Приложение к

постановлению главы 
Сергиево-Посадского городского округа

от ______________№_____________

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»  «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор (координаторы) муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 298 887,50 | 75 077,92 | 697,42 | 459 666,29 | 624 051,82 | 139 394,05 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 299 046,20 | 67 051,00 | 29 640,12 | 81 866,14 | 59 369,46 | 61 119,48 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 597 933,70 | 142 128,92 | 30 337,54 | 541 532,43 | 683 421,28 | 200 513,53 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств – 2 ед.; Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств – 1 ед. Количество введённых в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта – 2 ед. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной  программы.

Одним из ключевых приоритетов данной муниципальной программы является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы жителей проживающих в населенных пунктах. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения. Тенденции демографического развития выступают вызовом к инфраструктуре общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий.

В свою очередь ситуация со стандартными условиями обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, это связано с длительными сроками эксплуатации зданий объектов. Для повышения доступности и качества общего образования в школах Сергиево-Посадского городского округа должны быть обеспечены: возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Имеющиеся условия предоставления услуг общего образования не соответствуют потребностям в учебных местах. В ряде школ не хватает дополнительных учебных мест. По-прежнему остаются школы, ведущие занятия во вторую смену.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан округа спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г.»

В Целью данной муниципальной программы является - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения.

3. Прогноз развития соответствующей сферы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

В Сергиево-Посадском городском округе до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3) направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества дошкольного и общего образования.

Подпрограмма   5  «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (Далее Подпрограмма 5) направлена на создание объектов физической культуры и спорта.

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7) направлена на эффективное выполнение полномочий по содержанию подведомственных учреждений.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.

Для достижения намеченных целей в рамках муниципальной программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» состоит из:

Основного мероприятия.

1.«Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования».

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области в бюджет Сергиево-Посадского городского округа на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

Основного мероприятия.

Е1 Федеральный проект «Современная школа».

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области в бюджет Сергиево-Посадского городского округа на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Основного мероприятия

02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области в бюджет Сергиево-Посадского городского округа на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» состоит из:

Основного мероприятия.

- «Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований, проектирование и строительство объектов физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком» (ПИР и строительство).

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» состоит из:

Основного мероприятия.

1.  «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», направлено на обеспечение деятельности МБУ «Развития» для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства социальных объектов образования.

6. Планируемые  результаты реализации муниципальной подпрограммы  муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Приоритетный показатель | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01. |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Приоритетный показатель | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Е1. |
| 3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Приоритетный показатель | единица | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02 |
|  | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет бюджетов муниципальных образований Московской области | Приоритетный показатель | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01 |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 5. | Выполнение муниципальных заданий МБУ «Развитие» | Отраслевой | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
|  | Подпрограмма 5 «Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта» |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет бюджетов муниципальных образований Московской области | единиц | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 5 | Выполнение муниципальных заданий МБУ «Развитие» | % | Показатель определяется по выполнению работ согласно муниципального задания в полном объёме (100%) | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

-	координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы Сергиево-Посадского городского округа;

-	организацию управления муниципальной программой;

-	создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

-	реализацию муниципальной программы;

-	достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

-	разрабатывает муниципальную программу;

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

-	обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

-	обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

-	определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

-	обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

-	обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

-	готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

-	на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

-	размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

-	обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

-	определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

-	готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1)  ежеквартально  до 15  числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется:

а) аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №8 и №9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 26.11.2019 №122-ПГ.

Муниципальный заказчик ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчёты в подсистеме ГАСУ МО.

10. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

10.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для обеспечения качественного образовательного процесса. |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |
|  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 1 449 548,12 | 119 343,07 | 2 047,92 | 488 421,33 | 660 423,42 | 179 312,38 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 298 887,50 | 75 077,92 | 697,42 | 459 666,29 | 624 051,82 | 139 394,05 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 150 660,62 | 44 265,15 | 1 350,50 | 28 755,04 | 36 371,60 | 39 918,33 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств – 2 ед.; Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-1 ед.; |

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного и общего образования Сергиево-Посадского городского округа и предоставление детям доступа к получению услуг дошкольного и общего образования.

Для обеспечения доступности образования будут реализованы мероприятия по созданию объектов образования.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальной программы запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий).

10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельной сферы социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения Сергиево-Посадского городского округа, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образование».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования Сергиево-Посадского городского округа (строительство новых зданий школ, проведение реконструкции).

10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Основное мероприятие Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2025 годы | Итого | 0,0 | 198 414,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 102,11 | 179 312,38 | 0,0 | Управление градостро ительной деятельно сти | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 1 единица. В том числе: в 2025г. -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 154 190,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 796,57 | 139 394,05 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 44 223,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 305,54 | 39 918,33 | 0,0 |  |  |
| 01.01. | Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2025 годы | Итого | 0,0 | 198 414,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 102,11 | 179 312,38 | 0,0 | Управление градострои тельной деятельно сти |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 154 190,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 796,57 | 139 394,05 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 44 223,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 305,54 | 39 918,33 | 0,0 |  |  |
| Е1 | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2023 годы | Итого | 1 088 800,91 | 121 390,99 | 119 343,07 | 2047,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 753 708,30 | 75 775,34 | 75 077,92 | 697,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 335 092,61 | 45 615,65 | 44 265,15 | 1350,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Е 1.02. | Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2023 годы | Итого | 950,00 | 25 072,35 | 23 024,43 | 2047,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 8 326,72 | 7 629,30 | 697,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 950,00 | 16 745,63 | 15 395,13 | 1350,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Е 1.03. | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2023 годы | Итого | 1 087 850,91 | 96 318,64 | 96 318,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 753 708,30 | 67 448,62 | 67 448,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 334 142,61 | 28 870,02 | 28 870,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 02 | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 2020-2023 годы | Итого |  | 1 129 742,64 |  |  | 488 421,33 | 641 321,31 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта1 единица, в том числе в 2023 г. -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 068 921,54 |  |  | 459 666,29 | 609 255,25 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 60 821,10 |  |  | 28 755,04 | 32 066,06 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 02.04 | Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета | 2020-2023 годы | Итого |  | 650,0 |  | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 650,00 |  | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 02.06 | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета | 2020-2023 годы | Итого |  | 4 386,35 |  | 0,0 | 4 386,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 4 386,35 |  | 0,0 | 4 386,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 02.10 | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2023 годы | Итого |  | 1 124 706,29 |  | 0,0 | 483 384,98 | 641 321,31 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта1 единица, в 2023 г. -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 068 921,54 |  |  | 459 666,29 | 609 255,25 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 55 784,75 |  |  | 23 718,69 | 32 066,06 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме | Итого | 1 088 800,91 | 1 449 548,12 | 119 343,07 | 2 047,92 | 488 421,33 | 660 423,42 | 179 312,38 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности поделить | X |
|  | Средства бюджета Московской области | 753 708,30 | 1 298 887,50 | 75 077,92 | 697,42 | 459 666,29 | 624 051,82 | 139 394,05 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа | 335 092,61 | 150 660,62 | 44 265,15 | 1 350,50 | 28 755,04 | 36 371,60 | 39 918,33 | 0,00 |  |  |

10.4.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»  Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Детский сад на 280 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о. Зубачево поле (ПИР и строительство) | 2023-2025 годы | 280 мест | 405 819,15 | 0,0 | Итого | 194 820,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 968,41 | 175 851,65 | 0,0 | 203 401,75 | Администрация Сергиево-Посадского городско го округа |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 150 596,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 662,87 | 135 933,32 | 0,0 | 157 229,55 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета городского округа | 44 223,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 305,54 | 39 918,33 | 0,0 | 46 172,20 |  |
|  | кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 3 594,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,70 | 3 460,73 | 0,0 | 4 002,91 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 0,0 | Итого | 198 414,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 102,11 | 179 312,38 | 0,0 | 207 404,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 154 190,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 796,57 | 139 394,05 | 0,0 | 161 232,46 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 44 223,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 305,54 | 39 918,33 | 0,0 | 46 172,20 |  |

10.4.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием E1.02. «Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский физико-математический лицей (ПИР) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 2018-2021 годы | 0 | 25 047,92 | 950,00 | Итого | 25 072,35 | 23 024,43 | 2047,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 8 326,72 | 7 629,30 | 697,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 950,00 | Средства бюджета городского округа | 16 745,63 | 15 395,13 | 1350,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | ПИР |  |  |  |  | Итого | 24 097,92 | 22 050,00 | 2047,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 326,72 | 7 629,30 | 697,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15 771,20 | 14 420,70 | 1350,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Перенос газового хозяйства |  |  |  |  | Итого | 974,43 | 974,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 974,43 | 974,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого | 25 072,35 | 23 024,43 | 2047,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 326,72 | 7 629,30 | 697,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 16 745,63 | 15 395,13 | 1350,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

10.4.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием E1.03. «Капитальные вложения в общеобразовательные  организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и строительство) | 2017-2023 годы | 550 мест | 1 135 866,17 | 4 686,86 | Итого | 13 250,60 | 13 250,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета Московской области | 9 015,68 | 9 015,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 4686,86 | Средства бюджета городского округа | 4 234,92 | 4 234,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | ПИР и строительство |  |  |  |  | Итого | 11 159,88 | 11 159,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 015,68 | 9 015,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 144,20 | 2 144,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Вынос сетей, санитарно-защитная зона |  |  |  |  | Итого | 2 090,72 | 2 090,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 090,72 | 2 090,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | г. Сергиев Посад, мкр-н Северный-5, общеобразовательная школа на 1100 мест | 2016-2020 годы 1100 мест |  | 1 167 771,03 | 1 087 850,91 | Итого | 83 068,04 | 83 068,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  | 753 708,30 | Средства бюджета Московской области | 58 432,94 | 58 432,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 334 142,61 | Средства бюджета городского округа | 24 635,10 | 24 635,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | (ПИР и строительство) |  |  |  |  | Итого | 81 810,10 | 81 810,10 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 58 432,94 | 58 432,94 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 23 377,16 | 23 377,16 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Технологическое оборудование, подготовка документации, наладка и сдача индивидуального теплового пункта в органы Ростехнадзора |  |  |  |  | Итого | 1 257,94 | 1 257,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 257,94 | 1 257,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 1 092 537,77 | Итого | 1 221 024,93 | 96 318,64 | 0,0 | 483 384,98 | 641 321,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 753 708,30 | Средства бюджета Московской области | 1 136 370,16 | 67 448,62 | 0,0 | 459 666,29 | 609 255,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 338 829,47 | Средства бюджета городского округа | 84 654,77 | 28 870,02 | 0,0 | 23 718,69 | 32 066,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

10.4.4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10. «Капитальные вложения в общеобразовательные  организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и строительство) | 2017-2023 годы | 550 мест | 1 135 866,17 |  | Итого | 1 124 706,29 | 0,0 | 0,0 | 483 384,98 | 641 321,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 068 921,54 | 0,0 | 0,0 | 459 666,29 | 609 255,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 55 784,75 | 0,0 | 0,0 | 23 718,69 | 32 066,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого | 1 124 706,29 | 0,0 | 0,0 | 483 384,98 | 641 321,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 068 921,54 | 0,0 | 0,0 | 459 666,29 | 609 255,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 55 784,75 | 0,0 | 0,0 | 23 718,69 | 32 066,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

11. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

11.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для увеличения уровня обеспеченности граждан объектами физической культуры и спорта и увеличения уровня систематически занимающихся спортом. |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |
|  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Количество введенных в эксплуатацию объектов физкультуры и спорта – 2 ед. |

11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 предусматривает реализацию мероприятий  по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан округа спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом.

Для обеспечения доступности спортивных объектов будут реализованы мероприятия по созданию новых объектов физической культуры и спорта.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальной программы запланированы мероприятия по введению новых объектов (за счет строительства новых спортивных сооружений).

11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельной сферы социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 5

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы физической культуры и спорта, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на задачах по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан округа спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 0705.018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024г»

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа разрабатывают меры, направленные на создание и развитие объектов физкультуры и спорта (включая реконструкцию со строительством), которые включают в себя следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры физической культуры и спорта Сергиево-Посадского городского округа.

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Основное мероприятие 01 "Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта" | 2020-2025 годы | Итого | 0,0 | 30 000,0 | 0,00 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостро ительной деятельно сти | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта – 1 единица. В том числе: в 2023г. -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 30 000,0 | 0,00 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 01.02. | Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2025 годы | Итого | 0,0 | 20 000,0 | 0,00 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градострои тельной деятельно сти |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 20 000,0 | 0,00 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 01.05. | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 2022-2025 годы | Итого | 0,0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градострои тельной деятельно сти |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме | Итого | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | X |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

11.4.1 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области»  Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, в районе деревни Гаврилково (ПИР и строительство) | 2020-2025 годы | 5298 кв.м | 15 000,0 | 0,0 | Итого | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городско го округа |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета городского округа | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Скейт-парк по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе (Разработка ПСД на строительство) | 2020-2025 годы | 30 епс | 5 000,00 | 0,0 | Итого | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городско го округа |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета городского округа | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 0,0 | Итого | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

11.4.2 Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05. «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета»  Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Спортивно-оздоровительный комплекс «Салют» по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Институтская, д. 15 (Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы по проведению кап. ремонта) | 2020-2025 годы | 96 епс | 10 000,0 | 0,0 | Итого | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городско го округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 0,0 | Итого | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

12. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

12.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием строительства Сергиево – Посадского городского округа. |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |
|  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В системе строительства Сергиево – Посадского городского округа будет обеспечено качественное и эффективное предоставление муниципальных услуг. |

12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положением об администрации Сергиево-Посадского городского округа видов деятельности и функций;

- методическое и информационное обеспечение задействованных в реализации проектов по муниципальной программе.

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Развитие» осуществляется в виде субсидий из бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями деятельности Учреждений являются:

- сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа в отдельных сферах строительной и градостроительной деятельности;

- обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа;

- обеспечение реализации полномочий проектировщика и технического заказчика в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет бюджетных средств.

12.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2025 | Итого | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Приобретение товаров, работ, закупка услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в строительной и градостроительной деятельности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 |  |  |
| 01.01 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2020-2025 | Итого | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Выполнение строительно-монтажных работ, проверка объемов и качества работ при строительстве, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), в отношении объектов возводимых за счет бюджетных средств |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 |  |  |
| 01.01.01 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Муниципального бюджетного учреждения «Развитие» | 2020-2025 | Итого | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Разработка проектов объектов капитального строительства (реконструкции) исполнение функций технического заказчика в отношении объектов возводимых за счет бюджетных средств |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме | Итого | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 118 385,58 | 22 785,85 | 28 289,62 | 23 111,1 | 22 997,86 | 21 201,15 | 0,0 |  |  |

# Footnotes

Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.