Приложение к постановлению главы

Сергиево-Посадского городского округа

от 27.07.2022 № 348-ПГ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПАСПОРТ** | | | | | | | |
| **муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Цели муниципальной программы:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;  - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи муниципальной программы:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2020-2025 годы | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (рублей) | | | | | | |
| **Всего** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **2 326 160 799,13** | 264 934 602,26 | 46 641 136,46 | 481 124 232,12 | 1 414 114 922,52 | 119 345 905,77 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **939 676 130,96** | 101 185 366,36 | 136 162 304,40 | 545 262 655,01 | 157 065 805,19 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области | **967 786 971,55** | 134 212 585,83 | 60 958 723,27 | 207 612 321,01 | 514 098 311,74 | 50 905 029,70 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | **4 233 623 901,64** | 500 332 554,45 | 243 762 164,13 | 1 233 999 208,14 | 2 085 279 039,45 | 170 250 935,47 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения: | Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | **3 877** | 399 | 635 | 432 | 2 111 | 300 | х |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | **1 477** | 154 | 222 | 158 | 837 | 106 | х |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м) | **59 970,34** | 5 952,21 | 9 015,43 | 6 579,25 | 33 594,54 | 4 828,91 | х |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа) подготовлена с целью реализации полномочий в области жилищной политики на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области и разработана в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» (далее – региональная программа) и государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (далее – государственная программа) и нацелена на поэтапную ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасного проживания.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 выявил площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» до 01.01.2017 – 49,5 тыс. кв.м. Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в аварийных домах жителей городского округа, возникает необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программными средствами. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа и подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, представлен в Приложении № 2. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, за счет средств бюджета Московской области, за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2025 годах, в том числе включенных в государственную программу и финансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в Подпрограмме 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2024 годах, в том числе включенных в региональную программу и финансируемых с привлечением средств бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в Подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы.

Перечень аварийных многоквартирных домов, ранее включенных в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», и в целях расселения которых уже заключены контракты, представлен в Подпрограмме 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе за счет ипотечного кредитования;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом;

- качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде городского округа, в безопасные и благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках муниципальной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 1 являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий Подпрограммы 1 региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 2 079 356 174,10 рублей, в том числе:

939 676 130,96 рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

785 753 612,22 рублей – средства бюджета Московской области (далее – средства бюджета Московской области);

353 926 430,92 рублей – средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее – средства бюджета городского округа).

Объем долевого финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

2. Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015   
№ 1151/46, и в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2 являются средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий данных региональных программ на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 2 154 267 727,54 рублей, в том числе:

1 540 407 186,91 рублей – средства бюджета Московской области;

613 860 540,63 рублей – средства бюджета городского округа.

3. Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 муниципальной программы осуществлено за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений установленную государственной программой.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденную государственной программой.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

При предоставлении субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений собственникам жилых помещений в многоквартирном домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расходы, связанные с увеличением общей жилой площади жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, расселяемом в рамках реализации мероприятий государственной программы, до 33,5 квадратных метров подлежат оплате за счет средств бюджета городского округа.

Средства на строительство жилых помещений расходуются в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

В случае невозможности приобретения (строительства) жилого помещения площади равного расселяемой, общая площадь жилого помещения может превышать установленную норму предоставления. При этом превышение стоимости общей площади приобретаемого (построенного) жилого помещения над объемом финансирования, запланированным на реализацию мероприятий программы в разрезе аварийных многоквартирных домов, подлежит оплате в пределах средств бюджета городского округа, предусмотренных на расселение из аварийного жилищного фонда, и учитывается при расчете объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования в соответствии с Законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Государственный заказчик программы ежеквартально осуществляет мониторинг объемов расходов, понесенных городским округом на превышение общей стоимости расселения над объемом софинансирования, предусмотренным в рамках реализации мероприятий Государственной программы. В случае, если фактические расходы за счет бюджета городского округа, направленные на превышение стоимости общей приобретаемой площади над стоимостью общей расселяемой площади будут осуществлены в меньшем объеме, чем запланировано при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования, Государственный заказчик программы может предложить расселение дополнительных аварийных многоквартирных домов, включенных в программу на более ранний период реализации программы.

Превышение стоимости общей площади жилого помещения, в том числе при предоставлении субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащем сносу или реконструкции, на приобретение (строительство) других жилых помещений, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра обще площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, общей площади жилья по Московской области, установленной государственной программой, подлежит оплате за счет средств бюджета городского округа.

Превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с превышением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области приобретаемых жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра в многоквартирных дома, построенных с использованием энергоэффективных технологий, подлежит оплате за счет бюджета городского округа.

В случае, когда в целях реализации государственной программы приобретаются жилые помещения большей площади, чем расселяемые жилые помещения в аварийных домах, стоимость 1 квадратного метра площади жилых помещений, приобретаемых по итогам проведенных конкурентных процедур, не подлежит корректировке (уменьшению). В этом случае уровень софинансирования расходных обязательств Сергиево-Посадского городского округа не подлежит корректировке (уменьшению).

В соответствии ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном [ч. 7](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FA40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения [ч.](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566F3EDF440F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN)ч. 8 и [8.1](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FB40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений, установленную государственной программой.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения за жилое помещение определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации может дополнительно предоставляться субсидия гражданам на приобретение(строительство) жилых помещений при условии, что для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма. Порядок предоставления гражданами субсидий в рамках реализации государственной программы утвержден постановлением Правительства Московской области от 17.12.2021 № 1361/43 «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на приобретение (строительство) жилых помещений».

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, допускается оплата за счет средств собственника, приобретающего помещение, части стоимости, составляющей разницу.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретенное гражданами после признания многоквартирного дома аварийным, на основании договора дарения либо договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, то есть договора, в котором отчуждение имущества производится бесплатно, ограничение по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение, установленное [ч. 8.2 ст. 32](consultantplus://offline/ref=82F80D24068908A81485B4C44F3D86EE350D2B018EFE464256825774BF61E5F1DCF1BBBB6A7E5131FDD7E329FDE5C4B44C87F8E314CEM3N) Жилищного кодекса Российской Федерации не применяется.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

1. При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

а) Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

* граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;
* граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

б) В случае, если гражданин одновременно состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении и занимает по договору социального найма жилое помещение, которое признано аварийным и подлежащим сносу, такому гражданину муниципальное образование Московской области может предоставить жилое помещение по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления для категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях, при условии, что площадь такого предоставляемого жилого помещения будет большей, чем площадь жилого помещения, предоставляемого в связи с признанием жилого помещения аварийным и подлежащим сносу.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

* приобретение жилых помещений, в том числе: в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;
* строительство многоквартирных домов (ПИР, СМР);
* выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
* переселение в свободный жилищный фонд.

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

* информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в государственной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Московской области, муниципальных образованиях Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио.
* сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает следующие рекомендуемые требования, представленные в Приложении № 2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 11.11.2021 № 817/пр, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  - Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  - Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  - постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";  - СП 42.13330.2016 "Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;  - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 883 пр;  - СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. N 904/пр;  - СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", утвержденным приказом Минстроя России от 24 мая 2018 г. N 309/пр;  - СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. N 970/пр;  - СП 2.13130.2012.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденным приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151;  - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288;  - СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. N 590/пр.  Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 "Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст.  Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 3. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы. |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие:  - несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций:  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Для сейсмически опасных районов, территорий с просадочными или подрабатываемыми грунтами, в труднодоступных районах допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций с наземной этажностью дома не выше трех этажей.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич-панелей.  - подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  - внутриквартирного санитарного узла (раздельный или совмещенный), включающего ванну, унитаз, раковину;  - внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией):  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  - при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения;  - принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.  - внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  - оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  - освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  - при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  - отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  - организованного водостока;  - благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и:  - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  - имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутри квартирным инженерным сетям:  - звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  - мойку со смесителем и сифоном;  - умывальник со смесителем и сифоном;  - унитаз с сиденьем и сливным бачком;  - ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  - одно-, двухклавишные электровыключатели;  - электророзетки;  - выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  - газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  - радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.  Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Требование к энерго-эффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "B" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. N 399/пр.  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  - производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  - проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр. |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией), инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать Заказчику. |

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включает основное мероприятие F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами программы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» включает основное мероприятие F3 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами подпрограммы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» включает основное мероприятие F3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами подпрограммы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**6. Прогноз развития в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Муниципальная программа нацелена на поэтапное решение поставленных задач, позволит обеспечить систематичную ликвидацию аварийного фонда, обеспечить жителей городского округа безопасным и комфортабельным жильем, сократить количество коммунальных квартир; мероприятия по обследованию жилого фонда позволят своевременно выявить аварийный жилищный фонд с целью отнесения его к категории аварийного и не пригодного для проживания; обеспечить включение аварийного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора в Подпрограмму 2 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года; | Этап III 2021-2022 года;  Этап V 2023-2024 года; |  |

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы: 2020 – 2024 годы;

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы: 2022-2024 годы. | |

**7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

Потребность в финансовых средствах для приобретения и (или) строительства жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

V ф.ср.i = С х Spac.i, где

С – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб. в соответствии с региональной программой;

С – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области равная 61 040,00 руб. в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» для жилых помещений по которым финансирование контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, соглашения на выкуп жилых помещений или иных типов контрактов осуществлялось до 31.12.2021 года;

C – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области равная 83 963,00 руб. для жилых помещений по которым контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, соглашения на выкуп жилых помещений или иные типы контрактов будут профинансированы после 01.01.2022 года.

Spac.i – расселяемая площадь жилых помещений на соответствующем этапе реализации муниципальной программы.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Объем софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа определяется в долевом соотношении в соответствии с государственной и региональной программами.

При этом, объем софинансирования за счет средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области на 2022-2024 гг определяется в долевом соотношении в соответствии с распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.05.2021 № 24РВ-47 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Условия софинансирования сохраняются до 31.12.2024.

Средства бюджета Московской области, в том числе поступившие от Фонда, предоставляются муниципальным образованиям Московской области в форме субсидий из бюджета Московской области.

Субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области рассчитывается по формуле:

Сбi = Срфi +Vcpi,

где:

Сбi – субсидия бюджету муниципального образования Московской области;

Срфi – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области, сформированная за счет средств Фонда;

Vcpi – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области, сформированная за счет средств бюджета Московской области, которая не может превышать предельных уровней, утвержденных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Распределение субсидий утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Порядок и условия предоставления и расходования субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Московской области осуществляются в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия по предоставлению финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной и государственной программ.

Сумма предоставленной субсидии (в том числе использованной) подлежит возврату в бюджет Московской области в размере софинансирования стоимости расселяемой площади за счет бюджета Московской области, на которую произошло уменьшение, в случае:

- уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

- уменьшения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации Программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленного государственной и региональной программами;

- выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях, в том числе по итогам контрольных мероприятий, проводимых Министерством строительного комплекса Московской области, органами государственного финансового контроля Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий (части субсидий) не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке в случае нарушения городского округом условий предоставления субсидий.

При невозможности устранения допущенного городским округом нарушения условий предоставления субсидии, предоставление субсидий прекращается.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств городского округа.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

**8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых результатов реализации муниципальной программы. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда отображены в Приложении № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Отраслевой | тыс.кв.м | \_ | 2,043 | 2,042 | 5,795 | 17,118 | 0 | 0,0 | F3 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Отраслевой | тыс.кв.м | \_ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F3 |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой | тыс.кв.м | \_ | 2,043 | 2,042 | 5,795 | 17,118 | 0 | 0,0 | F3 |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный | чел. | \_ | 138 | 142 | 378 | 977 | 0 | 0,0 | F3 |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | \_ | 52 | 49 | 138 | 391 | 0 | 0 | F3 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Отраслевой | тыс.кв.м | 7,32 | 3,909 | 6, 973 | 0,784 | 15,249 | 4,829 | 0 | F3, 02, 04 |
| 2 | Количество расселенных жителей | Отраслевой | тыс.чел. | 0,451 | 0,261 | 0,493 | 0,054 | 1,049 | 0,300 | 0 | F3, 02, 04 |
| 3 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | \_ | 0,253 | 0,115 | - | - | - | - | 04 |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | \_ | 0,008 | 0,378 | 0,054 | 1,049 | 0,300 | 0 | F3, 02 |
| 5 | Количество расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | 183 | 102 | 173 | 20 | 446 | 106 | 0 | F3, 02, 04 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | тыс.кв.м | \_ | \_ | \_ | 0 | 1,227 | 0 | 0 | F3 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 | Отраслевой показатель | тыс.чел. | \_ | \_ | \_ | 0 | 0,085 | 0 | 0 | F3 |

**9. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Основными показателями эффективности программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, площади и количества расселенных помещений в результате выполнения программы.

В результате реализации программы планируется:

- переселить из аварийных жилых помещений 3 877 человека;

- расселить 1 477 аварийных жилых помещений;

- общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда 59 970,34 кв.м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Подпрограмма 1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяч квадратных метров | Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Министерства жилищной политики Московской области |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках национального проекта | Отраслевой показатель |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2 | Количество расселенных жителей | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 3 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых жителей из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках подпрограммы  2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Отраслевой показатель |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»»** | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |

**10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение**

**мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского городского округа;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) и Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей государственной и региональной программ;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

- обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

- обеспечивает расходование финансовых средств, выделенных на реализацию региональной программы, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- обеспечивает предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий муниципальной программы,

- предоставляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной и региональной программ и расходовании финансовых средств.

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

- определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий.

**11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется:

а) аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**  **12.1. Паспорт Подпрограммы 1** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | Цели Подпрограммы 1:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи Подпрограммы 1:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 1:  Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года; | | | Этап III 2021-2022 года;  Этап V 2023-2024 года; | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | | | | |
| Итого | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | 2 079 356 174,10 | | 146 542 102,04 | 205 887 698,11 | 752 084 961,60 | 974 841 412,35 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 785 753 612,22 | | 25 859 044,51 | 35 084 486,98 | 151 549 380,11 | 573 260 700,62 | 0 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 939 676 130,96 | | 101 185 366,36 | 136 162 304,40 | 545 262 655,01 | 157 065 805,19 | 0 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 353 926 430,92 | | 19 497 691,17 | 34 640 906,73 | 55 272 926,48 | 244 514 906,54 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе (тыс.кв.м): | | **26,998** | | 2,043 | 2,042 | 5,795 | 17,118 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников (тыс.кв.м) | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | | **26,998** | | 2,043 | 2,042 | 5,795 | 17,118 | 0 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | | **1 635** | | 138 | 142 | 378 | 977 | 0 |
| Количество расселенных  жилых помещений (шт.) | | **630** | | 52 | 49 | 138 | 391 | 0 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1**

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации Подпрограммы 1 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Подпрограммы 1, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр   
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**12.3. Концептуальные направления Подпрограммы 1**

Концепция Подпрограммы 1 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов (ПИР, СМР);

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017, приведен в разделе 12.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по источникам финансирования, приведен в разделе 12.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения, приведен в разделе 12.6.

План-график реализации Подпрограммы 1, содержащий информацию о механизмах реализации Подпрограммы 1 на 2020-2025 годы, а также промежуточные результаты реализации Подпрограммы 1 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 12.7.

Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 1, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому этапу приведен в разделе 12.8.

**12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Основное мероприятие F3** | | **2020-2025** | **Итого** | **0,00** | 2 079 356 174,10 | 146 542 102,04 | 205 887 698,11 | 752 084 961,60 | 974 841 412,35 | 0,00 | **МБУ «Развитие»** | **Расселение**  **1 635 жителей из 630 аварийных жилых помещений общей площадью**  **26 998,64 кв.м** |
| **F3.** | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** |  | **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | 939 676 130,96 | 101 185 366,36 | 136 162 304,40 | 545 262 655,01 | 157 065 805,19 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | 785 753 612,22 | 25 859 044,51 | 35 084 486,98 | 151 549 380,11 | 573 260 700,62 | 0,00 |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | 353 926 430,92 | 19 497 691,17 | 34 640 906,73 | 55 272 926,48 | 244 514 906,54 | 0,00 |
| F3.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 111 483 314,04 | 111 483 314,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие» | Расселение  138 жителей из 52 аварийных жилых помещений общей площадью  2 042,96 кв.м. |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 75 157 147,36 | 75 157 147,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 19 152 440,07 | 19 152 440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 17 173 726,61 | 17 173 726,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 101 788 899,00 | 35 058 788,00 | 66 730 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Расселение  103 жителей из 35 аварийных жилых помещений общей площадью  1 354,15 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 57 822 333,00 | 26 028 219,00 | 31 794 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 14 898 887,81 | 6 706 604,44 | 8 192 283,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 29 067 678,19 | 2 323 964,56 | 26 743 713,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.3 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 428 783 496,68 | 0,00 | 139 157 587,11 | 289625 909,57 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие» | Расселение  417 жителей из 152 аварийных жилых помещений общей площадью  6 483,27,17 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 302 786 556,39 | 0,00 | 104 368 190,40 | 198 418 365,99 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 97 395 634,85 | 0,00 | 26 892 203,61 | 68 430 410,13 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 28 601 305,44 | 0,00 | 7 897 193,10 | 20 704 112,34 | 0,00 | 0,00 |
| F3.5 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонд по V этапу | 2022-2023 | Итого | 0,00 | 1 437 300 464,38 | 0,00 | 0,00 | 462 459 052,03 | 974 841 412,35 | 0,00 | МБУ «Развитие» | Расселение  977 жителей из 391 аварийного жилого помещения общей площадью  17 118,26 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 503 910 094,21 | 0,00 | 0,00 | 346 844 289,02 | 157 065 805,19 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 654 306 649,49 | 0,00 | 0,00 | 81 045 948,87 | 573 260 700,62 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 279 083 720,68 | 0,00 | 0,00 | 34 568 814,14 | 244 514 906,54 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **Итого** | **0,00** | 2 079 356 174,10 | 146 542 102,04 | 205 887 698,11 | 752 084 961,60 | 974 841 412,35 | 0,00 | **Х** | **Расселение**  **1 635 жителей из 630 аварийных жилых помещений общей площадью**  **26 998,64 кв.м** |
| **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | 939 676 130,96 | 101 185 366,36 | 136 162 304,40 | 545 262 655,01 | 157 065 805,19 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | 785 753 612,22 | 25 859 044,51 | 35 084 486,98 | 151 549 380,11 | 573 260 700,62 | 0,00 |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | 353 926 430,92 | 19 497 691,17 | 34 640 906,73 | 55 272 926,48 | 244 514 906,54 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | |  | в том числе: | |  | в том числе: | | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | Всего: | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | Всего: | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 1 в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | | **1 635** | **630** | **363** | **267** | **26 998,64** | **15 244,54** | **11 754,10** | **2 101 876 506,06** | **954 386 755,70** | **789 411 654,24** | **358 078 096,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | | **Всего по I этапу**  **2019-2020** | | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **134 003 646,00** | **89 867 772,10** | **22 810 482,09** | **21 325 391,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 138 | 52 | 18 | 34 | 2 042,96 | 598,74 | 1 442,22 | 134 003 646,00 | 89 867 772,10 | 22 810 482,09 | 21 325 391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | | **Всего по II этапу**  **2020-2021** | | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **101 788 899,00** | **57 822 333,00** | **14 898 887,81** | **29 067 678,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 103 | 35 | 20 | 15 | 1 354,15 | 808,06 | 546,09 | 101 788 899,00 | 57 822 333,00 | 14 898 887,81 | 29 067 678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | | **Всего по III этапу 2021-2022** | | **417** | **152** | **101** | **51** | **6 483,27** | **4 017,90** | **2 465,37** | **428 783 496,68** | **302 786 556,39** | **97 395 634,85** | **28 601 305,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 419 | 152 | 101 | 51 | 6 483,27 | 4 017,90 | 2 465,37 | 428 783 496,68 | 302 786 556,39 | 97 395 634,85 | 28 601 305,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | | **Всего по V этапу 2022-2023** | | **977** | **391** | **224** | **167** | **17 118,26** | **9 819,84** | **7 298,42** | **1 437 300464,38** | **503 910 094,21** | **654 306 649,49** | **279 083 720,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 977 | 391 | 224 | 167 | 17 118,26 | 9 819,84 | 7 298,42 | 1 437 300 464,38 | 503 910 094,21 | 654 306 649,49 | 279 083 720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения**  **по Подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Переселение в свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
|  |  | |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб | кв. м | кв.м | кв. м | кв. м | | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв.м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 1, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | **26 998,64** | **1 534,92** | **1 500,92** | **98 114 793,53** | **0** | **0** | **34** | **26 552,25** | | **1 973 796 366,50** | **17 118,26** | **1 437 300 464,38** | **8 858,84** | **505 468 049,32** | **318,35** | **16 715 804,00** | **256,8** | **14 312 048,80** |
| **1.** | **Всего по I этапу 2019-2020** | | **2 042,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 914,02** | | **125 245 242,97** | **0,00** | **0,00** | **2 756,77** | **115 646 702,97** | **157,25** | **9 598 540,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 2 042,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914,02 | | 125 245 242,97 | 0,00 | 0,00 | 2 756,77 | 115 646 702,97 | 157,25 | 9 598 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Всего по II этапу 2020-2021** | | **1 354,15** | **244,58** | **210,58** | **12 853 803,20** | **0,00** | **0,00** | **34,00** | **1327,04** | | **82 657 316,00** | **0,00** | **0,00** | **909,14** | **46 298 840,00** | **161,10** | **7 117 264,00** | **256,80** | **14 312 048,80** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 1 354,15 | 244,58 | 210,58 | 12 853 803,20 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 1 327,04 | | 82 657 316,00 | 0,00 | 0,00 | 909,14 | 46 298 840,00 | 161,10 | 7 117 264,00 | 256,80 | 14 312 048,80 |
| **3.** | **Всего по III этапу 2020-2021** | | **6 483,27** | **1 290,34** | **1 290,34** | **85 260 990,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 192,93** | | **343 522 506,35** | **0,00** | **0,00** | **5 192,93** | **343 522 506,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 6 483,27 | 1 290,34 | 1 290,34 | 85 260 990,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,93 | | 343 522 506,35 | 0,00 | 0,00 | 5 192,93 | 343 522 506,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Всего по V этапу 2023-2024** | | **17 118,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 118,26** | | **1 437 300 464,38** | **17 118,26** | **1 437 300 464,38** | **17 329,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 17 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 118,26 | | 1 437 300 464,38 | 17 118,26 | 1 437 300 464,38 | 17 329,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.7. План-график реализации Подпрограммы 1 на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | | Предоставляемая площадь (кв. м) | | Образованы земельные участки под строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | | Подготовлена проектная документация | | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | | Получено разрешение на строительство | | Дом введен в эксплуатацию, поставлен на кадастровый учет | | | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | | Завершено переселение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |  | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 |
|  | | **Этап I: 2019-2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Всего по этапу I 2019-2020 года** | **2 042,96** | **52** | **138** | | **2 914,02** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | | **х** |
| 1.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 477,20 | 34 | 98 | | 2 187,10 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 01.08.2019 | | 01.10.2019 | | 22.12.2017 | | 23.07.2021 | | | 01.11.2021 | | 31.12.2021 |
| 1.2. | | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | | х |
| 1.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 398,96 | 14 | 27 | | 509,72 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 01.08.2019 | | 01.10.2019 | | 03.11.2017 | | 11.12.2018 | | | 15.12.2020 | | 31.12.2021 |
| 1.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 165,20 | 4 | 12 | | 217,20 | | х | | х | | х | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | х | | х | | | 25.12.2021 | | 31.12.2021 |
|  | | **Этап II: 2020-2021 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | **Всего по этапу II 2020-2021 года** | **1 354,15** | **35** | | **103** | | **1574,62** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | | **х** | **х** |
| 2.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 758,5 | 21 | | 57 | | 909,14 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | 07.12.2018 | | | 01.04.2021 | | 01.08.2021 | 30.12.2021 |
| 2.2. | | Строительство многоквартирных домов | 34,00 | 1 | | 8 | | 37,00 | | 13.03.2016 | | 16.01.2017 | | 04.08.2017 | | 01.11.2017 | | 19.12.2017 | | 14.09.2017 | | | 15.04.2020 | | 01.07.2020 | 01.06.2021 |
| 2.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 144,7 | 4 | | 12 | | 161,10 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | 22.12.2017 | | | 02.09.2020 | | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
| 2.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 234,47 | 5 | | 14 | | 256,80 | | х | | х | | х | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | х | | | х | | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
| 2.5. | | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 210.58 | 4 | | 12 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 30.12.2021 |
|  | | **Этап III: 2021-2022года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Всего по этапу III 2021-2022 года** | **6 483,27** | **152** | | **417** | | **5 192,93** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | **х** |
| 3.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 5 192,93 | 124 | | 353 | | 5 192,93 | | х | | 01.03.2021 | | 01.05.2021 | | 01.07.2021 | | 10.10.2021 | | 01.06.2021 | | 01.08.2022 | | | 15.10.2022 | 30.12.2022 |
| 3.2. | | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.5. | | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 1 290,34 | 28 | | 64 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | 30.12.2022 |
|  | | **Этап V: 2023-2024года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Всего по этапу V 2023-2024 года** | **17 118,26** | **391** | | **977** | | **16 510,53** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | **х** |
| 3.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.2. | | Строительство многоквартирных домов | 16 510,53 | 379 | | 951 | | 16 510,53 | | 10.01.2022 | | 10.02.2022 | | 01.07.2022 | | 10.01.2023 | | 20.01.2023 | | 10.01.2023 | | 01.09.2023 | | | 01.10.2023 | 30.12.2023 |
| 3.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.5. | | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 607,73 | 12 | | 26 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | 30.12.2023 |

**12.8. Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда | | Количество расселяемых жилых помещений | | | Площадь помещений, кв. м | | | Стоимость переселения, руб. | | | |
|
| площадь, кв.м | количество человек | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Средства Фонда | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета муниципального образования | Итого |
| **Итого по Этапу I: 2019-2020 г.** | | | | **2 042,96** | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **89 867 772,10** | **22 810 482,09** | **21 325 391,81** | **134 003 646,00** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2019 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 710 624,74** | **3 658 042,02** | **4 151 665,20** | **22 520 331,96** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | **2 042,96** | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **75 157 147,36** | **19 152 440,07** | **17 173 726,61** | **111 483 314,04** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | 361,20 | 20 | 8 | 1 | 7 | 361,20 | 44,50 | 316,70 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 2/2 | 408,56 | 32 | 12 | 3 | 9 | 408,56 | 75,04 | 333,52 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | 426,90 | 27 | 12 | 6 | 6 | 426,90 | 165,10 | 261,80 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | 417,90 | 29 | 9 | 4 | 5 | 417,90 | 176,90 | 241,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | 428,40 | 30 | 11 | 4 | 7 | 428,40 | 137,20 | 291,20 |
| **Итого по Этапу II: 2020-2021 г.** | | | | **1 354,15** | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **57 822 333,00** | **14 898 887,81** | **29 067 678,19** | **101 788 899,00** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 028 219,00** | **6 706 604,44** | **2 323 964,56** | **35 058 788,00** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2021 год** | | | | **1 354,15** | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **31 794 114,00** | **8 192 283,37** | **26 743 713,63** | **66 730 111,00** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 19,77 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19,77 | 0,00 | 19,77 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 4 | 422,30 | 26 | 10 | 6 | 4 | 422,30 | 257,30 | 165,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 6 | 427,10 | 24 | 11 | 8 | 3 | 427,10 | 313,42 | 113,68 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 8 | 309,30 | 26 | 8 | 4 | 4 | 309,30 | 150,36 | 158,94 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 126,30 | 22 | 4 | 1 | 3 | 126,30 | 37,60 | 88,70 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 49,38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49,38 | 49,38 | 0,00 |
| **Итого по Этапу III: 2021-2022 г.** | | | | **6 483,27** | **417** | **152** | **101** | **51** | **6 483,27** | **4 017,90** | **2 465,37** | **302 786 556,39** | **97 395 634,85** | **28 601 305,44** | **428 783 496,68** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2021 год** | | | | **688,44** | **39** | **14** | **14** | **0** | **688,44** | **688,44** | **0,00** | **104 368 190,40** | **26 892 203,61** | **7 897 193,10** | **139 157 587,11** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | 210,91 | 10 | 4 | 4 | 0 | 210,91 | 210,91 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 10 | 244,83 | 14 | 4 | 4 | 0 | 244,83 | 244,83 | 0,00 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | 87,70 | 2 | 2 | 2 | 0 | 87,70 | 87,70 | 0,00 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 23 | 145,00 | 13 | 4 | 4 | 0 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 5 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. дача 18А | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2022 год** | | | | **5 794,83** | **378** | **138** | **87** | **51** | **5 794,83** | **3 329,46** | **2 465,37** | **198 418 365,99** | **70 503 431,24** | **20 704 112,34** | **289 625 909,57** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | 1 582,32 | 85 | 32 | 22 | 10 | 1 582,32 | 983,77 | 598,55 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 10 | 1 034,07 | 70 | 24 | 13 | 11 | 1 034,07 | 475,28 | 558,79 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | 1 109,21 | 91 | 33 | 21 | 12 | 1 109,21 | 677,07 | 432,14 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 23 | 1 514,83 | 102 | 38 | 25 | 13 | 1 514,83 | 898,34 | 616,49 |
| 5 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 7 | 401,30 | 25 | 8 | 6 | 2 | 401,30 | 295,00 | 106,30 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. дача 18А | 153,10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 153,10 | 0,00 | 153,10 |
| **Итого по Этапу V: 2023-2024 г.** | | | | **17 118,26** | **977** | **391** | **224** | **167** | **17 083,35** | **9 518,41** | **7 564,94** | **503 910 094,21** | **654 306 649,49** | **279 083 720,68** | **1 437 300 464,38** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2022 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **346 844 289,02** | **81 045 948,87** | **34 568 814,14** | **462 459 052,03** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18Б | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Московская, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  д. Наугольное, д. 99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Инженерная, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18А | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Хотьковский, д. 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Пионерская, д. 1/12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Сергиевская, д. 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Сергиев Посад | | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 35 | Сергиев Посад | | с. Больничная, д. 40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2023 год** | | | | **17 118,26** | **977** | **391** | **234** | **167** | **17 118,26** | **9 819,84** | **7 298,42** | **157 065 805,19** | **573 260 700,62** | **244 514 906,54** | **974 841 412,35** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18Б | 329,70 | 17 | 9 | 6 | 3 | 329,70 | 238,65 | 91,05 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 20 | 385,90 | 21 | 11 | 8 | 3 | 385,90 | 288,07 | 97,83 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Московская, д. 14 | 380,49 | 35 | 13 | 12 | 1 | 380,49 | 336,79 | 43,70 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 17 | 491,00 | 28 | 9 | 6 | 3 | 491,00 | 315,10 | 175,90 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 19 | 728,50 | 35 | 20 | 15 | 5 | 728,50 | 567,17 | 161,33 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18 | 384,30 | 26 | 11 | 8 | 3 | 384,30 | 272,57 | 111,73 |
| 7 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  д. Наугольное, д. 99 | 44,60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 8 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Инженерная, д. 11 | 857,14 | 43 | 14 | 13 | 1 | 857,14 | 824,95 | 32,19 |
| 9 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18А | 385,90 | 20 | 8 | 5 | 3 | 385,90 | 247,30 | 138,60 |
| 10 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Хотьковский, д. 17 | 899,89 | 55 | 22 | 9 | 13 | 899,89 | 368,22 | 531,67 |
| 11 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 500,40 | 21 | 12 | 8 | 4 | 500,40 | 332,30 | 168,10 |
| 12 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 361,90 | 23 | 9 | 7 | 2 | 361,90 | 281,15 | 80,75 |
| 13 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | 89,19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 89,19 | 24,90 | 64,29 |
| 14 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13, | 855,00 | 41 | 13 | 7 | 6 | 855,00 | 501,70 | 353,30 |
| 15 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 465,20 | 29 | 8 | 2 | 6 | 465,20 | 109,40 | 355,80 |
| 16 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Пионерская, д. 1/12 | 183,90 | 6 | 4 | 2 | 2 | 183,90 | 98,10 | 85,80 |
| 17 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Сергиевская, д. 20 | 614,72 | 26 | 13 | 11 | 2 | 614,72 | 539,06 | 75,66 |
| 18 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 470,27 | 25 | 11 | 9 | 2 | 470,27 | 349,57 | 120,70 |
| 19 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 517,10 | 27 | 12 | 7 | 5 | 517,10 | 290,80 | 226,30 |
| 20 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 166,14 | 11 | 5 | 1 | 4 | 166,14 | 34,64 | 131,50 |
| 21 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 85,50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| 22 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 427,90 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,90 | 257,90 | 170,00 |
| 23 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 447,40 | 27 | 10 | 5 | 5 | 447,40 | 205,70 | 241,70 |
| 24 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 645,87 | 49 | 22 | 5 | 17 | 645,87 | 102,15 | 543,72 |
| 25 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 658,70 | 57 | 23 | 7 | 16 | 658,70 | 223,25 | 435,45 |
| 26 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 851,85 | 45 | 17 | 9 | 8 | 851,85 | 417,54 | 434,31 |
| 27 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 827,70 | 46 | 13 | 4 | 9 | 827,70 | 281,90 | 545,80 |
| 28 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 642,40 | 31 | 12 | 8 | 4 | 642,40 | 438,80 | 203,60 |
| 29 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 620,70 | 41 | 17 | 13 | 4 | 620,70 | 477,60 | 143,10 |
| 30 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 79 | 453,70 | 25 | 8 | 4 | 4 | 453,70 | 212,30 | 241,40 |
| 31 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 81 | 596,70 | 38 | 13 | 5 | 8 | 596,70 | 257,00 | 339,70 |
| 32 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 82 | 702,50 | 36 | 18 | 15 | 3 | 702,50 | 563,20 | 139,30 |
| 33 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 3 | 494,60 | 30 | 11 | 4 | 7 | 494,60 | 152,76 | 341,84 |
| 34 | Сергиев Посад | | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 305,00 | 12 | 4 | 0 | 4 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |  | | | |
| 35 | Сергиев Посад | | с. Больничная, д. 40 | 246,50 | 9 | 4 | 3 | 1 | 246,50 | 209,30 | 37,20 |  | | | |
| **ИТОГО по Подпрограмме 1** | | | | **26 998,64** | **1 635** | **630** | **363** | **267** | **26 998,64** | **15 244,54** | **11 754,10** | **954 386 755,70** | **789 411 654,24** | **358 078 096,12** | **2 101 876 506,06** |

**13. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** **в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.1. Паспорт Подпрограммы 2** | | | | | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | Цели Подпрограммы 2:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи Подпрограммы 2:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации Подпрограммы 2: 2020 – 2024 гг | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | | | |
| Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | **2 154 267 727,74** | 353 790 452,41 | 37 874 466,02 | 481 914 246,54 | 1 110 437 627,10 | 170 250 935,47 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 540 407 186,91** | 239 075 557,75 | 11 556 649,48 | 329 574 852,01 | 840 854 221,90 | 119 345 905,77 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **613 860 540,63** | 114 714 894,66 | 26 317 816,54 | 152 339 394,53 | 269 583 405,20 | 50 905 029,70 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета (тыс.кв.м) | | **31,744** | 3,909 | 6,973 | 0,784 | 15,249 | 4,829 |  |
| Количество расселенных жителей (тыс.чел.) | | **2,157** | 0,261 | 0,493 | 0,054 | 1,049 | 0,300 |
| Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда (тыс.чел.) | | **0,368** | 0,253 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.) | | **1,789** | 0,008 | 0,378 | 0,054 | 1,049 | 0,300 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | | **847** | 102 | 173 | 20 | 446 | 106 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2**

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**13.3. Концептуальные направления Подпрограммы 2**

Концепция Подпрограммы 2 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями Подпрограммы 2 являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения Подпрограммы 2 гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для Подпрограммой 2 предусмотрено два альтернативных решения для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, приведен в разделе 13.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по источникам финансирования приведен в разделе 13.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в разделе 13.6.

План-график реализации Подпрограммы 2, содержащий информацию о механизмах реализации Подпрограммы 2 на 2020-2022 годы, а также промежуточные результаты реализации Подпрограммы 2 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 13.7.

Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 2, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому году приведен в разделе 13.8.

**13.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограм-мы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **02** | **Основное мероприятие 02** | **2020-2024** | **Итого** | **0,00** | **529 002 840,94** | **43 396 045,35** | **17 206 053,02** | **54 898 920,54** | **243 250 886,56** | **170 250 935,47** | МБУ «Развитие» | Расселение  310 жителей из 110 аварийных жилых помещений общей площадью  5 007,16 кв.м |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **295 209 572,15** | **0,00** | **0,00** | **5 344 794,91** | **170 518 871,47** | **119 345 905,77** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **233 793 268,79** | **43 396 045,35** | **17 206 053,02** | **49 554 125,63** | **72 732 015,09** | **50 905 029,70** |
| 02.01 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **485 853 547,05** | **43 396 045,35** | **17 206 053,02** | **11 749 626,65** | **243 250 886,56** | **170 250 935,47** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **295 209 572,15** | **0,00** | **0,00** | **5 344 794,91** | **170 518 871,47** | **119 345 905,77** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **190 643 974,90** | **43 396 045,35** | **17 206 053,02** | **6 404 831,74** | **72 732 015,09** | **50 905 029,70** |
| 02.01.01 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **420 416 175,08** | **0,00** | **0,00** | **6 914 535,05** | **243 250 886,56** | **170 250 935,47** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **295 209 572,15** | **0,00** | **0,00** | **5 344 794,91** | **170 518 871,47** | **119 345 905,77** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **125 206 602,93** | **0,00** | **0,00** | **1 569 558,14** | **72 732 015,09** | **50 905 029,70** |
| 02.01.02 | Прочие мероприятия | 2020-2022 | Итого | 0,00 | **21 730 153,89** | **1 953 975,00** | **16 806 053,02** | **2 970 125,87** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **21 730 153,89** | **1 953 975,00** | **16 806 053,02** | **2 970 125,87** | **0,00** | **0,00** |
| 02.01.03 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений. | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **41 442 070,35** | **41 442 070,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **41 772 070,35** | **41 442 070,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02.01.04 | Субсидия МБУ «Развитие» на проведение инженерных изысканий, подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство внешних инженерных сетей, вынос инженерных сетей из пятна застройки (Владимирская-69) | 2022 | Итого | 0,00 | **550 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **550 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02.01.05 | Субсидия МБУ «Развитие» на разработку эскизного проекта (решений) застройки жилого квартала: Многоквартирный жилой дом (дома) по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, в районе ул. Центральная и ул. Кирпичная | 2022 | Итого | 0,00 | **525 000,00** | **0,00** | **0,00** | **525 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **525 000,00** | **0,00** | **0,00** | **525 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02.01.06 | Субсидия МБУ «Развитие на проведение инженерно-геодезического контроля положения несущих строительных конструкций и определение соответствия выполненных работ проектной документации. | 2022 | Итого | 0,00 | **1 190 147,73** | **0,00** | **0,00** | **1 190 147,73** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **1 190 147,73** | **0,00** | **0,00** | **1 190 147,73** | **0,00** | **0,00** |
| 02.02 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2022 | Итого | 0,00 | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** |
| 02.02.01 | Средства на оплату субсидий по Соглашениям, заключенным в рамках Порядка предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2022 | Итого | 0,00 | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** | **43 149 293,89** | **0,00** | **0,00** |
| **F3** | **Основное мероприятие F3** | **2020-2024** | **Итого** | **0,00** | **1 601 440 094,90** | **286 569 615,36** | **20 668 413,00** | **427 015 326,00** | **867 186 740,54** | **0,00** | МБУ «Развитие» | Расселение  1 479 жителей из 586 аварийных жилых помещений общей площадью  20 684,49 кв.м |
| **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **1 227 640 369,74** | **221 518 312,73** | **11 556 649,48** | **324 230 057,10** | **670 335 350,43** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **373 799 725,16** | **65 051 302,63** | **9 111 763,52** | **102 785 268,90** | **196 851 390,11** | **0,00** |
| F3.01. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **1 601 440 094,90** | **286 569 615,36** | **20 668 413,00** | **427 015 326,00** | **867 186 740,54** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **1 227 640 369,74** | **221 518 312,73** | **11 556 649,48** | **324 230 057,10** | **670 335 350,43** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **373 799 725,16** | **65 051 302,63** | **9 111 763,52** | **102 785 268,90** | **196 851 390,11** | **0,00** |
| F3.01.01 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **1 593 868 568,50** | **286 569 615,36** | **20 668 413,00** | **419 443 799,60** | **867 186740,54** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **1 227 640 369,74** | **221 518 312,73** | **11 556 649,48** | **324 230 057,10** | **670 335 350,43** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **366 228 198,76** | **65 051 302,63** | **9 111 763,52** | **95 213 742,50** | **196 851 390,11** | **0,00** |
| F3.01.02 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений. | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **7 571 526,40** | **0,00** | **0,00** | **7 571 526,40** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **7 571 526,40** | **0,00** | **0,00** | **7 571 526,40** | **0,00** | **0,00** |
| **04.** | **Основное мероприятие 04** | **2020-2021** | **Итого** | 0,00 | **23 824 791,70** | **23 824 791,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градострои-тельной деятельности администрации городского округа | Расселение 368 жителей из 151 аварийных жилых помещений общей площадью  6 052,55 кв.м |
| **Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** | **Средства бюджета Московской области** | 0,00  0,00 | **17 557 245,02** | **17 557 245,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **6 267 546,68** | **6 267 546,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.01. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2021 | 2020-2021 | Итого | 0,00 | **23 824 791,70** | **23 824,791,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **17 557 245,02** | **17 557 245,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **6 267 546,68** | **6 267 546,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.01.01 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2021 | Итого | 0,00 | **18 824 051,70** | **18 824 051,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **17 557 245,02** | **17 557 245,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **1 266 806,68** | **1 266 806,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.01.02 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020 | Итого | 0,00 | **4 990 900,00** | **4 990 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **4 990 900,00** | **4 990 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.01.03 | Оплата по исполнительным листам (расходы по оплате услуг оценщика) | 2020 | Итого | 0,00 | **9 840,00** | **9 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **9 840,00** | **9 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Итого** | **0,00** | **2 154 267 727,54** | **353 790 452,41** | **37 874 466,02** | **481 914 246,54** | **1 110 437 627,10** | **170 250 935,47** |  | Расселение  2 157 жителей из 847 аварийных жилых помещений общей площадью  31 744,20 кв.м |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **1 540 407 186,91** | **239 075 557,75** | **11 556 649,48** | **329 574 852,01** | **840 854 221,90** | **119 345 905,77** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **613 860 540,63** | **114 714 894,66** | **26 317 816,54** | **152 339 394,53** | **269 583 405,20** | **50 905 029,70** |

**13.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего: | в том числе | | Всего: | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по подпрограмме II муниципальной программы переселения, в том числе:** | | | **2 142** | **845** | **500** | **345** | **31 590,27** | **17 884,71** | **13 705,56** | **2 166 201 388,74** | **0,00** | **1 571 228 955,63** | **594 972 433,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | | **261** | **102** | **63** | **39** | **3 909,25** | **2 419,34** | **1 489,91** | **353 790 452,41** | **0,00** | **239 075 557,75** | **114 714 894,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 261 | 102 | 63 | 39 | 3 909,25 | 2 419,34 | 1 489,91 | 353 790 452,41 | 0,00 | 239 075 557,75 | 114 714 894,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | | **493** | **173** | **47** | **126** | **6 972,84** | **2097,44** | **4 875,40** | **37 874 466,02** | **0,00** | **11 556 649,48** | **26 317 816,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 493 | 173 | 47 | 126 | 6 972,84 | 2097,44 | 4 875,40 | 37 874 466,02 | 0,00 | 11 556 649,48 | 26 317 816,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | | **54** | **20** | **11** | **9** | **784,42** | **446,05** | **338,37** | **481 914 246,54** | **0,00** | **329 574 582,01** | **152 339 394,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 54 | 20 | 11 | 9 | 784,42 | 446,05 | 338,37 | 481 914 246,54 | 0,00 | 329 574 852,01 | 152 339 394,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Всего по этапу 2023 года** | | **1049** | **446** | **326** | **120** | **15 248,78** | **10 866,44** | **4 382,34** | **1 110 437 627,10** | **0,00** | **840 854 221,90** | **269 583 405,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 1049 | 446 | 326 | 120 | 15 248,78 | 10 866,44 | 4 382,34 | 1 110 437 627,10 | 0,00 | 840 854 221,90 | 269 583 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Всего по этапу 2024 года** | | **300** | **106** | **54** | **52** | **4 828,91** | **2 363,79** | **2 465,12** | **170 250 935,47** | **0,00** | **119 345 905,77** | **50 905 029,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 300 | 106 | 54 | 52 | 4 828,91 | 2 363,79 | 2 465,12 | 170 250 935,47 | 0,00 | 119 345 905,77 | 50 905 029,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**13.6. План реализации мероприятий по переселению граждан по способам переселения по Подпрограмме 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых  помещений у  собственников | | Договор о развитии  застроенной  территории | Переселение в  свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщика-ми | | Выкуп жилых помещений | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Выкупаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Всего по Подпрограмме 2 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **31 590,27** | **0.00** | **0,00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31 590,27** | **31 744,20** | **1 962 119 978,88** | **20 101,18** | **1 400 180 756,19** | **5 230,44** | **80 617 391,41** | **4 610,40** | **197 104 874,40** | **253,25** | **21 263 629,75** | **3 587,24** | **303 128 796,75** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **3 909,25** | 0,00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3 909,25** | **6 872,75** | **11 239 913,92** | **3 380,95** | **0.00** | **3 424,20** | **4 931 213,65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,6** | **6 308 700,27** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 3 909,25 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 909,25 | 6 872,75 | 11 239 913,92 | 3 380,95 | 0.00 | 3 424,20 | 4 931 213,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,6 | 6 308 700,27 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **6 972,84** | **0,00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0,00** | **6 972,84** | **5 885,64** | **243 833 349,74** | **0.00** | **0.00** | **1 806,24** | **75 686 177,76** | **4 079,40** | **197 104 874,40** | **0.00** | **0.00** | **162,18** | **11 217 767,20** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 6 972,84 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 6 972,84 | 5 885,64 | 243 833 349,74 | 0.00 | 0.00 | 1 806,24 | 75 686 177,76 | 4 079,40 | 197 104 874,40 | 0.00 | 0.00 | 162,18 | 11 217 767,20 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **784,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **784,42** | **784,42** | **21 263 629,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531,17** | **0,00** | **253,25** | **21 263 629,75** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 784,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,42 | 784,42 | 21 263 629,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,17 | 0,00 | 253,25 | 21 263 629,75 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Всего по этапу 2023 года** | **15 248,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 248,78** | **11 891,32** | **1 280 333 315,14** | **11 891,32** | **994 730 985,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 357,46** | **285 602 329,28** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 15 248,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 248,78 | 11 891,32 | 1 280 333 315,14 | 11 891,32 | 994 730 985,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357,46 | 285 602 329,28 |
| **5** | **Всего по этапу 2024 года** | **4 828,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 828,91** | **4 828,91** | **405 449 770,33** | **4 828,91** | **405 449 770,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 4 828,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 828,91 | 4 828,91 | 405 449 770,33 | 4 828,91 | 405 449 770,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**13.7. План-график реализации Подпрограммы 2 на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь  жилых помещений (кв.м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан  чел.) | Предоставляемая  П лощадь (кв. м) | Образованы земельные  участки под  строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений, подписание соглашений о возмещении | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений, регистрация соглашений о возмещении | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | **31 590,27** | **845** | **2 142** | **34 275,78** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **1** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2020 года** | **6 022,73** | **154** | **380** | **6 872,75** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 3 079,93 | 72 | 163 | 3 380,95 | 28.01.2015 | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | 01.05.2019 | 01.07.2019 | 03.11.2017 | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 |
| 1.2. | Строительство многоквартирных домов | 2 875,20 | 77 | 194 | 3 424,20 | 13.03.2016 | 16.01.2017 | | 04.08.2017 | 01.11.2017 | 19.12.2017 | 14.09.2017 | 15.04.2020 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений | 67,60 | 5 | 23 | 67,60 | х | х | | х | х | х | х | х | х | 01.07.2020 |
| **2** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2021 года** | **5 277,10** | **128** | **400** | **5 885,64** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 698,27 | 40 | 123 | 1 806,24 | 12.10.2009 | 01.06.2013 | | 01.06.2014 | 18.06.2018 | 15.08.2018 | 19.12.2014 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 30.12.2021 |
| 2.2. | Строительство многоквартирных домов | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 3 578,83 | 88 | 277 | 4 079,40 | 07.06.2017 | 01.12.2017 | | 30.05.2018 | 01.07.2020 | 01.09.2020 | 30.06.2018 | 18.02.2020 | 01.12.2020 | 30.12.2021 |
| 2.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Выкуп жилых помещений | 162,18 | 4 | 6 | 162,18 | х | х | | х | х | х | х | х | х | 30.12.2021 |
| **3** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2022 года** | **784,42** | **20** | **54** | **784,42** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 3.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 531,25 | 13 | 32 | 531,25 | 01.09.2020 | 01.11.2020 | | 01.02.2021 | 01.06.2021 | 01.08.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2022 | 01.08.2022 | 25.12.2022 |
| 3.2. | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 253,17 | 7 | 22 | 253,17 | х | х | | х | х | 01.12.2022 | х | х | х | 30.12.2022 |
| 3.5 | Выкуп жилых помещений | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **4** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2023 года** | **15 248,78** | **446** | **1 049** | **15 248,78** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 4.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Строительство многоквартирных домов | 11 891,32 | 345 | 749 | 11 891,32 | 10.01.2022 | 10.02.2022 | | 01.07.2022 | 10.01.2023 | 20.01.2023 | 01.07.2022 | 01.06.2023 | 01.08.2023 | 30.12.2023 |
| 4.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Выкуп жилых помещений | 3 357,46 | 101 | 227 | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | 30.12.2022 |
| **5** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2024 года** | **4 828,91** | **106** | **300** | **4 828,91** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 5.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Строительство многоквартирных домов | 4 828,91 | 106 | 300 | 4 828,91 | 10.01.2022 | 10.02.2022 | | 01.07.2022 | 10.01.2024 | 20.01.2024 | 10.01.2023 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | 30.12.2024 |
| 5.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |

**13.8. Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения |  | Число жителей, всего | Общая площадь жилых помещений МКД | жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная  собственность | муниципальная  собственность | За счет средств бюджета Московской области | | | | | | За счет средств бюджета муниципальных образований | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **Итого по подпрограмме II:** | | | | | | **2 157** | **31 744,20** | **847** | **501** | **346** | **31 744,20** | **18 193,06** | **13 551,14** | **2 025 173 733,50** | **1 531 688 998,06** | **230 357 368,90** | **11 556 649,48** | **329 574 852,01** | **840 854 221,90** | **119 345 905,77** | **493 484 735,44** | **67 101 236,38** | **9 111 763,52** | **96 783 300,64** | **269 583 405,20** | **50 905 029,70** |
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 04 по Сергиево-Посадскому городскому округу: 19** | | | | | | **368** | **6 052,55** | **151** | **98** | **53** | **6 052,55** | **4 046,90** | **2 005,65** | **10 888 989,92** | **8 839 056,17** | **8 839 056,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 049 933,75** | **2 049 933,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 4** | | | | | | **41** | **530,63** | **16** | **1** | **15** | **530,63** | **11,62** | **519,01** | **5 174 649,20** | **4 915 916,74** | **4 915 916,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258 732,46** | **258 732,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2024 | 8 | 73,06 | 2 | 0 | 2 | 73,06 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2024 | 7 | 113,35 | 3 | 0 | 3 | 113,35 | 0,00 | 113,35 | 4 683 355,60 | 4 449 187,82 | 4 449 187,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 167,78 | 234 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2024 | 25 | 332,6 | 10 | 0 | 10 | 332,60 | 0,00 | 332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2024 | 1 | 11,62 | 1 | 1 | 0 | 11,62 | 11,62 | 0,00 | 491 293,60 | 466 728,92 | 466 728,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 564,68 | 24 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа: 15** | | | | | | **327** | **5 521,92** | **135** | **97** | **38** | **5 521,92** | **4 035,28** | **1 486,64** | **5 714 340,72** | **3 923 139,43** | **3 923 139,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 791 201,29** | **1 791 201,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская,  д. 15 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 14 | 227,50 | 7 | 7 | 0 | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15. | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 3 | 115,10 | 2 | 2 | 0 | 115,10 | 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18. | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 0 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская,  д. 18 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 5 | 81,90 | 3 | 3 | 0 | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 3 | 85,20 | 2 | 2 | 0 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 7 | 321,10 | 7 | 7 | 0 | 321,10 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская,  д. 18а | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 103,40 | 3 | 3 | 0 | 103,40 | 103,40 | 0,00 | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 127,07 | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная,  д. 11а | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 4 | 49,90 | 1 | 1 | 0 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная,  д. 13а | 879-п | 19.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 6 | 36,60 | 1 | 1 | 0 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 879-п | 19.12.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 7 | 80,90 | 2 | 0 | 2 | 80,90 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 9 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 33 | 524,40 | 12 | 6 | 6 | 524,40 | 265,50 | 258,90 | 954 259,61 | 697 563,78 | 697 563,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 695,83 | 256 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 28 | 357,10 | 11 | 7 | 4 | 357,10 | 235,20 | 121,90 | 95 764,20 | 70 003,63 | 70 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 760,57 | 25 760,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 10 | 197,80 | 4 | 1 | 3 | 197,80 | 73,30 | 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 12/11 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 32 | 526,60 | 12 | 8 | 4 | 526,60 | 357,20 | 169,40 | 960 601,60 | 702 199,77 | 702 199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 401,83 | 258 401,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 20 | 280,70 | 7 | 4 | 3 | 280,70 | 177,70 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 18 | 247,10 | 7 | 7 | 0 | 247,10 | 247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 18 | 343,80 | 8 | 3 | 5 | 343,80 | 136,10 | 207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 9 | 162,90 | 4 | 4 | 0 | 162,90 | 162,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 10 | 243,60 | 6 | 3 | 3 | 243,60 | 197,40 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 17 | 272,50 | 7 | 7 | 0 | 272,50 | 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 182,66 | 4 | 3 | 1 | 182,66 | 130,56 | 52,10 | 351 642,76 | 257 050,86 | 257 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 591,90 | 94 591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 19 | 270,24 | 5 | 4 | 1 | 270,24 | 225,70 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 32 | 532,90 | 12 | 9 | 3 | 532,90 | 389,90 | 143,00 | 2 152 572,04 | 1 891 952,41 | 1 891 952,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 619,63 | 260 619,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3. | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 2 | 25,06 | 1 | 1 | 0 | 25,06 | 25,06 | 0,00 | 416 373,44 | 304 368,98 | 304 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 004,46 | 112 004,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3. | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 13 | 227,46 | 6 | 3 | 3 | 227,46 | 92,96 | 134,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 02, F3 по Сергиево-Посадскому городскому округу:** | | | | | | **1 789** | **25 691,65** | **696** | **403** | **293** | **25 691,65** | **14 146,16** | **11 545,49** | **2 014 284 743,58** | **1 522 849 941,89** | **221 518 312,73** | **11 556 649,48** | **329 574 852,01** | **840 854 221,90** | **119 345 905,77** | **491 434 801,69** | **65 051 302,63** | **9 111 763,52** | **96 783 300,64** | **269 583 405,20** | **50 905 029,70** |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадского городскому округу: 27** | | | | | | **414** | **5 314,41** | **136** | **20** | **116** | **5 314,41** | **787,28** | **4 527,13** | **307 238 028,36** | **233 074 962,21** | **221 518 312,73** | **11 556 649,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 163 066,15** | **65 051 302,63** | **9 111 763,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | дер. Жучки, д. 5 | 167 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 9 | 110,80 | 5 | 1 | 4 | 110,80 | 21,30 | 89,50 | 8 966 776,00 | 6 586 875,25 | 5 482 771,52 | 1 104 103,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 900,75 | 1 610 076,48 | 769 824,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | дер. Жучки, д. 5 | 167 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 4 | 28,80 | 1 | 1 | 0 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пос. Репихово, д. 8 | 165 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 3 | 52,80 | 2 | 0 | 2 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 4 242 280,00 | 3 279 282,43 | 3 279 282,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 997,57 | 962 997,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пос. Репихово, д. 8 | 165 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 3 | 16,70 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пос. Репихово, д. 11 | 168 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 3 | 132,30 | 3 | 3 | 0 | 132,30 | 132,30 | 0,00 | 8 075 592,00 | 6 242 432,62 | 6 242 432,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 159,38 | 1 833 159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пос. Репихово, д. 12 | 169 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 9 | 144,00 | 4 | 0 | 4 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 8 789 760,00 | 6 794 484,48 | 6 794 484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 275,52 | 1 995 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пос. Репихово, д. 28 | 120 | 20.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 14 | 148,70 | 3 | 0 | 3 | 148,70 | 0,00 | 148,70 | 9 076 648,00 | 7 016 248,91 | 7 016 248,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 399,09 | 2 060 399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2022 | 8 | 84,30 | 2 | 0 | 2 | 84,30 | 0,00 | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 24 | 300,60 | 8 | 3 | 5 | 300,60 | 114,10 | 186,50 | 4 500 000,00 | 1 606 504,43 | 0,00 | 1 606 504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 495,57 | 0,00 | 2 893 495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2025 | 4 | 112,48 | 3 | 3 | 0 | 112,48 | 112,48 | 0,00 | 8 145 185,00 | 5 307 247,32 | 0,00 | 5 307 247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 937,68 | 0,00 | 2 837 937,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 17 | 164 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 9 | 115,20 | 3 | 0 | 3 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8 240 400,00 | 6 369 829,21 | 6 369 829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 570,79 | 1 870 570,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 17 | 164 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 2 | 19,80 | 1 | 1 | 0 | 19,80 | 19,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | 241 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 13 | 104,70 | 5 | 0 | 5 | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 6 464 136,00 | 4 940 156,43 | 3 699 219,33 | 1 240 937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 979,57 | 1 086 316,67 | 437 662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная, д. 13а | 161 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 4 | 41,50 | 1 | 0 | 1 | 41,50 | 0,00 | 41,50 | 7 984 032,00 | 6 171 656,73 | 6 171 656,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 375,27 | 1 812 375,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная, д. 13а | 161 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 8 | 119,80 | 2 | 0 | 2 | 119,80 | 0,00 | 119,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 16 | г. Хотьково, ул. Горбуновская ф-ка, д. 3 | 154 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 29 | 167,00 | 3 | 1 | 2 | 167,00 | 52,80 | 114,20 | 10 163 160,00 | 7 856 122,68 | 7 856 122,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 037,32 | 2 307 037,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 116 | 19.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 11 | 175,80 | 4 | 1 | 3 | 175,80 | 67,30 | 108,50 | 11 264 932,00 | 8 707 792,43 | 8 707 792,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 139,57 | 2 557 139,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 240 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 20 | 196,80 | 5 | 0 | 5 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 12 012 672,00 | 9 285 795,46 | 9 285 795,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 876,54 | 2 726 876,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 244 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 11 | 237,12 | 5 | 0 | 5 | 237,12 | 0,00 | 237,12 | 14 472 584,00 | 11 187 307,43 | 11 187 307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 276,57 | 3 285 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 150 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 14 | 182,00 | 5 | 0 | 5 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 11 109 280,00 | 8 587 473,45 | 8 587 473,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 806,55 | 2 521 806,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15а | 160 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 30 | 353,90 | 10 | 0 | 10 | 353,90 | 0,00 | 353,90 | 21 602 056,00 | 16 698 389,29 | 16 698 389,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 666,71 | 4 903 666,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 155 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 16 | 315,70 | 7 | 1 | 6 | 315,70 | 28,40 | 287,30 | 26 579 388,00 | 19 387 872,71 | 17 090 015,81 | 2 297 856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191 515,29 | 5 018 672,19 | 2 172 843,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 155 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 6 | 95,20 | 2 | 2 | 0 | 95,20 | 95,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 156 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 17 | 205,80 | 5 | 0 | 5 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 12 562 032,00 | 9 710 450,74 | 9 710 450,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 581,26 | 2 851 581,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 242 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 22 | 271,31 | 8 | 1 | 7 | 271,31 | 49,70 | 221,61 | 16 560 762,40 | 12 801 469,34 | 12 801 469,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 293,06 | 3 759 293,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 243 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 15 | 259,50 | 6 | 0 | 6 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 15 839 880,00 | 12 244 227,24 | 12 244 227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 652,76 | 3 595 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 115 | 19.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 19 | 213,83 | 5 | 0 | 5 | 213,83 | 0,00 | 213,83 | 17 463 544,00 | 13 499 319,52 | 13 499 319,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 224,48 | 3 964 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 115 | 19.05.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 2 | 72,27 | 2 | 1 | 1 | 72,27 | 41,30 | 30,97 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 157 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 14 | 251,43 | 6 | 0 | 6 | 251,43 | 0,00 | 251,43 | 15 347 287,20 | 11 863 453,02 | 11 863 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 834,18 | 3 483 834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12а | 149 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 28 | 331,88 | 8 | 0 | 8 | 331,88 | 0,00 | 331,88 | 20 222 552,00 | 15 632 032,70 | 15 632 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 519,30 | 4 590 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 14а | 158 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 21 | 207,40 | 4 | 0 | 4 | 207,40 | 0,00 | 207,40 | 12 629 176,00 | 9 762 353,05 | 9 762 353,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 822,95 | 2 866 822,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 170 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 3 | 76,80 | 2 | 0 | 2 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 4 687 872,00 | 3 623 725,05 | 3 623 725,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 146,95 | 1 064 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 151 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 6 | 89,80 | 3 | 1 | 2 | 89,80 | 23,80 | 66,00 | 5 481 392,00 | 4 237 116,02 | 4 237 116,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 275,98 | 1 244 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 159 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 13 | 78,39 | 2 | 0 | 2 | 78,39 | 0,00 | 78,39 | 4 754 649,76 | 3 675 344,27 | 3 675 344,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 305,49 | 1 079 305,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадского городскому округу: 23** | | | | | | **1 065** | **15 370,08** | **450** | **326** | **124** | **15 370,08** | **10 864,14** | **4 505,94** | **1 286 630 540,14** | **994 565 407,53** | **0,00** | **0,00** | **324 230 057,10** | **670 335 350,43** | **0,00** | **292 065 132,61** | **0,00** | **0,00** | **95 213 742,50** | **196 851 390,11** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 31 | 429,14 | 14 | 8 | 6 | 429,14 | 179,25 | 249,89 | 36 031 881,82 | 27 852 644,65 | 0,00 | 0,00 | 2 451 381,47 | 25 401 263,18 | 0,00 | 8 179 237,17 | 0,00 | 0,00 | 719 875,28 | 7 459 361,89 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 75 | 640,00 | 25 | 17 | 8 | 640,00 | 401,93 | 238,07 | 53 736 320,00 | 41 538 175,36 | 0,00 | 0,00 | 8 977 764,17 | 32 560 411,19 | 0,00 | 12 198 144,64 | 0,00 | 0,00 | 2 636 419,74 | 9 561 724,90 | 0,00 |
| 3 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 12 | 84,60 | 3 | 0 | 3 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 7 103 269,80 | 5 490 827,56 | 0,00 | 0,00 | 5 490 827,56 | 0,00 | 0,00 | 1 612 442,24 | 0,00 | 0,00 | 1 612 442,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 6 | 86,30 | 2 | 0 | 2 | 86,30 | 0,00 | 86,30 | 7 246 006,90 | 5 601 163,33 | 0,00 | 0,00 | 5 601 163,33 | 0,00 | 0,00 | 1 644 843,57 | 0,00 | 0,00 | 1 644 843,57 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 116 | 19.05.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 4 | 46,30 | 1 | 1 | 0 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 688,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 88 | 910,10 | 33 | 27 | 6 | 910,10 | 682,44 | 227,66 | 76 414 726,30 | 59 068 583,43 | 0,00 | 0,00 | 18 902 950,30 | 40 165 633,13 | 0,00 | 17 331 085,79 | 0,00 | 0,00 | 5 551 060,44 | 11 795 082,43 | 0,00 |
| 7 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 70 | 856,24 | 31 | 18 | 13 | 856,24 | 448,39 | 407,85 | 71 892 479,12 | 55 572 886,36 | 0,00 | 0,00 | 17 716 027,05 | 37 856 859,31 | 0,00 | 16 319 592,76 | 0,00 | 0,00 | 5 202 507,29 | 11 117 085,47 | 0,00 |
| 8 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 74 | 902,77 | 33 | 22 | 11 | 902,77 | 552,95 | 349,82 | 75 799 277,51 | 58 592 841,52 | 0,00 | 0,00 | 8 469 078,51 | 50 123 763,01 | 0,00 | 17 206 435,99 | 0,00 | 0,00 | 2 487 038,58 | 14 719 397,41 | 0,00 |
| 9 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 49 | 849,61 | 23 | 21 | 2 | 849,61 | 801,28 | 48,33 | 71 335 804,43 | 55 142 576,82 | 0,00 | 0,00 | 26 179 301,99 | 28 963 274,83 | 0,00 | 16 193 227,61 | 0,00 | 0,00 | 7 687 841,60 | 8 505 386,01 | 0,00 |
| 10 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 568 | 21.11.2013 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 49 | 1 037,20 | 24 | 19 | 5 | 1 037,20 | 832,80 | 204,40 | 87 086 423,60 | 67 317 805,44 | 0,00 | 0,00 | 26 096 720,52 | 41 221 084,92 | 0,00 | 19 768 618,16 | 0,00 | 0,00 | 7 663 590,62 | 12 105 027,54 | 0,00 |
| 11 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 58 | 846,10 | 20 | 8 | 12 | 846,10 | 233,93 | 612,17 | 71 041 094,30 | 54 914 765,89 | 0,00 | 0,00 | 9 763 332,52 | 45 151 433,37 | 0,00 | 16 126 328,41 | 0,00 | 0,00 | 2 867 110,59 | 13 259 217,82 | 0,00 |
| 12 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 52 | 1 039,40 | 24 | 17 | 7 | 1 039,40 | 731,70 | 307,70 | 87 271 142,20 | 67 460 592,92 | 0,00 | 0,00 | 19 357 258,52 | 48 103 334,40 | 0,00 | 19 810 549,28 | 0,00 | 0,00 | 5 684 473,08 | 14 126 076,20 | 0,00 |
| 13 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 57 | 834,52 | 26 | 18 | 8 | 834,52 | 463,04 | 371,48 | 70 068 802,76 | 54 163 184,53 | 0,00 | 0,00 | 15 125 668,58 | 39 037 515,95 | 0,00 | 15 905 618,23 | 0,00 | 0,00 | 4 441 819,75 | 11 463 798,48 | 0,00 |
| 14 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 98 | 1 887,18 | 34 | 32 | 2 | 1 887,18 | 1 782,06 | 105,12 | 158 453 294,34 | 122 484 396,52 | 0,00 | 0,00 | 52 533 714,46 | 69 950 682,06 | 0,00 | 35 968 897,82 | 0,00 | 0,00 | 15 427 106,31 | 20 541 791,51 | 0,00 |
| 15 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 54 | 855,99 | 21 | 16 | 5 | 855,99 | 704,81 | 151,18 | 71 871 488,37 | 55 556 660,51 | 0,00 | 0,00 | 25 894 293,98 | 29 662 366,53 | 0,00 | 16 314 827,86 | 0,00 | 0,00 | 7 604 145,84 | 8 710 682,02 | 0,00 |
| 16 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 30 | 544,40 | 16 | 15 | 1 | 544,40 | 512,40 | 32,00 | 45 709 457,20 | 35 333 410,42 | 0,00 | 0,00 | 13 512 156,24 | 21 821 254,18 | 0,00 | 10 376 046,78 | 0,00 | 0,00 | 3 967 994,14 | 6 408 052,64 | 0,00 |
| 17 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 24 | 529,00 | 16 | 16 | 0 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 44 416 427,00 | 34 333 898,07 | 0,00 | 0,00 | 8 696 276,42 | 25 637 621,65 | 0,00 | 10 082 528,93 | 0,00 | 0,00 | 2 553 757,75 | 7 528 771,18 | 0,00 |
| 18 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 66 | 903,01 | 28 | 15 | 13 | 903,01 | 474,86 | 428,15 | 75 819 428,63 | 58 608 418,33 | 0,00 | 0,00 | 18 182 138,33 | 40 426 280,00 | 0,00 | 17 211 010,30 | 0,00 | 0,00 | 5 339 386,03 | 11 871 624,27 | 0,00 |
| 19 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 84 | 885,43 | 35 | 22 | 13 | 885,43 | 512,67 | 372,76 | 74 343 359,09 | 57 467 416,58 | 0,00 | 0,00 | 10 292 953,79 | 47 174 462,79 | 0,00 | 16 875 942,51 | 0,00 | 0,00 | 3 022 639,73 | 13 853 302,78 | 0,00 |
| 20 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 60 | 854,93 | 28 | 25 | 3 | 854,93 | 740,27 | 114,66 | 71 782 487,59 | 55 487 862,91 | 0,00 | 0,00 | 25 208 292,36 | 30 279 570,55 | 0,00 | 16 294 624,68 | 0,00 | 0,00 | 7 402 693,88 | 8 891 930,80 | 0,00 |
| 21 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 5 | 64,35 | 3 | 3 | 0 | 64,35 | 64,35 | 0,00 | 5 403 019,05 | 4 176 533,73 | 0,00 | 0,00 | 1 701 373,00 | 2 475 160,73 | 0,00 | 1 226 485,32 | 0,00 | 0,00 | 499 627,00 | 726 858,32 | 0,00 |
| 22 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 10 | 136,49 | 5 | 3 | 2 | 136,49 | 88,29 | 48,20 | 11 460 109,87 | 8 858 664,93 | 0,00 | 0,00 | 2 522 299,00 | 6 336 365,93 | 0,00 | 2 601 444,94 | 0,00 | 0,00 | 740 701,00 | 1 860 743,94 | 0,00 |
| 23 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 9 | 147,02 | 5 | 3 | 2 | 147,02 | 81,42 | 65,60 | 12 344 240,26 | 9 542 097,72 | 0,00 | 0,00 | 1 555 085,00 | 7 987 012,72 | 0,00 | 2 802 142,54 | 0,00 | 0,00 | 456 668,04 | 2 345 474,50 | 0,00 |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадского городскому округу: 20** | | | | | | **310** | **5 007,16** | **110** | **57** | **53** | **5 007,16** | **2 494,74** | **2 512,42** | **420 416 175,08** | **295 209 572,15** | **0,00** | **0,00** | **5 344 794,91** | **170 518 871,47** | **119 345 905,77** | **125 206 602,93** | **0,00** | **0,00** | **1 569 558,14** | **72 732 015,09** | **50 905 029,70** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 13 | 156,00 | 2 | 0 | 2 | 156,00 | 97,30 | 58,70 | 13 098 228,00 | 9 181 857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 726 889,53 | 3 454 968,30 | 3 916 370,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 710,37 | 1 473 659,80 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 3 | 2143-ПГ | 23.12.2021 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 4 | 82,35 | 2 | 2 | 0 | 82,35 | 82,35 | 0,00 | 6 914 353,05 | 5 344 794,91 | 0,00 | 0,00 | 5 344 794,91 | 0,00 | 0,00 | 1 569 558,14 | 0,00 | 0,00 | 1 569 558,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 5 | 142,20 | 2 | 1 | 1 | 142,20 | 0,00 | 142,20 | 11 939 538,60 | 8 369 616,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 369 616,56 | 3 569 922,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 922,04 |
| 4 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 9 | 133,70 | 4 | 1 | 3 | 133,70 | 53,90 | 79,80 | 11 225 853,10 | 7 869 323,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 180,58 | 5 456 142,44 | 3 356 530,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 302,42 | 2 327 227,66 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 200-п | 29.05.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 14 | 213,46 | 6 | 3 | 3 | 213,46 | 129,03 | 84,43 | 17 922 741,98 | 12 563 842,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 395,35 | 7 378 446,78 | 5 358 899,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 744,95 | 3 147 154,90 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 2 | 160,30 | 2 | 0 | 2 | 160,30 | 0,00 | 160,30 | 13 459 268,90 | 9 434 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 434 947,50 | 4 024 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 321,40 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 179-п | 17.05.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 22 | 357,90 | 7 | 7 | 0 | 357,90 | 176,62 | 181,28 | 30 050 357,70 | 21 065 300,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 418,63 | 18 045 882,12 | 8 985 056,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 883,27 | 7 697 173,68 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 7 | 98,87 | 5 | 1 | 4 | 98,87 | 23,47 | 75,40 | 8 301 421,81 | 5 819 296,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 819 296,69 | 2 482 125,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 125,12 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | 24.08.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 259,40 | 7 | 3 | 4 | 259,40 | 125,20 | 134,20 | 21 780 002,20 | 15 267 781,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267 781,54 | 0,00 | 6 512 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 512 220,66 | 0,00 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 12 | 114,17 | 4 | 3 | 1 | 114,17 | 114,17 | 0,00 | 9 586 055,71 | 6 719 825,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719 825,05 | 2 866 230,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 230,66 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 18 | 234,20 | 5 | 0 | 5 | 234,20 | 0,00 | 234,20 | 19 664 134,60 | 13 784 558,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 784 558,35 | 0,00 | 5 879 576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 576,25 | 0,00 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 128-п | 12.04.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 31 | 431,92 | 11 | 5 | 6 | 431,92 | 184,62 | 247,30 | 36 265 298,96 | 25 421 974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 421 974,57 | 0,00 | 10 843 324,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 843 324,39 | 0,00 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 496,90 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,30 | 248,60 | 41 721 214,70 | 29 246 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 244,99 | 22 713 326,51 | 12 474 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 648,01 | 9 687 995,19 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 16 | 434,60 | 8 | 4 | 4 | 434,60 | 181,30 | 253,30 | 36 490 319,80 | 25 579 714,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835 769,40 | 14 743 944,78 | 10 910 605,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621 818,90 | 6 288 786,72 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 18 | 420,90 | 8 | 4 | 4 | 420,90 | 210,60 | 210,30 | 35 340 026,70 | 24 773 358,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 773 358,72 | 0,00 | 10 566 667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 566 667,98 | 0,00 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 226-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 24 | 407,40 | 10 | 8 | 2 | 407,40 | 316,54 | 90,86 | 34 206 526,20 | 23 978 774,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 177 131,07 | 2 801 643,80 | 10 227 751,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 032 756,33 | 1 194 995,00 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 227-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 29 | 414,30 | 10 | 6 | 4 | 414,30 | 234,10 | 180,20 | 34 785 870,90 | 24 384 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 384 895,50 | 0,00 | 10 400 975,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 975,40 | 0,00 |
| 18 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 24 | 194,89 | 4 | 1 | 3 | 194,89 | 110,84 | 84,05 | 16 363 549,07 | 11 470 847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 785,00 | 5 120 062,90 | 4 892 701,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 822,70 | 2 183 878,47 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 6 | 157,80 | 3 | 3 | 0 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | 13 249 361,40 | 9 287 802,34 |  |  | 0,00 | 0,00 | 9 287 802,34 | 3 961 559,06 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 961 559,06 |
| 20 | с. Сватково, д. 1Б | 1204-ПГ | 13.07.2018 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 6 | 95,90 | 2 | 1 | 1 | 95,90 | 48,60 | 47,30 | 8 052 051,70 | 5 644 488,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 644 488,24 | 0,00 | 2 407 563,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 563,46 | 0,00 |

**14. Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

**14.1. Паспорт Подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | |  | Цели Подпрограммы 3:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи Подпрограммы 3:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | |
| Координатор подпрограммы | |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | |  | Сроки реализации Подпрограммы 3 2022-2024 гг | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | |
| Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета (тыс.кв.м) | | **1,227** | 0,00 | 1,227 | 0,00 |
| Количество расселенных жителей (тыс.чел.) | | **0,085** | 0,00 | 0,085 | 0,00 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | | **23** | 0,00 | 23 | 0,00 |

**14.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

В Подпрограмму 3 включены аварийные жилые помещения, в целях расселения которых уже заключены контракты и которые не будут расселены до конца 2021 года, исключенные из адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 года».

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан.

В ходе реализации Подпрограммы 3 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**14.3. Концептуальные направления Подпрограммы 3**

Концепция Подпрограммы 3 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями Подпрограммы 3 являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Подпрограммы 3 являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения Подпрограммы 3 гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом Подпрограммой 3 предусмотрено два альтернативных решения для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, приведен в разделе 14.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по источникам финансирования приведен в разделе 14.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в разделе 14.6.

План-график реализации Подпрограммы 3, содержащий информацию о механизмах реализации Подпрограммы 3 на 2023 годы, а также промежуточные результаты реализации Подпрограммы 3 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 14.7.

**14.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| **F3** | **Основное мероприятие F3** | **2021-2022** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ «Развитие» | Расселение  85 жителей из 23 аварийных жилых помещений общей площадью  1227,50 кв.м |
| **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F3.01. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**14.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 3 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **85** | **23** | **0** | **23** | **1227,50** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Всего по этапу 2023 года** | **85** | **23** | **0** | **23** | **1227,50** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 85 | 23 | 0 | 23 | 1227,50 | 0,00 | 1227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**14.6. План реализации мероприятий по переселению граждан по способам переселения по Подпрограмме 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых  помещений у  собственников | | Договор о развитии  застроенной  территории | Переселение в  свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщика-ми | | Выкуп жилых помещений | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Выкупаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| **Всего по Подпрограмме 3 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Всего по этапу 2023 года** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**14.7. План-график реализации Подпрограммы 3 на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь  жилых помещений (кв.м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан  чел.) | Предоставляемая  П лощадь (кв. м) | Образованы земельные  участки под  строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений, подписание соглашений о возмещении | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений, регистрация соглашений о возмещении | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | **1227,50** | **23** | **85** | **1301,83** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **1** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2022-2024 года** | **1227,50** | **23** | **85** | **1301,83** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1227,50 | 23 | 85 | 1301,83 | х | х | | х | х | 01.11.2019 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 |

**14.8. Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД)** | **Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** | | | **Планируемая дата окончания переселения** | **Планируемая дата сноса / реконструкции МКД** | **Число жителей, всего** | **Число жителей, планируемых к переселению** | **Общая площадь жилых помещений МКД** | **Количество расселяемых жилых помещений** | | | **Расселяемая площадь жилых помещений** | | | **Стоимость переселения граждан** | | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | | **Всего:** | **За счет средств бюджета Московской области** | | | **За счет средств бюджета муниципальных образований** | | | **Также средства консолидированного бюджета Московской области на оплату превышения стоимости одного кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений над стоимостью одного кв. м в многоквартирных домах, построенных по энергоэффективной технологии** | |
| **Номер** | **Дата** | | **частная собственность** | **муниципальная собственность** | **частная собственность** | **муниципальная собственность** |
| **Всего** | **2021 год** | **2022 год** | **Всего** | **2021 год** | **2022 год** | **средства бюджета Московской области** | **средства бюджета муниципальных образований** |
| **чел.** | **чел.** | **кв.м** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **руб** | **руб.** | **руб.** | **руб** | **руб.** | **руб** | **руб** | **руб.** | **руб.** |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадскому городскому округу: 4** | | | | | | | **85** | **85** | **1 227,50** | **23** | **0** | **23** | **1 227,50** | **0,00** | **1 227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11** | **194** | | **07.06.2011** | **IV кв. 2023** | **IV кв. 2023** | **28** | **28** | **513,20** | **7** | **0** | **7** | **513,20** | **0,00** | **513,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6** | **418** | | **02.07.2014** | **IV кв. 2023** | **IV кв. 2023** | **15** | **15** | **220,10** | **6** | **0** | **6** | **220,10** | **0,00** | **220,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15** | **194** | | **07.06.2011** | **IV кв. 2023** | **IV кв. 2023** | **29** | **29** | **310,00** | **6** | **0** | **6** | **310,00** | **0,00** | **310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17** | **194** | | **07.06.2011** | **IV кв. 2023** | **IV кв. 2023** | **13** | **13** | **184,20** | **4** | **0** | **4** | **184,20** | **0,00** | **184,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 1

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | Количество человек | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего по году | 2020 г. | 2021 г | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.: | | **5 952,21** | **9 015,43** | **6 579,25** | **33 594,54** | **4 828,91** | **59 970,34** | **399** | **635** | **432** | **2 111** | **300** | **3 877** |
| 1. | Всего по Подпрограмме 1 программы переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 2 042,96 | 2 042,59 | 5 794,83 | 17 118,26 | х | 26 998,64 | 138 | 141 | 378 | 977 | х | 1 635 |
| 1.1. | Всего по I этапу 2019-2020 | 2 042,96 | x | x | x | x | 2 042,96 | 138 | x | x | x | x | 138 |
| 1.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 2 042,96 | x | x | x | x | 2 042,96 | 138 | x | x | x | x | 138 |
| 1.2. | Всего по II этапу 2020-2021 | х | 1 354,15 | x | x | x | 1 354,15 | х | 103 | x | x | x | 103 |
| 1.2.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | 1 354,15 | x | x | x | 1 354,15 | х | 103 | x | x | x | 103 |
| 1.3. | Всего по III этапу 2021-2022 | х | 688,44 | 5 794,83 | x | x | 6 483,27 | х | 39 | 378 | x | x | 417 |
| 1.3.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | 688,44 | 5 794,83 | x | x | 6 483,27 | х | 39 | 378 | x | x | 417 |
| 1.4. | Всего по V этапу 2023-2024 | x | х | х | 17 118,26 | х | 17 118,26 | x | х | х | 977 | х | 977 |
| 1.4.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | х | х | 17 118,26 | х | 17 118,26 | x | х | х | 977 | х | 977 |
| 2. | По Подпрограмме 2 программы переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 3 909,25 | 6 972,84 | 784,42 | 15 248,78 | 4 828,91 | 31 744,20 | 261 | 493 | 54 | 1 049 | 300 | 2 157 |
| 2.1. | Всего по подпрограмме 2 | 3 909,25 | 6 972,84 | 784,42 | 15 248,78 | 4 828,91 | 31 744,20 | 261 | 493 | 54 | 1 049 | 300 | 2 157 |
| 2.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 3 909,25 | 6 972,84 | 784,42 | 15 248,78 | 4 828,91 | 31 744,20 | 261 | 493 | 54 | 1 049 | 300 | 2 157 |
| 3. | По Подпрограмме 3 программы переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | х | 1 227,50 | х | 1227,50 | х | х | х | 85 | х | 85 |
| 3.1. | Всего по подпрограмме 3 | х | х | х | 1 227,50 | х | 1227,50 | х | х | х | 85 | х | 85 |
| 3.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | х | х | 1 227,50 | х | 1227,50 | х | х | х | 85 | х | 85 |

Приложение № 2

**Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными**

**и подлежащих расселению в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь,  кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего в Сергиево-Посадском городском округе подлежит переселению в**  **2020 - 2025 гг.** | | | **X** | **X** | **59 970,34** | **3 877** | **X** |
| **По Подпрограмме 1 муниципальной программы переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | **X** | **X** | **26 998,64** | **1 635** | **X** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 02.07.2014 | 401,30 | 25 | 31.12.2022 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1954 | 05.07.2012 | 1 793,23 | 95 | 31.12.2022 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1927 | 05.07.2012 | 1 278,90 | 84 | 31.12.2022 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1927 | 02.07.2014 | 1 196.91 | 93 | 31.12.2022 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1930 | 02.07.2014 | 1 659,83 | 115 | 31.12.2022 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 18 | 1918 | 02.07.2014 | 153,10 | 5 | 31.12.2022 |
| 7 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 1959 | 24.11.2016 | 126,30 | 22 | 31.12.2021 |
| 8 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 1949 | 24.11.2016 | 19,77 | 3 | 31.12.2021 |
| 9 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 1951 | 24.11.2016 | 427,90 | 30 | 31.12.2023 |
| 10 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 1950 | 24.11.2016 | 447,40 | 27 | 31.12.2023 |
| 11 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 1953 | 24.11.2016 | 645,87 | 49 | 31.12.2023 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 1954 | 24.11.2016 | 658,70 | 57 | 31.12.2023 |
| 13 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 1969 | 24.11.2016 | 851,85 | 45 | 31.12.2023 |
| 14 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 1956 | 24.11.2016 | 827,70 | 46 | 31.12.2023 |
| 15 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 1958 | 24.11.2016 | 642,40 | 31 | 31.12.2023 |
| 16 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 1960 | 24.11.2016 | 620,70 | 41 | 31.12.2023 |
| 17 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 1954 | 25.04.2013 | 408,56 | 32 | 31.12.2020 |
| 18 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 1953 | 25.04.2013 | 426,90 | 27 | 31.12.2020 |
| 19 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 1953 | 25.04.2013 | 417,90 | 29 | 31.12.2020 |
| 20 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 1951 | 25.04.2013 | 361,20 | 20 | 31.12.2020 |
| 21 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 1953 | 24.11.2016 | 428,40 | 30 | 31.12.2020 |
| 22 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 4 | 1954 | 25.04.2013 | 422,30 | 26 | 31.12.2021 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 6 | 1954 | 25.04.2013 | 427,10 | 24 | 31.12.2021 |
| 24 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 8 | 1958 | 25.04.2013 | 309,30 | 26 | 31.12.2021 |
| 25 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 1942 | 25.04.2013 | 453,70 | 25 | 31.12.2023 |
| 26 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 1958 | 25.04.2013 | 596,70 | 38 | 31.12.2023 |
| 27 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 1953 | 25.04.2013 | 702,50 | 36 | 31.12.2023 |
| 28 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 1949 | 25.04.2013 | 465,20 | 29 | 31.12.2023 |
| 29 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 1951 | 25.04.2013 | 494,60 | 30 | 31.12.2023 |
| 30 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 1956 | 25.04.2013 | 384,30 | 26 | 31.12.2023 |
| 31 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18А | 1956 | 25.04.2013 | 385,90 | 20 | 31.12.2023 |
| 32 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18Б | 1956 | 25.04.2013 | 329,70 | 17 | 31.12.2023 |
| 33 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 1956 | 25.04.2013 | 385,90 | 21 | 31.12.2023 |
| 34 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 1953 | 29.12.2016 | 380,49 | 35 | 31.12.2023 |
| 35 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 1952 | 25.04.2013 | 491,00 | 28 | 31.12.2023 |
| 36 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 1952 | 25.04.2013 | 728,50 | 35 | 31.12.2023 |
| 37 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17 | 1957 | 25.04.2013 | 899,89 | 55 | 31.12.2023 |
| 38 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 1949 | 25.04.2013 | 500,40 | 21 | 31.12.2023 |
| 39 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 1953 | 25.04.2013 | 361,90 | 23 | 31.12.2023 |
| 40 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26, к. а | 1897 | 25.04.2013 | 89,19 | 7 | 31.12.2023 |
| 41 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 1951 | 18.12.2013 | 857,14 | 43 | 31.12.2023 |
| 42 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 1951 | 18.12.2013 | 855,00 | 41 | 31.12.2023 |
| 43 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 1917 | 25.04.2013 | 183,90 | 6 | 31.12.2023 |
| 44 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 1959 | 27.02.2014 | 664,10 | 28 | 31.12.2023 |
| 45 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 1958 | 25.04.2013 | 470,27 | 25 | 31.12.2023 |
| 46 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 1949 | 25.04.2013 | 517,10 | 27 | 31.12.2023 |
| 47 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 1917 | 25.04.2013 | 166,14 | 11 | 31.12.2023 |
| 48 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 1917 | 25.04.2013 | 85,50 | 3 | 31.12.2023 |
| 49 | д. Наугольное | д. Наугольное, д. 99 | 1953 | 30.06.2015 | 44,60 | 2 | 31.12.2023 |
| 50 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Больничная, д. 40 | 1936 | 15.04.2015 | 246,50 | 9 | 31.12.2023 |
| 51 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 1934 | 15.04.2015 | 305,00 | 12 | 31.12.2023 |
| **По Подпрограмме 2 муниципальной программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **31 744,20** | **2 157** | **Х** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1953 | 07.06.2011 | 137,41 | 13 | 31.12.2023 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1953 | 07.06.2011 | 249,84 | 17 | 31.12.2023 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 1938 | 07.06.2011 | 332,60 | 25 | 31.12.2020 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 02.07.2014 | 158,64 | 10 | 31.12.2023 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 02.07.2014 | 429,14 | 31 | 31.12.2023 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 02.07.2014 | 640,00 | 75 | 31.12.2023 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 02.07.2014 | 856,24 | 70 | 31.12.2023 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 1942 | 02.07.2014 | 902,77 | 74 | 31.12.2023 |
| 9 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 1951 | 02.07.2014 | 849,61 | 49 | 31.12.2023 |
| 10 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1958 | 21.11.2013 | 1 037,20 | 49 | 31.12.2023 |
| 11 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 1942 | 13.11.2015 | 846,10 | 58 | 31.12.2023 |
| 12 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1958 | 02.07.2014 | 1 039,40 | 52 | 31.12.2023 |
| 13 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 1942 | 13.11.2015 | 834,52 | 57 | 31.12.2023 |
| 14 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 1938 | 13.11.2015 | 1 887,18 | 98 | 31.12.2023 |
| 15 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 1959 | 13.11.2015 | 544,40 | 30 | 31.12.2023 |
| 16 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 1959 | 13.11.2015 | 529,00 | 24 | 31.12.2023 |
| 17 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 1941 | 13.11.2015 | 855,99 | 54 | 31.12.2023 |
| 18 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 1941 | 13.11.2015 | 854,93 | 60 | 31.12.2023 |
| 19 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 1940 | 02.07.2014 | 903,01 | 66 | 31.12.2023 |
| 20 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 1940 | 02.07.2014 | 910,10 | 88 | 31.12 2023 |
| 21 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 1941 | 02.07.2014 | 885,43 | 84 | 31.12.2023 |
| 22 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 1950 | 15.04.2015 | 84,60 | 12 | 31.12.2022 |
| 23 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 1950 | 15.04.2015 | 86,30 | 6 | 31.12.2022 |
| 24 | д. Жучки | д. Жучки, д. 5 | 1953 | 10.08.2015 | 139,60 | 13 | 31.12.2022 |
| 25 | д. Репихово | д. Репихово, д. 8 | 1957 | 10.08.2015 | 69,50 | 6 | 31.12.2022 |
| 26 | п. Репихово | п. Репихово, д. 11 | 1950 | 10.03.2014 | 132,30 | 3 | 31.12.2022 |
| 27 | п. Репихово | п. Репихово, д. 12 | 1965 | 10.08.2015 | 144,00 | 9 | 31.12.2021 |
| 28 | п. Репихово | п. Репихово, д. 28 | 1968 | 20.05.2015 | 148,70 | 14 | 31.12.2021 |
| 29 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 1954 | 19.05.2015 | 222,10 | 15 | 31.12.2022 |
| 30 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская фабрика, д. 3 | 1966 | 10.08.2015 | 167,00 | 29 | 31.12.2021 |
| 31 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 1959 | 23.05.2014 | 196,80 | 20 | 31.12.2021 |
| 32 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 1948 | 23.05.2014 | 237,12 | 11 | 31.12.2021 |
| 33 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 1952 | 27.07.2015 | 182,00 | 14 | 31.12.2021 |
| 34 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15, лит. а | 1937 | 10.08.2015 | 353,90 | 30 | 31.12.2021 |
| 35 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 1954 | 10.08.2015 | 410,90 | 22 | 31.12.2022 |
| 36 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 1953 | 10.08.2015 | 205,80 | 17 | 31.12.2021 |
| 37 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 1948 | 23.05.2014 | 271,31 | 22 | 31.12.2021 |
| 38 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 1952 | 23.05.2014 | 259,50 | 15 | 31.12.2021 |
| 39 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 1962 | 19.05.2015 | 286,10 | 21 | 31.12.2022 |
| 40 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 1957 | 10.08.2015 | 251,43 | 14 | 31.12.2021 |
| 41 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12, лит. а | 1961 | 27.07.2015 | 331,88 | 28 | 31.12.2021 |
| 42 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 14, лит. а | 1952 | 10.08.2015 | 207,40 | 21 | 31.12.2021 |
| 43 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 1900 | 10.08.2015 | 76,90 | 3 | 31.12.2021 |
| 44 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 1949 | 27.07.2015 | 89,80 | 6 | 31.12.2021 |
| 45 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 1960 | 10.08.2015 | 78,39 | 13 | 31.12.2021 |
| 46 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 1-я, д. 17 | 1861 | 10.08.2015 | 135,00 | 11 | 31.12.2022 |
| 47 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 2-я, д. 13-а | 1861 | 10.08.2015 | 161,30 | 12 | 31.12.2022 |
| 48 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Хотьковская 1-я, д. 4, лит. а | 1917 | 23.05.2014 | 104,70 | 13 | 31.12.2021 |
| 49 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 1951 | 25.04.2013 | 384,90 | 32 | 31.12.2021 |
| 50 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 1917 | 17.05.2017 | 357,90 | 22 | 31.12.2024 |
| 51 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 1917 | 05.10.2017 | 98,87 | 7 | 31.12.2024 |
| 52 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 1917 | 29.05.2017 | 213,46 | 14 | 31.12.2024 |
| 53 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 1917 | 05.10.2017 | 160,30 | 2 | 31.12.2024 |
| 54 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 1957 | 16.06.2017 | 496,90 | 25 | 31.12.2024 |
| 55 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 1957 | 16.06.2017 | 434,60 | 16 | 31.12.2024 |
| 56 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 1957 | 16.06.2017 | 420,90 | 18 | 31.12.2024 |
| 57 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 1957 | 16.06.2017 | 407,40 | 24 | 31.12.2024 |
| 58 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 1957 | 16.06.2017 | 414,30 | 29 | 31.12.2024 |
| 59 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 1917 | 24.08.2017 | 259,40 | 25 | 31.12.2024 |
| 60 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 1947 | 05.10.2017 | 114,17 | 12 | 31.12.2024 |
| 61 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 1917 | 05.10.2017 | 156,00 | 13 | 31.12.2024 |
| 62 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 1917 | 05.10.2017 | 142,20 | 5 | 31.12.2024 |
| 63 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 1917 | 05.10.2017 | 133,70 | 9 | 31.12.2024 |
| 64 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 1917 | 05.10.2017 | 157,80 | 6 | 31.12.2024 |
| 65 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 1917 | 05.10.2017 | 234,20 | 18 | 31.12.2024 |
| 66 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 1958 | 12.04.2017 | 431,92 | 31 | 31.12.2024 |
| 67 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Спортивный пер., д. 6 | 1917 | 05.10.2017 | 194,89 | 24 | 31.12.2024 |
| 68 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 1938 | 27.02.2014 | 342,60 | 17 | 31.12.2021 |
| 69 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 1933 | 27.02.2014 | 107,40 | 6 | 31.12.2021 |
| 70 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 1933 | 27.02.2014 | 103,40 | 8 | 31.12.2020 |
| 71 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 1959 | 27.02.2014 | 112,48 | 4 | 31.12.2021 |
| 72 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | 1952 | 25.04.2013 | 406,30 | 10 | 31.12.2021 |
| 73 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 1958 | 18.12.2013 | 49,90 | 4 | 31.12.2020 |
| 74 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 1958 | 18.12.2013 | 36,60 | 6 | 31.12.2020 |
| 75 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 1958 | 18.12.2013 | 80,90 | 7 | 31.12.2021 |
| 76 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | 1948 | 25.04.2013 | 524,40 | 33 | 31.12.2021 |
| 77 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 1938 | 25.04.2013 | 554,90 | 38 | 31.12.2021 |
| 78 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 | 1948 | 26.04.2013 | 526,60 | 32 | 31.12.2021 |
| 79 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 1950 | 25.04.2013 | 527,80 | 38 | 31.12.2021 |
| 80 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | 1950 | 25.04.2013 | 506,70 | 27 | 31.12.2021 |
| 81 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 1949 | 25.04.2013 | 516,10 | 27 | 31.12.2021 |
| 82 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 1958 | 25.04.2013 | 452,90 | 27 | 31.12.2021 |
| 83 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 1950 | 25.04.2013 | 532,90 | 32 | 31.12.2021 |
| 84 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3 | 1917 | 11.07.2016 | 252,52 | 15 | 31.12.2021 |
| 85 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 3 | 1880 | 23.12.2021 | 82,35 | 4 | 31.12.2022 |
| 86 | Сергиев Посад | с. Сватково, д. 1Б | 1957 | 02.07.2014 | 95,90 | 5 | 31.12.2023 |
| **По Подпрограмме 3 муниципальной программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **1 227,50** | **85** | **Х** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11 | 1938 | 07.06.2011 | 513,20 | 28 | 31.12.2023 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 02.07.2014 | 220,10 | 15 | 31.12.2023 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1953 | 07.06.2011 | 310,00 | 29 | 31.12.2023 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1953 | 07.06.2011 | 184,20 | 13 | 31.12.2023 |