|  |
| --- |
| Приложение к  постановлению администрации  Сергиево-Посадского городского округа  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Цифровое муниципальное образование»**

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор (координаторы) муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий деятельность администрации | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Сергиево-Посадском городском округе и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| 1. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
| 3. «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование – направлена на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. | | | | | |
| 1. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области - направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского городского округа и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Сергиево-Посадского городского округа, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг, создания инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности. | | | | | |
| 1. Обеспечивающая подпрограмма - создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12088,0 | 594,0 | 898,0 | 3532,0 | 3532,0 | 3532,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 762452,8 | 159573,2 | 151580,0 | 150433,2 | 150433,2 | 150433,2 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 774540,8 | 160167,2 | 152478,0 | 153965,2 | 153965,2 | 153965,2 |

**1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.**

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Нарастающее влияние современных информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) сказывается практически на всех сферах человеческой деятельности. Уровень внедрения ИКТ становится одним из объективных показателей конкурентоспособности стран, регионов, муниципальных образований на внутреннем и внешнем рынках. Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем во всем мире сегодня связывают с широкомасштабным развитием и использованием ИКТ. В современных условиях важной задачей в области управления органами местного самоуправления стало внедрение информационных технологий. Эффективный сбор и обработка информации, необходима для принятия обоснованных управленческих решений, оказания государственных и муниципальных услуг.

Передача информации о деятельности органов местного самоуправления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными структурными подразделениями органов местного самоуправления, региональными и федеральными структурами осуществляется на базе современной электронно-вычислительной техники и технических средств связи. Информатизация процесса управления в первую очередь решает вопросы повышения качества, эффективности и оперативности деятельности органов местного самоуправления, качестве предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях совершенствования государственного управления в Сергиево-Посадском городском округе реализуется комплекс программных мероприятий по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста. Данная работа ведется в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Работа ведется по следующим направлениям:

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сергиево-Посадского городского округа;

оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского городского округа;

осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

Цель муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» – повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Сергиево-Посадском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

В результате реализации муниципальной программы достигаются следующие планируемые результаты:

совершенствование системы управления муниципального образования Московской области;

снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования Московской области технологий цифровой экономики и современных методов управления;

внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ Московской области, ОГВ Московской области, населением и организациями.

**2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

Мероприятия муниципальной подпрограммы 1 направлены на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе сети МФЦ.

Мероприятия муниципальной подпрограммы 2 направлены на повышение эффективности деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского городского округа и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Сергиево-Посадского городского округа, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

**3. Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Сергиево-Посадском городском округе и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | Приоритетный | процент | 95,76 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| 3. | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | | Отраслевой | Минут | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| 4. | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | | Отраслевой | процент | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| 5. | | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Отраслевой | процент | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |
| 6. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 01.04 |
| 8. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 02.01 |
| 9. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 02.01 |
| 10. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 03.01 |
| 11. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 03.02 |
| 12. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | | Приоритетный показатель Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 03.02 |
| 13. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | | Приоритетный показательрегиональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 03.02 |
| 14. | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | | Приоритетный показатель | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 03.02 |
| 17. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | Приоритетный показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | единица | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 04.01 |

**4. Методика расчета значений планируемых показателей реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» | | | | |
| 1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процент | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).  Значение базового показателя – 100  Результат – достижение 100% доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». | Ежеквартально |
| 2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в информационно-аналитическую систему «Мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ)  , где  Усмс - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;  Н4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС-опросов;  Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС - опросов.  Значение базового показателя – 95,76  Результат – достижение не менее 95,76% уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Данные ИАС МКГУ | Ежеквартально, ежегодно. |
| 3 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | минута | Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле:  Т*m* – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за месяц;  Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому талону;  n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ «Очередь»).  Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:  – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за отчетный период;  g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);  Значение базового показателя– 2  Результат – достижение среднего времени ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг не более 2 минут. | данные АСУ «Очередь». | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| 4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | процент | |  |  |  | | --- | --- | --- | | L= | *O* | x 100, где: | | *T* |   L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;  O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;  T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек.  Результат – 0. | Данные АСУ «Очередь».  При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ. | Ежеквартально, без нарастающего итога. Итоговое (годовое) значение показателя определяется по фактически достигнутому значению показателя в IV квартале текущего года. |
| 5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | процент | Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»  Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:  0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;  К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах МФЦ;  Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.  Значение базового показателя–98,1  Результат – достижение требований комфортности и доступности не менее 98,1% | Данные Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области. | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| Подпрограмма 2 .«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | | |
| 6 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 7 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 8 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 9 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 10 | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | где:  – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;  К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.  В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:  - документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);  - вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.  Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):  - запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;  - документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";  - документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 11 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
| 12 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | где:  – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
| 13 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;  R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей (факт повторного обращения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество повторов по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года). | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно |
| 15 | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | где:  – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым нарушен срок подготовки ответа;  R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт отсутствия ответа (факт просроченного сообщения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество просрочек по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года). |  |  |
| 16 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | где:  n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);  K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление выплат стимулирующего характера, относимых к затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ. | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 3995,0 | 799,0 | | | | | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 2970,0 | 594,0 | | | | | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1025,0 | 205,0 | | | | | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 3995,0 | 799,0 | | | | | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 2970,0 | 594,0 | | | | | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1025,0 | 205,0 | | | | | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
|  | Техническая поддержка Криптобиокабины | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Итого по подпрограмме | | Итого: | | 3995,0 | 799,0 | | | | | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | | 2970,0 | 594,0 | | | | | 594,0 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | | 1025,0 | 205,0 | | | | | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |

## 5.2 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 87702,5 | 16433,7 | | | | | | | | | | | | 18092,0 | 17725,6 | 17725,6 | 17725,6 |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 87702,5 | 16433,7 | | | | | | | | | | | | 18092,0 | 17725,6 | 17725,6 | 17725,6 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 1140,2 | 240,0 | | | | | | | | | | | | 227,3 | 224,3 | 224,3 | 224,3 | Финансовое управление |
| Население Сергиево-Посадского городского округа обеспечено услугами широкополосного доступа в сеть Интернет | x | x | Всего | 2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | | | II | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | | 100 % | | | | 100 % | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 74277,3 | 13736,7 | | | | | | | | | | | | 15407,7 | 15044,3 | 15044,3 | 15044,3 | МКУ “ХЭЦ” |
| ОМСУ муниципального образования Московской области обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | x | x | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | | | | | II | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | 100 % | | | | | | 100 % | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сетевых технологий |
| ОМСУ муниципального образования Московской области подключены к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для обеспечения совместной работы в ней | x | x | Всего | 2023 год | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 12285,0 | 2457,0 | | | | | | | | | | | | 2457,0 | 2457,0 | 2457,0 | 2457,0 | МКУ “ХЭЦ” |
| ОМСУ муниципального образования Московской области обеспечены компьютерным и организационным оборудованием | х | х | Всего | 2023 год | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
| Организации начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального образований Московской области, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | x | x | Всего | 2023 год | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 285,1 | 60,0 | | | | | | | | | | | | 56,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | МКУ “ХЭЦ” и отдел сетевых технологий |
| Средства бюджета муниципального образования | 285,1 | 60,0 | | | | | | | | | | | | 56,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 285,1 | 60,0 | | | | | | | | | | | | 56,8 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | МКУ “ХЭЦ” и отдел сетевых технологий |
| Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | x | x | Всего | 2023 год | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2991,5 | 2991,5 | | | | | | | | | | | | 735,9 | 730,5 | 730,5 | 730,5 | МКУ “ХЭЦ”, Финансовое управление, управление образования |
| Средства бюджета муниципального образования | 2991,5 | 2991,5 | | | | | | | | | | | | 735,9 | 730,5 | 730,5 | 730,5 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 5918,9 | 2991,5 | | | | | | | | | | | | 735,9 | 730,5 | 730,5 | 730,5 | МКУ “ХЭЦ”, Финансовое управление, управление образования |
| Обеспечение программными продуктами | x | x | Всего | 2023 год | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| I | | | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сетевых технологий |
| Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | x | x | Всего | 2023 год | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сетевых технологий |
| Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |  |  | Всего | 2023 год | | | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | | | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4. | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной сферы |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной сферы |
| Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | x | x | Всего | 2023 год | | | | В том числе по  кварталам: | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| I | | II | | | | III | IV |
| 100 % | 100 % | | | | 100 % | | 100 % | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 12259,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 409,00 | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | Управление образования |
| Средства бюджета муниципального образования | 3141,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 105,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9118,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 304,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 |
| 5.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единиц) | х | х | Всего | 2023 год | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | | | | | II | | III | IV |
| 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Мероприятие E4.05. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 12259,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 409,00 | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | Управление образования |
| Средства бюджета муниципального образования | 3141,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 105,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9118,0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 304,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | х | х | Всего | 2023 год | | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | | | | II | III | IV |  |  |  |  |
| 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Источники финансирования | Всего  (тыс.руб.) | 2023 год | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| Итого: | 106165,5 | 19485,2 | | | | | | | | | | | | 19293,7 | 22462,2 | 22462,2 | 22462,2 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 9118,0 | 0 | | | | | | | | | | | | 304,0 | 2938 | 2938 | 2938 |
| Средства бюджета городского округа | 97047,5 | 19485,2 | | | | | | | | | | | | 18989,7 | 19524,2 | 19524,2 | 19524,2 |

## 5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 664380,3 | 139883,0 | | | | | | 132385,3 | 130704,0 | 130704,0 | 130704,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 664380,3 | 139883,0 | | | | | | 132385,3 | 130704,0 | 130704,0 | 130704,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 658497,3 | 134000,0 | | | | | | 132385,3 | 130704,0 | 130704,0 | 130704,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 658497,3 | 134000,0 | | | | | | 132385,3 | 130704,0 | 130704,0 | 130704,0 |
| Заработная плата и начисления на оплату труда работников МФЦ | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | | IV |
| 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 29415,0 | 5883,0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 29415,0 | 5883,0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заключение контрактов с поставщиками коммунальных услуг, услуг связи, обслуживание программы 1С, оказание охранных услуг, закупка хозтоваров, канцтоваров и пр. | х | х | Всего | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| I | II | III | IV | |
| 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Итого по подпрограмме | | Источники финансирования | Всего  (тыс.руб.) | 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| Итого: | 664380,3 | 139883,0 | | | | | | 132385,3 | 130704,0 | 130704,0 | 130704,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 664380,3 | 139883,0 | | | | | | 132385,3 | 130704,0 | 130704,0 | 130704,0 |

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор (координаторы) муниципальной программы.

6.2. Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы;

6.3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

7) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

11) вводит в подсистему ГАСУ МО оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

6.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

7.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденного постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 №499-ПГ.

Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа.