Приложение

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа

от 31.07.2023 № 1482-ПА

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»  «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор (координаторы) муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа) |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа) |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 122 470,31 | 897 274,08 | 225 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 266 010,70 | 117 124,95 | 107 772,95 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 388 481,01 | 1 014 399,03 | 332 969,18 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы.

Одним из ключевых приоритетов данной муниципальной программы является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы жителей, проживающих в населенных пунктах. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения. Тенденции демографического развития выступают вызовом к инфраструктуре общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий.

В свою очередь ситуация со стандартными условиями обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, это связано с длительными сроками эксплуатации зданий объектов. Для повышения доступности и качества общего образования в школах Сергиево-Посадского городского округа должны быть обеспечены: возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Имеющиеся условия предоставления услуг общего образования не соответствуют потребностям в учебных местах. В ряде школ не хватает дополнительных учебных мест. По-прежнему остаются школы, ведущие занятия во вторую смену.

Целью данной муниципальной программы является - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения.

3. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов социальной инфраструктуры, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

В Сергиево-Посадском городском округе до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | 7 | 01 | 01 | Выполнение муниципальных заданий МБУ «Развитие» | % | Результат определяется по выполнению работ согласно муниципального задания в полном объёме (100%) | Годовой, ежеквартальный |

5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

5.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2024 годы | Итого | 399 732,52 | 108 404,94 |  |  |  |  | 291 327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 307 949,98 | 82 753,75 |  |  |  |  | 225 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 782,54 | 25 651,19 |  |  |  |  | 66 131,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2024 годы | Итого | 399 732,52 | 108 404,94 |  |  |  |  | 291 327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 307 949,98 | 82 753,75 |  |  |  |  | 225 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 782,54 | 25 651,19 |  |  |  |  | 66 131,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полуго дие | 9 меся цев | 12 меся цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023 год | Итого | 861 994,09 | 861 994,09 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 814 520,33 | 814 520,33 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 47 473,76 | 47 473,76 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого | 861 994,09 | 861 994,09 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 814 520,33 | 814 520,33 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 47 473,76 | 47 473,76 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полуго дие | 9 меся цев | 12 меся цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 261 726,61 | 970 399,03 |  |  |  |  | 291 327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 122 470,31 | 897 274,08 |  |  |  |  | 225 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 139 256,30 | 73 124,95 |  |  |  |  | 66 131,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- 5.1.1.  Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классифика-тором |  | Сроки проведения работ** |  | Открытие объекта/ завершение работ** | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.). | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)*** |  | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Детский сад на 280 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о. Зубачево поле (ПИР и строительство) | 280 мест | Строитель-ство (в т. ч. проектные и изыскательские работы) |  | 31.03.23-06.06.24 |  | 01.09.24 | 405 819,15 |  |  | Итого: | 399 732,52 | 108 404,94 | 291 327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 307 949,98 | 82 753,75 | 225 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 782,54 | 25 651,19 | 66 131,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | кроме того*****: строитель-ный контроль |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 436,63 | 1 703,36 | 5 733,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 399 732,52 | 108 404,94 | 291 327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 307 949,98 | 82 753,75 | 225 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 782,54 | 25 651,19 | 66 131,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 399 732,52 | 108 404,94 | 291 327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 307 949,98 | 82 753,75 | 225 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 782,54 | 25 651,19 | 66 131,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 436,63 | 1 703,36 | 5 733,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_________________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области.

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест |  |  | 280 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест |  |  | 280 |  |  |  | ». |

- 5.1.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта |  | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классифика-тором |  | Сроки проведения работ** | Открытие объекта/ завершение работ** | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.). | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)*** | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и строительство) |  | 550 мест | Строительство (в т. ч. проектные и изыскательские работы) |  | 31.03. 20-20.12.23 | 20.03.24 | 1582409,35 | 725019,52 | Итого | 861 994,09 | 861 994,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 814 520,33 | 814 520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 47 473,76 | 47 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 861 994,09 | 861 994,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 814 520,33 | 814 520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 47 473,76 | 47 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 861 994,09 | 861 994,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 814 520,33 | 814 520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 47 473,76 | 47 473,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_______________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области.

Справочная таблица:

| Количество объектов | Вс Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест |  | 550 |  |  |  |  |  |
| открываемых, ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест |  | 550 |  |  |  |  | ». |

6. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  | 6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | 2023-2027 |  | Итого | 126 754,40 | 44 000,00 |  |  |  |  | 41 641,60 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 126 754,40 | 44 000,00 |  |  |  |  | 41 641,60 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства |  | 2023-2027 |  | Итого | 126 754,40 | 44 000,00 |  |  |  |  | 41 641,60 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 126 754,40 | 44 000,00 |  |  |  |  | 41 641,60 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Выполнение муниципальных заданий МБУ "Развитие", % |  | х |  | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | Итого | 126 754,40 |  | 44 000,00 |  |  |  | 41 641,60 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 126 754,40 |  | 44 000,00 |  |  |  | 41 641,60 | 41 112,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

-	координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы Сергиево-Посадского городского округа;

-	организацию управления муниципальной программой;

-	создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

-	реализацию муниципальной программы;

-	достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

-	разрабатывает муниципальную программу;

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

-	обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

-	обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

-	определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

-	обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

-	обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

-	готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

-	на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

-	размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

-	обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

-	определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

-	готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной  программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1)  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ.

Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.

Муниципальный заказчик ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчёты в подсистеме ГАСУ МО.