УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

Московской области

От 01.08.2023 № 71-РГ

Порядок взаимодействия органов администрации

Сергиево-Посадского городского округа Московской области в сфере

муниципально-частного партнерства в Сергиево-Посадском городском округе

Московской области

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия органов администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее – администрация городского округа) на этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве и контроля за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве.

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия соответствуют основным понятиям, указанным в статье 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1.3. Уполномоченным органом в сфере муниципально-частного партнерства Сергиево-Посадского городского округа (далее - уполномоченный орган городского округа) является администрация городского округа.

1.4. Сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве в Сергиево-Посадском городском округе Московской области являются:

- публичный партнер – Сергиево-Посадский городской округ Московской области, от имени которого выступает администрация городского округа в лице структурного подразделения администрации городского округа, осуществляющего полномочия в сфере деятельности, в которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства (далее - уполномоченное структурное подразделение);

- частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом заключено соглашение.

1.5. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, а также муниципальными правовыми актами Сергиево-Посадского городского округа.

1.6. В целях настоящего Порядка органы администрации городского округа, задействованные в рамках исполнения положений настоящего Порядка, осуществляют принятие мер по выявлению и недопущению возможности возникновения конфликта интересов (заинтересованности).

**2. Разработка и рассмотрение предложений о реализации проекта**

2.1. В случае, если с инициативой реализации проекта выступает публичный партнер, уполномоченное структурное подразделение обеспечивает разработку предложения о реализации проекта в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона.

2.2. Лицо, которое в силу Федерального закона может являться частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 Федерального закона и направить его на рассмотрение публичному партнеру. При этом лицо, обеспечившее разработку предложения о реализации проекта (далее - инициатор проекта), одновременно с направлением такого предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта.

2.3. В случае направления инициатором проекта предложения о проведении предварительных переговоров, предварительные переговоры проводятся между публичным партнером и инициатором проекта в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 №864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее – приказ Министерства).

2.3.1. Публичный партнер и инициатор проекта вправе привлекать к предварительным переговорам экспертов, заинтересованные органы администрации городского округа, компетентные государственные органы и иных лиц.

2.4. Публичный партнер при поступлении предложения от инициатора проекта определяет уполномоченное структурное подразделение для дальнейшего взаимодействия с инициатором проекта, органами администрации городского округа.

2.5. Уполномоченное структурное подразделение в течение 10 дней со дня поступления предложений инициатора проекта направляет информацию об инициаторе проекта в управление муниципальной безопасности администрации городского округа.

2.6. Публичный партнер в течение 90 дней со дня поступления предложения от частного партнера рассматривает предложение в соответствии с Правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 №1388.

2.7. При рассмотрении предложения о реализации проекта публичный партнер вправе проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний с инициатором проекта в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства.

2.8. Уполномоченное структурное подразделение в целях рассмотрения вопроса о реализации проекта направляет в финансовое управление администрации городского округа запрос о предоставлении заключения о возможности участия средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа в реализации проекта муниципально-частного партнерства.

2.8.1. Финансовое управление администрации городского округа представляет указанное заключение в адрес публичного партнера в срок, не превышающий 8 рабочих дней с даты получения запроса.

2.9. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта публичный партнер принимает одно из следующих решений:

1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта.

2.9.1. Решение публичного партнера о невозможности реализации проекта, принимаемое в соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона, должно быть мотивированным и оформленным в письменном виде.

2.10. В случае, если публичным партнером принято решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а так же копии протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган.

2.11. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров частному партнеру, а также размещает указанные документы и предложение на официальном сайте органов местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.12. Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в срок не более 90 дней со дня поступления предложения о реализации проекта в соответствии с Правилами проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта мунципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества», и в соответствии с Методикой оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства , проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2015 №894.

2.13. При рассмотрении предложения в целях подготовки уполномоченным органом заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе либо о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее-заключение) уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и документы, вносить рассмотрение проектов заключений на заседания совещательных (координационных) органов, образованных администрацией городского округа.

2.13.1 Срок предоставления указанных дополнительных материалов и документов, а также подготовки заключений не может составлять более восьми рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

2.14. При рассмотрении предложения о реализации проекта на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества уполномоченный орган вправе проводить переговоры с обязательным участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний в соответствии с Правилами проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложений о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 №1309.

2.15. По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта, уполномоченный орган утверждает заключение об эффективности проекта, его сравнительном преимуществе, либо заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества, и направляет соответствующее заключение, а так же оригинал протокола переговоров (в случае если переговоры были проведены) публичному партнеру, инициатору проекта и в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает решение, предложение о реализации проекта и протокол переговоров на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

**3. Принятие решения о реализации проекта, заключение соглашения о государственно-частном партнерстве и контроль за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве**

3.1. Решение о реализации проекта принимается главой Сергиево-Посадского городского округа на основании заключения уполномоченного органа об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе и в срок, не превышающий 60 дней с даты утверждения такого заключения.

3.2. Подготовка проекта решения о реализации проекта осуществляется публичным партнером в письменной форме в соответствии со статьей 10 Федерального закона.

3.3. Подготовка конкурсной документации осуществляется органами администрации городского округа, осуществляющими функции публичного партнера.

3.4. Конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве проводится в порядке, установленном статьями 19 и 20 Федерального закона.

3.5. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным законом оснований для заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве без проведения конкурса публичный партнер направляет частному партнеру протокол о результатах проведения конкурса (один экземпляр в случае проведения конкурса) или решение о реализации проекта о муниципальном-частном партнерстве и проект соглашения о муниципально-частном партнерстве для подписания.

3.6. После подписания соглашения о муниципально-частном партнерстве публичный партнер в срок не позднее 5 дней со дня его подписания направляет соглашение о муниципально-частном партнерстве частному партнеру, а также копию принятого решения проекта о муниципально-частном партнерстве и подписанного соглашения о муниципально-частном партнерстве в уполномоченный орган.

3.7. Принятие решения о внесении изменений в соглашение муниципально-частном партнерстве, в том числе в существующие условия, осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

3.8. Уполномоченный орган обеспечивает ведение реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве и осуществляет учетную регистрацию соглашения о муниципально-частном партнерстве в течение 6 дней со дня поступления информации и документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.

3.9. Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве ведется по форме, установленной приложением к настоящему Порядку, и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа в информационно-телекоммуникационного сети Интернет.

3.10. Контроль за соблюдением частным партнером условий соглашения о муниципально-частном партнерстве осуществляется публичным партнером в соответствии с Федеральным законом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственном-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

3.11. В целях осуществления мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве публичный партнер направляет в уполномоченный орган информацию о реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.02.2021 N 40 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».