|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрацииСергиево-Посадского городского округаот 27.03.2025 № 876-ПА |

**Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Цифровое муниципальное образование»**

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор (координаторы) муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий деятельность администрации |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Сергиево-Посадском городском округе и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (организационно-контрольное управление) |
| 1. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
 |
| 3. «Обеспечивающая подпрограмма»  |
| 4. «Развитие архивного дела» |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование – направлена на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
 |
| 1. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области - направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского городского округа и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Сергиево-Посадского городского округа, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг, создания инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.
 |
| 1. Обеспечивающая подпрограмма - создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
 |
| 1. Подпрограмма «Развитие архивного дела» направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности; хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
 |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 2510,45 | 0 | 2510,45 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 13864,81 | 11274,0 | 2590,81 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 986690,05 | 195974,18 | 225044,3 | 196173,09 | 184256,24 | 185242,24 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1003065,31 | 207248,18 | 230145,56 | 196173,09 | 184256,24 | 185242,24 |

**1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.**

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Нарастающее влияние современных информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) сказывается практически на всех сферах человеческой деятельности. Уровень внедрения ИКТ становится одним из объективных показателей конкурентоспособности стран, регионов, муниципальных образований на внутреннем и внешнем рынках. Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем во всем мире сегодня связывают с широкомасштабным развитием и использованием ИКТ. В современных условиях важной задачей в области управления органами местного самоуправления стало внедрение информационных технологий. Эффективный сбор и обработка информации, необходима для принятия обоснованных управленческих решений, оказания государственных и муниципальных услуг.

Передача информации о деятельности органов местного самоуправления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными структурными подразделениями органов местного самоуправления, региональными и федеральными структурами осуществляется на базе современной электронно-вычислительной техники и технических средств связи. Информатизация процесса управления в первую очередь решает вопросы повышения качества, эффективности и оперативности деятельности органов местного самоуправления, качестве предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях совершенствования государственного управления в Сергиево-Посадском городском округе реализуется комплекс программных мероприятий по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста. Данная работа ведется в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Работа ведется по следующим направлениям:

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сергиево-Посадского городского округа;

оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского городского округа;

осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

создание электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов;

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

Цель муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» – повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Сергиево-Посадском городском округе Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

В результате реализации муниципальной программы достигаются следующие планируемые результаты:

совершенствование системы управления муниципального образования Московской области;

снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования Московской области технологий цифровой экономики и современных методов управления;

внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ Московской области, ОГВ Московской области, населением и организациями;

повышение уровня сохранности, эффективности использования и расширение доступа к документам Архивного фонда Московской области и другим архивным документам.

**2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

Мероприятия муниципальной подпрограммы 1 направлены на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе сети МФЦ.

Мероприятия муниципальной подпрограммы 2 направлены на повышение эффективности деятельности ОМСУ Сергиево-Посадского городского округа и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Сергиево-Посадского городского округа, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

Мероприятия муниципальной подпрограммы 3 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Мероприятия муниципальной подпрограммы 4 направлены на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности; хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

 **Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ)  |
| 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в Сергиево-Посадском городском округе и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 1.01.011.02.01 |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Приоритетный | процент | 95,76 | 96,82 | 97,44 | 97,46 | 97,48 | 97,50 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 1.01.011.02.01 |
| 3. | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Отраслевой | Минут | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 1.01.011.02.01 |
| 4. | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Отраслевой | процент | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 1.01.011.02.01 |
| 5. | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Отраслевой | процент | 98,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 1.01.011.02.01 |
| 6. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области  | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.01.012.01.02 2.01.04 |
| 97. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.03.01 |
| 8. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.02.01 |
| 9. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный показатель  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.02.01 |
| 10. | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 100 | 100 | 93 | 95 | 97 | 99 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.03.01 |
| 11. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный показатель Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.03.01 |
| 12. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный показательрегиональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.03.01 |
| 13. | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный показатель | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.03.01 |
| 14. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | единица | 4 | 4 | 5 | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.04.01 |
| 15. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Приоритетный, показатель, Указ Президента РФ | процент | - | - | 90 | 92 | 94 | 96 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 2.01.01 |
| 16. | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 4.01.014.01.024.02.014.02.02 |
| 17. | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве  | Приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 4.01.024.02.01 |
| 18. | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования  | Приоритетный показатель | процент | 2,1 | 2,3 | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | 4.01.024.01.034.02.01 |

**4. Методика расчета значений планируемых показателей реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процент | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).Значение базового показателя – 100Результат – достижение 100% доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». | Ежеквартально |
| 2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | процент | Значение показателя определяется на основании Методики проведения мониторинга оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области на основании ответов граждан, полученных с использованием Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 14.03.2019 № 18-ОД.Плановое значение на первый год реализации программы определяется как базовое значение показателя за 2022 год, увеличенное на 0,02%.Плановое значение показателя на соответствующий год реализации программы ($Уд\_{i}$) определяется по следующей формуле:$Уд\_{i+1}= Уд\_{i}+0,02$, где:i – год реализации программы;$0,02$ – прирост значения показателя по годам реализации программы. Определен по минимальному положительному значению прироста показателя по всем МФЦ за период (с января по декабрь 2022 года). С целью обеспечения возможности достижения установленного целевого значения всеми муниципальными образованиями Московской области значение прироста установлено на весь срок реализации программы.Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:$Уд\_{пер}=\frac{SUM\_{м=1}^{п} (Уд\_{мес})}{м}$, где:$Уд\_{пер}$ – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за отчетный период;$Уд\_{мес}$ – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за месяц;м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦза месяц определяется по следующей формуле:$Уд\_{мес}=\frac{Н\_{полож}}{Н\_{добр}}х100\%$, где:$Н\_{полож}$ – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;$Н\_{добр}$ – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел. | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ (подсистема «Единая книга жалоб и предложений» (Добродел) государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (РПГУ). | Ежеквартально, ежегодно. |
| 3 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | минута | Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле:$$Т\_{m}=\frac{SUM\_{i=0}^{n}(Т\_{i})}{n}, где:$$Т*m* – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за месяц;Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому талону;n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ «Очередь»).Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:$$T\_{g}=\frac{SUM\_{m=1}^{g}(T\_{m})}{g}, где:$$$T\_{g}$ – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за отчетный период;g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);Значение базового показателя– 2Результат – достижение среднего времени ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг не более 2 минут. | данные АСУ «Очередь». | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| 4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | процент |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L= | *O* | x 100, где:  |
| *T* |

L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек.Результат – 0. | Данные АСУ «Очередь».При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ.  | Ежеквартально, без нарастающего итога. Итоговое (годовое) значение показателя определяется по фактически достигнутому значению показателя в IV квартале текущего года. |
| 5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | процент | Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах МФЦ;Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.Значение базового показателя–98,1Результат – достижение требований комфортности и доступности не менее 98,1% | Данные Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области. | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| 6 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | $$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$$где: $n$ – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;$R\_{1}$ – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;$K\_{1}$ – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;$R\_{2}$ – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;$K\_{2}$ – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 7 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 8 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | $$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$$где: $n$ – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;$R\_{1}$ – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;$K\_{1}$ – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;$R\_{2}$ – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;$K\_{2}$ – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 9 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 10 | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: n – доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;R – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации с использованием файла в формате электронного текстового документа и подписанные ЭП со штампом;К – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации.Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). В расчете показателя учитываются документы, получившие регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства).Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):- входящие документы (во избежание двойного счета);- документы, работа с которыми ведется в закрытом контуре МСЭД (ЗК МСЭД). | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 11 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
| 12 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | Ежеквартально, ежегодно |
| 13 | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | $$n=\frac{\left(Фп+Фппс+Фпр\right)\*Кв}{Вс-Сбос}×100\%$$где: $n$ – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв. Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков и нарушения срока предоставления ответа. Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:- коэффициент х3 – факты по аварийным темам;- коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;- коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | Ежеквартально, ежегодно |
| 14 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | $$n=R+K$$где:n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Администрация Сергиево-Посадского г.о. | Ежеквартально, ежегодно |
| 15 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | $$n=\left(\frac{R\_{1}}{K\_{1}}+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}\right)/2×100\%$$ где:n – доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;R\_1 – количество многоквартирных домов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области;K\_1– общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области;R\_2 – количество сельских населенных пунктов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области;K\_2– общее количество сельских населенных пунктов в муниципальном образовании Московской области.Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в многоквартирных домах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. | Данные из АИС ГЖИ, данные муниципальных образований Московской области | ежегодно |
| 16 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | Дну = Vну/ Vаф х 100%,где:Дну - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;Vну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | Ежеквартально, ежегодно |
| 17 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | Даф = Vа /Vоб х 100%, где:Даф - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве;Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год» | ежеквартально |
| 18 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | Дэц = Vэц / Vоб х 100%, где:Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9 «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов» | ежеквартально |

**Методика расчета значений результатов реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 01 | 01 | Количество выплат стимулирующего характера | Единица | Показатель определяет количество субсидий из бюджета Московской области, предоставленных муниципальному образованию на осуществление выплат стимулирующего характера работникам МФЦ по итогам оценки эффективности деятельности работы МФЦ за 9 месяцев текущего года ($К\_{ВСТ}$).Значение показателя по первым трем кварталам не определяется.Значение показателя за четвертый квартал определяется как количество субсидий, полученных в рамках мероприятия: $К\_{ВСТ}$=1. |
| 2 | 01 | 02 | 01 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | Единица | Показатель определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка.Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле: $К\_{ТП}$=$К\_{ПТК}$ где:$К\_{ТП}$– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая поддержка;$К\_{ПТК}$ – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований. |
|  | 01 | 02 | 06 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности | Единица | Показатель определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности.Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле: К\_ТП=К\_ПТК где:К\_ТП– количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований, в отношении которых осуществляется мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности;К\_ПТК – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ муниципальных образований. |
| 3 | 02 | 01 | 01 | Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | % | Получение информации по запросам, от организаций оказывающих доступ в сеть “Интернет” для населения городского округа. Анализ зоны обслуживания на территории городского округа провайдерами.  |
|  | 02 | 01 | 01 | Домохозяйства обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет  | Единица | Количество домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. |
|  | 02 | 01 | 01 | Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет  | Единица | Количество населенных пунктов, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. |
| 4 | 02 | 01 | 02 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | % | Сопоставление полученных заявок на доступ в сеть “Интернет”, обеспечением телефонной связью, иными услугами электросвязи, от структурных подразделений ОМСУ муниципального образования Московской области с количеством исполненных заявок. |
|  | 02 | 01 | 02 | ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи  | Единица | Количество ОМСУ, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. |
| 5 | 02 | 01 | 03 | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | % | Сопоставление полученных заявок на обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности, от структурных подразделений ОМСУ муниципального образования Московской области с количеством исполненных заявок. |
|  | 02 | 01 | 03 | ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области | Единица | Количество ОМСУ, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области. |
| 6 | 02 | 01 | 04 | ОМСУ муниципального образования Московской области обеспечены компьютерным и организационным оборудованием | % | Сопоставление полученных заявок на обеспечение доступа к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области, от структурных подразделений и подведомственных организаций ОМСУ муниципального образования Московской области с количеством исполненных заявок. |
|  | 02 | 01 | 04 | ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением | Единица | Количество ОМСУ, обеспеченных оборудованием и его техническим сопровождением. |
| 7 | 02 | 02 | 01 | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | % | Исполнение требований информационной безопасности по защите конфиденциальной информации и персональных данных, аттестации объектов информатизации, согласно потребностям ОМСУ муниципального образования Московской области. |
|  | 02 | 02 | 01 | Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну | Единица | Количество объектов информатизации в ОМСУ, соответствующих требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну. |
| 8 | 02 | 03 | 01 | Обеспечение программными продуктами | % | Сопоставление полученных заявок на обеспечение программными продуктами, от структурных подразделений ОМСУ муниципального образования Московской области с количеством исполненных заявок. |
|  | 02 | 03 | 01 | ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности | Единица | Количество ОМСУ, обеспеченных программными продуктами согласно заявленной потребности. |
| 9 | 02 | 03 | 02 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | % | Сопоставление полученных заявок на внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области от министерств и ведомств Московской области с количеством исполненных заявок. |
|  | 02 | 03 | 02 | Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ | Единица | Количество ОМСУ, использующих информационные системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ. |
| 10 | 02 | Е4 | 04 | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды |
| 11 | 02 | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта “Цифровая образовательная среда”. | Единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |
|  | 02 | 05 | 01 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | Единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. |
| 12 | 04 | 01 | 01 | Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период | Единица | Количество исполненных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по улучшению материально-технической базы муниципального архива |
| 13 | 04 | 01 | 02 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности | Единица хранения | V = Vм + ∑соф, где:V – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к муниципальной собственности;Vм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к муниципальной собственности, на начало отчетного года;∑соф – количество архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.) |
| 14 | 04 | 01 | 03 | Оцифровано архивных документов за отчетный период | Единица хранения | Количество оцифрованных за отчетный период единиц хранения |
| 15 | 04 | 02 | 01 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области | Единица хранения | Vмо = Vсм + ∑соф, где:Vмо – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к собственности Московской области;Vсм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к собственности Московской области, на начало отчетного года;∑соф – количество архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.) |

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 6811,0 | 4964,0 | 1847,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 6469,0 | 4715,0 | 1754,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 342,0 | 249,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 6811,0 | 4964,0 | 1847,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 6469,0 | 4715,0 | 1754,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 342,0 | 249,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество выплат стимулирующего характера, (единица) | х | х | Всего  | 2023 | 2024 | 2025 | В том числе: | 2026 | 2027 |  |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 4805,0 | 0 | 845,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4805,0 | 0 | 845,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2024 | Итого: | 845,0 | 0 | 845,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 845,0 | 0 | 845,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка, ед. | х | х | Всего  | 2023 | 2024 | 2025 | В том числе: | 2026 | 2027 |
|  | I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
|  | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 02.06. Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 3960,0 | 0 | 0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 3960,0 | 0 | 0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлено мероприятие по технической поддержке и обеспечению работоспособности, ед. | х | х | Всего  | 2023 | 2024 | 2025 | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |  |  |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |
| Итого по подпрограмме | Итого: | 11616,0 | 4964,0 | 2692,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6469,0 | 4715,0 | 1754,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5147,0 | 249,0 | 938,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 |

## 5.2 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 115116,43 | 25798,17 | 25155,46 | 20696,8 | 21733,0 | 21733,0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 115116,43 | 25798,17 | 25155,46 | 20696,8 | 21733,0 | 21733,0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Итого: | 1935,0 | 240,0 | 0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | Финансовое управление |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1935,0 | 240,0 | 0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 |
| Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет,% | x | x | Всего | 2023 | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |
| 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Домохозяйства обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | x | x | Всего | 2023 | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 1524 | - | - | 1524 | 1405 | 1445 | 1485 | 1524 | - | - |
| Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | x | x | Всего | 2023 | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 277 | - | - | 277 | 264 | 268 | 272 | 277 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Итого: | 73218,61 | 9088,1 | 7862,71 | 16331,8 | 19968,0 | 19968,0 | МКУ “ХЭЦ” |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 73218,61 | 9088,1 | 7862,71 | 16331,8 | 19968,0 | 19968,0 |
| Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи, % | x | x | Всего | 2023 год | 2024  | 2025 | В том числе: | 2026 | 2027 |
|  |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (единица) | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ “ХЭЦ” и отдел сетевых технологий |
| Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней, % | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области (единица) | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Итого: | 39962,82 | 16470,07 | 17292,75 | 3800,0 | 1200,0 | 1200,0 | МКУ “ХЭЦ” |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 39962,82 | 16470,07 | 17292,75 | 3800,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| ОМСУ муниципального образования Московской области обеспечены компьютерным и организационным оборудованием,% | х | х | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: |  |  |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 330,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | МКУ “ХЭЦ” и отдел сетевых технологий |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 330,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 330,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | МКУ “ХЭЦ” и отдел сетевых технологий |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 330,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, % | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну (единица) |  |  | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 25 | - | - | 25 | 2 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 22946,55 | 4731,98 | 6345,1 | 4668,99 | 3600,24 | 3600,24 | МКУ “ХЭЦ”, Финансовое управление, управление образования  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22946,55 | 4731,98 | 6345,1 | 4668,99 | 3600,24 | 3600,24 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Итого:Средства бюджета  | 22946,55 | 4731,98 | 6345,1 | 4668,99 | 3600,24 | 3600,24 | МКУ “ХЭЦ”, Финансовое управление, управление образования  |
| Сергиево-Посадского городского округа | 22946,55 | 4731,98 | 6345,1 | 4668,99 | 3600,24 | 3600,24 |
| Обеспечение программными продуктами, % | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 100  | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности (единица) | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ “ХЭЦ” и отдел сетевых технологий |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, % | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ (единица) | x | x | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3831,94 | 0,00 | 3831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 484,68 | 0,00 | 484,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 836,81 | 0,00 | 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства Федерального бюджета | 2510,45 | 0,00 | 2510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3430,94 | 0,00 | 3430,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 83,68 | 0,00 | 83,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 836,81 | 0,00 | 836,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства Федерального бюджета | 2510,45 | 0,00 | 2510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единиц)  | х | х | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 | В том числе: | 2026 | 2027 |  |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Мероприятие E4.05. Мероприятие в рамках ГП МО - Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта “Цифровая образовательная среда”. | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта “Цифровая образовательная среда”. | х | х | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |  |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда |  | Итого, в том числе: | 4124,0 | 0 | 0 | 3946,0 | 0 | 178,0 | Управление образования |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4124,0 | 0 | 0 | 3946,0 | 0 | 178,0 |
| Мероприятие 05.01. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования) приобретенных для реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | 2025-2027 | Итого, в том числе: | 4124,0 | 0 | 0 | 3946,0 | 0 | 178,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4124,0 | 0 | 0 | 3946,0 | 0 | 178,0 |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 | 2025 год | В том числе: | 2026 | 2027 |  |
| I кв. | I пол. | 9 мес. | 12 мес. |
| 25 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| Итого: | 146348,92 | 30590,15 | 35392,5 | 29381,79 | 25403,24 | 25581,24 |
| Средства федерального бюджета | 2510,45 | 0 | 2510,45 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 836,81 | 0 | 836,81 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 143001,66 | 30590,15 | 32045,24 | 29381,79 | 25403,24 | 25581,24 |

## 5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 835347,34 | 161940,98 | 192061,0 | 165471,3 | 157533,0 | 158341,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 835347,34 | 161940,98 | 192061,0 | 165471,3 | 157533,0 | 158341,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 806329,44 | 155506,48 | 177535,36 | 157413,6 | 157533,0 | 158341,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 806329,44 | 155506,48 | 177535,36 | 157413,6 | 157533,0 | 158341,0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 29017,9 | 6434,5 | 14525,7 | 8057,7 | 0 | 0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 29017,9 | 6434,5 | 14525,7 | 8057,7 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| Итого: | 835347,34 | 161940,98 | 192061,06 | 165471,3 | 157533,0 | 158341,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 835347,34 | 161940,98 | 192061,06 | 165471,3 | 157533,0 | 158341,0 |

**5.4 3. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприяти, годы | Источник финансирова-ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого | 3194,05 | 3194,05 | - | - | - | - | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  |  0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3194,05 | 3194,05 | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта муниципального архива | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период, (единица) | х | х | Всего  | 2023 год | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.02Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | 2023-2027 | Итого | 3194,05 | 3194,05 | - | - | - | - | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3194,05 | 3194,05 | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, (единица хранения) | х | х | Всего  | 2023 год | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.03Проведение оцифрования архивных документов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  |  0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Оцифровано архивных документов за отчетный период, единиц хранения | х | х | Всего  | 2023 год | 2024 год  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 165 | 165 | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого | 6 559,00 | 6 559,00 | - | - | - | - | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 6 559,00 | 6 559,00 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 02.01Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого | 6 559,00 | 6 559,00 | - | - | - | - | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 6 559,00 | 6 559,00 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения | х | х | Всего  | 2023 год | 2024 год   | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 300 | 300 | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 9753,05 | 9753,05 | - | - | - | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 559,00 | 6 559,00 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3194,05 | 3194,05 | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор (координаторы) муниципальной программы.

6.2. Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы;

6.3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

7) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

11) вводит в подсистему ГАСУ МО оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

6.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

7.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

 а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденного постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 №499-ПГ.

 Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа.