Приложение

к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа

Московской области

от 28.03.2025 № 898-ПА

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор (координаторы) муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа) |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского городского округа) |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа) |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей Сергиево-Посадского городского округа объектами спортивной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 152 457,80 | 152 457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 098 911,978 | 559 816,28 | 1 014 561,787 | 524 533,911 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 651 250,542 | 113 911,29 | 273 879,383 | 187 286,969 | 39 063,00 | 37 109,90 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 902 620,320 | 826 185,37 | 1 288 441,170 | 711 820,880 | 39 063,00 | 37 109,90 |

2. Краткая характеристика сферы строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы.

Одним из ключевых приоритетов данной муниципальной программы является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы жителей, проживающих в населенных пунктах. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения. Тенденции демографического развития выступают вызовом к инфраструктуре общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий.

В свою очередь ситуация со стандартными условиями обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, это связано с длительными сроками эксплуатации зданий объектов. Для повышения доступности и качества общего образования в школах Сергиево-Посадского городского округа должны быть обеспечены: возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Имеющиеся условия предоставления услуг общего образования не соответствуют потребностям в учебных местах. В ряде школ не хватает дополнительных учебных мест. По-прежнему остаются школы, ведущие занятия во вторую смену.

Целью данной муниципальной программы является - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения.

3. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов социальной инфраструктуры, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

В Сергиево-Посадском городском округе до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| 2 | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором |
| 3 | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 4 | 3 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единиц | Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта |
| 5 | 3 | 06 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных образовательных организаций | единиц | Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта |
| 6 | 3 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единиц | Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта |
| 7 | 3 | 07 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | единиц | Значение результата определяется согласно акта ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов |
| 8 | 3 | 07 | 03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единиц | Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта |
| 9 | 3 | 07 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта |
| 10 | 3 | 07 | 05 | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта |
| 11 | 5 | 02 | 01 | Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта | единиц | Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта |
| 12 | 7 | 01 | 01 | Выполнение муниципальных заданий МБУ «Развитие» | % | Результат определяется по выполнению работ согласно муниципального задания в полном объёме (100%) |

5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

5.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п |  |  |  | Мероприятие подпрограммы |  |  | Сроки исполнения мероприятия |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |  |  | 2023-2025 годы |  |  | Итого |  |  | 809 963,41 |  |  |  | 108 404,94 |  |  |  | 268 672,13 |  |  |  | 432 886,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 624 036,59 |  |  |  | 82 753,75 |  |  |  | 207 683,55 |  |  |  | 333 599,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  | 185 926,82 |  |  |  | 25 651,19 |  |  |  | 60 988,58 |  |  |  | 99 287,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций |  |  | 2023-2025 годы |  |  | Итого |  |  | 809 963,41 |  |  |  | 108 404,94 |  |  |  | 268 672,13 |  |  |  | 432 886,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 624 036,59 |  |  |  | 82 753,75 |  |  |  | 207 683,55 |  |  |  | 333 599,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  | 185 926,82 |  |  |  | 25 651,19 |  |  |  | 60 988,58 |  |  |  | 99 287,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц |  |  | х |  |  | х |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 меся цев |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  | 857 389,83 |  |  |  | 662 652,99 |  |  |  | 194 736,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 662 062,53 |  |  |  | 477 062,53 |  |  |  | 185 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 152 457,80 |  |  |  | 152 457,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  | 42 869,50 |  |  |  | 33 132,66 |  |  |  | 9 736,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  | 857 389,83 |  |  |  | 662 652,99 |  |  |  | 194 736,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 662 062,53 |  |  |  | 477 062,53 |  |  |  | 185 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 152 457,80 |  |  |  | 152 457,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  | 42 869,50 |  |  |  | 33 132,66 |  |  |  | 9 736,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором, единиц |  |  | х |  |  | х |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  | Итого 2025 г. |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полу годие |  |  |  | 9 меся цев |  |  | 12 меся цев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» |  |  | 2023 -2025 годы |  |  | Итого |  |  | 94 962,11 |  |  |  | 9 536,84 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 85 425,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 79 018,37 |  |  |  | 79 018,37 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 79 018,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  | 15 943,74 |  |  |  | 9 536,84 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6 406,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения |  |  |  | 2023-2025 годы год |  |  | Итого |  |  | 94 962,11 |  |  |  | 9 536,84 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 85 425,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 79 018,37 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 79 018,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  | 15 943,74 |  |  |  | 9 536,84 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6 406,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |  |  |  | х |  |  | х |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  |  | 183 858,970 |  |  |  | - |  |  |  | 183 858,970 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 136 055,637 |  |  |  | - |  |  |  | 136 055,637 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 47 803,333 |  |  |  | - |  |  |  | 47 803,333 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  |  | 168 780,780 |  |  |  | - |  |  |  | 168 780,780 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 124 897,777 |  |  |  | - |  |  |  | 124 897,777 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 43 883,003 |  |  |  |  |  |  |  | 43 883,003 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | Итого 2025 г. |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | 2024 |  |  | Итого |  |  |  | 15 078,190 |  |  |  | - |  |  |  | 15078,190 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 11 157,860 |  |  |  | - |  |  |  | 11 157,860 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 3 920,330 |  |  |  | - |  |  |  | 3 920,330 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дошкольных отделений муниципальных образовательных организаций, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" |  |  |  | 2023-2025 годы |  |  | Итого |  |  |  | 502 524,901 |  |  |  | - |  |  |  | 479 202,991 |  |  | 23 321,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 425 973,831 |  |  |  | - |  |  |  | 405 234,300 |  |  | 20 739,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 76 551,070 |  |  |  | - |  |  |  | 73 968,691 |  |  | 2 582,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  |  | 2023-2025 годы |  |  | Итого |  |  |  | 398 238,671 |  |  |  | - |  |  |  | 374 916,761 |  |  | 23 321,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 334 105,302 |  |  |  | - |  |  |  | 313 365,771 |  |  | 20 739,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 64 133,369 |  |  |  | - |  |  |  | 61 550,990 |  |  | 2 582,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  |  | 27 346,061 |  |  |  | - |  |  |  | 27 346,061 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 24 611,455 |  |  |  | - |  |  |  | 24 611,455 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 2 734,606 |  |  |  | - |  |  |  | 2 734,606 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Мероприятие 07.03. Разработка проектно- сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  |  | 20 596,689 |  |  |  | - |  |  |  | 20 596,689 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 18 537,020 |  |  |  | - |  |  |  | 18 537,020 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 2 059,669 |  |  |  | - |  |  |  | 2 059,669 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  |  | 23 751,480 |  |  |  | - |  |  |  | 23 751,480 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 19 387,254 |  |  |  | - |  |  |  | 19 387,254 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 4 364,226 |  |  |  | - |  |  |  | 4 364,226 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | 2023-2024 годы |  |  | Итого |  |  |  | 32 592,000 |  |  |  | - |  |  |  | 32 592,000 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 29 332,800 |  |  |  | - |  |  |  | 29 332,800 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 3 259,200 |  |  |  | - |  |  |  | 3 259,200 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  | Всего |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2 448 699,221 |  |  |  | 780 594,77 |  |  |  | 1 126 470,931 |  |  | 541 633,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 1 927 146,958 |  |  |  | 559 816,28 |  |  |  | 933 973,487 |  |  | 433 357,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 152 457,800 |  |  |  | 152 457,80 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  | 369 094,463 |  |  |  | 68 320,69 |  |  |  | 192 497,444 |  |  | 108 276,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.1.1.  Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классифика-тором работ |  | Сроки проведения работ** |  | Открытие объекта/ завершение работ** | Стоимость работ (тыс. руб.). | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)*** |  | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Детский сад на 280 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о. Зубачево поле (ПИР и строительство) | 280 мест | Строитель-ство (в т. ч. проектные и изыскательские работы) |  | 31.03.23-06.06.25 |  | 01.09.25 | 807 047,02 |  |  | Итого: | 809 963,41 | 108 404,94 | 268 672,13 | 432 886,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 624 036,59 | 82 753,75 | 207 683,55 | 333 599,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 185 926,82 | 25 651,19 | 60 988,58 | 99 287,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | кроме того*****: строитель-ный контроль |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 436,63 | 1 703,36 | 5 733,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 809 963,41 | 108 404,94 | 268 672,13 | 432 886,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 624 036,59 | 82 753,75 | 207 683,55 | 333 599,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадскогогородского округа | 185 926,82 | 25 651,19 | 60 988,58 | 99 287,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 809 963,41 | 108 404,94 | 268 672,13 | 432 886,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 624 036,59 | 82 753,75 | 207 683,55 | 333 599,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадскогогородского округа | 185 926,82 | 25 651,19 | 60 988,58 | 99 287,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 436,63 | 1 703,36 | 5 733,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_________________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области.

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест |  |  |  | 280 |  |  |  |
| открываемых, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест |  |  |  | 280 |  |  | ». |

- 5.1.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04. «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта |  | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ |  | Сроки проведения работ** | Открытие объекта/ завершение работ** | Стоимость работ (тыс. руб.). | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)*** | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и строительство) |  | 550 мест | Строительство (в т. ч. проектные и изыскательские работы) |  | 31.03. 20-28.12.23 | 02.09.24 | 1593569,239 | 725019,52 | Итого | 857 389,83 | 662 652,99 | 194 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 425,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 662 062,53 | 477 062,53 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 018,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 152 457,80 | 152 457,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 42 869,50 | 33 132,66 | 9 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 406,90 |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 857 389,83 | 662 652,99 | 194 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 425,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 662 062,53 | 477 062,53 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 018,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 152 457,80 | 152 457,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 42 869,50 | 33 132,66 | 9 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 406,90 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 857 389,83 | 662 652,99 | 194 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 425,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 662 062,53 | 477 062,53 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 018,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 152 457,80 | 152 457,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 42 869,50 | 33 132,66 | 9 736,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 406,90 |

_______________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области.

Справочная таблица:

| Количество объектов | Вс Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| вводимых объектов образования, мест |  | 550 |  |  |  |  |  |
| открываемых, ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| открываемых объектов образования, мест |  |  | 550 |  |  |  | ». |

- 5.1.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта |  | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ |  | Сроки проведения работ** | Открытие объекта/ завершение работ** | Стоимость работ (тыс. руб.). | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.)*** | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и строительство) |  | 550 мест | Строительство (в т. ч. проектные и изыскательские работы) |  | 31.03. 20-28.12.23 | 02.09.24 | 1593569,239 | 11 159,88 | Итого | 85 425,27 |  | 85 425,27 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 018,37 |  | 79 018,37 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 406,90 |  | 6 406,90 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 85 425,27 |  | 85 425,27 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 018,37 |  | 79 018,37 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 406,90 |  | 6 406,90 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 85 425,27 |  | 85 425,27 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79 018,37 |  | 79 018,37 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 406,90 |  | 6 406,90 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

_______________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области.

- 5.1.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 «Проведение

- капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финан-сирования |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1" (дошкольное отделение), МО, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 23 | 870,1 кв.м | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-30.08.2024 | 30.11.2023 | 106 308,156 | 106 308,16 | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77 512,90 | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 795,26 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | МБОУ Хотьковская СОШ №1 (дошкольное отделение), МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Дачная, д. 1 | 1693,3 кв.м | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 168 780,780 | 0,00 | Итого |  | 168 780,780 |  | 168 780,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области |  | 124 897, 777 |  | 124 897, 777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 43 883,003 |  | 43 883,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | 168 780,780 | 168 780,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 124 897,777 | 124 897,777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 43 883,003 | 43 883,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 168 780,780 | 168 780,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 124 89, 777 | 124 89, 777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 43 883,003 | 43 883,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5.1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 06.02 «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финан-сирования |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | МБОУ Хотьковская СОШ №1 (дошкольное отделение), МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Дачная, д. 1 | 1693,3 кв.м | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 15 078,190 | 0,00 | Итого |  | 15 078,190 | 15 078,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области |  | 11 157,860 | 11 157,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 3 920,330 | 3 920,330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 15 078,190 | 15 078,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 157,860 | 11 157,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 920,330 | 3 920,330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 15 078,190 | 15 078,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 157,860 | 11 157,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 920,330 | 3 920,330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5.1.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Характеристика объекта |  |  | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ** | Открытие объекта/ завершение работ** | Стоимость работ (тыс. руб.). | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.)*** | Источники финансирования |  |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  |  | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2024г. |  |  | 2025г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |
| 1. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14", Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16 | 3415.8 кв. м |  |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 286 720,570 | 205 658,29 | Итого |  |  | 81 062,284 |  |  | 81 062,284 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 462,50 | Средства бюджета Московской области |  |  | 48 896,742 |  |  | 48 896,742 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 204,80 | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 990,99 | Средства бюджета городского округа |  |  | 32 165,542 |  |  | 32 165,542 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 5 | 4368 кв.м |  |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 03.03.2025 | 316 898,40 | 0,0 | Итого |  |  | 317 176,387 |  |  | 293 854,477 |  |  | 23 321,910 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 285 208 ,560 |  |  | 264 469,029 |  |  | 20 739,531 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 31 967,827 |  |  | 29 385,448 |  |  | 2 582,379 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 398 238,671 |  |  | 374 916,761 |  |  | 23 321,923 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 334 105,302 |  |  | 313 365,771 |  |  | 20 739,531 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  |  | 64 133,369 |  |  | 61 550,990 |  |  | 2 582,379 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

_______________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.24 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области.

- 5.1.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.02«Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»  подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финан-сирования |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2024г. |  | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16 |  | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 19 700,95 | 18 354,90 | Итого |  | 1 346,061 |  | 1 346,061 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 451,05 | Средства бюджета Московской области |  | 1 211,455 |  | 1 211,455 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: оснащение средствами обучения и воспитания |  |  |  | 8 068,36 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 835,49 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 134,606 |  | 134,606 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 26 000,00 | 0,00 | Итого |  | 26 000,000 |  | 26 000,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области |  | 23 400,000 |  | 23 400,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 2 600,000 |  | 2 600,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | 27 346,061 |  | 27 346,061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 24 611,455 |  | 24 611,455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 2 734,606 |  | 2 734,606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 27 346,061 |  | 27 346,061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 24 611,455 |  | 24 611,455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 2 734,606 |  | 2 734,606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5.1.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 «Разработка проектно- сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций»   подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление объекта, адрес объекта | Храктеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финан-сирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16 |  | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 31 143,60 | 30 770,75 | Итого | 372,849 | 372,849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 693,68 | Средства бюджета Московской области | 335,564 | 335,564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе: проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 077,07 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 37,285 | 37,285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5 |  | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 20 223,84 | 0,00 | Итого | 20 223,840 | 20 223,840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 18 201,456 | 18 201,456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе: проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 022,384 | 2 022,384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 20 596,689 | 20 596,689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 537,020 | 18 537,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 059,669 | 2 059,669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 20 596,689 | 20 596,689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 537,020 | 18 537,020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 059,669 | 2 059,669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- 5.1.9. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление объекта, адрес объекта | Хракте-ристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024г. | 2025г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16 |  | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 15 531,71 | 0,00 | Итого |  | 15 531,708 | 15 531,708 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области |  | 11 989,460 | 11 989,460 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: благоустройство территорий |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 3 542,248 | 3 542,248 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5 |  | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 8 219,77 | 0,00 | Итого |  | 8 219,772 | 8 219,772 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области |  | 7 397,794 | 7 397,794 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: благоустройство территорий |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа |  | 821,978 | 821,978 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 23 751,480 | 23 751,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 387,254 | 19 387,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 364,226 | 4 364,226 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 23 751,480 | 23 751,480 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 387,254 | 19 387,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 364,226 | 4 364,226 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

- 5.1.10. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.05 «Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление объекта, адрес объекта | Характе-ристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5 |  | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 32 592,000 | 0,00 | Итого | 32 592,000 | 32 592,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 29 332,800 | 29 332,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: устройство |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 259,200 | 3 259,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 32 592,000 | 32 592,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 592,000 | 32 592,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 32 592,000 | 32 592,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 32 592,000 | 32 592,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 32 592,000 | 32 592,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 332,800 | 29 332,800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского Сергиево-Посадского округа | 3 259,200 | 3 259,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры  и спорта»

|  |  | 6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026г. | 2027г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2023-2025 годы | Итого | 230 866,97 | 0,00 |  | 108 317,61 | 122 549,36 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171 765,02 | 0,00 |  | 80 588,30 | 91 176,72 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 59 101,95 | 0,00 |  | 27 729,31 | 31 372,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта | 2023-2025 годы | Итого | 230 866,97 | 0,00 |  | 108 317,61 | 122 549,36 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171 765,02 | 0,00 |  | 80 588,30 | 91 176,72 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 59 101,95 | 0,00 |  | 27 729,31 | 31 372,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Произведена модернизация материально- технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц | х | х | Всего | 2023 г. |  | 2024 г. | Итого 2025 год |  | В том числе |  |  |  | 2026г. | 2027г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар тал | 1 полу годие | 9 меся цев | 12 меся цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - |  | - | 1 |  | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 230 866,97 | 0,00 |  | 108 317,61 | 122 549,36 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171 765,02 | 0,00 |  | 80 588,30 | 91 176,72 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 59 101,95 | 0,00 |  | 27 729,31 | 31 372,64 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

- 6.1.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта» подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Направление объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Плавательный бассейн по адресу: Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Мира, д. 2 | 2007,33 кв.м | Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.06.2025 | 01.09.2025 | 295 205,91 | 64 338,94 | Итого | 230 866,97 | 108 317,61 | 122 549,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 868,17 | Средства бюджета Московской области | 171 765,02 | 80 588,30 | 91 176,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 470,77 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 59 101,95 | 27 729,31 | 31 372,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 230 866,97 | 108 317,61 | 122 549,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171 765,02 | 80 588,30 | 91 176,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 59 101,95 | 27 729,31 | 31 372,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 230 866,97 | 108 317,61 | 122 549,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171 765,02 | 80 588,30 | 91 176,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 59 101,95 | 27 729,31 | 31 372,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  | 7.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | 2023-2027 |  | Итого | 223 054,13 | 45 590,60 | 53 652,629 | 47 638,00 |  |  |  |  | 39 063,00 | 37 109,90 | МБУ «Развитие» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 223 054,13 | 45 590,60 | 53 652,629 | 47 638,00 |  |  |  |  | 39 063,00 | 37 109,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства |  | 2023-2027 |  | Итого | 223 054,13 | 45 590,60 | 53 652,629 | 47 638,00 |  |  |  |  | 39 063,00 | 37 109,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 223 054,13 | 45 590,60 | 53 652,629 | 47 638,00 |  |  |  |  | 39 063,00 | 37 109,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение муниципальных заданий МБУ "Развитие", % |  | х |  | х | Всего | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2025 год | В том числе |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | Итого | 223 054,13 | 45 590,60 | 53 652,629 | 47 638,00 |  |  |  |  | 39 063,00 | 37 109,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 223 054,13 | 45590,60 | 53 652,629 | 47 638,00 |  |  |  |  | 39 063,00 | 37 109,90 |  |  |  |  |  |  |

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

-	координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главе Сергиево-Посадского городского округа;

-	организацию управления муниципальной программой;

-	создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

-	реализацию муниципальной программы;

-	достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

-	разрабатывает муниципальную программу;

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

-	обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

-	обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

-	определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

-	обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

-	обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

-	готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

-	на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

-	размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

-	обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

-	определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

-	готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1)  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденному постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ.

Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.

Муниципальный заказчик ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчёты в подсистеме ГАСУ МО.