                                                                                                                                                              Приложение
к постановлению администрации
Сергиево-Посадского городского округа

Московской области
от 24.04.2025 № 1269-ПА
Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»
 «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» 
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»  «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» 
	Координатор (координаторы) муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы строительства

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа 

	Цель (цели) муниципальной программы
	Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения.

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа)

	5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры    и спорта
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского городского округа)

	7. Обеспечивающая подпрограмма
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление градостроительной деятельности администрации Сергиево-Посадского городского округа)

	Краткая характеристика подпрограмм
	3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования.

	
	5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей Сергиево-Посадского городского округа объектами спортивной инфраструктуры.

	
	7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год  
	2027 год 

	Средства федерального бюджета
	152 457,80
	152 457,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Московской области
	1 998 303,459
	559 816,28
	913 953,268
	524 533,911
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	641 195,279
	113 911,29
	263 824,120

	187 286,969
	39 063,00
	37 109,90

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	2 791 956,538
	826 185,37
	1 177 777,388
	711 820,880
	39 063,00
	37 109,90


2. Краткая характеристика сферы строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы.
Одним из ключевых приоритетов данной муниципальной программы является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.
В первую очередь необходимо удовлетворить интересы жителей, проживающих в населенных пунктах. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (школы, объекты досуга и быта и т.п.).
Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения. Тенденции демографического развития выступают вызовом к инфраструктуре общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.
В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий. 
В свою очередь ситуация со стандартными условиями обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, это связано с длительными сроками эксплуатации зданий объектов. Для повышения доступности и качества общего образования в школах Сергиево-Посадского городского округа должны быть обеспечены: возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. 

Имеющиеся условия предоставления услуг общего образования не соответствуют потребностям в учебных местах. В ряде школ не хватает дополнительных учебных мест. По-прежнему остаются школы, ведущие занятия во вторую смену. 
Целью данной муниципальной программы является - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения.
3. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов социальной инфраструктуры, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.
В Сергиево-Посадском городском округе до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.
4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
	№ п/п
	№ подпрограммы
	№ основного мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	3
	01
	01
	Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования     
	единиц
	Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования     

	2
	3
	Е1
	04
	Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором
	единиц
	Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором

	3
	3
	02
	04
	Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения



	единиц
	Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения

	4
	3
	06
	01
	Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

	5
	3
	06
	02
	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных

образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных образовательных организаций
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

	6
	3
	07
	01
	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

	7
	3
	07
	02
	Оснащены средствами обучения                            и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов

	8
	3
	07
	03
	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

	9
	3
	07
	04
	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

	10
	3
	07
	05
	Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

	11
	5
	02
	01
	Произведена модернизация 

материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта
	единиц
	Значение результата определяется согласно акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

	12
	7
	01
	01
	Выполнение муниципальных заданий МБУ «Развитие» 
	%
	Результат определяется по выполнению работ согласно муниципального задания в полном объёме (100%)


5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
5.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный 
за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
	2023-2025 годы
	Итого
	800 960,38
	108 404,94
	259 669,098
	432 886,34
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	617 077,25
	82 753,75
	200 724,213
	333 599,29
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	183 883,13
	25 651,19
	58 944,885
	99 287,05
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.                Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций
	2023-2025 годы
	Итого
	800 960,39
	108 404,94
	259 669,098
	432 886,34
	0,00
	0,00
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	617 077,25
	82 753,75
	200 724,213
	333 599,29
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	183 883,13
	25 651,19
	58 944,885
	99 287,05
	0,00
	0,00
	

	
	Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц

	х
	х
	Всего 
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе


	2026г.
	2027г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полу

годие
	9 меся

цев
	12 меся

цев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа»

	2023-2024 годы


	Итого


	771 964,57
	662 652,99
	109 311,578
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	580 908,53
	477 062,53
	103 846,000
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	152 457,80
	152 457,80
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	38 598,24
	33 132,66
	5 465,578
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие Е1.04.                                                               Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором
	2023-2024 годы
	Итого
	771 964,57
	662 652,99
	109 311,58
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	80 908,53
	477 062,53
	103 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	152 457,80
	152 457,80
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	38 598,24
	33 132,66
	5 465,578
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором, единиц
	х
	х
	Всего 
	2023 г.
	 2024 г.
	Итого 2025 г.
	В том числе:
	2026г.
	2027г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полу

годие
	9 меся

цев
	12 меся

цев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.
	Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования»
	2023 -2025 годы
	Итого
	94 962,11
	9 536,84
	0,0
	85 425,27
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 018,37
	79 018,37
	0,0
	79 018,37
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	15 943,74
	9 536,84
	0,0
	6 406,90
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 02.04.                                                               Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения
	2023-2025 годы год
	Итого
	94 962,11
	9 536,84
	0,0
	85 425,27
	0,0
	0,0
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 018,37
	0,00
	0,0
	79 018,37
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	15 943,74
	9 536,84
	0,0
	6 406,90
	0,0
	0,0
	

	
	Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения
	х
	х
	Всего
	2023 г. 
	 2024 г.
	Итого 2025

год
	В том числе:
	2026г.
	2027г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования

	2023-2024 годы
	Итого
	   178 016,064
	-
	  178 016,064
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	131 731,887
	-
	131 731,887
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	                 46 284,177

	-
	                 46 284,177
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций
	2023-2024 годы
	Итого
	163 585,707
	-
	163 585,707
	0,0
	0,0
	0,0
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	121 053,423
	-
	121 053,423
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	42 532,284
	
	42 532,284
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц
	х
	х
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 г.
	В том числе:
	2026 г.
	2027 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций
	2024
	Итого
	14 430,357
	-
	14 430,357
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10 678,464
	-
	10 678,464
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 751,893
	-
	3 751,893
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные 
	х
	х
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 г.
	2027 г.
	

	
	здания муниципальных 

дошкольных

образовательных организаций и
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	дошкольных отделений муниципальных образовательных организаций, единиц
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

	2023-2025 годы
	Итого
	492 132,330
	-
	468 810,420
	23 321,910
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	417 802,405
	-
	397 062,874
	20 739,531
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	74 329,925
	-
	71 747,546
	2 582,379
	0,0
	0,0
	

	5.1
	Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций

	2023-2025 годы
	Итого
	394 416,838

	-
	371 094,928
	23 321,910
	0,00
	0,00
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	331 800,000
	-
	311 060,469
	20 739,531
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	62 616,838
	-
	60 034,459
	2 582,379
	0,0
	0,0
	

	
	Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц
	х
	х
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 г.
	2027 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	

	5.2
	Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	2023-2024 годы
	Итого
	26 199,054
	-
	26 199,054
	0,00
	0,00
	0,00
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	23 579,149
	-
	23 579,149
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 619,905
	-
	2 619,905
	0,00
	0,0
	0,0
	

	
	Оснащены средствами обучения                            и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц
	х
	х
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год


	В том числе:
	2026 г.
	2027 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.3
	Мероприятие 07.03. Разработка проектно- сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций
	2023-2024 годы
	Итого
	19 574,587
	-
	19 574,587
	0,0
	0,0
	0,0
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	17 617,128
	-
	17 617,128
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 957,459
	-
	1 957,459
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц
	х

	х
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 г.
	2027 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.4


	Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт
	2023-2024 годы
	Итого
	23 376,191
	-
	23 376,191
	0,0
	0,0
	0,0
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19 097,034
	-
	19 097,034
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	4 279,157
	-
	4 279,157
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц
	х
	х
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026г.
	2027г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.5
	Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций
	2023-2024 годы
	Итого
	28 565,660
	-
	28 565,660
	0,0
	0,0
	0,0
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	25 709,094
	-
	25 709,094
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 856,566
	-
	2 856,566
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц
	х
	х
	Всего
	2023 г.
	 2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026г.
	2027г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по подпрограмме

	Итого
	2 338 035,463
	780 594,77
	1 015 807,173
	541 633,520
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 826 538,452
	559 816,28
	833 364,981
	433 357,191
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	152 457,800
	152 457,80
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	359 039,211
	68 320,69
	182 442,192
	108 276,329
	0,00
	0,00
	


5.1.1.  Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Наименование 

объекта, адрес объекта
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классифика-тором работ
	Сроки проведения работ**
	Открытие объекта/ завершение работ**
	Стоимость
работ
 (тыс. руб.).
	Профинан-сировано 
на 01.01.23
 (тыс. руб.)***
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости 

до завершения работ

 (тыс. руб.).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Детский сад на 280 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о. Зубачево поле (ПИР и строительство)
	280 мест
	Строитель-ство (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	31.03.23-06.06.25
	01.09.25
	807 047,02
	 
	Итого:
	800 960,38
	108 404,94
	259 669,098
	432 886,34
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	617 077,25
	82 753,75
	200 724,213
	333 599,29
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	183 883,13
	25 651,19
	58 944,885
	99 287,05
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	 
	 кроме того*****: строитель-ный контроль
	 
	 
	 
	
	Средства бюджета Московской области
	7 436,63
	1 703,36
	5 733,270
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по перечню:
	
	
	
	
	
	
	Всего:
	800 960,38
	108 404,94
	259 669,098
	432 886,34
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	617 077,26
	82 753,75
	200 724,213
	333 599,29
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадскогогородского округа
	183 883,13
	25 651,19
	58 944,885
	99 287,05
	0,00
	0,00
	0,00

	 

 


	Всего по мероприятию:


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего:
	800 960,39
	108 404,94
	259 669,11
	432 886,34
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	 

 

 
	
	Средства бюджета Московской области
	617 077,26
	82 753,75
	200 724,22
	333 599,29
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадскогогородского округа
	183 883,13
	25 651,19
	58 944,89
	99 287,05
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кроме того:
строительный контроль
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	7 436,63
	1 703,36
	5 733,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


_________________________
** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области. 

Справочная таблица:

	Количество объектов 
	Всего, в том числе по годам реализации:
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	вводимых, ед.
	
	
	
	1
	
	
	

	вводимых объектов образования, мест
	
	
	
	280
	
	
	

	открываемых, ед.
	
	
	
	1
	
	
	

	открываемых объектов образования, мест
	
	
	
	280
	
	
	  ».


5.1.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04. «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ**
	Открытие объекта/ завершение работ**
	Стоимость
работ
 (тыс. руб.).
	Профинан-сировано 
на 01.01.23
 (тыс. руб.)***
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости 

до завершения работ

 (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и строительство)
	550 мест
	Строительство (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	31.03. 20-28.12.23
	02.09.24
	1593569,239
	725019,52
	Итого
	772 764,57
	662 652,99
	109 311,578
	0,00
	0,00
	0,00
	85 425,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	580 908,53
	477 062,53
	103 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79 018,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	152 457,80
	152 457,80
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского

городского округа
	39 398,24
	33 132,66
	5 465,578
	0,00
	0,00
	0,00
	6 406,90

	
	Всего по перечню:

 


	
	
	
	
	
	
	Всего:
	772 764,57
	662 652,99
	109 311,578
	0,00
	0,00
	0,00
	85 425,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	580 908,53
	477 062,53
	103 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79 018,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета

	152 457,80
	152 457,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	39 398,24
	33 132,66
	5 465,578
	0,00
	0,00
	0,00
	6 406,90

	 

 

 

 

 

 

 

 
	Всего по мероприятию:

 
	
	
	
	
	
	
	Итого
	772 764,57
	662 652,99
	109 311,578
	0,00
	0,00
	0,00
	85 425,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	580 908,53
	477 062,53
	103 846,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79 018,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета

	152 457,80
	152 457,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	39 398,24
	33 132,66
	5 465,578
	0,00
	0,00
	0,00
	6 406,90


_______________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области. 
Справочная таблица:

	Количество объектов 
	Вс       Всего, в том числе по годам реализации:
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	вводимых, ед.
	
	1
	
	
	
	
	

	вводимых объектов образования, мест
	
	550
	
	
	
	
	

	открываемых, ед.
	
	
	1
	
	
	
	

	открываемых объектов образования, мест
	
	
	550
	
	
	
	  ».


5.1.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ**
	Открытие объекта/ завершение работ**
	Стоимость
работ
 (тыс. руб.).
	Профинан-сировано 
на 01.01.23
 (тыс. руб.)***
	Источники финансирования
	 Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	13
	14
	15
	16

	1.
	Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д. Зубачево (ПИР и строительство)
	550 мест
	Строительство (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	31.03. 20-28.12.23
	02.09.24
	1593569,239
	11 159,88
	Итого
	85 425,27
	85 425,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 018,37
	79 018,37
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского

городского округа
	6 406,90
	6 406,90
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по перечню:

 


	
	
	
	
	
	
	Всего:
	85 425,27
	85 425,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 018,37
	79 018,37
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета

	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 406,90
	6 406,90
	0,00
	0,00
	0,00

	 

 

 

 

 

 

 

 
	Всего по мероприятию:

 
	
	
	
	
	
	
	Итого
	85 425,27
	85 425,27
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 018,37
	79 018,37
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета

	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	6 406,90
	6 406,90
	0,00
	0,00
	0,00


_______________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.23 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области. 
5.1.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 «Проведение 

капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Направление объекта, адрес объекта
	Характеристика
 объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ
	Стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб.
	Источники 
финан-сирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1" (дошкольное отделение), МО, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 23 

	870,1 кв.м

	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2023-30.08.2024
	30.11.2023
	106 308,156
	106 308,16
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	77 512,90
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	 28 795,26 
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	МБОУ Хотьковская СОШ №1 (дошкольное отделение), МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Дачная, д. 1 
	1693,3 кв.м
	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2024-01.09.2024
	01.09.2024
	163 585,705
	0,00
	Итого
	163 585,705
	163 585,705
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	121 053,422
	121 053,423
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	42 532,283
	42 532,283
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по перечню:
	Всего:
	163 585,705
	163 585,705
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	121 053,422
	121 053,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	42 532,283
	42 532,283
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по мероприятию:
	Итого
	163 585,705
	163 585,705
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	121 053,422
	121 053,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	42 532,283
	42 532,283
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 06.02 «Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Направление объекта, адрес объекта
	Характеристика
 объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ
	Стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб.
	Источники 
финан-сирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.
	МБОУ Хотьковская СОШ №1 (дошкольное отделение), МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Дачная, д. 1 
	1693,3 кв.м
	Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства)
	01.01.2024-01.09.2024
	
01.09.2024
	14 430,355

	0,00
	Итого
	14 430,355
	14 430,355
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	10 678,463
	10 678,463
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 751,892

	3 751,892

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по перечню:
	Всего:
	14 430,355
	14 430,355
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	10 678,463
	10 678,463
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 751,892

	3 751,892

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по мероприятию:
	Итого
	14 430,355
	14 430,355
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	10 678,463
	10 678,463
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета городского округа
	3 751,892

	3 751,892

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.1.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности 
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ**
	Открытие объекта/ завершение работ**
	Стоимость
работ
 (тыс. руб.).
	Профинан-сировано 
на 01.01.24
 (тыс. руб.)***
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14", Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16


	3415.8 кв. м
	Капитальный ремонт 

(в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2023-01.09.2024
	01.09.2023
	282 898,74
	205 658,29
	Итого
	77 240,451
	77 240,451
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	
	
	
	
	
	
	
	109 462,50
	Средства бюджета Московской области
	46 591,440
	46 591,440
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	68 204,80
	Средства федерального бюджета 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	27 990,99
	Средства бюджета городского округа
	30 649,01

	30 649,011
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 5
	4368 кв.м
	Капитальный ремонт 

(в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2024-03.03.2025
	03.03.2025
	316 898,40
	0,0
	Итого
	317 176,387
	293 854,477
	23 321,910
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	285 208,560
	264 469,029
	20 739,531
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	31 967,827
	29 385,448
	2 582,379
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 

Всего по мероприятию:
	 

 

 

 

 

 
	Итого
	394 416,838
	371 094,928
	23 321,910
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	331 800,000
	311 060,469
	20 739,531
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	62 616,838
	60 034,459
	2 582,379
	0,00
	0,00
	0,00
	


_______________________

** Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.24 года.

***** При необходимости указывается информация о не предусмотренных мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской области. 
5.1.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.02«Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»  подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Направление объекта, адрес объекта
	Характеристика
 объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ
	Стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб.
	Источники 
финан-сирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», 
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16
	 
	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2023-01.09.2024
	01.09.2023
	19 464,54
	18 354,90 
	Итого
	1 109,649
	1 109,649
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	8 451,05 
	Средства бюджета Московской области
	998,684
	998,684
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе: оснащение  средствами обучения и воспитания
	
	
	
	8 068,36 
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	1 835,49 
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	110,965
	110,965
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,
Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5
	 
	Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства)
	01.01.2024-01.09.2024
	01.09.2024
	25 089,405
	0,00
	Итого
	25 089,405
	25 089,405
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	22 580,465
	22 580,465
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 508,940
	2 508,940
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по перечню:
	Всего:
	26 199,054
	26 199,054
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	23 579,149
	23 579,149
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 619,905
	2 619,905
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего по мероприятию:
	Итого
	26 199,054
	26 199,054
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Московской области
	23 579,149
	23 579,149
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 619,905
	2 619,905
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.1.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 «Разработка проектно- сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций»   подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
	№ п/п
	Направление объекта, адрес объекта
	Храктеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки 
проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ
	Стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб.
	Источники финан-сирования
	Финансирование, тыс. рублей


	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», 
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16
	 
	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2023-01.09.2024
	01.09.2023
	30 770,75
	30 770,75 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	  27 693,68 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе:
проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	  3 077,07 
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,
Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5
	 
	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2024-01.09.2024
	01.09.2024
	19 574,587
	0,00
	Итого
	19 574,587
	19 574,587
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	17 617,128
	17 617,128
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе:
проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 957,459
	1 957,459
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по перечню:
	Итого
	19 574,587
	19 574,587
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	17 617,128
	17 617,128
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 957,459
	1 957,459
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по мероприятию:
	Итого
	19 574,587
	19 574,587
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	17 617,128
	17 617,128
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 957,459
	1 957,459
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


5.1.9. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»


	№ п/п
	Направление объекта, адрес объекта
	Хракте-ристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения 
работ 
	Открытие объекта/ завершение работ
	Стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинан-сировано на 01.01.2024, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», 
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16
	 
	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2023-01.09.2024
	01.09.2023
	15 156,42
	0,00
	Итого
	15 156,419
	15 156,419
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	11 699,240
	11 699,240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе:
благоустройство территорий
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 457,179
	3 457,179
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,
Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5
	 
	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2024-01.09.2024
	01.09.2024
	8 219,77
	0,00
	Итого
	8 219,772

	8 219,772
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	7 397,794
	7 397,794
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе:
благоустройство территорий
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	821,978

	821,978

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по перечню:
	Итого
	23 376,191
	23 376,191
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	19 097,034
	19 097,034
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	4 279,157
	4 279,157
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по мероприятию:
	Итого
	23 376,191
	23 376,191
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	19 097,034
	19 097,034
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	4 279,157
	4 279,157
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




5.1.10. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 07.05 «Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»


	№ п/п
	Направление объекта, адрес объекта
	Характе-ристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ
	Стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинансировано на 01.01.2024, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,
Московская область, г Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5
	 
	Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2024-01.09.2024
	01.09.2024
	28 565,66
	0,00
	Итого
	28 565,660
	28 565,660
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Московской области
	25 709,094
	25 709,094
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	в том числе:
устройство
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 856,566
	2 856,566
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по перечню:

 

 

 

 
	Итого
	28 565,660
	28 565,660
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	25 709,094
	25 709,094
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 856,566
	2 856,566
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по мероприятию:

 

 

 

 
	Итого
	28 565,660
	28 565,660
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	25 709,094
	25 709,094
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета городского Сергиево-Посадского округа
	2 856,566
	2 856,566
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




6. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры  и спорта»

	
	
	6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

	


	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный 
за выполнение мероприятия 

	
	
	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта

	2023-2025 годы
	Итого
	230 866,97
	0,00
	108 317,61
	122 549,36
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	171 765,02
	0,00
	80 588,30
	91 176,72
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	59 101,95
	0,00
	27 729,31
	31 372,64
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта 

	2023-2025 годы
	Итого
	230 866,97
	0,00
	108 317,61
	122 549,36
	0,00
	0,00
	МБУ «Развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	171 765,02
	0,00
	80 588,30
	91 176,72
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	59 101,95
	0,00
	27 729,31
	31 372,64
	0,00
	0,00
	

	
	Произведена модернизация 

материально-

технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц
	х
	х
	Всего 
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе
	2026г.
	2027г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квар тал
	1 полу
годие
	9 меся

цев
	12 меся

цев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	

	 

 

 
	Итого по подпрограмме
	Итого
	230 866,97
	0,00
	108 317,61
	122 549,36
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	171 765,02
	0,00
	80 588,30
	91 176,72
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	59 101,95
	0,00
	27 729,31
	31 372,64
	0,00
	0,00
	


6.1.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.01 «Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта» подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»


	№ п/п
	Направление объекта, адрес объекта
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ
	Стоимость объекта, тыс. руб.
	Профинансировано на 01.01.2024, тыс. руб.
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024г.
	2025г.
	2026 г.
	2027 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Плавательный бассейн по адресу: 
Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, 
ул. Мира, д. 2
	2007,33 кв.м
	
Капитальный ремонт (в т. ч. проектные и изыскательские работы)
	01.01.2023-01.06.2025
	01.09.2025
	295 205,91
	64 338,94
	Итого
	230 866,97
	108 317,61
	122 549,36
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	47 868,17
	Средства бюджета Московской области
	171 765,02
	80 588,30
	91 176,72
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	16 470,77
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	59 101,95
	27 729,31
	31 372,64
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по перечню: 
	Итого
	230 866,97
	108 317,61
	122 549,36
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	171 765,02
	80 588,30
	91 176,72
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	59 101,95
	27 729,31
	31 372,64
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по мероприятию:
	Итого
	230 866,97
	108 317,61
	122 549,36
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Московской области
	171 765,02
	80 588,30
	91 176,72
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	59 101,95
	27 729,31
	31 372,64
	0,00
	0,00
	0,00




7. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
	
	
	7.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

	

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный 

за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027
	Итого
	223 054,13
	45 590,60
	53 652,629
	47 638,00
	39 063,00
	37 109,90
	МБУ «Развитие»
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	223 054,13
	45 590,60
	53 652,629
	47 638,00
	39 063,00
	37 109,90
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства
	2023-2027
	Итого
	223 054,13
	45 590,60
	53 652,629
	47 638,00
	39 063,00
	37 109,90
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	223 054,13
	45 590,60
	53 652,629
	47 638,00
	39 063,00
	37 109,90
	
	
	

	
	Выполнение муниципальных заданий МБУ "Развитие", %
	х
	х
	Всего
	2023 г.
	2024 г.
	Итого 2025 год
	В том числе
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал 
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	Итого по подпрограмме
	Итого
	223 054,13
	45 590,60
	53 652,629
	47 638,00
	39 063,00
	37 109,90
	
	
	

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	223 054,13
	45590,60
	53 652,629
	47 638,00
	39 063,00
	37 109,90
	
	
	


8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.
Координатор программы организовывает работу, направленную на:
-
координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главе Сергиево-Посадского городского округа;
-
организацию управления муниципальной программой;
-
создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
-
реализацию муниципальной программы;
-
достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик программы:
-
разрабатывает муниципальную программу;
-
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
-
обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;
-
обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы; 
-
определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
-
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
-
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
-
обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
-
готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;
-
на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
-
размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
-
обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.
Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:
-
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;
-
определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
-
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
-
готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики: 
1)  ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;
2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.
Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

 а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов; 

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденному постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ.
Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.

Муниципальный заказчик ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчёты в подсистеме ГАСУ МО.
45

_1771913569.unknown

_1771931732.unknown

_1771913568.unknown

