Утвержден

постановлением администрации

Сергиево-Посадского

городского округа

от «27.02 » 2026 № 576-ПА

План

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории

Сергиево-Посадского городского округа Московской области в 2026 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные лица | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уточнение плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области в паводкоопасный период 2026 года | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа, Управление коммунальной инфраструктуры администрации городского округа, Управление мониторинга и контроля жилищной сферы администрации городского округа, Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа, руководители предприятий и управляющих компаний ЖКХ | до 05.03.2026 |
|  | Организация проведения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сергиево-Посадского городского округа | Заместитель главы городского округа П.В. Бронников, Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | Январь-март 2026 года |
|  | Организация контроля за состоянием и уровнем наполнения навозохранилищ, выполнение мероприятий на территориях агропромышленного комплекса по недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. | Управление сельского хозяйства администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
|  | Очистка от снега и мусора обочин, кюветов, водопропускных труб; проверка функционирования ливневой канализации, обеспечение защиты подвальных помещений, котельных, артезианских скважин, канализационных насосных станций от затопления паводковыми водами. | Управление коммунальной инфраструктуры администрации городского округа, Управление мониторинга и контроля жилищной сферы администрации городского округа, Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа, Руководители предприятий и управляющих компаний ЖКХ | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
|  | Проверка и уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе уточнение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья. | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | Март 2026 года |
|  | Обеспечение контроля за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений, организация работ по их очистке и поддержанию работоспособности. | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | На постоянной основе |
|  | Обследование гидротехнических сооружений с целью определения готовности к пропуску половодья и паводков. | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | На постоянной основе |
|  | Определение возможных зон подтоплений. Перечень населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, попадающих в указанные зоны. | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа, Территориальные управления администрации городского округа | до 05.03.2026 |
|  | Обеспечение контроля за состоянием санитарной зоны водозаборных узлов, канализационных насосных станций, котельных, наличием хлорной извести, жидкого хлора и других препаратов для дезинфекции воды. | Руководители предприятий, эксплуатирующих сооружения и сети водопроводно-канализационного хозяйства, Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию) | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
|  | Организация контроля за источниками питьевого водоснабжения, за качеством питьевой воды, за эффективностью очистки сточных вод. | МУП «Водоканал», Управление коммунальной инфраструктуры администрации городского округа, Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию) | Постоянно |
|  | Контроль за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | Руководители управляющих компаний и ТСЖ (по согласованию), Управление коммунальной инфраструктуры администрации городского округа, Управление мониторинга и контроля жилищной сферы администрации городского округа, Отдел экологии администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
|  | Организация мониторинга состояния дорожно-транспортного комплекса городского округа. Проведение превентивных мероприятий в организации обеспечения безопасности дорожного движения в паводкоопасный период. | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
|  | Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке с целью оперативного принятия решений на выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводков в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области | МКУ «ЕДДС-112 Сергиево-Посадского городского округа, Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа, Территориальные управления администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
|  | Проверка систем оповещения населения на случай угрозы подтопления населенных пунктов (объектов) и территории Сергиево-Посадского городского округа. Для оповещения населения проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах, предусмотреть привлечение сил и средств УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу и Сергиево-Посадского пожарно-спасательного гарнизона | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа, МКУ «ЕДДС-112 Сергиево-Посадского городского округа | до 05.03.2026 |
|  | Проверка готовности аварийных и диспетчерских служб. | Управление коммунальной инфраструктуры администрации городского округа, Управление мониторинга и контроля жилищной сферы администрации городского округа, Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа, Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | Март 2026 года |
|  | Организация проведения занятий с учащимися в учреждениях образования, культуры и спорта по правилам поведения на водных объектах в период половодья и паводка | Заместитель главы городского округа – начальник управления образования О.К. Дударева | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
|  | Информирование населения Сергиево-Посадского городского округа о ходе прохождения весеннего половодья. | Отдел пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |