Утверждена

постановлением Главы  Сергиево-									Посадского муниципального 									района

от 28.01.2011 № 76-ПГ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД 2010-2012 г.г.»

- Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»

«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе

на период 2010-2012 г.г.»

Наименование                                        Долгосрочная целевая программа

Программы                                             муниципального образования «Сергиево-Посадский

муниципальный район Московской области»

«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на период 2010-2012 г.г.»

(Далее – Программа)

Основание для                                       Федеральные законы «Об  охране окружающей

разработки Программы                         среды», «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации», Устав муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Мос-

ковской области», решение Сергиево-Посадского						     местного самоуправления в Российской Федерации», 					     Устав муниципального образования  «Сергиево-

муниципального района Московской области от

11.12.2007 № 101-МЗ «О Концепции  социально-

экономического развития Сергиево-Посадского

муниципального района Московской области на

период до 2020 года», распоряжение от 30.09.2009

№ 120-РГ «О разработке проектов муниципальных

целевых программ»

области», решение Сергиево-Посадского 							      муниципального  района Московской  области от 						     11.12.2007 №

Муниципальный заказчик                    Администрация Сергиево-Посадского

Программы                                             муниципального района

Разработчик                                           Отдел охраны окружающей среды администрации

Программы                                            Сергиево-Посадского муниципального района

Цели  Программы                                 Организация  утилизации и переработки бытовых и

промышленных отходов,  снижение негативного

воздействия на окружающую среду от антропоген-

ной деятельности, экологическое воспитание и

просвещение населения, оказание содействия

поселениям  муниципального  района  в  создании и

развитии особо охраняемых природных территорий,

ландшафтно-парковых и зеленых зон

Задачи Программы                                 Оздоровление окружающей среды, сохранение

редких видов растений и животных, ценных

ландшафтных зон, минимизация негативного

воздействия на окружающую среду от бытовых и

промышленных отходов

Срок реализации                                     2010-2012 г.г.

Программы

Исполнители Программы                      Администрация Сергиево-Посадского

муниципального района, специализированные

организации, привлекаемые к выполнению работ в

соответствии с муниципальными контрактами и

договорами

Объемы и источники                              Общий объем средств, направляемых на

финансирования  Программы                реализацию мероприятий  Программы,

всего – 17482 тыс. руб.,

в том числе,  по годам:

2010 год – 5307  тыс. руб.

2011 год – 5812 тыс. руб.

2012 год –  6363 тыс. руб.

Из них по источникам:

Средства бюджета Сергиево-Посадского

муниципального района,  всего – 17482  тыс. руб.

2010 год – 5307  тыс. руб.

2011 год – 5812 тыс. руб.

2012 год –  6363 тыс. руб.

Планируемые результаты                     Оказание содействия поселениям муниципального  Программы  (количественные              района в обустройстве родников и водоемов

и качественные показатели                  (не менее 5), обследовании и надлежащем

эффективности реализации                  содержании  системы древесно-кустарниковых

Программы)                                            насаждений (на площади не менее     3 га),

инструментальном  обследовании объектов (2  ед.)

и территорий – не менее 3 га, создании особо

охраняемых природных территорий, ландшафтно-

парковых и зеленых зон – не менее 3 ед.,

проведение природоохранных акций – не менее 20.

Снижение нагрузки на полигон ТБО «Парфеново»–

на 15-25  путем раздельного сбора отходов,

организации           бесперебойной                    работы

мусоросортировочного оборудования   вблизи

полигона.

Характеристика деятельности в сфере охраны окружающей среды и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы.

Охрана окружающей среды – краеугольный камень политики государства и одна из важнейших функций муниципального района. Окружающая среда должна быть благоприятной, продуктивной и безопасной для жизнедеятельности. Поэтому, основные мероприятия направлены на создание качественной для жизнедеятельности окружающей среды, обеспечение рационального природопользования, оздоровление окружающей среды. Важными аспектами  работы в области охраны окружающей среды являются: организация деятельности по переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов, сохранение ценных видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов, для чего необходимо создание и развитие особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) муниципального значения, ландшафтно-парковых и зеленых зон, активное участие в  экологическом обследовании социально-значимых территорий и объектов, пропаганда экологической культуры и знаний, здорового образа жизни.

1.   Анализ ситуации  и  мероприятия  в сфере организации  переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов.

1.1. Комплексный анализ современного состояния в сфере переработки и    утилизации бытовых отходов на территории муниципального района.

Анализ деятельности в сфере обращения с бытовыми отходами выявляет необходимость увеличения объема использования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов и, соответственно, снижения  объемов  утилизации  бытовых отходов на специальных полигонах. Основным направлением утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Сергиево-Посадском муниципальном районе является захоронение, осуществляемое на полигоне ТБО «Парфеново». Это единственный на территории  муниципального района лицензированный объект размещения ТБО. Занимаемая ТБО площадь полигона составляет 5,71 га, вместимость порядка  1500000 т.

На полигоне твердых бытовых отходов «Парфеново» в соответствии с утвержденными нормами и правилами выполняются:

- радиационный контроль и дезинфекция колес входящего автотранспорта (установлена дезинфекционная ванна);

- входной контроль поступающих отходов с регистрацией;

- контроль за соблюдением лимитов поставщиками отходов;

- мониторинг влияния полигона на окружающую среду;

- противопожарные и санитарно-эпидемиологические мероприятия;

-другие мероприятия в рамках утвержденных природоохранных планов, предписаний государственных уполномоченных на то надзорных структур и т.п.

Состояние действующего полигона требует немедленного решения вопроса по расширению имеющихся площадей и его рекультивации. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 04.10.2004   № 600/39 "О предоставлении земельного участка, расположенного вблизи д. Парфеново Сергиево-Посадского района" выделен земельный участок площадью 33000 кв.м  в непосредственной близости от существующего полигона,  на котором в срок до 2013 года будет функционировать новый полигон твердых бытовых отходов.

Одним из этапов снижения нагрузки на существующий полигон стало внедрение в июле 2009 года мусоросортировочного узла мощностью 30 тыс.т /год (вблизи действующего полигона «Парфеново»). Начата  сортировка (выборка)  из поступающих отходов картона, металла, пластика, стекла.  Для увеличения доли переработанных бытовых отходов в общем объеме образующихся отходов, экономии природных ресурсов, экологического воспитания населения сортировку также необходимо осуществлять в виде организации селективного сбора отдельных видов отходов непосредственно на контейнерных площадках, размещенных на территории поселений муниципального района (в 2010 году –  в п.  Реммаш сельского поселения Реммаш).   Тем не менее, поскольку емкость действующего полигона практически полностью исчерпана, в сфере организации деятельности по переработке и утилизации  бытовых отходов необходимо:

1. Начать  строительство  нового полигона ТБО на специально отведенном участке 3,3 га.

2. Обеспечить в ближайшее время загрузку  мусоросортировочного узла не  менее, чем на 50-60 .

3. Выполнить подготовительные работы к рекультивации  земельного участка площадью 5,71 га под существующим полигоном  ТБО «Парфеново» в соответствии  с разработанным и согласованным в установленном порядке проектом  рекультивации данного полигона.

4. Организовать сортировку твердых бытовых отходов (стекло, пластик, картон и др.) непосредственно на контейнерных площадках отдельных населенных пунктов муниципального района : п. Реммаш сельского поселения Реммаш (2010 год) и др.

1.2. Кадастр отходов Московской области.

Для осуществления  сбора, накопления и систематизации данных в области обращения с бытовыми и, особенно, с промышленными отходами при активном участии Правительства Московской области разработано программное обеспечение по формированию  и ведению  Кадастра отходов Московской области (далее – Кадастр).  Кадастр является государственной информационной системой Московской области.  Это банк данных об отходах и о технологиях их использования и обезвреживания, перечень субъектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих деятельность по обращению с бытовыми и промышленными отходами. Порядок  ведения  Кадастра отходов Московской области утвержден Постановлением Правительства Московской области от 02.10.2009 № 802/41 «Об утверждении порядка ведения кадастра отходов Московской области».

В соответствии с распоряжением Министерства экологии и природопользования  Московской области от 02.06.2010 № 83-РМ «Об утверждении Перечня хозяйствующих субъектов, представляющих сведения, используемые для ведения кадастра отходов Московской области» 30 крупнейших  предприятий муниципального района включены в утвержденный перечень  субъектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Сергиево-Посадского муниципального района, обязанных предоставлять сведения в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района о бытовых и промышленных отходах,   в том числе,  образующихся  и используемых на предприятии, с целью формирования и ведения  на районном уровне Кадастра отходов Московской области.  Полученные в рамках ведения Кадастра учетные данные позволят оценивать и анализировать состояние дел в области обращения с бытовыми и промышленными отходами, выявлять общие закономерности для эффективной организации  деятельности  по переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов,  разработать необходимые природоохранные мероприятия,   рассчитать показатели для заполнения соответствующего раздела  прогноза  социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района до 2013 года.

1.3. Анализ  ситуации   и  мероприятия  в сфере организации  переработки  и  утилизации  промышленных отходов.

Специфика размещения ряда промышленных площадок (в том числе, вблизи жилого фонда),  многообразие видов промышленных отходов, образуемых на территории муниципального района, необходимость снижения (исключения) негативного воздействия на окружающую среду от несанкционированного размещения промышленных отходов, требования действующего законодательства  ставят решение проблем  по  переработке  и утилизации бытовых и промышленных отходов в приоритетные задачи деятельности администрации муниципального района. Создаваемая информационная база данных по отходам (в рамках Кадастра отходов), которые образуются  на предприятиях и являются  потенциальным сырьем для других производств, будет способствовать решению проблемы утилизации промышленных отходов не только с позиций экологических и санитарно-эпидемиологических, но и с позиций ресурсосберегающих.   На территории муниципального района организован сбор и переработка резиносодержащих отходов, стеклотары, бумаги и картона.  В целях организации переработки и утилизации отходов на территории муниципального района в рамках областной целевой программы «Экология Подмосковья на 2005-2006 годы» введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка сточных вод на городских очистных сооружениях водоотведения (канализации)  (МУП «Водоканал»), где по новейшим технологиям с 2007 года осуществляется переработка осадка сточных вод городских очистных сооружений канализации.

В период  до 2013 года на базе МУП «Водоканал» предстоит выполнить:

-строительство площадки для складирования обезвоженного осадка сточных вод на базе городских очистных сооружений канализации г. Сергиев Посад  в соответствии с разработанным и утвержденным проектом;

-проектирование и установку бункера-накопителя для цеха механического обезвоживания осадка сточных вод городских очистных сооружений канализации г.Сергиев Посад.

На ряде предприятий в установленном действующим законодательством порядке уже введена переработка собственных отходов производства (ЗАО «Электроизолит», ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ»), на других активно рассматриваются подобные вопросы исходя из производственных возможностей.  Все это, в целом, дает возможность спрогнозировать к 2013 году достаточно высокий процент утилизируемых и перерабатываемых промышленных отходов. Тем не менее,  следует отметить, что на территории муниципального района на сегодняшний день нет специализированного предприятия, которое занималось бы организацией деятельности по комплексному управлению  с  промышленными отходами и оказанием  услуг по вывозу с территории муниципального района промышленных  отходов до мест их переработки и утилизации.

В целях улучшения санитарных и экологических показателей  в  2010 году  выполняется утилизация отходов ядохимикатов и пестицидов с территорий сельских поселений Березняковское и Селковское, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района. Это последний этап очистки территории муниципального района от  несанкционированного размещения  отходов  ядохимикатов и пестицидов агропромышленного (сельскохозяйственного)  комплекса.

1.4  Планируемые показатели  по переработке  и утилизации  бытовых и промышленных отходов.

Реализация поставленных задач в сфере переработки и утилизации бытовых и промышленных  отходов к 2013 году предполагает увеличение удельного веса перерабатываемых промышленных отходов в общем объеме образовавшихся  отходов производства  до 12 %, а  бытовых - до 25-30% . Организация  и  выполнение всего  комплекса мер по переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов, участие в ведении Кадастра отходов Московской области  направлены на предотвращение негативного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

2.  Мероприятия  по оказанию содействия поселениям муниципального района в  решении  природоохранных задач (сохранении   ценных видов растений и животных,  ландшафтных зон, создании и обустройстве  особо охраняемых природных территорий, пропаганде экологических знаний и норм безопасности, проведении исследовательских  работ).

В целях наблюдения за  качеством окружающей среды совместно с государственными уполномоченными на то надзорными структурами намечено проведение лабораторно-исследовательских работ, в частности, по полигону ядохимикатов у д. Козлово сельского поселения Шеметовское.

Предусматривается выполнение  мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего содержания  древесно-кустарниковых насаждений, особенно на  территориях ландшафтных зон, особо охраняемых природных территориях (г. Сергиев Посад: ООПТ «Островок» и др.). Планируется  создание ООПТ  на площади Черниговского  леса, а также ландшафтно-парковых зон на территории сельского поселения Васильевское и села Шеметовское   сельского поселения Шеметовское и др.

Одним из важнейших этапов природоохранной работы является пропаганда экологических знаний, улучшение информированности населения в вопросах охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры, так как экологическая культура – это не только требование сегодняшнего дня, а повседневная необходимость, определяемая уровнем нашей жизни. Ежегодно в период с 15 апреля по 5 июня на территории Сергиево-Посадского муниципального района  совместно со всеми поселениями муниципального района организуется и проводится  большой комплекс мероприятий и работ по пропаганде норм экологической безопасности, культуры, знаний, здорового образа жизни в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности.  Как в рамках  Общероссийских Дней защиты от экологической опасности, так и при проведении запланированных  природоохранных мероприятий  поселениям муниципального района будет оказана активная помощь в очистке природных водоемов и обустройстве природных родников, озеленении   социально-значимых  и природоохранных территорий,  проведении  акций, выставок, конкурсов, семинаров и конференций по природоохранной тематике в образовательных учреждениях.

3. Итоги реализации Программы.

Итогами  выполнения Программы должны стать:

- сохранение ценных видов растений и животных, редких природных ландшафтов путем организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- оказание содействие поселениям муниципального района в организации ландшафтно-парковых  и  зеленых  зон   (в количестве не менее трех) с целью повышения эстетической привлекательности и природоохранной значимости территорий,   улучшения качества окружающей среды.

- полная утилизация отходов ядохимикатов и пестицидов с территорий сельских поселений   Березняковское и Селковское;

- оказание содействия поселениям муниципального района во внедрении системы сортировки отходов (как первого  этапа переработки отходов),   в том числе, на территории п. Реммаш  сельского поселения  Реммаш;

- разработка  проекта расширения  полигона твердых бытовых отходов;

-оказание содействия поселениям муниципального района в обустройстве  родников и водоемов природоохранного значения, социально-значимых, природоохранных территорий (не менее 5)  (на территории сельских поселений Васильевское, Шеметовское  и др.);

- пропаганда экологической культуры и знаний с проведением экологических акций и семинаров (на базе МОУ ДОД ДТДМ «Истоки», СПФ ГОУ МГИУ и др.);

- координация экологически значимой деятельности (формирование и ведение Кадастра отходов Московской области с участием 30 крупнейших предприятий муниципального района);

- участие в экологическом обследовании территорий и объектов с целью получения конкретной информации о качестве окружающей среды и  разработке  администрациями поселений муниципального района оперативных мер по исключению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду.

На сегодняшний день, этапы реализации конкретных задач и мероприятий в сфере обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды должны отвечать современному уровню и темпам социально-экономического развития муниципального района  и требуют активного участия как органов местного самоуправления городских и сельских поселений, так и государственных  контрольных и надзорных структур в области охраны окружающей среды, субъектов хозяйственной и иной деятельности, граждан.

4. Сведения о муниципальном заказчике Программы, ее исполнителях,

сведения о разработчике Программы.

Муниципальный заказчик  Программы -  администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

Исполнители Программы - администрация Сергиево-Посадского муниципального района, специализированные организации, привлекаемые к выполнению работ в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

Разработчик Программы - отдел охраны окружающей среды администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

5. Цели и задачи.

Цели Программы – организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, снижение негативного воздействия на окружающую среду от антропогенной деятельности, экологическое воспитание и просвещение населения, оказание содействия поселениям муниципального района в создании и развитии особо охраняемых природных территорий, ландшафтно-парковых и зеленых зон.

Задачи Программы  -  оздоровление окружающей среды, сохранение редких видов растений и животных, ценных ландшафтных зон, минимизация негативного воздействия на окружающую среду  от  бытовых и промышленных отходов.

6. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности

реализации Программы.  (Приложение №2).

Оказание содействия  поселениям муниципального района  в обустройстве родников и водоемов  (не менее 5), обследовании и надлежащем содержании системы древесно-кустарниковых насаждений  (на площади не менее 3 га), инструментальном обследовании объектов (2 ед.) и территорий на площади не менее 3 га, создании особо охраняемых природных территорий, ландшафтно-парковых и зеленых зон – не менее 3 ед., проведении природоохранных акций – не менее 20.  Снижение нагрузки на полигон ТБО «Парфеново» - на 15-25  путем раздельного сбора отходов, организации бесперебойной работы мусоросортировочного оборудования  вблизи полигона.

- 7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.

- Расчет значений показателей  эффективности реализации Программы производится согласно актам выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами, а также в соответствии с результатами экологических обследований.

- 8. Сведения о ресурсном обеспечении Программы с указанием объемов,

- источников  и способов финансирования.

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, всего – 17482  тыс. руб.,

в том числе по годам:                                                                          2010 год – 5307  тыс. руб.

2011 год – 5812 тыс. руб.

2012 год – 6363 тыс. руб.

9. Перечень Программных мероприятий.

Перечень Программных мероприятий приведен в приложении № 1.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий муниципальному заказчику.

Форма представления отчетности – в виде актов выполненных работ  (унифицированные  формы  № КС-3, КС-2, утвержденные постановлением Госкомстата России  от  11.11.99   № 100).

Сроки представления отчетности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

- Приложение № 1

- к долгосрочной целевой программе муници-

- пального образования «Сергиево-Посадский

- муниципальный район Московской области»

- «Охрана  окружающей среды в Сергиево-

- Посадском муниципальном районе на период 													           2010-2012г.г.»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на период 2010-2012 г.г.»

| № п\п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполне-ния | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Раздел 1 «Мероприятия по организации переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе, внедрение сортировки, как первого этапа переработки отходов, с оборудованием специальных площадок (п.Реммаш сельского поселения Реммаш и др.); утилизация отходов, в том числе, токсичных (с территорий сельских поселений Селковское, Березняковское и др.), организация мест сортировки и переработки отходов и др. мероприятия, направленные на организацию и оптимизацию деятельности в сфере утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 - 2012 гг. | 4386 | 1857 | 1203 |  | 1326 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| Раздел 2 «Мероприятия по оказанию содействия поселениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Совместно с поселениями муници-пального района создание, обустройство и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ландшафтно-парковых, зеленых зон на территории муниципального района, в том числе, на территории г. Сергиев Посад, с.п. Шеметовское, с.п. Васильевское и др. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 - 2012 гг. | 3965 | 900 | 1486 |  | 1579 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.2. | Участие в проведении комплекса мероприятий: по охране водных объектов на территории муниципального района; обустройству экологически значимых родников и водоемов; обустройству природоохранных и социально-значимых объектов и территорий, др. мероприятий, в том числе, в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории Сергиево-Посадского муниципального района совместно с поселениями муниципального района. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 гг. | 3065 | 800 | 1106 |  | 1159 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.3. | Участие в проведении мероприятий: по обследованию, надлежащему содержанию древесно-кустарниковых насаждений, их восстановлению; выборке сильно поврежденных деревьев и кустарников и т.п. совместно с поселениями муниципального района. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 - 2012 гг. | 2665 | 900 | 836 |  | 929 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.4. | Участие в организации и проведении научно-исследовательских, методико-прикладных, информационно- аналитических, проектных, лабораторно-исследовательских работ, программных мероприятий в области охраны окружающей среды. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 - 2012 гг. | 1783 | 450 | 593 |  | 740 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.5. | Участие в мероприятиях по повышению уровня экологической культуры, образования, просвещения, пропаганде природоохранных знаний; стимулирование экологически значимой деятельности. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 - 2012 гг. | 1618 | 400 | 588 |  | 630 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | Итого: |  |  | 17482 | 5307 | 5812 |  | 6363 |  |

Заместитель Главы администрации муниципального района                                                                                                       И.Н. Барбакадзе

- Приложение № 2

- к долгосрочной целевой программе

- муниципального образования «Сергиево-

- Посадский муниципальный район

- Московской области «Охрана  окружающей

- среды в Сергиево-Посадском муниципальном

- районе на период 2010-2012г.г.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на период 2010-2012 г.г.»

| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Едини-ца из-мере-ния | Базовое значение показа-теля на начало реали-зации Прог-раммы | Планируемые значения показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Сергиево-Посадского муници-пального района | др. источники |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 «Мероприятия по организации переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение Кадастра отходов Московской области на территории муниципального района. Организация системы обеспечения бесперебойного функционирования полигона «Парфеново», включая его модернизацию и расширение (строительство нового полигона). Внедрение раздельного сбора мусора и отходов (сортировки) на территории отдельных поселений (п. Реммаш с.п. Реммаш и др.) муниципального района. Утилизация токсичных отходов (в том числе, с территорий сельских поселений Березняковское и Селковское). | 4386 |  | Определение количественного и качественного состава образующихся на территории муниципального района отходов; определение удельного веса переработанных бытовых и промышленных отходов в общем объеме образующихся бытовых и промышленных отходов: по бытовым отходам по промышленным отходам. Разработка проекта расширения полигона ТБО «Парфеново» в установленном законодательством порядке. Снижение нагрузки на полигон ТБО «Парфеново» путем увеличения загрузки мусоросортировочного узла, использования вторичных ресурсов (бумаги, стекла, пластика и др.), внедрения раздельного сбора отходов. Улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципального района путем очистки территории и утилизации отходов. | % % Шт. % тонны | - - - - | 20 8 0 10 9 | 25 10 0 15 - | 30 13 1 20-25 - |
| Раздел 2 «Мероприятия по оказанию содействия поселениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в обследовании состояния социально-значимых, природоохранных территорий для создания и развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ландшафтно-парковых и зеленых зон (в г. Сергиев Посад: с.п. Васильевское и Шеметовское и др.). Проведение работ по оформлению землеустроительной и проектной документации, оказание помощи поселениям муниципального района в содержании ООПТ и поддержании надлежащего режима охраны ООПТ, обустройстве ландшафтно-парковых и зеленых зон. | 3965 |  | Участие с привлечением специализи-рованных организаций в обследовании состояния системы зеленых насаждений с составлением перечетной ведомости, других документов. Разработка и согласование с привлечением специализированных организаций землеустроительной и другой, в том числе, проектной документации; получение в установленном порядке кадастровых паспортов на земельные участки, запланированные под размещение ООПТ, в том числе, ООПТ «Островок», «Черниговский лес» и др. Оказание помощи в проведении работ по поддержанию надлежащего режима охраны ООПТ, созданию и обустройству ландшафтных и зеленых зон в соответствии с разработанными проектами, схемами и т.п.; Установка информационных знаков, в том числе, по периметру ООПТ; определение ответственного лица (учреждение, организация и т.п.), за поддержание установленного режима охраны ООПТ и ее содержание; сохранение и преумножение флоры и фауны на территории ООПТ: видового разнообразия, генофонда, популяций растений и животных. | га ед. Ед. Ед. Ед. Шт. | 0 0 0 0 0 0 | 2,5 0 1 0 0 Согла-сно наблюдений | 4 2 2 0 0 Согла-сно наблюдений | 5 3 3 100 1 Согласно наблюдений |
| 2.2. | Участие совместно с поселениями муниципального района в охране и рациональном использовании водных объектов естественного происхождения, обустройстве родников (на территории с.п. Васильевское, и др. поселений); проведении месячников и акций по охране рыбных запасов (на территории г. Сергиев Посад и др. поселений), обустройстве социально-значимых и природоохранных территорий, в том числе, в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности. | 3065 |  | Участие в очистке и обустройстве водоемов и родников природоохранного значения. Проведение природоохранных акций и привлечение населения к участию в мероприятиях, посвященных Общероссийским Дням защиты от экологической опасности. Распространение информационных изданий Министерства экологии и природопользования Московской области по нормам экологической безопасности и т.п. | Ед. Ед. Шт. | 0 0 0 | 0 10 300 | 2 20 350 | 3 20 400 |
| 2.3. | Участие в проведении работ по обследованию состояния зеленых насаждений на территории отдельных поселений муниципального района (в рамках соглашений); удаление сильно поврежденных деревьев; участие в проведении компенсационных посадок, уходе за насаждениями (с.п. Васильевское, Шеметовское и др.) совместно с поселениями муниципального района. | 2665 |  | Выборка сильно поврежденных древесно-кустарниковых насаждений Проведение работ по уходу за кроной деревьев и кустарников. | Шт. Пог.м | - - | 70 800 | Согла-сно актам обсле-дова- ния и проек-там Согласно планам работ | Согла-сно актам обсле-дова-ния и проек-там Согласно планам работ |
| 2.4. | Слежение (наблюдение) совместно с государственными уполномоченными на то структурами и органами за текущими изменениями количественных и качественных характеристик окружающей среды, в том числе, фоновых концентраций (полигон ядохимикатов у д. Козлово, др. объекты и территории). Участие совместно с поселениями муниципального района в разработке и реализации мероприятий, планов, проектов и других задач в сфере охраны окружающей среды. | 1783 |  | Снижение количественных и качественных составляющих загрязнения окружающей среды: По атмосферному воздуху – соединения азота, углерода, хлорорганических соединений, фенола и др. По водным объектам – железо, взвешенные вещества, нефтепродукты и др. Почва – свинец, хлороганические соединения и др. Установление (введение) на территории поселений и муниципального района методик, правил и программ, способствующих обеспечению режима охраны и рационального использования водных объектов; землепользования; проектов создания зеленых зон и т.п.; Введение добровольной экологической сертификации на объекты окружающей среды в целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности. | Нормы, норма-тивы, фоновые концентрации, мг/л, т/год, Ед. | - | Согла-сно заме- рам, ПДК 1 | Согла-сно заме- рам, ПДК 2 | Согла-сно заме- рам, ПДК 3 |

| 2.5. | Участие в экологическом воспитании и образовании населения, повышении уровня экологической культуры; повышение квалификации муниципальных служащих в области охраны окружающей среды; координация и стимулирование экологически значимой деятельности. | 1618 |  | Проведение семинаров, районных конкурсов, научно-практических конференций по экологическим вопросам. Повышение квалификации муниципальных служащих в области охраны окружающей среды | Шт. Чел. | - - | 8 - | 8 4 | 9 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель Главы администрации муниципального района                                                                                                       И.Н. Барбакадзе