Утверждена

постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 26.01.2011 №60-ПГ

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ СЕЛКОВСКОЕ И  ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 ГОД»

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ СЕЛКОВСКОЕ И  ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 ГОД»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельских поселений Селковское и Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2011 год», (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование разработчика Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| Основание для разработки Программы | Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 27.03.2009 №241/12; Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 №102-р |
| Цель Программы | - Гарантированное обеспечение жителей сельских поселений Селковское и Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области услугами теплоснабжения |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства сельских населенных пунктов, качества предоставляемых коммунальных услуг, путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии; - Внедрение энергосберегающих технологий, в систему централизованного теплоснабжения; Повышение производственной и экологической безопасности; - Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2011 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы на 2011 год, составляет 131 750,0 тыс. руб. Из них: Средства бюджета Московской области - 130 000,0 тыс. руб.; Средства бюджета муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» - 1 000,0 тыс. руб.; Средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Селковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» - 250,0 тыс. руб.; Средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» - 500,0 тыс. руб. |

Характеристика  проблемы, решения которой осуществляются путем реализации Программы

На территории сельского поселения Селковское (д. Федорцово, д.Торгашино, д. Селково, д. Трехселище), сельского поселения Шеметовское (д. Кузьмино, д. Константиново, в/г Каменки) Сергиево-Посадского муниципального района в настоящее время эксплуатируется:

д. Федорцово:

-	 58 598,9 м3 строительный объем отапливаемых площадей;

-	 1 производственная котельная, включающая 2 котла ДКВР 4/13; общей производительностью 2,56 Гкал/ч. Котельная работает на мазуте.

-	 3 561 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении;

д. Торгашино:

-	 84 313,8 м3 строительный объем отапливаемых площадей;

-	 1 производственная котельная, включающая 2 котла ДКВР 4/13; общей производительностью 5,6 Гкал/ч. Котельная работает на мазуте.

-	 4 487 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении;

с. Селково:

-	 87 530,8  м3 строительный объем отапливаемых площадей;

-	 1 производственная котельная, включающая 2 котла ДКВР 10/13; общей производительностью 3,46 Гкал/ч. Котельная работает на газе.

-	 6344 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении;

д. Кузьмино:

-	 76 841,0 м3 строительный объем отапливаемых площадей;

-	 1 производственная котельная, включающая 3 котла ЗИО-60, 1 котел КВА-2,5; общей производительностью 2,28 Гкал/ч. Котельная работает на мазуте.

-	 2698 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении;

д. Константиново:

-	  31 242 м3 строительный объем отапливаемых площадей;

-	 1 производственная котельная, включающая 4 котла ЗИО-60; общей производительностью  1,0 Гкал/ч. Котельная работает на мазуте.

-	 1620  м тепловых сетей в двухтрубном исполнении;

н/п Каменки:

-	  17 829 м3 строительный объем  отапливаемых площадей;

-	 1 производственная котельная, включающая 2 котла «БРАТСК-2»; общей производительностью 1,64 Гкал/ч. Котельная работает на мазуте.

-	   1000 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть - 105/ 70 оС.

Система теплоснабжения потребителей является централизованной. Тип теплоносителя в тепловых сетях - горячая вода.

Отопительный период составляет 195  суток с октября по апрель.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

-	 нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ оборудования производственных котельных   составил 74 %;

-	 не соответствие качества и стоимости поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами;

-	 высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуги;

-	 низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;

-	 низкая производственная и экологическая безопасность эксплуатации генерирующих мощностей.

Реализация данной Программы заключается в строительстве шести блочно-модульных газовых котельных на оборудовании ведущих производителей как импортного, так и отечественного производства.

Мощность устанавливаемых котельных: д. Кузьмино —3,30 МВт, д. Торгашино — 3,40 МВт, д. Федорцово — 2,24 МВт, с. Селково — 3,28 МВт, н/п Каменки -  0,80 МВт, д. Константиново – 0,77 МВт.

Система теплоснабжения закрытая. В котельных устанавливаются приборы учёта - по газу, по тепловой энергии.

Устанавливаемые котельные работают в автономном режиме и практически не требуют внешнего управления. В случае аварии оборудование блочной котельной автоматически  отключается и посылается сигнал на диспетчерский пункт о возникшей неисправности. Кроме того, котельная автоматически управляет температурным режимом системы отопления, благодаря установленным в ней современным  датчикам температуры.

Преимущество блочно-модульных котельных:

- высокий КПД (до 95%);

- удешевление строительных конструкций;

- компактность - обеспечивают экономию строительной площади;

- быстрота монтажа оборудования (от 1 месяца) и ввода в эксплуатацию;

- сокращение транспортных расходов;

- сокращение длины теплотрасс за счет оптимального выбора места монтажа котельного блока, в результате — сокращение теплопотерь.

- Строительство газовых блочных модульных котельных позволит организовать гарантированное обеспечение жителей  сельских поселений Селковское и   Шеметовское  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области услугами теплоснабжения, повысить уровень  благоустройства сельских населенных пунктов, качество предоставляемых  коммунальных услуг, модернизировать объекты инженерной инфраструктуры сельских поселений, внедрить энергосберегающие технологии.

- Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы

- Планируемые показатели эффективности реализации Программы указаны в приложении №1 к  Программе.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы

Для реализации мероприятий  Программы необходимо выполнить следующие работы:

- выполнить проектно-изыскательские работы – 15 875,0 тыс. рублей;

- осуществить строительно-монтажные работы –  115 875,0 тыс. рублей.

Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по  строительству блочных модульных котельных на газовом топливе  приведен в приложении №2 к  Программе.

Организация управления  Программой

Функции заказчика Программы осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

В рамках выполнения  Программы заказчик осуществляет следующие функции:

- Координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий  Программы;

- Организует и проводит конкурсы по отбору проектных, строительных и научно-исследовательских организаций для участия в реализации мероприятий настоящей Программы;

- Осуществляет контроль за реализацией  Программы.

Перечень объектов строительства на газовом топливе согласно настоящей Программе, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной вневедомственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Контроль за реализацией Программы

- Ответственность за реализацию Программы и достижения планируемых значений показателей ее эффективности осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения района Сергиево-Посадского муниципального района  администрации.

Заместитель Главы администрации

муниципального района                                                                                 С.Н. Харитонов

Приложение №1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СЕЛКОВСКОЕ И  ШЕМЕТОВСКОЕ  СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 ГОД»

| Наименование показателей эффективности реализации программы | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство блочных модульных газовых котельных | ед | 0 | 6 |
| Сокращение бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов | млн. руб. | 112,968 | 0 |

Заместитель Главы администрации

муниципального  района                                                                   С.Н. Харитонов

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ СЕЛКОВСКОЕ И   ШЕМЕТОВСКОЕ  СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 ГОД»

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий (квартал/ год) | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | Б с/п С | Б с/п Ш | Б СП |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (ПИР) на строительство блочных модульных газовых котельных | 3квартал/2011 | 15 875,0* | 14 125,0* | 250,0* | 500,0* | 1 000,0* | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Селково | 3квартал/2011 | 3 562,363 | 3 312,163 | 83,4 |  | 166,8 | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Торгашино | 3 квартал/2011 | 3 674,405 | 3 424,205 | 83,4 |  | 166,8 | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д.Федорцово | 3 квартал/2011 | 2 591,370 | 2 341,570 | 83,2 |  | 166,6 | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Константиново | 3 квартал/2011 | 1 218,908 | 885,508 |  | 166,8 | 166,6 | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Кузьмино | 3 квартал/2011 | 3 581,036 | 3 247,836 |  | 166,6 | 166,6 | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | н./п Каменки | 3 квартал/2011 | 1 246,918 | 913,718 |  | 166,6 | 166,6 | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2 | Строительство (СМР) блочных модульных газовых котельных | 4 квартал/2011 | 115 875,0* | 115 875,0* |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Селково строительство котельной мощностью 2,82 Гкал (3,28 МВт). Строительство** подводящих сетей: - газопровод-600м; - теплотрасса – 50м; - трубопровод холодного водоснабжения – 50м; Трубопровод горячего водоснабжения- 50м; - канализация-50м; Кабель электрический-150м. | 4 квартал/2011 | 27 561,273 | 27 561,273 |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения района дминистрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Торгашино строительство котельной мощностью 2,92 Гкал (3,40МВт) Строительство** подводящих сетей: - газопровод-50м; - теплотрасса – 50м; - трубопровод холодного водоснабжения – 50м; Трубопровод горячего водоснабжения- 50м; - канализация-50м; Кабель электрический-100м. | 4 квартал/2011 | 28 569,623 | 28 569,623 |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д.Федорцово строительство котельной мощностью 1,93 Гкал (2,24МВт). Строительство** подводящих сетей: - газопровод-50м; - теплотрасса – 50м; - трубопровод холодного водоснабжения – 100м; Трубопровод горячего водоснабжения- 50м; - канализация-350м; Кабель электрический-100м. | 4 квартал/2011 | 18 822,334 | 18 822,334 |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Константиново строительство котельной мощностью 0,66 Гкал (0,77МВт)Строительство** подводящих сетей: - газопровод-50м; - теплотрасса – 30м; - трубопровод холодного водоснабжения – 20м; - канализация-50м; | 4 квартал/2011 | 6 470,177 | 6 470,177 |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | д. Кузьмино строительство котельной мощностью 2,84 Гкал (3,30 МВт). Строительство** подводящих сетей: - газопровод-100м; - теплотрасса – 250м; - трубопровод холодного водоснабжения – 250м; - канализация-250м; | 4 квартал/2011 | 27 729,331 | 27 729,331 |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | н/п Каменки строительство котельной мощностью 0,69 Гкал (0,80 МВт). Строительство** подводящих сетей: - газопровод-50м; - теплотрасса – 100м; - трубопровод холодного водоснабжения – 30м; - канализация-150м; | 4 квартал/2011 | 6 722,262 | 6 722,262 |  |  |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | Итого |  | 131 750 | 130 000 | 250 | 500 | 1000 |  |

Примечания:

ОБ - бюджет Московской области:

Иные источники:

БСП- средства бюджета муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»,

Б с/п С - средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Селковское  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»,

Б с/п Ш - средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское   Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

*Стоимость строительства объектов инженерной инфраструктуры подлежит уточнению после разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации.

** Наименование объектов подлежит уточнению  после разработки и утверждения  в установленном порядке проектной документации.

Заместитель Главы администрации

муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                    С.Н. Харитонов