Утвержден

Постановлением Главы Сергиево – Посадского муниципального района

от 28.02.2012 № 218-ПГ

Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Сергиево – Посадского муниципального района в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района

| № п/п | Наименование Муниципальной услуги Предоставляемой в Сергиево – Посадском муниципальном районе Московской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержания этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап размещение информации об услуге в реестре муниципальных услуг Сергиево – Посадского муниципального района и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области | II этап размещение на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области | IV этап обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области мониторинг хода предоставления услуги | V этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услуг в электронном виде на Едином Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| I. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Сергиево – Посадского муниципального района в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями Сергиево – Посадского муниципального района |
| 1. Услуги в сфере образования |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную программу дошкольного образования (детские сады) | управление образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Сергиево – Посадского муниципального района Московской области | управление образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 3. | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | управление образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 4. | Зачисление в общеобразовательное учреждение | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 5. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 7. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графиках | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 2. Услуги в сфере здравоохранения |
| 8. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | управление здравоохранения администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 9. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | муниципальные учреждения здравоохранения | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 10. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | муниципальные учреждения здравоохранения | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 3. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 11. | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» | управление экономического развития и агропромышленного комплекса | До 01.12.2011 | - | - | - | - |
| 12. | Обеспечение жилой площадью детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Московской области | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | - | - | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 4. Услуги в сфере жилищно – коммунального хозяйства |
| 13. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно – коммунальных услуг населению | управление по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального района органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 14. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово – лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | муниципальные учреждения в сфере жилищно – коммунального хозяйства | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | - |
| 5. Услуги в сфере имущественно – земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 15. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области» и предназначенных для сдачи в аренду | управление муниципальной собственности и инвестиционной политики администрации муниципального района органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 16. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения земельных участков на кадастровом плане (кадастровой карте) территории юридическим и физическим лицам | управление землепользования администрации муниципального района управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | - |
| 17. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | управление кадровой службы администрации муниципального района общий отдел администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | - |
| 18. | Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов (утверждение акта выбора земельного участка) | управление землепользования администрации муниципального района управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | - |
| 19. | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или из земель, собственность на которые не разграничена, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности | управление землепользования администрации муниципального района управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 20. | Выдача разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции, выдача предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции на территории муниципального образования Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района МУП «Архитектура» | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 21. | Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных участков | Управление архитектуры и градостроительства |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 22. | Бесплатное предоставление земельных участков | Управление архитектуры и градостроительства Управление землепользования |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 23. | Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую | Управление землепользования |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 24 | Выдача разрешения на право организации розничного рынка | Управление экономического развития и агропромышленного комплекса |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 25. | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения | Управление землепользования |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 26. | Предоставление садовых, огородных и дачных земельных участков гражданам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан | Управление землепользования |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 27. | Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| 28. | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам специализированного найма | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |  |  | до 01.07.2012 | до 01.01.2013 | до 01.01.2014 |
| II. Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Сергиево – Посадского муниципального района в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями Сергиево – Посадского муниципального района, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 1. | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории Сергиево – Посадского муниципального района Московской области | Управление по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до 01.01.2011 | до 01.08.2011 | до 01.01.2012 | до 01.08.2012 |
| 2. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | муниципальные учреждения культуры | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 3. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. | муниципальные учреждения культуры | до 01.09.2010 | до 01.10.2010 | до 01.08.2011 | до 01.01.2012 | до 01.08.2012 |
| 4. | Предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату библиотек, базам данных | муниципальные учреждения культуры | до 01.09.2010 | до 01.10.2010 | до 01.08.2011 | до 01.01.2012 | до 01.08.2012 |