Утверждена

Постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 04.09.2012 № 1913-ПГ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Сергиево-Посадского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сергиево – Посадского муниципального района

на  2010-2012 годы»

Паспорт долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Сергиево-Посадского муниципального района

на 2010 — 2012 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа Сергиево-Посадского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сергиево – Посадского муниципального района на 2010-2012 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10. 12. 1995 года №196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Сергиево - Посадского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| Цели Программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Сергиево - Посадского муниципального района для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно - транспортных происшествий, сокращение количества дорожно- транспортных происшествий, уменьшение правонарушений участниками дорожного движения, сокращение детского дорожно- транспортного травматизма. |
| Задачи Программы | Сокращение количества дорожно - транспортных происшествий, снижение детского дорожно - транспортного травматизма. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Исполнители Программы | -управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района; -управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района; -управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Сергиево - Посадскому району (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2 159.5 тыс. рублей из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе по годам: 2010 год - 2 159.5 тыс. руб. 2011 год - 0 тыс. руб. 2012 год - 0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты Программы | Сокращение к 2012 году количества дорожно-транспортных происшествий на 10% по сравнению с аналогичным показателем в 2009 году. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 40% по сравнению с аналогичным показателем в 2009 году. |

Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере

Согласно статистических данных, предоставленных ОГИБДД УМВД РФ по Сергиево-Посадскому району, за 2009 год на обслуживаемой территории произошло 266 ДТП, в которых 30 человек погибло, из них 1 ребенок, пострадало 384 человека, из которых 22 ребенка. Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения продолжает ухудшаться в результате несоответствия имеющейся дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям муниципального района в безопасном дорожном движении. Для такой ситуации по прогнозам Управления ГИБДД ГУМВД РФ по Московской области характерны: высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в том числе детский травматизм). При этом в 2012 году ожидается значительный рост числа погибших  и  дорожно-транспортных происшествий, а также возрастающая диспропорция между приростом числа автомобилей и состоянием дорожной инфраструктуры.

Организация и проведение системных исследований в сфере совершенствования методов государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения без применения программно-целевого подхода осложняются нескоординированностью постановки и решения насущных прикладных задач в этой области. Вследствие этого достижение необходимых результатов в приемлемые сроки становится затруднительным, а затраты для их достижения возрастут примерно в 2 - 3 раза по сравнению с использованием метода программно-целевого планирования.

В этих условиях можно будет выделить следующие основные проблемы: отсутствие системного подхода к созданию научных основ организации и проведения прикладных исследований, выявления закономерностей возникновения дорожно-транспортных происшествий, определения наиболее эффективных социально приемлемых методов исключения факторов, влияющих на возникновение дорожно-транспортных происшествий, а также к разработкам методов снижения тяжести их последствий.

Таким образом, решение поставленной проблемы без использования программно-целевого подхода сделает невозможным достижение конечных результатов и приведет к повышению темпов прироста количества дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с погибшими.

Сведения о муниципальном заказчике, разработчике, координаторе, исполнителях Программы

Заказчиком муниципальной Программы является администрация Сергиево-Посадского муниципального района. Разработчиком выступает управление  по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево Посадского муниципального  района. Координатором данной Программы выступает заместитель Главы администрации Сергиево Посадского муниципального района – начальник управлении по вопросам жизнеобеспечения района

Исполнителями Программы являются:

- управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района;

- управление образования администрации Сергиево - Посадского муниципального района;

- управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Сергиево - Посадскому району (по согласованию).

Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: повышение безопасности дорожного движения на территории Сергиево - Посадского муниципального района для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно - транспортных происшествий, сокращение количества дорожно - транспортных происшествий, уменьшение правонарушений участниками дорожного движения, сокращение детского дорожно- транспортного травматизма.

Задачами Программы являются: сокращение количества  дорожно - транспортных происшествий, снижение детского дорожно - транспортного травматизма.

Планируемые результаты реализации

долгосрочной целевой программы

Сергиево-Посадского муниципального района

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Сергиево-Посадского муниципального района

на 2010 — 2012 годы»

| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед. измере-ния | Базовое значение показателя на начало реализации Программы (2009 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | 2105,5 |  | Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. | 266 | 255 | 245 | 240 |
| 2 | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | 54 |  | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | шт. | 19 | 17 | 16 | 15 |

Методика расчета значений показателей

эффективности реализации Программы

Расчет значений показателей эффективности реализации Программы будет осуществляться по статистическим данным ОГИБДД УМВД РФ по Сергиево-Посадскому району о количестве дорожно-транспортных происшествий за отчетный период

Ресурсное обеспечение Программы

Утвержденная Программа реализуется за счет средств  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 2 159,5 тыс. рублей из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе по годам:

2010 год- 2159,5 тыс. рублей

2011год- 0 тыс. рублей

2012год- 0 тыс. рублей

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Сергиево-Посадского муниципального района

на 2010 — 2012 годы»

| № п\п | Мероприятия по реализации Программы | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Раздел 1 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  | Управление министерства внутренних дел по Сергиево-Посадскому Муниципальному району |
| 1.1 | Приобретение и установка системы навигационного контроля | Средства бюджета Сергиево -Посадского муниципального района | 2010 | 1815,5 | 1815,5 |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение комплекта передвижного пункта весового контроля «ПВК С-2» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 | 290 | 290 |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение и устройство системы видеофиксации правонарушений ПДД | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по разделу 1 |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2105,5 | 2105,5 |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство детского автогородка на территории начальной школы №14 (г.Сергиев Посад, ул.Куликова, д16) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 | 54 | 54 |  |  | Управление образования |
| ИТОГО по разделу 2 |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 54 | 54 |  |  |  |
| ИТОГО по Программе |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2159,5 | 2159,5 |  |  |  |

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Сергиево-Посадского муниципального района

на 2010 — 2012 годы»

С целью контроля за реализацией  Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет нарастающим итогом с начала года, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением  управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением  управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района не позднее 1 мая года,  следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.