Утверждена

постановлением Главы  Сергиево-									Посадского муниципального 									района

от 26.09.2012 № 2041-ПГ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА  2013-2015 годы»

- Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский  муниципальный район Московской области»

«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на  2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» (Далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», решение Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 11.12.2007 № 101-МЗ «О Концепции социально – экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на период до 2020 года», постановление Главы муниципального района от 09.12.2011 № 1760-ПГ «Об утверждении новой редакции Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации |
| МунициМуниципальный заказчик Программы | Админи Администрация Сергиево-Посадского Муници муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел охраны окружающей среды администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| Цели Программы | Реализация комплекса мер по обеспечению охраны окружающей среды |
| Задачи Программы | -организация переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов; -содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды; - организация мероприятий по повышению уровня экологической культуры и знаний. |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 г.г. |
| Исполнители Программы | Администрации городских и сельских поселений муниципального района, специализированные организации, привлекаемые к выполнению работ в соответствие с муниципальными контрактами и договорами |
| - Объемы и источники - финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, всего –21000 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 год – 6500 тыс. руб. 2014 год - 7000 тыс. руб. 2015 год - 7500 тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, всего - 21000 тыс.руб., в том числе по годам: 2013 год -6500 тыс. руб. 2014 год - 7000 тыс. руб. 2015 год - 7500 тыс. руб. |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Введение в эксплуатацию нового полигона ТБО «Парфеново-2» - 1 полигон. Закрытие полигона ТБО «Парфеново» - 1 полигон. Очистка и обустройство социально-значимых природоохранных водоемов и родников – 17 водоемов и родников. Организация и проведение природоохранных акций - 36 акций. Создание и (или) обустройство особо охраняемых территорий, ландшафтно-парковых и зеленых зон – 6 зон. Проведение семинаров, выставок, конкурсов, научно-практических конференций и т.п. по экологическим вопросам – 25 ед. |

Характеристика деятельности в сфере охраны окружающей среды и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы.

Охрана окружающей среды – краеугольный камень политики государства и одна из важнейших функций муниципального района. Окружающая среда должна быть благоприятной, продуктивной и безопасной для жизнедеятельности. Основные мероприятия направлены на создание качественной для жизнедеятельности окружающей среды, обеспечение рационального природопользования, оздоровление окружающей среды. Важными аспектами работы в области охраны окружающей среды являются: организация деятельности по переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов, сохранение ценных видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов, для чего необходимо создание и развитие особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) муниципального значения, ландшафтно-парковых и зеленых зон, активное участие в  экологическом обследовании социально-значимых территорий и объектов, пропаганда экологической культуры и знаний, здорового образа жизни.

1.   Анализ современного состояния, порядок,  основные направления работы в сфере организации  переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов.

1.1. Комплексный анализ и порядок в сфере переработки и  утилизации бытовых отходов на территории муниципального района.

Анализ деятельности в сфере обращения с бытовыми отходами выявляет необходимость увеличения объема использования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов и, соответственно, снижения  объемов  утилизации  бытовых отходов на специальных полигонах.

Основным направлением утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Сергиево-Посадском муниципальном районе многие годы являлось  захоронение, осуществляемое на полигоне ТБО «Парфеново».  Поскольку емкость данного полигона полностью исчерпана,  в период с 2013 по 2015 годы планируется проведение  рекультивационных работ. Очевидна острая необходимость скорейшего  ввода в эксплуатацию нового полигона твердых бытовых отходов. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 04.10.2004   № 600/39 "О предоставлении земельного участка, расположенного вблизи д. Парфеново Сергиево-Посадского района" выделен земельный участок площадью 33000 кв.м  в непосредственной близости от существующего полигона,  на котором в срок до 2014 года будет функционировать новый полигон твердых бытовых отходов «Парфеново-2». Проект строительства нового полигона имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы. Мероприятие по проектированию и строительству мусороперерабатывающего комплекса Сергиево-Посадского муниципального района включено в  долгосрочную целевую  программу Московской области «Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в  Московской области на 2012-2020 годы» со сроком исполнения  в  2013-2014 г.г.

Для увеличения доли переработанных бытовых отходов в общем объеме образующихся отходов, экономии природных ресурсов, экологического воспитания населения сортировку также необходимо осуществлять в виде организации селективного сбора отдельных видов отходов непосредственно на контейнерных площадках, размещенных на территории поселений муниципального района.

Таким образом, в сфере организации деятельности по переработке и утилизации  бытовых отходов уже в ближайшее время  необходимо следующее:

1. Ввести в эксплуатацию новый полигон твердых бытовых отходов «Парфеново-2» по экологически безопасным технологиям на специально отведенном участке 3,3 га.

2. Рекультивировать   земельный  участок  под  исчерпавшим свои мощности полигоном ТБО «Парфеново» в соответствии  с разработанным и согласованным в установленном порядке проектом рекультивации данного полигона.

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений организовать раздельный сбор   твердых бытовых отходов (стекло, пластик, картон и др.) на контейнерных площадках населенных пунктов; разработать генеральные схемы санитарной очистки территории поселений и планы мероприятий по охране окружающей среды на подведомственной территории.

1.2. Анализ  ситуации   и  мероприятия  в сфере организации  переработки  и  утилизации  промышленных отходов.

Специфика размещения ряда промышленных площадок (в том числе, вблизи жилого фонда),  многообразие видов промышленных отходов, образуемых на территории муниципального района, необходимость снижения (исключения) негативного воздействия на окружающую среду от несанкционированного размещения промышленных отходов, требования действующего законодательства  ставят решение проблем  по  переработке  и утилизации бытовых и промышленных отходов в приоритетные задачи деятельности администрации муниципального района. Создаваемая информационная база данных по отходам (в рамках Кадастра отходов), которые образуются  на предприятиях и являются  потенциальным сырьем для других производств, будет способствовать решению проблемы утилизации промышленных отходов не только с позиций экологических и санитарно-эпидемиологических, но и с позиций ресурсосберегающих.   На территории муниципального района организован сбор и переработка резиносодержащих отходов, стеклотары, бумаги и картона.

В целях оптимизации работы по утилизации иловых осадков в период до 2015  года  МУП «Водоканал» необходимо проработать следующие вопросы:

-строительство площадки для складирования обезвоженного осадка сточных вод на базе городских очистных сооружений канализации г. Сергиев Посад  в соответствии с разработанным и утвержденным проектом;

-проектирование и установку бункера-накопителя для цеха механического обезвоживания осадка сточных вод городских очистных сооружений канализации г.Сергиев Посад.

На ряде предприятий в установленном действующим законодательством порядке уже введена частичная переработка собственных отходов производства (ЗАО «Электроизолит», ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ»), на других - активно рассматриваются подобные вопросы исходя из производственных возможностей.  Все это, в целом, дает возможность спрогнозировать к 2015  году достаточно высокий процент  перерабатываемых промышленных отходов. Для оказания содействия муниципальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры  в  сфере обеспечения безопасного обращения с опасными отходами  в 2011 году на территории Сергиево-Посадского муниципального района  централизованно проведены работы по вывозу и утилизации отработанных люминесцентных ламп  из вышеуказанных муниципальных учреждений.   Для перечисленных муниципальных учреждений приобретены  герметичные контейнеры для временного накопления отработанных люминесцентных ламп в целях обеспечения норм безопасного  обращения с отходами 1 класса опасности, к которым относятся люминесцентные лампы. Наиболее острым вопросом, по-прежнему,  остается определение на региональном уровне балансодержателя областного захоронения (полигона) ядохимикатов в д. Козлово с.п. Шеметовское.

1.3  Планируемые показатели  по переработке  и утилизации  бытовых и промышленных отходов.

Реализация поставленных задач в сфере организации переработки и утилизации бытовых и промышленных  отходов к 2015  году предполагает увеличение удельного веса перерабатываемых промышленных отходов в общем объеме образовавшихся  отходов производства  до 15 %, а  бытовых -  28% и более. Организация  и  выполнение всего  комплекса мер по переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов совместно с поселениями, субъектами хозяйственной и иной деятельности муниципального района, участие в ведении Кадастра отходов Московской области  направлены на предотвращение негативного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

2.  Мероприятия  по оказанию содействия поселениям муниципального района, муниципальным учреждениям в  решении  экологических  задач:  сохранении   ценных видов растений и животных,  создании и обустройстве  особо охраняемых природных территорий, ландшафтных зон,  пропаганде экологических знаний и норм безопасности, проведении исследовательских  и других мероприятий и  работ в области охраны окружающей среды.

В целях наблюдения за  качеством окружающей среды совместно со специализированными организациями  ежегодно проводятся  лабораторно-исследовательские работы, в частности, по полигону ядохимикатов у д. Козлово сельского поселения Шеметовское.  Предусматривается оказание содействия поселениям муниципального района в создании и обустройстве  особо охраняемых природных территорий, ландшафтно-парковых  зон,  выполнении  мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего содержания древесно-кустарниковых насаждений на социально-значимых природоохранных территориях. Намечено оказание содействия  администрации городского поселения  Сергиев Посад в создании особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ландшафтно-парковых зон, природных социально-значимых  родников и водоемов.  На сегодняшний день, остро стоит вопрос о разработке администрацией городского поселения Сергиев Посад  программы  по комплексному озеленению города,  реализация которой позволит улучшить экологическую значимость и эстетическую привлекательность города Сергиев Посад, обеспечить защиту атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ, в том числе, от автотранспортных средств.         Одним из важнейших этапов природоохранной работы является пропаганда экологических знаний, улучшение информированности населения в вопросах охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры, так как экологическая культура – это не только требование сегодняшнего дня, а повседневная необходимость, определяемая уровнем нашей жизни. Ежегодно в период с 15 апреля по 5 июня на территории Сергиево-Посадского муниципального района  совместно с администрациями всех поселений, муниципальными учреждениями муниципального района  (том числе, МОУ ДОД ДТДМ «Истоки») организуется и проводится  большой комплекс мероприятий и работ в рамках Дней защиты от экологической опасности по пропаганде норм экологической безопасности, культуры, знаний, здорового образа жизни, бережного отношения к природным ресурсам, флоре и фауне.

3. Сведения о муниципальном заказчике Программы, ее исполнителях,

сведения о разработчике Программы.

Муниципальный заказчик  Программы -  администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

Исполнители Программы – администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района, специализированные организации, привлекаемые к выполнению работ в соответствии с муниципальными контрактами и договорами.

Разработчик Программы - отдел охраны окружающей среды администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

4. Цели и задачи.

Цели Программы – реализация комплекса мер по обеспечению охраны окружающей среды.

Задачи Программы:

-  организация переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- содействие поселениям, муниципальным  учреждениям муниципального района в реализации  задач  по охране окружающей среды;

-  организация  мероприятий по повышению уровня экологической культуры и знаний.

5.  Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы  (приведены в приложении 2  Программы).

- 6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.

- Расчет значений показателей  эффективности реализации Программы производится согласно актам выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами, а также в соответствии с результатами экологических обследований и наблюдений.

| - №№ | - Наименование показателей | - Ед. изм. | - Базовое - значение - показа- - теля (на - начало реализа - ции Програм- - мы) | - Определение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Введение в эксплуатацию нового полигона ТБО «Парфеново-2». | - ед. | - 0 | - акт приемки в эксплуатацию полигона |
| - 2. | Закрытие полигона ТБО «Парфеново». | - ед. | - 1 | - акт рекультивации полигона |
| - 3. | Очистка и обустройство социально-значимых природоохранных водоемов и родников. | - ед. | - 8 | - акт выполненных работ, замеры качества воды |
| - 4. | Организация и проведение природоохранных акций. | - ед. | - 17 | - отчет |
| - 5. | Создание и (или) обустройство особо охраняемых территорий, ландшафтно-парковых и зеленых зон. | - ед. | - 3 | - акт выполненных работ |
| - 6. | Проведение семинаров, выставок, конкурсов, научно-практических конференций и т.п. по экологическим вопросам.районных конкурсов, научно-практических конференций по экологическим вопросам. | - ед. | - 21 | - отчет |

- 7. Сведения о ресурсном обеспечении Программы с указанием объемов,

- источников  и способов финансирования.

- Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в объемах, установленных решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию Программ, аналогичных с федеральными долгосрочными целевыми программами, субвенций из бюджета Московской области, а также за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, всего –21000 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год – 6500 тыс. руб.

2014 год -  7000 тыс. руб.

2015 год -  7500 тыс. руб.

Из них по источникам:

Средства бюджета Сергиево-Посадского

муниципального района, всего  - 21000 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год -6500 тыс. руб.

2014 год -  7000 тыс. руб.

2015 год -  7500 тыс. руб.

8. Описание порядка взаимодействия исполнителя мероприятия Программы, ответственного за выполнение мероприятия Программы, и муниципального заказчика Программы (подпрограммы).

Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с исполнителями Программы, ответственными за выполнение мероприятий Программы, и обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программ  мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

9. Перечень Программных мероприятий.

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы»  приведен в приложении № 1.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий муниципальному заказчику.

Форма представления отчетности – в виде актов выполненных работ  (унифицированные  формы  № КС-2, № КС-3,  утвержденные постановлением Госкомстата России  от  11.11.1999   № 100).

Сроки представления отчетности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

С целью контроля реализации Программы отдел охраны окружающей среды:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, согласно приложению № 4 Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 03.10.2008 № 1236 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации»;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района об эффективности реализации Программы;

- после окончания срока реализации Программы представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Формы и содержание годового и итогового отчета о реализации Программы представляются согласно порядку, установленному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 09.12.2011 № 1760 «Об утверждении новой редакции Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации».