Утверждена

Постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 21.11.2012 № 2512-ПГ

ПРОГРАММА СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 ГОДЫ»

- Паспорт

программы Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

на 2010 - 2015 годы»

| Наименование Программы | Программа Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2010-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы» (в ред. постановления Правительства Московской области от 05.05.2012 г. № 693/17), постановление Правительства Московской области от 30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007 – 2014 годах» (в ред. постановления Правительства Московской области от 13.10.2011 № 1180/40), постановление Правительства Московской области от 05.05.2012 № 694/17 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| Разработчик Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| Цели Программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (в ред. постановления Правительства Московской области от 05.05.2012 № 693/17) |
| Задачи Программы | Осуществление мероприятий по: - привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, населения, промышленных и иных организаций; - реконструкции котельных, работающих на твердом и жидком топливе, путем перевода их на природный газ -1; - строительству газовых блочных модульных котельных (ГБМК) – 5; - строительству 45,56 км газопроводов высокого давления; - строительству 65,04 км газораспределительных сетей; - перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,98 км |
| Срок реализации Программы | 2010-2015 годы |
| Исполнители Программы | ГУП МО «Мособлгаз», администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, администрации сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 824 390,5 тыс.руб. В том числе: - привлеченные средства – 824 390,5 тыс.руб., По годам: 2010 год – 0 тыс. руб. 2011 год – 4 250,0 тыс. руб., в том числе: - привлеченные средства – 4 250,0 тыс. руб. 2012 год – 139 920,5 тыс. руб., в том числе: - привлеченные средства –139 920,5 тыс. руб. 2013 год – 233 430,0 тыс.руб., в том числе: - привлеченные средства –233 430,0 тыс.руб. 2014 год – 385 590,0 тыс.руб., в том числе: - привлеченные средства – 385 590,0 тыс.руб. 2015 год – 61 200,0 тыс. руб., в том числе: - привлеченные средства – 61 200,0 тыс. рублей |
| Планируемые результаты Программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 24 сельских населенных пункта, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек; - построить 45,56 км газопровода высокого давления; - построить 65,04 км газораспределительных сетей; - провести реконструкцию котельных, работающих на твердом и жидком топливе, путем перевода их на природный газ – 1; - осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе -5; - перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,98 км; - улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области. |

- Характеристика проблемы газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Программа Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2010 - 2015 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005 – 2013 годы»  (в ред. постановления Правительства Московской области, от 05.05.2012 № 693/17), постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007 – 2014 годах» (в ред. постановления Правительства Московской области  от 13.10.2011 № 1180/40), постановлением Правительства Московской области от 05.05.2012 № 694/17 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области».

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, администраций сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства  Московской области  «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы».

Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 11000 человек, постоянно проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, а также для  газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчиках Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Сергиево-Посадского муниципального района.

Разработчиками Программы являются управление по вопросам жизнеобеспечения Сергиево-Посадского муниципального района   Московской области, администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Исполнители Программы – ГУП МО «Мособлгаз», администрация Сергиево-Посадского муниципального района   Московской области,  администрации сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе.

3. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом;

- улучшение  условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50  (в ред. постановления Правительства Московской области от 05.05.2012  № 693/17).

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа,  населения, промышленных и иных организаций;

- строительство 45,56 км газопровода высокого давления;

- строительство  65,04 км газораспределительных сетей;

- реконструкция котельных, работающих на твердом и жидком топливе, путем перевода их на природный газ – 1.

- строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК) -5;

- перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,98 км

.

4. Сроки реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в 2010 – 2015 годах

5. Финансирование Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь  824 390,5  тыс. руб. из них:

- на строительство газопроводов высокого давления – 286 210,0  тыс. руб.;

- на строительство газораспределительных сетей – 281 420,0 тыс. руб.;

- на перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ –

82 040,5 тыс. руб.;

- на перевод  работы котельных с жидкого топлива на природный газ – 17 000,0 тыс. руб.;

- на строительство газовых блочных модульных котельных – 157 720,0 тыс. руб.

Источниками финансирования Программы являются:

- привлеченные средства

6. Управление реализацией Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области выполняет функции муниципального заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Министерство финансов Московской области по обращению органов местного самоуправления муниципальных образований Сергиево - Посадского муниципального района Московской области, оказывает содействие в привлечении под гарантии муниципальных образований Сергиево - Посадского муниципального района Московской области средств для выполнения мероприятий по газификации, в рамках Постановления Правительства Московской области от 30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007 – 20014 годах» (в ред. постановления Правительства Московской области от 13.10.2011 № 1180/40).

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области  выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения муниципальным заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2010 – 2015 годы приведен в Приложении №1 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 24 сельских населенных пункта Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек;

- построить 45,56 км газопровода высокого давления;

- построить 65,04 км газораспределительных сетей;

- провести реконструкцию котельных, работающих на твердом и жидком топливе путем перевода их на природный газ -1;

- осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе - 5;

- осуществить  перевод  работы  газопроводов  с  сжиженного газа на природный газ – 13,98 км;

- улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

8. Контроль за ходом реализации Программы

В период действия настоящей Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района ежеквартально до 15 числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчет (согласно приложению № 4 к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 09.12.2011 № 1760 «Об утверждении новой редакции Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации»)  нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы,

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление экономического развития и агропромышленного комплекса с учетом информации, полученной от управления по вопросам жизнеобеспечения района ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, подготавливает и направляет Главе муниципального района сводный отчет о ходе реализации Программы за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года.

Ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным, управление по вопросам жизнеобеспечения района готовит годовой отчет о реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского  муниципального района (по формам согласно приложениям № 4 и № 6 к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 09.12.2011 № 1760 «Об утверждении новой редакции Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации»).

После окончания срока реализации Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района  с заключением управления экономического развития  и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации  (по формам согласно приложениям № 5 и № 7 к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 09.12.2011 № 1760 «Об утверждении новой редакции Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации»).

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области.