Приложение № 2

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 04.12.2012 № 2617-ПГ

- «IV. Планируемые количественные и качественные

показатели эффективности реализации Программы.

| № п/п | Задачи программы | Показатели, характеризующие достижение цели | Мероприятия | Общий объем финансирования (тыс. руб.) |  | Единица измерения | Базовое значение показателя на 01.07.2012 | Планируемое значение показателя по годам реализации (ввод дополнительных мест) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Московской области | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений; | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год – открытие 6 дополнительных групп в МБДОУ 2013 год открытие 3 дополнительных групп в МБДОУ | 7 580,0 | 115,0 | мест | 0,00 | 120,0 | 180,0 | 180,0 |
| 2 | Ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год - ремонт бывшего здания начальной школы № 8 в г.Пересвет 2013 год- - ремонт бывшего здания начальной школы № 30 г. Сергиев Посад; - ремонт детского сада пос. Заречный сельское поселение Лозовское; - ремонт детского сада № 23 г.Сергиев Посад. | 169 655,0 | 5 694,0 | мест | 0,00 | 150,0 | 420,0 | 420,0 |
| 3. | Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений, | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 -2013 год – строительство детского сада в г. Хотьково. 2013 год – строительство пристройки к МБДОУ № 7,30; - проведение проектно-изыскательских работ и строительство детского сада с бассейном в м-не «Северный-5» г.Сергиев Посад; -строительство детского сада в пос. «Лакокраска» г.Сергиев Посад; -строительство детского сада г. Краснозаводск; 2014 год – строительство детского сада на 300 мест с бассейном в м-не «Зубачево поле» г.Сергиев Посад | 1 202 500,0 | 122 500,0 | мест | 0,0 | 0 | 930,0 | 1230,0 |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2013 год – участие в программе «Билдинг-сад» 2014 год – создание частных детских садов | 451,0 | 120,0 | мест | 0,0 | 64 | 64 | 114,0 |
| 5. | Все задачи | Ликвидация очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района к 2015 году | Все мероприятия Программы |  |  |  | 1305 | 1305 | 584 | 0 |

- ».

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования														О.К.Дударева