Приложение № 3

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 04.12.2012 № 2617-ПГ

«Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево - Посадского муниципального района на 2012-2014 годы »

| № п/п |  | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования |  | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |
| Раздел 1. Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Открытие шести дополнительных групп в дошкольных учреждениях (120 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 2012 | 115,0 1 580,0 |  |  | 115,0 1 580,0 |  |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.2. |  | Открытие трех дополнительных групп в дошкольных учреждениях (60 мест). | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 2013 | 0,0 6 000,0 |  |  | 0,0 0,0 |  |  | 0,0 6 000,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.3 |  | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 2012-2013 | 115,0 7 580,0 |  |  | 115,0 1 580,0 |  |  | 0,0 6 000,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ремонт бывшего здания начальной школы в г. Пересвет для детского сада (150 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012 |  | 1 094,0 28 655,0 |  | 1 094,0 28 655,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования |
| 2.2 |  | Ремонт здания начальной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (115мест) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 1 500,0 55 000,0 |  | 0,0 0,0 |  | 1 500,0 55 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования. |
| 2.3 |  | Ремонт детского сада в пос. Заречный ( 80 мест) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 1 600,0 16 000 ,0 |  | 0,0 0,0 |  | 16 00,0 1 6000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития. |
| 2.4 |  | Ремонт детского сада № 23 в г. Сергиев Посад (75 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 1500,0 70 000,0 |  | 0,0 0,0 |  | 1500,0 70 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования |
| 2.5 |  | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2013 |  | 5 694,0 169 655,0 |  | 1 094,0 28 655,0 |  | 4 600,0 141 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| Раздел 3. Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство детского сада в г. Хотьково. (250 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2013 |  | 22 500,0 202 500,0 | 6 750,0 60 750,0 |  |  |  | 15 750,0 141 750,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.2 | Строительство пристройки к ДОУ №7 г. Сергиев Посад (80 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 10 000,0 100 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 10 000,0 100 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.3 | Строительство пристройки к ДОУ № 30г. Сергиев Посад (80 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 10 000,0 100 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 10 000,0 100 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.4 | Проведение проектно-изыскательских работ для строительства нового ДОУ с бассейном в г. Сергиев Посад, Северный -5 (280 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2012 |  | 2 481,0 6 519,0 | 2 481,0 6 519,0 |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
|  | Строительство нового ДОУ с бассейном в г. Сергиев Посад , «Северный-5» ( 280 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 25 519,0 273 481 ,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 25 519,0 273 481 ,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.5 3.6 | Строительство детского сада в г. Сергиев Посад пос. Лакокраска. (120 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 12 000,0 120 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 12 000,0 120 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
|  | Строительство детского сада г. Краснозаводск (120 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 12 000,0 120 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 12 000,0 120 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  |
| 3.7 | Строительство детского сада с бассейном в г. Сергиев Посад в микрорайоне «Зубачево поле» (300 мест) |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2014 |  | 28 000,0 280 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 28 000,0 280 000,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.8 | Итого по разделу: |  | Средства Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2014 |  | 122 500,0 1 202 500,0 | 9 231,0 67 269,0 |  |  |  | 85 269,0 855 231,0 |  |  |  |  | 28 000,0 280 000,0 |  | Управление образования и управление архитектуры и градостроительства |  |
| Раздел 4. Развитие государственно - частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в программе « Билдинг- сад» ( 64 места) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства Средства бюджета Московской области | 2012-2013 |  | 20,0 451,0 | 20,0 451,0 |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования |  |
| 4.2 |  | Создание частных детских садов (50 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства | 2014 |  | 100 ,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 100 ,0 |  | Управление образования |  |
| 4.3 |  | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства Средства бюджета Московской области | 2012-2014 |  | 120,0 451,0 | 20,0 451,0 |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 100,0 0,0 |  | Управление образования |  |
|  |  | Итого по Программе: | Всего: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2014 |  | 1 508 615,0 128 429,0 1 380 186,0 | 108 415,0 10 460,0 97 955,0 |  |  |  | 1 092 100,0 89 869,0 1 002 231,0 |  |  |  |  | 308 100,0 28 100,0 280 000,0 |  | Управление образования |  |

».

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования															О.К.Дударева