Приложение № 1

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 07.02.2013 № 196-ПГ

**«Паспорт**

**долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево - Посадский муниципальный район Московской области» «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района**

**на 2012-2014 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области» «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района на 2012-2014 годы»  (далее – Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;  Постановление Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы».  Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 09.12.2011 № 1760-ПГ «Об утверждении новой редакции Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский район Московской области», их формирования и реализации»; |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| **Разработчик Программы** | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |
| **Цель Программы** | Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.  Ликвидация к 2015 году очереди в дошкольные образовательные учреждения в Сергиево-Посадском муниципальном районе. |
| **Задачи Программы** | 1. Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений;  2. Капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению;  3. Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений;  4. Развитие государственно - частного партнерства. |
| **Сроки реализации Программы** | 2012 – 2014 годы |
| **Исполнители Программы** | -управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района;  - управление архитектуры и градостроительства;  - управление муниципальной собственности и инвестиционного развития;  - организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области от 22.07.2005 №196/2005-ОЗ «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области». |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | **Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы на 2012-2014 гг. всего 1 128 332,0 тыс. руб., в том числе по годам:**  2012 год – 102 061,5 тыс. руб.  2013 год - 396 570,5 тыс. руб.  2014 год **–** 629 700, тыс. руб.  Из них по источникам:  **Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, всего 99 320,0 руб., в том числе по годам:**  2012 год – 4 489,5 тыс. руб.  2013 год – 46 130,5 тыс. руб.  2014 год – 48 700,0 тыс. руб.  **Средства бюджета Московской области, всего 1 029 012,0 тыс. руб., в том числе по годам:**  2012 год – 97 572,0 тыс. руб.  2013 год - 350 440,0 тыс. руб.  2014год **–** 581 000,0 тыс. руб. |
| **Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)** | 1. Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях к 2015 году на 1900 мест.  2. Ликвидация очередности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района к 2015 году; |

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования О.К.Дударева

Приложение № 2

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 07.02.2013 № 196-ПГ

**«IV. Планируемые количественные и качественные**

**показатели эффективности реализации Программы**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи программы | Показатели, характеризующие достижение цели | Мероприятия | Общий объем финансирования  (тыс. руб.) | | Единица измерения | Базовое значение показателя на 01.07.2012 | Планируемое значение  показателя по годам реализации  (ввод дополнительных мест) | | |
| Бюджет Московской области | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений; | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год – открытие 6 дополнительных групп в МБДОУ  2013 год открытие 126 мест в действующих МБДОУ | 15 690,0 | 821,0 | мест | 0,00 | 120,0 | 246,0 | 246,0 |
| 2 | Ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год - ремонт бывшего здания начальной школы № 8 в г.Пересвет  2014 год-  -Ремонт начальной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (115мест)  г. Сергиев Посад; - ремонт детского сада пос. Заречный сельское поселение Лозовское;  - ремонт детского сада № 23 г.Сергиев Посад. | 169  655,0 | 5 694,0 | мест | 0,00 | 150,0 | 150,0 | 420,0 |
| 3. | Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений, | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | **2012 -2013 год –** строительство детского сада в г. Хотьково,  - проведение проектно-изыскательских работ и строительство детского сада на 280 мест с бассейном в г.Сергиев Посад, Северный-5;  **2013 год-** проведение проектно-изыскательских работ на строительство двух детских садов на 300 мест с бассейнами в г.Сергиев Посад;  **2014 год** – строительство пристройки к МБДОУ № 7,30;  -строительство детского сада на пос. «Лакокраска» г.Сергиев Посад;  -строительство детского сада г. Краснозаводск; | 843 599,0 | 92 601,0 | мест | 0,0 | 0 | 530,0 | 930,0 |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2013 год – участие в программе «Билдинг-сад»  2014 год – создание частных детских садов | 68,0 | 204,0 | мест | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 |
| 5. | Все задачи | Ликвидация очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района к 2015 году | Все мероприятия Программы |  |  |  | 1305 | 1305 | 584 | 0 |

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования О.К.Дударева

Приложение № 3

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 07.02.2013 № 196-ПГ

**«VI. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования.**

Финансирование утвержденной Программы реализуется за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в объемах, установленных решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию Программ, аналогичных с федеральными, областным, долгосрочными целевыми программами, субвенции из бюджета Московской области, а также за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района может ежегодно уточняться в соответствии с Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год.

**В целом на реализацию Программы необходимо всего 1 128 332,0 тыс. руб.,**

**в том числе по годам:**

2012 год – 102 061,5 тыс. руб.

2013 год - 396 570,5 тыс. руб.

2014 год– 629 700,0 тыс. руб.

**Из них по источникам:**

**Средства Сергиево-Посадского муниципального района всего 99 320,0 тыс. руб., в том числе по годам:**

2012 год – 4 489,5 тыс. руб.

2013 год – 46 130,5 тыс. руб.

2014 год – 48 700,0 тыс. руб.

**Средства бюджета Московской области, всего 1 029 012,0 тыс. руб., в том числе по годам:**

2012 год – 97 572,0 тыс. руб.

2013 год - 350 440,0 тыс. руб.

2014год **–** 581 000,0 тыс. руб.».

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования О.К.Дударева