Приложение № 1

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 07.02.2013 № 196-ПГ

«Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево - Посадский муниципальный район Московской области» «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района

на  2012-2014 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области» «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; Постановление Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы». Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 09.12.2011 № 1760-ПГ «Об утверждении новой редакции Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский район Московской области», их формирования и реализации»; |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |
| Цель Программы | Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. Ликвидация к 2015 году очереди в дошкольные образовательные учреждения в Сергиево-Посадском муниципальном районе. |
| Задачи Программы | 1. Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений; 2. Капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению; 3. Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений; 4. Развитие государственно - частного партнерства. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Исполнители Программы | -управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района; - управление архитектуры и градостроительства; - управление муниципальной собственности и инвестиционного развития; - организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области от 22.07.2005 №196/2005-ОЗ «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы на 2012-2014 гг. всего 1 128 332,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 102 061,5 тыс. руб. 2013 год - 396 570,5 тыс. руб. 2014 год – 629 700, тыс. руб. Из них по источникам: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, всего 99 320,0 руб., в том числе по годам: 2012 год – 4 489,5 тыс. руб. 2013 год – 46 130,5 тыс. руб. 2014 год – 48 700,0 тыс. руб. Средства бюджета Московской области, всего 1 029 012,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 97 572,0 тыс. руб. 2013 год - 350 440,0 тыс. руб. 2014 год – 581 000,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | 1. Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях к 2015 году на 1900 мест. 2. Ликвидация очередности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района к 2015 году; |

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования							О.К.Дударева

## Приложение № 2

## к постановлению Главы

## Сергиево-Посадского

## муниципального района

## от 07.02.2013 № 196-ПГ

## «IV. Планируемые количественные и качественные

показатели эффективности реализации Программы.

| № п/п | Задачи программы | Показатели, характеризующие достижение цели | Мероприятия | Общий объем финансирования (тыс. руб.) |  | Единица измерения | Базовое значение показателя на 01.07.2012 | Планируемое значение показателя по годам реализации (ввод дополнительных мест) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Московской области | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений; | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год – открытие 6 дополнительных групп в МБДОУ 2013 год открытие 126 мест в действующих МБДОУ | 15 690,0 | 821,0 | мест | 0,00 | 120,0 | 246,0 | 246,0 |
| 2 | Ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 год - ремонт бывшего здания начальной школы № 8 в г.Пересвет 2014 год- -Ремонт начальной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (115мест) г. Сергиев Посад; - ремонт детского сада пос. Заречный сельское поселение Лозовское; - ремонт детского сада № 23 г.Сергиев Посад. | 169 655,0 | 5 694,0 | мест | 0,00 | 150,0 | 150,0 | 420,0 |
| 3. | Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений, | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2012 -2013 год – строительство детского сада в г. Хотьково, - проведение проектно-изыскательских работ и строительство детского сада на 280 мест с бассейном в г.Сергиев Посад, Северный-5; 2013 год- проведение проектно-изыскательских работ на строительство двух детских садов на 300 мест с бассейнами в г.Сергиев Посад; 2014 год – строительство пристройки к МБДОУ № 7,30; -строительство детского сада на пос. «Лакокраска» г.Сергиев Посад; -строительство детского сада г. Краснозаводск; | 843 599,0 | 92 601,0 | мест | 0,0 | 0 | 530,0 | 930,0 |
| 4. | Развитие государственно-частного партнерства | Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях | 2013 год – участие в программе «Билдинг-сад» 2014 год – создание частных детских садов | 68,0 | 204,0 | мест | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 |
| 5. | Все задачи | Ликвидация очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района к 2015 году | Все мероприятия Программы |  |  |  | 1305 | 1305 | 584 | 0 |

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник управления образования												О.К.Дударева

Приложение № 3

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 07.02.2013 № 196-ПГ

## «VI. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования.

Финансирование утвержденной Программы реализуется за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в объемах, установленных решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию Программ, аналогичных с федеральными, областным, долгосрочными целевыми программами, субвенции из бюджета Московской области, а также за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района может ежегодно уточняться в соответствии с Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию Программы необходимо всего 1 128 332,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2012 год – 102 061,5 тыс. руб.

2013 год -  396 570,5 тыс. руб.

2014 год –  629 700,0 тыс. руб.

Из них по источникам:

Средства Сергиево-Посадского муниципального района всего 99 320,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 4 489,5 тыс. руб.

2013 год – 46 130,5 тыс. руб.

2014 год – 48 700,0 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области, всего 1 029 012,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 97 572,0 тыс. руб.

2013 год -  350 440,0 тыс. руб.

2014 год – 581 000,0 тыс. руб.».

Заместитель Главы администрации муниципального района-

начальник  управления образования					О.К.Дударева