Утверждена

постановлением  Главы

города Сергиев Посад

от  ___________ №______

# Муниципальная ведомственная целевая программа

«Развитие, содержание и ремонт улично-дорожной сети городского поселения Сергиев Посад на 2014 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Развитие, содержание и ремонт улично-дорожной сети

городского поселения  Сергиев Посад на 2014  год»

| Наименование разработчика программы | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи управления по благоустройству администрации города Сергиев Посад |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1197 «О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196–ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Цель программы | Повышение безопасности дорожного движения, паспортизация дорог, обеспечение гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения, сокращение количества дорожно - транспортных происшествий, создание благоприятных условий проживания граждан, проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Сергиев Посад |
| Сроки реализации программы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы на 2014 год 443 485 356,70 рублей Из них: 1. Средства местного бюджета – 80 243 500,00 рублей 2. Средства бюджета М.О. – 368 214 856,65 рублей |

Характеристика проблемы

Дорожная сеть на территории  городского поселения Сергиев Посад испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая программа разработана для частичного решения задач по совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории  городского поселения Сергиев Посад. Существующая сеть дорог местного значения городского поселения Сергиев Посад  насчитывает  191  км.

В настоящее время порядка 55% дорог и тротуаров имеют разрушения покрытия, связанные с потерей прочности.

Наиболее остро стоит вопрос о разгрузке проспекта Красной Армии (автодорога «М-8 «Холмогоры» - Сергиев Посад – М8 «Холмогоры») на участке прохождения его по центральной части города Сергиев Посад. В связи с этим необходимо провести реконструкцию объездных  автодорог  центральной части города Сергиев Посад.

Необходима реконструкция существующих автодорог, замена переходного покрытия на усовершенствованное, строительство автодорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам, строительство  и ремонт  тротуаров, а также ремонт пешеходных мостов.

Так же, остро стоит вопрос создания благоприятных условий проживания граждан. Необходимо создать благоприятные условия проживания граждан, провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Сергиев Посад

Планируемые показатели эффективности реализации программы

| Наименование показателей эффективности реализации программы | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт автомобильных дорог, улиц | км. | 191 | 16 |
| 2. Ремонт тротуаров вдоль улиц | кв.м. | 364 000 | 12 000 |
| 3. Мероприятия по безопасности дорожного движения: |  |  |  |
| 3.1. Установка новых дорожных знаков и замена существующих | шт. |  | 750 |
| 3.2. Устройство автобусных остановок | шт. | 48 | 15 |
| 3.3. Устройство искусственных ограничителей скорости | шт. | По мере необходимости |
| 3.4. Нанесение дорожной разметки |  | 2 раза в год |
| 4. Содержание и ремонт мостового хозяйства, в том числе зимнее содержание и подходы к мостам | шт. | 18 пешеходных мостов и 4 автомобильных моста | 18 пешеходных мостов и 4 автомобильных моста |
| 5. Проектные работы | км. | 1,5 | 1,5 |
| 6. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования | км. | 191 | 10 |
| 7. Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием средств бюджета Московской области | ед. | - | 25 |

Условия реализации программы

Для получения средств из областного бюджета на реализацию программы необходимо выделение софинансирования  из бюджета городского поселения Сергиев Посад на 2014  год.

# Сроки реализации программы

# Срок реализации программы – 2014 год.

# Система управления программой

Администрация  города  Сергиев Посад для достижения целей и задач программы выполняет следующие мероприятия:

- формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках программы;

- формирует адресный перечень подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках программы;

- проводит  процедуру выбора  подрядных организаций на проведение работ в рамках программы в соответствии  с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и заключения с ними договоров;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию города Сергиев Посад информации по ремонту в рамках программы, субъектами финансирования;

-  в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ в рамках программы;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения программы.

Формирование адресного перечня подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках программы

Перечень автомобильных дорог общего пользования,  планируемых для проведения мероприятий  в  рамках  программы,   сформирован   на  основании  заявок  о  необходимости ремонта автомобильных дорог общего пользования, представленных организациями, обслуживающими дорожную сеть, заявок и наказов депутатов  Совета депутатов  городского поселения Сергиев Посад, по результатам собственного обследования дорог общего пользования отделом дорожного хозяйства, транспорта и связи управления по благоустройству администрации города Сергиев Посад.

Перечень  дворовых  территорий  многоквартирных домов,  проездов к многоквартирным домам и внутриквартальных дорог планируемых для проведения мероприятий  в  рамках  программы,   сформирован   на  основании  заявок  о  необходимости ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам  обследования.

# Система управления реализацией программы

Исполнителями программы является управление по благоустройству  администрации города Сергиев и Посад организации всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории поселения и привлекаемые  на конкурсной основе.

Контроль над реализацией программы осуществляется заместителем Главы администрации  города Сергиев Посад,  курирующим работу отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи управления по благоустройству администрации города Сергиев Посад.

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования муниципальной ведомственной целевой программы

Раздел I.  Капитальный ремонт и ремонт дорог  общего пользования

| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | объемы работ (м2) | сметная стоимость (руб.) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет Московской области (руб.) | Бюджет городского поселения Сергиев Посад (руб.) |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Бероунская | ремонт | 8 800,0 | 12 012 000,00 | 11 411 400,00 | 600 600,00 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Валовая (часть улицы) | ремонт | 3 260,0 | 4 449 900,00 | 4 227 405,00 | 222 495,00 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования, Валовый переулок | ремонт | 2 200,0 | 3 003 000,00 | 2 852 850,00 | 150 150,00 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования, Скобяное шоссе | ремонт | 19 200,0 | 26 208 000,00 | 24 897 600,00 | 1 310 400,00 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Солнечная, улица Весенняя (с устройством тротуара) | ремонт | 12 700,0 | 17 335 500,00 | 16 468 725,00 | 866 775,00 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Симоненкова | ремонт | 18 100,0 | 24 706 500,00 | 23 471 175,00 | 1 235 325,00 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Правонапрудная | ремонт | 5 000,0 | 6 825 000,00 | 6 483 750,00 | 341 250,00 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Осипенко | ремонт | 4 800,0 | 6 552 000,00 | 6 224 400,00 | 327 600,00 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования, Зеленый переулок и бульвар Кузнецова | ремонт | 9 700,0 | 13 240 500,00 | 12 578 475,00 | 662 025,00 |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Сурикова, улица Алексеева | ремонт | 13 721,0 | 18 729 165,00 | 17 792 706,75 | 936 458,25 |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Громова | ремонт | 3 800,0 | 5 187 000,00 | 4 927 650,00 | 259 350,00 |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Зубачевская (от улицы Шевченко до улицы Лесная) | ремонт | 1 600,0 | 2 184 000,00 | 2 074 800,00 | 109 200,00 |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Пограничная | ремонт | 7 100,0 | 9 691 500,00 | 9 206 925,00 | 484 575,00 |
| 14 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Колхозная (с устройством тротуара), улица Семашко | ремонт | 7 500,0 | 10 237 500,00 | 9 725 625,00 | 511 875,00 |
| 15 | Устройство тротуара по улица Больничная | ремонт | 1 200,0 | 1 638 000,00 | 1 556 100,00 | 81 900,00 |
| 16 | Устройство тротуара к паломническому центру | ремонт | 4 500,0 | 6 142 500,00 | 5 835 375,00 | 307 125,00 |
| 17 | Устройство тротуара по улице Школьная | ремонт | 600,0 | 819 000,00 | 778 050,00 | 40 950,00 |
| 18 | Автомобильная дорога общего пользования., улица 1-я Рыбная (от улицы Вознесенская до проспекта Красной Армии) | ремонт | 2 000,0 | 2 730 000,00 | 2 593 500,00 | 136 500,00 |
| 19 | Подъезд к зданию Администрации, проспект Красной Армии, дом 169 | ремонт | 2 900,0 | 3 958 500,00 | 3 760 575,00 | 197 925,00 |
| 20 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Клементьевская (часть улицы) | ремонт | 5 000,0 | 6 825 000,00 | 6 483 750,00 | 341 250,00 |
| 21 | Устройство тротуара от улице Воробьевская до улице Ломоносова | ремонт | 520,0 | 750 000,00 |  | 750 000,00 |
| 22 | Автомобильная дорога общего пользования, улица Фабричная | ремонт | 5 800,0 | 3 376 671,75 |  | 3 376 671,75 |
| 23 | Осуществление технического надзора и взятие вырубок (керн) асфальтобетонного покрытия |  |  | 800 000,00 |  | 800 000,00 |
| 24 | Перехватывающая парковка на автодороге «Холмогоры - Сергиев Посад», в районе микрорайона Лакокраска |  |  | 40 397 820,00 | 38 377 930,00 | 2 019 890,00 |
| 25 | Перехватывающая парковка на автодороге «Сергиев Посад – Семхоз – Хотьково» |  |  | 201 350,00 | 191 280,00 | 10 070,00 |
| 26 | Перехватывающая парковка в районе транспортной развязки автодороги «М8 Холмогоры –Сергиев Посад – Шарапово» |  |  | 8 053 610,00 | 7 650 930,00 | 402 680,00 |
| 27 | Перехватывающая парковка на автодороге «Сергиев Посад –Калязин – Рыбинск – Череповец», пересечение с БМК - большое московское кольцо (Дмитровское направление) |  |  | 8 053 610,00 | 7 650 930,00 | 402 680,00 |
| 28 | Перехватывающая парковка на автодороге «Сергиев Посад - М8 «Холмогоры», пересечение с БМК - большое московское кольцо |  |  | 8 053 610,00 | 7 650 930,00 | 402 680,00 |
|  | Итого: | 140 001,0 | 252 161 236,75 | 234 872 836,75 | 17 288 400,00 |

Раздел II.  «Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения

| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок реализации | Источники финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (руб.) | В том числе |
|  |  |  |  | Бюджет Московской области (руб.) | Бюджет городского поселения Сергиев Посад (руб.) |
| 1 | Внутриквартальная территория, улица Валовая, дом 17/15 | июнь 2014 года | 2 977 464,21 | 2 828 591,00 | 148 873,21 |
| 2 | Внутриквартальная территория, улица Воробьевская, дом 3а | июнь 2014 года | 2 222 801,14 | 2 111 661,08 | 111 140,06 |
| 3 | Внутриквартальная территория, улица Воробьевская, д.5а | июнь 2014 года | 2 414 751,43 | 2 294 013,86 | 120 737,57 |
| 4 | Внутриквартальная территория, улица Воробьевская, дома 8, 10, проспект Красной Армии, дом 48а | июнь 2014 года | 5 294 852,89 | 5 030 110,25 | 264 742,64 |
| 5 | Внутриквартальная территория, улица Инженерная, дом 2, улица Новоугличское шоссе, дом 4 | июнь 2014 года | 2 129 777,01 | 2 023 288,16 | 106 488,85 |
| 6 | Внутриквартальная территория, улица Инженерная, дом 4 | июнь 2014 года | 1 998 408,77 | 1 898 488,33 | 99 920,44 |
| 7 | Внутриквартальная территория, улица Инженерная, дом 6 | июнь 2014 года | 1 826 328,30 | 1 735 011,89 | 91 316,42 |
| 8 | Внутриквартальная территория, проспект Красной Армии, дом 180 | июнь 2014 года | 2 822 125,82 | 2 681 019,53 | 141 106,29 |
| 9 | Внутриквартальная территория, проспект Красной Армии, дом 7, улица Воробьевская, дом 16 | июнь 2014 года | 2 230 058,91 | 2 118 555,96 | 111 502,95 |
| 10 | Внутриквартальная территория, проспект Красной Армии, дома 9/1, 9А | май 2014 года | 2 416 205,90 | 2 295 395,61 | 120 810,30 |
| 11 | Внутриквартальная территория, улица Толстого, дома 6, 6а, улица Маяковского, дома 8а, 8, 6, 4/8 | август 2014 года | 5 184 188,89 | 4 924 979,45 | 259 209,44 |
| 12 | Внутриквартальная территория, переулок Новый, дом 6 | май 2014 года | 2 355 491,23 | 2 237 716,67 | 117 774,56 |
| 13 | Внутриквартальная территория, переулок Новый, дом 4 | май 2014 года | 3 759 771,81 | 3 571 783,22 | 187 988,59 |
| 14 | Внутриквартальная территория, улица Валовая, дом 19/8 | май 2014 года | 1 287 730,61 | 1 223 344,08 | 64 386,53 |
| 15 | Внутриквартальная территория, бульвар Свободы, дом 1 | август 2014 года | 1 288 758,66 | 1 224 320,73 | 64 437,93 |
| 16 | Внутриквартальная территория, проспект Красной Армии, дома 3, 6, 8 | май 2014 года | 3 103 101,74 | 2 947 946,65 | 155 155,09 |
| 17 | Внутриквартальная территория, Зеленый переулок, дом 25 | май 2014 года | 932 294,78 | 885 680,04 | 46 614,74 |
| 18 | Внутриквартальная территория, проспект Красной Армии, дом 192/2 | май 2014 года | 1 533 680,53 | 1 456 996,50 | 76 684,03 |
| 19 | Внутриквартальная территория, переулок Валовый, дом 4 | июнь 2014 года | 1 121 283,46 | 1 065 219,29 | 56 064,17 |
| 20 | Внутриквартальная территория, проспект Красной Армии, дом 199 А | июнь 2014 года | 645 399,44 | 613 129,47 | 32 269,97 |
| 21 | Внутриквартальная территория, проспект Красной Армии, дом 201А | июнь 2014 года | 682 769,16 | 648 630,70 | 34 138,46 |
| 22 | Внутриквартальная территория, улица Парковая, дома: 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39 | август 2014 года | 3 376 415,33 | 3 207 594,56 | 168 820,77 |
| 23 | Внутриквартальная территория, улица Мира, дом 1Б | август 2014 года | 1 542 323,41 | 1 465 207,24 | 77 116,17 |
| 24 | Внутриквартальная территория, улица Солнечная, дом 5 | август 2014 года | 645 445,59 | 613 173,31 | 32 272,28 |
| 25 | Внутриквартальная территория, улица Леонида Булавина, дома 1, 3 | май 2014 года | 3 937 012,98 | 3 740 162,33 | 196 850,65 |
| 26 | Внутриквартальная территория, Новоугличское шоссе, дом 100 | август 2014 года | 1 120 000,00 |  | 1 120 000,00 |
| 27 | Внутриквартальная территория , улица Дружбы , дома 4а, 4б, 4в | август 2014 года | 2 087 977,9 |  | 2 087 977,9 |
| 28 | Осуществление технического надзора и взятие вырубок (керн) асфальтобетонного покрытия |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 |
|  | Итого |  | 61 436 419,90 | 54 842 019,90 | 6 594 400,00 |

Раздел III. «Содержание улично-дорожной сети и проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения»

| № п.п. | Наименование мероприятий | Всего (руб.) | Бюджет Московской области (руб.) | Бюджет городского поселения Сергиев Посад (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ИДН (искусственная дорожная неровность) | 1 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |
| 2 | Устройство автобусных остановок | 2 300 000,0 |  | 2 300 000,0 |
| 3 | Текущий ремонт дорог | 9 060 700,0 |  | 9 060 700,0 |
| 4 | Установка металлического барьерного ограждения, знаков, нанесение разметки и т.д. | 3 000 000,0 |  | 3 000 000,0 |
| 5 | Разработка ПСД (проектно-сметная документация) | 4 000 000,0 |  | 4 000 000,0 |
| 6 | Содержание мостов | 3 000 000,0 |  | 3 000 000,0 |
| 7 | Содержание улично-дорожной сети общего пользования, тротуаров | 75 500 000,00 | 67 500 000,00 | 34 000 000,0 |
|  | Итого: | 129 860 700,0 | 67 500 000,0 | 56 360 700,0 |