Утверждена

постановлением Главы

Сергиево – Посадского

муниципального района

от 14.10.2014 №1800-ПГ

Паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области»

«Энергосбережение  в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года» (далее – Программа). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС) и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) Сергиево - Посадского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета; - экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы жизнеобеспечения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | * Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Прогноз 2019-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |
|  | Всего: | 416 083,00 | 89 263,00 | 194 170,00 | 109 030,00 | 7230,00 | 6 080,00 | 5 680,00 | 4 630,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 20 312,00 | 20 312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 66 341,00 | 4 691,00 | 43 550,00 | 16 550,00 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Внебюджетные источники | 329 430,0 | 64 260,00 | 150 620,00 | 92 480,00 | 7 180,00 | 5 580,00 | 5 180,00 | 4 130,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | -оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды в объеме 100% к 01.01.2016г., #### -снижение уровня потребления энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района к 2020 году на 24% к уровню потребления в 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Стоимость мероприятий подлежит уточнению после разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации, объем финансирования уточняется ежегодно.

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации

Программы

- Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области являются:

- - отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета потребителей энергоресурсов, в том числе в муниципальном секторе;

- - низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных учреждений. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе учреждений бюджетной сферы;

- - низкая доля энергоэффективного освещения учреждений. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

- - отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере Сергиево-Посадского муниципального района Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных  учреждений.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению Программы планируется проводить в бюджетных учреждениях .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области работают 170 бюджетных учреждений, заключающих договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов, в которых проведено обязательное энергообследование .

Общая площадь помещений занимаемых муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления района составляет 384 197,2 м ²(по данным энергетических паспортов обязательного энергообследования). В этих учреждениях работает 9239 сотрудников.

В 2012 году органы местного самоуправления и муниципальные учреждения района потребили:

- 10 774,25 тыс.кВт/час электроэнергии;

- 63,67 тыс. м³ природного газа;

- 491,94 тыс.м³ холодной воды;

- 66,187 тыс. Гкал тепловой энергии;

- 135,43 тыс. м³ горячей воды.

При поэтапной реализации всех разделов Программы в период до 2020 года должны быть достигнуты:

-экономия всех видов энергоресурсов при распределении и потреблении энергии;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

В конечном итоге реализация муниципальной программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения показателей энергопотребления  в муниципальных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 3 % (к уровню 2009 года);

- снижение объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов в муниципальном секторе Сергиево-Посадского муниципального района.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области является энергодефицитным районом, решение вопросов повышения энергоэффективности районной экономики имеет приоритетное значение.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 - 60 процентов средств муниципальных бюджетов.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС)  и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) Сергиево - Посадского муниципального района Московской области.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений, и позволяющих получить наибольший экономический эффект. Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

- сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета;

- экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для решения поставленных задач в Программе предусматривается определенный перечень мероприятий, направленных на сокращение объема потребляемых энергетических ресурсов, энергосбережение и повышение энергоэффективности в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях:

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов;

- мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей. окон (замена). чердачных перекрытий и подвалов, снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления, установка теплоотражателей за радиатором;

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения.

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

|  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовый показатель | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Бюджет Московской области | Другие источники |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета. Задача 2. Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива. | 26291,00 40 050,00 | 20312,00 | 77 050,00 252 380,00 | 1.1.Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м площади БУ) | кВтч /кв.м. | 28,044 |  | 27,202 | 26,386 | 25,595 | 24,827 | 24,082 | 23,359 | 22,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.Доля объемов ЭЭ, потребляемой ОМС и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ , потребляемой МУ . | % | 90,7 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.Удельная величина потребления ТЭ бюджетными учреждениями Гкал (в расчете на 1 кв.метр общей площади ) | Гкал на 1 кв. м | 0,172 |  | 0,167 | 0,162 | 0,157 | 0,153 | 0,148 | 0,143 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1.Доля объемов ТЭ, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ , потребляемой МУ . | % | 31,03 |  | 56,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ(в расчете на 1 чел) | Куб. м/ чел | 14,66 |  | 14,23 | 13,79 | 13,38 | 12,97 | 12,58 | 12,21 | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1.Доля объемов горячей воды, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой МУ . | % | 34,0 |  | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел) | куб.м /чел | 53,246 |  | 51,649 | 50,099 | 48,596 | 47,138 | 45,724 | 44,352 | 43,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1.Доля объемов холодной воды, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой МУ . | % | 21,3 |  | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ( в расчете на 1 чел) . | куб.м/чел | 0,28 |  | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5.1.Доля объемов природного газа, потребляемого ОМС и МУ , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ . | % | 21,05 |  | 39,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.Доля бюджетных учреждений, оборудованных всеми приборами учета ТЭР | % | 34,03 |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.7. Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета , в общем объеме МУ в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.Снижение потребления энергетических ресурсов и воды бюджетными учреждениями. | % | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Шт. | 0 |  | 11 | 13 | 17 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями. | шт | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3.Количество транспортных средств , используемых органами местного самоуправления, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерпгоэффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. | шт | 20 |  | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикаторы для расчета значений целевых показателей , характеризующих достижение целей и решение задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в органах местного самоуправления и МУ | кВтч | 10 774250 |  | 10 451020 | 10 137490 | 9 833370 | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 9 777630 |  | 10 451020 | 10 137490 | 9 833370 | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ органами местного самоуправления и МУ | Гкал | 66 186,58 |  | 64 200,98 | 62 274,95 | 60 406,70 | 58 594,50 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ органами местного самоуправления и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 20 538,27 |  | 36 244,20 | 62 274,95 | 60 406700 | 58 594,5 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 491940 |  | 477180 | 462870 | 448980 | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 104680 |  | 286308 | 462870 | 448980 | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 135430 |  | 131370 | 127430 | 123600 | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 46046 |  | 78822 | 127430 | 123600 | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ | куб.м | 63670 |  | 61760 | 59910 | 58110 | 56370 | 54680 | 53040 | 51440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 13400 |  | 24648 | 59910 | 58110 | 56370 | 54680 | 53040 | 51440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество работников органов местного самоуправления и МУ | чел. | 9239 |  | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь размещения органов местного самоуправления и МУ | кв. м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | шт | 170 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в отношении и которых проведены энергетические обследования. | Шт. | 170 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий Программы

| Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020года» года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача 1 Сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета. | 2014-2020 | Средства бюджета Московской области |  |  | 20 312,0 | 20 312,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | 215,00 | 26 291,00 | 4 291,00 | 22 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях по приборам учета |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2014-2016 | 1 730,00 | 77 050,0 | 900,00 | 76 150,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 1 945,00 | 123 653,00 | 25 503,00 | 98 150,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального района |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение учета объемов потребляемых ресурсов | Установка приборов учета потребления ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи 2014-2016 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов в учреждениях культуры, спорта и делам молодежи по приборам учета |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 700,00 | 1 050,00 | 50,00 | 1000 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Разработка ПСД на выполнение работ по замене трубопроводов внутренних систем тепло-и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систе теплоснабжения на закрытые. | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района |  |
| 1.2.1 |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 7 800,00 | 1 200,00 | 6600,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Выполнение работ по замене трубопроводов внутренних систем тепло-и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систе теплоснабжения на закрытые. | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 20 213,00 | 20 213,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 2 257,00 | 2 257,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Установка приборов учета потребления ресурсов в учреждениях образования 2014- 2016 | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 | 0,00 | 15 800,00 | 400,00 | 15 400,0 |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов в учреждениях образования по приборам учета |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 280,00 | 75 650,00 | 500,00 | 75 150,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | управление здравоохранения администрации муниципального района |  |
| 1.3. |  | Установка приборов учета потребления ресурсов в учреждениях здравоохранения 2014-2016 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов в учреждениях здравоохранения по приборам учета |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 750,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Установка приборов учета потребления ресурсов в помещениях администрации 2014-2016 | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | 215,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района | учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов в помещениях администрации по приборам учета |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | задача 2 Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива. | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | 2 975,00 | 40 050,00 | 400,00 | 21 550,00 |  | 16 550,00 | 50,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | Снижение топливно-энергетических ресурсов. |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2014-2020 | 14 350,00 | 252 380,00 | 63 360,00 | 74 470,00 |  | 92 480,00 | 7 180,00 |  | 5 580,00 |  | 5 180,00 | 4 130,00 |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  | 17 325,00 | 292 430,00 | 63 760,00 | 96 020,00 |  | 109 030,00 | 7 230,00 |  | 6 080,00 |  | 5 680,00 | 4 630,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 2 000,0 |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | управление по культуре, спорту и по делам молодежи администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 2 100,00 | 33 480,00 | 8 960,00 | 9470,00 |  | 13 430,00 | 780,00 |  | 280,00 |  | 280,00 | 280,00 |  |  |
| 2.1.1. |  | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 2 000,0 | 0,00 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления электрической энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 500,00 | 360,00 | 60,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 2.1.2. |  | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное 2014-2019 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления электрической энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 50,00 |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 2.1.3. |  | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) 2015-2017 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 620,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 300,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 2.1.5. |  | утепление чердачных перекрытий и подвалов 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 2.1.6. |  | промывка радиаторов отопления 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 250,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 2.1.7. |  | установка теплоотражателей за радиатором | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 250,00 | 400,00 | 100,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 2.1.8. |  | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов 2014-2016 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района | Снижение потребления электрической энергии в администрации муниципального района |
|  |  |  |  |  |  | 29 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |  | 12 600,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. |  | учреждения образования | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 33 000 | 0,00 | 19 000,0 |  | 14 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | управление образования администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 9 600,00 | 132 100,00 | 31 450,,00 | 39 200,00 |  | 47 150,00 | 4 700,00 |  | 3 650,00 |  | 3 500,00 | 2 450,00 |  |  |
| 2.2.1. |  | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 4 500,00 |  | 2 000,00 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  | учреждения образования | Снижение потребления электрической энергии в учреждениях образования |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 1 500,00 | 4 200,00 | 750,00 | 700,00 |  | 650,00 | 600,00 |  | 550,00 |  | 500,00 | 450,00 |  |  |
| 2.2.2. |  | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения образования | Снижение потребления электрической энергии в учреждениях образования |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 700,00 | 1 700,00 | 500,00 | 400,00 |  | 300,00 | 200,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.2.3. |  | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | 0,00 | 3 000,0 | 0,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 1 400,00 | 5 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 800,00 | 700,00 |  | 600,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 2.2.4. |  | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 7 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 1 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 500,00 |  |  |
| 2.2.5. |  | утепление чердачных перекрытий и подвалов | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2020 |  | 3000,00 | 0,00 | 0,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 3 000,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 2.2.6. |  | промывка системы отопления | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 14 000,0 |  | 14 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 1 000,00 | 2 200,00 | 500,00 | 500,00 |  | 400,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 2.2.7. |  | замена радиаторов на энергоэффективные и установка теплоотражателей за радиаторами 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 1 500,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 500,00 | 2 600,00 | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 2.2.8. |  | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов 2014-2016 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 100 800,00 | 25 200,00 | 33 600,00 |  | 42 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | учреждения здравоохранения | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление здравоохранения администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 2 650,00 | 68 800,00 | 14 950,00 | 20 800,00 |  | 26 900,00 | 1 700,00 |  | 1 650,00 |  | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
| 2.3.1. |  | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления электрической энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 500,00 | 1 400,00 | 500,00 | 250,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.3.2. |  | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления электрической энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 250,00 | 1 000,00 | 250,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 100,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 2.3.3. |  | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 500,00 | 1 800,00 | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 2.3.4. |  | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 600,00 | 3 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 2.3.5. |  | утепление чердачных перекрытий и подвалов 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 400,00 | 2 800,00 | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 2.3.6. |  | промывка радиаторов отопления 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.3.7. |  | замена радиаторов на энергоэффективные и установка теплоотражателей за радиаторами 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.3.8. |  | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов 2014-2016 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 56 700,00 | 12 600,00 | 18 900,00 |  | 25 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Здания, занимаемые органами местного самоуправления | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 | 2 975,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 18 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.1. |  | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | 495,31 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района, управление здравоохранения | Снижение потребления электрической энергии органами местного самоуправления района |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. |  | замена оконных конструкций на ПВХ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | 2 058,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района | Снижение потребления тепловой энергии органами местного самоуправления района |
|  |  | 2014-2020 | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.3. |  | Ремонт системы отопления (промывка системы и замена радиаторов) 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | 372,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района | Снижение потребления тепловой энергии органами местного самоуправления района |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.4. |  | Замена входных и тамбурных дверей 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | 48,40 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района, управление здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии органами местного самоуправления района |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.5. |  | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов 2014-2016 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района, управление здравоохранения | Снижение потребления электрической энергии органами местного самоуправления района |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 18 000,00 | 8 000,00 | 5 000,0 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Транспортный сектор, используемый органами местного самоуправления. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2020 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1500,00 |  | 1500,0 | 0,00 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.1. |  | Замена существующих транспортных средств на транспортные средства с высоким классом энергетической эффективности, используемых органами местного самоуправления | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | 0 | 3000,00 | 0 | 1500 |  | 1500 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» | Снижение расхода моторного топлива |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.5.2. |  | Замещение бензина и дизельного топлива природным газом в отношении транспортных средств используемых органами местного самоуправления и МУ. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | 0 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» | Увеличение экологического эффекта |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение. Пропаганда энергосбережения среди населения. | Обучение, проведение семинаров для ответственных за энергосбережение в органах местного самоуправления и МУ. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению. Размещение информации для населения в СМИ и на информационных стендах . | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района,муниципальные учтеждения | Экономия топливно энергетических ресурсов, воды в резуль использование высокоэкономичного оборудования и бытовой техники. |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 20 312,00 | 20 312,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | 3 190,00 | 66 341,00 | 4 691,00 | 43 550,00 |  | 16 550,00 |  | 50,00 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 19 270,00 | 329 430,00 | 64 260,00 | 150 620,00 |  | 92 480,00 |  | 7 180,00 |  | 5 580,00 | 5 180,00 | 4 130,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 22 460,00 | 416 083,0 | 89 263,00 | 194 170,00 |  | 109 030,00 |  | 7 230,00 |  | 6 080,00 | 5 680,00 | 4 630,00 |  |  |

6. Методика расчетов значений показателей эффективности

реализации Программы

Расчет целевых показателей, единицы измерения:

1.1. Уээ.мо.- удельная величина потребления электрической энергии (ЭЭ) органами местного управления и муниципальными учреждениям, (кВт/час на 1 кв.м  общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мо= ОПээ.мо/Пмо (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мо.- объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час)

Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и МУ (кв.м)

ОПээ.мо.- объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается

по следующей формуле:

ОПээ.мо =ОПээ.мо.1+ОПээ.мо.2+ОПээ.мо.3+ОПээ.мо4,  где:

ОПээ.мо1 – объем потребления электрической энергии учреждениями здравоохранения, (кВт/час),

ОПээ.мо.2  - объем потребления электрической энергии учреждениями образования, (кВт/час),

ОПээ.мо.3 -объем потребления электрической энергии учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (кВт/час),

ОПээ.мо.4 -объем потребления электрической энергии органами местного самоуправления, (кВт/час).

Источники данных - отчетность органов местного самоуправления и администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1.1. Дмо.ээ-доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дмо.ээ=(ОПээ.мо.учет/ОПээ.мо.) x 100%, где

ОПмо.ээ.учет-объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт.ч;

ОПээ.мо.- общий объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (кВт/час).

1.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 кв.м. общей площади рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мо- объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправленияи МУ, Гкал.;

Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и МУ (кв.м);

ОПтэ.мо.- объем потребленной тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( Гкал) рассчитывается

по следующей формуле:

ОПтэ.мо =ОПтэ.мо.1+ОПтэ.мо.2+ОПтэ.мо.3+ОПтэ.мо4,  где:

ОПтэ.мо1 – объем потребления тепловой энергии учреждениями здравоохранения, (кВт/час),

ОПтэ.мо.2  - объем потребления тепловой энергии учреждениями образования, (кВт/час),

ОПтэ.мо.3 -объем потребления тепловой энергии учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (Гкал),

ОПтэ.мо.4 -объем потребления тепловой электрической энергии органами местного самоуправления, (Гкал).

1.2.1. Дтэ.мо - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дтэ.мо=(ОПтэ.мо.учет/ОПтэ.мо.) x 100%, где

ОПтэ.мо.учет-объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОПтэ.мо.- общий объем потребленной тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (Гкал).

1.3. Угвс.мо-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и мУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угвс.мо=ОПгвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПгвс.мо- объем потребленной горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПгвс.мо =ОПгвс.мо.1+ОПгвс.мо.2+ОПгвс.мо.3+ОПгвс.мо4,  где:

ОПгвс.мо1 – объем потребления горячей воды учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПгвс.мо.2  - объем потребления горячей воды учреждениями образования, (куб.м),

ОПгвс.мо.3 -объем потребления горячей воды  учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПгвс.мо.4 -объем потребления горячей воды  органами местного самоуправления, (куб.м).

1.3.1. Дгвс.мо - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мо=(ОПгвс.мо.учет/ОПгвс.мо.) x 100%, где

ОПгвс.мо.учет-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мо.- общий объем потребленной горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.4. Ухвс.мо-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и мУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПхвс.мо- объем потребленной холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПхвс.мо =ОПгвс.мо.1+ОПгвс.мо.2+ОПгвс.мо.3+ОПгвс.мо4,  где:

ОПхвс.мо1 – объем потребления холодной воды учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПхвс.мо.2  - объем потребления холодной воды учреждениями образования, (куб.м),

ОПхвс.мо.3 -объем потребления холодной воды  учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПхвс.мо.4 -объем потребления холодной воды  органами местного самоуправления, (куб.м).

1.4.1. Дхвс.мо - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мо=(ОПгвс.мо.учет/ОПгвс.мо.) x 100%, где

ОПгвс.мо.учет-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мо.- общий объем потребленной холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.5. Угаз.мо-удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и мУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угаз.мо=ОПгаз.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгаз.мо-объем потребления природного газа в  органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПгаз.мо- объем потребленной природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПгаз.мо =ОПгаз.мо.1+ОПгаз.мо.2+ОПгаз.мо.3+ОПгаз.мо4,  где:

ОПгаз.мо1 – объем потребления природного газа учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПгаз.мо.2  - объем потребления природного газа учреждениями образования, (куб.м),

ОПгаз.мо.3 -объем потребления природного газа учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПгаз.мо.4 -объем потребления природного газа органами местного самоуправления, (куб.м).

1.5.1. Дгаз.мо - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгаз.мо=(ОПгаз.мо.учет/ОПгаз.мо.) x 100%, где

ОПгаз.мо.учет-объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгаз.мо.- общий объем потребленной природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.6. До.мо.учет- Доля муниципальных учреждений оборудованных всеми приборами учета топливно-энергетических ресурсов рассчитывается по следующей формуле:

До.мо.= Рмо.оборуд./Рмо.n x 100 (%), где

Pмо.оборуд. – количество муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета топливно-энергетических ресурсов (ед.),

Pмо.n- количество муниципальных учреждений, всего (ед.);

1.7. Дмо.обслед.- Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, в общем объеме МУ в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование рассчитывается по следующей  формуле:

Дмо.обслед.= Рмо.обслед./Рмо.n (%).где

Рмо.обслед.-количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (ед).

Pмо.n- количество муниципальных учреждений, всего (ед.);

Источники данных - отчетность органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Предоставление исходных данных органами администрации Сергиево-Посадского муниципального района  производится  один раз в год.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

В период действия настоящей Программы муниципальные учреждения по подведомственной деятельности представляют в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района, управление здравоохранения, управление образования, управление по культуре, спорту и по делам молодежи ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе реализации Программы.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление здравоохранения, управление образования, управление по культуре, спорту и делам молодежи ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчеты о ходе  реализации Программы в управление по вопросам жизнеобеспечения района.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации Программы в Комиссию по энергосбережению в бюджетной сфере Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Комиссия).

Комиссия является уполномоченным (коллегиальным) органом, который принимает стратегические решения по реализации Программы и в принятии решений, которого участвуют все заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными, для всех участников Программы.

Оперативное руководство Программы осуществляет Комиссия. Основной задачей, которой является разработка решений и предложений по реализации Программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района, осуществляет организацию взаимодействия между всеми участниками Программы, контроль и анализ исполнения принятых решений уполномоченного органа.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчет (согласно приложению №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» (далее-Порядок), утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013 №1785 –ПГ) нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы,

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет (по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку и направляет  его на согласование в управление экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации  Программы.

После окончания срока реализации Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет в соответствии с п.7.7. настоящего Порядка по утвержденным формам отчетности №8 и №9.