Приложение 1

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 26.08.2015 №1259-ПГ

План-график проведения смотра конкурса «Сады Подмосковья»

I этап: «Конкурс проектов»

до 01.09.15 - прием заявок и конкурсных материалов от всех желающих, формирование комиссии по рассмотрению конкурсных материалов;

до 05.09.15 - определение победителя;

до 06.09.15 - направление итогов в Министерство Жилищно-Коммунального хозяйства Московской области и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

II этап: Реализация 2015-2016 год

06.09.15 - 10.10.15 - проведение работ по реализации проекта в рамках месячника по благоустройству;

до 15.10.15 - предоставление отчетов с фотофиксацией «было/стало»

01.04.2016 - 09.05.2016 - проведение работ по реализации проекта в рамках месячника по благоустройству, включая посадку

до 30.05.2016 предоставление отчетов с фотофиксацией «было/стало»

III этап: Итоги

31.05.2016 -  16.06.2016 - открытое электронное голосование на сайте «Афиша событий Московской области в сфере культуры, спорта и туризма» в разделе «Сады Подмосковья»;

17.06.2016 – 30.06.2016 - определение победителей;

01.07.2016 - торжественное награждение.