Приложение к

постановлению Главы

Сергиево – Посадского

муниципального района

от ___________№______

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области»

«Энергосбережение  в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года» (далее – Программа). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС), муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) и жилищном фонде Сергиево - Посадского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета; 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях на территории Сергиево-Посадского муниципального района; 3.Сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды в многоквартирных домах (далее – МКД) на территории Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета. 4. Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Прогноз 2019-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |
| Всего, в том числе по годам: | 309 487,00 | 89 263,00 | 23 679,00 | 97005,00 | 45 660,00 | 17 660,0 | 18 110,00 | 18 110,00 |
| Средства бюджета Московской области | 21 031,00 | 20 312,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 24 151,00 | 4 691,00 | 8 460,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Внебюджетные источники | 264 305,0 | 64 260,00 | 14 500,00 | 95 005,00 | 43 660,0 | 15 660,00 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды - 100%. Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов; - оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды - 96% к 31.12.2020. - снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района к 2020 году на 24% . - снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах ежегодно на 3%. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом

реализации Программы

- Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области являются:

- - отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета потребителей энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде ;

- - низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных учреждений и жилищного фонда.

- Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

- - отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево-Посадского муниципального района Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных  учреждений и многоквартирных домов.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению Программы планируется проводить:

1. В бюджетных учреждениях .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области работают 170 бюджетных учреждений, заключающих договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов, в которых проведено обязательное энергетическое обследование.

Общая площадь помещений занимаемых муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления района составляет 384 197,2 м ²(по данным энергетических паспортов обязательного энергетического обследования). В этих учреждениях работает 9239 сотрудников.

В 2013 году органы местного самоуправления и муниципальные учреждения района потребили:

- 10 774,2 тыс. кВт/час электроэнергии;

- 63,64 тыс. м³ природного газа;

- 491,94 тыс.м³ холодной воды;

- 66 081,88 Гкал тепловой энергии;

- 135,430 тыс. м³ горячей воды.

2. В  жилищном фонде .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области расположено 1829 многоквартирных жилых домов (Далее-МКД).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД  составляет 4 701 190 м ²

В 2015 году многоквартирные жилые дома  потребили:

- 139 640,0 тыс. кВт/час электроэнергии;

- 26 980,0 тыс. м³ природного газа;

- 9 339,8 тыс.м³ холодной воды;

- 1 081 000,0 Гкал тепловой энергии;

- 4 350,0 тыс. м³ горячей воды.

При поэтапной реализации всех разделов Программы в период до 2020 года должны быть достигнуты следующие результаты:

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области является энергодефицитным районом, решение вопросов повышения энергоэффективности районной экономики имеет приоритетное значение.

- оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды - 100%. Обеспечение учета  и контроля  объемов потребления энергетических ресурсов;

. оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды до - 96%.

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района к 2020 году на 24%;

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах ежегодно на 3%.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищном фонде. Именно в этих сферах расходуется до 60 процентов средств муниципальных бюджетов.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС), муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) и жилищном фонде Сергиево - Посадского муниципального района Московской области.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений, и позволяющих получить наибольший экономический эффект. Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

- экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

- сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета;

- экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях на территории Сергиево-Посадского муниципального района;

- сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды в многоквартирных домах на территории  Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для решения поставленных задач в Программе предусматривается определенный перечень мероприятий, направленных на сокращение объема потребляемых энергетических ресурсов, энергосбережение и повышение энергоэффективности в органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах:

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;

- снижение топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей. окон (замена). чердачных перекрытий и подвалов, установка теплоотражателей за радиаторами в бюджетных учреждениях и многоквартирных домах;

- мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов в транспортном секторе, находящемся в обслуживании органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, путем замены существующих транспортных средств на транспортные средства с высоким классом энергетической эффективности, используемых органами местного самоуправления, а так же замещения бензина и дизельного топлива природным газом.

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения.

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов путем оснащения многоквартирных жилых домов приборами учета всех энергетических ресурсов;

- мероприятия, направленные на экономию топливно энергетических ресурсов в жилищном фонде, такие как замена изношенного оборудования, а так же ремонт и замена внутридомовых сетей, с применением новых материалов и технологий.

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения, разъяснительная работа о внедрении энергосберегающих технологий и использовании энергосберегающего оборудования и бытовой техники.

4. Планируемые результаты муниципальной программы

«Энергосбережение  в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчетный базовый период/базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Бюджет Московской области | Другие источники |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета. Задача 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях на территории Сергиево-Посадского муниципального района Задача 3. Cокращение объемов потребляемых энергоресурсов и воды в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета Задача4 Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского муниципального района. | 10 971,0 11 220,00 1960,0 0,00 | 21 031,00 0,00 0,0 0,00 | 21 625,00 90 380,00 84500,0 67 800,0 | 1.1.Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м общей площади ОМС и МУ) | кВтч /кв.м. | 28,044 |  | 27,202 | 26,386 | 25,595 | 24,827 | 24,082 | 23,359 | 22,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.Доля объемов ЭЭ, потребляемой ОМС и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ , потребляемой ОМС и МУ . | % | 90,7 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м общей площади ОМС и МУ) | Гкал на 1 кв. м | 0,172 |  | 0,167 | 0,162 | 0,157 | 0,153 | 0,148 | 0,143 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1.Доля объемов ТЭ, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ , потребляемой ОМС и МУ . | % | 31,03 |  | 56,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ(в расчете на 1 чел. ) | Куб. м/ чел | 14,66 |  | 14,23 | 13,79 | 13,38 | 12,97 | 12,58 | 12,21 | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1.Доля объемов горячей воды, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой ОМС и МУ . | % | 34,0 |  | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел.) | куб.м /чел | 53,246 |  | 51,649 | 50,099 | 48,596 | 47,138 | 45,724 | 44,352 | 43,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1.Доля объемов холодной воды, потребляемой ОМС и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой ОМС и МУ . | % | 21,3 |  | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел.) . | куб.м/чел | 0,28 |  | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5.1.Доля объемов природного газа, потребляемого ОМС и МУ , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого ОМС и МУ . | % | 21,05 |  | 39,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Т у.т./кв.м | 0,033 |  |  |  | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.7. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборам учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 34,03 |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.8. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 8,2 |  |  |  | 12,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.9. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 3,5 |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1. Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования , в общем объеме МУ в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях. | % | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Шт. | 0 |  | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4.Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 13,03 |  |  |  | 18,03 | 20,5 | 22 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями. | шт | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.6.Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.1.Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади ) | кВт.ч/ кв.м | 30,0 |  |  |  | 28,8 | 27,7 | 26,7 | 25,8 | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.1.1.Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ , потребляемой МКД на территории муниципального образования | % | 80 |  |  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.2.Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади ) | куб.м /чел | 23,2 |  |  |  | 22,3 | 21,4 | 20,7 | 19,9 | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.2.1.Доля объемов ТЭ, потребляемой многоквартирными домами, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ , потребляемой МКД . | % | 18 |  |  |  | 40 | 75 | 80 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/ чел | 20,92 |  |  |  | 20,29 | 19,68 | 19,10 | 18,52 | 17,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3.1.Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в МКД | % | 50 |  |  |  | 60 | 80 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчете на 1 жителя) | куб.м /чел | 44,92 |  |  |  | 43,57 | 42,70 | 41,42 | 40,18 | 38,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4.1.Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой МКД . | % | 60 |  |  |  | 90 | 95 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах ( в расчете на 1 жителя) . | куб.м/чел | 129,85 |  |  |  | 129,84 | 129,83 | 129,82 | 129,81 | 129,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5.1.Доля объемов природного газа в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МКД | % | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.6. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Ту.т/кв.м | 0,033 |  |  |  | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.7. Доля многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 53,11 |  |  |  | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.1. Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | % | 0 |  |  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикаторы для расчета показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в органах местного самоуправления и МУ | кВтч | 10 774250 |  | 10 451020 | 10 137490 | 9 833370 | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 9 777630 |  | 10 451020 | 10 137490 | 9 833370 | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ органами местного самоуправления и МУ | Гкал | 66 081,88 |  | 64 160,9 | 62 274,95 | 60 406,700 | 58 594,5 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ органами местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 20 538,27 |  | 36 244,20 | 62 274,95 | 60 406700 | 58 594,5 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 491940 |  | 477180 | 462870 | 448980 | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 104680 |  | 286308 | 462870 | 448980 | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 135430 |  | 131370 | 127430 | 123600 | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 46046 |  | 78822 | 127430 | 123600 | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ | куб.м | 63 640 |  | 61780 | 59 910 | 58 110 | 56 370 | 54 680 | 53 040 | 51 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 63670 |  | 61760 | 59910 | 58110 | 56370 | 54680 | 53040 | 51440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество работников органов местного самоуправления и МУ | чел. | 9239 |  | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших, обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чел. | 40 |  | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь размещения органов местного самоуправления и МУ | кв. м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | шт | 170 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в отношении которых проведены энергетические обследования. | Шт. | 170 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество зданий, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | шт | 16 |  | 0 | 0 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество зданий, строений сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | шт | 194 |  |  |  | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество приборов учета, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | Шт. | 16 |  |  |  | 25 | 50 | 100 | 125 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях | шт | 445 |  |  |  | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в многоквартирных домах на территории района | Тыс.кВтч | 139640,0 |  |  |  | 135450,08 | 131387,28 | 127445,66 | 123622,28 | 119913,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в многоквартирных домах на территории района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Тыс.кВтч | 111712,0 |  |  |  | 121905,0 | 131387,28 | 127445,66 | 123622,28 | 119913,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ в многоквартирных домах на территории района | Гкал | 1081 000,0 |  |  |  | 1048 570,0 | 1017113,0 | 986599,50 | 957001,52 | 1048 570,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ в многоквартирных домах на территории района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 194580,0 |  |  |  | 419428,0 | 762834,75 | 789279,6 | 861301,37 | 419428,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах на территории района | Тыс.куб.м | 9 339,8 |  |  |  | 9 060,0 | 8 879,89 | 8 614,53 | 8 357,04 | 8106,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем холодной воды в многоквартирных домах на территории района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Тыс.куб.м | 5 603,90 |  |  |  | 8 154,0 | 8 435,89 | 8 442,24 | 8 189,90 | 7 944,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды в в многоквартирных домах на территории района | Тыс. куб.м | 4350,0 |  |  |  | 4219,10 | 4092,65 | 3972,42 | 3851,97 | 3735,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем горячей воды в многоквартирных домах на территории района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Тыс.куб.м | 2175,0 |  |  |  | 2531,46 | 3274,12 | 3773,8 | 3659,37 | 3549,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в многоквартирных домах на территории района | Тыс.куб.м | 26980,0 |  |  |  | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в многоквартирных домах на территории района, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | Тыс. куб. м | 1349,0 |  |  |  | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района | чел. | 207940 |  |  |  | 207940 | 207960 | 207980 | 207990 | 208010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов расположенных на территории муниципального района | кв. м | 4701190 |  |  |  | 4701190 | 4743490 | 4769590 | 4790620 | 4810250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | шт. | 3795 |  |  |  | 3795 | 4557 | 4816 | 4872 | 4872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | шт | 5060 |  |  |  | 5060 | 5063 | 5070 | 5072 | 5075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Задача 1 Сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета. | 2014-2020 | средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 031,00 | 20 312,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды -100%. Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 10 971,00 | 4 291,00 | 80,00 | 0,00 | 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 20 125,00 | 21 625,00 | 900,00 | 600,00 | 20 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  | 20 125,00 | 53 627,00 | 25 503,00 | 1 399,00 | 20 125,00 | 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов | 2014-2020 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 031,00 | 20 312,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 10 971,00 | 4 291,00 | 80,00 | 0,00 | 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 20 125,00 | 21 625,00 | 900,00 | 600,00 | 20 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи | 2014-2016 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 500,00 | 650,00 | 50,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка ПСД на выполнение работ по замене трубопроводов внутренних систем тепло-и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые в учреждениях образования. | 2014-2015 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение работ по замене трубопроводов внутренних систем тепло-и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые в учреждениях образования | 2014-2016 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 031,00 | 20 312,00 | 719,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 2 337,00 | 2 257,00 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.4. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2014-2016 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 10 625,00 | 11 625,00 | 500,00 | 500,00 | 10 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.5. | Установка приборов учета потребления ресурсов в учреждениях здравоохранения | 2014 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 МЗ МО | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.6. | Установка приборов учета потребления ресурсов в помещениях администрации | 2014 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.7. | Выполнение работ по закупке, установке, проведению монтажных и пуско-наладочных работ автоматизированных систем контроля и управления энергетических ресурсов на приборах учета в бюджетных учреждениях на территории Сергиево-Посадского муниципального района. | 2016-2020 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | задача 2 Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 40,00 | 11 220,00 | 400,00 | 8 380,00 | 1 040,00 | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района. | снижение уровня потребления энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района к 2020 году на 24%. |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 820,00 | 90 380,00 | 63 360,00 | 13 900,00 | 2 820,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  |  | 3 860,00 | 101 200,00 | 63 760,00 | 22 280,00 | 3 860,00 | 3000,00 | 2 600,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Снижение топливно-энергетических ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 470,00 | 11 280,00 | 8 960,00 | 650,00 | 470,00 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |
| 2.1.1. | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50,00 | 360,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 2.1.2. | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 70,00 | 420,00 | 100,00 | 50,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 2.1.3. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.4. | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 2.1.5. | утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 2.1.6. | промывка радиаторов отопления | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
| 2.1.7. | установка теплоотражателей за радиатором | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.8. | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Снижение топливно-энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 6 580,00 | 1 000,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 300,00 | 55 150,00 | 31 450,00 | 12 400,00 | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |  |  |
| 2.2.1. | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 200,00 | 1 950,00 | 750,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 2.2.2. | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 200,00 | 1 400,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 2.2.3. | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 500,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 2.2.4. | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 500,00 | 5 400,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |
| 2.2.5. | утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2015-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 2.2.6. | ремонт и модернизация систем отопления (промывка систем отопления, теплоизоляция трубопроводов, установка теплоообменников, замена запорной аматуры). |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 6 580,00 | 1 000,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района, учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2.7. | замена и установка радиаторов отопления на энергоэффективные | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 400,00 | 2 200,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 2.2.8. | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов | 2014-2015 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 35 200,00 | 25 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Cнижение топливно-энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 МЗ МО |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 14 950,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1. | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.2. | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.3. | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.4. | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.5. | утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.6. | промывка радиаторов отопления | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.7. | замена радиаторов на энергоэффективные и установка теплоотражателей за радиаторами | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.8. | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов | 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения здравоохранения | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Cнижение топливно-энергетических ресурсов в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 2 195,00 | 400,00 | 1 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4.1. | замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4.2. | замена оконных конструкций на ПВХ | 2014-2015 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4.3. | Ремонт системы отопления (промывка системы и замена радиаторов) | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 1 795,00 | 0,00 | 1 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4.4. | Замена входных и тамбурных дверей | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4.5. | модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Cнижение топливно-энергетических ресурсов в транспортном секторе, используемом органами местного самоуправления | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» | Снижение расхода моторного топлива. Улучшение экологического эффекта |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5.1. | Замена существующих транспортных средств на транспортные средства с высоким классом энергетической эффективности, используемых органами местного самоуправления. | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» | Снижение расхода моторного топлива |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5.2. | Замещение бензина и дизельного топлива природным газом в отношении транспортных средств используемых органами местного самоуправления и МУ. | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» | Снижение расхода моторного топлива. Улучшение экологического эффекта |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение. Пропаганда энергосбережения среди населения. | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 40,00 | 75,00 | 0,00 | 5,00 | 40,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Экономия топливно энергетических ресурсов и воды в результате проведения мероприятий. использование высокоэкономичного оборудования и бытовой техники. |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.6.1. | Обучение, проведение семинаров для ответственных за энергосбережение в органах местного самоуправления и МУ. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению. Размещение информации в СМИ. | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 40,00 | 75,00 | 0,00 | 5,00 | 40,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района, бюджетные учреждения | Рациональное использование энергетических ресурсов, в результате применения высокоэкономичного оборудования и бытовой техники. |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Cокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 960,00 | 1960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды - 96% к 31.12.2020. Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 57 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 |  |  | 58 460,00 | 86 460,00 | 0,00 | 0,00 | 58 460,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 960,00 | 1960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Учет и контроль объемов потребления энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 57 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1.1. | Установка общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 960,00 | 1960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 55 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение работ по автоматизации систем контроля учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Учет и контроль объемов потребления энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Задача 4 Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды в результате проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 14 560,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 | 14 060,00 | 13 060,00 | 13 060,00 | 13 060,00 |  |  |  |
|  | Всего по задаче 4 |  |  | 14 560,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 | 14 060,00 | 13 060,00 | 13 060,00 | 13 060,00 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Проведение работ по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах | 2014-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района, Управляющие компании |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 14 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  |  |
| 4.1.1. | Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение потребления электрической энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 4.1.2. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 4.1.3. | утепление входных дверей, окон | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 4.1.4. | утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 4.1.5. | Ремонт общедомовой системы водоснабжения с применением новых материалов и технологий |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение потребления воды |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 4.1.6. | Ремонт общедомовой системы теплоснабжения с применением новых материалов и технологий | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение потребления тепловой энергии |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 3 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2. Повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение. Пропаганда энергосбережения среди населения. | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Эффективное использование оборудования и бытовой техники населением. |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 60,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |  |
| 4.2.1. | Обучение, проведение семинаров для ответственных за энергосбережение в управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК. Размещение информации для населения на информационных стендах . | 2016-2020 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Повышение образовательного уровня населения в целях рационального использования энергетических ресурсов |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 60,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по Программе, в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 031,00 | 20 312,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2 000,00 | 24 151,00 | 4 691,00 | 8 460,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 95 005,00 | 264 305,00 | 64 260,00 | 14 500,00 | 95 005,00 | 43 660,00 | 15 660,00 | 15 610,00 | 15 610,00 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 97 005,00 | 309 487,00 | 89 263,00 | 23 679,00 | 97 005,00 | 45 660,00 | 17 660,00 | 18 110,00 | 18 110,00 |  |  |  |

6. Методика расчетов значений показателей эффективности

реализации Программы

Расчет целевых показателей, единицы измерения:

1.1. Уээ.мо.- Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ,  (в расчете на 1 кв.м общей площади  ОМС и МУ) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мо= ОПээ.мо/Пмо (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мо.- объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час)

Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и МУ (кв.м)

ОПээ.мо.- объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается

по следующей формуле:

ОПээ.мо =ОПээ.мо.1+ОПээ.мо.2+ОПээ.мо.3+ОПээ.мо4,  где:

ОПээ.мо1 – объем потребления электрической энергии учреждениями здравоохранения, (кВт/час),

ОПээ.мо.2  - потребления электрической энергии учреждениями образования, (кВт/час),

ОПээ.мо.3 -объем потребления электрической энергии учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (кВт/час),

ОПээ.мо.4 -объем потребления электрической энергии органами местного самоуправления, (кВт/час).

Источники данных - отчетность органов местного самоуправления и администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1.1. Дмо.ээ-доля объемов электрической энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дмо.ээ=(ОПээ.мо.учет/ОПээ.мо.) x 100%, где

ОПмо.ээ.учет- объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт.ч;

ОПээ.мо.- объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (кВт/час).

1.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 кв.м. общей площади рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мо- объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправленияи МУ, Гкал.;

Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и МУ (кв.м);

ОПтэ.мо.- объем потребленной тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( Гкал) рассчитывается

по следующей формуле:

ОПтэ.мо =ОПтэ.мо.1+ОПтэ.мо.2+ОПтэ.мо.3+ОПтэ.мо4,  где:

ОПтэ.мо1 – объем потребления тепловой энергии учреждениями здравоохранения, (кВт/час),

ОПтэ.мо.2  - объем потребления тепловой энергии учреждениями образования, (кВт/час),

ОПтэ.мо.3 -объем потребления тепловой энергии учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (Гкал),

ОПтэ.мо.4 -объем потребления тепловой электрической энергии органами местного самоуправления, (Гкал).

1.2.1. Дтэ.мо - доля объемов тепловой энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дтэ.мо=(ОПтэ.мо.учет/ОПтэ.мо.) x 100%, где

ОПтэ.мо.учет-объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОПтэ.мо.- объем потребленной тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (Гкал).

1.3. Угвс.мо-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угвс.мо=ОПгвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПгвс.мо- объем потребленной горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПгвс.мо =ОПгвс.мо.1+ОПгвс.мо.2+ОПгвс.мо.3+ОПгвс.мо4,  где:

ОПгвс.мо1 – объем потребления горячей воды учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПгвс.мо.2  - объем потребления горячей воды учреждениями образования, (куб.м),

ОПгвс.мо.3 -объем потребления горячей воды  учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПгвс.мо.4 -объем потребления горячей воды  органами местного самоуправления, (куб.м).

1.3.1. Дгвс.мо - доля объемов горячей воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мо=(ОПгвс.мо.учет/ОПгвс.мо.) x 100%, где

ОПгвс.мо.учет-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мо.- общий объем потребленной горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.4. Ухвс.мо-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПхвс.мо- объем потребленной холодной воды в органах местного самоуправления и МУ, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПхвс.мо =ОПгвс.мо.1+ОПгвс.мо.2+ОПгвс.мо.3+ОПгвс.мо4,  где:

ОПхвс.мо1 – объем потребления холодной воды учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПхвс.мо.2  - объем потребления холодной воды учреждениями образования, (куб.м),

ОПхвс.мо.3 -объем потребления холодной воды  учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПхвс.мо.4 -объем потребления холодной воды органами местного самоуправления, (куб.м).

1.4.1. Дхвс.мо - доля объемов холодной воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мо=(ОПгвс.мо.учет/ОПгвс.мо.) x 100%, где

ОПгвс.мо.учет-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мо.- общий объем потребленной холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.5. Угаз.мо-удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угаз.мо=ОПгаз.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгаз.мо-объем потребления природного газа в  органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПгаз.мо- объем потребленной природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПгаз.мо =ОПгаз.мо.1+ОПгаз.мо.2+ОПгаз.мо.3+ОПгаз.мо4,  где:

ОПгаз.мо1 – объем потребления природного газа учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПгаз.мо.2  - объем потребления природного газа учреждениями образования, (куб.м),

ОПгаз.мо.3 -объем потребления природного газа учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПгаз.мо.4 -объем потребления природного газа органами местного самоуправления, (куб.м).

1.5.1. Дгаз.мо - доля объемов природного газа, потребляемого органами местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгаз.мо=(ОПгаз.мо.учет/ОПгаз.мо.) x 100%, где

ОПгаз.мо.учет-объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгаз.мо.- общий объем потребленной природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.6. Усумм.мо - Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного  самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)- приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается в соответствии с методикой по расчету топливно энергетических ресурсов с применением коэффициентов пересчета в т.у.т. по следующей формуле:

Усумм. МО=((ОПээ.мо.xКээ)+(ОПтэ.мо.xКтэ)+ (ОПгаз.мо.xКгаз))/ Пмо, где

ОПээ.мо., ОПтэ.мо., ОПгаз.мо.- объем потребления соответствующих энергетических ресурсов (см. выше).

Кээ=0,03445, Ктэ=0,1486, Кгаз=1,154 коэффициенты пересчета объемов по видам ресурса в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №46 «Об утверждении методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса РФ в соответствии с международной практикой».

1.7. Дз.мо. - доля зданий, строений, сооружений, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%)- приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается по следующей формуле:

Дз.мо.= Рмо.оборуд./Рмо.n x 100 (%), где

Pз.мо.оборуд. – количество зданий строений сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета топливно-энергетических ресурсов (ед.),

Pз.мо.n- общее количество зданий строений сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (ед.);

1.8. Дз.обор.ИТП – доля зданий, строений сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается как:

Дз.обор.ИТП = Рз.обор.ИТП/Рз.о.*100%, где

Рз.обор.ИТП- количество зданий, строений сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП);

Рз.мо.n.- общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

1.9. Дпу.аск. – доля приборов учета энергетических ресурсов, в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов, - приоритетный показатель 2 группы,  рассчитывается как:

Дпу.аск=- Рпу.аск./Рпу.об.*100%, где

Рпу.аск – количество приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов;

Рпу.об. - общее количество установленных приборов учета энергетических ресурсов.

2.1. Дмо.обслед.- доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме МУ в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, рассчитывается по следующей  формуле:

Дмо.обслед.= Рмо.обслед./Рмо.n (%).где

Рмо.обслед.-количество муниципальных учреждений, в отношении которых

проведено обязательное энергетическое обследование (ед).

Pмо.n- количество муниципальных учреждений, всего (ед.);

2.2. Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (%) - норматив по ежегодному снижению объемов потребления энергоресурсов, установленный Министерством энергетики Московской области.

2.3. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – приоритетный показатель 1 группы, согласованный с Министерством энергетики Московской области.

2.4. До.э. - доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - приоритетный показатель 1 группы,  рассчитывается как:

До.э. = Ко.э./Коб.э*100%, где

Ко.э - количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Коб.э - общее количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2.5. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями – количественный показатель, согласованный с Министерством энергетики Московской области.

2.6. Динф.мо. - доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения - приоритетный показатель 1 группы рассчитывается как:

Динф.мо.= Ринф.мо./Pмо.n*100%, где

Ринф.мо. - количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения.

Pмо.n- количество муниципальных учреждений, всего (ед.);

3.1. Уээ.мд.- Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах  (в расчете на 1 кв.м общей площади ) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мд= ОПээ.мд/Пмд (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мд.- объем потребленной электрической энергии в МКД, всего ( кВт/час)

Пмд – площадь МКД (кв.м)

ОПээ.мд.- объем потребленной электрической энергии в МКД, всего ( кВт/час)

Источники данных - отчетность органов местного самоуправления и администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

3.1.1. Дмд.ээ-доля объемов электрической энергии, потребляемой МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой МКД на территории муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:

Дээ.мд=(ОПээ.мд.учет/ОПээ.мд.) x 100%, где

ОПээ.мд.учет- объем потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт.ч;

ОПээ.мд.- объем потребленной электрической энергии в МКД, всего (кВт/час).

3.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мд=ОПтэ.мд/Пмд(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мд- объем потребления тепловой энергии в МКД, Гкал.;

Пмд – площадь МКД (кв.м);

3.2.1. Дтэ.мд - доля объемов тепловой энергии, потребляемой МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД рассчитывается по следующей формуле:

Дтэ.мд=(ОПтэ.мд.учет/ОПтэ.мд.) x 100%, где

ОПтэ.мд.учет-объем потребления тепловой энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОПтэ.мд.- объем потребленной тепловой энергии в МКД, всего (Гкал).

3.3. Угвс.мд- Удельный расход  горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) определяется по формуле:

Угвс.мд=ОПгвс.мд/Кмд(куб.м./чел), где

ОПгвс.мд-объем потребления горячей воды в МКД всего, куб.м;

Кмд-количество жителей, проживающего в МКД (чел).

3.3.1. Дгвс.мо - Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой в МКД, рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мд=(ОПгвс.мд.учет/ОПгвс.мд.) x 100%, где

ОПгвс.мд.учет-объем потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мд.- общий объем потребленной горячей воды в МКД, всего (куб.м).

3.4. Ухвс.мд-удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя) определяется по формуле:

Ухвс.мд=ОПхвс.мд/Кмд(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления холодной воды в МКД, куб.м;

Кмд-количество жителей, проживающих в МКД (чел).

3.4.1. Дхвс.мд - доля объема холодной воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды потребляемой МКД, рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мд=(ОПгвс.мд.учет/ОПгвс.мд.) x 100%, где

ОПгвс.мд.учет-объем потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мо.- общий объем потребленной холодной воды в МКД, всего (куб.м).

3.5. Угаз.мо-удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) определяется по формуле:

Угаз.мд=ОПгаз.мд/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгаз.мд-объем потребления природного газа в МКД, куб. м;

Кмд- количество жителей, проживающих в МКД (чел).

ОПгаз.мд- объем потребленного природного газа в МКД, всего (кВт/час)

3.5.1. Дгаз.мд - Доля объемов природного газа в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МКД, рассчитывается по следующей формуле:

Дгаз.мд=(ОПгаз.мд.учет/ОПгаз.мд.) x 100%, где

ОПгаз.мд.учет-объем потребления природного газа в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгаз.мд.- общий объем потребленного природного газа в МКД, всего (куб.м).

3.6. Усумм.мд - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается в соответствии с методикой по расчету топливно энергетических ресурсов с применением коэффициентов пересчета в т.у.т. по следующей формуле:

Усумм. мд=((ОПээ.мд.xКээ)+(ОПтэ.мд.xКтэ)+ (ОПгаз.мд.xКгаз))/ Пмд, где

ОПээ.мд., ОПтэ.мд., ОПгаз.мд.- объем потребления соответствующих энергетических ресурсов (см. выше).

Кээ=0,03445, Ктэ=0,1486, Кгаз=1,154 коэффициенты пересчета объемов по видам ресурса в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №46 «Об утверждении методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса РФ в соответствии с международной практикой».

3.7. Дз.мд. - доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается по следующей формуле:

Дз.мд.= Рмд.оборуд./Рмд.n x 100 (%), где

Pз.мд.оборуд. – количество МКД, оборудованных приборами учета топливно-энергетических ресурсов (ед.),

Pз.мо.n- общее количество МКД, (ед.);

4.1. Снижение  потребления энергетических ресурсов  в многоквартирных домах - 3(%) в год - норматив по ежегодному снижению объемов потребления энергоресурсов, установленный Министерством энергетики.

Источники данных - отчетность органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района, данные управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций.

Предоставление исходных данных производится один раз в год, либо по мере внесения изменений и дополнений в муниципальную программу.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

В период действия настоящей Программы муниципальные учреждения по подведомственной деятельности, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования, управление по культуре, спорту и по делам молодежи ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе реализации Программы.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования, управление развития  отраслей социальной сферы, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации  ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчеты о ходе  реализации Программы в управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района.

Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации Программы в Комиссию по энергосбережению в бюджетной сфере Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Комиссия).

Комиссия является уполномоченным (коллегиальным) органом, который принимает стратегические решения по реализации Программы и в принятии решений, которого участвуют все заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными, для всех участников Программы.

Оперативное руководство Программы осуществляет Комиссия. Основной задачей, которой является разработка решений и предложений по реализации Программы.

Управление коммунальной инфраструктуры, осуществляет организацию взаимодействия между всеми участниками Программы, контроль и анализ исполнения принятых решений уполномоченного органа.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы.

Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчет, согласованный с финансовым управлением, (согласно приложению №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» (далее-Порядок), утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013 №1785 –ПГ) нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам, согласно приложений № 8 и №10 к настоящему Порядку.

После окончания срока реализации Программы управление коммунальной инфраструктуры формирует в ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программы и  представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет в соответствии с п.7.5. настоящего Порядка по утвержденным формам отчетности приложений №8 и №11.