Утвержден

постановлением врип Главы

администрации

Сергиево – Посадского

муниципального района

от 21.10.2016 №1378-ПГ

**Паспорт муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | Муниципальная программа муниципального образования  «Сергиево–Посадский муниципальный район Московской области»  **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»** (далее – Программа). | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | | - модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;  - обеспечение подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры;  - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;  - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры;  - уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;  - координация и контроль за содержанием и надлежащей эксплуатацией коммунальной инфраструктуры;  - организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.;  - формирование в установленном порядке на территории Сергиево-Посадского района единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения;  - уменьшение размера задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения;  - уменьшение количества технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения;  - обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения;  - предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;  - сокращение ветхого жилищного фонда;  - синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых для населения;  - доведение качества питьевой воды до нормативных значений;  - снижение затрат на производство тепловой энергии;  - проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;  - контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, - водоснабжения и водоотведения поселений;  - увеличение количества обустроенных дворовых территорий - 308  - количество обустроенных контейнерных площадок – 22  - устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы жизнеобеспечения района | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | | управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | | 1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы  2. Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы  3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы" | | Источник финансирования | **Всего** | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** |
| Всего: | 2 016 371,3 | | 334 220,3 | | | 488 894,2 | | 472 566,0 | | 439 045,6 | | 281 645,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 393 424,5 | | 0,0 | | | 140 691,5 | | 115 033,0 | | 137 700,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 100 402,5 | | 3 696,3 | | | 80 296,2 | | 8 710,0 | | 4 350,0 | | 3 350,0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района | 10 401,7 | | 6 651,7 | | | 2 625,0 | | 1 125,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 512 142,7 | | 323 872,3 | | | 265 281,5 | | 347 698,0 | | 296 995,6 | | 278 295,3 |
| Источники финансирования подпрограммы  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района  на 2015-2019 годы» | | Источник финансирования | \* Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» **тыс. руб**. | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | |
| Всего: | 774 242,3 | 3 396,3 | | | 232 883,7 | | 235 302,6 | | 230 849,0 | | 71 810,7 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 393 024,5 | 0,0 | | | 140 291,5 | | 115 033,0 | | 137 700,0 | | 0,0 | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 89 382,5 | 3 396,3 | | | 78 126,2 | | 5 860,0 | | 1 500,0 | | 500,0 | |
| Внебюджетные источники | 291 835,3 | 0,0 | | | 14 466,0 | | 114 409,6 | | 91 649,0 | | 71 310,7 | |
| Источники финансирования подпрограммы «Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» | | Источник финансирования | \*\*Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** |
| **ВСЕГО:** | 12 789,0 | | 1 669,0 | | | 2 570,0 | | 2 850,0 | | 2 850,0 | | 2 850,0 |
| Средства бюджета Московской области | 400,0 | | 0,0 | | | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 11 020,0 | | 300,0 | | | 2 170,0 | | 2 850,0 | | 2 850,0 | | 2 850,0 |
| Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района | 1 369,0 | | 1 369,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Источники финансирования подпрограммы  «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» | | Источник финансирования | \*\*\*Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в том числе: | 1 229 340,07 | | | 329 154,99 | 253 440,50 | | 234 413,41 | | 205 346,58 | | 206 984,59 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджетов поселений городских и сельских поселений Сергиево-Посадского района | 9 032,65 | | | 5 282,65 | 2 625,00 | | 1 125,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники (ТСЖ, ЖСК, средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 1 220 307,42 | | | 323 872,34 | 250 815,50 | | 233 288,41 | | 205 346,58 | | 206 984,59 | |
| Примечания:  \*Финансирование мероприятий, предусмотренные в программах «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городских поселений на 2015-2019 годы», производится из привлеченных средств, средств заложенных в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий, средств в соответствии с бюджетом соответствующего городского поселения,  \*\*Финансирование мероприятий, заложенных в подпрограмме «Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы», производится из средств бюджета соответствующего сельского или городского поселения.  \*\*\*Финансирование мероприятий, предусмотренные в подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» производится из средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - сокращение потерь энергоресурсов;  - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения поселений;  - сокращение потерь тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в теплотрассах с 17% до 14%;  - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%.  - реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий) – 100%.  - обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.  - Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора – 22 шт.  - ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на неразграниченных территориях муниципального района – 1215 куб. м. мусора.  - количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ.  - проведение мероприятий по благоустройству в военных городках.  - снижение степени физического износа жилищного фонда;  - сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда;  - повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям  Для количественной оценки результатов реализации предусмотрена система целевых показателей и их значений по годам реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | |

\*Стоимость мероприятий подлежит уточнению после разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации, объем финансирования уточняется ежегодно.

1. **Общая характеристика сферы реализации программы**

Муниципальная программа «**Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы**» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №664/38.

Муниципальная программа «**Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы**» (далее именуется Программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных предоставленных коммунальными предприятиями, администрациями городских и сельских поселений и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

**1.1.** **Коммунальная инфраструктура**

В связи с тем, что все сельские поселения из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеют возможности самостоятельно решить проблему по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий подпрограммы необходимо осуществлять за счет средств районного бюджета, вхождением в программы развития коммунальной инфраструктуры Московской области с привлечением средств бюджета Московской области, средств ресурсоснабжающих предприятий, заложенных в тарифе предприятий, а также средств, заложенных в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий.

В городских поселениях финансирование мероприятий подпрограммы необходимо осуществлять с привлечением средств бюджета Московской области, средств бюджета этого поселения, средств ресурсоснабжающих предприятий, средств заложенных в тарифе предприятий, средств, заложенных в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 50% до 75%), что приводит к технологическим остановкам оборудования коммунальных объектов, в результате чего страдает население. Причина обусловлена хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, неоформленных в муниципальную собственность поселений в установленном порядке.

При этом до 80% сельских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 17% от произведенной тепловой энергии.

Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании Программы в части модернизации существующих систем.

**1.2. Благоустройство**

Одним из важных направлений благоустройства в районе является комплексное благоустройство дворовых территорий, а именно освещение, озеленение дворовых территорий, ремонт и создание новых контейнерных площадок, парковочных мест во дворах, строительство и реконструкция детских площадок, установка информационных щитов.

Большое внимание в районе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства территорий. Проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора, устанавливаются новые контейнерные площадки, проводятся мероприятия по благоустройству в бывших военных городках.

Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству территории района, субботники, в которых активное участие принимают предприятия, управляющие компании, общественные и молодежные организации и жители района.

**1.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов**

Настоящая подпрограмма определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию в Сергиево - Посадском муниципальном районе положений Жилищного кодекса Российской Федерации, [Закона](consultantplus://offline/ref=D6BE3C9E918FD2B3928C4FE99939DB3B57BB703298DBFFA43CB55C999BZ0bEJ) Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания жителей многоквартирных домов независимо от срока их эксплуатации, а также улучшение технического состояния жилищного фонда Сергиево-Посадского муниципального района.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в границах, установленных положениями постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

1. **Перечень подпрограмм муниципальной программы**

Задачи Программы решаются в рамках трех подпрограмм:

1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы.

2. Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы.

3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы.

2.1. Основные мероприятия подпрограммы «**Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы**» направлены на снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Целями подпрограммы является:

- модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- обеспечение подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры;

- уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;

- координация и контроль за содержанием и надлежащей эксплуатацией коммунальной инфраструктуры;

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.;

- формирование в установленном порядке на территории Сергиево-Посадского района единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения;

- уменьшение размера задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения;

- уменьшение количества технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения.

Настоящая подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых для населения;

- доведение качества питьевой воды до нормативных значений;

- снижение затрат на производство тепловой энергии;

- контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений.

Строительство газовых блочно-модульных котельных направлено на создание комфортных условий жизни населения в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

В настоящее время в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области введено в эксплуатацию 4 газовых блочно-модульных котельных.

Программой предполагается выполнение строительно-монтажных работ на средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района – 4 020,00 тыс. рублей, бюджетов городских и сельских поселений района – 12 086,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 171 358,7 тыс. рублей.

2.2. Целью реализации подпрограммы **«Благоустройство Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»** является:

- обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения.

2.2.1. При реализации подпрограммы выполняется задачи по

- увеличению количества обустроенных дворовых территорий- 308

- количеству обустроенных контейнерных площадок – 22.

2.2.2. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий) – 100%.

- обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.

- Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора – 22 шт.

- ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на неразграниченных территориях муниципального района – 1215 куб. м. мусора.

- количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ

- проведение мероприятий по благоустройству в военных городках.

2.3. Основные мероприятия подпрограммы «**Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы**» направлены на улучшение технического состояния жилищного фонда Сергиево-Посадского муниципального района.

Целями подпрограммы является:

- обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения;

- предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;

- сокращение ветхого жилищного фонда;

- синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Настоящая подпрограмма направлена на решение задачи - устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов

**3. Цель и задачи муниципальной программы**

Цели Программы:

- модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- обеспечение подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры;

- уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;

- координация и контроль за содержанием и надлежащей эксплуатацией коммунальной инфраструктуры.

- обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения.

- предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;

- сокращение ветхого жилищного фонда;

- синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Для достижения этих целей планируется решение следующих задач:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых для населения;

- доведение качества питьевой воды до нормативных значений;

- снижение затрат на производство тепловой энергии;

- контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений;

- увеличение количества обустроенных дворовых территорий – 308;

- количество обустроенных контейнерных площадок – 22;

- устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов

**4. Обеспечение нормативно-правового обеспечения и функционирования систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства.**

4.1. Нормативной основой для функционирования коммунальной инфраструктуры является:

- постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

и другие нормативные документы.

В них описаны условия по предоставлению коммунальных услуг населению, показатели качества и количества коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление).

4.2. Нормативной основой для организации благоустройства на территории поселения является:

- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»

4.3. Нормативной основой для организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов является:

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.**

Реализация Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в [приложении](#Par865) №1 к настоящей муниципальной программе.

Программа рассчитана на период 2015-2019 годов.

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Количественные и качественные приоритетные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Бюджет Московской области | Другие источники | на 31.12.2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Задача№1  Повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых для населения. |  |  |  | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | % | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 7,4% | 8,4% | 9,4% |
| Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод | % | 10,9% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,  тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы | % | 0,2% | 1,5% | 10% | 20% | 35% | 50% |
| Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 68,9% | 76,7% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой | % | 82% | 82% | 83% | 84% | 86% | 87% |
|  | Доля сточных вод очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод пропущенных через очистные сооружения | % | 23% | 23% | 23% | 24% | 25% | 26% |
|  | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Число аварий в системах теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения | ед./1000 чел. | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения | тыс. руб./1000 чел. | - | 3 686,8 | 4 088,3 | 3 700,0 |  |  |
|  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 17% | 17% | 17% | 16% | 15% | 14% |
|  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом | % | 85% | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% |
|  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением | % | 82% | 82% | 83% | 84% | 86% | 87% |
|  | Задача №2 |  |  |  | Количество построенных станций обезжелезивания питьевой воды | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Доведение качества питьевой воды до нормативных значений |
|  | Задача№3 |  |  |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных | ед. | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Снижение затрат на производство тепловой энергии |
|  | Задача №4  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности |  |  |  | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на территории военных городков | ед. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Задача №5  Контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, - водоснабжения и водоотведения поселений |  |  |  | Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Задача №6  Увеличение количества обустроенных дворовых территорий - 308 |  |  |  |  | Ед. | Базовое  значение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. | ед. | 137 | 209 | 247 | 270 | 295 | 308 |
| Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий) | % | 42% | 55% | 65% | 80% | 90% | 100% |
| Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на неразграниченных территориях муниципального района | куб. м. | 0 | 0 | 1215 |  |  |  |
| Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ | %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №7  Количество обустроенных контейнерных площадок – 22 | Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора. | ед. | 7 | 13 | 2 | - | - | - |
|  | Задача №8 |  |  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | ед. | 25 | 189 | 279 | 357 | 424 | 488 |
| Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов |

**7. Методика расчетов значений показателей эффективности**

**реализации программы**

**1.** **Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения.**

Рассчитывается как отношение суммы показателей «Расходы на текущий и капитальный ремонт по водоснабжению, водоотведению» и «Расходы на текущий и капитальный ремонт по теплоснабжению» к показателю «Расходы по основному виду деятельности».

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FCD87440EF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D31DD9l037J) статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденная [приказом](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FC983460FF2604EA01ED3DDlE3AJ) Росстата от 12.09.2012 №492.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**2. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,  тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы**

Рассчитывается как отношение суммы показателей «Инвестиционные расходы по водоснабжению, водоотведению» и «Инвестиционные расходы по теплоснабжению» к показателю «Расходы по основному виду деятельности».

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FCD87440EF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D31DD9l037J) статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденная [приказом](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FC983460FF2604EA01ED3DDlE3AJ) Росстата от 12.09.2012 №492.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**3.** **Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.**

Рассчитывается как отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с Регламентом формирования показателя «доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», утвержденным Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 № 3.

Единицы измерения: процент.

Источник информации сведений данных:

- отчеты муниципальных образований Московской области.

**4. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.**

Расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0CCB83450EF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D219DDl03AJ) федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 №411.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных вод через очистные сооружения».

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FC9804E0BF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D31ADFl03BJ) федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 №343.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**6. Количество построенных станций обезжелезивания питьевой воды.**

Количество станций обезжелезивания питьевой воды, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствующем году.

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

- данные предоставленные администрациями сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**7. Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения.**

Алгоритм определения значений целевых показателей: сумма показателей «Число аварий на объектах водоснабжения» и «Число аварий на объектах водоотведения».

Единицы измерения: единица.

Источник данных:

годовые формы федерального статистического наблюдения [№ 1-канализация](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FC9804E0BF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D31ADFl03BJ) «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» и [№ 1-водопровод](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FC9804E0BF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D318D9l030J) «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 №343.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**8. Число аварий в системах теплоснабжения.**

Принимается из данных диспетчерской службы поселения, зафиксированные в соответствующем журнале дежурной службы ГО и ЧС.

Единицы измерения: единица.

Источник данных:

- [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0FCD87440EF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D21CDAl032J) федерального статистического наблюдения № 1-теп «Сведения о снабжении тепловой энергией», утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 №492.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**9. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных.**

Количество котельных, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствующем году.

Единицы измерения: единицы.

**10. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.**

Рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива.

Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, а также уровень готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**11. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом.**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водопроводом» и «Общая площадь жилых помещений».

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0CC18E4F0DF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D219DDl031J) федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Росстата от 08.10.2013 №393.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**12. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением.**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением» и «Общая площадь жилых помещений».

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04C0CC18E4F0DF2604EA01ED3DDEA1B49D61B089226D219DDl031J) федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Росстата от 08.10.13 №393.

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**13.** **Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла**

Принимается из материалов предоставленных теплоснабжающими предприятиями поселений.

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- распоряжение министерства ЖКХ МО «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**14. Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий).**

Рассчитывается как отношение от деления количества благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворов, умноженное на 100 %.

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

Единица измерения: единица.

**15. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.**

Единица измерения: единица.

Источник данных:

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**16. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора.**

Единица измерения: единица.

Источник данных:

- данные предоставленные администрациями городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района и данные предоставленные администрацией Сергиево-Посадского муниципального района при установке площадок по сбору мусора на территориях сельских поселений.

**17. Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на неразграниченных территориях муниципального района.**

Единица измерения: куб. м.

Источник данных:

- данные, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского муниципального района, согласно муниципального контракта, заключенного с мусоровывозящей компанией.

**18. Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ.**

Рассчитывается как отношение от деления количества судебных решений, вступивших в законную силу по ст. 19.5 КоАП РФ (единиц) на общее количество предписаний (представлений) выданных ОМСУ МО и их должностным лицам (единиц), умноженное на 100%.

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- данные, предоставленные Территориальным отделом № 4 Государственного административно-технического надзора Московской области.

**19. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на территории военных городков**

Единица измерения: единица.

Источник данных:

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений и администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

**20. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"**

Источник данных:

- данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

**21. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.**

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- данные предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**22. Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой**

Рассчитывается как отношение от деления количества лицевых счетов обслуживаемых ООО «МосОблЕИРЦ» «ЕИРЦ "Сергиев Посад" к общему количеству лицевых счетов всех управляющих компаний района, умноженное на 100%.

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- данные предоставленные управлением ООО «МосОблЕИРЦ» «ЕИРЦ "Сергиев Посад".

**23. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения.**

Рассчитывается как отношение от деления размера задолженности за топливно-энергетические ресурсы к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании.

Единица измерения: тыс. руб./тыс. чел.

Источник данных:

- данные по задолженности, предоставленные абонентскими отделами ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ПАО «Мосэнергосбыт-Сергиев Посад», из которых исключена задолженность ресурсоснабжающих организаций по оплате за потребленные энергоносители - предприятий банкротов, предприятий, отстранённых от производственной деятельности по причине неоплаты за потребленные энергоносители, дела которых рассматриваются правоохранительными органами,

- данные по численности населения, предоставленные оперативным отделом Министерства ЖКХ Московской области

**24. Количество технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения**

Единица измерения: единиц / тысяч населения.

Источник данных:

- данные предоставленные оперативным отделом Министерства ЖКХ Московской области.

**25.** **Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в региональную программу, утвержденную постановлением Правительства Московской области №1188/58 от 27.12.2013**

Единица измерения: процент.

Источник данных:

Рассчитывается как отношение количества фактически отремонтированных многоквартирных домов в текущем году, к количеству многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году, согласно утвержденному Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым «Краткосрочный план капитального ремонта на 2014-2016 годы» (постановление Правительства Московской области от 20.06.2014 г. № 481/20).

Источник данных:

- данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

**26. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт**

Единица измерения: процент.

Источник данных:

Рассчитывается как отношение суммы начисленных средств некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» по статье «Взнос на капитальный ремонт», выставленных многоквартирным жилым домам в текущем году, включенным в региональную программу Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (постановление Правительства Московской области от 27.17.2013 г. № 1188/58), к сумме собранных денежных средств организациями, собирающие платежи населения, на основании агентского договора с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

Источник данных:

- данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

- данные предоставленные организациями, собирающие платежи населения, на основании агентского договора с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

8.1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

8.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

8.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность её реализации программы;

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

11) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении программы (подпрограммы).

8.3. Муниципальный заказчик подпрограммы готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки.

8.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом.

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы.**

9.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Управлением коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

9.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

9.3. После окончания срока реализации муниципальной программы Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района формирует в системе ГАСУ МО комплексный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, и представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года.

9.4. Годовой и комплексный отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и комплексный отчёты о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции от 05.05.2016 №602-ПГ).

**10. Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Паспорт подпрограммы

**Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | - модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;  - обеспечение подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры;  - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;  - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры;  - уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;  - координация и контроль за содержанием и надлежащей эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых для населения;  - доведение качества питьевой воды до нормативных значений;  - снижение затрат на производство тепловой энергии;  - контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений;  - проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | \* Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» **тыс. руб**. | | | | | |
| **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Всего | 774 242,3 | 3 396,3 | 232 883,7 | 235 302,6 | 230 849,0 | 71 810,7 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 393 024,5 | 0,0 | 140 291,5 | 115 033,0 | 137 700,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 89 382,5 | 3 396,3 | 78 126,2 | 5 860,0 | 1 500,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники (Средства, заложенные в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий, работающих на территории сельских поселений района) | 291 835,3 | 0,0 | 14 466,0 | 114 409,6 | 91 649,0 | 71 310,7 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - сокращение потерь энергоресурсов;  - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений;  - сокращение потерь тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в теплотрассах с 17% до 14%;  - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%. | | | | | | | |

Паспорт подпрограммы

**«Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории района | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | \*\*Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» **тыс. руб.** | | | | | |
| **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Всего** | 12 789,0 | 1 669,0 | 2 570,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 850,0 |
| Средства бюджета Московской области | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 11 020,0 | 300,0 | 2 170,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 850,0 |
| Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 1 369,0 | 1 369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10% дворовых территорий) – 100%.  - обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.  - количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора – 22 шт.  - ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на неразграниченных территориях муниципального района – 1215 куб. м. мусора.  - количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении выявленных нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ.  - проведение мероприятий по благоустройству в военных городках. | | | | | | | |

Паспорт подпрограммы

**«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | - обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения;  - предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;  - сокращение ветхого жилищного фонда;  - синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | отдел координации и контроля реализации программ в области строительства социальных объектов администрации Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | \*\*\*Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» **тыс. руб.** | | | | | |
| **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в том числе: | 1 229 340,07 | 329 154,99 | 253 440,50 | 234 413,41 | 205 346,58 | 206 984,59 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципальных образований | 9 032,65 | 5 282,65 | 2 625,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (ТСЖ, ЖСК, средства собственников помещений в многоквартирных домах) | 1 220 307,42 | 323 872,34 | 250 815,50 | 233 288,41 | 205 346,58 | 206 984,59 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение срока службы элементов общего имущества многоквартирных домов и объектов внутридомовой коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |

Приложение №1

**Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | Подпрограмма **«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»** | 2015-2019 | Итого по подпрограмме №1 |  | 774 242,3 | 3 396,3 | 232 883,7 | 235 302,6 | 230 849,0 | 71 810,7 | Администрации городских и сельских поселений Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
|  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 393 024,5 | 0,0 | 140 291,5 | 115 033,0 | 137 700,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 89 382,5 | 3 396,3 | 78 126,2 | 5 860,0 | 1 500,0 | 500,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 291 835,3 | 0,0 | 14 466,0 | 114 409,6 | 91 649,0 | 71 310,7 |
|  | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2015-2016 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  |  | 2 896,3 | 68 732,3 |  |  |  |
|  | Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2015-2016 | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 101 492,0 | 110 689,0 | 117 200,0 |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Социальная поддержка малоимущих слоёв населения |
| 2 | **Задача №1 Повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению** | 2015-2019 | Итого по задаче №1 |  | 149 854,7 | 0,0 | 18 285,4 | 26 609,6 | 63 149,0 | 41 810,7 | Администрации городских и сельских поселений Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
|  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 8 954,4 | 0,0 | 5 154,4 | 1 800,0 | 1 500,0 | 500,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 140 900,3 | 0,0 | 13 131,0 | 24 809,6 | 61 649,0 | 41 310,7 |  |
|  | **сельское поселение Березняковское** | 2015-2019 | Итого |  | 15 627,7 | 0,0 | 1 127,7 | 100,0 | 11 000,0 | 3 400,0 | Администрация сельского поселения Березняковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 077,7 | 0,0 | 1 077,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 14 550,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 11 000,0 | 3 400,0 |  |
|  | Замена тепловой сети с бесканальной прокладкой труб в ППУ изоляции в д. Сватково общей L=160 п.м. |  | Внебюджетные источники |  | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт сетевых насосов и теплообменников котельной с. Бужаниново и д. Путятино |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 077,7 | 0,0 | 1 077,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реконструкция котельной д. Сватково |  | Внебюджетные источники |  | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |  |
|  | Установка расходомеров на подпитки тепловых сетей в пос. Бужаниново, с. Сватково, д. Березняки |  | Внебюджетные источники |  | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 900,0 | 0,0 |  |
|  | Установка частотного регулирования на насосы в пос. Бужаниново, с. Сватково, д. Березняки |  | Внебюджетные источники |  | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 |  |
|  | **сельское поселение Васильевское** | 2015-2019 | Итого |  | 840,7 | 0,0 | 640,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Васильевское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 590,7 | 0,0 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  | Замена тепловой сети с бесканальной прокладкой труб в ППУ изоляции от точки врезки трубопровода котельной пос. Мостовик L=140 пм Dу-100 в магистральную сеть до ТК-1 |  | Внебюджетные источники |  | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт насосов котельной и тепловых сетей с. Васильевское |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 590,7 | 0,0 | 590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Реммаш** | 2015-2019 | Итого |  | 14 829,4 | 0,0 | 4 704,8 | 4 943,1 | 5 181,5 | 0,0 | Администрация сельского поселения Реммаш Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 14 829,4 | 0,0 | 4 704,8 | 4 943,1 | 5 181,5 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей пос. Реммаш общей L=1 494 п.м. |  | Внебюджетные источники |  | 14 829,4 | 0,0 | 4 704,8 | 4 943,1 | 5 181,5 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Лозовское** | 2015-2019 | Итого |  | 4 029,3 | 0,0 | 1 763,7 | 132,8 | 2 132,8 | 0,0 | Администрация сельского поселения Лозовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 697,2 | 0,0 | 1 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 2 332,1 | 0,0 | 66,5 | 132,8 | 2 132,8 | 0,0 |  |  |
|  | Замена тепловой сети суммарной длиной 120 пм D- с бесканальной прокладкой труб в ППУ изоляции в пос. Лоза |  | Внебюджетные источники |  | 332,1 | 0,0 | 66,5 | 132,8 | 132,8 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт насосов, бака ГВС на котельной и тепловых сетей пос. Лоза и пос. Ситники |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 697,2 | 0,0 | 1 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция системы ХВО в котельной в пос. Лоза |  | Внебюджетные источники |  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Селковское** | 2015-2019 | Итого |  | 10 765,8 | 0,0 | 565,8 | 2 100,0 | 2 100,0 | 6 000,0 | Администрация сельского поселения Селковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 565,8 | 0,0 | 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 10 200,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | Реконструкция системы ХВО на котельной д. Федорцово |  | Внебюджетные источники |  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция системы ХВО на котельной д. Торгашино |  | Внебюджетные источники |  | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Селково L=500 пм D-100 |  | Внебюджетные источники |  | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт теплообменников котельной д. Федорцово |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 565,8 | 0,0 | 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Торгашино L=100 пм D-100 |  | Внебюджетные источники |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Шеметовское** | 2015-2019 | Итого |  | 29 297,8 | 0,0 | 1 223,0 | 7 844,7 | 7 969,5 | 12 260,7 | Администрация сельского поселения Шеметовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 223,0 | 0,0 | 1 223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 28 074,8 | 0,0 | 0,0 | 7 844,7 | 7 969,5 | 12 260,7 |  |  |
|  | Капитальный ремонт котла ЗИО-60 в котельной д. Самотовино, насосов в котельных д. Самотовино, с. Закубежье, с. Константиново |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 223,0 | 0,0 | 1 223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Замена тепловой сети с наземной прокладкой труб в ППУ изоляции L=307 пм D- д. Самотовино |  | Внебюджетные источники |  | 2 689,4 | 0,0 | 0,0 | 1 344,7 | 0,0 | 1 344,7 |  |  |
|  | Реконструкция котельного оборудования, установка теплообменников, насосов, внутреннего контура в котельной с. Закубежье |  | Внебюджетные источники |  | 1 398,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 398,5 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения L=1000 пм D-150 в д. Марьино |  | Внебюджетные источники |  | 6 571,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 571,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения L=1000 пм D-100 в с. Закубежье |  | Внебюджетные источники |  | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения L=1500 пм D-150 в д. Самотовино |  | Внебюджетные источники |  | 5 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 458,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения L=550 пм D-150 в д. Кузьмино |  | Внебюджетные источники |  | 5 458,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 458,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Березняковское** | 2015-2019 | Итого |  | 3 318,8 | 0,0 | 994,1 | 1 102,3 | 1 222,4 | 0,0 | Администрация сельского поселения Березняковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 3 318,8 | 0,0 | 994,1 | 1 102,3 | 1 222,4 | 0,0 |  |  |
|  | Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска, Установка узлов учета на ВЗУ с. Бужаниново, с. Сватково, д. Березняки |  | Внебюджетные источники |  | 3 318,8 | 0,0 | 994,1 | 1 102,3 | 1 222,4 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Васильевское** | 2015-2019 | Итого |  | 2 088,2 | 0,0 | 475,7 | 1 027,5 | 585,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Васильевское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 2 088,2 | 0,0 | 475,7 | 1 027,5 | 585,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Мостовик, с. Васильевское |  | Внебюджетные источники |  | 1 588,2 | 0,0 | 475,7 | 527,5 | 585,0 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины с. Васильевское |  | Внебюджетные источники |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Реммаш** | 2015-2019 | Итого |  | 2 001,3 | 0,0 | 640,4 | 700,5 | 660,4 | 0,0 | Администрация сельского поселения Реммаш Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 2 001,3 | 0,0 | 640,4 | 700,5 | 660,4 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Реммаш |  | Внебюджетные источники |  | 2 001,3 | 0,0 | 640,4 | 700,5 | 660,4 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Лозовское** | 2015-2019 | Итого |  | 2 946,0 | 0,0 | 762,6 | 845,7 | 1 337,8 | 0,0 | Администрация сельского поселения Лозовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 2 946,0 | 0,0 | 762,6 | 845,7 | 1 337,8 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Лоза, пос. Ситники, д. Зубцово |  | Внебюджетные источники |  | 2 546,0 | 0,0 | 762,6 | 845,7 | 937,8 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Воздвиженское - д. Лешково L=400 пм |  | Внебюджетные источники |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Селковское** | 2015-2019 | Итого |  | 4 243,4 | 0,0 | 971,5 | 1 577,3 | 1 694,6 | 0,0 | Администрация сельского поселения Селковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 3 243,4 | 0,0 | 971,5 | 1 077,3 | 1 194,6 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения с. Торгашино, реконструкция ВЗУ д. Федорцово |  | Внебюджетные источники |  | 3 243,4 | 0,0 | 971,5 | 1 077,3 | 1 194,6 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД бурения скважины д. Торгашино |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД бурения скважины д. Трехселище |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Шеметовское** | 2015-2019 | Итого |  | 20 346,0 | 0,0 | 163,0 | 760,0 | 9 423,0 | 10 000,0 | Администрация сельского поселения Шеметовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 18 846,0 | 0,0 | 163,0 | 760,0 | 8 423,0 | 9 500,0 |  |  |
|  | Установка станций управления электродвигателями, замена насосного оборудования на ВЗУ |  | Внебюджетные источники |  | 3 346,0 | 0,0 | 163,0 | 760,0 | 2 423,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Константиново |  | Внебюджетные источники |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Закубежье |  | Внебюджетные источники |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Марьино L=1100 пм D-76 |  | Внебюджетные источники |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Закубежье L=800 пм D-76 |  | Внебюджетные источники |  | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Шеметово L=1000 пм D-76 |  | Внебюджетные источники |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Березняковское** | 2015-2019 | Итого |  | 3 931,7 | 0,0 | 1 177,7 | 1 305,9 | 1 448,2 | 0,0 | Администрация сельского поселения Березняковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 3 931,7 | 0,0 | 1 177,7 | 1 305,9 | 1 448,2 | 0,0 |  |  |
|  | Замена автоматики, запорной арматуры и энергетического оборудования КНС с. Бужаниново |  | Внебюджетные источники |  | 3 931,7 | 0,0 | 1 177,7 | 1 305,9 | 1 448,2 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Васильевское** | 2015-2019 | Итого |  | 1 254,0 | 0,0 | 375,6 | 416,5 | 461,9 | 0,0 | Администрация сельского поселения Васильевское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 1 254,0 | 0,0 | 375,6 | 416,5 | 461,9 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения пос. Мостовик |  | Внебюджетные источники |  | 1 254,0 | 0,0 | 375,6 | 416,5 | 461,9 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Реммаш** | 2015-2019 | Итого |  | 6 920,4 | 0,0 | 1 798,5 | 1 092,1 | 4 029,7 | 0,0 | Администрация сельского поселения Реммаш Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 6 920,4 | 0,0 | 1 798,5 | 1 092,1 | 4 029,7 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения пос. Реммаш |  | Внебюджетные источники |  | 3 920,4 | 0,0 | 1 798,5 | 1 092,1 | 1 029,7 | 0,0 |  |  |
|  | Модернизация очистных сооружений |  | Внебюджетные источники |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Лозовское** | 2015-2019 | Итого |  | 1 306,4 | 0,0 | 391,3 | 433,9 | 481,2 | 0,0 | Администрация сельского поселения Лозовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 1 306,4 | 0,0 | 391,3 | 433,9 | 481,2 | 0,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоотведения пос. Лоза, пос. Ситники, д. Зубцово |  | Внебюджетные источники |  | 1 306,4 | 0,0 | 391,3 | 433,9 | 481,2 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Селковское** | 2015-2019 | Итого |  | 16 316,7 | 0,0 | 409,4 | 1 753,9 | 7 003,4 | 7 150,0 | Администрация сельского поселения Селковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 15 016,7 | 0,0 | 409,4 | 453,9 | 7 003,4 | 7 150,0 |  |  |
|  | Реконструкция сетей очистных сооружений д. Федорцово |  | Внебюджетные источники |  | 1 366,7 | 0,0 | 409,4 | 453,9 | 503,4 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД очистных сооружений д. Селково |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений д. Селково |  | Внебюджетные источники |  | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД очистных сооружений д. Торгашино |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений д. Торгашино |  | Внебюджетные источники |  | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 |  |  |
|  | Разработка ПСД очистных сооружений д. Федорцово |  | Внебюджетные источники |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Шеметовское** | 2015-2019 | Итого |  | 9 791,2 | 0,0 | 100,0 | 373,3 | 6 317,9 | 3 000,0 | Администрация сельского поселения Шеметовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 9 791,2 | 0,0 | 100,0 | 373,3 | 6 317,9 | 3 000,0 |  |  |
|  | Замена насосного оборудования на трех КНС |  | Внебюджетные источники |  | 2 091,2 | 0,0 | 100,0 | 373,3 | 1 617,9 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоотведения в с. Константиново L=900 пм D-200 |  | Внебюджетные источники |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоотведения в д. Самотовино L=1500 пм D-200 |  | Внебюджетные источники |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоотведения в д. Шабурново L=1000 пм D-200 |  | Внебюджетные источники |  | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоотведения в с. Закубежье L=800 пм D-200 |  | Внебюджетные источники |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоотведения в д. Кузьмино L=800 пм D-200 |  | Внебюджетные источники |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоотведения в с. Шеметово L=1000 пм D-200 |  | Внебюджетные источники |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водоотведения в д. Марьино L=1100 пм D-200 |  | Внебюджетные источники |  | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |  |  |
|  | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2015-2019 | Внебюджетные источники |  |  | 774 357,1 | 411 110,0 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрации городских и сельских поселений | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
| 3 | **Задача №2 Доведение качества питьевой воды до нормативных значений** | 2015-2019 | Итого по задаче №2 |  | 44 660,0 | 0,0 | 0,0 | 44 660,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрации сельских поселений | Повышение качества питьевой воды |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 4 060,0 | 0,0 | 0,0 | 4 060,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 40 600,0 | 0,0 | 0,0 | 40 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Васильевское** |  | Итого |  | 6 710,0 | 0,0 | 0,0 | 6 710,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 | 6 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания в с. Васильевское |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе СМР |  | Внебюджетные источники |  | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания в пос. Мостовик |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе СМР |  | Внебюджетные источники |  | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Реммаш** |  | Итого |  | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство станции очистки питьевой воды в пос. Реммаш |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе СМР |  | Внебюджетные источники |  | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Лозовское** |  | Итого |  | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания в пос. Лоза |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе СМР |  | Внебюджетные источники |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | **Задача №3 Снижение затрат на производство тепловой энергии** | 2015-2019 | Итого по задаче №3 |  | 117 189,0 | 0,0 | 40 189,0 | 49 000,0 | 28 000,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Обеспечение теплоснабжения населения от котельных работающих на экологическом и энергоэффективном природном газе |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 36 092,0 | 0,0 | 36 092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 4 097,0 | 0,0 | 4 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 77 000,0 | 0,0 | 0,0 | 49 000,0 | 28 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | СМР д. Селково сельское поселение Селковское ГМБК мощностью 5,2 Мвт | 2016 | Итого |  | 30 039,5 | 0,0 | 30 039,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 26 995,0 | 0,0 | 26 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 3 044,5 | 0,0 | 3 044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | СМР д. Трехселище сельское поселение Селковское ГМБК мощностью 1,0 МВт | 2016 | Итого |  | 10 149,5 | 0,0 | 10 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 9 097,0 | 0,0 | 9 097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 1 052,5 | 0,0 | 1 052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | пос. Ситники сельское поселение Лозовское ГМБК мощностью 0,634 МВт | 2016 | Итого |  | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 9 000,0 |  |  | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | д. Зубцово сельское поселение Лозовское ГМБК мощностью 3,3 МВт | 2017 | Итого |  | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 28 000,0 |  |  |  | 28 000,0 |  |  |  |
|  | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское ГМБК мощностью 4,271 МВт | 2016 | Итого |  | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 30 000,0 |  |  | 30 000,0 |  |  |  |  |
|  | с. Константиново (школа) сельское поселение Шеметовское ГМБК мощностью 1,13 МВт | 2017 | Итого |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
| 5 | **Задача №4**  **Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности** | 2016-2019 | Итого по задаче №4 |  | 65 029,0 | 0,0 | 4 185,0 | 4 344,0 | 22 500,0 | 34 000,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 27 551,5 | 0,0 | 2 707,5 | 4 344,0 | 20 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 142,5 | 0,0 | 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 33 335,0 | 0,0 | 1 335,0 | 0,0 | 2 000,0 | 30 000,0 |  |  |
|  | Сельское поселение Березняковское д. Путятино в/ч 67618 "Бобошино" капитальный ремонт сети теплоснабжения Ду-100 | 2016-2019 | Итого |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 380,0 |  | 380,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Березняковское д. Путятино в/ч 67618 "Бобошино" капитальный ремонт угольной котельной | 2016-2019 | Итого |  | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1 757,5 |  | 1 757,5 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 92,5 |  | 92,5 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Березняковское д. Путятино в/ч 67618 "Бобошино" прокладка и замена канализационных сетей | 2016-2019 | Итого |  | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 4 000,0 |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | Сельское поселение Березняковское д. Путятино в/ч 67618 "Бобошино" строительство очистных сооружений | 2015-2019 | Итого |  | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 26 000,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 28 000,0 |  |  |  | 2 000,0 | 26 000,0 |  |  |
|  | Сельское поселение Березняковское д. Путятино в/ч 67618 "Бобошино" капитальный ремонт внутриинженерных коммуникаций жилого дома №133 | 2016-2019 | Итого |  | 1 335,0 | 0,0 | 1 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 1 335,0 |  | 1 335,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Шеметовское п. Башенка в/ч 86611 "Каменки" капитальный ремонт тепловых сетей Ду-100 L=240 п.м. | 2016-2019 | Итого |  | 1 427,0 | 0,0 | 0,0 | 1 427,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1 427,0 |  |  | 1 427,0 |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Шеметовское п. Башенка в/ч 86611 "Каменки" капитальный ремонт сети холодного водоснабжения Ду-100 | 2016-2019 | Итого |  | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 570,0 |  | 570,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Шеметовское п. Башенка в/ч 86611 "Каменки" строительство блочно-модульной станции обезжелезивания | 2016-2019 | Итого |  | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 3 500,0 |  |  | 500,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Шеметовское п. Башенка в/ч 86611 "Каменки" капитальный ремонт водопроводной скважины | 2016-2019 | Итого |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Шеметовское п. Башенка в/ч 86611 "Каменки" капитальный ремонт канализационных сетей Ду-150 L=200 п.м. | 2016-2019 | Итого |  | 1 217,0 | 0,0 | 0,0 | 1 217,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 1 217,0 |  |  | 1 217,0 |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельское поселение Шеметовское п. Башенка в/ч 86611 "Каменки" модернизация локальных очистных сооружений | 2016-2019 | Итого |  | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 16 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 17 200,0 |  |  | 1 200,0 | 16 000,0 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача №5  Контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений | 2016-2019 | Итого |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ри  **Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Мероприятия  по  реализации программы «Благоустройство территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2016-2019 годы» | Срок  исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объём  финансирования  мероприятия  в текущем финансовом году  (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты  выполнения  мероприятий  программы (подпрограммы) | | Очередной  финансовый год  2015 г | 1-й год  планового периода  2016 г | 2-й год  планового периода  2017 г | 3-й год  планового периода  2018 г | 4-й год  планового периода  2019 г | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 1. | Задача:  -увеличение количества обустроенных дворовых территорий -308 | 2015-2019 | Итого |  | 10 920,0 | 300,0 | 2 070,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 850,0 |  |  | | Средства  бюджета  Московской  области |  | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 9 150,0 | 300,0 | 1 670,0 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 850,0 |  |  | | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | 1.1 | Мероприятие 1: Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству (не менее 10 % дворовых территорий) | 2015-2019 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | 1.2 | Мероприятие 2: Ликвидация несанкционированных свалок | 2016-2019 | Итого |  | 8 350,0 | 300,0 | 1000,0 | 2 350,0 | 2 350,0 | 2 350,0 |  |  | | Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 8 350,0 | 300,0 | 1000,0 | 2 350,0 | 2 350,0 | 2 350,0 |  |  | | 1.3 | Мероприятие 3: Проведение мероприятий в рамках месячников по благоустройству и субботников | 2015-2019 | Итого |  | 2 000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | | Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2 000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | | 1.4 | Мероприятие 4: Проведение мероприятий по благоустройству в военных городках | 2016-2019 | Итого |  | 570,0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета  Московской  области |  | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 170,0 | 0 | 170,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | 2. | Задача:  -количество обустроенных контейнерных площадок- 21 | 2015-2019 | Итого |  | 1869,0 | 1369,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1369,0 | 1369,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | 2.1. | Мероприятие 1: Количество установленных контейнерных площадок | 2015-2016 | Итого |  | 1869,0 | 1369,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета  Московской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства  бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1369,0 | 1369,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |   Приложение №3  Приложение №3  **Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных**  **Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий программы | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло -, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 329 128,31 | 35 557,65 | 57 661,91 | 77 921,67 | 79 132,30 | 78 854,78 | НО "Фонд капитального ремонта общего имущества МКД", администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 500, | 500, |  |  |  |  | | средства местного бюджета муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 329 128,31 | 35 557,65 | 57 661,91 | 77 921,67 | 79 132,30 | 78 854,78 | | 1.1 | Городское поселение Сергиев Посад |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 150 727,81 | 9 434,70 | 26 543,11 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 150 727,81 | 9 434,70 | 26 543,11 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | | 1.2 | Городское поселение Пересвет |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 42 887,89 | 7387,89 |  | 11 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 42 887,89 | 7387,89 |  | 11 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 1.3 | Городское поселение Краснозаводск |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 19 939,75 | 9 439,75 |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 19 939,75 | 9 439,75 |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 1.4 | Городское поселение Хотьково |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 10 217,97 | 341,88 | 4476,09 | 0 | 2900 | 2500 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 10 217,97 | 341,88 | 4476,09 | 0 | 2900 | 2500 | | 1.5 | Сельское поселение Березняковское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 40 374,06 | 2 538,21 | 2 827,35 | 11 669,50 | 11 669,50 | 11 669,50 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 40 374,06 | 2 538,21 | 2 827,35 | 11 669,50 | 11 669,50 | 11 669,50 | | 1.6 | Сельское поселение Лозовское |  | Итого, в том числе: | 2016-2019 |  | 14 679,04 |  | 3209,04 | 3 600,00 | 3 820,00 | 4 050,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 14 679,04 |  | 3209,04 | 3 600,00 | 3 820,00 | 4 050,00 | | 1.7 | Сельское поселение Шеметовское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 16 219,52 | 2229,15 | 10 990,37 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 16 219,52 | 2229,15 | 10 990,37 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1.8 | Городское поселение Скоропусковский |  | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 10 730,40 | 4 186,07 | 3 044,33 | 3 500,00 |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 10 730,40 | 4 186,07 | 3 044,33 | 3 500,00 |  |  | | 1.9 | Сельское поселение Васильевское |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 185,21 |  | 185,21 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 185,21 |  | 185,21 |  |  |  | | 1.10 | Сельское поселение Реммаш |  | Итого, в том числе: | 2016-2019 |  | 18 126,44 |  | 1 346,19 | 4 902,17 | 5 992,80 | 5 885,28 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 18 126,44 |  | 1 346,19 | 4 902,17 | 5 992,80 | 5 885,28 | | 1.11 | Городское поселение Богородское |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 5 040,22 |  | 5 040,22 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 5 040,22 |  | 5 040,22 |  |  |  | | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанных непригодными для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 175 920,00 | 97 500,00 | 69 000,00 | 4 500,00 | 1 230,00 | 3 690,00 | НО "Фонд капитального ремонта общего имущества МКД", администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местного бюджета муниципальных образований |  | 6 375,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 169 545,00 | 94 875,00 | 66 375,00 | 3 375,00 | 1 230,00 | 3 690,00 | | 2,1 | Городское поселение Сергиев Посад |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 85 500,00 | 61 500,00 | 24000,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 85 500,00 | 61 500,00 | 24000,00 |  |  |  | | 2.2 | Сельское поселение Реммаш |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 7500,00 |  | 7500,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 7500,00 |  | 7500,00 |  |  |  | | 2.3 | Городское поселение Пересвет |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 25500,00 |  | 25500,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 25500,00 |  | 25500,00 |  |  |  | | 2.4 | Городское поселение Краснозаводск |  | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 25 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 6 375,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 1 125,00 |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 19 125,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 3 375,00 |  |  | | 2.5 | Городское поселение Хотьково |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 6 000,00 | 4500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 6 000,00 | 4500,00 | 1500,00 |  |  |  | | 2.6 | Городское поселение Богородское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 25 920,00 | 21 000,00 |  |  | 1 230,00 | 3 690,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 25 920,00 | 21 000,00 |  |  | 1 230,00 | 3 690,00 | | 3 | Ремонт кровли |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 494 060,66 | 151 888,57 | 96 258,75 | 81 168,05 | 81 560,38 | 83 184,91 | НО "Фонд капитального ремонта общего имущества МКД", администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства бюджета Сергиево-Посадского района |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | | средства местного бюджета муниципальных образований |  | 1 541,44 | 1 541,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 492 519,22 | 150 347,13 | 96 258,75 | 81 168,05 | 81 560,38 | 83 184,91 | | 3.1 | Городское поселение Сергиев Посад |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 250 647,73 | 87 856,13 | 48 041,60 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 250 647,73 | 87 856,13 | 48 041,60 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | | 3.2 | Городское поселение Пересвет |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 23 607,98 | 5 607,98 |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 23 607,98 | 5 607,98 |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 3.3 | Городское поселение Краснозаводск |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 36 176,03 | 7 941,77 | 7 234,26 | 6 500,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 36 176,03 | 7 941,77 | 7 234,26 | 6 500,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | | 3.4 | Городское поселение Богородское |  | Итого, в том числе: | 2016-2017 |  | 9 960,02 |  | 8 460,02 | 1500 |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 9 960,02 |  | 8 460,02 | 1500 |  |  | | 3.5 | Городское поселение Скоропусковский |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 9 192,20 |  | 1 736,81 | 2 485,13 | 2 485,13 | 2 485,13 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 9 192,20 |  | 1 736,81 | 2 485,13 | 2 485,13 | 2 485,13 | | 3.6 | Сельское поселение Березняковское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 39 560,77 | 4 552,27 |  | 11 669,50 | 11 669,50 | 11 669,50 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 39 560,77 | 4 552,27 |  | 11 669,50 | 11 669,50 | 11 669,50 | | 3.7 | Сельское поселение Лозовское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 16 736,47 | 6034,47 |  | 3 365,00 | 3 560,00 | 3 777,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 1 541,44 | 1541,44 |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 15 195,03 | 4493,03 |  | 3 365,00 | 3 560,00 | 3 777,00 | | 3.8 | Сельское поселение Реммаш |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 32 398,06 | 12 277,93 | 3 288,54 | 4 209,66 | 6 007,20 | 6 614,73 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 32 398,06 | 12 277,93 | 3 288,54 | 4 209,66 | 6 007,20 | 6 614,73 | | 3.9 | Сельское поселение Васильевское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 15 393,49 | 4 527,66 | 2 465,62 | 3 100,21 | 2 500,00 | 2 800,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 15 393,49 | 4 527,66 | 2 465,62 | 3 100,21 | 2 500,00 | 2 800,00 | | | 3.10 | Сельское поселение Шеметовское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 21 142,06 | 2 651,68 | 10 990,38 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 20 642,06 | 2151,68 | 10 990,38 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 3.11 | Сельское поселение Селковское |  | Итого, в том числе: | 2016-2019 |  | 6 354,20 |  | 1 588,55 | 1 588,55 | 1 588,55 | 1 588,55 |  |  | |  | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 6 354,20 |  | 1 588,55 | 1 588,55 | 1 588,55 | 1 588,55 | | 3.12 | Городское поселение Хотьково |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 33 391,65 | 20938,68 | 12 452,97 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 33 391,65 | 20 938,68 | 12 452,97 |  |  |  | | | 4 | Ремонт фундамента |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 9 041,49 | 6 062,30 | 879,19 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | НО "Фонд капитального ремонта общего имущества МКД", администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местного бюджета муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 9 041,49 | 6 062,30 | 879,19 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 4.1 | Городское поселение Сергиев Посад |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 502,33 |  | 502,33 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 502,33 |  | 502,33 |  |  |  | | 4.2 | Городское поселение Хотьково |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 161,69 |  | 161,69 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 161,69 |  | 161,69 |  |  |  | | 4.3 | Сельское поселение Васильевское |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 215,17 |  | 215,17 |  |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 215,17 |  | 215,17 |  |  |  | | 4.4 | Сельское поселение Шеметовское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 8 162,30 | 6062,3 |  | 700 | 700 | 700 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 8 162,30 | 6062,3 |  | 700 | 700 | 700 | | 5 | Ремонт фасада |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 221 189,61 | 38 146,47 | 29 640,65 | 70 123,69 | 42 723,90 | 40 554,90 | НО "Фонд капитального ремонта общего имущества МКД", администрации городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местного бюджета муниципальных образований |  | 1 116,21 | 1 116,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 220 073,40 | 37 030,26 | 29 640,65 | 70 123,69 | 42 723,90 | 40 554,90 | | 5.1 | Городское поселение Краснозаводск |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 2 100,14 |  | 2 100,14 |  |  |  |  |  | |  | средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | средства бюджета муниципального образования | 0,00 |  |  |  |  |  | |  | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД | 2 100,14 |  | 2 100,14 |  |  |  | | 5.2 | Городское поселение Сергиев Посад |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 82 593,38 | 5 102,56 | 8 640,82 | 22 950,00 | 22 950,00 | 22 950,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 82 593,38 | 5 102,56 | 8 640,82 | 22 950,00 | 22 950,00 | 22 950,00 | | 5.3 | Городское поселение Пересвет |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 18 503,83 | 6 503,83 |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 18 503,83 | 6 503,83 |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 5.4 | Сельское поселение Лозовское |  | Итого, в том числе: | 2017 |  | 13 688,58 | 4348,58 |  | 9 340,00 |  |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 1 116,21 | 1116,21 |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 12 572,37 | 3232,37 |  | 9 340,00 |  |  | | 5.5 | Сельское поселение Шеметовское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 10 051,63 | 5551,63 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 10 051,63 | 5551,63 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 5.6 | Сельское поселение Селковское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 23 788,13 | 4 405,08 | 4 668,35 | 4 904,90 | 4 904,90 | 4 904,90 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 23 788,13 | 4 405,08 | 4 668,35 | 4 904,90 | 4 904,90 | 4 904,90 | | 5.7 | Сельское поселение Васильевское |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 7 066,39 | 592,61 | 1 104,99 | 1 399,79 | 2 269,00 | 1 700,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 7 066,39 | 592,61 | 1 104,99 | 1 399,79 | 2 269,00 | 1 700,00 |  |  | | 5.8 | Сельское поселение Березняковское |  | Итого, в том числе: | 2016 |  | 4 209,57 |  | 4 209,57 |  |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 4 209,57 |  | 4 209,57 |  |  |  | | | 5.9 | Городское поселение Хотьково |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 59 187,96 | 11 642,18 | 8 916,78 | 26 029,00 | 7 100,00 | 5 500,00 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | | средства бюджета муниципального образования |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 59 187,96 | 11 642,18 | 8 916,78 | 26 029,00 | 7 100,00 | 5 500,00 |  |  | |  |  | |  | ИТОГО по Подпрограмме |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  | 1 229 340,07 | 329 154,99 | 253 440,50 | 234 413,41 | 205 346,58 | 206 984,59 |  |  | | средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местного бюджета муниципальных образований |  | 9 032,65 | 5 282,65 | 2 625,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства ТСЖ. ЖСК, собственников помещений в МКД |  | 1 220 307,42 | 323 872,34 | 250 815,50 | 233 288,41 | 205 346,58 | 206 984,59 | |