Утверждена  постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района

от 19.12.2016 №1694-ПГ

Муниципальная  программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской

области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

на 2015-2019 годы

- ПАСПОРТ

муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского муниципального района, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. 2. Определение приоритетов и концепции формирования единого архитектурно-художественного облика Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района; Формирование привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района по вопросам муниципального имущества и инвестиционного развития, землепользования, архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 -2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Всего: | 47934 | 1634 | 46300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области, предусмотренные на исполнение наделяемыми полномочиями |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 47934 | 1634 | 46300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к концу 2016 года |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Увеличение количества утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к концу 2017 года с 0 до 12, в том числе: количества утвержденных генеральных планов городских поселений с 0 до 6; количества утвержденных генеральных планов сельских поселений с 0 до 6. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Увеличение количества утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к концу 2017 года с 0 до 12, в том числе: количества утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений с 0 до 6; количества утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений с 0 до 6. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Утверждение Градостроительных планов земельных участков на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Увеличение количества утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к концу 2016 года с 0 до 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Наличие в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области разработанной концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 Наличие концепции архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Реализованная концепция архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Реализованные проекты нового облика территорий главных улиц (групп улиц) в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Наличие концепций нового облика пристанционных территорий в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Наличие проектов пешеходных улиц в городских поселениях Сергиев Посад и Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района МО |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 Реализованная концепция пешеходных улиц в городских поселениях Сергиев Посад и Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района МО |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 Установленная стела на территории Сергиево-Посадского муниципального района МО |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы».

Основные проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы

Муниципальная  программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы» разработана в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013г. № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и  реализации».

В связи с введением в действие Градостроительного Кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004г.  № 190-ФЗ) назрела необходимость разработки новой градостроительной документации.

Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства в поселениях, ухудшению экологии.

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области реализует комплекс управленческих задач, связанных с использованием территории - регулирует земельно-имущественные отношения, градостроительную деятельность, сдает в аренду муниципальное имущество, управляет строительством, реконструкцией и эксплуатацией дорог, инженерных сетей и жилищно-коммунальным хозяйством (далее -  объекты).

Формирование  городской среды процесс постоянный, включающий в себя не только формирование застройки городской территории,  но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Облик городских поселений  напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением старых, наиболее ценных. Социально-экономические и культурные условия, являются предпосылками по созданию пространственной среды, в которой мы живем и развиваемся. Качество среды проживания, которую мы формируем, является главным фактором, влияющим на архитектурно-художественный облик городских поселений.

В настоящее время при строительстве и оформлении фасадов зданий стали применяться современные материалы. Собственники нежилых зданий, помещений (торговых магазинов, офисов и др.) стремятся к индивидуальному решению оформления фасада, как правило, не учитывая общий облик архитектуры здания и района в целом.

Регулярно возникает вопрос о необходимости проведения реконструкции и строительства городских объектов  с использованием современных технологий и  материалов, отвечающих требованиям времени, с перспективой будущего развития города.

В сфере рекламы, в застройке города, ранее не предполагалось размещение большого количества рекламных конструкций. Сегодня трудно представить город без многочисленных рекламных щитов и вывесок. Наружная реклама изменила облик города. Появляются перегруженные информацией участки улиц, пустые, не освоенные рекламой территории, что приводит к затруднению и  невозможности восприятия рекламы  и ухудшению внешнего вида зданий, улиц города.

Поэтому только оптимизация рекламного пространства и комплексный подход к размещению рекламоносителей позволят снять значительную часть обозначенных проблем.

Благоустройство является неотъемлемой частью художественного оформления города.

Особо остро стоит проблема озеленения города, сохранение лесопарковых массивов, закладка новых, реконструкция и развитие существующих парков и скверов, бульваров и аллей, оформления летних цветников.

Существенную роль в формировании облика улиц,  скверов и парков города играют малые архитектурные формы. Это скамейки, цветочные вазоны, декоративные скульптуры, урны. Наличие малых архитектурных форм позволит сформировать неповторимый и комфортный облик города.

Появилась необходимость разработки нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанных с  оформлением фасадов зданий и помещений.

Реализация концепций формирования  привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  изменит внешний облик города и, как следствие, окажет влияние на повышение культурного и духовного уровня горожан, создаст условия для здорового образа жизни.

- Цели и задачи муниципальной Программы

Целями муниципальной программы являются:

1.  Реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития  Сергиево-Посадского муниципального района, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

2. Определение приоритетов и концепции формирования единого архитектурно-художественного облика Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района;

- формирование привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

- Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы

Программой предусмотрено утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (Приложение №1 к муниципальной программе - Перечень мероприятий  муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»).

Утверждение и реализация документов территориального планирования,  градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского муниципального района направлена на создание устойчивого развития Сергиево-Посадского района, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.

Основной целью концепций формирования  привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области является формирование основных направлений развития дизайнерского и архитектурно-художественного облика города.

В процессе реализации концепции решаются следующие приоритетные задачи:

- устойчивое развитие территории города на основании утвержденной градостроительной документации и проекта охранных зон;

-  обеспечение эффективного использования городских территорий;

-  сохранение    и  регенерация историко-культурного,  ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия   города;

-  создание необходимой нормативно-правовой базы;

-  формирование благоприятного социального климата для привлечения материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов в развитие городской среды, создание инвестиционной привлекательности города;

-  улучшение жилищных условий,  достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

-  обеспечение надежности транспортного обслуживания и инженерного оборудования  территории;

-  комплексность благоустройства и озеленения территории города;

-  обеспечение безопасности территории  и окружающей среды;

-  создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной Программы являются (Приложение №2 к муниципальной программе):

1. Наличие в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области утвержденных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и нормативов градостроительного проектирования позволит определить приоритеты градостроительного развития Сергиево –Посадского муниципального района, определить структуру и перечень необходимых мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития Сергиево-Посадского муниципального района по определению зон планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) местного значения.

Показатель «Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к концу 2017 года довести до  12, в том числе:

количество утвержденных генеральных планов городских поселений довести  6;

количество утвержденных генеральных планов сельских поселений довести до 6.

Показатель «Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к концу 2017 года довести до  12, в том числе:

количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений довести  6;

количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений довести до 6.

Показатель «Количество утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области к концу 2016 года довести до  6.

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений обеспечит организацию градостроительной деятельности на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

2. В рамках реализации мероприятий задачи «Формирование привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» предполагается наличие к концу 2016 году концепций по формированию привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц на территории городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и проектной документации.  Разработанные концепции предполагают общую социально-культурную идею оформления, которая складывается из развития общественных потребностей и индивидуальных запросов населения. Эта идея включает характерные связи архитектуры с ландшафтом, технологические условия и возможности промышленного строительства, историческое прошлое (наследие) территории.

Чем более четко и однозначно будут разработаны эти основные направления (вектора) комплексного формирования городских поселений, тем эффективнее можно скоординировать действия всех участников архитектурно-строительной деятельности.

Комплексное преобразование облика городских поселений предполагает повысить качество городского окружения человека, перестроить его на благо людей, притом с максимальной эффективностью и наименьшими расходами.

5. Методика расчета значений показателей эффективности муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Методика расчета значений показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Да/Нет | Утвержденная Схема территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на конец отчетного года. В качестве источника информации используются: Нормативный правовой акт муниципального образования «Сергиево-Посадский район Московской области» об утверждении документа территориального планирования на конец отчетного года. |
| 2. | Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Шт. | Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на конец отчетного года. В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты об утверждении генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| 3. | Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Шт. | Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на конец отчетного года. В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты об утверждении генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| 4. | Количество утвержденных Градостроительных планов земельных участков на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Шт. | Количество утвержденных Градостроительных планов земельных участков на конец отчетного года. В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты об утверждении Градостроительных планов земельных участков на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| 5. | Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Шт. | Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на конец отчетного года. В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| 6. | Наличие в городских поселениях Сергиев Посад и Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области разработанной концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц | Да/Нет | В качестве источника информации используются разработанные концепции по формированию привлекательного облика городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, созданию и развитию пешеходных зон и улиц. |
| 7. | Наличие концепции архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | В качестве источника информации используются разработанные концепции по архитектурно-художественному освещению в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 8. | Реализованная концепция архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | В качестве источника информации используется реализованная концепция по архитектурно-художественному освещению в поселениях Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 9. | Реализованные проекты нового облика территорий главных улиц (групп улиц) в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | В качестве источника информации используются разработанные проекты нового облика территорий главных улиц (групп улиц) в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 10. | Наличие концепции нового облика пристанционных территорий в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | В качестве источника информации используются разработанные концепции по новому облику пристанционных территорий в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 11 | Наличие проектов пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | В качестве источника информации используются разработанные проекты пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 12 | Реализованная концепция пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | В качестве источника информации используются реализованные проекты пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 13 | Установленная стела на территории Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Наличие установленной стелы на территории Сергиево-Посадского муниципального района МО |

6.Управление реализацией муниципальной Программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе разработки муниципальной  программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района  об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

3) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования программы на очередной финансовый год и плановый  период обеспечивает заключение  соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий муниципальной программы;

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития и агропромышленного комплекса отчёт о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

11) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

12)направляет показатели(целевые индикаторы) муниципальной программы на согласование в центральные исполнительной органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы  в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы  отчёт о реализации мероприятия.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчёт о ее реализации.

Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчёт и итоговый отчёт о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013г. № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и  реализации».

- Приложение №1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий  муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача1: Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2015 -2017 | Итого | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | Средства бюджета Московской области, предусмотренные на исполнение наделяемыми полномочиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Утверждение проекта «Схема территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» | 2015-2016 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 500 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| 1.2 | Мероприятие 2 Утверждение проектов генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2015-2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие утвержденных Генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  | 2015-2017 | Средства бюджета Московской области | 0 | Средства бюджета Московской области, предусмотренные на исполнение наделяемыми полномочиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие.3 Утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2015-2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  | 2015-2017 | Средства бюджета Московской области | 0 | Средства бюджета Московской области, предусмотренные на исполнение наделяемыми полномочиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Утверждение Градостроительный планов земельных участков на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2015-2019 | Средства бюджета Московской области | 0 | Средства бюджета Московской области, предусмотренные на исполнение наделяемыми полномочиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие утвержденных Градостроительных планов земельных участков на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| 2 | Задача 2: Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2015 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0 | 1 634,0 |  | 1 634,0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие1 Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2015 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0 | 1 634,0 |  | 1 634,0 | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |
| 3 | Задача 3 Формирование привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц на территории городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2015-2016 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0 | 46300,0 | 0 |  |  | 46300,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Разработка в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц и соответствующей проектной документации | 2015-2016 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0 | 0 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области разработанной концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц и наличие проектной документации |
| 3.2 | Мероприятие 2 Разработка концепции архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | 2016-2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района МО |  | 0 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие концепций архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 3.3 | Мероприятие 3 Реализация концепции архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | 2016-2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района МО |  | 0 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Реализованная концепция архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 3.4 | Мероприятие 4 Реализация проектов нового облика территорий главных улиц (групп улиц) в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | 2016-2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района МО |  | 0 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Реализованные проекты нового облика территорий главных улиц (групп улиц) в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 3.5 | Мероприятие 5 Разработка концепции нового облика пристанционных территорий в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | 2016-2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района МО |  | 0 | Средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на исполнение полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Наличие концепций нового облика пристанционных территорий в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 3.6 | Мероприятие 6 Реализация концепции пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | 2016-2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района МО |  | 45000,0 | 0 |  |  | 45000,0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Реализованная концепция пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО |
| 3.7 | Мероприятие 7 Установка стелы на территории Сергиево-Посадского муниципального района МО | 2016 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района МО |  | 1300,0 | 0 |  |  | 1300,0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | УГД администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Установленная стела на территории Сергиево-Посадского муниципального района МО |
|  | Итого по программе |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района МО |  | 47934,0 | 1634,0 |  |  | 46300,0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации

муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Архитектура и градостроительство Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

на 2015-2019 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1. Наличие утвержденной схемы территориального планирования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 2 . Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | количество утвержденных генеральных планов городских поселений | Шт. | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | количество утвержденных генеральных планов сельских поселений | Шт. | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | Показатель 3: Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Сергиево- Посадского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений | Шт. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений | Шт. | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | Показатель 4 количество утвержденных Градостроительных планов земельных участков на территории Сергиево- Посадского муниципального района Московской области | Шт. | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2. | Задача 2 Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 1634,0 | - | Показатель 5: Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Шт. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Задача 3 Формирование привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц на территории городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 31500,0 | - | Показатель 6. Наличие в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области разработанной концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 7. Наличие концепции архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 8. Реализованная концепция архитектурно-художественного освещения в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 9. Реализованные проекты нового облика территорий главных улиц (групп улиц) в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 10. Наличие концепции нового облика пристанционных территорий в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 11 Наличие проектов пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 12 Реализованная концепция пешеходных улиц в городских поселениях Хотьково и Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Показатель 13 Установленная стела на территории Сергиево-Посадского муниципального района МО | Да/Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |