Утверждена

постановлением Главы

Сергиево – Посадского

муниципального района

от 30.12.2017 №1855-ПГ

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Сергиево - Посадского муниципального района

Московской области»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сергиево - Посадского муниципального района Московской области» (далее – Программа). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС), муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) и жилищном фонде Сергиево - Посадского муниципального района Московской области. Обеспечение рационального использования электрической энергии в системах уличного освещения за счет проведения энергосберегающих мероприятий на территории Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района. 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района. 3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района . 4. Повышение энергетической эффективности на территории Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего, в том числе по годам: | 495 215,00 | 208 315,00 | 175 710,00 | 58 930,00 | 26 630,00 | 25 630,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 16 400,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Внебюджетные источники | 478 815,00 | 204 515,00 | 171 910,00 | 55 130,00 | 24 130,00 | 23 130,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%. - обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях до 20% к 2021 году ; - снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района ежегодно на 3%. - оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды до 100% к 2019 году. - снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах ежегодно на 3%. - снижение затрат на оплату электроэнергии в системах уличного освещения в результате экономии электрической энергии ежегодно на 3 %; - приведение уровня освещенности в 100% дворовых и внутриквартальных территорий к нормативному значению к 2020 году. - повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, формирование экономной модели поведения среди населения. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом

реализации Программы

- Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области являются:

- - отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета потребителей энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде ;

- - низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в  муниципальных учреждениях и жилищном фонде.

- Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

- - отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево-Посадского муниципального района Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных  учреждений и многоквартирных домов.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению Программы планируется проводить:

1. В бюджетных учреждениях .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области работают 170 бюджетных учреждений, заключающих договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов, в которых проведено обязательное энергетическое обследование.

Общая площадь помещений занимаемых муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления района составляет 384 197,2 м ²(по данным энергетических паспортов обязательного энергетического обследования). В этих учреждениях работает 9239 сотрудников.

В 2015 году органы местного самоуправления и муниципальные учреждения района потребили:

- 10 137790,0 тыс. кВт/час электроэнергии;

- 59910,0 тыс. м³ природного газа;

- 462,870 тыс.м³ холодной воды;

- 62 274,95 Гкал тепловой энергии;

- 127,430 тыс. м³ горячей воды.

2. В  жилищном фонде .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области расположено 1829 многоквартирных жилых домов (Далее-МКД).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД  составляет 4 701 190 м ²

В 2015 году многоквартирные жилые дома  потребили:

- 139 640,0 тыс. кВт/час электроэнергии;

- 26 980,0 тыс. м³ природного газа;

- 9 339,8 тыс.м³ холодной воды;

- 1 081 000,0 Гкал тепловой энергии;

- 4 350,0 тыс. м³ горячей воды.

3. В системах наружного освещения.

- Потребность в капитальной реконструкции уличного освещения назрела еще в 90-х годах. В большинстве поселений района имеет место сильный физический износ осветительного оборудования, освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию, в светильниках используются низкоэффективные светильники. Схемы электроснабжения не обеспечивают необходимый уровень надежности установок наружного освещения.

- В районе решаются задачи по снижению энергопотребления в системах наружного освещения, повышению уровня автоматизации систем контроля уличным освещением. Очень важно, что решения направлены на повышение безопасности, улучшения эстетического оформления населенных пунктов.

- За последние годы появились новые технологии в системах уличного освещения, а также новые классы энергоэффективных светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Эти новейшие технологии позволяют получить большой экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

- Основные причины модернизации уличного освещения в районе:

- -улучшить ночное освещение населенных пунктов и дорог;

- - повысить безопасность пешеходов на дорогах в ночное время;

- - снизить преступность и страх преступности в ночное время;

- - сделать населенные пункты более привлекательным;

- - создать дополнительные световые указатели на улицах;

- - повысить престиж района;

- - выделить наиболее важные исторические здания;

- - усилить коммерческую и рекламную составляющую.

- Долгосрочные задачи по модернизации уличного освещения района:

- - ликвидация «темных пятен» - территорий, где освещение полностью отсутствует.

- - замена устаревшего, энергозатратного светового оборудования.

- Крайне необходима полная замена устаревших ртутных светильников на энергосберегающие светильники. Это позволит экономить ежегодно тысячи киловаттчасов электроэнергии. Сегодня такая работа должна вестись повсеместно. Кроме того, по мере отработки технических вопросов и снижения цены, постепенно будут появляться качественные и очень экономные светодиодные светильники на улицах района.

- - создание эффективной системы управления наружным освещением.

- Это внесет существенный энергосберегающий эффект, позволит сократить время на ликвидацию аварий, общие затраты на обслуживание, оптимизировать количество аварийных бригад и другого персонала, в том числе и в службе заказчика, контролирующего в настоящее время работу установок наружного освещения исключительно визуально.

- - поднятие качества услуг и продукции в сфере уличного освещения.

- Модернизация уличного освещения это не только количество установленных ламп, это безопасность, имидж, экология, туризм.

- - решение всех административных и организационных вопросов, связанных с новыми подходами к финансированию программ модернизации освещения на основе энергосервисных контрактов.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области является энергодефицитным районом, решение вопросов повышения энергоэффективности  имеет приоритетное значение.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС), муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) и жилищном фонде Сергиево - Посадского муниципального района Московской области. Обеспечение рационального использования электрической энергии в системах   уличного освещения за счет проведения энергосберегающих мероприятий на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений, и позволяющих получить наибольший экономический эффект. Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района .

4. Повышение энергетической эффективности на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для решения поставленных задач в Программе предусматривается определенный перечень мероприятий, направленных на сокращение объема потребляемых энергетических ресурсов, энергосбережение и повышение энергоэффективности в органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах:

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;

- экономия топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей. окон (замена). чердачных перекрытий и подвалов, установка теплоотражателей за радиаторами в бюджетных учреждениях и многоквартирных домах;

- экономия топливно-энергетических ресурсов в транспортном секторе, находящемся в обслуживании органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, путем замены существующих транспортных средств на транспортные средства с высоким классом энергетической эффективности, используемых органами местного самоуправления, а так же замещения бензина и дизельного топлива природным газом.

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения.

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов путем оснащения многоквартирных жилых домов приборами учета всех энергетических ресурсов;

- мероприятия, направленные на экономию топливно энергетических ресурсов в жилищном фонде, такие как замена изношенного оборудования, а так же ремонт и замена внутридомовых сетей, с применением новых материалов и технологий.

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения, разъяснительная работа о внедрении энергосберегающих технологий и использовании энергосберегающего оборудования и бытовой техники.

- мероприятия, направленные на экономию электрической энергии в системах наружного освещения;

- мероприятия, направленные на приведение уровня освещенности внутриквартальных и дворовых территорий к нормативному значению.

- снижение аварийности и смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному.

При поэтапной реализации всех разделов Программы в период до 2021 года должны быть достигнуты следующие результаты:

- оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%.

- обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях до 20% к 2021 году ;

- оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды до 100% к 31.12.2019.

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района  ежегодно на 3%.

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах ежегодно на 3%.

- снижение затрат на оплату электроэнергии в системах уличного освещения в результате экономии электрической энергии ежегодно на 3 %;

- приведение уровня освещенности  в 100% дворовых и внутриквартальных  территорий к нормативному значению к 2020 году.

- повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, формирование экономной модели поведения среди населения.

4. Планируемые результаты муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Сергиево – Посадского

муниципального района Московской области»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения |  | Отчетный базовый период/базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 9850,0 | 24475,0 | 1.1.Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч /кв.м. |  | 26,386 | 24,827 | 24,082 | 23,359 | 22,659 | 22,0 |
|  |  |  |  | 1.2.Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал на 1 кв. м |  | 0,162 | 0,153 | 0,148 | 0,143 | 0,139 | 0,135 |
|  |  |  |  | 1.3.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ(в расчете на 1 чел. ) | Куб. м/ чел |  | 13,79 | 12,97 | 12,58 | 12,21 | 11,84 | 11,50 |
|  |  |  |  | 1.4. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел.) | куб.м /чел |  | 53,246 | 47,138 | 45,724 | 44,352 | 43,022 | 41,77 |
|  |  |  |  | 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел.) . | куб.м/чел |  | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  |  | 1.6. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Т у.т./кв.м |  | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,049 | 0,047 | 0,046 |
|  |  |  |  | 1.7. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборам учета потребляемых энергетических ресурсов | % |  | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1.8. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % |  | 8,25 | 10,3 | 12,89 | 15,46 | 17,53 | 19,62 |
|  |  |  |  | 1.9. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % |  | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
|  |  |  |  | 1.10..Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1.11. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % |  | 17,97 | 23,04 | 36,87 | 50,69 | 64,52 | 80,0 |
|  |  |  |  | 1.12. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, МУ, МУП, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 6400,0 | 405 140,0 | 2.1.Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади ) | кВт.ч/ кв.м |  | 30,0 | 27,7 | 26,7 | 25,8 | 24,9 | 24,17 |
|  |  |  |  | 2.2.Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади ) | куб.м /чел |  | 23,2 | 21,4 | 20,7 | 19,9 | 19,3 | 18,74 |
|  |  |  |  | 2.3.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/ чел |  | 20,92 | 19,68 | 19,10 | 18,52 | 17,96 | 17,44 |
|  |  |  |  | 2.4. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчете на 1 жителя) | куб.м /чел |  | 44,92 | 42,70 | 41,42 | 40,18 | 38,97 | 37,83 |
|  |  |  |  | 2.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.м общей площади) | Куб.м/кв.м |  | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
|  |  |  |  | 2.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), | Куб.м/чел |  | 154,6 | 150,0 | 145,5 | 141,1 | 136,9 | 132,3 |
|  |  |  |  | 2.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Ту.т/кв.м |  | 0,033 | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,028 |
|  |  |  |  | 2.8. Доля многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов | % |  | 59,5 | 71,25 | 78,7 | 85,0 | 90,0 | 93,0 |
|  |  |  |  | 2.9. Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Ед. |  | 70 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 |
|  | Задача 3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 | 48 800,0 | 3.1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/кв.м |  | 2,7 | 2,63 | 2,51 | 2,42 | 2,34 | 2,31 |
|  |  |  |  | 3.2. Доля современных энергоэффективных светильников в общем объеме светильников наружного освещения | % |  | 91,0 | 93,3 | 96,5 | 99,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 3.3. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % |  | 84,7 | 85,5 | 88,0 | 90,5 | 94,4 | 96,2 |
|  |  |  |  | 3.4. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % |  | 89 | 90,2 | 91,8 | 93,4 | 95 | 96,5 |
|  |  |  |  | 3.5. Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % |  | 0 | 45,14 | 45,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.Доля аварийных опор и опор со сврх нормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % |  | 5,8 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 3,0 |
|  |  |  |  | 3.7. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % |  | 73,7 | 74,1 | 74,3 | 74,5 | 75,6 | 76,5 |
|  |  |  |  | 3.8. Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного. | % |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 150,0 | 400,0 | 4.1..Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % |  | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|  |  |  |  | 4.2.. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Индикаторы для расчета показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ | кВтч | 10 137 490 |  | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 | 8 451854 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых электрическую энергию | Кв.м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |
|  |  |  |  | Суммарный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ | Гкал | 62 274,95 |  | 58 594,5 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 | 51920,0 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию | Кв.м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |
|  |  |  |  | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 462870 |  | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 | 385903 |
|  |  |  |  | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 127 430 |  | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 | 106242 |
|  |  |  |  | Суммарный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ | куб.м | 59 910 |  | 56 370 | 54 680 | 53 040 | 51 440 | 49942 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых природный газ | Кв.м | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  | Количество работников органов местного самоуправления и МУ | чел. | 9239 |  | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 |
|  |  |  |  | Количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших, обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чел. | 60 |  | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и МУ | кв. м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |
|  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ед | 198 |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | ед | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Ед. | 217 |  | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | Ед. | 35 |  | 46 | 72 | 98 | 125 | 155 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений, сооружений, бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсово, охваченных системами диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов | Ед. | 16 |  | 20 | 25 | 30 | 34 | 34 |
|  |  |  |  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ед | 470 |  | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
|  |  |  |  | Количество муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | ед | 198 |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|  |  |  |  | Суммарный расход ЭЭ на снабжение многоквартирных домов | кВтч | 139 614 000 |  | 139 623 000 | 139 630 000 | 139 635 000 | 139 641 000 | 139 645 000 |
|  |  |  |  | Суммарный расход ТЭ на снабжение многоквартирных домов | Гкал | 1 048 570 |  | 1 017 113 | 986 600 | 957 002 | 929 127 | 902 065 |
|  |  |  |  | Суммарный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов | куб.м | 9 339 800 |  | 8 879 890 | 8 614 530 | 8 357 040 | 8 106 150 | 7 870 000 |
|  |  |  |  | Суммарный расход горячей воды на снабжение многоквартирных домов | куб.м | 4 350 000 |  | 4 092 650 | 3 972 420 | 3 851 970 | 3 735 850 | 3 627 040 |
|  |  |  |  | Суммарный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов | куб.м | 26 980 000 |  | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
|  |  |  |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района | чел. | 207 940 |  | 207 960 | 207 980 | 207 990 | 208 010 | 208 010 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов расположенных на территории муниципального района | кв. м | 4 701 190 |  | 4 743 490 | 4 769 590 | 4 785 000 | 4 805 000 | 4 815 000 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии | % | 80 |  | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | % | 42,8 |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды | % | 72,2 |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды | % | 55 |  | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов, потребляемых тепловую энергию | Кв.м | 4 666 190 |  | 4 708 490 | 4 734 590 | 4 750 000 | 4 770 000 | 4 770 000 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов, потребляемых электрическую энергию | Кв.м | 4 701 190 |  | 4 743 490 | 4 769 590 | 4 785 000 | 4 805 000 | 4 815 000 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов, потребляемых природный газ | Кв.м | 4 102 190 |  | 4 102 190 | 4 102 190 | 4 102 190 | 4 102 190 | 4 102 190 |
|  |  |  |  | Объем природного газа на снабжение многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления | куб.м | 816150 |  | 791666 | 767913,5 | 744878 | 722531,7 | 700855,7 |
|  |  |  |  | Объем природного газа на снабжение многоквартирных домов с иными системами теплоснабжения | куб.м | 26 338 800 |  | 25597184 | 24 829 271 | 24 084 391 | 23 361 859 | 22 661 003 |
|  |  |  |  | Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | Ед. | 70 |  | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 |
|  |  |  |  | объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | кВт•ч | 10 675 450 |  | 10 210 000 | 9 800 000 | 9 500 000 | 9 200 000 | 9 000 000 |
|  |  |  |  | общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | кв. м. | 3 497 530 |  | 3 851 524 | 3 880 500 | 3 895 500 | 3 910 500 | 3 925 500 |
|  |  |  |  | количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | ед. | 12 835 |  | 13238 | 13600 | 13953 | 14300 | 14350 |
|  |  |  |  | общее количество светильников наружного освещения, | ед. | 14109 |  | 14150 | 14200 | 14250 | 14300 | 14350 |
|  |  |  |  | протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, | км. | 570,88 |  | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
|  |  |  |  | общая протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, км. | км. | 642,5 |  | 642,5 | 642,5 | 642,5 | 642,5 | 642,5 |
|  |  |  |  | количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, | ед. | 11900 |  | 12100 | 12500 | 12900 | 13500 | 13800 |
|  |  |  |  | протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в текущем году, км. | км. | 0 |  | 290 | 290 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность самонесущего изолированного провода (СИП), км. | км. | 550,5 |  | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
|  |  |  |  | общая протяженность линий наружного освещения, км. | км. | 746,76 |  | 756,7 | 766,7 | 778 | 780 | 790 |
|  |  |  |  | количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, ед. | ед. | 839 |  | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
|  |  |  |  | общее количество опор наружного освещения, ед. | ед. | 14371 |  | 14470 | 14520 | 14570 | 14600 | 14650 |
|  |  |  |  | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах при уровне освещенности ниже нормативного, ед. | ед. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |  |  |  | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, ед. | ед. | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

5. Методика расчетов значений показателей эффективности

реализации Программы

Расчет целевых показателей, единицы измерения:

1.1. Уээ.мо.- Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ,  (в расчете на 1 кв.м общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мо= ОПээ.мо/Пмо (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мо.- Суммарный расход ЭЭ на снабжение  органов местного самоуправления и МУ ( кВт/час)

Пмо – Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и МУ (кв.м)

1.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 кв.м. общей площади рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мо- суммарный расход ТЭ на снабжение  органов местного самоуправления и МУ, Гкал.;

Пмо – общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию (кв.м);

1.3. Угвс.мо-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угвс.мо=ОПгвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

1.4. Ухвс.мо-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

1.5. Угаз.мо-удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угаз.мо=ОПгаз.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгаз.мо- суммарный расход  природного газа на снабжение  органов местного самоуправления и МУ, куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

1.6. Усумм.мо - Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного  самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)- приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается в соответствии с методикой по расчету топливно энергетических ресурсов с применением коэффициентов пересчета в т.у.т. по следующей формуле:

Усумм. МО=((ОПээ.мо.xКээ)+(ОПтэ.мо.xКтэ)+ (ОПгаз.мо.xКгаз))/ Пмо, где

ОПээ.мо., ОПтэ.мо., ОПгаз.мо.- объем потребления соответствующих энергетических ресурсов (см. выше).

Кээ=0,03445, Ктэ=0,1486, Кгаз=1,154 коэффициенты пересчета объемов по видам ресурса в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №46 «Об утверждении методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса РФ в соответствии с международной практикой».

1.7. Дз.мо. - доля зданий, строений, сооружений, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается по следующей формуле:

Дз.мо.= (Дээ+Дтэ+Дхв+Дг/в)/4, где

Дээ – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета электрической энергии(%),

Дтэ - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета тепловой энергии(%),

Дхв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета холодно воды (%),

Дгв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета горячей  воды (%),

1.8. Дпу.аск. – доля приборов учета энергетических ресурсов, в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов, - приоритетный показатель 2 группы,  рассчитывается как:

Дпу.аск=- Рпу.аск./Рпу.об.*100%, где

Рпу.аск – количество приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов;

Рпу.об. - общее количество установленных приборов учета энергетических ресурсов.

1.9. Дз.обор.ИТП – доля зданий, строений сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается как:

Дз.обор.ИТП = Рз.обор.ИТП/Рз.о.*100%, где

Рз.обор.ИТП- количество зданий, строений сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП);

Рз.мо.n.- общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

1.10.  Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения – показатель установленный Министерством энергетики Московской области.

1.11.  Дз.н.у. - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) – приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается как:

Дз.н.у.=Рз.н.у./Рз.мо.n*100% , где

Рз.н.у - количество зданий, строений сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D)

Рз.мо.n -  общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

1.12. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, МУ, МУП, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива – количественный показатель 3 гр, установленный муниципальным образованием.

2.1. Уээ.мд.- Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах  (в расчете на 1 кв.м общей площади ) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мд= ОПээ.мд/Пмд (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мд.- суммарный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов ( кВт/час)

Пмд – общая площадь многоквартирных домов, потребляемых электроэнергию (кв.м)

2.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мд=ОПтэ.мд/Пмд(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мд- суммарный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов, Гкал.;

Пмд – общая площадь многоквартирных домов, потребляемых тепловую энергию (кв.м);

2.3. Угвс.мд- Удельный расход  горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) определяется по формуле:

Угвс.мд=ОПгвс.мд/Кмд(куб.м./чел), где

ОПгвс.мд- суммарный расход горячей воды на снабжение  многоквартирных домах, куб.м;

Кмд-количество жителей, проживающих в многоквартирных домах  (чел).

2.4. Ухвс.мд- Удельный расход холодной воды на снабжение  многоквартирных домов, куб.м; (в расчете на 1 жителя) определяется по формуле:

Ухвс.мд=ОПхвс.мд/Кмд(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо- суммарный расход холодной воды на снабжение  многоквартирных домах, куб.м;

Кмд-количество жителей, проживающих в многоквартирных домах  (чел).

2.5. Угаз.мд-удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.м общей площади) определяется по формуле:

Угаз.мд=ОПгаз.мд/ Пмд.газ (куб.м./кв.м.), где

ОПгаз.мд- объем природного газа на снабжение  многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления, куб.м;

Пмд.газ - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления, кв.м

2.6. Угаз.мд.1 - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), определяется по формуле:

Угаз.мд= ОПгаз.мд.1/ Кмд. (куб.м./чел), где

ОПгаз.мд.1- объем природного газа на снабжение многоквартирных домов с иными  системами теплоснабжения, куб.м;

Кмд- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах (чел).

2.7. Усумм.мд. - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается в соответствии с методикой по расчету топливно энергетических ресурсов с применением коэффициентов пересчета в т.у.т. по следующей формуле:

Усумм. мд=((ОПээ.мд.xКээ)+(ОПтэ.мд.xКтэ)+ (ОПгаз.мд.xКгаз))/ Пмд, где

ОПээ.мд., ОПтэ.мд., ОПгаз.мд.- объем потребления соответствующих энергетических ресурсов (см. выше).

Кээ=0,03445, Ктэ=0,1486, Кгаз=1,154 коэффициенты пересчета объемов по видам ресурса в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №46 «Об утверждении методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса РФ в соответствии с международной практикой».

2.8. Дз.мд. - доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается по следующей формуле:

Дз.мд.= Рмд.оборуд./Рмд.n x 100 (%), где

Pз.мд.оборуд. – количество МКД, оборудованных приборами учета топливно-энергетических ресурсов (ед.),

Pз.мо.n- общее количество МКД, (ед.);

2.9. Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), ед. - количественный показатель, характеризующий энергоэффективность жилых домов, внесенный в информационную систему АИС ГЖИ Московской области (приоритетный показатель 1 группы), устанавливаемый ЦОГВ.

3.1. Уу.о. - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам (Квт.ч/кв.м.) (приоритетный показатель 1 группы) рассчитывается как:

Уу.о.= Оу.о./Пу.о., где

О.у.о. – Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории района, кВт ч.;

Пу.о.- Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв.м.

3.2. Дээ.св. - доля современных энергоэффективных светильников в общем объеме светильников наружного освещения, % (приоритетный показатель 1 группы) определяется как:

Дээ.св. = Кээ.св/Ксв.н.о. *100%., где

Ксв.н.о. – общее количество светильников наружного освещения, ед.

Кээ.св. – количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, ед.

3.3. Дсв.автом.- доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением, % (приоритетный показатель 1 группы) определяется как:

Дсв.автом.=Ксв.автом/Ксв.н.о.*100%, где

Ксв.автом. - количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, ед

Ксв.н.о.- общее количество светильников наружного освещения, ед.

3.4. Дул.норм. - доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % (приоритетный показатель 1 группы) рассчитывается как:

Дул.норм.= Пр.ул. норм./Пр.ул. общ.*100%, где

Пр.ул.норм.- протяженность улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км. ;

Пр.ул.общ. – общая протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, км.

3.5. Дул.сто - доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей рассчитывается как:

Дул.сто. = Пр.сто./Пр.ул.общ.*100%, где

Пр.сто. – протяженность улиц, проездов, набережных площадей, прошедших светотехническое обследование в текущем году, км.;

Пр.ул.общ.- общая протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, км.

3.6. Дав.оп.-доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем  количестве опор наружного освещения, ед. рассчитывается как,

Дав.оп.= Кав.оп./Коп. общ.*100%, где

Кав.оп.- количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, ед.

Коп.общ.- общее  количестве опор наружного освещения, ед.

3.7. Дсип - доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения,% рассчитывается как,

Дсип= Пр.сип./Пр.л.общ.*100%, где

Пр.сип.- протяженность самонесущего изолированного провода (СИП), км

Пр.л.общ. - общая протяженности линий наружного освещения, км.

3.8. Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного, ед. - это соотношение числа погибших в сопоставимом периоде (ед.) при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного.

4.1. До.э. - доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - приоритетный показатель 1 группы,  рассчитывается как:

До.э. = Ко.э./Коб.э*100%, где

Ко.э - количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Коб.э - общее количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

4.2. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – приоритетный показатель 1 группы, согласованный с Министерством энергетики Московской области.

Источники данных - отчетность администраций поселений Сергиево-Посадского муниципального района, данные управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций.

Предоставление исходных данных производится один раз в год, либо по мере внесения изменений и дополнений в муниципальную программу.

| 6. Перечень мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сергиево – Посадского муниципального района Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 9 850,00 | 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |  | Учет и контроль объемов потребления энергетических ресурсов в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях по приборам учета |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 24 475,00 | 14 275,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по задаче 1 |  |  | 34 325,00 | 15 245,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 5 020,00 | 5 020,00 |  |  |  |
|  | 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 11 625,00 | 11 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи | 2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.1.2. | Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) в учреждениях образования | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.1.3. | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2017 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление образования администрации муниципального района | учет и контроль объемов потребления ресурсов |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 10 625,00 | 10 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.1.4 | Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | управление образования администрации муниципального района | управление образования администрации муниципального района |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.2. | Мероприятие 2. Экономия топливно-энергетических ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 450,00 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Модернизация системы внутреннего освещения, замена светильников с ламп на современные энергосберегающие | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление электрической энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
|  | 1.2.2. | Замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление электрической энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
|  | 1.2.3. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.2.4. | Утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
|  | 1.2.5. | Утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
|  | 1.2.6. | Промывка радиаторов отопления | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения культуры, спорта и по делам молодежи | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |
|  | 1.3.. | Мероприятие 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 850,00 | 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | управление образования администрации муниципального района | Снижение затрат на потребление электрической энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 11 300,00 | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |  |  |
|  | 1.3.1. | Модернизация системы внутреннего освещения, замена светильников и ламп на совпеменные энергосберегающие | 2017-2021 | Седства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление электрической энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
|  | 1.3.2. | Замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление электрической энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 600,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | 1.3.3. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
|  | 1.3.4. | Утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 3 700,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |
|  | 1.3.5. | Утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
|  | 1.3.6. | Ремонт и модернизация систем отопления (теплоизоляция трубопроводов, установка теплоообменников, замена запорной аматуры, промывка). | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 850,00 | 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.3.7. | Замена и установка радиаторов отопления на энергоэффективные | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | учреждения образования | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
|  | 1.4. | Мероприятие 4. Экономия топливно-энергетических ресурсов в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.4.1. | Модернизация системы внутреннего освещения, замена светильников и ламп на современные енергосберегающие | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение затрат на потребление электрической энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.4.2. | Ремонт системы отопления (промывка системы и замена радиаторов) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.5. | Мероприятие 5. Экономия топливно-энергетических ресурсов в транспортном секторе, используемом органами местного самоуправленияи и муниципальными учреждениями | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 1.5.1. | Замещение бензина и дизельного топлива природным газом в отношении транспортных средств используемых органами местного самоуправления и МУ. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» | Улучшение экологического эффекта |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2. | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 6 400,00 | 2 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды. Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 405 140,00 | 169 660,00 | 160 480,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по задаче 2 |  |  | 411 540,00 | 172 460,00 | 162 280,00 | 46 800,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |
|  | 2.1. | Установка общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 6 400,00 | 2 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 329 140,00 | 153 660,00 | 145 480,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2.2. | Проведение работ по автоматизации систем контроля учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Учет и контроль объемов потребления энергетических ресурсов ресурсов |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 2.3. | Модернизация системы внутреннего освещения. Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление электрической энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
|  | 2.4. | Улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 12 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
|  | 2.5. | Утепление входных дверей, окон. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 11 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 2.6. | Утепление чердачных перекрытий и подвалов | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 12 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
|  | 2.7. | Ремонт общедомовой системы водоснабжения с применением новых материалов и технологий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 2.8. | Ремонт общедомовой системы теплоснабжения с применением новых материалов и технологий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Снижение затрат на потребление тепловой энергии |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 17 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |
|  | 3. | Задача 3 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 48 800,0 | 20 500,00 | 8 800,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 5 500,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по задаче 3 |  |  | 48 800,0 | 20 500,0 | 8 800,0 | 7 500,0 | 6 500,00 | 5 500,0 |  |  |  |
|  | 3.1. | Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 12 300,00 | 4 000,00 | 2 800,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
|  | 3.2. | Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных, внутриквартальных и дворовых территориях | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | Приведение уровня освещенности внутриквартальных и дворовых территорий к нормативному значению. |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 3.3. | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 9 800,00 | 1 300,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  | 3.4. | Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 3.5. | Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | экономия электроэнергии в системах наружного освещения |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 7 200,00 | 1200,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |
|  | 3.6. | Замена аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | Снижение аварийности |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 6 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
|  | 4. | Задача 4. Повышение энергетической эффективности на территории Сергиево-Посадского муниципального района. | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по задаче 4 |  |  | 550,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |  |  |  |
|  | 4.1. | Обучение специалистов ответственных за энергосбережение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Администрации городских и сельских поселений | Повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, формирование экономной модели поведения среди населения. |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
|  | 4.2. | Заключение энергосервисных контрактов на реализацию энергосберегающих мероприятий | 2017-2021 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 4.3. | Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 2017-2021 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Формирование экономной модели поведения среди населения. |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Программе, в т.ч. | 495 215,00 | 208 315,00 | 175 710,00 | 58 930,00 | 26 630,00 | 25 630,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 16 400,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 478 815,00 | 204 515,00 | 171 910,00 | 55 130,00 | 24 130,00 | 23 130,00 |  |  |  |

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

В период действия настоящей Программы муниципальные учреждения по подведомственной деятельности, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования, управление по культуре, спорту и по делам молодежи ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе реализации Программы.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования, управление развития  отраслей социальной сферы, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации  ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчеты о ходе  реализации Программы в управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района.

Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации Программы в Комиссию по энергосбережению в бюджетной сфере Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Комиссия).

Комиссия является уполномоченным (коллегиальным) органом, который принимает стратегические решения по реализации Программы и в принятии решений, которого участвуют все заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными, для всех участников Программы.

Оперативное руководство Программы осуществляет Комиссия. Основной задачей, которой является разработка решений и предложений по реализации Программы.

Управление коммунальной инфраструктуры, осуществляет организацию взаимодействия между всеми участниками Программы, контроль и анализ исполнения принятых решений уполномоченного органа.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы.

Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчет, согласованный с финансовым управлением, который содержит:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме, согласно приложению № 7 к настоящему порядку;

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам, согласно приложений № 8 и №10 к настоящему Порядку.

После окончания срока реализации Программы управление коммунальной инфраструктуры формирует в ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, и  представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы.