- Утверждена

- Постановлением Главы

- Сергиево-Посадского

- муниципального района

- от 30.12.2016 №1857-ПГ

- Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

| Наименование муниципальной программы | «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 24.11.2015 № 1106/45). |
| Задачи муниципальной программы | - - - обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления, - выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных. - разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно – монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры района |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования; Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей. Всего; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год. Всего:; 259 865,00; 56 760,00; 98 995,00; 59 870,00; 22 120,00; 22 120,00. Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 60 600,00; 12 120,00; 12 120,00; 12 120,00; 12 120,00; 12 120,00. Внебюджетные источники; 199 265,00; 44 640,00; 86 875,00; 47 750,00; 10 000,00; 10 000,00. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 7 сельских населенных пунктов, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек; - построить 13,9 км газопровода высокого давления; - построить 28,7 км газораспределительных сетей; - выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -1, - выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно – монтажные работы по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах - 46. - улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области. |

1.Характеристика проблемы газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 24.11.2015  № 1106/45), постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области».

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, администраций сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства Московской области  «Развитие газификации в Московской области  до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 24.11.2015  № 1106/45).

Газификация населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов – 91,5%, в половине сельских населённых пунктов «голубое топливо» в доме пока остаётся «голубой мечтой».  Речь идет, в основном, о селах и деревнях. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям домовладений в которых постоянно проживает около 9000 человек, а также для газоснабжения новых объектов в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 6 сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек;

- построить 13,9 км газопровода высокого давления;

- построить 28,7 км газораспределительных сетей;

- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -1;

- выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно – монтажные работы по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах – 46;

- улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

2. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом;

- улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области  до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 24.11.2015 № 1106/45).

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления путем строительства 13,9  км газопровода высокого давления, 	строительства 28,7 км газораспределительных сетей;

- выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе - 1;

- выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно–монтажные работы по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах – 46.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В рамках выполнения настоящей Программы предусмотрен ряд основных мероприятий, направленных на решение важных социальных и экономических задач. Основные мероприятия Программы:

1. Строительство газопроводов высокого давления для обеспечения сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – к с. Муханово, с. Озерецкое, д. Путятино.

2. Строительство газораспределительных сетей для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в                           с. Озерецкое, д. Каменки, с. Муханово, южной части с. Васильевское, д. Зубцово.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству  газовых блочных модульных котельных для обеспечения населения и социальных объектов теплом и горячей водой от котельных на экологичном и энергоэффективном природном газе в д. Зубцово.

5. Выполнение проектно-сметной документации и строительно – монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов для обеспечения населения многоквартирных домов природным газом в сельских поселениях Шеметовское, Лозовское, Селковское, Березняковское.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения на конкурсной основе подрядных организаций и синхронизирована с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 24.11.2015  № 1106/45). Объем финансирования мероприятий указан в разделе 5 «Перечень мероприятий Программы».

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадско-го муници-пального района | Другие источники |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе | % | 93,76 | 93,90 | 94,00 | 94,00 | 95,10 | 95,30 |
|  |  |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района | % | 67,35 | 67,40 | 68,00 | 68,00 | 70,10 | 71,00 |
|  |  |  |  |  | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района | % | 20,69 | 20,94 | 21,30 | 21,30 | 22,30 | 23,79 |
|  |  | 0,00 | 78 565,00 |  | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления | км. | 347,7 | 347,7 | 361,6 | 361,6 | 361,6 | 361,6 |
|  |  | 0,00 | 120 700,00 |  | Ввод в эксплуатацию распределительных сетей | км. | 736,1 | 743,8 | 749,8 | 764,8 | 764,8 | 764,8 |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных. | 3 200,00 | 0,00 |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» | шт. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | разработка проектно- сметной документации и выполнение строительно – монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах. | 33 160,0 | 0,00 |  | Увеличение количества газифицированных многоквартирных домов расположенных на территории сельских населенных пунктов | шт. | 0 | 3 | 9 | 22 | 38 | 46 |

Примечание: * - планируемые значения показателей по годам реализации указаны нарастающим итогом

| 5. Перечень мероприятий Программы Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий |  |  | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |  | Результаты выполнения мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газопровода высокого давления . |  | 2017-2021 |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 14 690,00 |  | 78 565,00 | 14 690,00 | 43 875,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 14 690,00 |  | 78 565,00 | 14 690,00 | 43 875,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | к с. Муханово городское поселение Богородское 7,9 км |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г.-2018г. |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 9 290,00 |  | 37 145,00 | 9 290,00 | 27 855,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Муханово источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9 290,00 |  | 37 145,00 | 9 290,00 | 27 855,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 6,0 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г.-2018г. |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 5 400,00 |  | 21 420,00 | 5 400,00 | 16 020,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Озерецкое источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5 400,00 |  | 21 420,00 | 5 400,00 | 16 020,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | к д. Путятино сельское поселение Березняковское 10 км. |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2020г-2021г |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 0,00 |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение д. Путятино источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,00 |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство газораспределительных сетей |  | 2017-2021 |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 29 950,00 |  | 120 700,00 | 29 950,00 | 43 000,00 |  | 47 750,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 29 950,00 |  | 120 700,00 | 29 950,00 | 43 000,00 |  | 47 750,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 2,80 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017 г. |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 9 800,00 |  | 9 800,0 | 9 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Озерецкое источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9 800,00 |  | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | д. Каменки сельское поселение Васильевское 2,4 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017 г. |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 8 400,00 |  | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО «Мособлгаз» |  |  | Обеспечение д. Каменки источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8 400,00 |  | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | с. Муханово городское поселение Богородское 15,0 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2018г.-2019г. |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 0,00 |  | 63 750,00 | 0,00 | 16 000,00 |  | 47 750,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Муханово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,00 |  | 63 750,00 | 0,00 | 16 000,00 |  | 47 750,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | в южной части с. Васильевское сельское поселение Васильевское, 6,0 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г.-2018г. |  |  | Итого, в том числе: 2017г.-201 |  |  | 3 000,00 |  | 30 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение южной части с. Васильевское источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 3 000,00 |  | 30 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | д. Зубцово сельское поселение Лозовское 2,5 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017 г. |  |  | Итого, в том числе: |  |  | 8 750,00 |  | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение д. Зубцово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8 750,00 |  | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных |  |  | 2017-2021 |  |  | Итого, в том числе: |  | 8 431,94 |  | 8 431,94 | 8 431,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 8 431,94 |  | 8 431,94 | 8 431,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | д. Зубцово сельское поселение Лозовское ГБМК мощностью 3,3 МВт. |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2017 г. |  |  | Итого, в том числе: |  | 3 200,00 |  | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3 200,00 |  | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | с. Константиново – школа сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 1,3 МВт. |  |  | Оплата технических условий 2017г. |  |  | Итого, в том числе: |  | 5 231,94 |  | 5 231,94 | 5 231,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Получение технических условий на технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 5 231,94 |  | 5 231,94 | 5 231,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах |  |  |  | 2017-2021 |  | Итого, в том числе |  | 3 688,06 |  | 52 168,06 | 3 688,06 | 12 120,00 |  | 12 120,00 |  | 12 120,00 |  |  | 12 120,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов на территории сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3 688,06 |  | 52 168,06 | 3 688,06 | 12 120,00 |  | 12 120,00 |  | 12 120,00 |  |  | 12 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | сельское поселение Шеметовское д. Самотовино д. 15,16,17,23 |  |  |  | Оплата технических условий 2017г. |  | Итого, в том числе |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Получение технических условий на технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | сельское поселение Березняковское, с.Бужаниново, ул. Полевая, д.1 |  |  |  | . Выполнение строительно-монтажных работ Оплата технических условий 2017 г |  | Итого, в том числе: |  | 583,47 |  | 583,47 | 583,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 583,47 |  | 583,47 | 583,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | сельское поселение Шеметовское н.п. Башенка, д. 95,96,98 |  |  |  | 2017-2018 |  | Итого, в том числе |  | 1 000,00 |  | 10 200,00 | 1 000,00 | 9 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 000,00 |  | 10 200,00 | 1 000,00 | 9 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации 2017 г |  | Итого, в том числе |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по ст-ву фасадных газопроводов и подводящего газопровода 2018 г. |  | Итого, в том числе |  | 0,00 |  | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | сельское поселение Селковское, д.Торгашино, д. 4,18 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г. |  | Итого, в том числе: |  | 2 004,59 |  | 2 004,59 | 2 004,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2 004,59 |  | 2 004,59 | 2 004,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | сельское поселение Селковское, д.Торгашино, д.3,11,20, |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2018г. |  | Итого, в том числе: |  | 0,00 |  | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | сельское поселение Селковское, д.Торгашино, д 7,10,12,13, 17,21,22, |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2019г |  | Итого, в том числе: |  | 0,00 |  | 5 190,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 200,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 5 190,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 200,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | сельское поселение Селковское д. Федорцово д.7, 8, 14 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2019г |  | Итого, в том числе: |  | 0,00 |  | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | сельское поселение Селковское д. Федорцово д. 9,10,11,12,13 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2020г |  | Итого, в том числе: |  | 0,00 |  | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 800,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 800,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. | сельское поселение Лозовское п. Заречный д 8, 9, 14 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2019г. |  | Итого, в том числе |  | 0,00 |  | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 820,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 820,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого, в том числе |  | 0,00 |  | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 920,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | сельское поселение Лозовское п. Заречный д. 1, 2,3,4а,5,6,7,10,11 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2020г |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 9200,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | сельское поселение Шеметовское д. Самотовино д. 15,23 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2020г |  | Итого, в том числе |  | 0,00 |  | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 400,00 |  |  | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 400,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | сельское поселение Шеметовское д.Самотовино д. 16,17 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2021 г. |  | Итого, в том числе |  | 0,00 |  | 3 708,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 708,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 3 708,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 3 708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | сельское поселение Шеметовское с. Константиново, ул. Октябрьская д. 8,9,10 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2021 г. |  | Итого, в том числе |  | 0,00 |  | 5 562,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 562,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 5 562,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | сельское поселение Шеметовское д. Кузьмино д. 4,5,9 |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2021 |  | Итого, в том числе |  | 0,00 |  | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 850,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 |  | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  | 56 760,00 |  | 259 865,00 | 56 760,00 | 98 995,00 |  | 59 870,00 |  | 22 120,00 |  |  | 22 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 120,00 | 12 120,00 |  | 60 600,00 | 12 120,00 | 12 120,00 |  | 12 120,00 |  | 12 120,00 |  |  | 12 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44 640,00 | 44 640,00 |  | 199 265,00 | 44 640,00 | 86 875,00 |  | 47 750,00 |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Методика расчетов значений показателей эффективности реализации Программы

- 6.1 . Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

- Ун – доля населения, проживающего в газифицированных  населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе (%);

- Ч1 – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

- Ч2 – общая численность населения Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения  района.

6.2. Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий обеспеченность сельского населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Усн = Ч3/Ч4 х 100%, где:

- Усн – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района (%);

- Ч3 – численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, на конец года, человек;

- Ч4 – общая численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района  на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности сельского населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по численности сельского населения района.

6.3. Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

- Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

- Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц;

- Ч6 – общее число сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по количеству  сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по количеству сельских населенных пунктов района.

6.4. Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления»,  «ввод в эксплуатацию распределительных сетей», осуществляется на основании отчета ГУП МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.

6.5. Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» - показатель, определяется по количеству положительных экспертных заключений, выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на проектную документацию, включая смету, и результаты инженерных изысканий по объектам капитального строительства газовых блочных модульных котельных в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района.

6.6 Увеличение количества газифицированных многоквартирных домов расположенных на территории сельских населенных пунктов - показатель, определяется на основании актов ввода в эксплуатацию фасадных и внутридомовых газопроводов.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы

В период действия настоящей Программы ГУП МО «Мособлгаз» предоставляет сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящей Программой и синхронизированных с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 24.11.2015  № 1106/45).

Управление коммунальной инфраструктуры своевременно вносит изменения в настоящую Программу в соответствии с нормативными актами правительства Московской области, синхронизируя сроки и перечень мероприятий с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 24.11.2015  № 1106/45).

Управление коммунальной инфраструктуры осуществляет функции, предусмотренные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» (далее - Порядок),  утвержденного Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ (в редакции от 05.05.2016 №602-ПГ).

.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района   ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, (согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации), нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Программы предоставляется по формам, согласно приложений №8 и №10 к настоящему Порядку.

После окончания срока реализации Программы управление коммунальной инфраструктуры формирует в ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программы и  представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет в соответствии с п. 7.5. настоящего Порядка  по утвержденным формам отчетности приложений №8 и №11.