Утвержден

постановлением Главы

Сергиево – Посадского

муниципального района

от 30.12.2016 2016 №1866-ПГ

**Паспорт муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования  «Сергиево–Посадский муниципальный район Московской области»  **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** (далее – Программа). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | - модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;  - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;  - уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;  - организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме;  - уменьшение размера задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения;  - уменьшение количества технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения;  - предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;  - сокращение ветхого жилищного фонда;  - мониторинг за соблюдением жильцами многоквартирных домов срока определения способа формирования фонда капитального ремонта.  - синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;  - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  - снижение затрат на производство тепловой энергии;  - совершенствование системы управления жилищно-коммунального коммунального хозяйства;  - проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;  - подготовка предложений по включению домов в региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов Московской области, а также предложений по реализации региональной программы на трехлетний период | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования программы **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** | Источник финансирования | **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Всего: | 816 580,1 | 203 356,8 | 188 043,1 | 173 235,0 | 129 278,2 | 122 667,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 591 746,9 | 137 178,9 | 110 057,0 | 114 837,0 | 114 837,0 | 114 837,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 39 150,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 |
| Внебюджетные источники | 185 683,2 | 58 347,9 | 70 156,1 | 50 568,0 | 6 611,2 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - сокращение потерь энергоресурсов;  - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения поселений;  - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%;  - снижение степени физического износа жилищного фонда;  - сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда;  - повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям | | | | | | |

\*Стоимость мероприятий подлежит уточнению после разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации, объем финансирования уточняется ежегодно.

1. **Общая характеристика сферы реализации программы**

Муниципальная программа «**Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области**» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №793/39.

Муниципальная программа **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** (далее именуется Программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных предоставленных коммунальными предприятиями, администрациями городских и сельских поселений и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

**1.1.** **Коммунальная инфраструктура**

В связи с тем, что все сельские поселения из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеют возможности самостоятельно решить проблему по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, вхождением в программы развития коммунальной инфраструктуры Московской области с привлечением средств бюджета Московской области, средств ресурсоснабжающих предприятий, заложенных в тарифе предприятий, а также средств, заложенных в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий.

В городских поселениях финансирование мероприятий необходимо осуществлять с привлечением средств бюджета Московской области, средств бюджета конкретного городского поселения, средств ресурсоснабжающих предприятий, средств заложенных в тарифе предприятий, средств, заложенных в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий, работающих на территории конкретного городского поселения.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 50% до 75%), что приводит к технологическим остановкам оборудования коммунальных объектов, в результате чего страдает население. Причина обусловлена хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, неоформленных в муниципальную собственность поселений в установленном порядке.

При этом до 80% сельских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 17% от произведенной тепловой энергии.

Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании Программы в части модернизации существующих систем.

**1.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов**

В целях исполнения положений Жилищного кодекса Российской Федерации, [Закона](consultantplus://offline/ref=D6BE3C9E918FD2B3928C4FE99939DB3B57BB703298DBFFA43CB55C999BZ0bEJ) Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 №1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания жителей многоквартирных домов независимо от срока их эксплуатации, а также улучшение технического состояния жилищного фонда Сергиево-Посадского муниципального района, администрация Сергиево-Посадского района на основании лимитов денежных средств, представляемых Фондом капитального ремонта Московской области, готовит предложения по включению многоквартирных домов в краткосрочные трехлетние планы реализации региональной программы капитального ремонта. Указанные предложения направляются в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и в Фонд капитального ремонта Московской области и подлежат последующему утверждению Губернатором Московской области.

В целях реализации краткосрочного трехлетнего плана региональной программы капитального ремонта Фонд капитального ремонта Московской области определяет и реализует мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

1. **Перечень подпрограмм муниципальной программы**

Задачи Программы решаются в рамках двух подпрограмм:

1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

2.1. Основные мероприятия подпрограммы «**Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** направлены на снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Целями подпрограммы является:

- модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме;

- уменьшение размера задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения;

- уменьшение количества технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения.

Настоящая подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- снижение затрат на производство тепловой энергии;

- совершенствование системы управления жилищно-коммунального коммунального хозяйства;

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

Строительство газовых блочно-модульных котельных направлено на создание комфортных условий жизни населения в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

2.2. Основные мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» направлены на улучшение технического состояния жилищного фонда Сергиево-Посадского муниципального района.

Целями подпрограммы является:

- предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;

- сокращение ветхого жилищного фонда;

- мониторинг за соблюдением жильцами многоквартирных домов срока определения способа формирования фонда капитального ремонта.

- синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

**3. Цель и задачи муниципальной программы**

Цели Программы:

- модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме;

- уменьшение размера задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения;

- уменьшение количества технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения;

- предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;

- сокращение ветхого жилищного фонда;

- мониторинг за соблюдением жильцами многоквартирных домов срока определения способа формирования фонда капитального ремонта.

- синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Для достижения этих целей планируется решение следующих задач:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- снижение затрат на производство тепловой энергии;

- совершенствование системы управления жилищно-коммунального коммунального хозяйства;

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

- подготовка предложений по включению домов в региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов Московской области, а также предложений по реализации региональной программы на трехлетний период. Направление предложений в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для последующего утверждения Губернатором Московской области.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.**

Реализация Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в [приложении](#Par865) №1 и в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Программа рассчитана на период 2017-2021 годов.

**5 Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Количественные и качественные приоритетные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Единица измерения | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| Бюджет Сергиево-Посадского района | | Другие источники | Базовое значение | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Задача№1  Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. | 3 800.0 | | 55 980,2 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | | **86** | | **92** | | **94** | **96** | **98** | **100** |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды. | ед. | | 0 | | **1** | | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | % | | **85** | | **85** | | **85** | **86** | **87** | **88** |
| Задача №2  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 0,0 | | 11 416,4 | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | | 0 | |  | |  | **1** |  | **1** |
| Количество очистных сооружений приведённых в надлежащее состояние и запущенных в работу | ед. | | 0 | |  | |  |  | **1** |  |
| 2 | Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | | **23** | | **23** | | **23** | **24** | **25** | **26** |
| Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | % | | **83** | | **83** | | **83** | **84** | **86** | **87** |
| Количество КНС приведённых в надлежащее состояние | ед. | |  | |  | |  |  | **1** |  |
| Задача№3  Снижение затрат на производство тепловой энергии | 1 150.0 | | 95 861,5 | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. | |  | | **1** | |  |  |  |  |
| Задача №4  Совершенствование системы управления жилищно-коммунального коммунального хозяйства | 32 720.0 | | 559 028,0 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Московской области к осенне-зимнему периоду | % | | **100** | | **100** | | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 4 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | | **40** | | **40** | | **40** | **40** | **40** | **40** |
| Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | | **40** | | **40** | | **40** | **40** | **40** | **40** |
| Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | %/ед. | | **73,6** | | **73,6** | | **73,6** | **74,3** | **75** | **76** |
| Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения | тыс. руб./тыс. чел. | | **2 301,6** | | **2 300** | | **2 300** | **2 200** | **2 200** | **1 500** |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | ед./тыс. чел | | **0,04** | | **0,04** | | **0,04** | **0,04** | **0,04** | **0,04** |
| Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | ед. | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | % | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | | **1** | | **1** | |  |  |  |  |
| 5 | Задача №5  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 1 480.0 | | 55 144.0 | Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | | **2** | | **1** | |  |  |  |  |
| 6 | Задача №6  Подготовка предложений по включению домов в региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов Московской области, а также предложений по реализации региональной программы на трехлетний период |  | |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | штуки | | **72** | | **89** | | **75** | **55** | **-** | **-** |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | | **94** | | **86** | | **87** | **88** | **89** | **90** |
|  | |  | Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние | штуки | | **238** | | **1004** | | **834** | **834** | **834** | **834** |

**6. Методика расчетов значений показателей эффективности**

**реализации программы**

**1.** **Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.**

Расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 №411.

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**2.** **Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды.**

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**3. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водопроводом» и «Общая площадь жилых помещений».

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Росстата от 08.10.2013 №393.

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**4. Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние**

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**5. Количество очистных сооружений приведённых в надлежащее состояние и запущенных в работу**

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**6. Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных вод через очистные сооружения».

Единицы измерения: процент.

Источники данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 №343.

- отчеты, предоставленные администрациями городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**7. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда**

Рассчитывается как отношение от деления показателей «Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением» и «Общая площадь жилых помещений».

Единицы измерения: процент.

Источники данных:

- годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденная приказом Росстата от 08.10.13 №393.

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**8. Количество канализационно-насосных станций (КНС) приведённых в надлежащее состояние**

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**9. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ**

Количество котельных, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствующем году.

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**10. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Московской области к осенне-зимнему периоду.**

Рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива.

Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, а также уровень готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Единицы измерения: процент.

Источник данных:

- форма федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**11. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием**

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**12. Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием**

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**13. Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой**

Рассчитывается как отношение от деления количества лицевых счетов обслуживаемых ООО «МосОблЕИРЦ» «ЕИРЦ "Сергиев Посад" к общему количеству лицевых счетов всех управляющих компаний района, умноженное на 100%.

Единица измерения: процент/единиц.

Источник данных:

- данные предоставленные управлением ООО «МосОблЕИРЦ» «ЕИРЦ "Сергиев Посад".

**14. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения.**

Рассчитывается как отношение от деления размера задолженности за топливно-энергетические ресурсы к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании.

Единица измерения: тыс. руб./тыс. чел.

Источник данных:

- данные по задолженности, предоставленные абонентскими отделами ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ПАО «Мосэнергосбыт-Сергиев Посад», из которых исключена задолженность ресурсоснабжающих организаций по оплате за потребленные энергоносители - предприятий банкротов, предприятий, отстранённых от производственной деятельности по причине неоплаты за потребленные энергоносители, дела которых рассматриваются правоохранительными органами,

- данные по численности населения, предоставленные оперативным отделом Министерства ЖКХ Московской области

**15. Количество технологических нарушений на объектах и системах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения**

Единица измерения: единиц / тысяч человек.

Источник данных:

- данные предоставленные оперативным отделом Министерства ЖКХ Московской области.

**16. Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства**

Информация об объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, используемых для предоставления коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома

Единица измерения: единица.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских поселений и ресурсоснабжающими организациями Сергиево-Посадского муниципального района.

Информация о видах работ и адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, на следующий календарный год.

Источник данных:

- данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области».

**17. Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления**

Единица измерения: процент.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских поселений и ресурсоснабжающими организациями Сергиево-Посадского муниципального района.

**18. Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ**

Единица измерения: единицы.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**19. Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ**

Единица измерения: единицы.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**20. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт**

Единица измерения: процент.

Источник данных:

Рассчитывается как отношение суммы начисленных средств некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» по статье «Взнос на капитальный ремонт», выставленных жильцам многоквартирных домов в текущем году, включенным в региональную программу Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (постановление Правительства Московской области от 27.17.2013 г. № 1188/58), к сумме собранных денежных средств организациями, собирающими платежи с населения, на основании агентского договора с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области»

Источник данных:

- данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области»

- данные предоставленные организациями, собирающими платежи с населения, на основании агентского договора с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области»

**21. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"**

Единица измерения: штуки.

Источник данных:

- данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области».

Примечания:

\* количество домов уточнятся после утверждения Губернатором Московской области краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества на 2017-2019 годы

\*\* количество домов на период 2020-2022 годов будет определенно при формировании краткосрочного трехлетнего плана в 2019 году. Ответственным лицом за организацию и обеспечение выполнения плана капитального ремонта является некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области».

**22. Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние**

Единица измерения: штуки.

Источник данных:

- отчеты, предоставленные администрациями и управляющими компаниями городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

7.1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

7.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

7.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность её реализации программы;

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

11) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении программы (подпрограммы).

7.3. Муниципальный заказчик подпрограммы готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки.

7.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы.**

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. После окончания срока реализации муниципальной программы Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района формирует в системе ГАСУ МО комплексный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, и представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы

8.4. Годовой и комплексный отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и комплексный отчёты о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции от 05.05.2016 №602-ПГ, от 05.12.2016 №1574-ПГ)

**9. Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»**

Паспорт подпрограммы

**Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | - модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;  - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;  - уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;  - организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме;  - уменьшение размера задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на одну тысячу населения;  - уменьшение количества технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства на одну тысячу населения | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;  - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  - снижение затрат на производство тепловой энергии;  - совершенствование системы управления жилищно-коммунального коммунального хозяйства;  - проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности; | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | \* Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» тыс. руб. | | | | | |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Всего | 816 580,1 | 203 356,8 | 188 043,1 | 173 235,0 | 129 278,2 | 122 667,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 591 746,9 | 137 178,9 | 110 057,0 | 114 837,0 | 114 837,0 | 114 837,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 39 150,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 |
| Внебюджетные источники (Средства, заложенные в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий, работающих на территории сельских поселений района) | 185 683,2 | 58 347,9 | 70 156,1 | 50 568,0 | 6 611,2 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - сокращение потерь энергоресурсов;  - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений;  - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%. | | | | | | | |

9.1. Характеристики проблем и мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 50% до 75%), что приводит к технологическим остановкам оборудования коммунальных объектов, в результате чего страдает население. Причина обусловлена хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, неоформленных в муниципальную собственность поселений в установленном порядке.

При этом до 80% сельских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

9.2. Описание задач подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

Для достижения поставленных целей разработана настоящая подпрограмма, которая направлена на решение следующих задач:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- снижение затрат на производство тепловой энергии;

- совершенствование системы управления жилищно-коммунального коммунального хозяйства;

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности.

9.3. Реализация подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы

**«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | - предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов;  - сокращение ветхого жилищного фонда;  - мониторинг за соблюдением собственниками помещений в многоквартирных жилых домах срока определения способа формирования фонда капитального ремонта.  - синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Подготовка предложений по включению домов в региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов Московской области, а также предложений по реализации региональной программы на трехлетний период | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования  Средства Фонда капитального ремонта Московской области: | \*\*Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» тыс. руб. | | | | | |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Средства бюджетов поселений городских и сельских поселений Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Внебюджетные источники | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Внебюджетные источники (ТСЖ, ЖСК, средства собственников помещений в многоквартирных домах) | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - сократить количество аварийных многоквартирных домов;  - сократить объем ветхого жилищного фонда;  - соблюдение собственниками помещений в многоквартирных жилых домах срока определения способа формирования фонда капитального ремонта.  - синхронизировать мероприятия подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».  - достичь уровня собираемости взносов на капитальный ремонт – к 2021 году до 90%;  - увеличить количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" – к 2019году до 55 штук (значения показателя в 2020 и в 2021 годах будет уточняться по особому решению министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области);  - увеличить количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние – к 2021 году до 834 штук. | | | | | | | | |

9.5. Характеристики проблем и мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

В Сергиево-Посадском муниципальном районе возникла тенденция быстрого старения жилищного фонда, особенно той части, которая создана в двадцатом веке и по состоянию на сегодняшний день полностью выработала свой эксплуатационный ресурс: деревянные, каменные с деревянными перекрытиями, каркасно-засыпные малоэтажные (до 3 этажей) жилые дома.

Физический износ домов обусловлен естественным старением конструктивных элементов и инженерного оборудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием текущего ремонта и плановых капитальных ремонтов жилищного фонда.

В настоящее время данная проблема решается в рамках реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

9.6. Описание задач подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

Для достижения выполнения поставленных целей разработана настоящая подпрограмма, которая направлена на решение задачи - Подготовка предложений по включению домов в региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов Московской области, а также предложений по реализации региональной программы на трехлетний период.

9.7. Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», предусмотренных в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение №1

**Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма **«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** | | 2017-2021 | Итого по подпрограмме №1 | 816 580,1 | 203 356,8 | 188 043,1 | 173 235,0 | 129 278,2 | 122 667,0 | Администрации городских и сельских поселений Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 591 746,9 | 137 178,9 | 110 057,0 | 114 837,0 | 114 837,0 | 114 837,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 39 150,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 |
| Внебюджетные источники | 185 683,2 | 58 347,9 | 70 156,1 | 50 568,0 | 6 611,2 | 0,0 |
| 1 | **Задача №1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.** | 2017-2021 | Итого по задаче №1 | 59 780,2 | 40 389,8 | 5 190,4 | 14 100,0 | 100,0 | 0,0 | Администрации городских и сельских поселений Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 32 718,9 | 32 718,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 23 261,3 | 3 870,9 | 5 190,4 | 14 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Березняковское** | 2017-2021 | Итого | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Березняковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Замена тепловой сети с бесканальной прокладкой труб в ППУ изоляции в д. Сватково общей L=160 п.м. |  | Внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт сетевых насосов и теплообменников котельной с. Бужаниново и д. Путятино |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Васильевское** | 2017-2021 | Итого | 1 112,5 | 527,5 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Васильевское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 1 112,5 | 527,5 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Мостовик, с. Васильевское |  | Внебюджетные источники | 1 112,5 | 527,5 | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Реммаш** | 2015-2019 | Итого | 660,4 | 660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Реммаш Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 660,4 | 660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Реммаш |  | Внебюджетные источники | 660,4 | 660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Лозовское** | 2017-2021 | Итого | 1 783,5 | 845,7 | 937,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Лозовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 1 783,5 | 845,7 | 937,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Лоза, пос. Ситники, д. Зубцово |  | Внебюджетные источники | 1 783,5 | 845,7 | 937,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Селковское** | 2017-2021 | Итого | 16 271,9 | 1 077,3 | 1 194,6 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Селковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 16 271,9 | 1 077,3 | 1 194,6 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения с. Торгашино | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 2 271,9 | 1 077,3 | 1 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка ПСД бурения скважины д. Торгашино | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство артезианской скважины д. Торгашино | Внебюджетные источники | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка ПСД бурения скважины д. Трехселище | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство артезианской скважины д. Трехселище | Внебюджетные источники | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Шеметовское** | 2017-2021 | Итого | 3 183,0 | 760,0 | 2 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Шеметовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 3 183,0 | 760,0 | 2 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка станций управления электродвигателями, замена насосного оборудования на ВЗУ |  | Внебюджетные источники | 3 183,0 | 760,0 | 2 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Строительство станций обезжелезивания и очистки питьевой воды** | 2017-2021 | Итого по строительству станций очистки питьевой воды | 36 518,9 | 36 518,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрации сельских поселений | Повышение качества питьевой воды |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 32 718,9 | 32 718,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Васильевское** |  | Итого | 5 806,9 | 5 806,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5 176,9 | 5 176,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Васильевское, с. Васильевское |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе СМР |  | Средства бюджета Московской области | 2 322,2 | 2 322,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Васильевское, п. Мостовик |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе СМР |  | Средства бюджета Московской области | 2 854,7 | 2 854,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Реммаш** |  | Итого | 26 185,3 | 26 185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 2 670,0 | 2 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 23 515,3 | 23 515,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Реммаш, пос. Реммаш. |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 2 670,0 | 2 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе СМР |  | Средства бюджета Московской области | 23 515,3 | 23 515,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Лозовское** |  | Итого | 4 526,7 | 4 526,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4 026,7 | 4 026,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Лозовское. пос. Лоза |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе разработка ПСД |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе СМР |  | Средства бюджета Московской области | 4 026,7 | 4 026,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Задача №2 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения** | 2017-2021 | Итого по задаче №2 | 11 416,4 | 2 983,5 | 6 311,1 | 1 092,1 | 1 029,7 | 0,0 | Администрации городских и сельских поселений Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 11 416,4 | 2 983,5 | 6 311,1 | 1 092,1 | 1 029,7 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Березняковское** | 2017-2021 | Итого | 2 754,1 | 1 305,9 | 1 448,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 2 754,1 | 1 305,9 | 1 448,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена автоматики, запорной арматуры и энергетического оборудования КНС с. Бужаниново |  | Внебюджетные источники | 2 754,1 | 1 305,9 | 1 448,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Васильевское** | 2017-2021 | Итого | 878,4 | 416,5 | 461,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Васильевское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 878,4 | 416,5 | 461,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения пос. Мостовик |  | Внебюджетные источники | 878,4 | 416,5 | 461,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Реммаш** | 2017-2021 | Итого | 3 920,3 | 0,0 | 1 798,5 | 1 092,1 | 1 029,7 | 0,0 | Администрация сельского поселения Реммаш Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 3 920,3 | 0,0 | 1 798,5 | 1 092,1 | 1 029,7 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения пос. Реммаш |  | Внебюджетные источники | 3 920,3 | 0,0 | 1 798,5 | 1 092,1 | 1 029,7 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Лозовское** | 2017-2021 | Итого | 915,1 | 433,9 | 481,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Лозовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 915,1 | 433,9 | 481,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения пос. Лоза, пос. Ситники, д. Зубцово |  | Внебюджетные источники | 915,1 | 433,9 | 481,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Селковское** | 2017-2021 | Итого | 957,3 | 453,9 | 503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Селковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 957,3 | 453,9 | 503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция сетей очистных сооружений д. Федорцово |  | Внебюджетные источники | 957,3 | 453,9 | 503,4 |  |  |  |
|  | **сельское поселение Шеметовское** | 2017-2021 | Итого | 1 991,2 | 373,3 | 1 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Шеметовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 1 991,2 | 373,3 | 1 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена насосного оборудования на трех КНС |  | Внебюджетные источники | 1 991,2 | 373,3 | 1 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Задача №3 Снижение затрат на производство тепловой энергии** | 2017-2021 | Итого по задаче №3 | 97 011,5 | 51 216,5 | 34 937,6 | 5 375,9 | 5 481,5 | 0,0 | Администрации городских и сельских поселений Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 95 861,5 | 50 066,5 | 34 937,6 | 5 375,9 | 5 481,5 | 0,0 |
|  | Модернизация газового оборудовнаия котельных на территории сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 1 150,0 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **сельское поселение Березняковское** | 2017-2021 | Итого | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Березняковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Замена тепловой сети с бесканальной прокладкой труб в ППУ изоляции в д. Сватково общей L=160 п.м. |  | Внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт сетевых насосов и теплообменников котельной с. Бужаниново и д. Путятино |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Васильевское** | 2017-2021 | Итого | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Васильевское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Замена тепловой сети с бесканальной прокладкой труб в ППУ изоляции от точки врезки трубопровода котельной пос. Мостовик L=140 пм Dу-100 в магистральную сеть до ТК-1 |  | Внебюджетные источники | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт насосов котельной и тепловых сетей с. Васильевское |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Реммаш** | 2017-2021 | Итого | 14 829,4 | 0,0 | 4 704,8 | 4 943,1 | 5 181,5 | 0,0 | Администрация сельского поселения Реммаш Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 14 829,4 | 0,0 | 4 704,8 | 4 943,1 | 5 181,5 | 0,0 |
|  | Реконструкция тепловых сетей пос. Реммаш общей L=1 494 п.м. |  | Внебюджетные источники | 14 829,4 | 0,0 | 4 704,8 | 4 943,1 | 5 181,5 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Лозовское** | 2015-2019 | Итого | 332,1 | 66,5 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Лозовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 332,1 | 66,5 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Замена тепловой сети суммарной длиной 120 пм D- с бесканальной прокладкой труб в ППУ изоляции в пос. Лоза |  | Внебюджетные источники | 332,1 | 66,5 | 132,8 | 132,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт насосов, бака ГВС на котельной и тепловых сетей пос. Лоза и пос. Ситники |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Селковское** | 2015-2019 | Итого | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Селковское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт теплообменников котельной д. Федорцово |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Торгашино L=100 пм D-100 |  | Внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **сельское поселение Шеметовское** | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Шеметовское Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Бесперебойная подача коммунальных услуг |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт котла ЗИО-60 в котельной д. Самотовино, насосов в котельных д. Самотовино, с. Закубежье, с. Константиново |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Строительство новых газовых блочно-модульных котельных** | 2017-2021 | Итого по строительству ГБМК | 80 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Обеспечение теплоснабжения населения от котельных работающих на экологическом и энергоэффективном природном газе |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 80 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пос. Ситники сельское поселение Лозовское ГМБК мощностью 1,2 МВт | 2017 | Итого | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское ГМБК мощностью 3,2 МВт | 2017 | Итого | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Константиново (школа) сельское поселение Шеметовское ГМБК мощностью 1,0 МВт | 2017 | Итого | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | д. Зубцово сельское поселение Лозовское ГБМК мощностью 3,0 МВт | 2018 | Итого | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Задача №4 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального коммунального хозяйства** | 2017-2021 | Итого по задаче №4 | 591 748,0 | 105 860,0 | 117 887,0 | 122 667,0 | 122 667,0 | 122 667,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
| Средства бюджета Московской области | 559 028,0 | 104 460,0 | 110 057,0 | 114 837,0 | 114 837,0 | 114 837,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 32 720,0 | 1 400,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 559 028,0 | 104 460,0 | 110 057,0 | 114 837,0 | 114 837,0 | 114 837,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Социальная поддержка малоимущих слоёв населения |
|  | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 31 320,0 | 0,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 | 7 830,0 |
|  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Задача №5 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности** | 2017-2021 | Итого по задаче №5 | 56 624,0 | 2 907,0 | 23 717,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 1 480,0 | 1 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 55 144,0 | 1 427,0 | 23 717,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №414, с.п. Березняковское, н.п. Путятино | 2017-2021 | Итого | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №414, с.п. Березняковское, н.п. Путятино | 2017-2021 | Итого | 28 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 28 000,0 |  | 2 000,0 | 26 000,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт внутриинженерных коммуникаций жилого дома №133 по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №414, с.п. Березняковское, н.п. Путятино | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Ду-100 L=240 п.м. по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №210,  с.п. Шеметовское, н.п. Башенка. | 2017-2021 | Итого | 1 427,0 | 1 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 427,0 | 1 427,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №210, с.п. Шеметовское, н.п. Башенка. | 2017-2021 | Итого | 3 280,0 | 280,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной скважины на ВЗУ по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №210, с.п. Шеметовское, н.п. Башенка. | 2017-2021 | Итого | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей Ду-150 L=200 п.м. по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №414, с.п. Березняковское, н.п. Путятино | 2017-2021 | Итого | 1 217,0 | 0,0 | 1 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 217,0 |  | 1 217,0 |  |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Сергиево-Посадский муниципальный район, военный городок №210, с.п. Шеметовское, н.п. Башенка. | 2017-2021 | Итого | 17 200,0 | 1 200,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 16 000,0 |  | 16 000,0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| ри  Приложение №3  Приложение №2  **Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов**  **Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | \*\*Объём финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Подпрограмма **«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** | 2017-2021 | Итого | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | Администрации городских и сельских поселений Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение качества коммунальных услуг для населения |
| Средства Федерального бюджета | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Внебюджетные источники | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| На постоянной основе осуществлять взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, товариществами собственников недвижимости в части определения технического состоянии многоквартирных домов и необходимости проведения капитального ремонта здания | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Подготовка предложений по включению домов в региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов Московской области, а также предложений по реализации региональной программы на трехлетний период. Последующее направление предложений в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и в Фонд капитального ремонта Московской области для утверждения Губернатором Московской области. | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Содействие жителям многоквартирных домов в проведении общих собраний по вопросам принятие решения о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества дома. | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Информационная и правовая поддержка населения | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Согласование актов выполненных работ | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Взаимодействие с Фондом капитального ремонта Московской области, а также с организациями, осуществляющими сбор платежей с населения на основании агентского договора с Фондом капитального ремонта Московской области с целью мониторинга собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Взаимодействие с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области по вопросам формирования планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского района | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |

\*\*Финансирование мероприятий, предусмотренные в подпрограмме «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» производится из средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области» и корректируется несколько раз в год, исходя из следующих данных: уровня собираемости денежных средств в текущем периоде, уровня собираемости в предыдущем году, а также с учетом прогноза собираемости на будущий период, и с учетом требований к обеспечению финансовой устойчивости деятельности фонда капитального ремонта, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации. Данные суммы утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и учитываются при подготовке и корректировке планов капитального ремонта, которые подлежат утверждению Губернатором Московской области. Предложения по включению домов в план капитального ремонта направляются администрациями городских поселений и администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

\*\*\*Средства бюджета Московской области, бюджетов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района, а также внебюджетные источники финансирования работ по проведению капитального ремонта на период 2017-2021 годы не предусмотрены.

По результатам выполнения мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» величина приоритетных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение поставленных задач достигнет следующих значений:

- Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт – к 2021 году до 90%;

- Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" – к 2019году до 55 штук (значения показателя в 2020 и в 2021 годах будет уточняться по особому решению министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области);

- Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние – к 2021 году до 834 штук.