|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 к Программе  **Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **"Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| № п/п | | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | | | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий программы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1** | | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | | | |
| **1.Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Строительство газопровода высокого давления**  . | | 2017-2021 | | | Итого, в том числе: | | 3 100,00 | 92 000,00 | 3 100,00 | 68 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 88 900,00 | 0,00 | 68 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.1. | к земельным участкам под ИЖС выделенным многодетным семьям в  д. Селково сельское поселение Селковское | | Выполнение проектно-изыскательских работ 2017 г. | | | Итого, в том числе: | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | Обеспечение  земельных участков выделенных многодетным семьям под ИЖС источником газификации-газопроводом высокого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | к с. Муханово городское поселение Богородское  7,9 км | | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г.-2018г. | | | Итого, в том числе: | | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение с. Муханово источником газификации-газопроводом высокого давления | | |
| Средства бюджета  Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  средства | | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 6,5 км. | | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г.-2018г. | | | Итого, в том числе: | | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение с. Озерецкое источником газификации-газопроводом высокого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | к д. Путятино  сельское поселение Березняковское  10 км. | | Выполнение проектно-изыскательских работ 2020г-2021г | | | Итого, в том числе: | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение д. Путятино источником газификации-газопроводом высокого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2. | **Строительство газораспределительных сетей** | | 2017-2021 | | | Итого, в том числе: | | 2 457,00 | 110 657,00 | 2 457,00 | 99 800,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной  газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального  района | | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные  средства | | 0,00 | 108 200,00 | 0,00 | 99 800,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 2,80 км. | | Выполнение строительно-монтажных работ 2018 г. | | | Итого, в том числе: | | 0,00 | 9 800,0 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение с. Озерецкое источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | д. Каменки сельское поселение Васильевское 2,4 км. | | .2017-2019 г. | | | Итого, в том числе: | | 2 457,00 | 10 857,00 | 2 457,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО «Мособлгаз» | | Обеспечение д. Каменки источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение проектно-изыскательских работ 2017 г. | | | Итого, в том числе: | | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 2 457,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение строительно-монтажных работ 2018г.-2019г. | | | Итого, в том числе: | | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО «Мособлгаз» | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | с. Муханово городское поселение Богородское 11,4 км. | | Выполнение строительно-монтажных работ 2018г.-2019г. | | | Итого, в том числе: | | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение с. Муханово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | в южной части с. Васильевское сельское поселение Васильевское, 7,0 км. | | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г.-2018г. | | | Итого, в том числе: | | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" | | Обеспечение южной части с. Васильевское источником газификации-газопроводом высокого давления | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных | | | 2017-2021 | | | Итого, в том числе: | 6 780,17 | 6 780,17 | 6 780,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 6 780,17 | 6 780,17 | 6 780,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | с. Константиново – школа сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 1,3 МВт. | | | Оплата технических условий 2017г. | | | Итого, в том числе: | 5 231,94 | 5 231,94 | 5 231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение технических условий на технологическое присоединение | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 231,94 | 5 231,94 | 5 231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | п. Ситники сельское поселение Лозовское  ГБМК мощностью 0,634 МВт. | | | 2017 г. | | | Итого, в том числе: | 1 029,46 | 1 029,46 | 1 029,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза» | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 029,46 | 1 029,46 | 1 029,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение проектно – изыскательских работ 2017 г. | | | Итого, в том числе: | 529,46 | 529,46 | 529,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 529,46 | 529,46 | 529,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата технических условий 2017г. | | | Итого, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 4,271 МВт. | | | Оплата технических условий 2017г. | | | Итого, в том числе: | 488,77 | 488, 77 | 488, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение технических условий на технологическое присоединение | | |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 488, 77 | 488,77 | 488, 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | д. Селково  сельское поселение Селковское  ГБМК мощностью 5,2 МВт. | | | Страхование | | | Итого, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Страхование объекта | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | д. Трехселище  сельское поселение Селковское  ГБМК мощностью 1,0 МВт. | | | Страхование | | | Итого, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Страхование объекта | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах | | | | 2017-2021 | | Итого, в том числе | 21 819,53 | 70 299,53 | 21 819,53 | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 21 819,53 | 70 299,53 | 21 819,53 | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 | 12 120,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | сельское поселение  Шеметовское  д. Самотовино  д. 15,16,17,23 | | | | 2017-2021 | | Итого, в том числе: | 209,50 | 8 629,50 | 209,50 | 0,00 | 0,00 | 8 420,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 209,50 | 8 629,50 | 209,50 | 0,00 | 0,00 | 8 420,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата технических условий 2017г. | | Итого, в том числе: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата договора на проверку проектно-сметной документации | | Итого, в том числе: | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение строительно-монтажных работ 2020г | | Итого, в том числе: | 0,00 | 8 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 420,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 8 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 420,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | сельское поселение Березняковское, с.Бужаниново, ул. Полевая, д.1 | | | | 2017 г | | Итого,  в том числе: | 583,47 | 583,47 | 583,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирного дома | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 583,47 | 583,47 | 583,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение строительно-монтажных работ 2017г. | | Итого,  в том числе: | 533,47 | 533,47 | 533,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 533,47 | 533,47 | 533,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата технических условий 2017г. | | Итого,  в том числе: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | сельское поселение Селковское д. Торгашино, Федорцово | | | | Техническое освидетельствование газового оборудования емкостных установок 2017 г | | Итого,  в том числе: | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение технического освидетельствования | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | сельское поселение Шеметовское  д. Кузьмино  д.4,5,9,10,27,32  с.Константиново  ул. Октябрьская, д. 8,9,10 | | | | 2017 – 2021г. | | Итого,  в том числе: | 2 187,24 | 18 007,24 | 2 187,24 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 12 120,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2 187,24 | 18 007,24 | 2 187,24 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 12 120,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации 2017 г. | | Итого,  в том числе: | 1 837,24 | 1 837,24 | 1 837,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 837,24 | 1 837,24 | 1 837,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата технических условий 2017г. | | Итого,  в том числе: | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Кузьмино, д. 4, 5, 9 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2020 г. | | Итого,  в том числе: | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Кузьмино, д. 10, 27, 32 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2021г | | Итого,  в том числе: | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с.Константиново  ул. Октябрьская, д. 8,9,10 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2021г | | Итого,  в том числе: | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 |  |  | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | сельское поселение Селковское, д.Торгашино, | | | | .2017-2018 г. | | Итого,  в том числе: | 9 770,92 | 18 843,10 | 9 770,92 | 9 072,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 9 770,92 | 18 843,10 | 9 770,92 | 9 072,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д.3,4,17,18,20,21 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г | | Итого,  в том числе: | 9 770,92 | 9 770,92 | 9 770,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 9 770,92 | 9 770,92 | 9 770,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. 7,10,11,12,13,22 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2018г | | Итого,  в том числе: | 0,00 | 9 072,18 | 0,00 | 9 072,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 9 072,18 | 0,00 | 9 072,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | сельское поселение Лозовское  п. Заречный  д.1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10,11,14 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г | | Итого,  в том числе: | 8 092,53 | 8 092,53 | 8 092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 8 092,53 | 8 092,53 | 8 092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | сельское поселение Селковское  д. Федорцово | | | | 2018-2019 г | | Итого,  в том числе: | 0,00 | 15 167,82 | 0,00 | 3 047,82 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Газификация многоквартирных домов | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 15 167,82 | 0,00 | 3 047,82 | 12 120,0 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | д. 7,10 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2018 г | | Итого,  в том числе: | 0,00 | 3 047,82 | 0,00 | 3 047,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 3 047,82 | 0,00 | 3 047,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,9,11,12,13,14 | | | | Выполнение строительно-монтажных работ 2019 г. | | Итого,  в том числе: | 0,00 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,00 | 12 120,0 | 0,00 | 0,00 | 12 120,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | сельское поселение Селковское  д. Тограшино д.3,4,7,10,11,12,13,17,18,20,21,22  д. Федорцово  д.7,8,9,10,11,12,13,14 | | | | Оплата за согласование проектной документации в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»  2017 г. | | Итого,  в том числе | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9 | сельское поселение Лозовское  п. Заречный  д.1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10,11,14 | | | | Оплата за согласование проектной документации в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»  2017 г. | | Итого,  в том числе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10 | сельское поселение Селковское  д. Тограшино д.3,4,7,10,11,12,13,17,18,20,21,22  д. Федорцово  д.7,8,9,10,11,12,13,14 | | | | Оплата за проведение проверки смет в ГАУ МО «Мособлэкспертиза»  2017 г. | | Итого,  в том числе | 117,88 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 117,88 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | сельское поселение Лозовское  п. Заречный  д.1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10,11,14 | | | | Оплата за проведение проверки смет в ГАУ МО «Мособлэкспертиза»  2017 г. | | Итого,  в том числе | 81,05 | 81,05 | 81,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Получение согласования | | |
| 3.1.11 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 81,05 | 81,05 | 81,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе** | | | **34 156,70** | **279 736,70** | **34 156,70** | **180 820,00** | **20 520,00** | **22 120,00** | **22 120,00** |  |  | | |  | | | |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района** | | | **34 156,70** | **82 636,70** | **34 156,70** | **12 120,00** | **12 120,00** | **12 120,00** | **12 120,00** |
| **Внебюджетные источники** | | | **0,00** | **197 100,00** | **0,00** | **168 700,00** | **8 400,00** | **10 000,00** | **10 000,00** |