Утверждена
постановлением Главы 
Сергиево-Посадского 
муниципального района

от _____________ № ___________

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе Московской области»

1. Пункт 5.1.3 «Школа на 550 мест» и пункт 5.1.5 «Благоустройство территории (вынос сетей инженерных коммуникаций и строительство подъездной дороги СМР и ПИР для школы на 550 мест)» подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе Московской области» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1.3. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д.Зубачево (ПИР и строительство) | 2017-2020 годы | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 0,0 0,0 | 539 947,94 512 950,55 26 997,39 | 2 164,47 2 056,25 1 08,22 | 20 337,38 19 320,51 1 016,87 | 157 577,0 149 698,15 7 878,85 | 359 869,09 341 875,64 17 993,45 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, МБУ «Развитие» | Ликвидация второй смены в МБОУ СОШ №№4, 11, 21 |
| 5.1.5. | Благоустройство территории (вынос сетей инженерных коммуникаций и строительство подъездной дороги СМР и ПИР для школы на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д.Зубачево (ПИР и строительство)) | 2017-2020 годы | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 0,0 0,0 | 6 660,9 0,0 6 660,9 | 0,0 0,0 0,00 | 6 660,9 0,0 6 660,9 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, МБУ «Разви-тие» | Ликвидация второй смены в МБОУ СОШ №№4, 11, 21 |

2. Адресный перечень объектов общего образования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.1.3. «Школа на 550 мест» подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области» изложить в следующей редакции:

Адресный перечень объектов общего образования, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 5.1.3. «Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д.Зубачево (ПИР и строительство)» подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области»

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района

| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2017, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе д.Зубачево (ПИР и строительство) | 2017-2020 годы | 550 мест | 539 947,94 | 0,0 | Итого | 539 947,94 | 2 164,47 | 20 337,38 | 157 577,0 | 359 869,09 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 512 950,55 | 2 056,25 | 19 320,51 | 149 698,15 | 341 875,64 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 26 997,39 | 108,22 | 1 016,87 | 7 878,85 | 17 993,45 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 539 947,94 | 2 164,47 | 20 337,38 | 157 577,0 | 359 869,09 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 512 950,55 | 2 056,25 | 19 320,51 | 149 698,15 | 341 875,64 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 26 997,39 | 108,22 | 1 016,87 | 7 878,85 | 17 993,45 | 0,0 | 0,0 |