ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды

городского поселения Сергиев Посад»

на 2018 –  2022 годы

Раздел I

Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

территории городского поселения Сергиев Посад

- Городское поселение Сергиев Посад - крупный научно-промышленный и транспортный узел общенационального и международного значения, научно-образовательный и духовный центр русского Православия.

- На территории городского поселения Сергиев Посад расположено 27 населенных пунктов,  общей численностью населения свыше 111 000 человек, здесь же расположен административный центр Сергиево-Посадского муниципального района.

- По данным регионального статистического наблюдения Формы № 1-благоустройство за 2016 год:

- общая площадь городских земель составила - 23,4 тыс. га;

- общая площадь зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности – 18, 16 тыс.га или ок.75% общей площади городских земель;

- общая протяженность улиц, проездов, набережных составила порядка 400 км;

- общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных составила около 300 км.

- Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

- Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков и скверов, отсутствие зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

- Неудовлетворительное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, декоративного ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

- Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

- Однако, вышеуказанные мероприятия, не позволят в полной мере решить проблемы в сфере благоустройства и вопросы благоустройства территорий поселения требуют поиска эффективных решений, так как остаются проблемы, которые планируется решить в рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения Сергиев Посад» на 2018-2022 годы (далее – Программа).

К этим проблемам относятся:

- высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

8.  В связи с изложенным, назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий городского поселения Сергиев Посад.

Раздел II

Приоритеты государственной политики

в сфере реализации Программы

- Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 Государственная  программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

- В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01. 2016 № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

4.   Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – приоритетный проект).

5.  Основной целью приоритетного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий в субъектах Российской Федерации.

6. Программа разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – постановление №169).

7. Основными приоритетными направлениями Программы по реализации мероприятий по благоустройству являются:

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий населенных пунктов;

б) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

в) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

г) обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.

Раздел III

Цель и задачи Программы

- Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Сергиев Посад.

- Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

а) обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории поселения с учетом приоритетов территориального развития;

б) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения;

в) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий поселения в соответствии с едиными требованиями.

3.  Реализация мероприятий Программы позволит создать благоприятные условия для

проживания жителей городского поселения Сергиев Посад, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

- Достижение целей и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Раздел IV

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

1. Одним из основных мероприятий Программы является проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения.

2. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы,  разработанные с учетом требований Приказа № 691-пр, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3. В результате реализации мероприятий Программы планируется:

а) выполнить работы в рамках минимального перечня по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы;

б) благоустроить общественные территории, включенные в муниципальные программы по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2022 годы;

в) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

д) провести иные мероприятия по благоустройству территорий.

4. Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Сергиев Посад.

5. Реализация мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей городского поселения Сергиев Посад.

6. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями правил благоустройства территории Сергиево-Посадского муниципального района, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на всей территории поселения.

Раздел V

Описание рисков реализации Программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками

и мер по их минимизации

- В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

а) финансовые риски: непредставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местного бюджета и возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий государственной (муниципальной) программы;

б) информационные риски: неполнота и неточность предоставления информации об объемах и качестве осуществления работ по благоустройству дворовых и общественных пространств;

в) социальные риски: низкая социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий;

в) управленческие риски: неэффективное управление Программы, низкое качество межведомственного взаимодействия, недостаточный контроль над реализацией Программы.

2. Для снижения определенной доли рисков и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Программы предусмотрены следующие меры:

а) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

б) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы и расходов бюджета городского поселения Сергиев Посад;

в) проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес - структур в реализации проектов по благоустройству;

г) реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

д) осуществление общественного контроля;

е) контроль и координация реализации Программы межведомственной комиссией на уровне региона и общественными комиссиями на уровне поселения;

3. Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

Раздел VI

Объем средств, необходимых на реализацию Программы

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет г.п.Сергиев Посад | 222 135,20 | 240 028,90 | 243 128,90 | 243 128,90 | 243 128,90 |
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 222 135,20 | 240 028,90 | 243 128,90 | 243 128,90 | 243 128,90 |

Раздел VII

Перечень мероприятий Программы

1. Мероприятия разработаны в соответствии с необходимостью решения задач Программы с учетом прогнозных объемов финансовых ресурсов (не менее уровня финансирования в 2017 году) на реализацию программных мероприятий, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления, действующим законодательством.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении 3 к настоящей Программе.

2. Для реализации перечня мероприятий Программы осуществляется инвентаризация территорий поселения, утверждаются муниципальные программы, разработка которых осуществляется на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении дворовых и общественных территорий в муниципальные программы;

- эффективность расходования субсидии из областного бюджета путем обеспечения высокой готовности к реализации  Программы на стадии ее формирования.

3. Органы местного самоуправления обеспечивают разработку муниципальных программ, осуществляют координацию деятельности участников муниципальных программ, а также мониторинг их реализации и предоставление отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской области о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

современной комфортной городской среды

городского поселения Сергиев Посад»

на 2018 – 2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского поселения Сергиев Посад» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы |  | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Сергиев Посад (далее - поселение), - Создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида города, создания комфортной среды для гостей и туристов городского поселения Сергиев Посад. |  |  |  |  |
| Задачи Программы |  | 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Сергиев Посад; 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского поселения Сергиев Посад (далее – территории); 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. |  |  |  |  |
| Заказчик Программы |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |
| Координатор Программы |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |
| Разработчик Программы |  | Администрация городского поселения Сергиев Посад |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | 2018-2022 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджет г.п.Сергиев Посад | 222 135,20 |  | 240 028,90 | 243 128,90 | 243 128,90 | 243 128,90 |
| Бюджет Московской области | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 222 135,20 |  | 240 028,90 | 243 128,90 | 243 128,90 | 243 128,90 |
| Целевые показатели Программы |  | 1) Количество благоустроенных дворовых территорий; 2) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 3) Количество благоустроенных общественных территорий; 4) Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - повышение уровня озеленения территории поселения; - повышение уровня комфортности и чистоты на территории поселения; - создание условий для работы и отдыха жителей и гостей поселения; - улучшение экологической обстановки; - совершенствование эстетического состояния территории поселения; - приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической части города Сергиев Посад; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха горожан и гостей поселения; - предотвращение сокращения зелёных насаждений путем увеличение количества высаживаемых деревьев. |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

современной комфортной городской среды

городского поселения Сергиев Посад»

на 2018 – 2022 годы

Перечень показателей (индикаторов)

результативности и эффективности муниципальной программы «Формирование

современной комфортной городской среды городского поселения Сергиев Посад»

на 2018 – 2022 годы

Целевые показатели Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы приведены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица Измере-ния | Значения показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 112 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (по итогам инвентаризации) | % | 19,6 | 25,5 | 34,3 | 52,3 | 100 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (по итогам инвентаризации) | % | 20 | 25 | 33,3 | 50,0 | 100 | 100 |
| 5 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 75,0 | 86,2 | 90,8 | 92,2 | 94,0 | 96,5 |

Количество показателей Программы сформировано исходя из принципа необходимости и достаточности достижения цели и решения поставленных задач.