# Утверждена

# постановлением Главы Сергиево-															       Посадского муниципального района

# от ____________ №___________

Муниципальная программа

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД»

г. Сергиев Посад

2018 год

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад».

| Наименование муниципальной программы (далее программа) | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Сергиев Посад». |
| --- | --- |
| Цели программы | - модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения; - обеспечение подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры; - уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг; - координация и контроль за содержанием и надлежащей эксплуатацией коммунальной инфраструктуры. - обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания населения. - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов; - сокращение ветхого жилищного фонда; - синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». |
| Координатор программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры района. |
| Разработчик программы | Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель | Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Задачи программы | - устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов городского поселения Сергиев Посад; - повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения; - снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых для населения; - доведение качества питьевой воды до нормативных значений; - снижение затрат на производство тепловой энергии; - контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения Сергиев Посад; - модернизация и строительство систем уличного освещения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа. 2. Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 4. Газификация населенных пунктов. |
| Источники финансирования программы по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 594 516,12 | 80 067,4 | 104 302,1 | 80 067,4 | 148 481,13 | 155 590,93 | 106 074,56 |
| Средства областного бюджета | 46 132,21 | 46 132,21 | 0,00 | 46 132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение городской инфраструктуры надежными и эффективными объектами. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг: - снижение степени физического износа жилищного фонда; - сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда; - повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям; - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - сокращение потерь энергоресурсов; - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения поселений с 16 до 11 единиц; - сокращение потерь тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в теплотрассах с 12,2% до 10%; - сокращение удельного расхода топлива на единицу тепловой энергии с 175,2 до 169,2 кг у.т./Гкал; - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 88% до 92%. |

## 1.   Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы

Одним из приоритетов городского поселения Сергиев Посад является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2016  № 664/38.

Программа предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг.

1.1. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа

Настоящая подпрограмма определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию в городском поселении Сергиев  Посад  положений Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания жителей многоквартирных домов независимо от срока их эксплуатации, а также улучшение технического состояния жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в границах, установленных положениями постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

1.2. Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Подпрограмма «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Сергиев Посад» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2016  № 664/38. Программа предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению городского поселения Сергиев Посад, а также повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, модернизации, комплексного обновления объектов коммунального  назначения. Программа  разработана  на  основе  данных    предоставленных коммунальными предприятиями и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского поселения Сергиев Посад в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей может стать причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период, что является аварийной ситуацией.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 12,2% от произведенной тепловой энергии.

Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании подпрограммы в части модернизации существующих систем.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Сергиев Посад позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения городского поселения Сергиев Посад путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водо- ресурсов потребителям;

- улучшить экологическое состояние в городском поселении Сергиев Посад.

1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

# Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского поселения Сергиев-Посад :

# - отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета потребителей энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде ;

# - низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в  муниципальных учреждениях и жилищном фонде.

# Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

# - отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде городского поселения Сергиев Посад предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

-  снижению эффективности расходования средств бюджета г/п Сергиев Посад .

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных  учреждений и многоквартирных домов.

В подпрограмме определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области является энергодефицитным районом, решение вопросов повышения энергоэффективности  имеет приоритетное значение и по городскому поселению Сергиев Посад.

1.3.1 Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений, и позволяющих получить наибольший экономический эффект. Настоящая Программа направлена на решение следующих основных мероприятий:

1. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

2. Организация учета энергетических ресурсов  в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

Для выполнения основных мероприятий в бюджетной сфере предусматривается выполнение следующих мероприятий: установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы; установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением; промывка трубопроводов и стояков системы отопления; замена светильников внутреннего освещения на светодиодные; повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений.

Для выполнения основного мероприятия в многоквартирных домах предусмотрена установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Выполнение данных мероприятий приведет к достижению результатов выполнения подпрограммы:

- оснащению зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%.

1.4. Газификация населенных пунктов

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов на территории городского поселения Сергиев Посад»  разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», содержит мероприятия направленные на обеспечение природным газом населения городского поселения Сергиев Посад, а также организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения.

В ходе реализации подпрограммы предусматривается выполнить проектные и строительно-монтажные работы.

Подпрограмма носит комплексный характер  и предполагает участие в ней органов местного самоуправления городского поселения, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Дополнительным источником внебюджетного финансирования могут быть средства собственников жилых домов и помещений (софинансирование),  кредитование и субсидирование различных слоёв населения.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:

- повысить уровень газификации городского поселения Сергиев Посад, газифицировав 4 сельских населенных пункта, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек;

- построить 3 600,0 м газораспределительных сетей;

- улучшить экологическую обстановку в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;

- строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК) -2.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основные цели и задачи подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа» направлены на улучшение технического состояния жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад.

Целями подпрограммы является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания  граждан;

- предотвращение аварийного  состояния многоквартирных домов;

- сокращение ветхого жилищного фонда;

- синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Настоящая подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- устранение физического износа  общего имущества многоквартирных домов.

2.2. Основные цели и задачи подпрограммы «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» направлены на снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Целями подпрограммы является:

- модернизация, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- обеспечение подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям коммунальной инфраструктуры;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры;

- уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг;

- координация и контроль за содержанием и надлежащей эксплуатацией  коммунальной инфраструктуры.

Настоящая подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых для населения;

- доведение качества питьевой воды до нормативных значений;

- снижение затрат на производство тепловой энергии;

- контроль за своевременностью и полнотой внесения изменений в утвержденные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений.

2.3. Основные цели и задачи подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Увеличение количества бюджетных учреждений и многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов.

Увеличение количества зданий, строений сооружений бюджетной сферы, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) .

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде городского поселения Сергиев - Посад.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики городского поселения;

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории городского поселения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения; расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Автоматизированная система диспетчерского контроля, мониторинга энергоэффективности и управления многоквартирным жилым фондом  внедряется в качестве расширения системы АСДУ – автоматизированной системы диспетчерского управления, энергомониторинга, и учета Сергиево Посадской электросети. Все вводимые элементы системы должны  интегрироваться в информационную среду существующей системы автоматического управления АСДУ СПЭС. Система обеспечит сбор информации, контроль выхода, архивирование информации, а также контроль и функционирования следующих технологических подсистем:

- Электроснабжение;

- Теплоснабжение;

- Водоснабжение;

- Работа инженерной инфраструктуры здания;

- Охранная и пожарная сигнализация;

- Дистанционное управление электроснабжением потребителей через встроенное в электросчетчики реле.

Целями создания системы являются:

- контроль в режиме он-лайн, аварийная диагностика, мониторинг, повышение надёжности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;

- диспетчерский контроль;

- централизованный контроль и получение оперативной информации о состоянии и параметрах приборов учета и  инженерных систем;

- предоставление прозрачного доступа к оборудованию объекта для дистанционного изменения установок и конфигурирования оборудования;

- ведение автоматизированного учёта эксплуатационных ресурсов оборудования инженерной инфраструктуры жилого фонда;

- документирование и регистрация отклонений заданных параметров технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб;

- снижение эксплуатационных расходов за счет экономии тепла, электроэнергии и сокращения затрат на содержание обслуживающего технического персонала;

- обеспечение передачи данных о потреблении энергоресурсов в системы АИИС КУЭ СПЭС. Мосэнергосбыт и другие компании:

- обеспечение передачи данных  энергомониторинга, контроль энергоэффективности, передача неэффективных режимов работы и  аварийных сигналов диспетчеру;

- обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб, планирование проведения профилактических и ремонтных работ инженерных систем;

Проект может предусматривать модернизацию оборудования учета энергоресурсов, возможность подключения дополнительного оборудования, поэтапного внедрения элементов и узлов учета и автоматизации.

2.4. Основные цели и задачи подпрограммы «Газификация населенных пунктов»

Основными целями подпрограммы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Московской области;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения городского поселения Сергиев Посад, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- создание условий для развития экономики городского поселения Сергиев Посад с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для перевода систем газораспределения населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад с сжиженного углеводородного газа на природный газ;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- повышение инвестиционной привлекательности Московской области и развитие инвестиционной активности субъектов экономики.

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад – газопроводами высокого, среднего и низкого давления путем строительства 3 600,0 м газораспределительных сетей.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

В течение 2017 - 2021 годов.

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад, средств бюджета Московской области.

Ресурсное обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году,  подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка социально-экономической эффективности программы проводится на основании системы целевых индикаторов, которые представляют собой абсолютные и относительные показатели. Система целевых индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в данной области за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

6.   Контроль за ходом реализации программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы разработчик один раз в квартал направляет в отдел экономического развития оперативный отчет, который содержит:

-  перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

-     анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Разработчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономического развития для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы разработчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1).  Аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

-  общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2).  Таблицу, в которой указываются:

-   данные об использовании средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

-   мероприятия, не завершенные в утвержденные сроки, причины их не выполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- показатели, не достигшие запланированного уровня, приводятся причины их не выполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

# Утверждена

# постановлением Главы Сергиево-															       Посадского муниципального района

# от ____________ №___________

ПОДПРОГРАММА №1

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД»

## Паспорт подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»

| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - предотвращение аварийного состояния многоквартирных домов; - сокращение ветхого жилищного фонда; - синхронизация мероприятий подпрограммы с региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы». |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры района. |
| Разработчик подпрограммы | Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель | Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня благоустройства на территории городского поселения Сергиев Посад; - устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов городского поселения Сергиев Посад. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Подпрограмма № 1 |  | Всего | 37 852,17 | 105 910,60 | 37 852,17 | 74 662,85 | 74 662,85 | 77 649,36 | 404 676,86 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 37 852,17 | 105 910,60 | 37 852,17 | 74 662,85 | 74 662,85 | 77 649,36 | 404 676,86 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - снижение степени физического износа жилищного фонда; - сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда; - повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям. |

Перечень подпрограммных мероприятий

«Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущим финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача № 1. Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 5 135,80 | 76 743,87 | 14 169,00 | 5 135,80 | 15 325,19 | 15 938,20 | 16 575,73 | Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Благоустройство СП» (далее МБУ «Б СП») |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 5 135,80 | 76 743,87 | 14 169,00 | 5 135,80 | 15 325,19 | 15 938,20 | 16 575,73 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Восстановление и поддержка работоспособного состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций с высоким уровнем износа в многоквартирных жилых домах, признанных ветхими и аварийными. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 696,00 | 17 821,22 | 3 290,28 | 696,00 | 3 558,77 | 3 701,12 | 3 849,16 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 696,00 | 17 821,22 | 3 290,28 | 696,00 | 3 558,77 | 3 701,12 | 3 849,16 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Устройство наружного туалета в районе жилого дома по адресу: г.Сергиев Посад, ул. Горького, дом 54/12 (предписание ГЖИ). | Итого в том числе: | 2018 г. | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Устройство наружного туалета в районе жилого дома по адресу: г.Сергиев Посад, ул. Совхозная, дом 1/1. | Итого в том числе: | 2018 г. | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Прочие мероприятия (текущие поручения Главы администрации, предписания ГЖИ, обращения депутатов и граждан). | Итого в том числе: | 2018 г. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Ремонт помещений маневренного фонда и муниципальных жилых помещений. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 3 704,50 | 53 128,49 | 9 808,96 | 3 704,50 | 10 609,37 | 11 033,75 | 11 475,10 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 704,50 | 53 128,49 | 9 808,96 | 3 704,50 | 10 609,37 | 11 033,75 | 11 475,10 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Сергиев Посад, Озерная, дом 1, кв. 50; ул. Победы, дом 6, кв. 22; ул. Победы, дом 2, кв. 30; ул. Мира, дом 7, кв. 63; ул. Победы, дом 5, кв. 18. | Итого в том числе: | 2018 г. | 2 977,43 | 2 977,43 | 0,00 | 2 977,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 977,43 | 2 977,43 | 0,00 | 2 977,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | Ремонт муниципальной квартиры (замена окон) по адресу: г. Сергиев Посад, Московское ш., дом 28, кв. 30 (инвалид 3 гр.). | Итого в том числе: | 2018 г. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. | Прочие мероприятия (текущие поручения Главы администрации, предписания ГЖИ, обращения депутатов и граждан). | Итого в том числе: | 2018 г. | 627,07 | 627,07 | 0,00 | 627,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 627,07 | 627,07 | 0,00 | 627,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Ремонт муниципальных жилых помещений ветеранам ВОВ. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 535,30 | 2 490,91 | 459,89 | 535,30 | 497,42 | 517,31 | 538,01 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 535,30 | 2 490,91 | 459,89 | 535,30 | 497,42 | 517,31 | 538,01 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Текущий ремонт 3-й комнатной квартиры Кеменовой Марии Павловны, по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Победы, д.7, кв.6 (45 м2). | Итого в том числе: | 2018 г. | 137,00 137,00 | 137,00 137,00 | 0,00 0,00 | 137,00 137,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | Текущий ремонт 1-й комнатной квартиры Уткиной Нины Сергеевны, по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д.4Б, кв.68. | Итого в том числе: | 2018 г. | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3. | Текущий ремонт 1-й комнатной квартиры Шабашовой Александры Валентиновны, по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Строителей д.10, кв.7. | Итого в том числе: | 2018 г. | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.4. | Прочие мероприятия (По предоставлению уточненных списков ветеранов от управления соцзащиты). | Итого в том числе: | 2018 г. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Определение технического состояния (экспертиза) строительных конструкций и инженерных сетей муниципального жилищного фонда. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 200,00 | 2 023,81 | 373,65 | 200,00 | 404,14 | 420,31 | 437,12 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 200,00 | 2 023,81 | 373,65 | 200,00 | 404,14 | 420,31 | 437,12 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1. | г. Сергиев Посад, Овражий переулок, дом № 23 (предписание ГЖИ №08ОГ/03-1265-10-3-2017). | Итого в том числе: | 2018 г. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2. | Прочие мероприятия (текущие поручения Главы администрации, предписания ГЖИ, обращения депутатов и граждан). | Итого в том числе: | 2018 г. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Проектирование мероприятий капитального ремонта муниципального жилищного фонда на основании экспертиз. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 0,00 | 236,22 | 0,00 | 255,50 | 265,72 | 276,34 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 236,22 | 0,00 | 255,50 | 265,72 | 276,34 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 2 Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, а именно: взносы собственника муниципального жилищного фонда на капитальный ремонт общего имущества МКД. |
| 2.1. | Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, а именно: взносы собственника муниципального жилищного фонда на капитальный ремонт общего имущества МКД. | Итого в том числе: | 2017 -2018 гг. | 32 947,82 | 171 592.35 | 31 680,60 | 32 947,82 | 34 265,74 | 35 636,37 | 37 061,82 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 32 947,82 | 171 592.35 | 31 680,60 | 32 947,82 | 34 265,74 | 35 636,37 | 37 061,82 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Взносы собственника муниципального жилищного фонда на капитальный ремонт общего имущества МКД. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 32 947,82 | 171 592.35 | 31 680,60 | 32 947,82 | 34 265,74 | 35 636,37 | 37 061,82 | МБУ «Б СП» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 32 947,82 | 171 592.35 | 31 680,60 | 32 947,82 | 34 265,74 | 35 636,37 | 37 061,82 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 37 852,17 | 404 676,86 | 105 910,60 | 37 852,17 | 74 662,85 | 74 662,85 | 77 649,36 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 37 852,17 | 404 676,86 | 105 910,60 | 37 852,17 | 74 662,85 | 74 662,85 | 77 649,36 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Планируемые результаты реализации подпрограммы

## «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда,

## поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача № 1 Обеспечение своевременного и качественного ремонта МКД, расположенных на территории. | 76 743,87 | 0,00 | 1.1. Количество МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт | шт. | 18 | 23 | 42 | 46 | 39 | 37 |
|  |  |  |  | 1.2. Доля МКД, имеющих ветхое состояние, в которых проведен текущий ремонт, в общем количестве ветхих жилых домов, признанных ветхими и аварийными по состоянию на 31.12.2014 год | % | 8,78 | 11,22 | 20,49 | 22,44 | 19,02 | 18,1 |
|  |  |  |  | 1.3. Полнота освоения предоставленных из бюджета субсидий на проведение капитального ремонта жилищного фонда. | % | 99,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов | 158 928,92 * | 0,00 | 2.1. Доля капитально отремонтированных МКД, в общем числе МКД, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году. | % | 0,61 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 2.2. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества МКД из бюджета муниципального образования (взносы). | т. руб. | 21 173,62 | 31 680,6 | 32 716,3 | 34 265,74 | 35 636,37 | 37 061,82 |

* Финансирование мероприятия «Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов», предусмотренного в программе «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, поддержка жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Сергиев Посад» производится из средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

# Утверждена

# постановлением Главы Сергиево-															       Посадского муниципального района

# от ____________ №___________

ПОДПРОГРАММА №2

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД»

## Паспорт подпрограммы № 2

## «Капитальный ремонт и строительство  объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Сергиев Посад (далее городское поселение) и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно- технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов, обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проведение комплекса мероприятий по разработке проектно-сметной документации для строительства объектов жизнеобеспечения. Строительство объектов жизнеобеспечения. Капитальный ремонт и модернизация объектов жизнеобеспечения. Эффективное целевое расходование бюджетных средств. Своевременное софинансирование мероприятий обеспечиваемых бюджетом Московской области средствами бюджета городского поселения. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры района. |
| Разработчик подпрограммы | Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель | Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. - снижение затрат на производство тепловой энергии. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Подпрограмма № 2 |  | Всего | 27 425,8 | 146 273,8 | 27 425,8 | 156 553,5 | 90 800,0 | 38 000,0 | 459 053,1 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 46 132,21 | 0,00 | 46 132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 132,21 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселенияСергиев Посад | 27 425,8 | 146 273,8 | 27 425,8 | 156 553,5 | 90 800,0 | 38 000,0 | 459 053,1 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение городской инфраструктуры надежными и эффективными объектами. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг: - уменьшение процента износа инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - сокращение потерь энергоресурсов; - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения поселений с 16 до 11 единиц; - сокращение потерь тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в теплотрассах с 12,2% до 10%; - сокращение удельного расхода топлива на единицу тепловой энергии с 175,2 до 169,2 кг у.т./Гкал; - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 88% до 92%. |

Перечень подпрограммных мероприятий

## «Капитальный ремонт и строительство  объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущим финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача № 1. Повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. |
| 1. | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 27 425,8 | 459 053,1 | 146 273,8 | 27 425,8 | 156 553,5 | 90 800,0 | 38 000,0 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 27 425,8 | 459 053,1 | 14 169,00 | 27 425,8 | 156 553,5 | 90 800,0 | 38 000,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 46 132,2 | 46 132,2 | 0,00 | 46 132,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение централизованной канализации Южного поселка г. Сергиев Посад (ПСД 2015г.). | Итого в том числе: | 2017 г. | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Ремонт аварийных участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и колодцев в городском поселении Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 8 793,86 | 19 793,86 | 2 000,00 | 8 793,86 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 8 793,86 | 19 793,86 | 2 000,00 | 8 793,86 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на самотечном коллекторе диаметром 600 мм, расположенном по адресу: г.Сергиев Посад, ул. Вифанская, угол ул. Птицеградская. | Итого в том числе: | 2017 г. | 0,00 | 1 885,40 | 1 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Резервный фонд |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 885,40 | 1 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на самотечном коллекторе диаметром 600 мм, расположенном по адресу: г.Сергиев Посад, ул. Вифанская, угол ул. Птицеградская (2-й этап). | Итого в том числе: | 2017 г. | 0,00 | 3 114,05 | 3 114,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Резервный фонд |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 3 114,05 | 3 114,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Внесение изменений и дополнений в документацию по развитию инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 год г.п. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017 г. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Погашение задолженности по решению Арбитражного суда МО по делу № А41-12215/16 перед ООО «Бристоль-проект». | Итого в том числе: | 2017 г. | 0,00 | 8 504,30 | 8 504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 8 504,30 | 8 504,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 13, пос. Мишутино, г.п. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2018 г. | 11 533,34 | 11 533,34 | 0,00 | 11 533,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 102,47 | 3 102,47 | 0,00 | 3 102,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 8 430,87 | 8 430,87 | 0,00 | 8 430,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 17, пос. Конкурсный, г.п. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2018 г. | 8 848,34 | 8 848,34 | 0,00 | 8 848,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 2 380,2 | 2 380,2 | 0,00 | 2 380,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 6 468,14 | 6 468,14 | 0,00 | 6 468,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 15, пос. Ферма, г.п. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2018 г. | 18 730,00 | 18 730,00 | 0,00 | 18 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 5 038,37 | 5 038,37 | 0,00 | 5 038,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 13 691,63 | 13 691,63 | 0,00 | 13 691,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 5, ул. 40-лет Октября, г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2018 г. | 23 996,67 | 23 996,67 | 0,00 | 23 996,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 6 455,1 | 6 455,1 | 0,00 | 6 455,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 17 541,57 | 17 541,57 | 0,00 | 17 541,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.11. | Реконструкция теплотрасс пос. Лакокраска, г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.12. | Замена трубопровода ГВС (циркуляционная линия) от выхода с ФГУП «ЭМЗ «Звезда» до тепловых узлов у домов №№ 21 и 27 по ул. Орджоникидзе г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2018 г. | 1 655,8 | 1 655,8 | 0,00 | 1 655,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 655,8 | 1 655,8 | 0,00 | 1 655,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.13. | Техническое перевооружение системы централизованного водоснабжения исторического центра города по пер. Вокзальный и пер. Овражный г. Сергиев Посад (ПСД в 2015г.). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.14. | Техническое перевооружение системы централизованной канализации исторического центра города по пер. Вокзальный и пер. Овражный г. Сергиев Посад (ПСД в 2015г.). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.15. | Техническое перевооружение централизованной канализации Гражданского поселка г. Сергиев Посад (ПСД 2015г.). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.16. | Установка станции очистки воды в д. Бубяково, г.п. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.17. | Реконструкция тепловых сетей мкр-на Птицеград г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.18. | Канализование улиц Речная, Птицеградская, переулок Карьерный мкр-на Птицеград г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.19. | Реконструкция тепловых сетей мкр-на Скобянка г. Сергиев Посад(с 01.09.15 в казне ГП). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.20. | Перекладка канализационного коллектора по Проспекту Красной Армии (от ресторана «Келарский» до пересечения с ул. Сергиевская) d-300 мм, протяженностью 420 п.м. г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | d-300мм, 420 п.м. |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.21. | Замена участка теплотрассы от ул. Клубная до повысительной насосной станции, расположенной на ул. 2-ой Кирпичный з-д, 450 п.м. в однотрубном исчислении г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.22. | Проведение водопровода на ул. А. Тарковского г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.23. | Вынос канализационных сетей по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, ул. Толстого, ул. Маяковского. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 7 103,50 | 0,00 | 0,00 | 7 103,50 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 7 103,50 | 0,00 | 0,00 | 7 103,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.24. | Техническое перевооружение подводящего магистрального водовода, питающего БМК пос. Лакокраска, г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.25. | Разработка проектно-сметной документации на канализование Западного пос. г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.26. | Разработка проектно-сметной документации на канализование улиц Тверская, 1-я Тверская, 2-я Тверская Деулинская Набережная Гражданского поселка г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.27. | Перекладка канализационного дюкера в п. Афанасово г.Сергиев Посад, протяженностью 1,5 км, 2Д 800 мм | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | 1,5 км. 2Д 800 мм |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.24. | Очистка иловых карт п. Птицеград г. Сергиев Посад (1 шт.). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.25. | Ремонт станции воздуходувок с заменой воздуходувки с электродвигателем 2 шт. ТВ 175-1,6 с, двигателем АЗО-450 LA 2У1 (315 кВт, 6000 В, 3000 об/мин.). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | ТВ 175-1,6 с, двигателем АЗО-450 LA 2У1 (315 кВт, 6000 В, 3000 об/мин.). |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.26. | Капитальный ремонт вторичного отстойника Д 28м с заменой илоссоса на илозаборном комплексе ИРВО. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.27. | Техническое перевооружение тепловых сетей по ул. К. Маркса, г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.28. | Разработка проектно-сметной документации на канализование ул. Нижнекукуевская г.Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.29. | Перекладка канализационного коллектора из керамических труб с изменением диаметра Д150 мм на Д300 мм (2 участка общей протяженностью 1200 п.м.) 1) от ул. Болотная до ул. Ильинская 2) по Проспекту Красной Армии (киновидеоколледж) до пл. Советская. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Увеличение диаметра d-150 мм на d-300 мм, 1 200 п.м. |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.30. | Очистка иловых карт п.Птицеград г. Сергиев Посад (1 шт.). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Очистные сооружения канализации п. Птицеград. |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.31. | Очистка иловых карт п.Птицеград г. Сергиев Посад (2 шт.). | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Очистные сооружения канализации п. Птицеград. |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.32. | Реконструкция станции обезжелезивания п. Ферма г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Организация обеспечения бесперебойной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды населению, в том числе неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; муниципальные гарантии и др. (Предоставление муниципальной гарантии). | Итого в том числе: | 2017 г. | 0,00 | 126 270,00 | 126 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства Сергиево-Посадского муниципального района, предоставленные за счет средств бюджета Московской области. |  | 0,00 | 126 270,00 | 126 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Предоставление бюджетных инвестиций МУП «Водоканал». | Итого в том числе: |  | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 200,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 200,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 73 558,01 | 521 185,31 | 146 273,8 | 73 558,01 | 156 553,5 | 90 800,0 | 38 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 27 425,8 | 459 053,1 | 146 273,8 | 27 425,8 | 156 553,5 | 90 800,0 | 38 000,0 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 46 132,21 | 46 132,21 | 0,00 | 46 132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Капитальный ремонт и строительство объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача № 1 Повышение эффективности функционирования коммунальных систем и объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение уровня износа и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. | 459 053,1 | 0,00 | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения. | % | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 6,2% | 7,2% | 8,2% |
|  |  |  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы. | % | 0% | 6,25% | 12,5% | 12,5% | 18,75% | 18,75% |
|  |  |  |  | Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой. | % | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% |
|  |  |  |  | Доля сточных вод очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод пропущенных через очистные сооружения. | % | 88% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% |
|  |  |  |  | Число технологических остановок в системах теплоснабжения. | ед. | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
|  |  |  |  | Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла. | % | 12,2% | 12% | 12% | 11,5% | 11% | 10% |
|  |  |  |  | Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии тепла. | кг у.т./Гкал | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 173,2 | 172,2 | 169,2 |
|  |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом. | % | 98% | 98% | 98,5% | 98,5% | 99% | 99,5% |
|  |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением. | % | 90% | 92% | 94% | 94% | 96% | 96% |

# Утверждена

# постановлением Главы Сергиево-															       Посадского муниципального района

# от ____________ №___________

ПОДПРОГРАММА №3

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД»

## Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Увеличение количества бюджетных учреждений и многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов. Увеличение количества зданий, строений сооружений бюджетной сферы, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) . Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде городского поселения Сергиев - Посад. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры района. |
| Разработчик подпрограммы | Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель | Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления; - строительство газовых блочных модульных котельных. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Всего | 110,0 | 44 800,00 | 18 300,0 | 12 300,00 | 10 500,00 | 86 010,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 110,0 | 1000,0 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 43 800,00 | 17 300,00 | 12 300,00 | 10 500,00 | 83 900,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - доведение доли зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды до 100%. - увеличение доли многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов; - увеличение доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), - снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; - обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях; - снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |

| Перечень мероприятий подпрограммы |
| --- |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы | Всего (тыс. руб.) | Планируемое значение по годам реализации | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 3 600,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 800,00 | 500,00 | Администрация муниципального района | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 700,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 2 900,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы и муниципальной собственности. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 3 600,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 800,00 | 500,00 | Администрация муниципального района | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в бюджетной сфере |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 700,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 2 900,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 56 410,00 | 110,00 | 35 650,00 | 10 650,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Администрация муниципального района. Администрации городских поселений. Управляющие компании и РСО. | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 1 410,00 | 110,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 55 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2017-2021 гг. | Итого |  | 51 000,00 | 0,00 | 30 500,00 | 10 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Администрация муниципального района. Администрации городских поселений. Управляющие компании и РСО. | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 50 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Установка, замена, поверка индивидуальных о общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде | 2017-2021 гг. | Итого |  | 5 410,00 | 110,00 | 5 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района. Администрации городских поселений. Управляющие компании и РСО, жители МКД | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в многоквартирных домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 410,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 26 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | Администрация муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 26 000,00 | 0,00 | 8000,00 | 6500,00 | 6500,00 | 5000,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2 . | Мероприятие 2. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 8 500,00 | 0,00 | 2500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 8 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 1 000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия электроэнергии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 5. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Администрация муниципального района | экономия электроэнергии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 10 000,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 10 000,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  |  |
| 3.7. | Мероприятие 7. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | 2017-2021 гг. | Итого |  | 4 500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Администрация муниципального района | экономия тепловой энергии и горячей воды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 4 500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого по подпрограмме, в т.ч. |  | 86 010,00 | 110,00 | 44 800,00 | 18 300,00 | 12 300,00 | 10 500,00 | Администрация муниципального района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 2 110,00 | 110,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 83 900,00 | 0,00 | 43 800,00 | 17 300,00 | 12 300,00 | 10 500,00 |  |  |

Планируемые результаты подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип Показателя |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Подпрограмма №3 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
|  | 1.1. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборам учета потребляемых энергетических ресурсов, (%) | Показатель ГП | % | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
|  | 1.2. Доля многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов, (%) | Показатель ГП | % | 53,5 | 53,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
|  | 1.3. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), (%) | Показатель ГП | % | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 | 1,3 |

4. Расчет целевых показателей, единицы измерения:

1.1. Дз.мо. - доля зданий, строений, сооружений, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%) - показатель ГП, рассчитывается по следующей формуле:

Дз.мо.= (Дээ+Дтэ+Дхв+Дг/в)/4, где

Дээ – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета электрической энергии(%),

Дтэ - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета тепловой энергии(%),

Дхв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета холодно воды (%),

Дгв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета горячей  воды (%),

Базовое значение показателя – 84,1%

1.2. Дмд. - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - показатель ГП, рассчитывается как:

Дмд.= (Дээ+Дтэ+Дхв+Дг/в)/4, где

Дээ – доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета электрической энергии (%),

Дтэ - доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии (%),

Дхв – доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета холодно воды (%),

Дгв – доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета горячей воды (%),

Базовое значение показателя –53,5%

1.3.  Дз.н.у. - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) –  показатель ГП, рассчитывается как:

Дз.н.у.=Рз.н.у./Рз.мо.n*100% , где

Рз.н.у - количество зданий, строений сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D)

Рз.мо.n -  общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Базовое значение показателя – 4,5%

# Утверждена

# постановлением Главы Сергиево-Посадского

# муниципального района

# от ____________ №___________

ПОДПРОГРАММА №4

«ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД»

## Паспорт подпрограммы

«Газификация населенных пунктов»

| Наименование подпрограммы | «Газификация населенных пунктов» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, на основе использования природного и сжиженного газов. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры района. |
| Разработчик подпрограммы | Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель | Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления; - строительство газовых блочных модульных котельных. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2021 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | «Газификация населенных пунктов» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Всего | 29 441,30 | 13 789,50 | 8 900,00 | 14 200,00 | 11 000,0 | 77 330,80 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 29 441,30 | 13 789,50 | 8 900,00 | 14 200,00 | 11 000,0 | 77 330,80 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - повысить уровень газификации городского поселения Сергиев Посад, газифицировав ; - построить 3 600,0 м. газораспределительных сетей; - улучшить экологическую обстановку в городском поселении Сергиев Посад. Обеспечение городской инфраструктуры надежными и эффективными объектами; - осуществить строительство газовых блочных модульных котельных. |

Перечень подпрограммных мероприятий «Газификация населенных пунктов»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущим финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача № 1 Обеспечение населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления |
| 1.1 | Обеспечение населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 12 629,30 | 44 729,30 | 0,00 | 12 629,30 | 8 900,00 | 14 200,00 | 11 000,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение населенных пунктов г.п. Сергиев Посад источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 12 629,30 | 46 729,30 | 0,00 | 12 629,30 | 8 900,00 | 14 200,00 | 11 000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный г. Сергиев Посад (кредиторская задолженность 2017 г.) | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2017-2018 гг. | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение ул. Банный двор и пер. Вокзальный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный г. Сергиев Посад (кредиторская задолженность 2017 г.) | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2017-2018 гг. | 6 160,00 | 6 160,00 | 0,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 6 160,00 | 6 160,00 | 0,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Ведение строительного контроля за строительством газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2018 г. | 362,60 | 362,60 | 0,00 | 362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры АО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» | Обеспечение ул. Банный двор и пер. Вокзальный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 362,60 | 362,60 | 0,00 | 362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Согласование проектной документации по строительству газораспределительных сетей по ул. Банный двор и пер. Вокзальный г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2018 г. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры АО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» | Обеспечение ул. Банный двор и пер. Вокзальный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Подключение (технологическое присоединение) 2-х квартирного жилого дома, с поквартирной установкой 2-х плит, 2-х котлов, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.2 (ПСД 2015г.) | Итого в том числе: | 2018 г. | 1 263,95 | 1 263,95 | 0,00 | 1 263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Газификация многоквартирных домов |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 263,95 | 1 263,95 | 0,00 | 1 263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6 | Подключение (технологическое присоединение) 2-х квартирного жилого дома, с поквартирной установкой 2-х плит, 2-х котлов, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.3 (ПСД 2015г.) | Итого в том числе: | 2018 г. | 1 263,95 | 1 263,95 | 0,00 | 1 263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 263,95 | 1 263,95 | 0,00 | 1 263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.7 | Газификация ул. Фестивальной г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2018 г | 3 439,80 | 3 439,80 | 0,00 | 3 439,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение ул. Фестивальная г.п. Сергиев Посад источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 3 439,80 | 3 439,80 | 0,00 | 3 439,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.8 | Газификация д. Зубачево г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2019-2020 гг. | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 7 700,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение д.Зубачево источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 7 700,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2019 г. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2020 г. | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.9 | Газификация исторического центра города - улиц Кукуевская набережная, Нижнекукуевская г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2019-2020 гг. | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 6 500,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение улиц Кукуевская набережная, Нижнекукуевская г. Сергиев Посад источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 6 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2019г. | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2020 г. | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.10 | Газификация с. Деулино г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2019 -2021 гг. | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение с.Деулино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2019г. | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2021 г. | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.11 | Газификация улиц Тверская, 1-я Тверская, 2-я Тверская, Деулинская Набережная Гражданский поселок г.п. Сергиев Посад | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2021г. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение улиц Тверская, 1-я Тверская, 2-я Тверская, Деулинская Набережная Гражданский поселок г.п. Сергиев Посад источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.12 | Газификация улиц Коршуниха и Подлесная с.Глинково г.п. Сергиев Посад | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2021г. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение улиц Коршуниха и Подлесная с.Глинково г.п. Сергиев Посад источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.13 | Газификация улиц Благовещенская, 2-я Благовещенская, г.п. Сергиев Посад | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2021г. | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение улиц Благовещенская, 2-я Благовещенская, г.п. Сергиев Посад источником уличной газификации газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.14 | Газификация с.Хомяково г.п. Сергиев Посад | Итого в том числе: | Выполнение ПИР 2019 г. | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение с.Хомяково источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача № 2 Строительство газовых блочных модульных котельных |
| 2.1. | Строительство блочно - модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов пос. Лакокраска г. Сергиев Посад. | Итого в том числе: | 2017 -2018 гг. | 1 160,20 | 30 601,50 | 29 441,30 | 1 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад МБУ «Архитектура и градостроительство» | Обеспечение теплоснабжения населения от котельной, работающей на экологичном и энергоэффективном природном газе |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 1 160,20 | 30 601,50 | 29 441,30 | 1 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1 | Строительство блочно - модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов пос. Лакокраска г.п. Сергиев Посад (субсидия МБУ"Архитектура и градостроительство" | Итого в том числе: | Выполнение СМР 2017 г. | 0,00 | 29 032,70 | 29 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад МБУ «Архитектура и градостроительство» | Обеспечение теплоснабжения населения от котельной, работающей на экологичном и энергоэффективном природном газе Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 29 032,70 | 29 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2 | Подключение (технологическое присоединение) блочно-модульной котельной по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Московская (на земельном участке с кадастровым номером №50:05:0070503:230) к сети газораспределения | Итого в том числе: | 2017-2018 гг. | 0,00 | 1 160,20 | 0,00 | 1 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад МБУ «Архитектура и градостроительство» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 1 160,20 | 0,00 | 1 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Подключение (технологическое присоединение) блочно-модульной котельной по адресу: г.Сергиев Посад, ул. Московская (на земельном участке с кадастровым номером №50:05:0070503:230) к электрическим сетям | Итого в том числе: | 2017 т. | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад МБУ «Архитектура и градостроительство» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4 | Проверка достоверности сметной стоимости по объекту капитального строительства: ГБМК строительство блочно - модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов пос. Лакокраска г. Сергиев Посад | Итого в том числе: | 2017 г. | 0,00 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Сергиев Посад МБУ «Архитектура и градостроительство» |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 0,00 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого в том числе: | 2017-2021 гг. | 13 789,50 | 77 330,80 | 29 441,30 | 13 789,50 | 8 900,00 | 14 200,00 | 11 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета г.п. Сергиев Посад |  | 13 789,50 | 77 330,80 | 29 441,30 | 13 789,50 | 8 900,00 | 14 200,00 | 11 000,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Газификация населенных пунктов»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача № 1 Обеспечение населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления | 44 729,30 | 0,00 | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в городском поселении Сергиев Посад | % | 97,0 | 97,0 | 97,09 | 98,0 | 98,0 | 98,5 |
|  |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского поселения Сергиев Посад | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 |
|  |  |  |  | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 38,0 | 38,0 | 43,0 |
|  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов | м. | 0 | 0 | 400 | 1100 | 600 | 1500 |
| 2. | Строительство газовых блочных модульных котельных | 30 601,5 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию газовых блочных модульных котельных | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание: * - планируемые значения показателей по годам реализации указаны нарастающим итогом