Приложение к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы переселения граждан | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | |
| Цели муниципальной программы | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилье в благоустроенные жилые помещения.  Сокращение площади аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, том числе по годам: | Расходы (рублей) | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **594 088 238,91** | **35 731 851,19** | **193 269 684,89** | **365 086 702,83** | **0,00** |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев посад | **268 894 653,35** | **40 571 051,12** | **93 975 691,06** | **134 347 911,17** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **862 982 892,26** | **76 302 902,31** | **287 245 375,95** | **499 434 614,00** | **0,00** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Переселить 1 256 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения.  - Переселить жилые помещения, общей площадью 22 078,65 кв.м. | | | | |

П

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад» (далее - программа) подготовлена с целью реализации полномочий в области жилищной политики на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево Посадского муниципального района Московской области.

В настоящее время на территории городского поселения Сергиев Посад находятся 924 многоквартирных жилых дома общей площадью 3 869,4 тыс. квадратных метров, из которых 114 многоквартирных жилых домов общей площадью 44,3 тыс. квадратных метров, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Общая площадь аварийных жилых домов составляет 1,14 % от общей площади жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад, представлен в приложении № 1 к программе.

Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в аварийных домах жителей городского поселения Сергиев Посад, возникает необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программными средствами.

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», разработана в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (далее – региональная программа) и нацелена на поэтапную ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасного проживания.

В программу включены многоквартирные жилые дома в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

Основной целью программы является переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде городского поселения Сергиев Посад, в безопасные и благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад и подлежащих переселению в срок до 2020 года, в том числе включенных в региональную программу и инвестиционные контракты (договоры), представлен в приложении № 2 к программе.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе за счет ипотечного кредитования;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом;

- качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Программа нацелена на поэтапное решение поставленных задач, позволит обеспечить систематичную ликвидацию аварийного фонда, обеспечить жителей городского поселения Сергиев Посад безопасным и комфортабельным жильем, сократить количество коммунальных квартир; мероприятия по обследованию жилого фонда позволят своевременно выявить аварийный жилищный фонд с целью отнесения его к категории аварийного и не пригодного для проживания; обеспечить включение аварийного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы».

Сроки реализации программы – 2017-2020 годы.

Реализация программы предусматривает четыре этапа:

I этап программы (2017-2018 года).

II этап программы (2018 год).

III этап программы (2019 год).

IV этап программы (2020 год).

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов.

Способ переселения аварийных многоквартирных домов в 2018 году, а также домов в 2019 году, финансирование по которым в соответствии с адресной программой Московской области обеспечено в 2018 году, определен и представлен в приложении № 3 к программе.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса. В процессе исполнения программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для формирования мероприятий программы определяются параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Для достижения намеченных целей в рамках программы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, соответствующих годам реализации программы:

Мероприятия 2017 года:

1. «Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на иные цели»:

1.1. «Проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, организация строительной площадки»: мероприятия, направленные на подготовку топографической съемки, проведения геологических и геодезических изысканий, обеспечение мероприятий по выносу инженерных сетей из пятна застройки, подготовка проектно-сметной документации и др., необходимых для организации строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9.

1.2. «Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)»: организация строительной площадки, проведение подготовительных земляных работ и др., на земельном участке по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9.

1.3. «Подготовка документации, исполнение функции контроля, формирование отчетов. Проведение обследования и подготовка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов с высокой степенью износа. Выполнение муниципального задания».

2. «Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области (приобретение жилых помещений в строящемся МКД)»: приобретение жилых помещений в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с региональной программой.

3. «Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе»: оплата услуг нотариуса, подготовка отчетов об оценке и др.

Мероприятия 2018 года:

1. «Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на иные цели»:

1.1. «Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)»: организация строительных работ на земельном участке по адресу: г. Сергиев Посад,   
ул. Леонида Булавина, уч. 9.

1.2 «Средства на оплату общей площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений (дополнительные площади при строительстве МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9)».

1.3. «Средства на осуществление строительного контроля, авторского надзора, подготовка документов для ввода в эксплуатацию, строительство объектов инженерной инфраструктуры к МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9».

2. «Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на выполнение муниципального задания»: обследование жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад, подготовка технических заключений, проведение инженерных изысканий и др.

3. «Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на выполнение муниципального задания»: обследование жилищного фонда городского поселения Сергиев Посад, подготовка технических заключений, проведение инженерных изысканий и др.

4. «Реализация мероприятий 3 этапа адресной программы Московской области (приобретение жилых помещений в строящемся МКД)»: приобретение жилых в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с региональной программой.

5. «Приобретение жилых помещений по муниципальной программе, оплата дополнительных площадей»: приобретение жилых помещений в строящемся доме для последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде в соответствии с программой, оплата дополнительных площадей.

6. «Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе»: оплата услуг нотариуса, подготовка отчетов об оценке и др.

Мероприятия 2019 года:

1. «Реализация мероприятий 4 этапа адресной программы Московской области».

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования представлен в [приложении](#Par230) 4 к программе.

Также с целью реализации программы мероприятия по:

1. Информированию населения о решениях администрации Сергиево-Посадского муниципального района о сносе домов, относящихся к категории аварийного жилищного фонда.

2. Привлечению финансовых средств.

3. Ликвидации аварийного жилищного фонда путем сноса, реконструкции, существующих жилых строений.

4. Подготовке освобожденных земельных участков для новой застройки.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения, очередность этапов могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решениями администрации Сергиево-Посадского муниципального района, с учетом предложений инвесторов и жителей городского поселения Сергиев Посад.

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

Потребность в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

V ф.ср.i = С х РЖi, где

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб.;

РЖi – расселяемая площадь жилых помещений.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Московской области и средства бюджета городского поселения Сергиев Посад.

Объем софинансирования за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского поселения Сергиев Посад определяется в долевом соотношении.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств городского поселения Сергиев Посад.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых результатов реализации муниципальной программы. Планируемые результаты муниципальной программы отображены в приложении № 5 к программе.

**Методика расчёта значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Основными показателями эффективности программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и площади расселенных помещений в результате выполнения программы.

В результате реализации программы планируется:

- переселить 1 256 человек;

- расселить жилые помещения, общей площадью 22 078,65 тыс. квадратных метров.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение  
мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы**

Управление реализацией программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе разработки программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении программы, внесении изменений в программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

- организацию управления программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению программой;

- реализацию программы;

- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации программы.

Муниципальный заказчик программы:

- разрабатывает программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий программы, направленных на достижение целей адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (далее – региональная программа);

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

- обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

- обеспечивает расходование финансовых средств, выделенных на реализацию региональной программы, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- обеспечивает предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий программы,

- предоставляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации программы и расходовании финансовых средств.

- определяет ответственных за выполнение мероприятий программы;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования программы;

- готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную программу;

- обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

- определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятия;

- формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в системе ГАС «Управление».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Контроль над реализацией программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля над реализацией программы муниципальный заказчик:

1. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 № 177-ПГ (далее - порядок), который содержит аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации программы и намеченной цели программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

2. Готовит годовой отчёт о реализации программы по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к порядку и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации программы, который содержит:

- аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации программы и намеченной цели программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;

- таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по программе по форме согласно приложению № 8 к порядку;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей программы согласно приложению № 9 к порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»

**Перечень аварийных многоквартирных домов,**

**расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов  (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | 24 | 12 | 9 | 3 | 528,60 | 406,30 | 122,30 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | 217-п | 25.04.2013 | 33 | 12 | 7 | 5 | 524,60 | 313,10 | 211,50 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | 38 | 14 | 11 | 3 | 527,90 | 398,30 | 129,60 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | 27 | 12 | 7 | 5 | 507,90 | 299,70 | 208,20 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | 27 | 14 | 10 | 4 | 516,10 | 333,60 | 182,50 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | 38 | 16 | 9 | 7 | 576,00 | 339,20 | 236,80 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. К. Либкнехта, д. 12/11 | 217-п | 26.04.2013 | 32 | 12 | 8 | 4 | 526,90 | 357,50 | 169,40 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | 27 | 9 | 4 | 5 | 455,10 | 356,40 | 98,70 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 217-п | 25.04.2013 | 32 | 12 | 7 | 5 | 531,90 | 398,20 | 133,70 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | 31 | 11 | 8 | 3 | 447,90 | 327,20 | 120,70 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | 25 | 12 | 6 | 6 | 509,60 | 290,90 | 218,70 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 217-п | 25.04.2013 | 25 | 8 | 2 | 6 | 470,50 | 109,40 | 361,10 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | 34 | 11 | 3 | 8 | 451,71 | 152,90 | 298,81 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 217-п | 25.04.2013 | 9 | 5 | 1 | 4 | 166,10 | 34,60 | 131,50 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 217-п | 25.04.2013 | 5 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | 217-п | 25.04.2013 | 8 | 3 | 1 | 2 | 81,80 | 24,90 | 56,90 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 217-п | 25.04.2013 | 25 | 12 | 8 | 4 | 500,50 | 332,60 | 167,90 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 217-п | 25.04.2013 | 21 | 9 | 5 | 4 | 380,60 | 183,80 | 196,80 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 217-п | 26.04.2013 | 7 | 4 | 2 | 2 | 181,10 | 138,10 | 43,00 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 217-п | 25.04.2013 | 29 | 13 | 3 | 10 | 426,80 | 76,20 | 350,60 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 217-п | 25.04.2013 | 19 | 12 | 6 | 6 | 437,80 | 165,40 | 272,40 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 217-п | 25.04.2013 | 29 | 9 | 4 | 5 | 418,40 | 176,70 | 241,70 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | 24 | 9 | 1 | 8 | 380,00 | 44,50 | 335,50 |
| 24 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | 26 | 10 | 3 | 7 | 385,20 | 113,80 | 271,40 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | 20 | 10 | 6 | 4 | 421,50 | 257,30 | 164,20 |
| 26 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 6 | 217-п | 25.04.2013 | 26 | 10 | 7 | 3 | 426,30 | 283,00 | 143,30 |
| 27 | г. Сергиев Посад, Кирпичный пр., д. 8 | 217-п | 25.04.2013 | 27 | 10 | 4 | 6 | 373,10 | 150,50 | 222,60 |
| 28 | г. Сергиев Посад, Хотьковский пр., д. 17 | 217-п | 25.04.2013 | 56 | 24 | 9 | 15 | 938,60 | 332,40 | 606,20 |
| 29 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 217-п | 25.04.2013 | 27 | 12 | 9 | 3 | 383,70 | 272,50 | 111,20 |
| 30 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18а | 217-п | 25.04.2013 | 16 | 8 | 5 | 3 | 384,20 | 246,60 | 137,60 |
| 31 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18б | 217-п | 25.04.2013 | 19 | 10 | 6 | 4 | 340,15 | 239,15 | 101,00 |
| 32 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 217-п | 25.04.2013 | 23 | 11 | 8 | 3 | 387,40 | 290,10 | 97,30 |
| 33 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 217-п | 25.04.2013 | 23 | 9 | 6 | 3 | 490,90 | 315,00 | 175,90 |
| 34 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 217-п | 25.04.2013 | 34 | 21 | 16 | 5 | 725,40 | 564,80 | 160,60 |
| 35 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 217-п | 25.04.2013 | 30 | 9 | 4 | 5 | 511,40 | 198,70 | 312,70 |
| 36 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 217-п | 25.04.2013 | 39 | 13 | 5 | 8 | 602,20 | 258,00 | 344,20 |
| 37 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 217-п | 25.04.2013 | 33 | 18 | 15 | 3 | 702,50 | 563,20 | 139,30 |
| 38 | г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | 41 | 12 | 0 | 12 | 411,40 | 0,00 | 411,40 |
| 39 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 879-п | 18.12.2013 | 37 | 16 | 14 | 2 | 872,34 | 822,84 | 49,50 |
| 40 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 879-п | 18.12.2013 | 39 | 13 | 7 | 6 | 853,50 | 502,20 | 351,30 |
| 41 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 879-п | 19.12.2013 | 16 | 4 | 2 | 2 | 149,30 | 77,10 | 72,20 |
| 42 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 15а | 879-п | 18.12.2013 | 7 | 4 | 4 | 0 | 195,80 | 195,80 | 0,00 |
| 43 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 879-п | 18.12.2013 | 9 | 4 | 2 | 2 | 146,10 | 65,20 | 80,90 |
| 44 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 879-п | 18.12.2013 | 6 | 4 | 4 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0,00 |
| 45 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 93-п | 27.02.2014 | 30 | 14 | 9 | 5 | 509,40 | 326,00 | 183,40 |
| 46 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 93-п | 27.02.2014 | 48 | 14 | 4 | 10 | 509,70 | 108,10 | 401,60 |
| 47 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 93-п | 27.02.2014 | 29 | 13 | 3 | 10 | 468,30 | 103,40 | 364,90 |
| 48 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 93-п | 27.02.2014 | 31 | 19 | 11 | 8 | 798,00 | 496,47 | 301,53 |
| 49 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 63/1 | 416-п | 30.05.2014 | 18 | 7 | 6 | 1 | 150,00 | 135,40 | 14,60 |
| 50 | д. Наугольное, д. 99 | 309-п | 30.06.2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 51 | г. Сергиев Посад, ул. Овражный пер, д. 3 | 253-п | 11.07.2016 | 15 | 7 | 4 | 3 | 244,46 | 118,96 | 125,50 |
| 52 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 449-п | 24.11.2016 | 24 | 11 | 4 | 7 | 428,00 | 137,30 | 290,70 |
| 53 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 6а | 449-п | 24.11.2016 | 23 | 5 | 1 | 4 | 165,00 | 37,60 | 127,40 |
| 54 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 7 | 449-п | 24.11.2016 | 10 | 4 | 0 | 4 | 227,80 | 0,00 | 227,80 |
| 55 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 10 | 449-п | 24.11.2016 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,90 | 257,90 | 170,00 |
| 56 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 11 | 449-п | 24.11.2016 | 26 | 9 | 5 | 4 | 407,41 | 205,81 | 201,60 |
| 57 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 12 | 449-п | 24.11.2016 | 40 | 33 | 5 | 28 | 597,40 | 93,40 | 504,00 |
| 58 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 13 | 449-п | 24.11.2016 | 56 | 20 | 6 | 14 | 669,90 | 229,50 | 440,40 |
| 59 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 14 | 449-п | 24.11.2016 | 41 | 16 | 8 | 8 | 851,80 | 384,61 | 467,19 |
| 60 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 15 | 449-п | 24.11.2016 | 42 | 14 | 5 | 9 | 827,80 | 282,00 | 545,80 |
| 61 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 16 | 449-п | 24.11.2016 | 31 | 12 | 7 | 5 | 640,20 | 364,60 | 275,60 |
| 62 | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичн. з-д, д. 17 | 449-п | 24.11.2016 | 40 | 16 | 11 | 5 | 638,40 | 425,40 | 213,00 |
| 63 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 526-п | 29.12.2016 | 28 | 14 | 11 | 3 | 396,80 | 254,00 | 142,80 |
| 64 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 128-п | 12.04.2017 | 31 | 9 | 0 | 9 | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| 65 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 179-п | 17.05.2017 | 13 | 6 | 3 | 3 | 211,10 | 128,20 | 82,90 |
| 66 | г. Сергиев Посад, ул. 1-й Уд. Армии, д. 6 | 190-п | 24.05.2017 | 17 | 5 | 2 | 3 | 215,10 | 106,70 | 108,40 |
| 67 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 200-п | 29.05.2017 | 14 | 10 | 6 | 4 | 436,90 | 272,60 | 164,30 |
| 68 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 2 | 211-п | 02.06.2017 | 23 | 15 | 14 | 1 | 522,80 | 486,70 | 36,10 |
| 69 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 4 | 212-п | 02.06.2017 | 24 | 15 | 14 | 1 | 522,80 | 486,70 | 36,10 |
| 70 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | 16.06.2017 | 25 | 8 | 3 | 5 | 435,30 | 111,00 | 324,30 |
| 71 | г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3а | 230-п | 16.06.2017 | 46 | 8 | 6 | 2 | 370,20 | 272,00 | 98,20 |
| 72 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | 16.06.2017 | 16 | 9 | 5 | 4 | 420,40 | 233,20 | 187,20 |
| 73 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | 16.06.2017 | 18 | 10 | 5 | 5 | 408,20 | 189,20 | 219,00 |
| 74 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 226-п | 16.06.2017 | 24 | 10 | 3 | 7 | 413,80 | 199,60 | 214,20 |
| 75 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 227-п | 16.06.2017 | 29 | 14 | 0 | 14 | 412,80 | 0,00 | 412,80 |
| 76 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 3 | 232-п | 16.06.2017 | 16 | 8 | 5 | 3 | 359,50 | 252,30 | 107,20 |
| 77 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 4 | 231-п | 16.06.2017 | 20 | 8 | 5 | 3 | 342,40 | 204,30 | 138,10 |
| 78 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 3 | 274-п | 13.07.2017 | 14 | 40 | 28 | 12 | 1 306,7 | 947,30 | 359,40 |
| 79 | г. Сергиев Посад, ул. Крупской, д. 16/1 | 278-п | 20.07.2017 | 91 | 9 | 0 | 9 | 393,00 | 0,00 | 393,00 |
| 80 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 12 | 277-п | 20.07.2017 | 22 | 13 | 10 | 3 | 513,00 | 375,90 | 137,10 |
| 81 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 2 | 280-п | 20.07.2017 | 22 | 13 | 7 | 6 | 513,20 | 285,90 | 227,30 |
| 82 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 4 | 281-п | 20.07.2017 | 32 | 13 | 8 | 5 | 515,30 | 333,10 | 182,20 |
| 83 | г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, д. 35 | 279-п | 20.07.2017 | 14 | 8 | 5 | 3 | 309,00 | 181,30 | 127,70 |
| 84 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 27 | 337-п | 24.08.2017 | 25 | 7 | 0 | 7 | 228,90 | 0,00 | 228,90 |
| 85 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 35 | 336-п | 24.08.2017 | 9 | 7 | 2 | 5 | 244,80 | 91,90 | 152,90 |
| 86 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | 24.08.2017 | 25 | 7 | 4 | 3 | 259,00 | 124,80 | 134,20 |
| 87 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 14 | 379-п | 05.10.2017 | 10 | 2 | 2 | 0 | 251,40 | 251,40 | 0,00 |
| 88 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | 05.10.2017 | 12 | 4 | 3 | 1 | 140,10 | 103,30 | 36,80 |
| 89 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 379-п | 05.10.2017 | 7 | 5 | 1 | 4 | 123,40 | 25,50 | 97,90 |
| 90 | г. Сергиев Посад, ул. 1-й Уд. Армии, д. 20 | 379-п | 05.10.2017 | 13 | 5 | 2 | 3 | 144,70 | 63,90 | 80,80 |
| 91 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | 05.10.2017 | 5 | 2 | 0 | 2 | 115,60 | 0,00 | 115,60 |
| 92 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 379-п | 05.10.2017 | 9 | 4 | 0 | 4 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 93 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 379-п | 05.10.2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 131,80 | 131,80 | 0,00 |
| 94 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | 05.10.2017 | 6 | 2 | 2 | 0 | 139,60 | 139,60 | 0,00 |
| 95 | г. Сергиев Посад, Красный пер., д. 1/26 | 379-п | 05.10.2017 | 90 | 32 | 22 | 10 | 1 719,5 | 1 187,1 | 532,40 |
| 96 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 30 | 379-п | 05.10.2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67,60 | 67,60 | 0,00 |
| 97 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | 05.10.2017 | 18 | 5 | 0 | 5 | 135,60 | 0,00 | 135,60 |
| 98 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 379-п | 05.10.2017 | 24 | 4 | 1 | 3 | 167,90 | 54,20 | 113,70 |
| 99 | г. Сергиев Посад, ул. Репина, д. 17 | 36-ПГ | 17.01.2018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 76,30 | 0,00 | 76,30 |
| 100 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 34 | 37-ПГ | 17.01.2018 | 12 | 4 | 1 | 3 | 132,20 | 38,00 | 94,20 |
| 101 | г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, д. 9 | 38-ПГ | 17.01.2018 | 7 | 2 | 1 | 1 | 110,70 | 55,20 | 55,50 |
| 102 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 6 | 39-ПГ | 17.01.2018 | 38 | 19 | 15 | 4 | 675,20 | 493,70 | 181,50 |
| 103 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 13/8 | 40-ПГ | 17.01.2018 | 11 | 3 | 2 | 1 | 109,90 | 54,70 | 55,20 |
| 104 | г. Сергиев Посад, ул. Октябрьская, д. 8 | 41-ПГ | 17.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 54 | 42-ПГ | 17.01.2018 | 9 | 8 | 6 | 2 | 322,00 | 227,40 | 94,60 |
| 106 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 5 | 43-ПГ | 17.01.2018 | 6 | 2 | 0 | 2 | 110,60 | 0,00 | 110,60 |
| 107 | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 3а | 44-ПГ | 17.01.2018 | 10 | 2 | 0 | 2 | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| 108 | г. Сергиев Посад, п. Кирпичников, д. 5 | 45-ПГ | 17.01.2018 | 16 | 2 | 0 | 2 | 329,30 | 0,00 | 329,30 |
| 109 | г. Сергиев Посад, ул. Свердлова, д. 11а | 46-ПГ | 17.01.2018 | 7 | 3 | 0 | 3 | 110,30 | 0,00 | 110,30 |
| 110 | г. Сергиев Посад, п. Кирпичников, д. 8 | 47-ПГ | 17.01.2018 | 4 | 5 | 1 | 4 | 172,50 | 47,60 | 124,90 |
| 111 | г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 55а | 48-ПГ | 17.01.2018 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107,60 | 0,00 | 107,60 |
| 112 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 11 | 49-ПГ | 17.01.2018 | 15 | 4 | 1 | 3 | 150,80 | 48,80 | 102,00 |
| 113 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 30 | 50-ПГ | 17.01.2018 | 9 | 4 | 1 | 3 | 120,00 | 34,90 | 85,10 |
| 114 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 32 | 51-ПГ | 17.01.2018 | 13 | 4 | 1 | 3 | 148,80 | 34,80 | 114,00 |
| **ВСЕГО МКД из которых планируется переселить граждан: 114** | | | | **2 618** | **1 088** | **562** | **526** | **44 311,1** | **23 497,4** | **20 813,3** |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»

**Перечень аварийных многоквартирных домов,**

**расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад и подлежащих переселению до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных  жилых домов  (далее - МКД) | Документ, подтверждаю-щий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | Всего: | За счет средств бюджета Московской области | За счет средств бюджета г.п. Сергиев Посад |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| **Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению в соответствии с адресной программой Московской области**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО МКД из которых в 2018 году планируется переселить граждан: 8** | | | | | | **169** | **69** | **37** | **32** | **2 694,70** | **1 469,40** | **1 225,30** | **113 931 916,00** | **82 714 571,02** | **31 217 344,98** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 93-п | 27.02.2014 | I кв. 2018 | IV кв. 2019 | 29 | 13 | 3 | 10 | 468,30 | 103,40 | 364,90 | 19 799 724,00 | 14 374 599,62 | 5 425 124,38 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 15а | 879-п | 18.12.2013 | I кв. 2018 | IV кв. 2019 | 7 | 4 | 4 | 0 | 195,80 | 195,80 | 0,00 | 8 278 424,00 | 6 010 135,82 | 2 268 288,18 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 879-п | 18.12.2013 | I кв. 2018 | IV кв. 2019 | 9 | 4 | 2 | 2 | 146,10 | 65,20 | 80,90 | 6 177 108,00 | 4 484 580,41 | 1 692 527,59 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 879-п | 18.12.2013 | I кв. 2018 | IV кв. 2019 | 6 | 4 | 4 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 7 927 500,00 | 5 755 365,00 | 2 172 135,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 879-п | 19.12.2013 | I кв. 2018 | IV кв. 2019 | 16 | 4 | 2 | 2 | 149,30 | 77,10 | 72,20 | 6 312 404,00 | 4 582 805,30 | 1 729 598,70 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2018 | IV кв. 2019 | 30 | 14 | 9 | 5 | 509,40 | 326,00 | 183,40 | 21 537 432,00 | 15 636 175,63 | 5 901 256,37 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2018 | IV кв. 2019 | 48 | 14 | 4 | 10 | 509,70 | 108,10 | 401,60 | 21 550 116,00 | 15 645 384,22 | 5 904 731,78 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2018 | IV кв. 2019 | 24 | 12 | 9 | 3 | 528,60 | 406,30 | 122,30 | 22 349 208,00 | 16 225 525,01 | 6 123 682,99 |
| **ВСЕГО МКД из которых в 2018-2019 году планируется переселить граждан: 10 (финансирование мероприятий в 2018 году)** | | | | | | **287** | **119** | **76** | **43** | **4 745,20** | **3 241,80** | **1 503,40** | **200 627 056,00** | **146 658 377,94** | **53 968 678,06** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 33 | 12 | 7 | 5 | 524,60 | 313,10 | 211,50 | 22 180 088,00 | 16 213 644,33 | 5 966 443,67 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 38 | 16 | 9 | 7 | 576,00 | 339,20 | 236,80 | 24 353 280,00 | 17 802 247,68 | 6 551 032,32 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 | 217-п | 26.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 32 | 12 | 8 | 4 | 526,90 | 357,50 | 169,40 | 22 277 332,00 | 16 284 729,69 | 5 992 602,31 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 63/1 | 416-п | 30.05.2014 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 18 | 7 | 6 | 1 | 150,00 | 135,40 | 14,60 | 6 342 000,00 | 4 636 002,00 | 1 705 998,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 38 | 14 | 11 | 3 | 527,90 | 398,30 | 129,60 | 22 319 612,00 | 16 315 636,37 | 6 003 975,63 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 27 | 12 | 7 | 5 | 507,90 | 299,70 | 208,20 | 21 474 012,00 | 15 697 502,77 | 5 776 509,23 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 27 | 14 | 10 | 4 | 516,10 | 333,60 | 182,50 | 21 820 708,00 | 15 950 937,55 | 5 869 770,45 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 27 | 9 | 4 | 5 | 455,10 | 356,40 | 98,70 | 19 241 628,00 | 14 065 630,07 | 5 175 997,93 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 32 | 12 | 7 | 5 | 531,90 | 398,20 | 133,70 | 22 488 732,00 | 16 439 263,09 | 6 049 468,91 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Овражный пер, д. 3 | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2018 | IV кв. 2019 | 15 | 11 | 7 | 4 | 428,80 | 310,40 | 118,40 | 18 129 664,00 | 13 252 784,38 | 4 876 879,62 |
| **ВСЕГО МКД из которых в 2019 году планируется переселить граждан: 33 (финансирование мероприятий в 2019 году)** | | | | | | **658** | **256** | **130** | **126** | **11 812,55** | **6 705,61** | **5 106,94** | **499 434 614,00** | **365 086 702,83** | **134 347 911,17** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 31 | 11 | 8 | 3 | 447,90 | 327,20 | 120,70 | 18 937 212,00 | 13 843 101,97 | 5 094 110,03 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 25 | 12 | 6 | 6 | 509,60 | 290,90 | 218,70 | 21 545 888,00 | 15 750 044,13 | 5 795 843,87 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 25 | 8 | 2 | 6 | 470,50 | 109,40 | 361,10 | 19 892 740,00 | 14 541 592,94 | 5 351 147,06 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 31 | 19 | 11 | 8 | 798,00 | 496,47 | 301,53 | 33 739 440,00 | 24 663 530,64 | 9 075 909,36 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 9 | 5 | 1 | 4 | 166,10 | 34,60 | 131,50 | 7 022 708,00 | 5 133 599,55 | 1 889 108,45 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 5 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 3 614 940,00 | 2 642 521,14 | 972 418,86 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 8 | 3 | 1 | 2 | 81,80 | 24,90 | 56,90 | 3 458 504,00 | 2 528 166,42 | 930 337,58 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 25 | 12 | 8 | 4 | 500,50 | 332,60 | 167,90 | 21 161 140,00 | 15 468 793,34 | 5 692 346,66 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 37 | 16 | 14 | 2 | 872,34 | 822,84 | 49,50 | 36 882 535,20 | 26 961 133,23 | 9 921 401,97 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 39 | 13 | 7 | 6 | 853,50 | 502,20 | 351,30 | 36 085 980,00 | 26 378 851,38 | 9 707 128,62 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 21 | 9 | 5 | 4 | 380,60 | 183,80 | 196,80 | 16 091 768,00 | 11 763 082,41 | 4 328 685,59 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 217-п | 26.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 7 | 4 | 2 | 2 | 181,10 | 138,10 | 43,00 | 7 656 908,00 | 5 597 199,75 | 2 059 708,25 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 179-п | 17.05.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 13 | 5 | 2 | 3 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 6 117 916,00 | 4 472 196,60 | 1 645 719,40 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 200-п | 29.05.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 14 | 6 | 3 | 3 | 211,10 | 128,20 | 82,90 | 8 925 308,00 | 6 524 400,15 | 2 400 907,85 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | 16.06.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 25 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,30 | 248,60 | 21 008 932,00 | 15 357 529,29 | 5 651 402,71 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | 16.06.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 16 | 8 | 3 | 5 | 435,30 | 111,00 | 324,30 | 18 404 484,00 | 13 453 677,80 | 4 950 806,20 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | 16.06.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 18 | 9 | 5 | 4 | 420,40 | 233,20 | 187,20 | 17 774 512,00 | 12 993 168,27 | 4 781 343,73 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 226-п | 16.06.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 24 | 10 | 5 | 5 | 408,20 | 189,20 | 219,00 | 17 258 696,00 | 12 616 106,78 | 4 642 589,22 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 227-п | 16.06.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 29 | 10 | 3 | 7 | 413,80 | 199,60 | 214,20 | 17 495 464,00 | 12 789 184,18 | 4 706 279,82 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | 24.08.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 25 | 7 | 2 | 5 | 244,80 | 91,90 | 152,90 | 10 350 144,00 | 7 565 955,26 | 2 784 188,74 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 10 | 3 | 2 | 1 | 251,40 | 251,40 | 0,00 | 10 629 192,00 | 7 769 939,35 | 2 859 252,65 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 12 | 4 | 3 | 1 | 140,10 | 103,30 | 36,80 | 5 923 428,00 | 4 330 025,87 | 1 593 402,13 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 7 | 5 | 1 | 4 | 123,40 | 25,50 | 97,90 | 5 217 352,00 | 3 813 884,31 | 1 403 467,69 |
| 24 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 13 | 5 | 2 | 3 | 144,70 | 63,90 | 80,80 | 6 117 916,00 | 4 472 196,60 | 1 645 719,40 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 5 | 2 | 0 | 2 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 4 887 568,00 | 3 572 812,21 | 1 314 755,79 |
| 26 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 9 | 4 | 0 | 4 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 4 270 280,00 | 3 121 574,68 | 1 148 705,32 |
| 27 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 131,80 | 131,80 | 0,00 | 5 572 504,00 | 4 073 500,42 | 1 499 003,58 |
| 28 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 6 | 2 | 2 | 0 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 5 902 288,00 | 4 314 572,53 | 1 587 715,47 |
| 29 | г. Сергиев Посад, Красный пер., д. 1/26 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 90 | 32 | 22 | 10 | 1 719,5 | 1 187,10 | 532,40 | 72 700 460,00 | 53 144 036,26 | 19 556 423,74 |
| 30 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 30 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67,60 | 67,60 | 0,00 | 2 858 128,00 | 2 089 291,57 | 768 836,43 |
| 31 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 18 | 5 | 0 | 5 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 5 733 168,00 | 4 190 945,81 | 1 542 222,19 |
| 32 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 24 | 4 | 1 | 3 | 167,90 | 54,20 | 113,70 | 7 098 812,00 | 5 189 231,57 | 1 909 580,43 |
| 33 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 34 | 11 | 3 | 8 | 451,71 | 152,90 | 298,81 | 19 098 298,80 | 13 960 856,42 | 5 137 442,38 |
| **ВСЕГО МКД из которых за бюджетные средства планируется переселить граждан: 51** | | | | | | **1 114** | **44** | **243** | **201** | **19 252,45** | **11 416,81** | **7 835,64** | **813 993 586,00** | **594 459 651,79** | **219 533 934,21** |
| **Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 6 | 190-п | 24.05.2017 | I кв. 2018 | IV кв. 2020 | 17 | 5 | 2 | 3 | 215,10 | 106,70 | 108,40 | 5 595 610,00 | 0,00 | 5 595 610,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 3 | 274-п | 13.07.2017 | II кв. 2018 | IV кв. 2020 | 14 | 40 | 28 | 12 | 1 306,70 | 947,30 | 359,40 | переселение в жилые помещения, находя-щиеся в муниципальной собственности | | |
| **ВСЕГО МКД из которых за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад планируется переселить граждан: 2** | | | | | | **31** | **45** | **30** | **15** | **1 521,80** | **1 054,00** | **467,80** | **5 595 610,00** | **0,00** | **5 595 610,00** |
| **Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению в соответствии с Инвестиционным Контрактом (Договором) комплексной застройки жилого микрорайона с объектами социальной и инженерной инфраструктуры на земельном участке площадью 16 га, расположенном по обе стороны Московскогого шоссе перед «Путепроводом» и ограниченной ул. Строительной, ж/д веткой, территорией ЗАО «Машиностроительный завод», ул. Фабричная и территорией прилегающей промышленной зоны, зарегистрированным в Реестре инвестиционных контрактов Минмособлстроя за № 215-/05-04 от 08.12.2004** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | II кв. 2018 | IV кв. 2018 | 41 | 12 | 0 | 12 | 411,40 | 0,00 | 411,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 4 | 212-п | 02.06.2017 | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 24 | 15 | 14 | 1 | 522,80 | 486,70 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3а | 230-п | 16.06.2017 | III кв. 2018 | IV кв. 2018 | 46 | 8 | 6 | 2 | 370,20 | 272,00 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО МКД из которых в соответствии с Инвестиционным Контрактом (Договором) планируется переселить граждан: 3** | | | | | | **111** | **35** | **20** | **15** | **1 304,40** | **758,70** | **545,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВСЕГО МКД из которых планируется переселить граждан: 56** | | | | | | **1 256** | **524** | **293** | **231** | **22 078,65** | **13 229,51** | **8 849,14** | **819 589 196,00** | **594 459 651,79** | **225 129 544,21** |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»

**Способ переселения аварийных многоквартирных домов по 2 и 3 этапам адресной программы Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных жилых домов  (далее - МКД) | Срок переселения МКД | Кол-во расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | |
| Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | Всего: | За счет средств бюджета Московской области | За счет средств бюджета г.п. Сергиев Посад |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
| ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| **Строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9** | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | IV кв. 2018 | 9 | 9 | 0 | 344,40 | 344,00 | 0,00 | 14 561 232,00 | 10 252 223,52 | 3 989 777,57 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | IV кв. 2018 | 4 | 4 | 0 | 106,20 | 106,20 | 0,00 | 4 490 136,00 | 3 259 838,74 | 1 230 297,26 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | IV кв. 2018 | 9 | 9 | 0 | 406,30 | 406,30 | 0,00 | 17 178 364,00 | 12 471 492,26 | 4 706 871,74 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | IV кв. 2018 | 14 | 11 | 3 | 527,90 | 398,30 | 129,60 | 22 319 612,00 | 16 315 636,37 | 6 003 975,63 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | IV кв. 2018 | 12 | 7 | 5 | 507,90 | 299,70 | 208,20 | 21 474 012,00 | 15 697 502,77 | 5 776 509,23 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | IV кв. 2018 | 14 | 10 | 4 | 516,10 | 333,60 | 182,50 | 21 820 708,00 | 15 950 937,55 | 5 869 770,45 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | IV кв. 2018 | 14 | 8 | 6 | 431,00 | 265,60 | 165,40 | 18 222 680,00 | 13 320 779,08 | 4 901 900,92 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 | IV кв. 2018 | 1 | 1 | 0 | 36,70 | 36,70 | 0,00 | 1 551 676,00 | 1 134 275,16 | 417 400,84 |
| **ВСЕГО МКД, расселяемых путем строительства МКД: 8** | | | **77** | **59** | **18** | **2 876,50** | **2 190,40** | **685,70** | **121 618 420,00** | **88 402 685,45** | **32 896 503,64** |
| **Приобретение жилых помещений в строящемся МКД по адресу: г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, в районе д. 8 и д. 12а** | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | I кв. 2018 | 14 | 3 | 11 | 504,10 | 103,40 | 400,70 | 21 313 348,00 | 15 473 490,65 | 5 839 857,35 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 15а | I кв. 2018 | 4 | 3 | 1 | 195,80 | 141,60 | 54,20 | 8 278 424,00 | 6 010 135,82 | 2 268 288,18 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | I кв. 2018 | 4 | 2 | 2 | 155,50 | 74,60 | 80,90 | 6 574 540,00 | 4 773 116,04 | 1 801 423,96 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | I кв. 2018 | 4 | 4 | 0 | 185,80 | 185,80 | 0,00 | 7 855 624,00 | 5 703 183,02 | 2 152 440,98 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | I кв. 2018 | 4 | 2 | 2 | 157,40 | 77,20 | 80,20 | 6 654 872,00 | 4 831 437,07 | 1 823 434,93 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | IV кв. 2018 | 6 | 0 | 6 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 6 976 200,00 | 5 064 721,20 | 1 911 478,80 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | IV кв. 2018 | 11 | 0 | 11 | 403,50 | 0,00 | 403,50 | 17 059 980,00 | 12 385 545,48 | 4 674 434,52 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | IV кв. 2018 | 3 | 0 | 3 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 5 170 844,00 | 3 754 032,74 | 1 416 811,26 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Овражный пер, д. 3 | IV кв. 2018 | 11 | 7 | 4 | 428,80 | 310,40 | 118,40 | 18 129 664,00 | 13 252 784,38 | 4 876 879,62 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | IV кв. 2018 | 12 | 7 | 5 | 524,60 | 313,10 | 211,50 | 22 180 088,00 | 16 213 644,33 | 5 966 443,67 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | IV кв. 2018 | 2 | 1 | 1 | 145,00 | 73,30 | 71,70 | 6 130 600,00 | 4 481 468,60 | 1 649 131,40 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 | IV кв. 2018 | 11 | 7 | 4 | 490,20 | 320,80 | 169,40 | 20 725 656,00 | 15 150 454,54 | 5 575 201,46 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 63/1 | IV кв. 2018 | 7 | 6 | 1 | 150,00 | 135,40 | 14,60 | 6 342 000,00 | 4 636 002,00 | 1 705 998,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | IV кв. 2018 | 9 | 4 | 5 | 455,10 | 356,40 | 98,70 | 19 241 628,00 | 14 065 630,07 | 5 175 997,93 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | IV кв. 2018 | 12 | 7 | 5 | 531,90 | 398,20 | 133,70 | 22 488 732,00 | 16 439 263,09 | 6 049 468,91 |
| **ВСЕГО МКД, расселяемых путем приобретения жилых**  **помещений в строящемся МКД: 15** | | | **114** | **53** | **61** | **4 615,00** | **2 490,20** | **2 124,80** | **195 122 200,00** | **142 234 909,04** | **52 887 290,96** |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие программы | Сроки испол-нения мероп-риятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования в году, пред-шествую-щем году начала реализации программы  (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад, включающие: | 2017 | **Итого:** | **0,00** | **12 409 953,79** | **12 409 953,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Организация строительства МКД  (г. Сергиев Посад,  ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 12 409 953,79 | 12 409 953,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, организация строительной площадки | 2017 | **Итого:** | **0,00** | **2 483 007,21** | **2 483 007,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Организация строительства МКД  (г. Сергиев Посад,  ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 2 483 007,21 | 2 483 007,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) | 2017 | **Итого:** | **0,00** | **9 926 946,58** | **9 926 946,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Организация строительства МКД  (г. Сергиев Посад,  ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 9 926 946,58 | 9 926 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подготовка документации, исполнение функции контроля, формирование отчетов. Проведение обследования и подготовка заключений о техническом состоянии многоквартирных домов с высокой степенью износа. Выполнение муниципального задания | 2017 | **Итого:** | **0,00** | **6 537 300,00** | **6 537 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Выполнение муниципального задания |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 6 537 300,00 | 6 537 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (приобретение жилых помещений в строящемся МКД) | 2017 | **Итого:** | **0,00** | **57 022 249,59** | **57 022 249,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Приобретение жилых помещений для переселения жителей из аварийного жилья |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 35 731 851,19 | 35 731 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 21 290 398,40 | 21 290 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад» | 2017 | **Итого:** | **0,00** | **333 398,93** | **333 398,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | оформление документации, заключение договоров об оценке, услуги нотариуса |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 333 398,93 | 333 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО В 2017 ГОДУ:** | | | **Итого:** | **0,00** | **76 302 902,31** | **76 302 902,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 35 731 851,19 | 35 731 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 40 571 051,12 | 40 571 051,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на иные цели: | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **139 233 413,42** | **0,00** | **139 233 413,42** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Организация строительства МКД  (г. Сергиев Посад,  ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 88 402 685,46 | 0,00 | 88 402 685,46 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 50 830 727,96 | 0,00 | 50 830 727,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Реализация мероприятий 2 этапа адресной программы Московской области (строительство МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **111 372 242,53** | **0,00** | **111 372 242,53** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Организация строительства МКД  (г. Сергиев Посад,  ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 25 983 554,53 | 0,00 | 25 983 554,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62 419 130,93 | 62 419 130,93 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 22 969 557,07 | 0,00 | 22 969 557,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Средства на оплату общей площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений (дополнительные площади при строительстве МКД по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9) | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **20 840 270,89** | **0,00** | **20 840 270,89** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Организация строительства МКД  (г. Сергиев Посад,  ул. Леонида Булавина, уч. 9) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 20 840 270,89 | 0,00 | 20 840 270,89 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Средства на осуществление строительного контроля, авторского надзора, подготовка документов для ввода в эксплуатацию, строительство объектов инженерной инфраструктуры к МКД по адресу:  г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, уч. 9 | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **7 020 900,00** | **0,00** | **7 020 900,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Контроль над строительством МКД (г. Сергиев Посад,  ул. Леонида Булавина, уч. 9), подготовка документации |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 7 020 900,00 | 0,00 | 7 020 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Субсидии МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» на выполнение муниципального задания | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **4 000 000,00** | **0,00** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности, МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» | Выполнение муниципального задания |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» городского поселения Сергиев Посад на выполнение муниципального задания | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности, МБУ «Архитектура и градостроительство» | Выполнение муниципального задания |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реализация мероприятий 3 этапа адресной программы Московской области (приобретение жилых помещений в строящемся МКД) | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **135 866 120,43** | **0,00** | **135 866 120,43** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по региональной программе |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20 627 752,43 | 0,00 | 20 627 752,43 | 0,00 | 0,00 |
| 84 239 247,00 | 84 239 247,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 30 999 121,00 | 0,00 | 30 999 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Приобретение жилых помещений по муниципальной программе,  оплата дополнительных площадей | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **5 647 810,00** | **0,00** | **5 647 810,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по муниципальной программе |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 5 647 810,00 | 0,00 | 5 647 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прочие мероприятия по переселению граждан по муниципальной программе | 2018 | **Итого:** | **0,00** | **498 032,10** | **0,00** | **498 032,10** | **0,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | оформление документации, заключение договоров об оценке, услуги нотариуса |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 498 032,08 | 0,00 | 498 032,08 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО В 2018 ГОДУ:** | | | **Итого:** | **0,00** | **287 245 375,95** | **0,00** | **287 245 375,95** | **0,00** | **0,00** |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 46 611 306,96 | 0,00 | 46 611 306,96 | 0,00 | 0,00 |
| 146 658 377,93 | 146 658 377,93 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 93 975 691,06 | 0,00 | 93 975 691,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Реализация мероприятий 4 этапа адресной программы Московской области | 2019 | **Итого:** | **0,00** | **499 434 614,00** | **0,00** | **0,00** | **499 434 614,00** | **0,00** | Управление градостроительной деятельности | Приобретение жилых помещений для переселения жителей по региональной программе |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 365 086 702,83 | 0,00 | 0,00 | 365 086 702,83 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского поселения Сергиев Посад | 0,00 | 134 347 911,17 | 0,00 | 0,00 | 134 347 911,17 | 0,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Количество человек, проживающих в аварийном жилищном фонде в благоустроенные жилые помещения | Отраслевой показатель | чел. | 1 256 | 0 | 302 | 930 | 24 | 1-11 |
| 2 | Общая площадь расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | кв.м | 22 078,65 | 0,00 | 5 426,90 | 16 128,95 | 522,80 | 1-11 |