Приложение к

постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 18.11.2019 № 48-ПГ

**Муниципальная программа муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**Паспорт   
муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».  Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области». | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Средства бюджета Московской области | **40 816,3** | **22 423,5** | **17 168,8** | **612,00** | **612,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального района | **15 034,8** | **2 794,8** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | **161 028,4** | **57 522,9** | **103 505,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **10 552,5** | **10 240,9** | **311,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **227 432,0** | **92 982,1** | **124 045,9** | **3672,0** | **3672,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  - увеличение количества новых современных детских игровых площадок;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»;  - сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников;  - приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;  - создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;  - повышение класса энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. | | | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирование современной городской среды, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.**

Муниципальная программа «**Формирование современной комфортной городской среды»** разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [п](consultantplus://offline/ref=CB0DE7074DC4995F5A0418E019A7FEF97BD0929E5F3DE4438CC78EBBAF53E84612A18138E9D15AFDU5w2J)остановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Формирование городской среды процесс постоянный, включающий в себя не только формирование застройки территории, но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Облик городских и сельских поселений напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением старых, наиболее ценных. Качество среды проживания, которую мы формируем, является главным фактором, влияющим на архитектурно-художественный облик городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

В настоящее время при строительстве и оформлении фасадов зданий стали применяться современные материалы. Собственники нежилых зданий, помещений (торговых магазинов, офисов и др.) стремятся к индивидуальному решению оформления фасада, как правило, не учитывая общий облик архитектуры здания и муниципального района в целом.

Регулярно возникает вопрос о необходимости проведения реконструкции и строительства объектов с использованием современных технологий и материалов, отвечающих требованиям времени, с перспективой будущего развития муниципального района.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К основным проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, недостаточное количество гостевых парковок, низкий уровень освещенности дворов.

С 2015 года Сергиево-Посадский муниципальный район принимает участие в программе комплексного благоустройства дворовых территорий, благодаря которой в дворовых территориях выполняются работы по ремонту или установке 8 обязательных элементов, а именно:

- детской площадки;

- парковки;

- озеленения;

- наружного освещения;

- информационного стенда;

- контейнерной площадке;

- лавочек (скамеек);

- урн.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории. Кроме того на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, реализуемых в рамках программы, так же может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1. по результатам голосования на портале «Добродел» (50% от плана на год), учитывая победителей рейтингового голосования на портале;

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад включены в общий адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 1 к муниципальной программе).

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. (Приложение 2 к муниципальной программе).

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного мнения. (Приложение 2 к муниципальной программе).

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий, которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с действующим законодательством в сфере благоустройства.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с действующим законодательством в сфере благоустройства.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования.(Приложение № 3 к муниципальной программе).

Особо остро стоит проблема озеленения поселений, сохранение лесопарковых массивов, закладка новых, реконструкция и развитие существующих парков и скверов, бульваров и аллей, оформления летних цветников.

Такое состояние сферы благоустройства территорий обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.

Существенную роль в формировании облика улиц, скверов и парков играют малые архитектурные формы. Это скамейки, цветочные вазоны, декоративные скульптуры, урны. Наличие малых архитектурных форм позволит сформировать неповторимый и комфортный облик города.

Реализация концепций формирования привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области изменит внешний облик муниципального района в целом, и, как следствие, окажет влияние на повышение культурного и духовного уровня граждан, создаст условия для здорового образа жизни.

1. **Прогноз развития сферы формирования современной городской среды с учетом реализации муниципальной программы.**

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

В рамках комплексного благоустройства запланированы работы по установке новых детских игровых площадок, работы по асфальтированию внутриквартальных проездов и устройству парковок, работы по установке дополнительного или ремонту существующего уличного освещения, мероприятия по приобретению коммунальной техники для нужд благоустройства и коммунального хозяйства. При планировании и сдаче работ особое внимание уделяется согласованию всех видов работ с жителями.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания жителей на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Сергиево-Посадского муниципального района, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Итогом реализации муниципальной программы станет:

- формирование единого облика населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) включает следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».** В рамках подпрограммы планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий Сергиево-Посадского муниципального района.
2. **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** направлена на формирование комфортной городской световой среды.
3. **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** направлена на создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района.
4. **Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы.

**Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».**

**Основное мероприятие 1.** Благоустройство общественных территорий муниципального района.

**Основное мероприятие 2**. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального района.

**Основное мероприятие 3.** Благоустройство дворовых территорий муниципального района.

**Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

**Основное мероприятие 1**. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещениявключает в себя проведение мероприятий по внедрению автоматизированных систем управления наружным освещением в муниципальных образованиях района.

**Основное мероприятие 2**. Формирование комфортной городской световой среды включает в себя устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит создать условия для соблюдения нормативных требований по благоустройству.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

**Основное мероприятие 1**. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домахвключает в себя подготовку предложений по включению подъездов многоквартирных домов в Программу ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области на период 2017-2021 годы.

**Основное мероприятие 2**. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области включает в себя подготовку предложений по включению домов в региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Московской области на 2014-2038 годы, а также предложений по реализации региональной программы на трехлетний период, обеспечение проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

**Основное мероприятие 3.** Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов включает проведение мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий Сергиево-Посадского муниципального района, улучшение уровня благоустроенности и озеленения территорий, приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к нормативным значениям, создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | | | Единица измерения | | | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2018 | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: | | | приоритетный | (ед.) | | | 7 | | 13 | | | 6 | | 5 | 5 | 5 | | | 0 | | | | 0 | | | 1.2 |
| 1.1.1. | зоны отдыха | | | отраслевой | (ед.) | | |  | | 0 | | | 3 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.2. | пешеходные зоны | | | отраслевой | (ед.) | | |  | | 8 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.3. | набережные | | | отраслевой | (ед.) | | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.4. | скверы | | | отраслевой | (ед.) | | |  | | 5 | | | 1 | | 5 | 5 | 5 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.5. | площади | | | отраслевой | (ед.) | | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 1.1.6. | парки | | | отраслевой | (ед.) | | |  | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | | | приоритетный | (ед.) | | | 7 | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | | | приоритетный | (ед.) | | | 0 | | - | | | **0** | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | | | Приоритетный | ед. | | | 5 | | 2 | | | 10 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 2 |
| 1.5. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | | | Приоритетный | (%/ед.) | | | 45,5/140 | | 56,5/34 | | | 67,4/31 | | 77,6/31 | 88,8/34 | 100/34 | | | 0 | | | | 0 | | | 3 |
| 1.6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | | | приоритетный | (%/ед.) | | |  | |  | | | 9%/16354 | | 12%/21806 |  |  | | |  | | | |  | | | 1,2,3 |
| 1.7. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | | | приоритетный | (%) | | | 0 | | 0 | | | 14,6 | | 14,6 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 1 |
| 1.8. | Доля качелей с жесткими подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | | | приоритетный | | (шт) | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 3 | |
| 1.9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной  городской среды в малых городах и исторических поселениях | | | приоритетный | | (ед) | 0 | | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 1 | |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | | отраслевой | | | (%) | | | 4,6 | | 5,2 | | 5,5 | | 5,8 | 6,2 | | 6,5 | | | 0 | | | | 0 | | 1, 2 |
| 2.2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | | приоритетный | | | (ед.) | | | 34 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | 0 | | | | 0 | | 2 |
| 2.3. | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | | отраслевой | | | (%) | | | 98,9 | | 99,0 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 0 | | | | 0 | | 1 |
| 2.4. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием -автоматизированных систем управления наружным освещением | | отраслевой | | | (%) | | | - | | - | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 0 | | | | 0 | | 1 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | приоритетный | | | | (ед.) | | | 1004 | | 980 | | 385 | | 385 | 385 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 1 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведён капитальный ремонт в рамках региональной программы | отраслевой | | | | (ед.) | | | 48 | | 81 | | 69 | | 69 | 69 | | 69 | | | 0 | | | | 0 | | 2 |
| 3.3 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D) | отраслевой | | | | (ед.) | | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 | 2 | | 2 | | | 0 | | | | 0 | | 3 |
| 3.4 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | отраслевой | | | | (ед.) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 3 |
| 3.4 | Новая культура сбора отходов (ТКО) – оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | отраслевой | | | | (%) | | |  | | 50 | | 50 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 2 |

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**
2. **Количество благоустроенных общественных территорий** (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади, парки.

Единица измерения: единица.

Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству).

1. **Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий –** плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрациями поселений муниципального района планов по благоустройству общественных пространств.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (ед)** - плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрациями поселений муниципального района планов по благоустройству общественных пространств.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Количество установленных детских игровых площадок**.

Плановое значение показателя определяется на основании программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок сформированным с жителями

администрациями поселений муниципального района.

Единица измерения: единица.

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями**. Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству.

Единица измерения: процент/единица

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет**

Единица измерения: процент (%)

Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), субботник.

1. **Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий**

Единица измерения: процент/единица. (%)

**Dркот=Pкот/Pр\*100%** *Dркот*- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий *Pкот* - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий *Pр* — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

1. **Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы**

Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: штуки (шт).

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

1. **Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях**

Единица измерения: единица (ед)

Количество реализованных проектов (не менее единицы).

1. **Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора.**

Единица измерения: процент

**Ds% = S / Q \* 100**, где:

**Ds%** - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора,

**S** - объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора,

**Q** - общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области.

1. **Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников**

Отношение стоимости замененных СИП и высокоэффективных светильников в текущем году к остаточной стоимости систем наружного освещения.

Единица измерения: процент

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту**.

Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области.

Единица измерения: единица.

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **«Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям**

Единица измерения: процент (%)

Досв=Посв/Побщ\*100%, где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562.

1. **Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением**

Единица измерения: процент (%)

Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области.

1. **Количество отремонтированных подъездов МКД**.

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области.

Единица измерения: единица.

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Количество МКД, в которых проведён капитальный ремонт в рамках региональной программы**

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы.

Единица измерения: единица.

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений; данные предоставленные некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области».

1. **Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D).**

Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации.

Единица измерения: единица.

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД**

Единица измерения: единица.

Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием.

1. **Новая культура сбора отходов (ТКО) – оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)**

Отношение количества контейнерных площадок МКД, оснащенных контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО), к общему количеству контейнерных площадок МКД.

Единица измерения: процент

Источник данных: информация, предоставляемая администрациями поселений.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком.**

7.1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

7.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

7.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств на финансирование муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

11) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении программы (подпрограммы).

7.4. Муниципальный заказчик подпрограммы готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки.

7.5. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции постановления от 01.12.2017 №2097-ПГ).

1. **Подпрограммы.**
   1. **Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма 1) | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Создание комфортной среды для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства на территории Сергиево-Посадского муниципального района. | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Всего | **177 829,2** | **62 810, 1** | **113 795.1** | 612,00 | 612,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **27 312,2** | **15 798,6** | **10 289,6** | 612,00 | 612,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | **154,13** | **154,13** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | **150 362,9** | **46 857, 4** | **103 505,5** | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,0** | **0,00** | **0,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  - увеличение количества новых современных детских игровых площадок;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. | | | | | | | | | |

0,00\* - планируется в соответствии с выделенными на данный год субсидиями и возможностью бюджетов поселений к софинансированию. Внесение изменений в программу происходит после утверждения субсидий бюджетами городских и сельских поселений.

* + 1. **Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».**

Сергиево-Посадский район расположен в 70 км от столицы России на северо-востоке Московской области и занимает территорию общей площадью 202,7 тыс. га.

Сергиево-Посадский муниципальный район территориально включает 12 муниципальных образований:  городское поселение Богородское, городское поселение Краснозаводск, городское поселение Пересвет, городское поселение Сергиев Посад, городское поселение Скоропусковский, городское поселение Хотьково, сельское поселение Березняковское, сельское поселение Васильевское, сельское поселение Лозовское, сельское поселение Реммаш,  сельское поселение Селковское, сельское поселение Шеметовское.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Сергиево-Посадского района расположены 4 города (Краснозаводск, Пересвет, Сергиев Посад, Хотьково), 2 поселка городского типа (Богородское, Скоропусковский), 289 сельских населенных пунктов. Административным центром Сергиево-Посадского муниципального района является город Сергиев Посад - крупный научно-промышленный и транспортный узел, научно-образовательный и духовный центр русского Православия.

Численность постоянного населения Сергиево-Посадского района по состоянию на 1 января 2017 года составляет 218 313 человек. Городское население составляет 77,3%, сельское население – 22,7%.

Анализируя текущее состояние в сфере благоустройства можно говорить о том, что имеющиеся объекты благоустройства не всегда обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Ненадлежащее состояние дворовых территорий, парков и скверов, отсутствие зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления поселений муниципального района.

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на развитие городской среды в муниципальных образованиях района, а именно: благоустройство территорий поселений соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в указанной сфере.

Настоящая подпрограмма 1 предусматривает проведение работ по благоустройству общественных территорий, по комплексному благоустройству дворовых территорий, мероприятий по установке новых детских игровых площадок, мероприятия по приобретению коммунальной техники для нужд благоустройства и коммунального хозяйства, а также ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

На территории Сергиево-Посадского муниципального района всего 308 дворовых территорий. Ежегодно каждое поселение должно комплексно благоустроить не менее 10 % своих дворовых территорий. Основная задача состоит в том, чтобы по завершению программы все дворовые территории муниципального района были оснащены 8-ю обязательными элементами: освещением, озеленением дворовых территорий, контейнерными площадками, парковочными местами во дворах, детскими площадками, информационными щитами, лавочками и урнами.

В рамках комплексного благоустройства проводятся работы по установке новых или ремонту существующих детских площадок, контейнерных площадок, работы по озеленению, работы по асфальтированию внутриквартальных проездов и устройству парковок, работы по установке дополнительного или ремонту существующего уличного освещения, установке информационных стендов, скамеек/лавочек и урн. При планировании и сдаче работ особое внимание уделяется согласованию всех видов работ с жителями.

Для повышения эффективности работ по благоустройству администрации поселений выделяют финансовые средства на закупку новой техники для коммунальных нужд и работ по благоустройству, в том числе с участием субсидий из бюджета Московской области.

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Это территория, среда, в которой человек, проводит значительную часть жизни. В процессе становления и преобразования городов, научного и технического развития появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам.

* + 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **№ п/п** | | **Мероприятие подпрограммы** | | **Срок исполнения мероприятия** | | **Источники финансирования** | | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)** | | **Всего (тыс. руб.)** | | | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | |  | |  | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** | |
| **2018** | **2019** | | **2020** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1.** Благоустройство общественных территорий муниципального района | | 2018-2024 | | **Итого** | | **0,00** | | **74806,83** | | | **15 412,73** | **59394,1** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | Администрации городских и сельских поселений | | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | **24936,2** | | | **15 258,60** | **9677.6** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | 154,13 | | | **154,13** | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | **49 716.5** | | | **0,00** | **49 716.5** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | | **Мероприятие 1.1.** Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | | 2018-2024 | | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | | Разработанные архитектурно-планировочные концепции благоустройства общественных территорий | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. | | **Мероприятие 1.2.** Благоустройство общественных территорий | | 2018-2024 | | Итого | | 0,00 | | **49 716,5** | | | 0,00 | **49 716,5** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | Администрации городских и сельских поселений | | Повышение уровня благоустройства общественных территорий: пешеходные зоны – 42 ед., скверы – 31 ед. | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | **49 716,5** | | | 0,00 | **49 716,5** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| Внебюджетные средства | | 0 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| 1.2.1. | | **Мероприятие 1.2.1.**  Благоустройство (общественных территорий) набережной Келарскго пруда, ул. Левонадпрудной и территории Музея игрушки (1-ая очередь) в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 2018-2024 | | Итого | | 0,00 | | **49 716,5** | | | 0,00 | **49 716,5** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация городского поселения Сергиев Посад | | Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения Сергиев Посад | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0,00 | | **49 716,5** | | | 0,00 | **49 716,5** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3. | | **Мероприятие 1.3.**  Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | | 2018-2024 | | Итого | | 0,00 | | **25 090,33** | | | 15 412,73 | **9677,6** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | **24 936,2** | | | 15 258,60 | **9677,6** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | **154,13** | | | 154,13 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | **0,00** | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального района | | 2018-2024 | | **Итого** | | **0** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | | Увеличение количества детских игровых площадок | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1. | | **Мероприятие 2.1.** Установка детских игровых площадок на территории муниципального района | | 2018-2024 | | Итого | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | | Увеличение количества детских игровых площадок | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.** Благоустройство дворовых территорий муниципального района | | 2018-2024 | | **Итого** | | **0** | | **103 022,4** | | | **47 397,4** | **54 401.0** | | **612,00** | **612,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | Администрации городских и сельских поселений | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | **2 376,00** | | | **540,00** | **612,00** | | **612,00** | **612,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | **100 646,4** | | | **46 857, 4** | **53 789, 0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1 | | Мероприятие 3.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий | | 2018-2024 | | Итого | | 0 | | 2 376,00 | | | 540,00 | 612,00 | | 612,00 | 612,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | 2 376,00 | | | 540,00 | 612,00 | | 612,00 | 612,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.1. | | Мероприятие 3.1.1. Исполнение государственных полномочий в рамках работы административной комиссии | | 2018-2024 | | Итого | | 0 | | 2 376,00 | | | 540,00 | 612,00 | | 612,00 | 612,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | | Исполнение государственных полномочий в рамках работы административной комиссии | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | 2 376,00 | | | 540,00 | 612,00 | | 612,00 | 612,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.2. | | Мероприятие 3.2. Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципального района | | 2018-2024 | | Итого | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | | Приобретение техники для нужд благоустройства | |
| Средства бюджета Московской области | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3. | | Мероприятия 3.3.  Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий | | 2018-2024 | | Итого | | 0,00 | | **100 646,4** | | | 46 857, 4 | **53 789, 0** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Администрации городских и сельских поселений | | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | | 0,00 | | **100 646,4** | | | 46 857, 4 | **53 789, 0** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | | **0,00** | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | | **Итого по подпрограмме 1:** | |  | | **Итого** | | **0** | | **177 829,2** | | | **62 810, 1** | **113 795,1** | | **612,00** | **612,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |  | |  | |
|  | |  | |  | | **Средства бюджета Московской области** | | **0** | | **27 312,2** | | | **15 798,6** | **10 289,6** | | **612,00** | **612,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  | |  | |  | | **Средства бюджета муниципального района** | | **0** | | **154,1** | | | **154,1** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  | |  | |  | | **Средства бюджетов поселений** | | **0** | | **150 362,9** | | | **46 857, 4** | **103 505,5** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
|  | |  | |  | | **Внебюджетные средства** | | **0** | | **0,0** | | | **0,00** | **0,0** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |

**9.2. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее – подпрограмма 2) | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения, сокращение расходов на оплату уличного освещения.  Создание комфортной городской световой среды. | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Всего | **10 665,5** | **10 665,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | **10 665,5** | **10 665,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».  Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.  Увеличение доли освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных. | | | | | | | | | |

* + 1. **Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

**подпрограммы 2 «Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области являются:

- отсутствие контроля за потреблением электроэнергии;

- низкая энергетическая эффективность объектов электроснабжения;

- высокая доля устаревшего оборудования;

- изношенность электрических сетей.

В Сергиево-Посадском муниципальном районе решаются задачи по снижению энергопотребления в системах наружного освещения, повышению уровня автоматизации систем контроля уличным освещением. Очень важно, что решения направлены на повышение безопасности, улучшения эстетического оформления населенных пунктов.

За последние годы появились новые технологии в системах уличного освещения, а также новые классы энергоэффективных светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Эти новейшие технологии позволяют получить большой экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

Реализация мероприятий по модернизации уличного освещения в Сергиево-Посадском муниципальном районе позволит:

- улучшить ночное освещение населенных пунктов и дорог;

- повысить безопасность пешеходов в ночное время;

- сделать населенные пункты более привлекательным;

- повысить престиж района;

- выделить наиболее важные исторические здания;

- усилить коммерческую и рекламную составляющую.

Долгосрочные задачи по модернизации уличного освещения Сергиево-Посадского муниципального района:

- ликвидация «темных пятен» - территорий, где освещение полностью отсутствует;

-замена устаревшего, энергозатратного светового оборудования. Крайне необходима полная замена устаревших ртутных светильников на энергосберегающие светильники. Это позволит экономить ежегодно тысячи киловатт часов электроэнергии. Сегодня такая работа должна вестись повсеместно. Кроме того, по мере отработки технических вопросов и снижения цены, постепенно будут появляться качественные и очень экономные светодиодные светильники на улицах муниципального района;

- создание эффективной системы управления наружным освещением. Это внесет существенный энергосберегающий эффект, позволит сократить время на ликвидацию аварий, общие затраты на обслуживание, оптимизировать количество аварийных бригад и другого персонала, в том числе и в службе заказчика, контролирующего в настоящее время работу установок наружного освещения исключительно визуально;

- поднятие качества услуг и продукции в сфере уличного освещения. Модернизация уличного освещения это не только количество установленных ламп, это безопасность, имидж, экология, туризм.

* + 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Благоустройство территорий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 2018-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских поселений муниципального района. | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением | 2018-2024 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских поселений муниципального района. | Повышение энергетической эффективности функционирования систем наружного освещения |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** Формирование комфортной городской световой среды | 2018-2024 | Итого | **78 703,08** | **10 665,5** | **10 665,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских поселений Сергиев Посад, Краснозаводск | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | **78 703,08** | **10 665,5** | **10 665,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2024 | Итого | **78 703,08** | **10 665,5** | **10 665,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации городских поселений Сергиев Посад, Краснозаводск | Увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту  2. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | **78 703,08** | **10 665,5** | **10 665,5** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 2:** |  | **Итого** | **78 703,08** | **10 665,5** | **10 665,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального района** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений** | **78 703,08** | **10 665,5** | **10 665,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные средства** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

* 1. **Паспорт подпрограммы 3** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (далее – подпрограмма 3) | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Всего | **38 937,3** | **19 506,5** | **10 250,8** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **13 504.1** | **6 624,9** | **6 879,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального района | **14 880,7** | **2 640,7** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджетов поселений | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **10 552,5** | **10 240,9** | **311,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Реализация данной подпрограммы позволит:  - привести в надлежащее состояние подъезды в многоквартирных домах;  - создать благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах;  - повысить класс энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. | | | | | | | | | |

* + 1. **Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

Основными причинами высокого износа жилого фонда в муниципальном районе являются:

* неправильная эксплуатация жилого фонда;

- высокая доля износа конструктивных элементов зданий,

- физическое и моральное старение внутренних инженерных систем,

- несвоевременный ремонт и нарушения правил эксплуатации жилого фонда.

Реализация данной подпрограммы позволит:

* сократить количество ветхого жилого фонда;
* заменить изношенные конструктивные элементы многоквартирных домов;
* модернизировать и обновить внутреннее инженерное оборудование;
* повысить энергетическую эффективность домов.
  + 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 3** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2018-2024 | **Итого** | **27 500,70** | **38 937,3** | **19 506,5** | **10 250,8** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Обеспечение комфортного проживания населения в многоквартирных домах |
| **Средства бюджета Московской области** | **7093,80** | **13 504.1** | **6 624,9** | **6 879,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального района** | **2583,90** | **14 880,7** | **2 640,7** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные средства** | **17823,00** | **10 552,5** | **10 240,9** | **311,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2018-2024 | Итого | 27500,70 | **38 937,3** | **19 506,5** | **10 250,8** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Снижение степени физического износа жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области | 7093,80 | **13 504.1** | **6 624,9** | **6 879,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета муниципального района | 2583,90 | **14 880,7** | **2 640,7** | **3 060,00** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджетов поселений | 0 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | 17 823,00 | **10 552,5** | **10 240,9** | **311,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 2018-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Обеспечение комфортного проживания населения в многоквартирных домах |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 2018-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Обеспечение комфортного проживания населения в многоквартирных домах |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Основное мероприятие 3.** Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | 2018-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | 2018-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 3:** | **2018-2024** | **Итого** | **0,00** | **38 937,3** | **19 506,5** | **10 250,8** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **13 504.1** | **6 624,9** | **6 879,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального района** | **0,00** | **14 880,7** | **2 640,7** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **3 060,0** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00** | **10 552,5** | **10 240,9** | **311,6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение 1

муниципальной

программе

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресный перечень дворовых территорий** | **Год включения в программу КБДТ** |
| 1 | Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, дер.Березняки, дома №№ 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 53, 54 | 2016 |
| 2 | Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, с.Бужаниново, дома №№ 1, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 46, 47, 47А | 2016 |
| 3 | Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, с.Сватково, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2016 |
| 4 | Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, дер.Путятино, дома №№ 133, 134 | 2017 |
| 5 | с.п. Реммаш, ул. Мира, д. 3,10,11,12,14,16,18, ул. Институтская, д. 12,14 | 2017 |
| 6 | с.п. Реммаш, ул. Мира, д. 1-6, ул. Спортивная, д. 1, ул. Институтская, д. 6 | 2018 |
| 7 | с.п. Реммаш, ул. Школьная, д. 2,4,6,8 | 2019 |
| 8 | с.п. Реммаш, ул. Мира, д. 22-24, ул. Спортивная, д. 9,13,15 | не включался в КБДТ |
| 9 | с.п. Реммаш, ул. Школьная, д. 14,16,18 | 2015 |
| 10 | с.п. Реммаш, ул. Школьная, д. 20, ул. Юбилейная, д. 13 | 2015 |
| 11 | с.п. Реммаш, ул. Юбилейная, д. 7,9,11 | не включался в КБДТ |
| 12 | с.п. Реммаш, ул. Институтская, д. 1,3,5,11 | не включался в КБДТ |
| 13 | с.п. Реммаш, ул. Институтская, д. 7,9,13,15 | 2016 |
| 14 | с.п. Реммаш, ул. Юбилейная, д. 1,3,5, ул. Институтская, д. 2,4 | 2015 |
| 15 | п. Лоза (д.1, 2, 3) | 2018 |
| 16 | п. Лоза (д.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) | не включался в КБДТ |
| 17 | п. Лоза (д. 14, 15, 16, 17) | 2019 |
| 18 | п. Лоза (д. 17а, 18) | 2015 |
| 19 | п. Лоза (д. 19, 20) | 2016 |
| 20 | д. Зубцово (д. 10, 11, 12, 13) | 2016 |
| 21 | п. Заречный (д. 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) | 2017 |
| 22 | п. Заречный (д. 12, 13) | 2017 |
| 23 | п. Ситники (д.3, 7, 8) | не включался в КБДТ |
| 24 | ул.Михеенко, д 11,11а,13,15,9,9а | 2015 |
| 25 | ул.Михеенко, д 16,17,18, 19,20,21 | не включался в КБДТ |
| 26 | ул. Михеенко, д. 5,6,7,8, ул. Ломоносова д. 1,12,12а, ул. Ленина д. 3,4 | 2017 |
| 27 | ул. Ленина, д. 1 ул. Ломоносова д. 2.4,9,14 ул. Лихачева д. 2,13,14 ул. Жуковского д. 2,8,10 | 2017 |
| 28 | ул. Лихачева, д 1,3 | не включался в КБДТ |
| 29 | ул. Черняховского д 10,14,12 | 2015 |
| 30 | ул .Калинина д. 1а,2а,За,4а,5а,6а,7а,8а,9а, 10а, 11 а, 17а | не включался в КБДТ |
| 31 | ул. Калинина д.12,13, 14,15а | не включался в КБДТ |
| 32 | ул.Калинина д.6.8 ул. Черняховского, д. 1,2,4 | 2019 |
| 33 | ул. Черняховского д.8,9, 11 | 2015 |
| 34 | пр-д Строителей д. 1,3,4 ул. Черняховского, д. 6 | не включался в КБДТ |
| 35 | ул. Ак.Королева д.3,3а,5а ул. Майолик д.6 | не включался в КБДТ |
| 36 | ул. 3-е Митино д.7,9. | не включался в КБДТ |
| 37 | ул. Ак.Королева д.2,4 ул. Майолик д. 1/1 а,4 | 2015 |
| 38 | ул. Ак.Королева д.11,7/1,7/2 | не включался в КБДТ |
| 39 | ул. Седина, д.28 ул. Хотьковская д.27 | не включался в КБДТ |
| 40 | ул. Седина, д.32,33,34,35,36 | 2016 |
| 41 | ул. Менделеева д. 17,19,21,23 | 2015 |
| 42 | Художественный пр-д д.4 | не включался в КБДТ |
| 43 | ул. Горжовицкая д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2016 |
| 44 | ул. Горжовицкая д. 12,13,15 | 2016 |
| 45 | улЛ-я Хотьковская д.24,26 /а,б.в/ | 2017 |
| 46 | ул. Седина. д.43,4,6, ул. 2-я Рабочая д.33, 34,46,47,47а, 48 | 2015 |
| 47 | ул. 2-я Рабочая д. 1/1а, 26, 28, 29,31 | 2015 |
| 48 | д. Жучки д. 24,15, 16, 6, 7, 8, 10, 4, 1, 2, 5 | 2017 |
| 49 | д.Жучки д. 8/8а | 2017 |
| 50 | пос. ОРГРЭС д. 2,3а,5,6 | не включался в КБДТ |
| 51 | ст.Желтиково д. 1,2,3 | не включался в КБДТ |
| 52 | пос.Север д. 6,10,11,12 | не включался в КБДТ |
| 53 | Ткацкий пер. д.1 ул.Горбуновская, д. 71,75 ул, Новая д. 9,11,13 ул. Горбуновская фабрика д.2,3 Фабричный пер. 1,2,3,4,6,7,8,15 | не включался в КБДТ |
| 54 | ул. Новая д.1,2,4а | не включался в КБДТ |
| 55 | ул. Октябрьская д. 6, 7, 7а, 8а, 10, 1, 3, За, 5 | 2016 |
| 56 | д. Морозово д.1 | не включался в КБДТ |
| 57 | д. Репихово д. 26,26а,28 | не включался в КБДТ |
| 58 | д. Репихово д. 11,12,13 | не включался в КБДТ |
| 59 | "Сергиево Посадский район д. Селково дом : №№15;16;17;17а;20;2125;26; 27;14а. | 2015 |
| 60 | "Сергиево Посадский район д. Торгашино дом : №№3;4;7;10;11;12;13;17;18;20;21;22 | 2015 |
| 61 | "Сергиево Посадский район д. Федорцово дом : №№7;8;9;10;11;12;13;14 | 2016 |
| 62 | "Сергиево Посадский район д. Трехселище дом : №№5;1;2;6 | 2016 |
| 63 | с. Васильевское, д. 13,15,17,19 | 2015 |
| 64 | с. Васильевское, д. 20,22,24 | 2015 |
| 65 | с. Васильевское, д.21,23,25,27,29 | 2015 |
| 66 | пос. Мостовик, ул. Лесная, д.5,7, ул. Первомайская д.1,3, Лесной пер. д. 1 | 2015 |
| 67 | пос. Мостовик, ул. Лесная,д.46,44,25,23,21,19, | 2016 |
| 68 | пос. Мостовик, ул. Первомайская,д.7,9,11,16,17 | 2015 |
| 69 | пос. Мостовик, ул. Пионерская, д.1,3,5,15б,9,11,13, ул. Садовая д.17 | 2016 |
| 70 | пос. Мостовие, ул. Пионерская д.2,12,16,8,10 | 2015 |
| 71 | р.п. Скоропусковский д. №№ 1, 1а, 2, 2а, 4/4а, 32 | 2017 |
| 72 | р.п. Скоропусковский д. №№ 3, 3а, 5, 6 | не включался в КБДТ |
| 73 | р.п. Скоропусковский д. №№ 7/9, 8/8а, 10, 11 | 2019 |
| 74 | р.п. Скоропусковский д. №№ 9, 12, 13, 17 | 2017 |
| 75 | р.п. Скоропусковский д. №№ 15, 16, 19, 20, 21 | 2016 |
| 76 | р.п. Скоропусковский д. №№ 21а, 22, 23, 24, 25, 30а | не включался в КБДТ |
| 77 | г. Сергиев Посад-14 д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2018 |
| 78 | г. Сергиев Посад-14 д. №№ 70, 71, 72, 73, 74 | не включался в КБДТ |
| 79 | город Пересвет, ул. Строителей, д.6,8,10,12, ул. Октябрьская, 2 | 2018 |
| 80 | г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 2, 4, 6, ул. Советская, д.10 | 2017 |
| 81 | г. Пересвет, ул. Строителей, д. 11а, 11б, 13, 15 | 2018 |
| 82 | г. Пересвет, ул. Комсомольская, д.6, 8, ул. Чкалова, д.2,3,4,5 | 2017 |
| 83 | "г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 8, 10; ул. Первомайская, д. 2, 4; ул. Советская, д. 9, 11;ул. Ленина, д. 1 | 2018 |
| 84 | г. Пересвет, ул. Первомайская, д.10, ул. Ленина, д. 3,5,7 | не включался в КБДТ |
| 85 | "г. Пересвет, ул. Пионерская, д.4, 6, ул. Комсомольская, д. 1, 3, ул. Советская, д. 5, 7,ул. Ленина, д. 2 | 2018 |
| 86 | г. Пересвет, ул. Ленина, д.4, 6, 8, ул. Комсомольская, д. 5, 7, 9 | не включался в КБДТ |
| 87 | г. Пересвет, ул. Мира, д. 2а | не включался в КБДТ |
| 88 | г. Пересвет, ул. Мира, д. 1,3,5,7,9,11, ул. Строителей, д. 2,4 | 2019 |
| 89 | г. Пересвет, ул. ул. Строителей, д. 1,1а,3,5 | не включался в КБДТ |
| 90 | г. Пересвет, ул. Строителей 7,9 Октябрьская 1,3,4,5,6,7 | не включался в КБДТ |
| 91 | г. Пересвет, ул. Советская, д.2а, 2б, ул. Чкалова, д.6 | 2018 |
| 92 | г. Пересвет, ул. Гагарина, д. 1, 2, 3, 4, 5 | 2018 |
| 93 | г. Пересвет, ул. Пионерская, д.2, ул. Комсомольская, д. 2, 4 | не включался в КБДТ |
| 94 | г. Пересвет, ул. Гагарина, д. 6, 7, 8а, 8б, 11 | не включался в КБДТ |
| 95 | г. Пересвет, ул. Королева, д. 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 2018 |
| 96 | г. Пересвет, ул. Королева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 2019 |
| 97 | с.Шеметово (д.23а, д.23б, д.57, д.73, д.75, д.31, д.32, д.33, д.34, 35) | 2015 |
| 98 | с.Константиново, ул.Октябрьская (д.8, д.9, д.10) | 2015 |
| 99 | д.Шабурново (д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.20, д.29) | 2015 |
| 100 | д.Самотовино (д.15,д.16, д.17, д.23) | 2016 |
| 101 | д.Марьино (д.16, д.15, д.24, д.25, д.26, д.27) | 2016 |
| 102 | д.Кузьмино (д.9, д.10, д.27, д.32) | 2016 |
| 103 | р.п. Богородское дома № 1; 2; 3; 4; 5; 6 | 2019 |
| 104 | р.п. Богородское дома № 13; 15; 16; 17а | 2015 |
| 105 | р.п. Богородское дома № 70 | не включался в КБДТ |
| 106 | р.п. Богородское дома № 57; 58;59;60;61;62;71;72 | не включался в КБДТ |
| 107 | р.п. Богородское дома № 17;18;19; 23;24;25;26;27;28;55; 56 | 2017 |
| 108 | р.п. Богородское жилых дома № 31; 32;33 | 2018 |
| 109 | р.п. Богородское дома № 1/1; 1/2; 1/3; 9; 45 | 2015 |
| 110 | р.п. Богородское дома № 77; 77а; 78; 79; 81; 90а | 2015 |
| 111 | р.п. Богородское ул. Первая дома № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 | не включался в КБДТ |
| 112 | с. Муханово ул. Советская дома № 13; 15; 17; 19; 20; 21 | 2016 |
| 113 | г. Краснозаводск, Больничный переулок, д. №№3, 5, 13, 14, ул. Горького д. №18 | не включался в КБДТ |
| 114 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. №№3, 5 | не включался в КБДТ |
| 115 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. №№15, 17, 23, 25, 27 | 2017 |
| 116 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. №№10, 11, 12, 14 | не включался в КБДТ |
| 117 | г. Краснозаводск, ул. Больничный переулок, д. №№10, 12 | не включался в КБДТ |
| 118 | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. №№1, 2, 3, 4, 5 | 2018 |
| 119 | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. №8 | не включался в КБДТ |
| 120 | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. №9 | 2017 |
| 121 | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. №№6, 7 | 2017 |
| 122 | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. №11 | не включался в КБДТ |
| 123 | г. Краснозаводск, д. Семенково, д. №№5, 6, 7, 8, 9, 18, 19 | 2017 |
| 124 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №№18, 20, 22, ул. Трудовые резервы, д. №№3, 5, 7, 9 | не включался в КБДТ |
| 125 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №№2, 4, 2а, 6, 8, ул. Строителей, д. №№2а, 1 | не включался в КБДТ |
| 126 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №№10, 12, 14, 16 | не включался в КБДТ |
| 127 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №№10А, 10Б | не включался в КБДТ |
| 128 | г. Краснозаводск, ул.1 Мая, д. №№24, 26, ул. Трудовые резервы, д. №№11, 13 | 2017 |
| 129 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №27 | не включался в КБДТ |
| 130 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №31 | не включался в КБДТ |
| 131 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | не включался в КБДТ |
| 132 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.№№35, 35а, 37, 39, 41 | 2017 |
| 133 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. №№43, 45, 51, 53 | 2017 |
| 134 | г. Краснозаводск, ул. 50 лет Октября, д. №3 | 2019 |
| 135 | г. Краснозаводск, ул. 50 лет Октября, д. №№8, 10 | не включался в КБДТ |
| 136 | г. Краснозаводск, ул. Новая, д. №№5, 7 | 2017 |
| 137 | г. Краснозаводск, ул. Новая, д. №№1, 2, 3, 8 | 2019 |
| 138 | г. Краснозаводск, ул. Новая, д. №№4, 4а | не включался в КБДТ |
| 139 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. №№10, 13, 11, 12, 14 | не включался в КБДТ |
| 140 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. №№15,19 | не включался в КБДТ |
| 141 | г. Краснозаводск, ул. Театральная, д. №6 | не включался в КБДТ |
| 142 | г. Краснозаводск, ул. Театральная, д. №10 | 2017 |
| 143 | г. Краснозаводск, ул. Театральная, д. №14 | не включался в КБДТ |
| 144 | г. Краснозаводск, ул. Театральная, д. №№4, 8, 12, 16, ул. 50 лет Октября, д. №№2, 4 ,6 |  |
| 145 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. №№8, 10, 12 | 2017 |
| 146 | Новоугличское шоссе, д.54, 56, 58, 60, 60а,52б,52а | 2019 |
| 147 | Новоугличское шоссе, д.52, 82А, 84А | 2016 |
| 148 | Новоугличское шоссе, д.101, 102 | не включался в КБДТ |
| 149 | Новоугличское шоссе, д.80А, 88, 90 | не включался в КБДТ |
| 150 | Новоугличское шоссе, д.92, 94 | 2019 |
| 151 | Новоугличское шоссе, д.96, 98, 100 | 2019 |
| 152 | Новоугличское шоссе, д.50, 48, 50А, 72А | не включался в КБДТ |
| 153 | Новоугличское шоссе, д.68А, 70А, 74А | 2018 |
| 154 | Новоугличское шоссе, д.46, 62, 64,66 | не включался в КБДТ |
| 155 | Новоугличское шоссе, д.42, 44; ул. Дружбы, д.1, 1А | не включался в КБДТ |
| 156 | Ул. Дружбы, д.2, 3, 3А, 4 | не включался в КБДТ |
| 157 | Ул. Дружбы, д.4А, 4Б, 4В; ул.Матросова, д.7 | не включался в КБДТ |
| 158 | Ул. Дружбы, д.6, 6А, 7 | не включался в КБДТ |
| 159 | Ул. Дружбы, д.7А, 8, 8А | 2018 |
| 160 | Ул. Дружбы, д.9, 10 | не включался в КБДТ |
| 161 | Ул. Дружбы, д.11А, 11, 12 | 2018 |
| 162 | Ул. Дружбы, д.14, 16 | не включался в КБДТ |
| 163 | Ул. Дружбы, д.15, корп.1, 2 | 2017 |
| 164 | Ул. Дружбы, д.13, 13А | не включался в КБДТ |
| 165 | Ул. Владимирская, д.7, корп.1, 2, 3 | 2017 |
| 166 | Новоугличское шоссе, д.38, 36, 34 | 2017 |
| 167 | Ул.Матросова, д. 4, 6 | 2019 |
| 168 | Новоугличское шоссе, д.32; ул. Инженерная, д.11, 13, 7 | не включался в КБДТ |
| 169 | «25 КВАРТАЛ»: Новоугличское шоссе, д.4; ул.Инженерная, д.2, 4, 6; пр.Красной Армии, д.197/2, 199, 199А, 201, 201А, 203, 203А, 203Б | 2015 |
| 170 | Новоугличское шоссе, д.67, 69, 69А, 69Б,65, 65А | не включался в КБДТ |
| 171 | Новоугличское шоссе, д.57, 59, 59Б, 63, 61 | не включался в КБДТ |
| 172 | Новоугличское шоссе, д.53, 51А, 51 корп. 1 , 2 | не включался в КБДТ |
| 173 | Новоугличское шоссе, д.17, 19, 21; ул. 1-й Ударной Армии, д.44 | 2016 |
| 174 | Новоугличское шоссе, д.13, 11, 9, 7 | 2019 |
| 175 | ул. 1-й Ударной Армии, д.38, 40, 42, 42А | 2016 |
| 176 | ул. 1-й Ударной Армии, д.32, 34, 36 | 2016 |
| 177 | бул.Кузнецова, д.3, 3А, 7 | 2016 |
| 178 | Зелёный пер., д.13/30, 15 | 2019 |
| 179 | бул.Кузнецова, д.4А, 5, 6; Зелёный пер., д.25; пр. Красной Армии, д.185/27, 187 | 2015 |
| 180 | Новоугличское шоссе, д.3, 5; пр. Красной Армии, д.195/1 | 2019 |
| 181 | Пр. Красной Армии, д.251Б | не включался в КБДТ |
| 182 | ул.Парковая, д.40, 41(Семхоз) | не включался в КБДТ |
| 183 | ул.Парковая, д.17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26(Семхоз) | не включался в КБДТ |
| 184 | ул.Парковая, д.5, 39, 27, 28, 32, 44, 34, 35(Семхоз) | не включался в КБДТ |
| 185 | Пр. Красной Армии, 234 корп. 3, 4, 5, 6 | 2018 |
| 186 | ул. Осипенко, д.2, 4 | 2018 |
| 187 | ул.Энгельса, д.3, 5 | 2018 |
| 188 | Пр. Красной Армии, д.215, 217; ул.Чайковского, д.7, 9 | не включался в КБДТ |
| 189 | Пр. Красной Армии, д.207Б; ул.Чайковского, д.11, 13, 13А; ул.Глинки, д.8, 10 | 2017 |
| 190 | Пр. Красной Армии, д.209; ул. Глинки, д.17 | не включался в КБДТ |
| 191 | ул. Орджоникидзе, д.21, 25, 27 (Афанасово) | 2017 |
| 192 | д. Тураково ( 2 дома) | не включался в КБДТ |
| 193 | Пр. Красной Армии, д.205, 205А, 205В, 205Д, 205Г; ул.Инженерная, д.10 | 2016 |
| 194 | Пр. Красной Армии, д.212, 208 | 2016 |
| 195 | Пр. Красной Армии, д.206, 206А; Валовый пер., д.3; ул.Валовая, д.39/5, 39А | 2018 |
| 196 | Базисный питомник, д.1, 2, 3, 4, 5, 6 (Лесхоз) | 2019 |
| 197 | Базисный питомник, д.7, 8, 9, 10, 11, 15 (Лесхоз) | 2017 |
| 198 | пос.НИИРП д.1,1А,2,3,4 | 2018 |
| 199 | Пр. Красной Армии, д.192/2; Валовый пер. 4, 6 | 2015 |
| 200 | ул. Валовая, д.50, 50А | не включался в КБДТ |
| 201 | ул. Валовая, д.27/3, 29; ул. Бероунская, д.1; пр. Красной Армии, д.188 | 2017 |
| 202 | Пр. Красной Армии, д.186/2, 182/1, 184 | не включался в КБДТ |
| 203 | ул.Бероунская, д.4; ул.Валовая, д.25/6 | не включался в КБДТ |
| 204 | ул. Валовая, д.21/5; пер.Новый, д.3 | не включался в КБДТ |
| 205 | Пр. Красной Армии, д.180/2; пер.Новый, д.4, 6 | 2015 |
| 206 | ул. Валовая, д.19/8; ул. Шлякова, д.13, 15/17 | 2015 |
| 207 | ул. Валовая, д.28; ул. Шлякова, д.19, 19А | не включался в КБДТ |
| 208 | ул. Шлякова, д.26/1, пер. Красный, 3, ул. Краснофлотская, д.3 | не включался в КБДТ |
| 209 | ул. Шлякова, д. 23/5, 27/6 | 2019 |
| 210 | ул. Л.Булавина, д. 1/12, 3; ул. Карла Либкнехта, д. 2/16, 4 | 2015 |
| 211 | ул. Л.Булавина, д. 2/10, 4 | не включался в КБДТ |
| 212 | ул. Л.Булавина, д. 9А | не включался в КБДТ |
| 213 | ул.Бероунская, д.20 | не включался в КБДТ |
| 214 | ул. Шлякова, д. 29/7; ул. Стахановская, д. 6/31 | 2017 |
| 215 | ул. Шлякова, д. 33/7; ул. Стахановская, д. 5,ул.Бероунская, д.22; ул. Стахановская, д.1А | не включался в КБДТ |
| 216 | ул. Шлякова, д. 40/8, ул. Карла Либнехта, д. 9(«Пентагон») | 2019 |
| 217 | Пр. Красной Армии, д.139 | 2016 |
| 218 | Пр. Красной Армии, д.138/2 | не включался в КБДТ |
| 219 | ул. Мира, д.1, 1А, 1Б, 1В, 3 | 2015 |
| 220 | Ул. Молодёжная, д.1, 3, 5, ул. Мира, д.2, ул.Солнечная, д.2, 4, 6; б-р Свободы, д.1 | 2015 |
| 221 | ул. Солнечная, д.1, 3, 5, 7/3; ул.Победы, д.2, 4, 6 | 2015 |
| 222 | ул. Мира, д.4, 6, 8, 10; ул.Победы, д.3, 5, 1 | не включался в КБДТ |
| 223 | ул.Мира, д.3А; ул. Юности, д.2А | не включался в КБДТ |
| 224 | ул. Мира. д.5, 7; ул.Юности, д.2, 4 | 2017 |
| 225 | ул. Победы, д.7, 9; ул.Ясная, д.1; ул.Мира, д.12, 14, 16 ; б-р Свободы, д.6 | 2017 |
| 226 | ул. Мира, д.18, 20; ул.Ясная, д.6; ул.Весенняя, д.3 | 2019 |
| 227 | ул. Мира, д.9, 11; ул.Юности, д.6, 8 | 2019 |
| 228 | ул. Юности, д.1; ул.Озерная, д.1, 3, 2; ул.Ясная, д.3 | не включался в КБДТ |
| 229 | ул. Озерная, д.4, 5, 6, 5А; ул.Ясная, д.8 | не включался в КБДТ |
| 230 | ул. Озерная, д.8, 10, 7, 9, 11. 13 | 2018 |
| 231 | ул. Лесная, д.1, 2, 3, 4, 5 | не включался в КБДТ |
| 232 | ул. Лесная, д.6, 8 | 2016 |
| 233 | Ярославское шоссе, д. 45, 12А, 1, 8 | 2017 |
| 234 | Ярославское шоссе, д. 23 | не включался в КБДТ |
| 235 | Московское шоссе, д. 2, 4, 12 | 2019 |
| 236 | Московское шоссе, д. 22, 24, 26, 28 | 2018 |
| 237 | Московское шоссе, д. 30А, 30/3 | не включался в КБДТ |
| 238 | село Глинково, д.73, 75 | 2018 |
| 239 | пос. Загорские дали, д.1, 2, 3, 4, 5 | 2019 |
| 240 | с. Мишутино, д.32, 33, 34, 15 | 2018 |
| 241 | с. Мишутино, д.30, 31, 1, 2 | не включался в КБДТ |
| 242 | с. Мишутино, д.9, 10, 11 | не включался в КБДТ |
| 243 | с. Мишутино, д.8, 20, 21 | 2018 |
| 244 | Пр. Красной Армии, д.9/1, 9А, 9Б | 2015 |
| 245 | Пр. Красной Армии, д.7; ул.Воробьёвская, д.16, 18А, 18Б | 2015 |
| 246 | ул. Клементьевская, д.29 | не включался в КБДТ |
| 247 | Ул. Воробьёвская, д.7, 9, 11, 13; пр. Красной Армии, д.3 | 2015 |
| 248 | Ул. Воробьёвская, д.8, 10; пр. Красной Армии, д.48А | 2015 |
| 249 | Ул. Воробьёвская, д.3А,5А; пр. Красной Армии, д.6, 8 | 2015 |
| 250 | Ул. Воробьёвская, д.15, 17,17а,Хотьковский проезд, д.18,36 | 2019 |
| 251 | Хотьковский проезд, д.38; ул.Воробьёвская, д.21 | 2017 |
| 252 | ул.Воробьёвская, д.23, 27,19 | не включался в КБДТ |
| 253 | ул.Воробьёвская, д.25, 29; Хотьковский проезд, д.44а,42а,40а,22,24 | 2019 |
| 254 | ул.Воробьёвская, д.31, 33; Хотьковский проезд, д.46 | 2018 |
| 255 | Хотьковский проезд, д.38А,36А | не включался в КБДТ |
| 256 | Пр. Красной Армии, д.1; ул.Куликова, д.2 | не включался в КБДТ |
| 257 | Пр. Красной Армии, д.1А; Новозагорский проезд, д.6, Хотьковский проезд, д.3 | 2018 |
| 258 | Хотьковский проезд, д.7,9, Новозагорский проезд, д5 | не включался в КБДТ |
| 259 | Ул.Куликова, д.4, 6; ул.Клементьевская, д.73; Хотьковский проезд, д.9; Новозагорский проезд, д.3, 3а | 2019 |
| 260 | ул.Клементьевская, д.70/13, 72, 74, 76; ул.Школьная, д.5, 7, 9, 11 | не включался в КБДТ |
| 261 | Хотьковский проезд, д.15, 17/18; ул.Маяковского, д.12/22, 14, 16; ул.Куликова, д.18, 18Б, 20 | 2018 |
| 262 | Хотьковский проезд, д.19; ул.Свердлова, д.17 | не включался в КБДТ |
| 263 | Ул.Маяковского, д.17, 19; ул.Свердлова, д.15 | 2017 |
| 264 | Ул.Маяковского, д.15А, 15/25; ул.Свердлова, д.1А | 2017 |
| 265 | ул.Куликова, д.21, 21А, 23; ул.Маяковского, д.8; ул.Толстого, д.4А | 2018 |
| 266 | ул.Куликова, д.17; ул.Школьная, д.8, 10, 12; ул.Толстого, д.2 | 2017 |
| 267 | ул.Школьная, д.19, 21; ул.Толстого, д.4Б | не включался в КБДТ |
| 268 | ул.Толстого, д.1Б, 2Б, 3Б; ул.Куликова, д.3, 5; ул.Клементьевская, д.79, 81 | 2016 |
| 269 | ул.Куликова, д.9, 15; ул.Школьная. д.15, 17, 19А, ул.Клементьевская, д.82 | не включался в КБДТ |
| 270 | Ул.Вознесенская, д.109, 111, 78, 80, 80А, 82 | не включался в КБДТ |
| 271 | ул.Вознесенская, д.84, 86, 88, 90; пр.Красной Армии, д.2А | 2017 |
| 272 | ул.Толстого, д.6, 6А; ул.Маяковского, д.8А, 6, 4/8 | 2015 |
| 273 | ул.Железнодорожная, д.34, 38, 40,36,42 | 2019 |
| 274 | ул.Железнодорожная, д.24, 26, 28, 30, 32,Ул. Институтская, д.12, 13 | 2019 |
| 275 | ул.Железнодорожная, д.33, 35; ул. 1-я Рыбная, д.80, 82, 84, 86 | 2016 |
| 276 | Ул.Симоненкова, д.19, 21, 23, 25; ул.Октябрьская, д.1, 5, 7, 9, 11 | 2017 |
| 277 | ул.Октябрьская, д.2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 | 2019 |
| 278 | ул. 1-я Рыбная, д.88, 90, 92; ул.Железнодорожная, д.37А | не включался в КБДТ |
| 279 | ул. 1-я Рыбная, д.3 | 2016 |
| 280 | ул. Птицеградская, д.1, 1А | 2016 |
| 281 | ул. Птицеградская, д.4, 7, 6, 8А | 2017 |
| 282 | ул. Птицеградская, д.14, 18, 22 | не включался в КБДТ |
| 283 | ул. Птицеградская, д.21, 21А | не включался в КБДТ |
| 284 | ул. Маслиева, д.8, 9 | 2018 |
| 285 | ул. Маслиева, д.1, 7 | не включался в КБДТ |
| 286 | ул. Маслиева, д.19, 20 | не включался в КБДТ |
| 287 | ул. Фестивальная, д.1 | 2018 |
| 288 | ул. Фестивальная, д.3 | не включался в КБДТ |
| 289 | ул. Московская, д. 1, 5, 8, 21 | 2018 |
| 290 | ул. Московская, д. 2, 3, 4, 6, 7, 22,10,11 | не включался в КБДТ |
| 291 | ул. Московская, д. , 13, 14, 15,16,17,18,19,20 | 2019 |
| 292 | ул. Московская, д. 16, 17, 18, 20 | не включался в КБДТ |
| 293 | ул. Воробьевская 40, | 2017 |
| 294 | ул. Воробьевская 34 | не включался в КБДТ |
| 295 | ул. Воробьевская 34,38,42 | не включался в КБДТ |
| 296 | ул. Симоненкова д.17,17а | 2018 |
| 297 | ул. Клубная, д.3, 5,7, ул. Центральная , д.1.3,5,60 | 2018 |
| 298 | Скобяное ш. д.6, 6а | не включался в КБДТ |
| 299 | ул. 2-й Кирпичный завод, д.18,19,20,24,Скобяное ш. д.12,14 | 2016 |
| 300 | ул. Кирпичная д.2А, ул. Клубная д.26 | не включался в КБДТ |
| 301 | ул. Кирпичная д.24,27, Центральная д. 8а | 2016 |
| 302 | ул. Центральная д. 13, ул. Клубная , д. 22,24,20,20а | не включался в КБДТ |
| 303 | ул. Центральная д. 10,14,16 | не включался в КБДТ |
| 304 | ул. Толстого, д.4, 2а | 2019 |

Приложение 2

муниципальной

программе

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве**

20 по 27 февраля 2019 года на портале [«Добродел»](https://vote.dobrodel.ru/blagoustroistvo2020) проводилось голосование по выбору общественных территорий муниципальных образований Московской области, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году.

От Сергиева Посада участвовали в голосовании пять общественных пространств:

1. Благоустройство сквера у школы 4, ул. Дружбы, д.5.
2. Благоустройство пешеходной зоны Мемориального сквера.
3. Благоустройство пешеходной зоны у мемориала «Вечный огонь».
4. Благоустройство сквера у теннисных кортов, ул. Дружбы, д. 1.
5. Благоустройство сквера Крицкого, пр. Красной Армии, д. 186 А.

По итогам рейтингового голосования выбрана следующая общественная территория:

**Благоустройство сквера у школы 4, ул. Дружбы, д.5.**

Остальные общественные территории будут включены в план благоустройства до 2024 года.

С 15 по 21 июля 2019 года на официальном портале Правительства Московской области «Добродел» проведено голосование за отбор общественных территорий, которые будут благоустроены в ближайшие 5 лет в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской  среды» и государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды», реализуемой Министерством благоустройства Московской области.

От Сергиева Посада участвовали в голосовании пять общественный пространств:

1. Аллея на ул. Карла Либкнехта.
2. Парк Памяти в Афанасове.
3. Зона отдыха в Васильевском.
4. Территория у дома №251 по проспекту Красной Армии.
5. Площадь Юннатов.

По итогам рейтингового голосования выбрана следующая общественная территория:

**Территория у дома №251 по проспекту Красной Армии.**

Остальные общественные территории будут включены в план благоустройства до 2024 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поселения** | **Адрес общественной территории** | **Период** |
| 1 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер у шк.№4  **Победитель рейтингового голосования жителей в 2019 году** | **2020** |
| 2 | городское поселение Сергиев Посад | Территория у дома № 251 по проспекту Красной Армии  **Победитель рейтингового голосования жителей в 2019 году** | **2020** |
| 3 | городское поселение Сергиев Посад | Территория вблизи мемориала «Вечный огонь»  Участник рейтингового голосования в 2019 году | **2020** |
| 4 | городское поселение Сергиев Посад | Территория вокруг памятника на ул. Глинки (Пешеходная зона Мемориального сквера)  Участник рейтингового голосования в 2019 году | **2020** |
| 5 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер Крицкого  Участник рейтингового голосования в 2019 году | **2020** |
| 6 | городское поселение Сергиев Посад | Аллея на ул. Карла Либкнехта  Участник рейтингового голосования в 2019 году | 2021 |
| 7 | городское поселение Сергиев Посад | Площадь Юннатов  Участник рейтингового голосования в 2019 году | 2021 |
| 8 | городское поселение Сергиев Посад | Парк памяти в Афанасово  Участник рейтингового голосования в 2019 году | 2022 |
| 9 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер у теннисных кортов ул. Дружбы д.1  Участник рейтингового голосования в 2019 году | 2022 |
| 10 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер преподобного Сергия | 2021 |
| 11 | городское поселение Сергиев Посад | Парк «Скитские пруды» | 2021 |
| 12 | городское поселение Сергиев Посад | Дорога к Храму | 2021 |
| 13 | городское поселение Сергиев Посад | Территория у Белого пруда | 2022 |
| 14 | городское поселение Сергиев Посад | Пешеходная зона вдоль р.Копнинка | 2022 |
| 15 | городское поселение Сергиев Посад | Бульвар Свободы пос. Ферма | 2022 |
| 16 | городское поселение Сергиев Посад | Аллея журналистов | 2019 |
| 17 | городское поселение Сергиев Посад | Воробьевская 10 | 2019 |
| 18 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер Загорского | 2019 |
| 19 | городское поселение Сергиев Посад | Территория проспект Красной Армии д.3 | 2019 |
| 20 | городское поселение Сергиев Посад | Территория проспект Красной Армии д.9 | 2019 |
| 21 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер у ДК «50-летия Октября» | 2018 |
| 22 | городское поселение Сергиев Посад | Новоугличское шоссе д.94а | 2018 |
| 23 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер им. Ленина | 2018 |
| 24 | городское поселение Сергиев Посад | Сквер ДК им. Гагарина | 2018 |
| 25 | городское поселение Сергиев Посад | Бульвар Кузнецова | 2018 |
| 26 | городское поселение Сергиев Посад | Пешеходная зона в районе въездной группы в п. Лесхоз | 2018 |
| 27 | городское поселение Сергиев Посад | Пешеходная зона в районе въездной группы в п. Лакокраска | 2018 |
| 28 | городское поселение Сергиев Посад | Пешеходная зона на ул. Матросова, к ЖК «Архимед», вблизи МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» | 2018 |
| 29 | городское поселение Сергиев Посад | Ул. Сергиевская Смотровая площадка | 2018 |
| 30 | сельское поселение Реммаш | п. Реммаш, сквер "Мира" | 2024 |
| 31 | городское поселение Хотьково | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая | 2022 |
| 32 | сельское поселение Лозовское | пос. Лоза, сквер | 2024 |
| 33 | городское поселение Пересвет | город Пересвет, ул. Бабушкина, д.2,4,6 | 2024 |
| 34 | городское поселение Пересвет | город Пересвет, Площадь В.А. Пухова - **Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** в 2019 году (для реализации в 2020 году). | **202 0** |
| 35 | городское поселение Пересвет | город Пересвет, ул. Пионерская | 2022 |
| 36 | городское поселение Пересвет | город Пересвет,  ул. Строителей, д.12 | 2023 |
| 37 | городское поселение Краснозаводск | г. Краснозаводск, площадь Рдултовского | 2021 |
| 38 | городское поселение Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, около дома №28 | 2022 |
| 39 | городское поселение Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Театральная | 2023 |
| 40 | городское поселение Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького | 2021 |
| 41 | городское поселение Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 50 лет Октября, у дома 10 | 2024 |

Приложение 3

муниципальной

программе

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству**

**не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1. | ООО «Прогресс» | Г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д 2а | Торгово-Досуговый центр (незавершенное строительство) | Устройство тротуара вдоль дороги, установка нового ограждения строительной площадки. | 2019 |
| 2.. | Юсупов И.Ш. | Г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная (50:05:0070406:3353) | Торговые павильоны | Устройство газона вдоль тротуара | 2020 |
| 3 | ИП Степаненко В.Ю. | Г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 4 | Торговый центр | Озеленение по границе закрепленной территории, устройство газона, посадка кустарника, устройство клумб. | 2021 |