Утверждена

постановлением главы 
Сергиево-Посадского городского округа

от  26.12.2019 №373-ПГ

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»  «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор (координаторы) муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 969 679,44 | 402 650,47 | 418 228,85 | 148 800,12 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 154 268,01 | 53 081,72 | 40 561,44 | 26 624,85 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 123 947,45 | 455 732,19 | 458 790,29 | 175 424,97 | 17 000,0 | 17 000,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств – 2 ед.; Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств – 1 ед.; |  |  |  |  |  |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной  программы.

Одним из ключевых приоритетов данной муниципальной программы является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы жителей проживающих в населенных пунктах. К сожалению, в существующей практике застройки одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения. Тенденции демографического развития выступают вызовом к инфраструктуре общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий.

В свою очередь ситуация со стандартными условиями обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, это связано с длительными сроками эксплуатации зданий объектов. Для повышения доступности и качества общего образования в школах Сергиево-Посадского городского округа должны быть обеспечены: возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Имеющиеся условия предоставления услуг общего образования не соответствуют потребностям в учебных местах. В ряде школ не хватает дополнительных учебных мест. По-прежнему остаются школы, ведущие занятия во вторую смену.

Целью данной муниципальной программы является - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Сергиево-Посадского городского округа объектами социального назначения.

3. Прогноз развития соответствующей сферы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

В Сергиево-Посадском городском округе до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3) направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества дошкольного и общего образования.

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7) направлена на эффективное выполнение полномочий по содержанию подведомственных учреждений.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.

Для достижения намеченных целей в рамках муниципальной программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» состоит из:

Основного мероприятия.

1.«Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования».

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области в бюджет Сергиево-Посадского городского округа на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

Основного мероприятия.

Е1 Федеральный проект «Современная школа».

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области в бюджет Сергиево-Посадского городского округа на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» состоит из:

Основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», направлено на обеспечение деятельности МБУ «Развития» для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства социальных объектов образования.

6. Планируемые  результаты реализации муниципальной подпрограммы  муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Приоритетный показатель | единица | - | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 01. |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Приоритетный показатель | единица | - | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Е1. |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение муниципальных заданий МБУ «Развитие» | Отраслевой | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |

- 7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение муниципальных заданий МБУ «Развитие» | % | Показатель определяется по выполнению работ согласно муниципального задания в полном объёме (100%) | Ведомственные показатели Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

- 8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

-	координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главы Сергиево-Посадского городского округа;

-	организацию управления муниципальной программой;

-	создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

-	реализацию муниципальной программы;

-	достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

-	разрабатывает муниципальную программу;

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

-	обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

-	обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

-	определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

-	обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

-	обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

-	готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

-	на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

-	размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

-	обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

-	определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

-	готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий;

- 9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского городского округа.

- С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

- 1)  ежеквартально  до 15  числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

- 2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется:

а) аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №8 и №9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 26.11.2019 №122-ПГ.

7.3. Муниципальный заказчик ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчёты в подсистеме ГАСУ МО.

- 10. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

- 10.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| Цель (цели) подпрограммы |  | Создание условий для обеспечения качественного образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 1 038 947,45 | 438 813,47 | 441 790,29 | 158 424,97 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 969 679,44 | 402 650,47 | 418 228,85 | 148 800,12 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 66 628,43 | 36 081,72 | 23 561,44 | 9 624,85 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | - Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств – 2 ед.; Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-1 ед.; |  |  |  |  |  |  |

- 10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного и общего образования Сергиево-Посадского городского округа и предоставление детям доступа к получению услуг дошкольного и общего образования.

Для обеспечения доступности образования будут реализованы мероприятия по созданию объектов образования.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальной программы запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий).

- 10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельной сферы социально-экономического развития Сергиево-Посадского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения Сергиево-Посадского городского округа, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образование».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования Сергиево-Посадского городского округа (строительство новых зданий школ, проведение реконструкции).

- 10.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2022 годы | Итого | 0,0 | 309 996,91 | 14 605,12 | 136 966,82 | 158 424,97 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 1 единица. В том числе: в 2022г. -1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 279 626,83 | 2 181,08 | 128 645,63 | 148 800,12 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 30 370,08 | 12 424,04 | 8 321,19 | 9 624,85 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2022 годы | Итого | 0,0 | 309 996,91 | 14 605,12 | 136 966,82 | 158 424,97 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 279 626,83 | 2 181,08 | 128 645,63 | 148 800,12 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 30 370,08 | 12 424,04 | 8 321,19 | 9 624,85 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Е1 | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2021 годы | Итого | 0,0 | 728 950,32 | 424 126,85 | 304 823,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица. В том числе: в 2021г. -1 единица. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 416 780,61 | 400 469,39 | 289 583,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 38 897,93 | 23 657,68 | 15 240,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Е 1.1. | Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2021 годы | Итого | 0,0 | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 1 130,64 | 1 130,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 2 639,36 | 2 639,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Е 1.2. | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2021 годы | Итого | 0,0 | 725 180,32 | 420 356,85 | 304 823,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 688 921,97 | 399 338,75 | 289 583,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 36 258,57 | 21 018,32 | 15 240,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 0,0 | 1 038 947,45 | 438 813,47 | 441 790,29 | 158 424,97 | 0,0 | 0,0 | Управление градостроительной деятельности | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 969 679,44 | 402 650,47 | 418 228,85 | 148 800,12 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 69 268,01 | 36 081,72 | 23 561,44 | 9 624,85 | 0,0 | 0,0 |  |  |

- 10.4.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1. «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций»  Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Детский сад на 280 мест по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, Зубачево поле (ПИР и строительство) | 2020-2022 годы | 280 мест | 309 996,91 | 0,0 | Итого | 309 996,91 | 14 605,12 | 136 966,82 | 158 424,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городско го округа |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 279 626,83 | 2 181,08 | 128 645,63 | 148 800,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета городского округа | 30 370,08 | 12 424,04 | 8 321,19 | 9 624,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 0,0 | Итого | 309 996,961 | 14 605,12 | 136 966,82 | 158 424,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 279 626,83 | 2 181,08 | 128 645,63 | 148 800,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 30 370,08 | 12 424,04 | 8 321,19 | 9 624,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 10.4.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием E1.1. «Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1. | г. Сергиев Посад, физико-математический лицей (ПИР и строительство) | 2018-2021 годы | 525 мест | 1 001 230,0 | 19 000,00 | Итого | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  | 18 050, 00 | Средства бюджета Московской области | 1 130,64 | 1 130,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 950,00 | Средства бюджета городского округа | 2 639,36 | 2 639,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 19 000,00 | Итого | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 18 050, 00 | Средства бюджета Московской области | 1 130,64 | 1 130,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

- 10.4.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием E1.1. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021г. | 2020г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, в районе д.Зубачево (ПИР и строительство) | 2017-2021 годы | 550 мест | 735 620,95 | 0 | Итого | 725 180,54 | 420 357,07 | 304 823,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета Московской области | 688 921,97 | 399 338,75 | 289 583,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета городского округа | 36 258,57 | 21 018,32 | 15 240,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 0 | Итого | 725 180,54 | 420 357,07 | 304 823,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

- 11. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

- 11.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Цель (цели) подпрограммы |  | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием строительства Сергиево – Посадского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы строительства |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Всего: | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | В системе строительства Сергиево – Посадского городского округа будет обеспечено качественное и эффективное предоставление муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |

- 11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положением об администрации Сергиево-Посадского городского округа видов деятельности и функций;

- методическое и информационное обеспечение задействованных в реализации проектов по муниципальной программе.

- Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Развитие» осуществляется в виде субсидий из бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями деятельности Учреждений являются:

- сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Сергиево-Посадского городского округа в отдельных сферах строительной и градостроительной деятельности;

- обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа;

- обеспечение реализации полномочий проектировщика и технического заказчика в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет бюджетных средств.

- 11.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого | 0,0 | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | Управление градостроительной деятельности | Приобретение товаров, работ, закупка услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в строительной и градостроительной деятельности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2020-2024 | Итого | 0,0 | 85 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | Управление градостроительной деятельности | Выполнение строительно-монтажных работ, проверка объемов и качества работ при строительстве, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), в отношении объектов возводимых за счет бюджетных средств |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 85 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Развитие» | 2020-2024 | Итого | 0,0 | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | Управление градостроительной деятельности | Разработка проектов объектов капитального строительства(реконструкции) исполнение функций технического заказчика в отношении объектов возводимых за счет бюджетных средств |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 85 000,0 | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 85 000,0 | 85 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 17 000,0 |  |  |

Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.