Приложение к

постановлению Главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 26.12.2019 № 391-ПГ

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды

городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы |  | «Формирование современной комфортной городской среды городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной Программы |  | Повышение уровня благоустройства городской среды городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района, улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы |  | Подпрограмма 1 - «Комфортная городская среда» Подпрограмма 2 - «Благоустройство территорий городского поселения Пересвет » Подпрограмма 3 – «Доступная среда» Подпрограмма 4 – «Светлый город» Подпрограмма 5 – «Капитальный ремонт подъездов» Подпрограмма 6 – «Цифровое Подмосковье» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы |  | 1. Обеспечение формирования единого облика городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 3. Адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства 4.Обеспечение качественной эксплуатации, модернизации, повышения энергоэффективности системы наружного освещения, ликвидации темных мест. 5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы |  | Администрация города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы |  | Отдел городской инфраструктуры и муниципального хозяйства администрации города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования Программы, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| Год |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджет городского поселения Пересвет |  | 24456,58 | 37435,93 | 50638,0 | 28141,4 | 29104,1 | 28141,4 | 29104,1 |
| Бюджет Московской области |  | 11528,4 | 44067,37 | 70961,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  | 3368,2 | 124238,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 39353,18 | 205741,9 | 121599,4 | 28141,4 | 29104,1 | 28141,4 | 29104,1 |
| Основные целевые индикаторы и показатели Программы |  | - количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы; - доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий; - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных территорий; - доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - увеличение количества дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние; - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий приведенных в нормативное состояние; - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; - улучшение эстетического состояния общественных территорий; - увеличение количества благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий |  |  |  |  |  |  |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 "О Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года"), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского поселения Пересвет, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

На территории городского поселения Пересвет насчитывается 97 многоквартирных домов. Основная часть домов построена более 65 лет назад. За период эксплуатации жилого фонда ремонт придомовых территорий не проводился внутриквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

Благоустроенных дворовых территорий на территории городского поселения Пересвет - 9, что составляет 60 % от общего количества дворовых территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения Пересвет реализуются с 2018 года. Так, в 2018 году было комплексно благоустроено – 7 дворов.

Кроме дворовых на территории городского поселения Пересвет имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория   муниципального образования, которая  постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). В настоящее время в благоустройстве нуждаются 3 общественных территорий и 8 дворовых территорий. Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

На территории городского поселения Пересвет отсутствуют объекты незавершенного строительства, земельные участки, находящиеся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

- ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

Основными приоритетами и целями деятельности в сфере благоустройства городского поселения Пересвет являются:

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий населенных пунктов;

б) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий;

в) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальные программы;

г) обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Решение задачи совершенствования комплексного и внешнего благоустройства для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан в муниципальной программе предусмотрены следующие основные мероприятия:

- «Благоустройство общественных территорий городского поселения Пересвет»;

- «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Пересвет»;

- «Благоустройство дворовых территорий городского поселения Пересвет»;

- «Выполнение норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства»;

- «Развитие сети объектов дорожного хозяйства на территории городского поселения Пересвет»;

- «Благоустройство площади им. В.А. Пухова» в рамках реализации Федерального проекта F2 «Формирование комфортной городской среды», Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Московской области».

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Сергиево-Посадском муниципальном районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Сергиево-Посадском муниципальном районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является  участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2019  г., формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2017 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

-  Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городского поселения Пересвет;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 2 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2019 году указан в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

По итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского поселения Пересвет, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году выбрана следующая общественная территория:

- общественная территория площадь им В.А. Пухова.

В соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Госпрограмма), в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключенного соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и администрацией города Пересвет муниципальной программой предусмотрено финансирование из бюджета Московской области и бюджета городского поселения Пересвет на реализацию мероприятия «Ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора».

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городского поселения Пересвет переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

В связи с исполнением полномочий по благоустройству территории городского поселения Пересвет в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основным источником финансирования мероприятий подпрограммы I являются средства бюджета городского поселения Пересвет.

На выполнение мероприятия по приведению в надлежащее состояние кон-тейнерных площадок ТКО в соответствие со стандартом РСО на территории городского поселения Пересвет предусмотрено финансирование за счет средств бюджета городского поселения Пересвет.

Для создания общественного пространства соответствующего функционального назначения в муниципальной программе предусмотрено выполнение мероприятия «Благоустройство площади им. В.А. Пухова» в соответствии с Федеральным (национальным) проектом «Формирование комфортной городской среды», региональным проектом «Формирование комфортной городской среды в Московской области» за счет средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Московской области и средств бюджета городского поселения Пересвет на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программ формирования комфортной городской среды в части благоустройства общественных территорий.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено также за счет средств бюджета Московской области в соответствии с Госпрограммой и за счет средств, предусмотренных в бюджете  городского поселения Пересвет.

- ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

- Одним из основных мероприятий Программы является проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В результате реализации мероприятий Программы планируется:

а) выполнить работы в рамках минимального перечня по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2019 по 2024 годы;

б) благоустроить общественные территории, включенные в муниципальные программы по результатам общественных обсуждений, в период с 2019 по 2024 годы;

в) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) провести иные мероприятия по благоустройству территорий.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории, создание условий, обеспечивающих комфортность проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых и общественных территорий.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей:

- увеличение количества дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние;

- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий приведенных в нормативное состояние;

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;

-увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству;

- улучшение эстетического состояния общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы: 2019-2024 годы.

Приложение №1 к Программе

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды

городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района»

Целевые показатели Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы приведены в таблице:

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество установленных детских игровых площадок | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/ед. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество отремонтированных подъездов МКД | ед. | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 20 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 15 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 41 | 52 | 55 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 16 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (единица/%) | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

- Количество благоустроенных дворовых территорий. Плановое значение показателя определяются в относительном и абсолютном выражении на основании утверждаемых органами местного самоуправления планов по благоустройству.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (по итогам инвентаризации). Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: процент

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- Количество благоустроенных общественных территорий. Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (по итогам инвентаризации). Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: процент

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.  Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий, зданий, памятников, и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах.

Единица измерения: процент.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением коммунальной инфраструктуры.

- Количество приобретенной техники.  Плановое значение показателя определяется в соответствии нормативной потребностью в коммунальной техники для  содержания территории городского поселения.

Единица измерения: единица

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий. Плановое значение показателя определяется в соответствии с муниципальной программой. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения: кв.м

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- «Светлый город» - приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных. Это доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных, рассчитывается как:

Досв=Посв/Побщ*100%, где

Досв – приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процент;

Посв – протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям, в городском поселении Пересвет, км

Побщ – общая протяженность улиц, проездов, набережных, в городском поселении Пересвет, км.

Единица измерения:  процент.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением коммунальной инфраструктуры.

- Доля качелей с жесткими подвесами переоборудованных на гибкие подвесы на период 2018 года

Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных работ на указанных объектах.

Единица измерения:  процент.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- Площадь благоустроенной территории, в том числе территории кладбищ.  Плановое значение показателя определяется как сумма площадей благоустроенных территорий кладбищ и территорий, на которых проведены мероприятия  по  комплексной борьбе с борщевиком.

Единица измерения: га

Источник данных: информация, предоставляемая управлением благоустройства.

- Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора.

Единица измерения: процент

Ds% = S / Q * 100,  где:

Ds% - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора,

S - объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора,

Q - общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области.

- Количество благоустроенных общественных территорий (пространств), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные,  скверы,  площади, парки.

Единица измерения: единица.

Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству).

- Количество установленных детских игровых площадок

Единица измерения: единица.

Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями.

- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.

Единица измерения: процент/единица.

Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается администрацией в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых администрацией планов по благоустройству.

- «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных городского поселения Пересвет с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям.

Единица измерения: процент.

Досв=Посв/Побщ*100%,

где: Досв - «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных городского поселения Пересвет с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных городского поселения Пересвет, %

Посв - протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, городского поселения Пересвет, км

Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных городского поселения Пересвет, км.

- Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.

Единица измерения: единица.

Кплан = Кфакт,

где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников на территории городского поселения Пересвет, единиц.

Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением, на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников на территории городского поселения Пересвет, единиц.

- Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.

Единица измерения: процент.

Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%,

где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, на территории городского поселения Пересвет, процент.

Ксв.всего  —  общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах на территории городского поселения Пересвет, количество.

Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в на территории городского поселения Пересвет, количество.

- Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Единица измерения: процент.

Dдтуг=Туг/Тобщ*100%

где Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года

Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года.

- Количество отремонтированных подъездов МКД. Плановое значение показателя определяется в соответствии с муниципальной программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области.

Единица измерения: единица.

Источник данных: информация, предоставляемая управлением коммунальной инфраструктуры.

- Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД

Единица измерения: единица.

Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием.

Количество показателей Программы сформировано исходя из принципа необходимости и достаточности достижения цели и решения поставленных задач.

Приложение №2 к Программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Формирование

современной комфортной городской среды городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района»

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского поселения Пересвет. Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий городского поселения Пересвет. Мероприятие 3. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Пересвет. | 2019-2024 | Администрация городского поселения Пересвет | Средства бюджета городского поселения Пересвет бюджет поселения |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий городского поселения Пересвет. Мероприятие 1. Наружное освещение Мероприятие 2. Озеленение Мероприятие 3. Прочие мероприятия по благоустройству Мероприятие 4. Содержание мест захоронения Мероприятие 5. Приобретение коммунальной техники Мероприятие 6. Содержание внутриквартальных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям Мероприятие 7. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, включенных в план комплексного благоустройства. | 2019-2024 | Администрация городского поселения Пересвет | Средства бюджета городского поселения Пересвет бюджет поселения Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области |
| Подпрограмма 3. Доступная среда Мероприятие 1. Ремонт и благоустройство территорий Мероприятие 2. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам жилого фонда и социальной сферы | 2019-2024 | Администрация городского поселения Пересвет | Средства бюджета городского поселения Пересвет бюджет поселения |
| Подпрограмма 4. Светлый город | 2019-2024 | Администрация городского поселения Пересвет | Средства бюджета городского поселения Пересвет бюджет поселения |
| Подпрограмма 5. Капитальный ремонт подъездов | 2019-2024 | Администрация городского поселения Пересвет | Средства бюджета городского поселения Пересвет бюджет поселения |
| Подпрограмма 6. Цифровое Подмосковье | 2019-2024 | Администрация городского поселения Пересвет | Средства бюджета городского поселения Пересвет бюджет поселения |

Приложение №3 к Программе

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование

современной комфортной городской среды городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| Муниципальная программа | «Формирование современной комфортной городской среды городского поселения Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района на 2018-2022 годы | Администрация города Пересвет | Итого | 39353,18 | 205741,9 | 121599,4 | 28141,4 | 29104,1 | 423939,98 |
| Подпрограмма 1 | «Комфортная городская среда» | Администрация города Пересвет | Итого | - | 156419,2 | 91800,0 | - | - | 248219,2 |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | 10767,7 | 20838,6 | - | - | 10767,7 |
|  |  |  | Средства бюджета РФ | - | 124238,6 | - | - | - | 124238,6 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 21412,9 | 70961,4 | - | - | 21412,9 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий городского поселения Пересвет. | Администрация города Пересвет | Итого | - | 94019,2 | - | - | - | 94019,2 |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | 8367,7 | - | - | - | 8367,7 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 21412,9 | - | - | - | 21412,9 |
|  |  |  | Средства бюджета РФ | - | 64238,6 | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1 | Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях, победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды пл. им В.А. Пухова | Администрация города Пересвет | Итого | - | 60000,0 | 91800,0 | - | - | 151800,0 |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 20838,6 | - | - | 20838,6 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | 70961,4 | - | - | 70961,4 |
|  |  |  | Средства бюджета РФ | - | 60000,0 | - | - | - | 60000 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения Пересвет. | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 |
| Мероприятие 3 | Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Пересвет. | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | 1400,0 | - | - | - | 1400,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территорий городского поселения Пересвет». | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 25442,88 | 16006,72 | 26428,7 | 25351,1 | 26794,1 | 120023,5 |
|  |  |  | иные источники | 6237,4 | 735,61 | - | - | - | 6973,01 |
| Мероприятие 1 | Наружное освещение, в том числе: 1.1. Обслуживание наружного освещения городского поселения Пересвет | Администрация города Пересвет | Итого | 5650,0 | 5388,21 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 24238,21 |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | 2385,83 | 1988,21 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7374,04 |
|  | 1.2. Электроснабжение сетей уличного освещения | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 3264,17 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 16864,17 |
| Мероприятие 2 | Озеленение: | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 2094,0 | 3552,5 | 3500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 17646,5 |
|  | 2.1. Посадка и содержание цветников | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 1034,0 | 1700,0 | 1950,0 | 2200,0 | 2450,0 | 9334,0 |
|  | 2.2. Содержание газонов | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 500,0 | 876,5 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 3776,5 |
|  | 2.3. Содержание и посадка деревьев и кустарников | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 60,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 1060,0 |
|  | 2.4. Удаление сухостойных и аварийных деревьев | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 500,0 | 876,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 3476,0 |
| Мероприятие 3 | Прочие мероприятия по благоустройству: | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 7529,5 | 2940,0 | 8220,0 | 8820,0 | 8920,0 | 36429,5 |
|  | 3.1. Содержание памятников и мемориальных досок городского поселения Пересвет, ремонт памятников погибшим в годы ВОВ, (д.Игнатьево ) и Обелиска 50-летия Победы в ВОВ (г.Пересвет) | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 200,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 2050,0 |
|  | 3.2. Содержание и благоустройство водоема и зоны отдыха города Пересвет | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 365,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1865,0 |
|  | 3.3. Ремонт и содержание детского игрового оборудования, малых архитектурных форм и элементов благоустройства | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 400,0 | 470,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 2420,0 |
|  | 3.4. Приобретение детского игрового оборудования с доставкой и установкой на детские игровые площадки города Пересвет | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 5313,7 | - | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 22813,7 |
|  | 3.5. Проведение субботников, месячников по санитарной очистке территории городского поселения Пересвет | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 1,3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 281,3 |
|  | 3.6. Регулирование численности безнадзорных животных | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 120,0 | - | - | - | - | 120,0 |
|  | 3.7. Праздничное оформление города Пересвет | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |
|  | 3.8. Концепция/проектирование/ реализация проектов нового облика территорий главных улиц | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1300,0 |
|  | 3.9. Приобретение информационных табличек для установки на детских площадках города Пересвет | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 29,5 | 100,0 | - | - | - | 129,5 |
|  | 3.10. Разработка схемы санитарной очистки территории городского поселения Пересвет | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.11. Приобретение информационных стендов для установки во дворах и общественных местах на территории города Пересвет | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
|  | 3.12. Содержание колодцев | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  | 3.13. Содержание и установка новых ограждений | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 350,00 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 2300,0 |
|  | 3.14. Содержание территории города (ДИП, лесопарковые зоны) | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 200,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 800,0 |
| Мероприятие 4. | Содержание мест захоронения: 4.1. Содержание территорий мест захоронений | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 416,7 | 1000,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1900,0 | 6516,7 |
|  | 4.2. Разработка проекта планировки территории кладбища | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5 | Приобретение коммунальной техники | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 0,00 | - | 2962,2 | - | - | 2962,2 |
| Мероприятие 6. | Содержание внутриквартальных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | 928,5 | 2315,0 | 3400,1 | 3740,1 | 4114,1 | 14497,8 |
| Мероприятие 7 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, включенных в план комплексного благоустройства. | Администрация города Пересвет | Итого | 8824,18 | 811,01 | 2446,4 | 2691,0 | 2960,0 | 17732,59 |
|  |  |  | Средства бюджета РФ | 3368,2 |  | - | - | - | 3368,2 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2869,2 | 735,61 |  |  |  | 3604,81 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пересвет | 2586,77 | 75,4 | 2446,4 | 2691,0 | 2960,0 | 10759,57 |
| Подпрограмма 3 | «Доступная среда» |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 210,7 | 220,3 | 230,0 | 661,0 |
| Мероприятие 1. | Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети (внутриквартальных дорог и проездов) | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | - | - | - | - |
|  | 1.1. Обустройство пешеходных переходов элементами тактильной плитки | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | 1.2. Разметка пешеходных переходов в желто-белый цвет | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 75,0 |
|  | 1.3. Организация парковочных мест для инвалидов (установка знаков) | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 15,7 | 17,3 | 19,0 | 52,0 |
|  | 1.4. Установка скамеек | МКУ «Центр обеспечения» | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 102,0 |
| Мероприятие 2. | 2.1. Установка поручней к крыльцам жилого фонда | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 78,0 |
|  | 2.2. Устройство доступной среды для инвалидов в подъездах многоквартирных домов | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 144,0 |
| Мероприятие 3. | 3.1. Возмещение расходов по устройству доступной среды для инвалидов в подъездах многоквартирных домов | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Подпрограмма 4 | «Светлый город» | Администрация города Пересвет | Итого | 10204,3 | 23819,87 | 2600,0 | 2000,0 | 1500,0 | 40124,17 |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | 1545,1 | 2126 | 2600,0 | 2000,0 | 1500,0 | 9771,1 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8659,2 | 21693,87 | - | - | - | 30353,07 |
| Мероприятие 1 | 1.1.Капитальный ремонт сетей наружного освещения | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 1545,1 | 2126 | 2600,0 | 2000,0 | 1500,0 | 9771,1 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8659,2 | 21693,87 | - | - | - | 30353,07 |
|  | 1.2. Архитектурно-художественная подсветка | Администрация города Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Капитальный ремонт подъездов» | Администрация города Пересвет | Итого | 3640,0 | 9249,11 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 14599,11 |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | 677,2 | 152,44 | 560,0 | 570,0 | 580,0 | 5140,8 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2962,8 | 3356,67 | - | - | - | 2962,8 |
| Мероприятие 1 | Взносы на капитальный ремонт |  | Итого | - | 3846,85 | - | - | - | 3846,85 |
| Подпрограмма 6 | «Цифровое Подмосковье» | Администрация города Пересвет | Итого | 66,0 | 247,00 |  |  |  | 313,0 |
|  |  |  | средства бюджета городского поселения Пересвет | 66,0 | 22,00 | - | - | - | 88,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 225,00 | - | - | - | 225,0 |
| Мероприятие 1 | Доступ к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ в рамках государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» | Администрация городского поселения Пересвет | средства бюджета городского поселения Пересвет | 66,0 | 22,0 | - | - | - | 88,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 225,00 |  |  |  | 225,0 |

Приложение №1

Адресный перечень общественных территорий, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных территорий в 2019 году

| № п/п | Наименование общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | Площадь Защитников Отечества |
| 2 | Площадь им. В.А. Пухова |
| 3 | Пешеходно-парковая зона в районе ДК «Космос», библиотеки им. А.В. Селиванова |

Приложение №2

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный по результатам

инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) |
| --- | --- |
| 1 | г. Пересвет, ул. Королева, д. 11, 13 |
| 2 | г. Пересвет, ул. Строителей д. 2, ул. Мира д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 |

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный по результатам

инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020 году

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) |
| --- | --- |
| 1 | г. Пересвет, ул. Пионерская д. 2, ул. Комсомольская д. 2, 4 |