Предварительный график

временного прекращения движения автотранспорта через железнодорожные переезды

на время производства работ по капитальному ремонту

2 главного пути перегона Сергиев Посад - Бужаниново

| 1. Временное прекращение движения автотранспорта (полное прекращения движения автотранспорта на время "окна") |  |
| --- | --- |
| дата | переезд |
| 18.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 19.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 22.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 26.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 29.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 01.06.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 04.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 10.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 2. Временное ограничение движения автотранспорта (частичный пропуск автотранспорта во время "окна") |  |
| дата | переезд |
| 18.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 22.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 28.05.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 29.05.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 02.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |
| 04.06.2020 | 71 км пк 9 ст. Сергиев Посад (ул. Вифанская, г. Сергиев Посад) |
| 09.06.2020 | 71 км пк 3 ст. Сергиев Посад (ул. 1-я Рыбная, г. Сергиев Посад) |

Время производства работ в "окно": с 9 час 30 мин до 17 час 30 мин (продолжительность 8 часов).

Даты временного прекращения движения автотранспорта могут быть измены в связи с производственной необходимостью (наличие техники и материалов).

Начальник ОПМС-99				                                     Пугачев А.М.