Утвержден

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 09.03.2021 №330-ПГ

План

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории

Сергиево-Посадского городского округа Московской области в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные лица | Сроки выполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Организация контроля за состоянием и уровнем наполнения навозохранилищ, выполнение мероприятий на территориях агропромышленного комплекса по недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки | Управление сельского хозяйства администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 2. | Очистка от снега и мусора обочин, кюветов, водопропускных труб; проверка функционирования ливневой канализации, обеспечение защиты подвальных помещений, котельных, артезианских скважин, канализационных насосных станций от затопления паводковыми водами. | Управление коммунальной инфраструктуры,  Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа, руководители предприятий и управляющих компаний ЖКХ, | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 3. | Проверка и уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе уточнение состава сил и средств привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | Март  2021 года |
| 4. | Обеспечение контроля за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений, организация работ по их очистке и поддержанию работоспособности | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | На постоянной основе |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5. | Обследование гидротехнических сооружений с целью определения готовности к пропуску половодья и паводков | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | На постоянной основе |
| 6. | Обеспечение контроля за состоянием санитарной зоны водозаборных узлов, канализационных насосных станций, котельных, наличием хлорной извести, жидкого хлора и других препаратов для дезинфекции воды | Руководители предприятий, эксплуатирующих сооружения и сети водопроводно-канализационного хозяйства,  Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области  (по согласованию) | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 7. | Организация контроля за источниками питьевого водоснабжения, за качеством питьевой воды, за эффективностью очистки сточных вод. | МУП «Водоканал» (по согласованию) | постоянно |
| 8. | Контроль за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Руководители управляющих компаний и ТСЖ (по согласованию) | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 9. | Организация мониторинга состояния дорожно-транспортного комплекса городского округа. Проведение превентивных мероприятий в организации обеспечения безопасности дорожного движения в паводкоопасный период | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |
| 10. | Проверка готовности аварийных и диспетчерских служб | Управление коммунальной инфраструктуры,  Управление транспорта, связи и дорожной деятельности, Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа | Март 2021 года |
| 11. | Информирование населения Сергиево-Посадского городского округа о ходе прохождения весеннего половодья | Управление информационной политики администрации городского округа | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков |