Утверждена постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа

от 01.06.2021 №770-ПГ

**Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской**

**области» «Архитектура и градостроительство»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Архитектура и градостроительство»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского городского округа курирующий вопросы градостроительной деятельности | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа.  Ликвидация долгостроев и объектов самовольного строительства, аварийных объектов, вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершенного строительства. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»  Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета городского округа | 71 984,06 | 30 124,00 | 37 360,06 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 085,00 | 3 793,00 | 3 823,00 | 3 823,00 | 3 823,00 | 3 823,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 91 069,06 | 33 917,00 | 41 183,06 | 5 323,00 | 5 323,00 | 5 323,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1Утверждение генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области  2. Проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области  3. Внесение изменений в проект правил землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа  4. Проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области  5. Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского городского округа Московской области  6. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

**Основные проблемы, цели муниципальной программы.**

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Архитектура и градостроительство» разработана в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», их формирования и реализации», утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 26.11.2019г. № 122-ПГ

В связи с введением в действие Градостроительного Кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ) возникла необходимость разработки новой градостроительной документации.

Отсутствие градостроительной документации приводит к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства в поселениях, ухудшению экологии.

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Целью муниципальной программы является реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Для улучшения архитектурного облика Сергиево-Посадского городского округа будут реализованы мероприятия по сокращению доли самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа.

В рамках муниципальной программы уже запланированы мероприятия по ликвидации объектов незавершенного строительства, аварийных объектов, в том числе жилых домов, которые расселены в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Также предусмотрены организационные мероприятия, такие как создание комиссии по выявлению объектов незавершенного строительства, создание и утверждение плана-графика объезда (обхода) территорий, формирование «дорожных карт» по ликвидации долгостроев и объектов самовольного строительства.

Основными проблемами являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Сергиево-Посадского городского округа, наличие самовольных и недостроенных объектов, наличие аварийного жилищного фонда, который не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа Московской области, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

**2.** **Прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы**.

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области реализует комплекс управленческих задач, связанных с использованием территории: регулирует земельно-имущественные отношения, градостроительную деятельность, сдает в аренду муниципальное имущество, управляет строительством, реконструкцией и эксплуатацией дорог, инженерных сетей и жилищно-коммунальным хозяйством (далее - объекты).

Формирование городской среды процесс постоянный, включающий в себя не только формирование застройки городской территории, но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Облик населенных пунктов напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением старых, наиболее ценных. Социально-экономические и культурные условия, являются предпосылками по созданию пространственной среды, в которой мы живем и развиваемся.

Утвержденная градостроительная документация изменит внешний облик населенных пунктов и, как следствие, окажет влияние на повышение куль­турного и духовного уровня горожан, создаст условия для здорового образа жизни.

Снос аварийных объектов, объектов незавершенного строительства позволит освободить территорию для нового освоения и реализации проектов раной направленности (строительства жилья, соц. объектов, объектов торговли и т.д.). Так же снос такого рода строений обеспечит безопасность жителей округа.

**3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма № I: «Разработка Генерального плана развития городского округа», направлена на реализацию муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево - Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Подпрограмма № II: «Реализация политики пространственного развития городского округа», направлена на организацию управления градостроительной деятельностью в Сергиево-Посадском городском округе посредством установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировки территории, сохранение и улучшение условий жизнедеятельности населения Сергиево - Посадского городского округа при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также на ликвидацию долгостроев и объектов самовольного строительства, снос аварийных объектов в целях улучшения архитектурного облика Сергиево-Посадского городского округа Московской области и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или завершения строительства объектов незавершенного строительства.

В целях обеспечения реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительной деятельности подпрограммой предусмотрено предоставление из средств бюджета Московской области субвенций на финансовое обеспечение деятельности по оказанию государственных услуг в соответствии с Административными регламентами.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа» включает в себя основные мероприятия:

- Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа (основное мероприятие 4).

Подпрограммой предусмотрено утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Утверждение и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования Сергиево-Посадского городского округа направлена на создание устойчивого развития Сергиево-Посадского района, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития» включает в себя следующие основные мероприятия:

- Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления (основное мероприятие 3).

В рамках муниципальной программы запланированы мероприятия по ликвидации объектов незавершенного строительства, аварийных объектов. Также предусмотрены организационные мероприятий деятельности комиссии по вопросам выявления аварийных, самовольно построенных объектов капитального строительства, в том числе объектов незавершенного строительства и принятия мер по сносу таких объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, создание и утверждение плана-графика объезда (обхода) территорий, формирование «дорожных карт» для ликвидации долгостроев и объектов самовольного строительства.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| I Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие утвержденного генерального плана Сергиево-Посадского городского округа (внесение изменений в генеральный план Сергиево-Посадского городского округа) | отраслевой | Да/Нет | нет | нет | да | - | - | | - | 03 |
| 1.2 | Количество проведенных публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области | отраслевой | Ед. | 0 | 1 | - | - | - | | - | 03 |
| 1.3 | Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | отраслевой | Да/Нет | нет | нет | да | - | - | | - | 03 |
| 1.4 | Количество проведенных публичных слушаний / общественных обсуждений по внесению изменений в правила землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области | отраслевой | Ед. | 0 | 1 | - | - | - | | - | 03 |
| 1.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского городского округа | отраслевой | Ед. | 1 | - | 1 | - | - | | - | 03 |
| II Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития» | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный | Ед. | 0 | 4 | 20 | 10 | 8 | | 9 | 04 |

**6. Методика расчета значений показателей эффективности муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица  измерения | Базовое значение | Методика расчета значений показателей |
| 1. | Наличие утвержденного генерального плана Сергиево-Посадского городского округа (внесение изменений в генеральный план Сергиево-Посадского городского округа) | Да/нет | нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении генерального плана (внесение изменений в генеральный план) муниципального образования Московской области.  В качестве источника информации используются правовые акты об утверждении Схемы территориального планирования Московской области. |
| 2. | Количество проведенных публичных слушаний/ общественных обсуждений по проектам генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области. | Ед. | 0 | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта о проведении публичных слушаний/ общественных обсуждений по проектам генерального плана муниципального образования Московской области.  В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты о проведении публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 3. | Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа) | Да/нет | нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) муниципального образования Московской области.  В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты об утверждении правил землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 4. | Количество проведенных публичных слушаний / общественных обсуждений по внесению изменений в правила землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Ед. | 0 | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта о проведении публичных слушаний/ общественных по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Московской области.  В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты о проведении публичных слушаний / общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 5. | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского городского округа | Да/нет | 1 | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) муниципального образования Московской области.  В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты об утверждении нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 6. | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Ед. | 0 | При расчете значения показателя применяются ведомственные значения по ликвидации объектов незавершенного строительства за отчетный период  В качестве источника информации используются акты осмотра и акты о заброшенности самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области. |

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограммы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу(подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

3) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансированияпрограммы на очередной финансовый год и плановый период обеспечивает заключение соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий муниципальной программы;

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

9) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а так же эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

11)направляет показатели(целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительной органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа, который содержит:

- аналитическую записку;

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- о плановых и фактических результатах реализации муниципальной программы и причинах их не выполнения.

Оперативный [отчёт](#Par741) о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложениям № 8 и   
№ 9 к постановлению Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 26.11.2019г. № 122-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», их формирования и реализации».

Муниципальный заказчик ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчет в подсистему ГАСУ МО.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

**ПАСПОРТ подпрограммы I**

**«Разработка Генерального плана развития городского округа» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округа Московской области» «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | Реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа Московской области. | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского городского округа, курирующий вопросы градостроительной деятельности | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: | 5200,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Сергиево-Посадского городского округа | 5200,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Утверждение генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области  2. Проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области  3. Внесение изменений в проект правил землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа  4. Проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области  5.Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | | | | | | |

**Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий.**

Реализация подпрограммы направлена на разработку новой градостроительной документации, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ)

Отсутствие градостроительной документации приводит к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства в поселениях, ухудшению экологии.

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Целью подпрограммы является реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Местные нормативы обязательны для применения на территории Сергиево-Посадского городского округа всеми субъектами при:

- подготовке, согласовании, утверждении схемы территориального планирования Сергиево-Посадского городского округа, внесении в нее изменений;

- подготовке, утверждении документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), предусматривающей размещение объектов местного значения городского округа;

- определении условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- определении условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

Кроме того, местные нормативы подготавливаются в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью в Сергиево-Посадском городском округе посредствами установления требований к территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировки территории;

- обоснованного определения параметров развития территорий Сергиево-Посадского городского округа при подготовке схемы территориального планирования (внесении в нее изменений);

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского городского округа при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

Применения местных нормативов позволяет создавать условия для преобразования пространственной организации Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающего современные стандарты организации территорий общественного назначения, планирования территории городского округа под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, связанных с решением вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа), обеспечения доступности таких объектов для населения (включая инвалидов).

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I «Разработка Генерального плана развития» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округа Московской области» «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Мероприятия** | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы  (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс.руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия под программы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы** |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **4.** | **Основное мероприятие**  Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024 | Бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 5200,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Всего | 0,00 | 5200,00 | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| **4.1.** | Разработка  и внесение изменений  в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| **4.1.1** | Проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 2020-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| **4.1.2** | Утверждение Генерального плана Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 2020-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| **4.1.3** | Проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений по внесению изменений в правила землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 2020-2024 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| **4.1.4** | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 2020-2024 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост экономики Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| **4.1.5** | Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 2020-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Управление градостроительной деятельности | Утверждение нормативов градостроительного проектирования |

**ПАСПОРТ подпрограммы II**

**«Реализация политики пространственного развития» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округа Московской области» «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | Ликвидация долгостроев, объектов самовольного строительства и аварийных объектов, вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершенного строительства. | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского городского округа, курирующий вопросы градостроительной деятельности | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: | 85 869,6 | 33 917,00 | 39 883,6 | 4 023,00 | 4 023,00 | 4 023,00 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 19085,00 | 3 793,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 |
| Средства бюджета  Сергиево-Посадского городского округа | 66 784,6 | 30 124,00 | 36 060,6 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области 2. Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |

**Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

Для ликвидации долгостроев и объектов самовольного строительства будет реализовываться ряд комплексных мероприятий, предпринимаемых органами местного самоуправления муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ Московской области, направленных на улучшение архитектурного облика населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа Московской области и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершенного строительства.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II «Реализация политики пространственного развития» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округа Московской области» «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Мероприятия** | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс.руб.)** | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия под программы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы** | |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | |
| **3.** | **Основное мероприятие 03**  Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Бюджета Московской области | 3543,00 | 19085,00 | 3793,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | | 3823,00 | Управление градостроительной деятельности | Эффективное осуществление полномочий | |
| Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Всего | 3543,00 | 19085,00 | 3793,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | | 3823,00 |
| **3.1.** | Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной  структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | 2020-2024 | Бюджета Московской области | 3543,00 | 19085,00 | 3 793,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | | 3823,00 | Управление градостроительной деятельности | Эффективное осуществление полномочий | |
| **4** | **Основное мероприятие 04**  Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 66784,6 | 30124,00 | 36 060,6 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования – 24 единиц. В том числе в 2020 г. – 4 единицы, в 2021 г. – 20 единицы.  Демонтаж 16аварийных жилых домов, расселенных в рамках региональной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год. | |
| **4.1** | Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 66784,6 | 30 124,00 | 36 060,6 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования – 24 единиц. В том числе в 2020 г. – 4 единицы, в 2021 г. – 20 единицы  Демонтаж 16аварийных жилых домов, расселенных в рамках региональной программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год | |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 3543,00 | 85869,6 | 33917,0 | 39883,6 | 4023,0 | 4023,0 | | 4023,0 |  |  | |
| Средства бюджета Московской области | 3543,00 | 19 085,00 | 3793,00 | 3823,00 | 3823,00 | 3823,00 | | 3823,00 |  |  | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 66784,6 | 30 124,00 | 36 060,6 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |  | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  | |