Приложение к

постановлению главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**Паспорт   
муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор (координаторы) муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы благоустройства, заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида территории Сергиево-Посадского городского округа и создания комфортной среды для гостей и туристов. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий». | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | **2020** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства федерального бюджета | **293 137,79** | **149 999,95** | **0,00** | **0,00** | **143 137,84** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **581 878,88** | **207 783,31** | **304 460,12** | **18 348,77** | **51 286,68** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | **3 345 864,10** | **732 501,14** | **776 404,30** | **630 313,00** | **650 328,31** | **556 317,35** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | **4 220 880,77** | **1 090 284,40** | **1 080 864,42** | **648 661,77** | **844 752,83** | **556 317,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого** |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». | **Всего: в том числе:** | **447 920,88** | **480 170,32** | **74 596,15** | **307 248,98** | **20 000,00** | **1 329 936,33** |
| Средства федерального бюджета | **149 999,95** | **0,00** | **0,00** | **143 137,84** | **0,00** | **293 137,79** |
| Средства бюджета Московской области | **206 170,95** | **249 741,55** | **18 348,77** | **51 286,68** | **0,00** | **525 547,95** |
| Средства бюджета городского округа | **91 749,98** | **230 428,77** | **56 247,38** | **112 824,46** | **20 000,00** | **511 250,59** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий». | **Всего: в том числе:** | **638 077,67** | **529 905,53** | **566 065,62** | **529 503,85** | **536 317,35** | **2 799 870,02** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | **638 077,67** | **529 905,53** | **566 065,62** | **529 503,85** | **536 317,35** | **2 799 870,02** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». | **Всего: в том числе:** | **4 285,85** | **70 788,57** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **91 074,42** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **1 612,36** | **54 718,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56 330,93** |
| Средства бюджета городского округа | **2 673,49** | **16 070,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **34 743,49** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере формирование современной городской среды, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Формирование городской среды процесс постоянный, включающий в себя не только формирование застройки территории, но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Облик городских и сельских поселений напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением старых, наиболее ценных. Качество среды проживания, которую мы формируем, является главным фактором, влияющим на архитектурно-художественный облик Сергиево-Посадского городского округа.

В настоящее время при строительстве и оформлении фасадов зданий стали применяться современные материалы. Собственники нежилых зданий, помещений (торговых магазинов, офисов и др.) стремятся к индивидуальному решению оформления фасада, как правило, не учитывая общий облик архитектуры здания городского округа в целом.

Регулярно возникает вопрос о необходимости проведения реконструкции и строительства объектов с использованием современных технологий и материалов, отвечающих требованиям времени, с перспективой будущего развития городского округа.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К основным проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, недостаточное количество гостевых парковок, низкий уровень освещенности дворов.

Особо остро стоит проблема озеленения сельских и городских населенных пунктов, сохранение лесопарковых массивов, закладка новых, реконструкция и развитие существующих парков и скверов, бульваров и аллей, оформления летних цветников.

Такое состояние сферы благоустройства территорий обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.

Существенную роль в формировании облика улиц, скверов и парков играют малые архитектурные формы. Это скамейки, цветочные вазоны, декоративные скульптуры, урны. Наличие малых архитектурных форм позволит сформировать неповторимый и комфортный облик городского округа.

Реализация концепций формирования привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц Сергиево-Посадского городского округа изменит внешний облик в целом, и, как следствие, окажет влияние на повышение культурного и духовного уровня граждан, создаст условия для здорового образа жизни.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия, включает:

- разработку проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий;

- благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

- благоустройство систем наружного освещения;

- благоустройство праздничного оформления;

- благоустройство средств размещения информации;

- благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства необходим для достижения более значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Сергиев-Посадского городского округа и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся  благоустройством.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиево-Посадского городского округа,

- создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида города, создания комфортной среды для гостей и туристов Сергиево-Посадского городского округа.

1. **Прогноз развития сферы формирования современной городской среды с учетом реализации**

**муниципальной программы.**

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

В рамках комплексного благоустройства запланированы работы по установке новых детских игровых площадок, работы по асфальтированию внутриквартальных проездов и устройству парковок, работы по установке дополнительного или ремонту существующего уличного освещения, мероприятия по приобретению коммунальной техники для нужд благоустройства и коммунального хозяйства. При планировании и сдаче работ особое внимание уделяется согласованию всех видов работ с жителями. Основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания, повысить комфортность проживания в Сергиево-Посадском городском округе, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Итогом реализации муниципальной программы станет:

- формирование единого облика Сергиево-Посадского городского округа;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик Сергиево-Посадского городского округа;

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) включает следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».** В рамках подпрограммы планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа.
2. **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий».** Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение комфортной среды проживания на территории Сергиево-Посадского городского округа.
3. **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** направлена на создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

**Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».**

**Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области.**

В рамках указанного мероприятия планируется увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий округа.

Прогнозируемые конечные результаты реализации предусматривают повышение уровня благоустройства округа, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории округа.

Социально-экономическая эффективность мероприятия выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности населенных пунктов округа.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;

- озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий;

- укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

-изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

- замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы).

-ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров ( в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными до 1 января 2019 года художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области или с 15 февраля 2019года - Экспертным советом);

-работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий подпрограммы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках подпрограммы с реализуемыми в Сергиево-Посадском городском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий подпрограммы с реализуемыми в Сергиево-Посадском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**Основное мероприятие F2.** Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Государственная программа Московской области «Формирование комфортной городской среды» утвержденная постановлением Правительством Московской области от17.10.2017 № 864/38 , является составной частью национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а так же федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участие муниципального образования в федеральном проекте позволит более эффективно и масштабно реализовывать мероприятия подпрограммы, что в свою очередь приведет к повышению уровня комфортности проживания жителей на территории Сергиево-Посадского городского округа.

В основные мероприятия данного Федерального проекта входит устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». Реализация мероприятия позволит привести к нормативному освещению улиц, проездов, набережных.

Так же к основным мероприятиям относится приобретение коммунальной техники. Реализация мероприятий позволит повысить качество содержания и благоустройства территорий городского округа.

Для реализации перечня мероприятий муниципальной программы осуществляется инвентаризация территорий городского округа, утверждается муниципальная программа, разработка которой осуществляется на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу;

- эффективность расходования субсидии из областного бюджета путем обеспечения высокой готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

**Подпрограмма 2.** **«Благоустройство территорий».**

**Основное мероприятие 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования.**

Благоустройство территорий, включая озеленение, освещение и содержание внутриквартальных дорог, а так же обустройство специализированных площадок для сбора и хранения мусора, а так же мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений. Реализация мероприятия позволит повысить уровень озеленения территории поселения, уровень комфортности и чистоты на территории городского округа.

Перечень видов работ по благоустройству территорий:

- озеленение;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- ремонт асфальтового покрытия;

- приобретение оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора;

- обустройство общественных пространств;

-ремонт контейнерных площадок;

-вывоз снега;

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий городского округа.

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями общественных организаций, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является также участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа, улучшение уровня благоустроенности и озеленения территорий, приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к нормативным значениям, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории округа.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

По итогам инвентаризации также формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц (Приложение 1 к программе).

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2019 г., формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год), учитывая победителей рейтингового голосования на портале (Приложение № 1 к муниципальной программе). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад.

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- в администрацию городского округа;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 1 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или при непринятии решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой из перечня дворовых территорий подлежит благоустройству в рамках реализации муниципальной программы. Это возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в установленном порядке.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий, которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере благоустройства.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере благоустройства.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере благоустройства.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского поселения Сергиев Посад, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».**

Частью формирования современной городской среды является качество проживания населения в жилых домах. В связи с чем целью подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» является выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского городского округа. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.** Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах включает в себя подготовку предложений по включению подъездов многоквартирных домов в Программу ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области, а также организацию работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах в соответствии с программным адресным перечнем.

**Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.** Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах направлено на реализацию текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах. Мероприятие реализуется с участием бюджета Московской области, бюджета Сергиево-Посадского городского округа и внебюджетных источников (средства управляющих компаний и собственников жилых помещений в МКД).

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам  реализации | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | X |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | F2 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 1.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01 |
| 1.5. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | F2  01 |
| 1.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 31 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | F2  01 |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | - | - | - | F2  01 |
| 1.8. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях\* | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F2 |
| 1.9. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 5 | 0 | 5 | - | - | - | F2  01 |
| 1.10. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 0 | 0 | - | - | - | F2  01 |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % | 300 | 100 | 100 | - | - | - | F2  01 |
| 1.12. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | 114 | 117 | 114 | - | - | - | F2  01 |
| 1.13. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 01 |
| 1.14. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | - | - | - | F2  01 |
| 1.15 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | квадратный метр | 32864 | 32863,56 | 59853,02 | - | - | - | 01 |
| 1.16 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг - 45 | баллов | 9 | - | 9 | - | - | - | 01 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»** | | | | | | | | | X |
| 2.1. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | отраслевой | кв.м | 30 398,4 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 01 |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»** | | | | | | | | | X |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 370 | 0 | 387 | 385 | 385 | 385 | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 48 | 42 | 32 | 39 | - | - | 02 |

0\* - увеличение площади асфальтового покрытия во дворах планируется в соответствии с выделенными на данный год субсидиями и возможностью бюджета к софинансированию.

Внесение изменений в программу происходит после утверждения субсидий на получение техники.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | *Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»* | | | | |
| 1.1 | *Количество благоустроенных общественных территорий* | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования |  | годовая |
| 1.2 | *Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области* | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | годовая |
| 1.3 | *Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях* | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | годовая |
| 1.4 | *Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий* | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | годовая |
| 1.5 | *Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий* | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | годовая |
| 1.6 | *Количество благоустроенных дворовых территорий* | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | годовая |
| 1.7 | *Количество установленных детских игровых площадок* | Ед. | Плановые значения устанавливаются  на основании заявок, сформированных  по согласованию с жителями  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | годовая |
| 1.8 | *Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды* | % | Dn = Ny / N x 100%,    где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании,  на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет  и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие  в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | квартальная |
| 1.9 | *Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству  и капитальному ремонту систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | годовая |
| 1.10 | *Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту* | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | годовая |
| 1.11 | *Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области* | Ед. | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа (в том числе в соответствие с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на благоустройство парков культуры и отдыха) |  | квартальная |
| 1.12 | *Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения* | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |  | квартальная |
| 1.13 | *Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха* | % | Но = Фо / Нп x 100,    где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | квартальная |
| 1.14 | *Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха* | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%,    где:  Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;  Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |  | годовая |
| 1.15 | *Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта* | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | годовая |
| 1.16 | *Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям* | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области |  | квартальная |
| 3 | Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий»* | | | | |
| 2.1 | *Показатель 1* |  |  |  |  |
| 2.3 | *Показатель 2* |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»* | | | | |
| 3.1 | *Количество отремонтированных подъездов в МКД* | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |
| 3.2 | *Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы* | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком.**

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

6.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств на финансирование муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

6.4. Муниципальный заказчик подпрограммы готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки.

6.5. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы управление благоустройства администрации Сергиево-Посадского городского округа ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа, который содержит:

аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

7.3. Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского поселения Сергиево-Посадского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 26.11.2019 №122-ПГ.

1. **Подпрограммы.**
   1. **Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы благоустройства | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам | Расходы тыс. рублей. | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства федерального бюджета | **293 137,79** | **149 999,95** | **0,00** | **0,00** | **143 137,84** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **525 547,95** | **206 170,95** | **249 741,55** | **18 348,77** | **51 286,68** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | **511 250,59** | **91 749,98** | **230 428,77** | **56 247,38** | **112 824,46** | **20 000,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том чсле по годам | **1 329 936,33** | **447 920,88** | **480 170,32** | **74 596,15** | **307 248,98** | **20 000,00** |

* + 1. **Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда».**

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории округа.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу.

- уровень благоустроенности округа (обеспеченность округа сетями наружного освещения, зелеными насаждениями).

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- повышение уровня озеленения и эстетичности территории округа.

- повышение уровня комфортности и чистоты на территории округа.

- создание комфортных условий для работы и отдыха жителей, и гостей округа.

- улучшение экологической обстановки.

- приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической части Сергиево-Посадского городского округа.

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в округе.

- создание зелёных зон для отдыха.

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

- увеличение количества высаживаемых деревьев.

Социально-экономическая эффективность данной подпрограммы выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности городского округа и заключается в:

- создание комфортных условий для проживания населения.

- уменьшении оттока населения из округа, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.

- увеличении численности населения за счет иммиграции из других менее благоприятных регионов.

К количественным показателям реализации подпрограммы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев.

- увеличение площади газонов.

Реализация Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

**8.1.2. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ мероприятия** | **Мероприятие подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 01:** | **2020-2024** | **Итого** |  | **466 994,35** | **100 922,75** | **312 002,14** | **41 589,06** | **12 480,40** | **0,00** |  | Повышение уровня благоустройства |
| **Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | **Средства федерального бюджета** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **175 778,53** | **56 401,46** | **119 377,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление благоустройства, отдел экологии** |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **291 215,82** | **44 521,29** | **192 625,07** | **41 589,06** | **12 480,40** | **0,00** |
| **Внебюджетные средства** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1.2. | Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | **Итого** |  | **1 599,00** | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **1 599,00** | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | **Итого** |  | **42 705,35** | 31 577,25 | 11 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **34 623,48** | 26 021,46 | 8 602,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **8 081,87** | 5 555,79 | 2 526,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | *Устройство контейнерных площадок* | 2020-2024 | **Итого** |  | **35 475,27** | 24 347,17 | 11 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **27 393,40** | 18 791,38 | 8 602,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **8 081,87** | 5 555,79 | 2 526,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | *Оплата кредиторской задолжности за выполнение работ устройству контейнерный площадок в 2019 году* | 2020-2024 | **Итого** |  | **7 230,08** | 7 230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **7 230,08** | 7 230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого** |  | **16 119,88** | 0,00 | 16 119,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **16 119,88** | 0,00 | 16 119,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.1. | *Оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации по обустройству и установке детской игровой площадки 300 м2 «Модерн-Мини» на объекте детская площадка, расположенном по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д. 2* | 2020-2024 | **Итого** |  | **19,88** | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **19,88** | 0,00 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.2. | *Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета* | 2020-2024 | **Итого** |  | **16 100,00** | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **16 100,00** | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.15.** | **Благоустройство общественных территорий** | 2020-2024 | **Итого** |  | **125 166,25** | 17 649,93 | 70 555,52 | 24 480,40 | 12 480,40 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 125 166,25 | 17 649,93 | 70 555,52 | 24 480,40 | 12 480,40 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.1 | *Благоустойство общественных территорий (кредиторская задолженность)* | 2020-2024 | **Итого** |  | **15 750,80** | 2 790,00 | 0,00 | 480,40 | 12 480,40 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **15 750,80** | 2 790,00 | 0,00 | 480,40 | 12 480,40 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.2 | *Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство Пешеходной зоны от "Дороги к храму" до сквера по ул. Глинки (пешеходная зона "По пути наследия"), 1-я очередь »* | 2020-2024 | **Итого** |  | **8 241,00** | 8 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **8 241,00** | 8 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.3. | *Благоустройство сквера у школы 4, ул. Дружбы, д.5.* | 2020-2024 | **Итого** |  | **6 618,93** | 6 618,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **6 618,93** | 6 618,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.4. | *Благоустройство территории у дома №251 по проспекту Красной Армии.* | 2020-2024 | **Итого** |  | **5 001,63** | 0,00 | 5 001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **5 001,63** | 0,00 | 5 001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.5. | *Благоустройство Пешеходной зоны от "Дороги к храму" до сквера по ул. Глинки (пешеходная зона "По пути наследия")* | 2020-2024 | **Итого** |  | **6 130,26** | 0,00 | 6 130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **6 130,26** | 0,00 | 6 130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.6 | *Исключительное право на произведение искусства – скульптурную композицию «Выпускникам 1941 года», изображающую танцующую пару на выпускном балу 21 июня 1941 года, расположенную по адресу: Московская обл., г.Сергиев Посад, бульвар Кузнецова в полном объеме, а так же произведение на материальном носителе* | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 500,00** | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 500,00** | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.7 | *Устройство арт-объекта «Мемориал памяти подвигу 1-й Ударной Армии» по объекту «Пешеходная зона от «Дороги к храму» до сквера по ул. Глинки (Пешеходная зона «По пути наследия»), 1-я очередь» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад»* | 2020-2024 | **Итого** |  | **18 273,39** | 0,00 | 18 273,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **18 273,39** | 0,00 | 18 273,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.8 | *Благоустройство общественных территорий* | 2020-2024 | **Итого** |  | **62 650,25** | 0,00 | 38 650,25 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **62 650,25** | 0,00 | 38 650,25 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | **Итого** |  | **99 516,13** | 19 716,57 | 62 690,90 | 17 108,66 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **99 516,13** | 19 716,57 | 62 690,90 | 17 108,66 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | **Итого** |  | **1 700,00** | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **1 700,00** | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17.1 | *Выполнение работ по устройству уличного освещения вдоль пешеходной дорожки от ул. Чайковского, д. 20 до ул. Октябрят;вдоль пешеходной дорожки от ул. Октябрят до ул. Владимирска;вдоль пешеходной дорожки по ул. Октябрят* | 2020-2024 | **Итого** |  | **1 700,00** | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **1 700,00** | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | **Итого** |  | **30 380,00** | 30 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **30 380,00** | 30 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территори | 2020-2024 | **Итого** |  | **55 927,42** | 0,00 | 55 927,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **40 060,77** | 0,00 | 40 060,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **15 866,65** | 0,00 | 15 866,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21.1 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территори за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого** |  | **4 102,35** | 0,00 | 4 102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **4 102,35** | 0,00 | 4 102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21.2 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территори | 2020-2024 | **Итого** |  | **51 825,07** | 0,00 | 51 825,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **40 060,77** | 0,00 | 40 060,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **11 764,30** | 0,00 | 11 764,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24. | Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2020-2024 | **Итого** |  | **93 880,32** | 0,00 | 93 880,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **70 714,28** | 0,00 | 70 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **23 166,04** | 0,00 | 23 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24.1. | *Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов* | 2020-2024 | **Итого** |  | **91 480,32** | 0,00 | 91 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **70 714,28** | 0,00 | 70 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **20 766,04** | 0,00 | 20 766,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.24.2. | *Разработка проектно-сметной документации на улучшение архитектурно-художественного облика* | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 400,00** | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 400,00** | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F2** |  | 2020-2024 | **Итого** |  | **862 941,98** | **346 998,13** | **168 168,18** | **33 007,09** | **294 768,58** | **20 000,00** |  | **Повышение уровня благоустройства** |
| **Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"** | Средства федерального бюджета |  | **293 137,79** | **149 999,95** | **0,00** | **0,00** | **143 137,84** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  | **349 769,42** | **149 769,49** | **130 364,48** | **18 348,77** | **51 286,68** | **0,00** | **Управление благоустройства** |
| Средства бюджета городского округа |  | **220 034,77** | **47 228,69** | **37 803,70** | **14 658,32** | **100 344,06** | **20 000,00** |  |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| F2.3. |  | 2020-2024 | **Итого** |  | **280 250,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 250,32 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Средства федерального бюджета |  | **143 137,84** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 137,84 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **47 712,62** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 712,62 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **89 399,86** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 399,86 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F2.3.1.* |  | 2020-2024 | **Итого** |  | **88 559,11** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 559,11 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| *Благоустойство набережных р. Вондюга и Канчура вблизи Лавры* | Средства федерального бюджета |  | **45 231,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 231,56 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **15 077,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 077,19 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **20 092,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 250,36 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *F2.3.2.* |  | 2020-2024 | **Итого** |  | **191 691,21** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 691,21 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Благоустройство р. Копнинки от Келарского пруда до Загорского моря (2-ой этап) | Средства федерального бюджета |  | **97 906,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 906,28 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **32 635,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 635,43 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **61 149,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 149,50 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.6. | Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024 | **Итого** |  | **135 531,42** | 89 962,87 | 45 568,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **104 765,78** | 69 541,30 | 35 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **30 765,64** | 20 421,57 | 10 344,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.6.1. | *Благоустройство площади им. В.А. Пухов, г.Пересвет* | *2020-2024* | ***Итого*** |  | ***89 962,87*** | *89 962,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *Управление благоустройства* | Повышение уровня благоустройства |
| *Средства федерального бюджета* |  | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства бюджета Московской области* |  | ***69 541,30*** | *69 541,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства бюджета городского округа* |  | ***20 421,57*** | *20 421,57* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Внебюджетные средства* |  | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| F2.6.2. | *Благоустройство Пешеходной зоны от "Дороги к храму" до сквера по ул. Глинки (пешеходная зона "По пути наследия")* | *2020-2024* | ***Итого*** |  | *45 568,55* | *0,00* | *45 568,55* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *Управление благоустройства* | Повышение уровня благоустройства |
| *Средства федерального бюджета* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства бюджета Московской области* |  | *35 224,48* | *0,00* | *35 224,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства бюджета городского округа* |  | *10 344,07* | *0,00* | *10 344,07* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Внебюджетные средства* |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| F2.8. | Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | **Итого** |  | **167 078,87** | 73 925,95 | 63 152,92 | 9 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **105 961,95** | 57 144,75 | 48 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **61 116,92** | 16 781,20 | 14 335,72 | 9 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.8.1 | *Ремонт дворовых территорий (требующих ямочного ремонта асфальтового покрытия)* | 2020-2024 | **Итого** |  | **32 699,26** | 32 699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **25 276,52** | 25 276,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **7 422,74** | 7 422,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.8.2 | *Ремонт дворовых территорий* | 2020-2024 | **Итого** |  | **134 379,61** | 41 226,69 | 63 152,92 | 9 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **80 685,43** | 31 868,23 | 48 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **53 694,18** | 9 358,46 | 14 335,72 | 9 000,00 | 9 000,00 | 12 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.10. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, **систем наружного освещения** в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | **Итого** |  | **49 563,37** | 0,00 | 12 578,02 | 23 737,09 | 5 248,26 | 8 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **31 645,63** | 0,00 | 9 722,80 | 18 348,77 | 3 574,06 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **17 917,74** | 0,00 | 2 855,22 | 5 388,32 | 1 674,20 | 8 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.15. | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | **Итого** |  | **27 408,69** | 0,00 | 26 868,69 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **26 600,00** | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **808,69** | 0,00 | 268,69 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.17. | Устройство и капитальный ремонт **архитектурно-художественного освещения**, в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | **Итого** |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.19. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024 | **Итого** |  | **149 999,95** | 149 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **149 999,95** | 149 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.19.1. | *Благоустройствр площади им В.А Пухова г. Пересвет* | 2020-2024 | **Итого** |  | **59 999,95** | 59 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **59 999,95** | 59 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.19.2. | *Благоустройство Пешеходной зоны от дороги к храму" до сквера по ул. Глинки (Пешеходная зона "По пути наследия"* | 2020-2024 | **Итого** |  | **90 000,00** | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **90 000,00** | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.20. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха) | 2020-2024 | **Итого** |  | **13 324,00** | 13 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **13 190,76** | 13 190,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **133,24** | 133,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2.22. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2020-2024 | **Итого** |  | **39 785,36** | 19 785,36 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **19 892,68** | 9 892,68 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **19 892,68** | 9 892,68 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 1:** |  | **Итого** |  | **1 329 936,33** | **447 920,88** | **480 170,32** | **74 596,15** | **307 248,98** | **20 000,00** |  |  |
|  |  |  | **Средства федерального бюджета** |  | **293 137,79** | **149 999,95** | **0,00** | **0,00** | **143 137,84** | **0,00** |
|  |  |  | **Средства бюджета Московской области** |  | **525 547,95** | **206 170,95** | **249 741,55** | **18 348,77** | **51 286,68** | **0,00** |
|  |  |  | **Средства бюджета городского округа** |  | **511 250,59** | **91 749,98** | **230 428,77** | **56 247,38** | **112 824,46** | **20 000,00** |
|  |  |  | **Внебюджетные средства** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.15. Благоустройство общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Благоустройство сквера у школы 4, ул. Дружбы, д.5.* | 2020-2024 | **Итого** |  | **6 618,93** | 6 618,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **6 618,93** | 6 618,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | *Благоустройство территории у дома №251 по проспекту Красной Армии.* | 2020-2024 | **Итого** |  | **5 001,63** | 0,00 | 5 001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **5 001,63** | 0,00 | 5 001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | *Благоустройство Пешеходной зоны от "Дороги к храму" до сквера по ул. Глинки (пешеходная зона "По пути наследия")* | 2020-2024 | **Итого** |  | **6 130,26** | 0,00 | 6 130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **6 130,26** | 0,00 | 6 130,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | *Устройство арт-объекта «Мемориал памяти подвигу 1-й Ударной Армии» по объекту «Пешеходная зона от «Дороги к храму» до сквера по ул. Глинки (Пешеходная зона «По пути наследия»), 1-я очередь» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад»* | 2020-2024 | **Итого** |  | **18 273,39** | 0,00 | 18 273,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **18 273,39** | 0,00 | 18 273,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | *Благоустройство прилегающей территории памятника воинской славы д. Березняки* | 2020-2024 | **Итого** |  | **600,00** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **600,00** | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | *Благоустройство общественных территорий ( устройство карусели в городском парке Скитские Пруды* | 2020-2024 | **Итого** |  | 31 959,12 | 0,00 | 31 959,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 31 959,12 | 0,00 | 31 959,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.16. Комплексное благоустройство дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1. г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.50, 48, 50А, 72А  2. г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.14, 16  3.г. Сергиев Посад, ул. Лесная, д.1, 2, 3, 4, 5  4.г. Хотьково, ул. Михеенко, д 16,17,18, 19,20,21  5 г. Сергиев Посад, ул. Центральная д. 10,14,16  6. г. Сергиев Посад, Ул. Дружбы, д.4А, 4Б, 4В; ул.Матросова, д.7  7.г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.46, 62, 64,66  8.г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.215, 217; ул.Чайковского, д.7, 9  9.г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д.1, 7  10.г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.9, 10  11.г. Сергиев Посад, ул.Парковая, д.17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26(Семхоз)  12.г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.21, 21А  13.г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.50, 50А  14.г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 2, 3, 4, 6, 7, 22,10,11  15п. Реммаш, ул. Юбилейная, д. 7,9,11  16.г. Сергиев Посад, ул.Воробьёвская, д.23, 27,19  17.г. Хотьково, Ткацкий пер. д.1 ул.Горбуновская, д. 71,75 ул, Новая д. 9,11,13 ул. Горбуновская фабрика д.2,3 Фабричный пер. 1,2,3,4,6,7,8,15  18.ст.Желтиково д. 1,2,3  19.г. Пересвет, ул. Гагарина, д. 6, 7, 8а, 8б, 11  20.г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.№2, 2а, 6, 8, ул. Строителей, д. №2а,  21.г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.57, 59, 59Б, 63, 61  22. г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.53, 51А, 51 корп. 1 , 2  17а | 2020-2024 | **Итого** |  | **62 690,90** | 0,00 | 62 690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **62 690,90** | 0,00 | 62 690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.3.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Благоустойство набережных р. Вондюга и Канчура вблизи Лавры* | 2020-2024 | **Итого** |  | **88 559,11** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 559,11 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **45 231,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 231,56 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **15 077,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 077,19 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **20 092,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 250,36 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | *Благоустройство р. Копнинки от Келарского пруда до Загорского моря (2-ой этап)* | 2020-2024 | **Итого** |  | **191 691,21** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 691,21 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **97 906,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 906,28 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **32 635,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 635,43 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **61 149,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 149,50 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.6. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | *Благоустройство Пешеходной зоны от "Дороги к храму" до сквера по ул. Глинки (пешеходная зона "По пути наследия")* | 2020-2024 | **Итого** |  | **45 568,55** | 0,00 | 45 568,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **35 224,48** | 0,00 | 35 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **10 344,07** | 0,00 | 10 344,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 2.8. «Ремонт дворовых территорий».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1. г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.50, 48, 50А, 72А  2. г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.14, 16  3.г. Сергиев Посад, ул. Лесная, д.1, 2, 3, 4, 5  4 г. Сергиев Посад, ул. Центральная д. 10,14,16  5. г. Сергиев Посад, Ул. Дружбы, д.4А, 4Б, 4В; ул.Матросова, д.7  6.г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.46, 62, 64,66  7.г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.215, 217; ул.Чайковского, д.7, 9  8.г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д.1, 7  9.г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.9, 10  10.г. Сергиев Посад, ул.Парковая, д.17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26(Семхоз)  11.г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.21, 21А  12.г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 2, 3, 4, 6, 7, 22,10,11  13.г. Сергиев Посад, ул.Воробьёвская, д.23, 27,19  14.ст.Желтиково д. 1,2,3  15.г. Пересвет, ул. Гагарина, д. 6, 7, 8а, 8б, 11  16.г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.№2, 2а, 6, 8, ул. Строителей, д. №2а,  17.г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.57, 59, 59Б, 63, 61  18. г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.53, 51А, 51 корп. 1 , 2  17а | 2020-2024 | **Итого** |  | 63 152,92 | 0,00 | 63 152,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 48 817,20 | 0,00 | 48 817,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 14 335,72 | 0,00 | 14 335,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.10. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1. г.Сергиев Посад, д. Глинково, ул. Коршуниха  2. д. Ахтырка  3. г. Сергиев Посад, ул, Симоненково от ул, 2-Й Кирпичный завод до нефтебазы    4. г. Сергиев Посад, д, Мишутино д, 77-87  5. г. Сергиев Посад, д, Наугольное дома 82-101 | 2020-2024 | **Итого** |  | 12 578,02 | 0,00 | 12 578,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 9 722,80 | 0,00 | 9 722,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 2 855,22 | 0,00 | 2 855,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1.г. Сергиев Посад, ул. Лесная, д. 1,2,3,4,5,6  2.г. Сергиев Посад, ул. Ясная д. 3  3.г. Сергиев Посад, ул. Осипенко д. 2  4.г. Сергиев Посад, ул. Дружбы д. 14,16  5.п. Мостовик, ул. Лесная д. 46  6.г. Хотьково, ул. Седина д. 28, ул. Хотьковская д. 27  7.г. Пересвет, ул. Мира д. 1,3,5,7,9,11, ул. Строителей д. 2,4 | 2020-2024 | **Итого** |  | **26 868,69** | 0,00 | 26 868,69 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **26 600,00** | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **268,69** | 0,00 | 268,69 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.22. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение «Городские парки Сергиева Посада» парк культуры и отдыха «Скитские пруды», адрес: г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55, 4 эт., пом. 37, ком. 19 | 2020-2024 | **Итого** |  | **39 785,36** | 19 785,36 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел культуры | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **19 892,68** | 9 892,68 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **19 892,68** | 9 892,68 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.24.Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г.о. Сергитев Посад , г. Сергитев Посад, ул. Ильинская, ул Суворова |  | Итого |  | 91 480,32 | 0,00 | 91 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 20 766,04 | 0,00 | 20 766,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8.2 Паспорт подпрограммы 2«Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы благоустройства | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подрограмма II "Благоустройство территорий" | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Расходы, тыс. рублей. | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **2 799 870,02** | 638 077,67 | 529 905,53 | 566 065,62 | 529 503,85 | 536 317,35 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего, в том числе и по годам** | **2 799 870,02** | 638 077,67 | 529 905,53 | 566 065,62 | 529 503,85 | 536 317,35 |

**8.2.1. Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»**

Жизнь современного города невозможна без искусственного освещения. Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходятся на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с темным временем суток, которое тем продолжительнее в осенне-зимний период.

Существующее сегодня электрическое освещение является элементом его инженерно-технических инфраструктур, а также обязательным элементом благоустройства.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Целью подпрограммы 2 является ликвидация «темных мест» на территории Сергиево-Посадского городского округа, благоприятное восприятие городских пространств, оформленных архитектурно-художественной подсветкой.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих основных мероприятий:

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- формирование комфортной городской световой среды.

В 2017 году был запущен проект Губернатора Московской области «Светлый город». В соответствии с государственной программой Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 (с изменениями от 27.06.2017 № 521/22), предусмотрено мероприятие «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения». В рамках данного мероприятия из бюджета Московской области софинансируются расходы, связанные с проектированием, устройством и капитальным ремонтом объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения зданий, строений, сооружений, памятников, а также улиц, тротуаров, дворовых территорий, пешеходных и парковых зон, набережных, площадей и скверов.

В рамках проекта Московской области «Светлый город» предусмотрено выделение субсидий из бюджета Московской области на мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в бюджет Сергиево-Посадского городского округа.

В связи с исполнением полномочий по благоустройству территории в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основным источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 являются средства бюджета городского округа. Кроме того, в связи с реализацией проекта Губернатора Московской области «Светлый город» финансирование мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено за счет средств бюджета Московской области.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с [Перечнем](#Par1730) мероприятий (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе).

* + 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| **2020** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Основное мероприятие 01** | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 799 870,02** | **638 077,67** | **529 905,53** | **566 065,62** | **529 503,85** | **536 317,35** | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| **Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования** | Средства федерального бюджета |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Средства бюджета городского округа |  | **2 799 870,02** | **638 077,67** | **529 905,53** | **566 065,62** | **529 503,85** | **536 317,35** |
|  | Внебюджетные средства |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Содержание , ремонт объектов благоустройстра, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | **Итого** |  | **5 727,85** | 5 570,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии, управление благоустойства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **5 727,85** | 5 570,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | *Содержание и ремонт объектов благоустройстра, в т.ч. озеленение территорий* | 2020-2024 | **Итого** |  | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **5 000,00** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | *Уплата налогов, сборов, иных платежей* | 2020-2024 | **Итого** |  | **537,10** | 379,25 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **537,10** | 379,25 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | *Исполнение судебных актов* | 2020-2024 | **Итого** |  | **30,75** | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **30,75** | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | *Восстановление памятника воинской славы села Муханово, Сергиево-Посадского городского округа* | 2020-2024 | **Итого** |  | **160,00** | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **160,00** | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. |  | 2020-2024 | **Итого** |  | **660 436,23** | 122 099,32 | 123 336,91 | 130 000,00 | 120 000,00 | 165 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **660 436,23** | 122 099,32 | 123 336,91 | 130 000,00 | 120 000,00 | 165 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | *Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, с учетом кредиторской задолженности* | 2020-2024 | **Итого** |  | **566 930,49** | 121 930,49 | 30 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 165 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **566 930,49** | 121 930,49 | 30 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 165 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | *Уплата налогов, сборов, иных платежей в части седержаения и ремонта и востановления уличного освещения* | 2020-2024 | **Итого** |  | **179,83** | 168,83 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **179,83** | 168,83 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | *Закупка энергетических ресурсов* | 2020-2024 | **Итого** |  | **90 704,76** | 0,00 | 90 704,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **90 704,76** | 0,00 | 90 704,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | *Выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии) уличного освещения на территории Хотьковского территориального управления Сергиево-Посадского городского округа Московской области* | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 400,00** | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 400,00** | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | *Оплата технологического присоединения к электрическим сетям линий наружного освещения* | 2020-2024 | **Итого** |  | **221,15** | 0,00 | 221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **221,15** | 0,00 | 221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация благоустройства территорий городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | **Итого** |  | **73 718,81** | 34 051,61 | 14 531,92 | 10 067,64 | 10 067,64 | 5 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **73 718,81** | 34 051,61 | 14 531,92 | 10 067,64 | 10 067,64 | 5 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | *Организация благоустройства территорий городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий (Приложение 1*) | 2020-2024 | **Итого** |  | **39 667,20** | 0,00 | 14 531,92 | 10 067,64 | 10 067,64 | 5 000,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **39 667,20** | 0,00 | 14 531,92 | 10 067,64 | 10 067,64 | 5 000,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | *Уплата налогов, сборов, иных платежей в части ремонта асфальтового покрытия* | 2020-2024 | **Итого** |  | **992,06** | 992,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **992,06** | 992,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | *Кредиторская задолженность в части ремонта асфальтового покрытия* | 2020-2024 | **Итого** |  | **33 059,55** | 33 059,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **33 059,55** | 33 059,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 057 291,03** | 473 660,64 | 391 878,85 | 425 997,98 | 399 436,21 | 366 317,35 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 057 291,03** | 473 660,64 | 391 878,85 | 425 997,98 | 399 436,21 | 366 317,35 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | *Субсидии бюджетным учреждениям (МБУ " БлагоустройствоСП", МБУ "Победа", МБУ "Благоустройство ", МБУ "Эко-Комфорт"* |  | **Итого** |  | **2 002 345,67** | 418 715,28 | 391 878,85 | 425 997,98 | 399 436,21 | 366 317,35 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 002 345,67** | 418 715,28 | 391 878,85 | 425 997,98 | 399 436,21 | 366 317,35 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенныхучреждений в сфере благоустройства( МКУ"Центр обеспечения", МКУБ "Лозовское")* | 2020-2024 | **Итого** |  | **29 196,70** | 29 196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **29 196,70** | 29196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | *Кредиторская задолженность за 2019 г* | 2020-2024 | **Итого** |  | **25 748,66** | 25 748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **25 748,66** | 25 748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 696,10** | 2 696,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление комунального хозяйства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 696,10** | 2 696,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 2:** |  | **Итого** |  | **2 799 870,02** | **638 077,67** | **529 905,53** | **566 065,62** | **529 503,85** | **536 317,35** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **2 799 870,02** | **638 077,67** | **529 905,53** | **566 065,62** | **529 503,85** | **536 317,35** |
| **Внебюджетные средства** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результативности |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов за счет средств городского округа (улица Шлякова (от пр. Красной Армии до пересечения с ул. Пионерская) |  | Итого |  | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Повышение уровня благоустройства |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. **Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида города, создания комфортной среды для гостей и туристов Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Расходы, тыс. рублей. | | | | | |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **56 330,93** | 1 612,36 | 54 718,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **34 743,49** | 2 673,49 | 16 070,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе и по годам | **91 074,42** | 4 285,85 | 70 788,57 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

* + 1. **Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусматривает решение проблем по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем.

Решение проблем подпрограммы направлено на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить проблему можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки.

Участие городского округа в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах.

Программа Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить в рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных работ являются средства Московской области, бюджета Сергиево-Посадского городского округа, управляющих организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов.

Обязательными условиями для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения о софинансировании работ по ремонту подъездов, решение органа местного самоуправления о выделении средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов.

Участником Государственной программы софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не более 5 % от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95 % софинансирует государство и управляющая организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно.

Результатами реализации подпрограммы 3 будет повышение уровня благоустройства городского округа.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение санитарного содержания многоквартирных домов.

- повышение уровня комфортности и чистоты в многоквартирных домах на территории городского округа.

- сокращение нерационального использования материально-технических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда.

- снижение степени физического износа жилищного фонда

Социально-экономическая эффективность данной подпрограммы выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности населенных пунктов поселения и заключается в:

- создани­и комфортных условий для проживания населения округа.

- уменьшении оттока населения, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.

- увеличении численности населения за счет иммиграции из других менее благоприятных регионов.

* + 1. **Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области »**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ мероприятия** | **Мероприятие подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 01.** | 2020-2024 | **Итого** |  | **86 788,57** | **0,00** | **70 788,57** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества жилого фонда |
| **Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах** | **Средства федерального бюджета** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **54 718,57** | **0,00** | **54 718,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **32 070,00** | **0,00** | **16 070,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные средства** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Ремонт подъездов в многоквартирных домах* | 2020-2024 | **Итого** |  | **86 788,57** | 0,00 | 70 788,57 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества жилого фонда |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **54 718,57** | 0,00 | 54 718,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **32 070,00** | 0,00 | 16 070,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Основное мероприятие 02.** | 2020-2024 | **Итого** |  | **4 285,85** | **4 285,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества жилого фонда |
| Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Средства федерального бюджета |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области |  | **1 612,36** | **1 612,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 673,49** | **2 673,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | *Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области* | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 200,00** | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества жилого фонда |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 200,00** | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | *Проведение технического обследования и строительно-технической экспертизы многоквартирных домов* | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 200,00** | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества жилого фонда |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **2 200,00** | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | *Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов* | 2020-2024 | **Итого** |  | **2 085,85** | 2 085,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества жилого фонда |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | **1 612,36** | 1 612,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | **473,49** | 473,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 3:** |  | **Итого** |  | **91 074,42** | **4 285,85** | **70 788,57** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **56 330,93** | **1 612,36** | **54 718,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **34 743,49** | **2 673,49** | **16 070,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные средства** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |