|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | |  | СОГЛАСОВАНО |
| Руководитель регионального штаба | |  | Руководитель территориального штаба |
| по социальной газификации | |  | по социальной газификации |
| Московской области - | |  | Московской области - |
| Вице-губернатор Московской области | |  | Глава Сергиево-Посадского городского округа |
|  | |  | Московской области |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Хромушин  (подпись) (инициалы, фамилия) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю. Токарев  (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Государственный заказчик: | |  |  |
| **Министерство энергетики** | |  |  |
| **Московской области** | |  |  |
|  |  |  |  |
| Застройщик (исполнитель): | |  |  |
| **АО «Мособлгаз»** | |  |  |
|  |  |  |  |
| Сроки: |  |  |  |
| **Июнь 2021 г – Июнь 2022 г.** | |  |  |
| Количество населенных пунктов: | |  |  |
| **90** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Паспорт социальной газификации Сергиево-Посадского городского округа Московской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Начало выполнения работ** | **Окончание выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Ахтырка | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 2 | д. Бобошино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 3 | д. Гаврилково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 4 | д. Золотилово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 5 | д. Зубцово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 6 | д. Малинники | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 7 | д. Марино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 8 | д. Морозово | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 9 | д. Мутовки | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 10 | д. Путятино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 11 | д. Топорково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 12 | д. Тураково | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 13 | д. Филимоново | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 14 | п. Академиков | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 15 | п. Заречный | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 16 | п. Север | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 17 | п. Сергиев Посад-6 | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 18 | с. Абрамцево | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 19 | с. Воздвиженское | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 20 | с. Дерюзино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 21 | с. Константиново | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 22 | с. Радонеж | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 23 | хут. Митино | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |
| 24 | г. Краснозаводск | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 25 | г. Пересвет | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 26 | г. Сергиев Посад | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 27 | г. Хотьково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 28 | д. Антоново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 29 | д. Арханово | Июль 2021 | Март 2022 |
| 30 | д. Березняки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 31 | д. Бобошино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 32 | д. Васильково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 33 | д. Глебово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 34 | д. Еремино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 35 | д. Зубачево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 36 | д. Игнатьево | Июль 2021 | Март 2022 |
| 37 | д. Крапивино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 38 | д. Красная Сторожка | Июль 2021 | Март 2022 |
| 39 | д. Кузьмино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 40 | д. Лычево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 41 | д. Маньково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 42 | д. Марьино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 43 | д. Наугольное | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 44 | д. Новинки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 45 | д. Новоселки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 46 | д. Посевьево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 47 | д. Псарево | Июль 2021 | Март 2022 |
| 48 | д. Репихово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 49 | д. Рогачево | Июль 2021 | Март 2022 |
| 50 | д. Самотовино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 51 | д. Селково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 52 | д. Семенково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 53 | д. Слотино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 54 | д. Торгашино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 55 | д. Трехселище | Июль 2021 | Март 2022 |
| 56 | д. Федорцово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 57 | д. Шабурново | Июль 2021 | Март 2022 |
| 58 | д. Шапилово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 59 | п. Загорские Дали | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 60 | п. Здравница | Июль 2021 | Март 2022 |
| 61 | п. Лесхоз | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 62 | п. Лоза | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 63 | п. Мостовик | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 64 | п. Оргрэс | Июль 2021 | Март 2022 |
| 65 | п. Реммаш | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 66 | п. Репихово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 67 | п. Ситники | Июль 2021 | Март 2022 |
| 68 | пгт Богородское рп | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 69 | пгт Скоропусковский рп | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 70 | с. Богородское | Июль 2021 | Март 2022 |
| 71 | с. Бужаниново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 72 | с. Васильевское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 73 | с. Глинково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 74 | с. Иудино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 75 | с. Мишутино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 76 | с. Муханово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 77 | с. Шеметово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 78 | гор. Сергиев Посад-14 | Ноябрь 2021 | Май 2022 |
| 79 | д. Быково | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 80 | д. Жучки | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 81 | д. Машино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 82 | д. Новоподушкино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 83 | д. Охотино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 84 | д. Подушкино | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 85 | п. Беликово | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 86 | п. Зеленая Дубрава | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 87 | п. Механизаторов | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 88 | п. НИИРП | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 89 | п. Художников | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |
| 90 | с. Сватково | Декабрь 2021 | Июнь 2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | |  |
| Министр энергетики Московской области | | |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Самарин  (подпись) (инициалы, фамилия) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО | |  |
| Генеральный директор | |  |
| АО «Мособлгаз» | |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Баранов  (подпись) (инициалы, фамилия) | | |