Приложение к

постановлению главы

Сергиево-Посадского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПАСПОРТ** | | | | | | | |
| **муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Цели муниципальной программы:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;  - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи муниципальной программы:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2020-2025 годы | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (рублей) | | | | | | |
| **Всего** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 493 319 800,32** | 263 606 413,24 | 85 195 607,02 | 66 014 055,20 | 285 736 116,00 | 608 425 488,98 | 184 342 119,88 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **1 233 697 479,51** | 97 046 137,86 | 219 260 654,76 | 75 397 737,24 | 204 421 168,72 | 428 472 813,68 | 209 098 967,25 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области | **539 371 040,35** | 130 902 646,08 | 72 368 088,90 | 19 385 757,48 | 83 909 570,96 | 178 670 874,46 | 54 134 102,47 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | **3 266 388 320,18** | 491 555 197,18 | 376 824 350,68 | 160 797 549,92 | 574 066 855,68 | 1 215 569 177,12 | 447 575 189,60 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения: | Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | **3 855** | 317 | 800 | 551 | 0 | 870 | 1 382 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | **1492** | 123 | 277 | 177 | 0 | 143 | 559 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м) | **59 687,04** | 4 646,11 | 11 456,29 | 6 818,60 | 0,00 | 14 406,56 | 22 357,78 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа) подготовлена с целью реализации полномочий в области жилищной политики на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области и разработана в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» (далее – региональная программа) и государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (далее – государственная программа) и нацелена на поэтапную ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасного проживания.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 выявил площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» до 01.01.2017 – 49,5 тыс. кв.м. Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в аварийных домах жителей городского округа, возникает необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программными средствами. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа и подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, представлен в Приложении № 2. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, за счет средств бюджета Московской области, за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2025 годах, в том числе включенных в государственную программу и финансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в подпрограмме 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2022 годах, в том числе включенных в региональную программу и финансируемых с привлечением средств бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе за счет ипотечного кредитования;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом;

- качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде городского округа, в безопасные и благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках муниципальной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

1. Финансирование мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации подпрограммы 1 являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 2 198 202 488,83 рублей, в том числе:

1 233 697 479,51 рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

717 526 130,18 рублей – средства бюджета Московской области (далее – средства бюджета Московской области);

246 978 879,17 рублей – средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее – средства бюджета городского округа).

Объем долевого финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

2. Финансирование мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015   
№ 1151/46, и в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации подпрограммы 2 являются средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий данных региональных программ на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 1 068 185 831,35 рублей, в том числе:

775 793 670,14 рублей – средства бюджета Московской области;

292 392 161,21 рублей – средства бюджета городского округа.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации муниципальной программы, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 61 040,00 рублей.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы (по проектному решению) предоставления. При этом превышение стоимости общей площади приобретаемого жилого помещения над объемом финансирования, запланированным на реализацию мероприятий программ в разрезе аварийных многоквартирных домов, подлежит оплате за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

В случае, когда в целях реализации государственной программы приобретаются жилые помещения большей площади, чем расселяемые жилые помещения в аварийных домах, стоимость 1 квадратного метра площади жилых помещений, приобретаемых по итогам проведенных конкурентных процедур, не подлежит корректировке (уменьшению). В этом случае уровень софинансирования расходных обязательств Сергиево-Посадского городского округа не подлежит корректировке (уменьшению).

В соответствии ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном [ч. 7](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FA40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения [ч.](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566F3EDF440F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN)ч. 8 и [8.1](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FB40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретенное гражданами после признания многоквартирного дома аварийным, на основании договора дарения либо договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, то есть договора, в котором отчуждение имущества производится бесплатно, ограничение по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение, установленное [ч. 8.2 ст. 32](consultantplus://offline/ref=82F80D24068908A81485B4C44F3D86EE350D2B018EFE464256825774BF61E5F1DCF1BBBB6A7E5131FDD7E329FDE5C4B44C87F8E314CEM3N) Жилищного кодекса Российской Федерации не применяется.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Средства на строительство жилых помещений расходуются в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

1. При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

- Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

- Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной Сергиево-Посадским городским округом Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе: в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

- Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в государственной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Московской области, муниципальных образованиях Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио.

- Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает следующие рекомендуемые требования, представленные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  – постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  – Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  – Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  – СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;  – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;  – СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  – СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации экспертизы. |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие:  – несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;  – подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  – санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  – внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  – в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  – принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  – внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  – оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  – освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  – при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  – во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  – отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  – организованного водостока;  – благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  – оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  – имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  – звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  – мойку со смесителем и сифоном;  – умывальник со смесителем и сифоном;  – унитаз с сиденьем и сливным бачком;  – ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  – одно-, двухклавишные электровыключатели;  – электророзетки;  – выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  – газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  – радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Требование к энерго-эффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  – выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  – проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  – выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включает основное мероприятие F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами программы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» включает основные мероприятия 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и основное мероприятие 04 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами подпрограммы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**6. Прогноз развития в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Муниципальная программа нацелена на поэтапное решение поставленных задач, позволит обеспечить систематичную ликвидацию аварийного фонда, обеспечить жителей городского округа безопасным и комфортабельным жильем, сократить количество коммунальных квартир; мероприятия по обследованию жилого фонда позволят своевременно выявить аварийный жилищный фонд с целью отнесения его к категории аварийного и не пригодного для проживания; обеспечить включение аварийного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора в подпрограмму 2 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года; | Этап III 2021-2022 года;  Этап IV 2022-2023 года; | Этап V 2023-2024 года;  Этап VI 2024-2025 года. |

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Этап I 2020 год;  Этап II 2021 год; | Этап III 2022 год;  Этап IV 2024 год. |

**7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

Потребность в финансовых средствах для приобретения и (или) строительства жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

V ф.ср.i = С х РЖi, где

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб. в соответствии с региональной программой;

С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 61 040,00 руб. в соответствии с государственной программой;

РЖi – расселяемая площадь жилых помещений.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Объем софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа определяется в долевом соотношении в соответствии с государственной и региональной программами.

Субсидия бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, сформированная за счет средств бюджета Московской области (*Stобл.ф.ср.i*), рассчитывается по формуле:

St обл.ф.ср.i = Vф.ср.i х Dо% х Кп, где:

Dо% – предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области;

Кп – поправочный коэффициент, применяемый к предельному уровню софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области в случае, если по состоянию на 1 января 2017 года муниципальное образование – участник Программы имеет на своей территории аварийные многоквартирные дома, не расселенные в течение пяти лет и более, равный 1,2.

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Московской области осуществляются в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия по предоставлению финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной и государственной программ.

Сумма предоставленной субсидии (в том числе использованной) подлежит возврату в бюджет Московской области в размере софинансирования стоимости расселяемой площади за счет бюджета Московской области, на которую произошло уменьшение, в случае:

- уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

- уменьшения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации Программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленного государственной и региональной программами;

- выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях, в том числе по итогам контрольных мероприятий, проводимых Министерством строительного комплекса Московской области, органами государственного финансового контроля Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий (части субсидий) не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке в случае нарушения городского округом условий предоставления субсидий.

При невозможности устранения допущенного городским округом нарушения условий предоставления субсидии, предоставление субсидий прекращается.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств городского округа.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

**8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых результатов реализации муниципальной программы. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда отображены в Приложении № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 2,042 | 1,354 | 5,490 | 0 | 4,516 | 22 357,78 | F3 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F3 |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 2,042 | 1,354 | 5,490 | 0 | 4,516 | 22 357,78 | F3 |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный | чел. | \_ | 138 | 103 | 358 | 0 | 319 | 1 364 | F3 |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | \_ | 52 | 35 | 125 | 0 | 143 | 559 | F3 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Приоритетный | тыс.кв.м | 7,32 | 2,605 | 10,102 | 1,329 | 0,00 | 9,890 | 0,00 | 02, 04 |
| 2 | Количество расселенных жителей | Отраслевой | тыс.чел. | 0,451 | 0,178 | 0,697 | 0,129 | 0 | 0,551 | 0 | 02, 04 |
| 3 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | \_ | 0,170 | 0,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 4. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | 0 | 0,008 | 0,390 | 0,129 | 0 | 0,551 | 0 | 02 |
| 5 | Количество расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | 183 | 71 | 242 | 52 | 0 | 213 | 0 | 02, 04 |

**9. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Основными показателями эффективности программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, площади и количества расселенных помещений в результате выполнения программы.

В результате реализации программы планируется:

- переселить из аварийных жилых помещений 3 855 человека;

- расселить 1 492 аварийных жилых помещений;

- общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда 59 687,04 кв.м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |
| 1.1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяч квадратных метров | Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Министерства жилищной политики Московской области |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |
| 1.1.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 1.3 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках национального проекта | Отраслевой показатель |
| 2 | Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2 | Количество расселенных жителей | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2.1 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых жителей из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках подпрограммы  2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2.3 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Отраслевой показатель |

**10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение**

**мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского городского округа;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) и Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей государственной и региональной программ;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

- обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

- обеспечивает расходование финансовых средств, выделенных на реализацию региональной программы, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- обеспечивает предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий муниципальной программы,

- предоставляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной и региональной программ и расходовании финансовых средств.

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

- определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий.

**11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется:

а) аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**  **12.1. Паспорт подпрограммы 1** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | Цели подпрограммы 1:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи подпрограммы 1:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 1:  Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года;  Этап III 2021-2022 года; | | | Этап IV 2022-2023 года;  Этап V 2023-2024 года;  Этап VI 2024-2025 года. | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | | | | | |
| Итого | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | **2 198 202 488,83** | | 137 342 134,36 | 319 969 766,95 | 100 530 316,32 | 275 641 380,00 | 917 143 701,60 | 447 575 189,60 |
| Средства федерального бюджета | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **717 526 130,18** | | 24 530 855,49 | 56 429 851,50 | 19 427 483,63 | 55 053 223,32 | 377 742 596,36 | 184 342 119,88 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **1 233 697 479,51** | | 97 046 137,86 | 219 260 654,76 | 75 397 737,24 | 204 421 168,72 | 428 472 813,68 | 209 098 967,25 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **246 978 879,14** | | 15 765 141,01 | 44 279 260,69 | 5 705 095,45 | 16 166 987,96 | 110 928 291,56 | 54 134 102,47 |
| Внебюджетные источники | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе (тыс.кв.м): | | **35,760** | | 2,042 | 1,354 | 5,490 | 0,000 | 4,516 | 22,358 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников (тыс.кв.м) | | **0,00** | | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | | **35,760** | | 2,042 | 1,354 | 5,490 | 0,000 | 4,516 | 22,358 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | | **2 300** | | 138 | 103 | 358 | 0 | 319 | 1 382 |
| Количество расселенных  жилых помещений (шт.) | | **914** | | 52 | 35 | 125 | 0 | 143 | 559 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации подпрограммы 1 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках подпрограммы 1, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр   
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**12.3. Концептуальные направления подпрограммы 1**

Концепция подпрограммы 1 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017, приведен в разделе 12.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по источникам финансирования, приведен в разделе 12.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения, приведен в разделе 12.6.

План-график реализации подпрограммы 1, содержащий информацию о механизмах реализации подпрограммы 1 на 2020-2021 годы, а также промежуточные результаты реализации подпрограммы 1 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 12.7.

Расчет объема финансовых средств по подпрограмме 1, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому этапу приведен в разделе 12.8.

**12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Основное мероприятие F3** | | **2020-2025** | **Итого** | **0,00** | 2 198 202 488,83 | 137 342 134,36 | 319 969 766,95 | 100 530 316,32 | 275 641 380,00 | 917 143 701,60 | 447 575 189,60 | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Расселение  2 300 жителей из 914 аварийного жилого помещения общей площадью  35 760,80 кв.м** |
| **F3.** | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** |  | **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | 1 233 697 479,51 | 97 046 137,86 | 219 260 654,76 | 75 397 737,24 | 204 421 168,72 | 428 472 813,68 | 209 098 967,25 |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | 717 526 130,18 | 24 530 855,49 | 56 429 851,50 | 19 427 483,63 | 55 053 223,32 | 377 742 596,36 | 184 342 119,88 |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | 246 978 879,14 | 15 765 141,01 | 44 279 260,69 | 5 705 095,45 | 16 166 987,96 | 110 928 291,56 | 54 134 102,47 |
| F3.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 115 742 037,05 | 102 637 842,36 | 13 104 194,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение  138 жителей из 52 аварийных жилых помещений общей площадью  2 042,96 кв.м. |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 78 385 752,06 | 71 017 918,86 | 7 367 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 17 824 251,05 | 17 824 251,05 | 1 832 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 17 699 899,45 | 13 795 672,45 | 3 904 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.1.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 92 408 202,76 | 92 408 202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 71 017 918,86 | 71 017 918,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 17 824 251,05 | 17 824 251,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 566 032,85 | 3 566 032,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.1.2 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 10 229 639,60 | 10 229 639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 229 639,60 | 10 229 639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.1.3 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу (возврат) | 2021 | Итого | 0,00 | 13 104 194,69 | 0,00 | 13 104 194,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 7 367 833,20 | 0,00 | 7 367 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 832 134,49 | 0,00 | 1 832 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 904 227,00 | 0,00 | 3 904 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 106 999 126,18 | 34 704 292,00 | 72 294 834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение  103 жителей из 35 аварийных жилых помещений общей площадью  1 354,15 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 61 992 987,00 | 26 028 219,00 | 35 964 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 15 973 526,32 | 6 706 604,44 | 9 266 921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 29 032 612,86 | 1 969 468,56 | 27 063 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 82 665 906,76 | 34 704 292,00 | 47 961 614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 61 992 987,00 | 26 028 219,00 | 35 964 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 15 973 526,32 | 6 706 604,44 | 9 266 921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 699 393,44 | 1 969 468,56 | 2 729 924,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2.2 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 24 333 219,42 | 0,00 | 24 333 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 24 333 219,42 | 0,00 | 24 333 219,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.3 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 335 101 054,40 | 0,00 | 234 570 738,08 | 100 530 316,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие» | Расселение  358 жителей из 125 аварийных жилых помещений общей площадью  5 489,86 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 251 325 790,80 | 0,00 | 175 928 053,56 | 75 397 737,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 64 758 278,76 | 0,00 | 45 330 795,13 | 19 427 483,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 19 016 984,84 | 0,00 | 13 311 889,39 | 5 705 095,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.5 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонд по V этапу | 2023-2024 | Итого | 0,00 | 275 641 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 641 380,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение  319 жителей из 143 аварийных жилых помещений общей площадью  4 516,05 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 204 421 168,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 421 168,72 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 55 053 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 053 223,32 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 16 166 987,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 166 987,96 | 0,00 | 0,00 |
| F3.6 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу | 2024-2025 | Итого | 0,00 | 1 364 718 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 641 380,00 | 917 143 701,60 | 447 575 189,60 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение  1 364 жителей из 559 аварийных жилых помещений общей площадью  22 357,78 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 637 571 780,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 472 813,68 | 209 098 967,25 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 562 084 716,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 742 596,36 | 184 342 119,88 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 165 062 394,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 928 291,56 | 54 134 102,47 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **Итого** | **0,00** | 2 198 202 488,83 | 137 342 134,36 | 319 969 766,95 | 100 530 316,32 | 275 641 380,00 | 917 143 701,60 | 447 575 189,60 | **Х** | **Расселение**  **2 300 жителей из 914 аварийного жилого помещения общей площадью**  **35 760,80 кв.м** |
| **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | 1 233 697 479,51 | 97 046 137,86 | 219 260 654,76 | 75 397 737,24 | 204 421 168,72 | 428 472 813,68 | 209 098 967,25 |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | 717 526 130,18 | 24 530 855,49 | 56 429 815,50 | 19 427 483,63 | 55 053 223,32 | 377 742 596,36 | 184 342 119,88 |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | 246 978 879,14 | 15 765 141,01 | 44 279 260,69 | 5 705 095,45 | 16 166 987,96 | 110 928 291,56 | 54 134 102,47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | |  | в том числе: | |  | в том числе: | | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | Всего: | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | Всего: | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 1 в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | | **2 300** | **914** | **582** | **332** | **35 759,10** | **22 116,19** | **13 644,61** | **2 182 717 152,00** | **1 248 760 610,25** | **721 275 001,27** | **212 681 540,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.** | | **Всего по I этапу**  **2019-2020** | | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **125 245 242,97** | **93 448 882,80** | **24 078 662,13** | **7 717 698,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 138 | 52 | 18 | 34 | 2 042,96 | 598,74 | 1 442,22 | 125 245 242,97 | 93 448 882,80 | 24 078 662,13 | 7 717 698,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | | **Всего по II этапу**  **2020-2021** | | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **82 657 316,00** | **61 992 987,00** | **15 973 526,32** | **4 690 802,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 103 | 35 | 20 | 15 | 1 354,15 | 808,06 | 546,09 | 82 657 316,00 | 61 992 987,00 | 15 973 526,32 | 4 690 802,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | | **Всего по III этапу 2023-2024** | | **358** | **125** | **84** | **41** | **5 489,86** | **3451,40** | **2 038,46** | **335 101 054,40** | **251 325 790,80** | **64 758 278,76** | **19 016 984,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 358 | 125 | 84 | 4 1 | 5 489,86 | 3 4151,40 | 2 038,46 | 335 101 054,40 | 251 325 790,80 | 64 758 278,76 | 19 016 984,84 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | | **Всего по V этапу 2023-2024** | | **319** | **143** | **108** | **35** | **4 516,05** | **3 399,41** | **1 116,64** | **275 641 380.00** | **204 421 168.72** | **55 053 223.32** | **16 166 987.96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 319 | 143 | 108 | 35 | 4 516,05 | 3 399,41 | 1 116,64 | 275 641 380.00 | 204 421 168.72 | 55 053 223.32 | 16 166 987.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | | **Всего по VI этапу 2024-2025** | | **1 382** | **559** | **352** | **207** | **22 357,78** | **13 858,58** | **8 499,20** | **1 364 718 891.20** | **637 571 780.93** | **562 084 716.24** | **165 062 394.03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 1 382 | 559 | 352 | 207 | 22 357,78 | 13 858,58 | 8 499,20 | 1 364 718 891.20 | 637 571 780.93 | 562 084 716.24 | 165 062 394.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения**  **по Подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | | Всего: | | | |  | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Переселение в свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
|  |  | |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | | Приобретаемая площадь | Стоимость | | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб | кв. м | кв.м | кв. м | кв. м | | руб. | кв. м | руб. | | кв. м | руб. | | кв.м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 1, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | **35 760,80** | **244,58** | **210,58** | **12 853 803,20** | **0,00** | **0,00** | **34,00** | **36 988,81** | | **2 198 202 488,83** | **26 873,83** | **1 640 360 871,20** | | **8 563,90** | **481 648 938,40** | | **670,82** | **30 996 722,40** | **234,47** | **14 312 048,80** |
| **1.** | **Всего по I этапу 2019-2020** | | **2 042,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 042,96** | **2 914,02** | | **125 245 242,97** | **0,00** | **0,00** | | **2 756,77** | **115 646 702,97** | | **157,25** | **9 598 540,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 2 042,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042,96 | 2 914,02 | | 125 245 242,97 | 0,00 | 0,00 | | 2 756,77 | 115 646 702,97 | | 157,25 | 9 598 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Всего по II этапу 2020-2021** | | **1 354,15** | **244,58** | **210,58** | **12 853 803,20** | **0,00** | **0,00** | **34,00** | **1327,04** | | **82 657 316,00** | **0,00** | **0,00** | | **909,14** | **46 298 840,00** | | **161,1** | **7 117 264,00** | **256,80** | **14 312 048,80** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 1 354,15 | 244,58 | 210,58 | 12 853 803,20 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 1 327,04 | | 82 657 316,00 | 0,00 | 0,00 | | 909,14 | 46 298 840,00 | | 161,1 | 7 117 264,00 | 256,80 | 14 312 048,80 |
| **3.** | **Всего по III этапу 2020-2021** | | **5 489,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 489,86** | **5 923,1** | | **335 101 054,40** | **0,00** | **0,00** | | **5 923,1** | **335 101 054,40** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 5 489,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489,86 | 5 923,1 | | 335 101 054,40 | 0,00 | 0,00 | | 5 923,1 | 335 101 054,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Всего по V этапу 2023-2024** | | **4 516,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 516,05** | **4 516,05** | | **275 641 380,00** | **4 516,05** | **275 641 980,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 4 516,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516,05 | 4 516,05 | | 275 641 380,00 | 4 516,05 | 275 641 980,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Всего по VI этапу 2024-2025** | | **22 357,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 357,78** | **22 357,78** | | **1 364 718 891,20** | **22 357,78** | **1 364 718 891,20** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 22 357,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 357,78 | 22 357,78 | | 1 364 718 891,20 | 22 357,78 | 1 364 718 891,20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **12.7. План-график реализации подпрограммы 1 на 2020-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | | Предоставляемая площадь (кв. м) | | Образованы земельные участки под строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | | Подготовлена проектная документация | | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | | Получено разрешение на строительство | | Дом введен в эксплуатацию | | | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | | Завершено переселение |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |  | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 |
|  | | | **Этап I: 2019-2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **Всего по этапу I 2019-2020 года** | **2 042,96** | **52** | **138** | | **2 914,02** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | | **х** |
| 1.1. | | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 477,20 | 34 | 98 | | 2 187,10 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 01.08.2019 | | 01.10.2019 | | 22.12.2017 | | 23.07.2021 | | | 01.11.2021 | | 31.12.2021 |
| 1.2. | | | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | | х |
| 1.3. | | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 398,96 | 14 | 27 | | 509,72 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 01.08.2019 | | 01.10.2019 | | 03.11.2017 | | 11.12.2018 | | | 15.12.2020 | | 31.12.2021 |
| 1.4. | | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 165,20 | 4 | 12 | | 217,20 | | х | | х | | х | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | х | | х | | | 25.12.2021 | | 31.12.2021 |
|  | | | **Этап II: 2020-2021 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | | **Всего по этапу II 2020-2021 года** | **1 354,15** | **35** | | **103** | | **1574,62** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | | **х** | **х** |
| 2.1. | | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 758,5 | 21 | | 57 | | 909,14 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | 07.12.2018 | | | 01.04.2021 | | 01.08.2021 | 30.12.2021 |
| 2.2. | | | Строительство многоквартирных домов | 34,00 | 1 | | 8 | | 37,00 | | 13.03.2016 | | 16.01.2017 | | 04.08.2017 | | 01.11.2017 | | 19.12.2017 | | 14.09.2017 | | | 15.04.2020 | | 01.07.2020 | 01.06.2021 |
| 2.3. | | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 144,7 | 4 | | 12 | | 161,10 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | 22.12.2017 | | | 02.09.2020 | | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
| 2.4. | | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 234,47 | 5 | | 14 | | 256,80 | | х | | х | | х | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | х | | | х | | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
| 2.5. | | | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 210.58 | 4 | | 12 | | 210,58 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 30.12.2021 |
|  | | | **Этап III: 2021-2022года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | **Всего по этапу III 2021-2022 года** | **5 489,86** | **125** | | **358** | | **5 923,1** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | **х** |
| 3.1. | | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 5 489,86 | 125 | | 358 | | 5 923,1 | | х | | 01.03.2021 | | 01.05.2021 | | 01.07.2021 | | 10.10.2021 | | 01.06.2021 | | 01.10.2022 | | | 15.10.2022 | 30.12.2022 |
| 3.2. | | | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.3. | | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.4. | | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
|  | | |

**12.8. Расчет объема финансовых средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | | Cведения об общей площади аварийного жилищного фонда | | Количество расселяемых жилых помещений | | | Площадь помещений, кв. м | | | Стоимость переселения, руб. | | | |
|
| площадь, кв.м | количество человек | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Средства Фонда | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета муниципального образования | Итого |
| **Итого по Этапу I: 2019-2020 г.** | | | | **2 042,96** | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **93 448 882,80** | **24 078 662,13** | **7 717 698,04** | **125 245 242,97** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2019 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 710 624,74** | **3 658 042,02** | **4 151 665,20** | **22 520 331,96** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | **2 042,96** | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **78 738 258,06** | **20 420 620,11** | **3 566 032,84** | **102 724 911,01** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | 361,20 | 20 | 8 | 1 | 7 | 361,20 | 44,50 | 316,70 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 2/2 | 406,86 | 31 | 12 | 3 | 9 | 406,86 | 75,04 | 331,82 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | 426,90 | 27 | 12 | 6 | 6 | 426,90 | 165,10 | 261,80 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | 417,90 | 29 | 9 | 4 | 5 | 417,90 | 176,90 | 241,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | 428,40 | 30 | 11 | 4 | 7 | 428,40 | 137,20 | 291,20 |
| **Итого по Этапу II: 2020-2021 г.** | | | | **1 354,15** | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **61 992 987,00** | **15 973 526,32** | **4 690 802,68** | **82 657 316,00** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 028 219,00** | **6 706 604,44** | **1 983 899,51** | **34 718 722,95** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2021 год** | | | | **1 354,15** | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **35 964 768,00** | **9 266 921,88** | **2 706 903,17** | **47 938 593,05** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 19,77 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19,77 | 0,00 | 19,77 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 4 | 422,30 | 26 | 10 | 6 | 4 | 422,30 | 257,30 | 165,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 6 | 427,10 | 24 | 11 | 8 | 3 | 427,10 | 313,42 | 113,68 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 8 | 309,30 | 26 | 8 | 4 | 4 | 309,30 | 150,36 | 158,94 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 126,30 | 22 | 4 | 1 | 3 | 126,30 | 37,60 | 88,70 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 49,38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49,38 | 49,38 | 0,00 |
| **Итого по Этапу III: 2021-2022 г.** | | | | **5 489,86** | **358** | **125** | **84** | **41** | **5 489,86** | **3 451,40** | **2 038,46** | **251 325 790,80** | **64 758 278,76** | **19 016 984,84** | **335 101 054,40** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2021 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175 928 053,56** | **45 330 795,13** | **13 311 889,39** | **234 570 738,08** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. дача 18А | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2022 год** | | | | **5 489,86** | **358** | **125** | **84** | **41** | **5 489,86** | **3 451,40** | **2 038,46** | **75 397 737,24** | **19 427 483,63** | **5 705 095,45** | **100 530 316,32** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | 1 786,90 | 94 | 36 | 27 | 9 | 1 786,90 | 1 188,34 | 598,56 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 10 | 1 278,50 | 84 | 28 | 16 | 12 | 1 278,50 | 751,18 | 527,32 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | 198,29 | 29 | 6 | 5 | 1 | 198,29 | 161,39 | 36,90 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 23 | 1671,77 | 121 | 44 | 30 | 14 | 1 671,77 | 1 055,49 | 616,28 |
| 5 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 7 | 401,30 | 25 | 8 | 6 | 2 | 401,30 | 295,00 | 106,30 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. дача 18А | 153,10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 153,10 | 0,00 | 153,10 |
| **Итого по Этапу V: 2023-2024 г.** | | | | **4 516,05** | **319** | **143** | **108** | **35** | **4 516,05** | **3 399,41** | **1 116,64** | **204 421 168,72** | **55 053 223,32** | **16 166 987,96** | **275 641 380,00** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2024 год** | | | | **4 516,05** | **319** | **143** | **108** | **35** | **4 516,05** | **3 399,41** | **1 116,64** | **204 421 168,72** | **55 053 223,32** | **16 166 987,96** | **275 641 380,00** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 13 | 853,65 | 54 | 21 | 16 | 5 | 853,65 | 684,07 | 169,58 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 3 | 544,40 | 30 | 15 | 14 | 1 | 544,40 | 512,40 | 32,00 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 5 | 529,00 | 24 | 16 | 16 | 0 | 529,00 | 529,00 | 0 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 902,11 | 66 | 28 | 15 | 13 | 902,11 | 474,85 | 427,26 |
| 5 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 886,77 | 84 | 35 | 22 | 13 | 886,77 | 513,47 | 373,30 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  пер. Больничный, д. 14 | 800,12 | 61 | 28 | 25 | 3 | 800,12 | 685,62 | 114,50 |
| **Итого по Этапу VI: 2024-2025 г** | | | | **22 357,78** | **1 382** | **559** | **352** | **207** | **22 357,78** | **13 858,58** | **8 499,20** | **637 571 780,20** | **562 084 716,24** | **165 062 394,03** | **1 364 718 891,20** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2024 год** | | | | **15 025,29** | **932** | **392** | **276** | **116** | **15 025,29** | **10 440,88** | **1 584,41** | **428 472 813,68** | **377 742 596,36** | **110 928 291,56** | **917 143 701,60** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18Б | 367,40 | 19 | 11 | 6 | 5 | 367,40 | 239,10 | 128,30 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 20 | 386,20 | 21 | 11 | 8 | 3 | 386,20 | 288,10 | 98,10 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Московская, д. 14 | 351,40 | 28 | 9 | 7 | 2 | 351,40 | 296,20 | 55,20 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 17 | 490,90 | 28 | 9 | 6 | 3 | 490,90 | 314,90 | 176,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 19 | 726,90 | 35 | 20 | 15 | 5 | 726,90 | 564,80 | 162,10 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18 | 384,20 | 26 | 11 | 8 | 3 | 384,20 | 272,50 | 111,70 |
| 7 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  д. Наугольное, д. 99 | 44,60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 8 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Инженерная, д. 11 | 872,40 | 39 | 12 | 11 | 1 | 872,40 | 797,70 | 74,70 |
| 9 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18А | 384,90 | 20 | 8 | 5 | 3 | 384,90 | 247,30 | 137,60 |
| 10 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Хотьковский, д. 17 | 895,10 | 55 | 22 | 9 | 13 | 895,10 | 367,80 | 527,30 |
| 11 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 907,31 | 88 | 32 | 26 | 9 | 907,31 | 671,71 | 235,60 |
| 12 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 12 | 841,24 | 68 | 31 | 18 | 13 | 841,24 | 448,04 | 393,20 |
| 13 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 14 | 877,75 | 73 | 33 | 22 | 11 | 877,75 | 528,33 | 349,42 |
| 14 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 16 | 846,35 | 50 | 23 | 21 | 2 | 846,35 | 800,35 | 46,00 |
| 15 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 17 | 1 037,70 | 49 | 24 | 19 | 5 | 1 037,70 | 833,30 | 204,40 |
| 16 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 18 | 839,91 | 58 | 20 | 8 | 12 | 839,91 | 233,07 | 606,84 |
| 17 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 19 | 1 039,40 | 452 | 24 | 17 | 7 | 1 039,40 | 731,70 | 307,70 |
| 18 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 20 | 801,22 | 56 | 26 | 18 | 8 | 801,22 | 432,32 | 368,90 |
| 19 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 27 | 1 861,60 | 98 | 34 | 32 | 2 | 1 861,60 | 1 756,48 | 105,12 |
| 20 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | 25,25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25,25 | 0,00 | 25,25 |
| 21 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | 1 043,56 | 65 | 30 | 20 | 10 | 1 043,56 | 617,18 | 426,38 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2025 год** | | | | **7 332,49** | **450** | **167** | **76** | **91** | **7 332,49** | **3 417,70** | **3 914,79** | **209 098 967,25** | **184 342 119,88** | **54 134 102,47** | **447 575 189,60** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 427,90 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,90 | 257,90 | 170,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 406,90 | 26 | 9 | 4 | 5 | 406,90 | 159,00 | 247,90 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 597,28 | 45 | 19 | 2 | 17 | 597,28 | 41,00 | 556,28 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 663,80 | 57 | 23 | 6 | 17 | 663,80 | 168,30 | 495,50 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 851,80 | 43 | 16 | 8 | 8 | 851,80 | 417,50 | 434,30 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 827,70 | 46 | 13 | 4 | 9 | 827,70 | 281,90 | 545,80 |
| 7 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 642,90 | 31 | 12 | 8 | 4 | 642,90 | 439,30 | 203,60 |
| 8 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 638,40 | 40 | 16 | 12 | 4 | 638,40 | 477,80 | 160,60 |
| 9 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 79 | 511,20 | 28 | 9 | 4 | 5 | 511,20 | 198,70 | 312,50 |
| 10 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 81 | 602,20 | 38 | 13 | 5 | 8 | 602,20 | 258,00 | 344,20 |
| 11 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 82 | 704,70 | 36 | 18 | 15 | 3 | 704,70 | 565,40 | 139,30 |
| 12 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 3 | 457,71 | 30 | 11 | 3 | 8 | 457,71 | 152,90 | 304,81 |
| **ИТОГО по Подпрограмме 1** | | | | **35 760,80** | **2 300** | **914** | **582** | **332** | **35 760,80** | **22 116,19** | **13 644,61** | **1 248 760 610,25** | **721 275 001,27** | **212 681 540,48** | **2 182 717 152,00** |

**13. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** **в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.1. Паспорт Подпрограммы 2** | | | | | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | Цели Подпрограммы 2:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи Подпрограммы 2:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации Подпрограммы 2: 2020 – 2025 года | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | | | |
| Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | **1 030 836 893,77** | **354 213 062,82** | **56 854 583,73** | **60 267 233,60** | **298 425 475,68** | **298 425 475,52** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **775 793 670,14** | **239 075 557,75** | **28 765 755,52** | **46 586 571,57** | **230 682 892,68** | **230 682 892,62** |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **292 392 161,21** | **115 137 505,07** | **28 088 828,21** | **13 680 662,03** | **67 742 583,00** | **67 742 582,90** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета (тыс.кв.м) | | **23,926** | 2,605 | 10,102 | 1,329 | 0,000 | 9,890 |  |
| Количество расселенных жителей (тыс.чел.) | | **1,555** | 0,178 | 0,697 | 0,129 | 0,000 | 0,551 |
| Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда (тыс.чел.) | | **0,477** | 0,170 | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.) | | **1,078** | 0,008 | 0,390 | 0,129 | 0,000 | 0,551 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | | **578** | 71 | 242 | 52 | 0 | 213 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2**

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**13.3. Концептуальные направления Подпрограммы 2**

Концепция Подпрограммы 2 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями Подпрограммы 2 являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения Подпрограммы 2 гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для Подпрограммой 2 предусмотрено два альтернативных решения для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, приведен в разделе 13.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по источникам финансирования приведен в разделе 13.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в разделе 13.6.

План-график реализации Подпрограммы 2, содержащий информацию о механизмах реализации Подпрограммы 2 на 2020-2022 годы, а также промежуточные результаты реализации Подпрограммы 2 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 13.7.

Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 2, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому году приведен в разделе 13.8.

**13.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **02** | **Основное мероприятие 02** | **2020-2022** | **Итого** | **0,00** | **1 030 836 893,77** | **330 388 271,12** | **43 330 437,85** | **60 267 233,60** | **298 425 475,68** | **298 425 475,52** | Управление градострои-тельной  деятельности администра-ции городского округа | Расселение  1 078 жителей из 388 аварийных жилых помещений общей площадью  16 144,18 кв.м |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **745 405 798,08** | **221 518 312,73** | **15 935 128,48** | **46 586 571,57** | **230 682 892,68** | **230 682 892,62** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **285 431 095,69** | **108 869 958,39** | **27 395 309,37** | **13 680 662,03** | **67 742 583,00** | **67 742 582,90** |
| 02.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 1 030836 893,77 | 330 388 271,12 | 43 330 437,85 | 60 267 233,60 | 298 425 475,68 | 298 425 475,52 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 745 405 798,08 | 221 518 312,73 | 15 935 128,48 | 46 586 571,57 | 230 682 892,68 | 230 682 892,62 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 285 431 095,69 | 108 869 958,39 | 27 395 309,37 | 13 680 662,03 | 67 742 583,00 | 67 742 582,90 |
| 02.1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 964 800 284,76 | 286 992 225,77 | 20 689 874,19 | 60 267 233,60 | 298 425 475,68 | 298 425 475,52 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 745 405 798,08 | 221 518 312,73 | 15 935 128,48 | 46 586 571,57 | 230 682 892,68 | 230 682 892,62 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 219 394 486,68 | 65 473 913,04 | 4 754 745,71 | 13 680 662,03 | 67 742 583,00 | 67 742 582,90 |
| 02.1.2 | Прочие мероприятия | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 6 938 749,66 | 1 953 975,00 | 4 984 774,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 938 749,66 | 1 953 975,00 | 4 984 774,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.3 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 47 084 876,95 | 41 442 070,35 | 5 642 806,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 47 084 876,95 | 41 442 070,35 | 5 642 806,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.4 | Субсидия МБУ "Развитие" на проведение инженерных изысканий, подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство внешних инженерных сетей, вынос инженерных сетей из пятна застройки (Владимирская-69) | 2021 | Итого | 0,00 | 12 012 982,40 | 0,00 | 12 012 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 12 012 982,40 | 0,00 | 12 012 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.5 | Субсидия МБУ "Развитие" на проведение инженерных изысканий, подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство внешних инженерных сетей, вынос инженерных сетей из пятна застройки (Краснозаводск) | 2021 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.** | **Основное мероприятие 04** | **2020-2021** | **Итого** | 0,00 | **37 348 937,58** | **23 824 791,70** | **13 524 145,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градострои-тельной деятельности администрации городского округа | Расселение 477 жителей из 190 аварийных жилых помещений общей площадью  7 782,06 кв.м |
| **Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** | **Средства бюджета Московской области (возврат возвратов)** | 0,00 | **8 718 188,85** | **8 718 188,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | **21 669 683,21** | **8 839 056,17** | **12 830 627,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **6 961 065,52** | **6 267 546,68** | **693 518,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2021 | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 37 348 937,58 | 23 824 791,70 | 13 524 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области (возврат возвратов) | 0,00 | 8 718 188,85 | 8 718 188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 669 683,21 | 8 839 056,17 | 12 830 627,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 6 961 065,52 | 6 267 546,68 | 693 518,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 32 348 197,58 | 18 824 051,70 | 13 524 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области (возврат возвратов) | 0,00 | 8 718 188,85 | 8 718 188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 21 669 683,21 | 8 839 056,17 | 12 830 627,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 1 960 325,52 | 1 266 806,68 | 693 518,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020 | Итого | 0,00 | 4 990 900,00 | 4 990 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 990 900,00 | 4 990 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.3 | Оплата по исполнительным листам (расходы по оплате услуг оценщика) | 2020 | Итого | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Итого** | **0,00** | **1 068 185 831,35** | **354 213 062,82** | **56 854 583,73** | **60 267 233,60** | **298 425 475,68** | **298 425 475,52** |  | Расселение  1 555 жителей из 578 аварийных жилых помещений общей площадью  23 926,24кв.м |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **775 793 670,14** | **239 075 557,75** | **28 765 755,52** | **46 586 571,57** | **230 682 892,68** | **230 682 892,62** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **292 392 161,21** | **118 152 363,73** | **28 088 828,21** | **13 680 662,03** | **67 742 583,00** | **67 742 582,90** |

**13.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 2 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **1 555** | **578** | **261** | **317** | **23 926,24** | **10 335,14** | **13 591,11** | **988 790 810,15** | **0,00** | **767 075 461,29** | **221 715 328,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Всего по этапу 2020 года** | **178** | **71** | **41** | **30** | **2 604,85** | **1 516,84** | **1 088,01** | **299 065 109,71** | **0,00** | **231 963 873,33** | **67 101 236,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 178 | 71 | 41 | 30 | 2 604,85 | 1 516,84 | 1 088,01 | 299 065 109,71 | 0,00 | 231 963 873,33 | 67 101 236,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Всего по этапу 2021 года** | **697** | **242** | **82** | **160** | **10 102,14** | **3 302,66** | **6799,48** | **32 607 495,64** | **0,00** | **27 159 231,09** | **5 448 264,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 697 | 242 | 82 | 160 | 10 102,14 | 3 302,66 | 6799,48 | 32 607 495,64 | 0,00 | 27 159 231,09 | 5 448 264,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Всего по этапу 2022 года** | **129** | **52** | **31** | **21** | **1 328,74** | **702,91** | **625,83** | **60 267 233,60** | **0,00** | **46 586 571,57** | **13 680 662,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 129 | 52 | 31 | 21 | 1 328,74 | 702,91 | 625,83 | 60 267 233,60 | 0,00 | 46 586 571,57 | 13 680 662,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Всего по этапу 2023 года** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Всего по этапу 2024 года** | **551** | **213** | **107** | **106** | **9 890,51** | **4 812,73** | **5 077,78** | **596 850 951,20** | **0,00** | **461 365 785,30** | **135 485 165,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 551 | 213 | 107 | 106 | 9 890,51 | 4 812,73 | 5 077,78 | 596 850 951,20 | 0,00 | 461 365 785,30 | 135 485 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**13.6. План реализации мероприятий по переселению граждан по способам переселения по Подпрограмме 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых  помещений у  собственников | | Договор о развитии  застроенной  территории | Переселение в  свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщика-ми | | Выкуп жилых помещений | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Выкупаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| **Всего по Подпрограмме 2 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **23 926,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 926,24** | **27 043,07** | **988 790 810,15** | **3 380,95** | **0,00** | **17 578,22** | **685 144 665,61** | **6 016,30** | **300 393 710,40** | **0,0** | **0,00** | **67,60** | **6 308 700,27** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **2 604,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 604,85** | **6 872,75** | **11 239 913,92** | **3 380,95** | **0,00** | **3 424,20** | **4 931 213,65** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **67,60** | **6 308 700,27** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 2 604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,85 | 6 872,75 | 11 239 913,92 | 3 380,95 | 0,00 | 3 424,20 | 4 931 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 67,60 | 6 308 700,27 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **10 102,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 102,14** | **5 885,64** | **210 320 207,16** | **0,00** | **0,00** | **1 806,24** | **13 215 332,76** | **4 079,40** | **197 104 874,40** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 10 102,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 102,14 | 5 885,64 | 210 320 207,16 | 0,00 | 0,00 | 1 806,24 | 13 215 332,76 | 4 079,40 | 197 104 874,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **1 328,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 328,74** | **3 052,60** | **163 556 069,60** | **0,00** | **0,00** | **1 115,70** | **60 267 233,60** | **1 936,90** | **103 288 836,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1 328,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,74 | 3 052,60 | 163 556 069,60 | 0,00 | 0,00 | 1 115,70 | 60 267 233,60 | 1 936,90 | 103 288 836,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Всего по этапу 2023 года** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Всего по этапу 2024 года** | **9 890,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 890,51** | **11 232,08** | **606 730 885,60** | **0,00** | **0,00** | **11 232,08** | **606 730 885,60** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 9 890,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 890,51 | 11 232,08 | 606 730 885,60 | 0,00 | 0,00 | 11 232,08 | 606 730 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**13.7. План-график реализации подпрограммы 2 на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь  жилых помещений (кв.м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан  чел.) | Предоставляемая  П лощадь (кв. м) | Образованы земельные  участки под  строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений, подписание соглашений о возмещении | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений, регистрация соглашений о возмещении | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | **23 926,24** | **578** | **1 555** | **26 196,79** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **1** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2020 года** | **6 022,73** | **157** | **380** | **6 872,75** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 3 079,93 | 72 | 163 | 3 380,95 | 28.01.2015 | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | 01.05.2019 | 01.07.2019 | 03.11.2017 | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 |
| 1.2. | Строительство многоквартирных домов | 2 875,20 | 77 | 194 | 3 424,20 | 13.03.2016 | 16.01.2017 | | 04.08.2017 | 01.11.2017 | 19.12.2017 | 14.09.2017 | 15.04.2020 | 01.07.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений | 67,60 | 5 | 23 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | 01.07.2020 |
| **2** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2021 года** | **5 277,10** | **128** | **400** | **5 885,64** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 698,27 | 40 | 123 | 1 806,24 | 12.10.2009 | 01.06.2013 | | 01.06.2014 | 18.06.2018 | 15.08.2018 | 19.12.2014 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
| 2.2. | Строительство многоквартирных домов | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 3 578,83 | 88 | 277 | 4 079,40 | 07.06.2017 | 01.12.2017 | | 30.05.2018 | 01.07.2020 | 01.09.2020 | 30.06.2018 | 18.02.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2021 |
| 2.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2,5, | Выкуп жилых помещений | 112,48 | 3 | 3 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **3** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2022 года** | **2 679,49** | **87** | **241** | **3 052,60** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 3.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 987,34 | 40 | 107 | 1 115,70 | 01.09.2020 | 01.11.2020 | | 01.02.2021 | 01.06.2021 | 01.08.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2022 | 01.08.2022 | 25.12.2022 |
| 3.2. | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 1 692,15 | 47 | 134 | 1 936,90 | 07.06.2017 | 01.12.2017 | | 30.05.2018 | 01.07.2020 | 01.09.2020 | 30.06.2018 | 18.02.2020 | 01.12.2020 | 01.04.2021 |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |

**13.8. Расчет объема финансовых средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей, всего | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная  собственность | муниципальная  собственность | За счет средств бюджета Московской области | | | | | | За счет средств бюджета муниципальных образований | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **Итого по Подпрограмме 2:** | | | | | | **1 555** | **23 926,24** | **578** | **262** | **316** | **23 926,24** | **10 335,14** | **13 591,10** | **988 790 810,15** | **767 075 481,29** | **230 357 368,90** | **28 765 755,52** | **46 586 571,57** | **230 682 892,68** | **230 682 892,62** | **221 715 328,86** | **67 101 236,38** | **5 448 264,55** | **13 680 662,03** | **67 742 583,00** | **67 742 582,90** |
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 04 по Сергиево-Посадскому городскому округу (42 280,00 руб. за 1 кв.м): 20** | | | | | | **477** | **7 782,06** | **190** | **110** | **80** | **7 782,06** | **4 281,08** | **3 500,98** | **24 413 135,80** | **21 669 683,21** | **8 839 056,17** | **12 830 627,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 743 452,59** | **2 049 933,75** | **693 518,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 7** | | | | | | **150** | **2 260,14** | **55** | **13** | **42** | **2 260,14** | **245,80** | **2 014,34** | **18 698 795,08** | **17 746 543,78** | **4 915 916,74** | **12 830 627,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **952 251,30** | **258 732,46** | **693 518,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 73,06 | 2 | 0 | 2 | 73,06 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 34 | 374,35 | 9 | 3 | 6 | 374,35 | 64,35 | 310,00 | 2 652 689,48 | 2 502 743,46 | 0,00 | 2 502 743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 946,02 | 0,00 | 149 946,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 7 | 113,35 | 3 | 0 | 3 | 113,35 | 0,00 | 113,35 | 4 683 355,60 | 4 449 187,82 | 4 449 187,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 167,78 | 234 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 17 | 474,32 | 12 | 6 | 6 | 474,32 | 88,29 | 386,03 | 5 770 797,20 | 5 482 257,34 | 0,00 | 5 482 257,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 539,86 | 0,00 | 288 539,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 25 | 332,6 | 10 | 0 | 10 | 332,60 | 0,00 | 332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 28 | 513,6 | 7 | 0 | 7 | 513,60 | 0,00 | 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 | 11,62 | 1 | 1 | 0 | 11,62 | 11,62 | 0,00 | 491 293,60 | 466 728,92 | 466 728,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 564,68 | 24 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 30 | 367,24 | 11 | 3 | 8 | 367,24 | 81,54 | 285,70 | 5 100 659,20 | 4 845 626,24 | 0,00 | 4 845 626,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 032,96 | 0,00 | 255 032,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа: 15** | | | | | | **327** | **5 521,92** | **135** | **97** | **38** | **5 521,92** | **4 035,28** | **1 486,64** | **5 714 340,72** | **3 923 139,43** | **3 923 139,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 791 201,29** | **1 791 201,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 14 | 227,50 | 7 | 7 | 0 | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15. | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 3 | 115,10 | 2 | 2 | 0 | 115,10 | 115,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18. | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 0 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 5 | 81,90 | 3 | 3 | 0 | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 3 | 85,20 | 2 | 2 | 0 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 7 | 321,10 | 7 | 7 | 0 | 321,10 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 103,40 | 3 | 3 | 0 | 103,40 | 103,40 | 0,00 | 783 127,07 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **783 127,07** | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 4 | 49,90 | 1 | 1 | 0 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 879-п | 19.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 6 | 36,60 | 1 | 1 | 0 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 879-п | 19.12.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 7 | 80,90 | 2 | 0 | 2 | 80,90 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 9 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 33 | 524,40 | 12 | 6 | 6 | 524,40 | 265,50 | 258,90 | 954 259,61 | **697 563,78** | 697 563,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **256 695,83** | 256 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 28 | 357,10 | 11 | 7 | 4 | 357,10 | 235,20 | 121,90 | 95 764,20 | **70 003,63** | 70 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25 760,57** | 25 760,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 10 | 197,80 | 4 | 1 | 3 | 197,80 | 73,30 | 124,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д.12/11 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 32 | 526,60 | 12 | 8 | 4 | 526,60 | 357,20 | 169,40 | 960 601,60 | **702 199,77** | 702 199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **258 401,83** | 258 401,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 20 | 280,70 | 7 | 4 | 3 | 280,70 | 177,70 | 103,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 18 | 247,10 | 7 | 7 | 0 | 247,10 | 247,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 18 | 343,80 | 8 | 3 | 5 | 343,80 | 136,10 | 207,70 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 9 | 162,90 | 4 | 4 | 0 | 162,90 | 162,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 10 | 243,60 | 6 | 3 | 3 | 243,60 | 197,40 | 46,20 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 17 | 272,50 | 7 | 7 | 0 | 272,50 | 272,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 182,66 | 4 | 3 | 1 | 182,66 | 130,56 | 52,10 | 351 642,76 | **257 050,86** | 257 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94 591,90** | 94 591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 19 | 270,24 | 5 | 4 | 1 | 270,24 | 225,70 | 44,54 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 32 | 532,90 | 12 | 9 | 3 | 532,90 | 389,90 | 143,00 | 2 152 572,04 | **1 891 952,41** | 1 891 952,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260 619,63** | 260 619,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3. | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 2 | 25,06 | 1 | 1 | 0 | 25,06 | 25,06 | 0,00 | 416 373,44 | **304 368,98** | 304 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **112 004,46** | 112 004,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3. | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 13 | 227,46 | 6 | 3 | 3 | 227,46 | 92,96 | 134,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 02 по Сергиево-Посадскому городскому округу (61 040,00 руб. за 1 кв.м): 61** | | | | | | **1 078** | **16 144,18** | **388** | **152** | **236** | **16 144,18** | **6 054,06** | **10 090,12** | **964 377 674,35** | **745 405 798,08** | **221 518 312,73** | **15 935 128,48** | **46 586 571,57** | **230 682 892,68** | **230 682 892,62** | **218 971 876,27** | **65 051 302,63** | **4 754 745,71** | **13 680 662,03** | **67 742 583,00** | **67 742 582,90** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 2** | | | | | | **107** | **987,34** | **40** | **26** | **14** | **987,34** | **520,51** | **466,83** | **60 267 233,60** | **46 586 571,57** | **0,00** | **0,00** | **46 586 571,57** | **0,00** | **0,00** | **13 680 662,03** | **0,00** | **0,00** | **13 680 662,03** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 31 | 429,40 | 14 | 8 | 6 | 429,40 | 179,43 | 249,97 | 26 210 576,00 | 20 260 775,25 | 0,00 | 0,00 | 20 260 775,25 | 0,00 | 0,00 | 5 949 800,75 | 0,00 | 0,00 | 5 949 800,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 76 | 557,94 | 26 | 18 | 8 | 557,94 | 341,08 | 216,86 | 34 056 657,60 | 26 325 796,32 | 0,00 | 0,00 | 26 325 796,32 | 0,00 | 0,00 | 7 730 861,28 | 0,00 | 0,00 | 7 730 861,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа: 30** | | | | | | **545** | **9 713,51** | **210** | **110** | **100** | **9 713,51** | **4 878,95** | **4 834,56** | **571 565 741,60** | **441 762 174,00** | **1 606 504,43** | **5 307 247,32** | **0,00** | **217 424 211,15** | **217 424 211,10** | **129 803 567,60** | **0,00** | **2 105 518,65** | **0,00** | **63 849 024,52** | **63 849 024,43** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 13 | 156,00 | 2 | 0 | 2 | 156,00 | 97,30 | 58,70 | 9 522 240,00 | 7 360 691,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 345,76 | 3 680 345,76 | 2 161 548,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 774,24 | 1 080 774,24 |
| 2 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 5 | 142,20 | 2 | 1 | 1 | 142,20 | 0,00 | 142,20 | 8 679 888,00 | 6 709 553,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 776,71 | 3 354 776,71 | 1 970 334,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 167,29 | 985 167,29 |
| 3 | г. Сергиев Посад, Березовый п., д. 17 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 9 | 134,30 | 4 | 1 | 3 | 134,30 | 53,90 | 80,40 | 8 197 672,00 | 6 336 800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 400,23 | 3 168 400,23 | 1 860 871,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 435,77 | 930 435,77 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 21 | 500,50 | 12 | 8 | 4 | 500,50 | 332,60 | 167,90 | 30 550 520,00 | 23 615 551,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 807 775,98 | 11 807 775,98 | 6 934 968,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 484,02 | 3 467 484,02 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 23 | 361,90 | 9 | 7 | 2 | 361,90 | 281,15 | 80,75 | 22 090 376,00 | 17 075 860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537 930,33 | 8 537 930,32 | 5 014 515,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 257,68 | 2 507 257,67 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 7 | 88,80 | 3 | 0 | 3 | 88,80 | 24,90 | 63,90 | 5 420 352,00 | 4 189 932,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 966,05 | 2 094 966,05 | 1 230 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 209,95 | 615 209,95 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 200-п | 29.05.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 14 | 211,10 | 6 | 3 | 3 | 211,10 | 128,20 | 82,90 | 12 885 544,00 | 9 960 525,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 262,75 | 4 980 262,76 | 2 925 018,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 509,25 | 1 462 509,24 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанск, д. 52 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 2 | 160,30 | 2 | 0 | 2 | 160,30 | 0,00 | 160,30 | 9 784 712,00 | 7 563 582,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781 791,19 | 3 781 791,19 | 2 221 129,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 564,81 | 1 110 564,81 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинск, д. 11 | 179-п | 17.05.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 13 | 381,52 | 7 | 7 | 0 | 381,52 | 176,62 | 204,90 | 23 287 980,80 | 18 001 609,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 804,58 | 9 000 804,58 | 5 286 371,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 185,82 | 2 643 185,82 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинск, д.11а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 7 | 123,50 | 5 | 1 | 4 | 123,50 | 23,50 | 100,00 | 7 538 440,00 | 5 827 214,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 607,06 | 2 913 607,06 | 1 711 225,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 612,94 | 855 612,94 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Инженер, д. 13 | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 41 | 855,00 | 13 | 7 | 6 | 855,00 | 501,70 | 353,30 | 52 189 200,00 | 40 342 251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 171 125,80 | 20 171 125,80 | 11 846 948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 923 474,20 | 5 923 474,20 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | 24.08.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 254,30 | 7 | 3 | 4 | 254,30 | 120,10 | 134,20 | 15 522 472,00 | 11 998 870,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 435,43 | 5 999 435,43 | 3 523 601,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 800,57 | 1 761 800,57 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 12 | 121,23 | 4 | 3 | 1 | 121,23 | 101,00 | 20,23 | 7 399 879,20 | 5 720 106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 053,31 | 2 860 053,31 | 1 679 772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 886,29 | 839 886,29 |
|  | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 8 | 84,30 | 2 | 0 | 2 | 84,30 | 0,00 | 84,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 27 | 300,70 | 8 | 3 | 5 | 300,70 | 113,82 | 186,88 | 2 153 491,20 | 1 606 504,43 | 0,00 | 1 606 504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 986,77 | 0,00 | 546 986,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 470,50 | 8 | 2 | 6 | 470,50 | 109,40 | 361,10 | 28 719 320,00 | 22 200 034,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100 017,18 | 11 100 017,18 | 6 519 285,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 642,82 | 3 259 642,82 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 18 | 234,20 | 5 | 0 | 5 | 234,20 | 0,00 | 234,20 | 14 295 568,00 | 11 050 474,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 525 237,03 | 5 525 237,03 | 3 245 093,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 546,97 | 1 622 546,97 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 128-п | 12.04.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 31 | 438,50 | 11 | 5 | 6 | 438,50 | 191,20 | 247,30 | 26 766 040,00 | 20 690 148,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 345 074,46 | 10 345 074,46 | 6 075 891,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 945,54 | 3 037 945,54 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 217-п | 26.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 6 | 185,40 | 4 | 2 | 2 | 185,40 | 99,60 | 85,80 | 11 316 816,00 | 8 747 898,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 949,39 | 4 373 949,38 | 2 568 917,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 458,62 | 1 284 458,61 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 496,90 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,30 | 248,60 | 30 330 776,00 | 23 445 689,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 722 844,92 | 11 722 844,93 | 6 885 086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 543,08 | 3 442 543,07 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 16 | 435,60 | 8 | 4 | 4 | 435,60 | 181,40 | 254,20 | 26 589 024,00 | 20 553 315,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 276 657,78 | 10 276 657,77 | 6 035 708,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017 854,23 | 3 017 854,22 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 18 | 420,80 | 8 | 4 | 4 | 420,80 | 210,60 | 210,20 | 25 685 632,00 | 19 854 993,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 927 496,77 | 9 927 496,77 | 5 830 638,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 319,23 | 2 915 319,23 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 226-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 24 | 408,20 | 10 | 8 | 2 | 408,20 | 189,20 | 219,00 | 24 916 528,00 | 19 260 476,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 630 238,07 | 9 630 238,07 | 5 656 051,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 025,93 | 2 828 025,93 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 227-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 29 | 413,90 | 10 | 6 | 4 | 413,90 | 233,70 | 180,20 | 25 264 456,00 | 19 529 424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 764 712,25 | 9 764 712,24 | 5 735 031,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 515,76 | 2 867 515,75 |
| 24 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиев.,д. 20 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 30 | 748,72 | 15 | 11 | 4 | 748,72 | 573,12 | 175,60 | 45 701 868,80 | 35 327 544,58 | 0,00 | 5 307 247,32 | 0,00 | 15 010 148,63 | 15 010 148,63 | 10 374 324,22 | 0,00 | 1 558 531,88 | 0,00 | 4 407 896,17 | 4 407 896,17 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Спортивн. п, д. 6 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 24 | 202,10 | 4 | 1 | 3 | 202,10 | 113,84 | 88,26 | 12 336 184,00 | 9 535 870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767 935,12 | 4 767 935,11 | 2 800 313,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 156,89 | 1 400 156,88 |
| 26 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановс, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 447,50 | 11 | 9 | 2 | 447,50 | 326,80 | 120,70 | 27 315 400,00 | 21 114 804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557 402,10 | 10 557 402,10 | 6 200 595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 297,90 | 3 100 297,90 |
| 27 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановс, д. 4 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 27 | 526,10 | 12 | 7 | 5 | 526,10 | 289,20 | 236,90 | 32 113 144,00 | 24 823 460,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 411 730,16 | 12 411 730,15 | 7 289 683,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 841,85 | 3 644 841,84 |
| 28 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 6 | 157,80 | 3 | 3 | 0 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | 9 632 112,00 | 7 445 622,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 811,29 | 3 722 811,29 | 2 186 489,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 244,71 | 1 093 244,71 |
| 29 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 11 | 166,14 | 5 | 0 | 5 | 166,14 | 0,00 | 166,14 | 10 141 185,60 | 7 839 136,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 568,24 | 3 919 568,23 | 2 302 049,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 024,57 | 1 151 024,56 |
| 30 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 3 | 85,50 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 5 218 920,00 | 4 034 225,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 112,58 | 2 017 112,58 | 1 184 694,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 347,42 | 592 347,42 |
| **4** | **Итого МКД по Сергиево-Посадскому городскому округу:** | | | | | **41** | **562,00** | **13** | **1** | **12** | **562,00** | **47,60** | **514,40** | **34 304 480,00** | **26 517 363,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 258 681,53** | **13 258 681,52** | **7 787 116,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 893 558,48** | **3 893 558,47** |
| 1 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 12 | 84,60 | 3 | 0 | 3 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 5 163 984,00 | 3 991 759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 879,82 | 1 995 879,81 | 1 172 224,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 112,19 | 586 112,18 |
| 2 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 6 | 86,30 | 2 | 0 | 2 | 86,30 | 0,00 | 86,30 | 5 267 752,00 | 4 071 972,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 986,15 | 2 035 986,15 | 1 195 779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 889,85 | 597 889,85 |
| 3 | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 13 | 228,80 | 4 | 0 | 4 | 228,80 | 0,00 | 228,80 | 21 591 361,80 | 10 795 680,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 840,45 | 5 397 840,45 | 3 170 271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 135,55 | 1 585 135,55 |
| 4 | с. Константиново, ул. Больнич, д. 40 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 10 | 162,30 | 4 | 1 | 3 | 162,30 | 47,60 | 114,70 | 15 315 900,44 | 7 657 950,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828 975,11 | 3 828 975,11 | 2 248 841,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 420,89 | 1 124 420,89 |
| **Итого МКД по г. Хотьково Сергиево-Посадского городского округа: 25** | | | | | | **385** | **4 881,33** | **125** | **15** | **110** | **4 881,33** | **607,00** | **4 274,33** | **298 240 219,15** | **230 539 689,46** | **221 518 312,73** | **9 021 376,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67 700 529,69** | **65 051 302,63** | **2 649 227,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | дер. Жучки, д. 5 | 167 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 139,60 | 6 | 2 | 4 | 139,60 | 50,10 | 89,50 | 8 521 184,00 | 6 586 875,25 | 5 482 771,52 | 1 104 103,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 308,75 | 1 610 076,48 | 324 232,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пос. Репихово, д. 8 | 165 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 6 | 69,50 | 3 | 0 | 3 | 69,50 | 0,00 | 69,50 | 4 242 280,00 | 3 279 282,43 | 3 279 282,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 997,57 | 962 997,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пос. Репихово, д.11 | 168 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 3 | 132,30 | 3 | 3 | 0 | 132,30 | 132,30 | 0,00 | 8 075 592,00 | 6 242 432,62 | 6 242 432,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 159,38 | 1 833 159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пос. Репихово, д. 12 | 169 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 9 | 144,00 | 4 | 0 | 4 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 8 789 760,00 | 6 794 484,48 | 6 794 484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 275,52 | 1 995 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пос. Репихово, д. 28 | 120 | 20.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 14 | 148,70 | 3 | 0 | 3 | 148,70 | 0,00 | 148,70 | 9 076 648,00 | 7 016 248,91 | 7 016 248,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 399,09 | 2 060 399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Хотьково, ул. 1-я Станцион., д. 17 | 164 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 11 | 135,00 | 4 | 1 | 3 | 135,00 | 19,80 | 115,20 | 8 240 400,00 | 6 369 829,21 | 6 369 829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 570,79 | 1 870 570,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковск., д. 4а | 241 | 23.05.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 14 | 122,70 | 6 | 0 | 6 | 122,70 | 0,00 | 122,70 | 7 901 383,79 | 6 107 769,67 | 3 699 219,33 | 2 408 550,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 614,12 | 1 086 316,67 | 707 297,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Хотьково, ул. 2-я Станцион, д. 13а | 161 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 12 | 161,30 | 3 | 0 | 3 | 161,30 | 0,00 | 161,30 | 9 845 752,00 | 7 610 766,29 | 6 171 656,73 | 1 439 109,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 985,71 | 1 812 375,27 | 422 610,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 3 | 154 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 28 | 167,00 | 3 | 1 | 2 | 167,00 | 52,80 | 114,20 | 10 163 160,00 | 7 856 122,68 | 7 856 122,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 037,32 | 2 307 037,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Хотьково, ул. Горбуновск, д. 75 | 116 | 19.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 15 | 222,10 | 5 | 2 | 3 | 222,10 | 113,60 | 108,50 | 13 556 984,00 | 10 479 548,63 | 8 707 792,43 | 1 771 756,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 435,37 | 2 557 139,57 | 520 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 240 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 20 | 196,80 | 5 | 0 | 5 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 12 012 672,00 | 9 285 795,46 | 9 285 795,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 876,54 | 2 726 876,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 244 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 11 | 237,12 | 5 | 0 | 5 | 237,12 | 0,00 | 237,12 | 14 472 584,00 | 11 187 307,43 | 11 187 307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 276,57 | 3 285 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 150 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 14 | 182,00 | 5 | 0 | 5 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 11 109 280,00 | 8 587 473,45 | 8 587 473,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 806,55 | 2 521 806,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Хотьково, ул. Кооператив, д. 15а | 160 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 30 | 353,90 | 10 | 0 | 10 | 353,90 | 0,00 | 353,90 | 21 602 056,00 | 16 698 389,29 | 16 698 389,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 666,71 | 4 903 666,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 155 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 22 | 410,90 | 9 | 3 | 6 | 410,90 | 123,60 | 287,30 | 25 081 336,00 | 19 387 872,71 | 17 090 015,81 | 2 297 856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 463,29 | 5 018 672,19 | 674 791,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 156 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 16 | 205,80 | 5 | 0 | 5 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 12 562 032,00 | 9 710 450,74 | 9 710 450,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 581,26 | 2 851 581,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 242 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 23 | 271,31 | 8 | 1 | 7 | 271,31 | 49,70 | 221,61 | 16 560 762,40 | 12 801 469,34 | 12 801 469,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 293,06 | 3 759 293,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 243 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 15 | 259,50 | 6 | 0 | 6 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 15 839 880,00 | 12 244 227,24 | 12 244 227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 652,76 | 3 595 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 115 | 19.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 21 | 286,10 | 7 | 1 | 6 | 286,10 | 41,30 | 244,80 | 17 463 544,00 | 13 499 319,52 | 13 499 319,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 224,48 | 3 964 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 157 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 15 | 251,43 | 6 | 0 | 6 | 251,43 | 0,00 | 251,43 | 15 347 287,20 | 11 863 453,02 | 11 863 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 834,18 | 3 483 834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Хотьково, ул. Ломоносов, д. 12а | 149 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 28 | 331,88 | 8 | 0 | 8 | 331,88 | 0,00 | 331,88 | 20 222 552,00 | 15 632 032,70 | 15 632 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 519,30 | 4 590 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Хотьково, ул. Ломоносов, д. 14а | 158 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 23 | 207,40 | 4 | 0 | 4 | 207,40 | 0,00 | 207,40 | 12 629 176,00 | 9 762 353,05 | 9 762 353,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 822,95 | 2 866 822,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 170 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 3 | 76,80 | 2 | 0 | 2 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 4 687 872,00 | 3 623 725,05 | 3 623 725,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 146,95 | 1 064 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 151 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 6 | 89,80 | 3 | 1 | 2 | 89,80 | 23,80 | 66,00 | 5 481 392,00 | 4 237 116,02 | 4 237 116,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 275,98 | 1 244 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 159 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 13 | 78,39 | 2 | 0 | 2 | 78,39 | 0,00 | 78,39 | 4 754 649,76 | 3 675 344,27 | 3 675 344,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 305,49 | 1 079 305,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | |  | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего по году | 2020 г. | 2021 г | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.: | | **4 647,81** | **11 456,29** | **6 818,60** | **0** | **29 431,85** | **7 332,49** | **59 687,04** | **316** | **800** | **487** | **0** | **870** | **1 382** | **3 855** |
| 1. | Всего по Подпрограмме 1 программы переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 2 042,96 | 1 354,15 | 5 489,86 | 0 | 19 541,34 | 7 332,49 | 35 760,80 | 138 | 103 | 358 | 0 | 319 | 1 382 | 2 300 |
| 1.1. | Всего по I этапу 2019-2020 | 2 042,96 | x | x | x | x | x | 2 042,96 | 138 | x | x | x | x | x | 137 |
| 1.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 2 042,96 | x | x | x | x | x | 2 042,96 | 138 | x | x | x | x | x | 137 |
| 1.2. | Всего по II этапу 2020-2021 | х | 1 354,15 | x | x | x | x | 1 354,15 | х | 103 | x | x | x | x | 103 |
| 1.2.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | 1 354,15 | x | x | x | x | 1 354,15 | х | 103 | x | x | x | x | 103 |
| 1.3. | Всего по III этапу 2021-2022 | х | х | 5 489,86 | x | x | x | 5 489,86 | х | х | 358 | x | x | x | 358 |
| 1.3.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | х | 5 489,86 | x | x | x | 5 489,86 | х | х | 358 | x | x | x | 358 |
| 1.4. | Всего по V этапу 2023-2024 | x | х | х | x | 4 516,05 | х | 4 516,05 | x | х | х | x | 319 | x | 319 |
| 1.4.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | х | х | x | 4 516,05 | x | 4 516,05 | x | х | х | x | 319 | x | 319 |
| 1.5. | Всего по VI этапу 2024-2025 | x | x | х | х | 15 025,29 | 7 332,49 | 22 357,78 | х | х | х | х | х | 1 382 | 1 382 |
| 1.5.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | x | х | х | 15 025,29 | 7 332,49 | 22 357,78 | x | x | х | х | х | 1 382 | 1 382 |
| 2. | По Подпрограмме 2 программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 2 604,85 | 10 102,14 | 1 328,74 | х | 9 890,51 | х | 23 926,24 | 178 | 697 | 129 | х | 551 | х | 1555 |
| 2.1. | Всего по подпрограмме 2 | 2 604,85 | 10 102,14 | 1 328,74 | х | 9 890,51 | х | 23 926,24 | 178 | 697 | 129 | х | 551 | х | 1555 |
| 2.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 2 604,85 | 10 102,14 | 1 328,74 | х | 9 890,51 | х | 23 926,24 | 178 | 697 | 129 | х | 551 | х | 1 555 |

Приложение № 2

**Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными**

**и подлежащих расселению в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь,  кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего в Сергиево-Посадском городском округе подлежит переселению в**  **2020 - 2025 гг.** | | | **X** | **X** | **59 687,04** | **3 855** | **X** |
| **По Подпрограмме 1 муниципальной программы переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | **X** | **X** | **35 760,80** | **2 300** | **X** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 01.07.2014 | 401,30 | 25 | 31.12.2022 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 01.07.2014 | 841,24 | 68 | 31.12.2024 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 1942 | 01.07.2014 | 877,75 | 73 | 31.12.2024 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 1951 | 01.07.2014 | 846,35 | 50 | 31.12.2024 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1958 | 14.11.2013 | 1 037,70 | 49 | 31.12.2024 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 1942 | 13.11.2015 | 839,91 | 58 | 31.12.2024 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1958 | 01.07.2014 | 1 039,40 | 52 | 31.12.2024 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 1942 | 13.11.2015 | 801,22 | 56 | 31.12.2024 |
| 9 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 1938 | 13.11.2015 | 1 861,60 | 98 | 31.12.2024 |
| 10 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1954 | 21.06.2012 | 1 812,15 | 96 | 31.12.2024 |
| 11 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 1959 | 13.11.2015 | 544,40 | 30 | 31.12.2024 |
| 12 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 1959 | 13.11.2015 | 529,00 | 24 | 31.12.2024 |
| 13 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 1941 | 13.11.2015 | 853,65 | 54 | 31.12.2024 |
| 14 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 1941 | 13.11.2015 | 800,12 | 61 | 31.12.2024 |
| 15 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1927 | 21.06.2012 | 1 278,50 | 84 | 31.12.2022 |
| 16 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1927 | 01.07.2014 | 1 241,85 | 94 | 31.12.2024 |
| 17 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1930 | 01.07.2014 | 1 671,77 | 121 | 31.12.2022 |
| 18 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. дача 18, стр. А | 1918 | 01.07.2014 | 153,10 | 5 | 31.12.2022 |
| 19 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 1940 | 01.07.2014 | 902,11 | 66 | 31.12.2024 |
| 20 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 1940 | 01.07.2014 | 907,31 | 88 | 01.09.2024 |
| 21 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 1941 | 01.07.2014 | 886,77 | 84 | 31.12.2024 |
| 22 | д. Наугольное | д. Наугольное, д. 99 | 1953 | 30.06.2015 | 44,60 | 2 | 31.12.2024 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18А | 1956 | 12.10.2011 | 384,90 | 20 | 01.09.2024 |
| 24 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 1959 | 24.11.2016 | 126,30 | 22 | 31.12.2021 |
| 25 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 1949 | 24.11.2016 | 19,77 | 3 | 31.12.2021 |
| 26 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 1951 | 24.11.2016 | 427,90 | 30 | 01.09.2025 |
| 27 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 1950 | 24.11.2016 | 406,90 | 26 | 01.09.2025 |
| 28 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 1953 | 24.11.2016 | 597,28 | 45 | 01.09.2025 |
| 29 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 1954 | 24.11.2016 | 663,80 | 57 | 01.09.2025 |
| 30 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 1969 | 24.11.2016 | 851,80 | 43 | 01.09.2025 |
| 31 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 1956 | 24.11.2016 | 827,70 | 46 | 01.09.2025 |
| 32 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 1958 | 24.11.2016 | 642,90 | 31 | 01.09.2025 |
| 33 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 1960 | 24.11.2016 | 638,40 | 40 | 01.09.2025 |
| 34 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 1951 | 06.10.2011 | 872,40 | 39 | 31.12.2024 |
| 35 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 1954 | 06.10.2011 | 408,56 | 32 | 31.12.2020 |
| 36 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 1953 | 06.10.2011 | 426,90 | 27 | 31.12.2020 |
| 37 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 1953 | 06.10.2011 | 417,90 | 29 | 31.12.2020 |
| 38 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 1951 | 06.10.2011 | 361,20 | 20 | 31.12.2020 |
| 39 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 4 | 1954 | 06.10.2011 | 422,30 | 26 | 31.12.2021 |
| 40 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 6 | 1954 | 06.10.2011 | 427,10 | 24 | 31.12.2021 |
| 41 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 8 | 1958 | 06.10.2011 | 309,30 | 26 | 31.12.2021 |
| 42 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 1942 | 12.10.2011 | 511,20 | 28 | 01.09.2025 |
| 43 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 1958 | 12.10.2011 | 602,20 | 38 | 01.09.2025 |
| 44 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 1953 | 12.10.2011 | 704,70 | 36 | 01.09.2025 |
| 45 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 1951 | 12.10.2011 | 457,71 | 30 | 01.09.2025 |
| 46 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 1956 | 12.10.2011 | 384,20 | 26 | 31.12.2024 |
| 47 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18Б | 1956 | 12.10.2011 | 367,40 | 19 | 31.12.2024 |
| 48 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 1956 | 12.10.2011 | 386,20 | 21 | 31.12.2024 |
| 49 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 1953 | 29.12.2016 | 351,40 | 28 | 31.12.2024 |
| 50 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 1959 | 27.02.2014 | 49,38 | 2 | 31.12.2021 |
| 51 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17 | 1957 | 01.11.2011 | 895,10 | 55 | 01.09.2024 |
| 52 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 1953 | 24.11.2016 | 428,40 | 30 | 31.12.2020 |
| 53 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 1952 | 12.10.2011 | 490,90 | 28 | 31.12.2024 |
| 54 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 1952 | 12.10.2011 | 726,90 | 35 | 31.12.2024 |
| **По Подпрограмме 2 муниципальной программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **23926,24** | **1 555** | **Х** |
| 1 | д. Жучки | д. Жучки, д. 5 | 1953 | 10.08.2015 | 139,60 | 13 | 31.12.2022 |
| 2 | д. Репихово | д. Репихово, д. 8 | 1957 | 10.08.2015 | 69,50 | 6 | 31.12.2022 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 01.07.2014 | 378,86 | 31 | 31.12.2021 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 01.07.2014 | 429,40 | 31 | 31.12.2022 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 01.07.2014 | 557,94 | 76 | 31.12.2022 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1953 | 27.05.2011 | 447,41 | 42 | 31.12.2021 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1953 | 27.05.2011 | 587,67 | 24 | 31.12.2021 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 1938 | 27.05.2011 | 846,20 | 53 | 31.12.2021 |
| 9 | п. Репихово | п. Репихово, д. 11 | 1950 | 10.03.2014 | 132,30 | 3 | 31.12.2022 |
| 10 | п. Репихово | п. Репихово, д. 12 | 1965 | 10.08.2015 | 144,00 | 9 | 31.12.2021 |
| 11 | п. Репихово | п. Репихово, д. 28 | 1968 | 20.05.2015 | 148,70 | 14 | 31.12.2021 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 1949 | 01.11.2011 | 500,50 | 21 | 31.12.2024 |
| 13 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 1953 | 01.11.2011 | 361,90 | 23 | 31.12.2024 |
| 14 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26, к. а | 1897 | 06.10.2011 | 88,80 | 7 | 31.12.2024 |
| 15 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 1951 | 06.10.2011 | 855,00 | 41 | 31.12.2024 |
| 16 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 1951 | 06.10.2011 | 385,00 | 35 | 31.12.2021 |
| 17 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 1949 | 12.10.2011 | 470,50 | 25 | 31.12.2024 |
| 18 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 1917 | 06.09.2011 | 185,40 | 6 | 31.12.2024 |
| 19 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 1959 | 27.02.2014 | 748,72 | 30 | 31.12.2024 |
| 20 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 1958 | 06.10.2011 | 447,50 | 25 | 31.12.2024 |
| 21 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 1949 | 06.10.2011 | 526,10 | 27 | 31.12.2024 |
| 22 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 1917 | 06.09.2011 | 166,14 | 11 | 31.12.2024 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 1917 | 06.09.2011 | 85,50 | 3 | 31.12.2024 |
| 24 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Больничная, д. 40 | 1936 | 15.04.2015 | 162,30 | 10 | 31.12.2024 |
| 25 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 1934 | 15.04.2015 | 228,80 | 13 | 31.12.2024 |
| 26 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 1950 | 15.04.2015 | 84,60 | 12 | 31.12.2024 |
| 27 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 1950 | 15.04.2015 | 86,30 | 6 | 31.12.2024 |
| 28 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 1954 | 19.05.2015 | 222,10 | 15 | 31.12.2021 |
| 29 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская фабрика, д. 3 | 1966 | 10.08.2015 | 167,00 | 28 | 31.12.2022 |
| 30 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 1959 | 19.09.2013 | 196,80 | 20 | 31.12.2021 |
| 31 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 1948 | 25.07.2013 | 237,12 | 11 | 31.12.2021 |
| 32 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 1952 | 03.03.2008 | 182,00 | 14 | 31.12.2021 |
| 33 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15, лит. а | 1937 | 03.03.2008 | 353,90 | 30 | 31.12.2022 |
| 34 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 1954 | 10.08.2015 | 410,90 | 22 | 31.12.2022 |
| 35 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 1953 | 10.08.2015 | 205,80 | 16 | 31.12.2021 |
| 36 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 1948 | 25.07.2013 | 271,31 | 23 | 31.12.2021 |
| 37 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 1952 | 25.07.2013 | 259,50 | 15 | 31.12.2021 |
| 38 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 1962 | 28.11.2014 | 286,10 | 21 | 31.12.2021 |
| 39 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 1957 | 03.03.2008 | 251,43 | 15 | 31.12.2021 |
| 40 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12, лит. а | 1961 | 03.03.2008 | 331,88 | 28 | 31.12.2021 |
| 41 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 14, лит. а | 1952 | 10.08.2015 | 207,40 | 23 | 31.12.2021 |
| 42 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 1900 | 10.03.2014 | 76,80 | 3 | 31.12.2021 |
| 43 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 1949 | 03.03.2008 | 89,80 | 6 | 31.12.2021 |
| 44 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 1960 | 10.08.2015 | 78,39 | 13 | 31.12.2021 |
| 45 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 1-я, д. 17 | 1861 | 10.08.2015 | 135,00 | 11 | 31.12.2022 |
| 46 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 2-я, д. 13-а | 1861 | 10.08.2015 | 161,30 | 12 | 31.12.2022 |
| 47 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Хотьковская 1-я, д. 4, лит. а | 1917 | 25.07.2013 | 122,70 | 14 | 31.12.2022 |
| 48 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 1917 | 17.05.2017 | 381,52 | 13 | 31.12.2024 |
| 49 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 1917 | 29.05.2017 | 211,10 | 14 | 31.12.2024 |
| 50 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 1957 | 16.06.2017 | 496,90 | 25 | 31.12.2024 |
| 51 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 1957 | 16.06.2017 | 435,60 | 16 | 31.12.2024 |
| 52 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 1957 | 16.06.2017 | 420,80 | 18 | 31.12.2024 |
| 53 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 1957 | 16.06.2017 | 408,20 | 24 | 31.12.2024 |
| 54 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 1957 | 16.06.2017 | 413,90 | 29 | 31.12.2024 |
| 55 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 1917 | 24.08.2017 | 254,30 | 25 | 31.12.2024 |
| 56 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 1947 | 05.10.2017 | 121,23 | 12 | 31.12.2024 |
| 57 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 1917 | 05.10.2017 | 123,50 | 7 | 31.12.2024 |
| 58 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 1917 | 05.10.2017 | 156,00 | 13 | 31.12.2024 |
| 59 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 1917 | 05.10.2017 | 142,20 | 5 | 31.12.2024 |
| 60 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 1917 | 05.10.2017 | 134,30 | 9 | 31.12.2024 |
| 61 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 1917 | 05.10.2017 | 160,30 | 2 | 31.12.2024 |
| 62 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 1917 | 05.10.2017 | 157,80 | 6 | 31.12.2024 |
| 63 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 1917 | 05.10.2017 | 234,20 | 18 | 31.12.2024 |
| 65 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 1958 | 12.04.2017 | 438,50 | 31 | 31.12.2024 |
| 66 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 1938 | 27.02.2014 | 342,60 | 17 | 31.12.2020 |
| 67 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 1933 | 27.02.2014 | 107,40 | 6 | 31.12.2020 |
| 68 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | 1952 | 25.04.2013 | 406,30 | 10 | 31.12.2020 |
| 69 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 1933 | 27.02.2014 | 103,40 | 8 | 31.12.2020 |
| 70 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 1958 | 18.12.2013 | 49,90 | 4 | 31.12.2020 |
| 71 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 1958 | 19.12.2013 | 36,60 | 6 | 31.12.2020 |
| 72 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 1958 | 19.12.2013 | 80,90 | 7 | 31.12.2020 |
| 73 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | 1948 | 25.04.2013 | 524,40 | 33 | 31.12.2020 |
| 74 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 1938 | 25.04.2013 | 554,90 | 38 | 31.12.2020 |
| 75 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 | 1948 | 26.04.2013 | 526,60 | 32 | 31.12.2020 |
| 76 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 1950 | 25.04.2013 | 527,80 | 38 | 31.12.2020 |
| 77 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | 1950 | 25.04.2013 | 506,70 | 27 | 31.12.2020 |
| 78 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 1949 | 25.04.2013 | 516,10 | 27 | 31.12.2020 |
| 79 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 1958 | 25.04.2013 | 452,90 | 27 | 31.12.2020 |
| 80 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 1950 | 25.04.2013 | 532,90 | 32 | 31.12.2020 |
| 81 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3 | 1917 | 11.07.2016 | 252,52 | 15 | 31.12.2020 |
| 82 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Спортивный пер., д. 6 | 1917 | 05.10.2017 | 202,10 | 6 | 31.12.2024 |