|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение  к распоряжению  администрации Сергиево-Посадского городского округа  от 24.09.2021г. №141-РЗ |  |
|  |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

План-график мероприятий по ремонту и приведению к стандартам РСО контейнерных площадок в Сергиево-Посадском городском округе Московской области на 2021-2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес места расположения | ID конт. площадки | Сроки исполнения | Исполнено |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул.4-ая Гражданская (у м-на Дикси) |  | 25.02.2020 | КП ликвидирована 25.02.2020 |
| 2 | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Вокзальная, д.1 (Экобоксы) |  | 3 квартал 2021 год | Приведена к стандарту РСО |
| 3 | г. Сергиев Посад, мкр Афанасово, ул. Орджоникидзе, д. 21А |  | 2 квартал 2021 год | КП ликвидирована |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская пересечение с ул. 2-ая Лесная |  | Ликвидация КП запланирована до конца 1-го квартала 2022 года. |  |
| 5 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д.3 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2021 года. | 28.12.2020 - Приведена к стандарту РСО. |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.3 (ул. Клубная) | 82566 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2020 года. | 12.06.2020 |
| 7 | Сергиево-Посадский г. о., д.Семенковод.5 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 8 | г. Сергиев Посад, д. Глинково, д. 73 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 9 | Сергиево-Посадский г. о. ,  д. Кустово 56.527281, 38.107254 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | 30.08.2021 |
| 10 | Сергиево-Посадский г. о. ,  п. Лоза, д.13 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | 24.09.2021 |
| 11 | Сергиево-Посадский г. о. ,  д. Шабурново, д. 13 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 12 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Самотовино, д. 2 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 13 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, Больничный переулок, д.13 | 84992 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 14 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, ул. Горького, д.23 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 15 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 12 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 16 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. п. Васильевское пос. Мостовик, ул. Лесная у д. 5 | 82751 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 17 | г. Сергиев Посад,  мкр. Ферма, Озерная, д.8А |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года. | 11.09.2020 |
| 18 | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д.14 | 84242 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года. | 03.09.2020 |
| 19 | г. Сергиев Посад,  ул. Больничная, д.1/3 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года. | 27.08.2020 |
| 20 | г. Сергиев Посад,  ул. Дружбы, д.10 | 84982 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года. | КП ликвидирована 27.08.2020 |
| 21 | г. Сергиев Посад,  ул. Дружбы, д.6 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года. | КП ликвидирована 27.08.2020 |
| 22 | г. Сергиев Посад,  ул. Дружбы, д.7 | 84985 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года. | КП ликвидирована 28.08.2020 |
| 23 | г. Сергиев Посад,  ул. Дружбы, д.8 | 84987 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2020 года. | КП ликвидирована 27.08.2020 |
| 24 | г. Сергиев Посад, ул. Лесная, д. 3 (мкр. Ферма, ул. Лесная, 1) |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | Контейнер РСО установлен |
| 25 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Строителей, д.3(7) | 82665 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 26 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Лоза, д.17А |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 27 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Богородское, д.1/2 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 28 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Богородское, д.1/3 | 82588 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2022 года. |  |
| 29 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Богородское, д.79 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 30 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Богородское, д.9 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 31 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Богородское, ул. Слободка | 271446 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 32 | г. Сергиев Посад,  ул. Колхозная, д.27/1 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 05.10.2020 |
| 33 | г. Сергиев Посад,  ул. Юности, д.2а |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 16.10.2020 |
| 34 | г. Сергиев Посад,  ул. Базисный питомник, д.18 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 05.11.2020 |
| 35 | г. Сергиев Посад,  ул. Молодежная, д.3 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 22.10.2020 |
| 36 | г. Сергиев Посад, Воздвиженская Набережная |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 07.08.2020 |
| 37 | г. Сергиев Посад,  ул. Строительная , д.3 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 38 | г. Сергиев Посад, Хотьковский пр-д, д.17(15) | 85790 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 18.08.2020 |
| 39 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Парфёново | 271597 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 05.12.2020 |
| 40 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 48 (66) | 84211 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 41 | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, 40 Лет октября, д.1А (Парковый пер., 1) |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 42 | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, Девичье Поле, д.1 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 43 | г. Сергиев Посад,  пр-кт Красной армии, д. 218 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ |  |
| 44 | Сергиево-Посадский г. о. ,  г. Краснозаводск, ул. Чкалова, д.25 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 45 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, ул. Западная, д.56 (57) | 271788 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 46 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Морозово | 82673 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 47 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Новоподушкино | 82674 | 07.09.2020.-12.09.2020 | 11.09.2020 |
| 48 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Подушкино | 82676 | 07.09.2020.-12.09.2020 | 11.09.2020 |
| 49 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Гаврилково | 82670 | 24.08.2020-27.08.2021 | 10.06.2021(ограждение) 24.06.2021  (крыша) |
| 50 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Кисляково |  | 31.08.2020-05.09.2020 | 08.09.2020 |
| 51 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Новинки |  | 31.08.2020-05.09.2020 | 10.09.2020 |
| 52 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Михеенко, д.13 | 82709 | 31.08.2020-31.12.2020 | 22.09.2020 |
| 53 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Михеенко, д.9 | 82712 | 31.08.2020-31.12.2020 | 25.09.2020 |
| 54 | Сергиево-Посадский г. о., ГАЭС |  | 31.08.2020-31.12.2020 | 27.10.2020 |
| 55 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Лоза, д.10 | 82761 | 31.08.2020-31.12.2020 | 29.10.2020 |
| 56 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Лихачева, д.1 | 82705 | 31.08.2020-31.12.2020 | 24.09.2020-ремонт ограждения. 08.07.2021-Приведена к стандарту РСО. |
| 57 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Васильевское, д. 19 |  | До конца 3-го квартала 2021года. | 03.12.2020 |
| 58 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Ченцы |  | До конца 4-го квартала 2020 года. | 22.10.2020 |
| 59 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Ситники | 271595 | КП не обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 60 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, "Теплоизолит " | 82678 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО август 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 61 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Мира, д.11 | 82654 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО до конца 4-го квартала 2020 | 08.09.2020 |
| 62 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Лоза, д.1 | 82760 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 63 | г. Сергиев-Посад, Хотьковский проезд, д. 4(д.9) | 85789 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | КП ликвидирована |
| 64 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, Менделеева, д.17 | 82708 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | 09.07.2021 |
| 65 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Седина, д. 1 ( ул.Горжовицкая,д.1(АТС) | 82699 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 66 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш, ул., Юбилейная, д. 13 | 83659 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 67 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш, ул., Мира, д. 11 | 82735 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 68 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. 3-е Митино д. 9 | 82697 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 года. | 15.07.2021 |
| 69 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Михеенко, д.15 | 82710 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 70 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Жуковского , д.2 | 82701 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 год. | 07.07.2021 |
| 71 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Калинина, д.6-8 | 82702 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 год. | Ремонт ограждения под КГО 30.08.2021 |
| 72 | Сергиево-Посадский г. о., г.Хотьково, ул. Седина, д.28 | 82714 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  |
| 73 | Сергиево-Посадский г. о. , р.п. Скоропусковский, д. 2а | 83663 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 74 | Сергиево-Посадский г. о. , р.п. Скоропусковский, д. 32 | 83665 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 75 | Сергиево-Посадский г. о. , р.п. Скоропусковский, д. 8-8а | 83666 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 76 | Сергиево-Посадский г. о. , р.п. Скоропусковский, д. 9, 10. | 84272 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 77 | Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д. 21 | 83661 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 78 | Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д. 12 | 83660 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 79 | Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д. 22 | 83622 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 80 | Сергиево-Посадский г. о., р.п. Скоропусковский, д.4/4а, 1а (площадка) | 84271 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 81 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш, ул., Школьная, д. 6 | 82738 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 82 | г. Сергиев Посад,  мкр. Ферма, ул. Юности, д.8 | 85788 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО |
| 83 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, 9/42 | 84975 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2021 года. | Ремонт 28.04.2021 Приведена к стандарту РСО |
| 84 | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6 | 84243 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 85 | г. Сергиев Посад, Советская площадь, д.19 | 84974 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 86 | г. Сергиев Посад,  ул. Орджоникидзе, д. 51 | 82548 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2020 год |
| 87 | г. Сергиев Посад,  ул. Вознесенская, д.107 | 85796 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 88 | Сергиево-Посадский г. о. ,  г. Хотьково ул. Михеенко 25 | 271771 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 89 | Сергиево-Посадский г. о. ,  г. Хотьково, ст. Желтиково | 82693 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 90 | Сергиево-Посадский г. о.  г. Хотьково, ул. Станционная | 82796 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 91 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Лихачева д.6 | 82626 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 92 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Марьино д.22 | 84273 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 93 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Шабурново | 82777 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 94 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Ахтырка(храм) | 82669 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 95 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Степково | 271815 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 96 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Абрамцево  ул. Чайковского | 82679 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 97 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Репихово д.1 | 82684 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 98 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Репихово д.26а | 82681 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 99 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Репихово д.90 | 82682 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 100 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Васильевское у д. 29 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | КП ликвидирована |
| 101 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Константиново,  ул. Октябрьская | 82778 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 102 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, пос. Север д.10 | 82685 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 103 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, пос. Север д.11 | 82686 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 104 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, х-р Митино | 82719 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 105 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, пр. Строителей д. 4 | 82687 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  |
| 106 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Ленина д. 2 | 82703 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 107 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Королёва, д.14 | 82652 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 108 | Сергиево-Посадский г. о., д.Ахтырка | 82667 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 109 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Уголки | 82677 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 110 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш, ул., Мира, д. 20 | 99723 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 111 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш, ул., Школьная, д. 16 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 112 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш, ул., Юбилейная, д. 9 | 82740 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 113 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Здравница, д.3 | 82627 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. | КП будет ликвидирована в 2021году.Обустроена альтернативная КП (56.234824, 38.198026) |
| 114 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 5 | 82755 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 115 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Муханово, ул. Советская д. 20 | 82789 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 116 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Бужаниново, ул. Полевая, у д. 7 | 82747 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 117 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Сватково, у д. 8 | 85009 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  |
| 118 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Сватково, у д. 9 | 85010 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 119 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Сватково, у д. 9а | 82748 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 120 | г. Сергиев Посад,  пр. Красной Армии, д.1а | 82519 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 121 | г. Сергиев Посад, Московское шоссе д.5 | 84738 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | 27.08.2021 |
| 122 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 187 | 85722 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 123 | г. Сергиев Посад,  ул. Птицеградская д.21 а | 83642 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года.(КБДТ) |  |
| 124 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 38 | 84977 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 125 | г. Сергиев Посад,  ул. Воробьевская , д. 31 | 84981 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. | 11.11.2020 |
| 126 | г. Сергиев Посад,  ул. Дружбы, д. 7а | 84986 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 28.08.2020 |
| 127 | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 29 | 84469 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 128 | г. Сергиев Посад, ул. Л. Булавина д. 9 | 83645 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 129 | г. Сергиев Посад,  ул. Маслиева , д. 7 | 84280 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 130 | г. Сергиев Посад,  ул. Фестивальная, д. 3 | 83648 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 131 | г. Сергиев Посад,  ул. Краснофлотская , д.8 | 82513 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. | КП ликвидирована. Альтернативная КП обустроена по адресу:  ул. Стахановская, д.9/42 |
| 132 | г. Сергиев Посад,  ул. 3-я Рыбная, д.21 | 82510 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 133 | Сергиево-Посадский г. о. ,  г. Пересвет , ул. Королёва, д.12 | 82650 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 134 | Сергиево-Посадский г. о. , г. Краснозаводск, ул. Новая, д.4 | 84996 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 135 | Сергиево-Посадский г. о. ,  с. Муханово, ул. Советская, д.17 | 82787 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  |
| 136 | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д.9 | 84994 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 137 | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет , ул. Первомайская д. 4 | 82659 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 138 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Королёва, д.7 | 82653 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 139 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Октябрьская, д.6 | 82657 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 140 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Октябрьская, д.7 | 82658 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 141 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Строителей, д.10 | 82661 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 142 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Строителей, д.11а | 82662 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 143 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Строителей, д.13 | 82663 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 144 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Королёва, д.13 | 82651 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 145 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет, ул. Мира (дом быта) | 82656 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 146 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Зубцово д. 11 | 82759 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год. |  |
| 147 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Зубцово д. 12 | 82794 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год. |  |
| 148 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Самотовино, д.23 | 84250 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 149 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Заречный д. 12 | 82793 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 150 | Сергиево-Посадский г.о.,  г. Пересвет, ул. Гагарина, д.7 | 82647 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 151 | Сергиево-Посадский г.о.,  г. Пересвет , Площадь Пухова у АТС | 82645 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 152 | Сергиево-Посадский г.о.,  г. Пересвет, ул. Чкалова, д.6 | 82666 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 153 | Сергиево-Посадский г.о.,  г. Хотьково,ул. Черняховская д. 8 | 82718 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 154 | Сергиево-Посадский г.о.,  г. Пересвет, ул. Комсомольская д. 3 (Советская 5) | 82648 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 155 | Сергиево-Посадский г.о.,  г. Пересвет, ул. Первомайская д. 6 | 82643 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 156 | г. Сергиев Посад,  пр. Красной Армии, д.3 | 83635 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | КП обустроена ,приведена к стандарту РСО (после пожара) 30.06.2021 |
| 157 | г. Сергиев Посад,  ул. Фестивальная, д. 23 | 84267 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 158 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.18 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 159 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.2 | 82630 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 160 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.53 | 99726 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 161 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Богородское, д. 1/1 | 82585 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 162 | г. Сергиев Посад,  ул. Весенняя, д. 3 | 82539 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 08.12.2020 |
| 163 | г. Сергиев Посад,  ул. Инженерная, д. 6а | 84989 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 164 | г. Сергиев Посад,  пр-т Красной Армии, д.184 | 82512 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 165 | г. Сергиев Посад,  ул. Пионерская, д.16 | 85770 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 166 | г. Сергиев Посад,  ул. Толстого, д. 2б | 85777 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 167 | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 21 | 85785 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | КП ликвидирована Посадка саженцев в рамках программы "Посади свое дерево"- 26.09.2020 |
| 168 | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 45 | 82571 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 169 | Сергиев Посад, ул. Институтская, д. 15 | 83656 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | Контейнер РСО установлен |
| 170 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Абрамцево  ул. Московская | 82689 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 171 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Абрамцево, ул. Пушкина д. 28 | 82692 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 172 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск,  дер. Семенково, д.87(103) | 99720 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 173 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Пересвет ,ул. Гагарина, д.6 | 82646 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  |
| 174 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, д.28 | 82695 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3 квартала 2022 года. |  |
| 175 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Ленина д. 4 | 82704 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 176 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Майолик д. 4 | 82706 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 177 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково,, ул. 2-я Рабочая д. 31 | 82696 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 178 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, пос.ОРГРЭС | 82680 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 179 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Абрамцево, ул. Жуковского | 82688 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 180 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Седина, д.32 | 82715 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | 02.02.2021 |
| 181 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Житниково |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 182 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш, ул. Институтская, д. 3 | 83657 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ. |  |
| 183 | г. Сергиев Посад, Зеленый переулок, д.13/30 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  |
| 184 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.35А | 82631 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. | Приведена к стандарту РСО. Контейнер РСО установлен |
| 185 | г. Сергиев Посад,  ул. 1-я Рыбная, д. 82 | 82527 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | 21.07.2021 |
| 186 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Васнецова | 82698 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | 04.06.2020 |
| 187 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д.9 | 82700 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | КП ликвидирована сентябрь 2021 год. |
| 188 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, Художественный пр. д 4 | 82720 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 189 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково,  ул. Черняховская, д.10 | 82716 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано на октябрь 2021 | Приведена к стандарту РСО 2021 год |
| 190 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Новая д. 2  ( Ткацкий пер.) | 82713 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 191 | Сергиево-Посадский г. о. ,  г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 17 | 82711 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 192 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Майолик, д. 6 | 82707 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО май 2021 | 30.09.2020-ремонт ограждения |
| 193 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, проезд Строителей, д.4 | 82687 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 194 | г. Сергиев Посад,  пр. Красной Армии, д. 139 | 85720 | КП обустроена. Приведена к стандарту РСО . | 12.09.2020 |
| 195 | г. Сергиев Посад,  ул. Южная, д.62/3 |  | Ликвидация КП до конца 4-го квартала квартала 2020 года. | КП ликвидирована 22.01.2021 Новая альтернативная КП по адресу: Сергиев Посад, ул. Гайдара (56.318877, 38.169215) |
| 196 | г. Сергиев Посад,  ул. Молодежная, д.8А | 85765 | Направлена заявка РО на установку РСО | РСО установлен |
| 197 | г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 3 | 85762 | Обустройство запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. | КП приведена к стандарту РСО 11.12.2020 Контейнер РСО -установлен |
| 198 | г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 10 | 85761 | Обустройство запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.Направлена заявка РО на установку РСО | Контейнер РСО-установлен |
| 199 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск,  ул. Горького, д.1 | 271786 | Обустройство запланировано на 2022 год. РСО установлен 28.06.2020 |  |
| 200 | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.50А | 84978 | Приведение к стандарту РСО до 31.12.2021(КБДТ) |  |
| 201 | Сергиево-Посадский г. о. ,  д. Сватково, д.1 | 271701 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2022 года. |  |
| 202 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Бор | 271587 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2022 года. |  |
| 203 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Вороново | 84248 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2022 года. |  |
| 204 | г. Сергиев Посад,  ул. Грибоедова,д.2 | 85776 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021года. | 14.04.2021 |
| 205 | г. Сергиев Посад, ул. Семашко, д.1а | 82786 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021года | 19.12.2020 |
| 206 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Лоза, Южная,д.12 | 84253 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 207 | Сергиево-Посадский г. о.,  п. Реммаш , ул.Спортивная,3 | 82736 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год. |  |
| 208 | г. Сергиев Посад,  ул. Московская, д. 4 | 85766 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2022 года.(КБДТ) |  |
| 209 | г. Сергиев Посад,  ул. Симоненкова, д.19 | 82564 | Ремонт ограждения до конца 4-го квартала 2021 года. |  |
| 210 | г. Сергиев Посад,  ул. Воробьевская, д.9 | 85730 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | Демонтаж КП 22.12.2020 Ликвидирована 02.02.2021 Обустроена альтернативная КП по адресу: ул. Воробьевская, д.16а |
| 211 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 253А | 83634 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год. |  |
| 212 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Самойлово | 271592 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 213 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, ул. Черняховская, д.12 | 82717 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1 квартала 2022 года. |  |
| 214 | Сергиево-Посадский г.о.,  д. Золотилово | 272019 | Ремонт ограждения | 16.12.2020 |
| 215 | г. Сергиев Посад,  Скобяное шоссе, д.14 | 84242 | Ремонт ограждения | 01.02.2021 |
| 216 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Бужаниново, ул. Полевая, у д. 7 | 82747 | Ремонт КП ограждения двери, крыша до конца 3-го квартала 2022 года. |  |
| 217 | г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 24 | 270880 | Сломано заднее ограждение | 02.02.2021 |
| 218 | Сергиево-Посадский г. о. ,  д. Деулино (кладбище) | 270858 | Ремонт ограждения | 28.01.2021 |
| 219 | Сергиево-Посадский г. о.,  д. Власово |  | Ремонт ограждения | 25.01.2021 |
| 220 | Сергиево-Посадский г.о. Хотьково, ул. Громовой | 82625 | Ремонт КП | 28.01.2021 |
| 221 | г. Сергиев Посад,  ул. Спорыховская |  | Ремонт ограждения (перегородка,стойка) | 02.02.2021 |
| 222 | г. Сергиев Посад, Молодежная, д.3 |  | Ремонт опоры | 02.02.2021 |
| 223 | г. Сергиев Посад,  ул. Вознесенская, д.86 |  | Ремонт ограждения (сетка) | 10.06.2021 |
| 224 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,д.100 |  | Ремонт стоек,ограждения,крыши. | 04.02.2021 |
| 225 | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д. 3 |  | Ремонт (ОГРАЖДЕНИЯ) | 19.01.2021 |
| 226 | г. Сергиев Посад, Воздвиженская Набережная |  | Ремонт ограждения КП (сетка) | 14.06.2021 |
| 227 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Краснозаводск, ул. Горького, д.5 | 82635 | Ремонт ограждения КП + монтаж крыши. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  |
| 228 | Сергиево-Посадский г.о.,  г. Краснозаводск, ул. Театральная, д.18(смешные цены) | 271793 | Ремонт, замена ограждения , крыши КП. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 229 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Абрамцево, ул. Пушкина д. 2 | 82691 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года.(РСО-установлен) |  |
| 230 | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.3 (ул.Клубная) | 82566 | Ремонт ограждения до 10.04.2021 | 07.04.2021 |
| 231 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.66 |  | Ремонтк КП после пожара | 12.04.2021 |
| 232 | Сергиево-Посадский г. о., г.Хотьково, ул. Михеенко, д.13 | 82709 | Ремонт оргаждения + график до 30.04.2021 | 27.04.2021 |
| 233 | г. Сергиев Посад, ул.2-й Кирпичный завод, д.12 | 83693 | КП ликвидирована | 06.05.2021 |
| 234 | г. Сергиев Посад Кукуевская Набережная улица, д. 2, Экобокс | 84252 | Ремонт | 20.05.2021 |
| 235 | г. Сергиев Посад, ул. Северная д.39 Экобокс | 272290 | Ремонт | 20.05.2021 |
| 236 | Сергиево-Посадский г о, дер. Новоподушкино |  | Ремонт ограждения (сетка) | 12.06.2021 |
| 237 | Сергиево-Посадский г о, дер. Гальнево |  | Ремонт крыши | 22.06.2021 |
| 238 | Сергиево-Посадский г о , дер. Путятино, д.77 |  | Ремонт ограждения | 22.06.2021 |
| 239 | г. Сергиев Посад, ул. Владимира Высоцкого |  | Ремонт стоек КП, ограждения(сетка) | 15.06.2021 |
| 240 | Сергиево-Посадский г о , д. Хребтово |  | Ремонт крыши | 24.06.2021 |
| 241 | г. Сергиев Посад,  мкр. Семхоз, ул. Парковая | 82514 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  |
| 242 | Сергиево-Посадский г о , с. Шеметово |  | Украдена (срезана) крыша до 2021 | 25.08.2021 |
| 243 | г. Сергиев Посад,  ул. Строительная , д.3 |  | Необходим ремонт после пожара до 2021. Приведение к стандарту РСО | 27.08.2021 |
| 244 | г. Сергиев Посад,  ул. Больничная , д.1/3 |  | Ремонт ограждения под бункер | 16.07.2021 |
| 245 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, Михеенко, д.9 |  | Приведена к стандарту РСО | 16.07.2021 |
| 246 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, Михеенко, д.13 |  | Приведена к стандарту РСО | 16.07.2021 |
| 247 | Сергиево-Посадский г. о.,  г. Хотьково, Михеенко, д.15 |  | Ремонт ограждения | 16.07.2021 |
| 248 | г. Сергиев Посад,  ул. Гайдара |  | Ремонт ограждения под бункер | 30.06.2021 |
| 249 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 53 |  | Обустройство КП после КБДТ. Приведение к стандарту РСО | 29.07.2021 |
| 250 | г. Сергиев Посад,  пр-т Красной Армии, д.184 |  | Ремонт ограждения КП | 06.08.2021 |
| 251 | г. Сергиев Посад, ул. Горького, д. 55 |  | Ремонт ограждения КП | 10.08.2021 |
| 252 | г. Пересвет, ул. Мира, д.2а |  | Обустройство КП . Приведение к стандарту РСО 2021 год. | 12.08.2021 |
| 253 | г. Сергиев Посад, ул. 2-я, Рыбная, д.16 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | 31.08.2021 |
| 254 | г. Сергиев Посад,  ул. Уездная (экобокс) |  | Ремонт | 10.09.2021 |
| 255 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.89 (экобокс) |  | Ремонт | 10.09.2021 |
| 256 | Сергиево-Посадский г. о.,  с. Бужаниново, ул. Полевая, у д. 15 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. | 14.09.2021 |