Приложение к

постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПАСПОРТ** | | | | | | | |
| **муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**  **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Цели муниципальной программы:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;  - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи муниципальной программы:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2020-2025 годы | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (рублей) | | | | | | |
| **Всего** | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **2 138 880 996,68** | 263 606 413,24 | 54 926 263,23 | 360 308 518,42 | 686 883 510,47 | 773 156 291,32 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **1 212 505 739,71** | 97 046 137,86 | 161 697 935,70 | 182 371 725,90 | 0,00 | 771 389 940,25 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области | **791 978 453,70** | 130 902 646,08 | 65 971 083,02 | 105 808 581,72 | 201 710 940,35 | 287 585 202,53 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | **4 143 365 190,09** | 491 555 197,18 | 282 595 281,95 | 648 488 826,04 | 888 594 450,82 | 1 832 131 434,10 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения: | Всего: | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | **3 858** | 399 | 612 | 549 | 1 049 | 1 249 | х |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | **1 488** | 154 | 209 | 195 | 445 | 485 | х |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м) | **59 541,36** | 5 952,21 | 8 516,86 | 8 308,98 | 14 947,91 | 21 815,40 | х |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа) подготовлена с целью реализации полномочий в области жилищной политики на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области и разработана в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» (далее – региональная программа) и государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (далее – государственная программа) и нацелена на поэтапную ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечение безопасного проживания.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 выявил площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» до 01.01.2017 – 49,5 тыс. кв.м. Учитывая сложившуюся ситуацию в жилищной сфере и социальную напряженность среди проживающих в аварийных домах жителей городского округа, возникает необходимость решения проблемы аварийного жилищного фонда программными средствами. Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа и подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, представлен в Приложении № 2. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, за счет средств бюджета Московской области, за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2025 годах, в том числе включенных в государственную программу и финансируемых с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в Подпрограмме 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы.

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа и подлежащих переселению в 2020-2024 годах, в том числе включенных в региональную программу и финансируемых с привлечением средств бюджета Московской области и бюджета городского округа, представлен в Подпрограмме 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы.

Перечень аварийных многоквартирных домов, ранее включенных в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», и в целях расселения которых уже заключены контракты, представлен в Подпрограмме 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе за счет ипотечного кредитования;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом;

- качественное улучшение технических характеристик при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде городского округа, в безопасные и благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках муниципальной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 1 являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий Подпрограммы 1 региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 2 072 622 065,68 рублей, в том числе:

1 212 505 739,71 рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

587 678 240,97 рублей – средства бюджета Московской области (далее – средства бюджета Московской области);

272 438 085,00 рублей – средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее – средства бюджета городского округа).

Объем долевого финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

2. Финансирование мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015   
№ 1151/46, и в пределах средств, предусмотренных подпрограммой 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10.

Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации подпрограммы 2 являются средства бюджета Московской области и средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование мероприятий данных региональных программ на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения, составляет 2 070 743 124,43 рублей, в том числе:

1 551 202 755,73 рублей – средства бюджета Московской области;

519 540 368,70 рублей – средства бюджета городского округа.

3. Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 муниципальной программы осуществлено за счет средств консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015   
№ 1151/46.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации муниципальной программы, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 61 040,00 рублей.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

В случае невозможности приобретения (строительства) жилого помещения площади равного расселяемой, общая площадь жилого помещения может превышать установленную норму предоставления. При этом превышение стоимости общей площади приобретаемого (построенного) жилого помещения над объемом финансирования, запланированным на реализацию мероприятий программы в разрезе аварийных многоквартирных домов, подлежит оплате в пределах средств бюджета городского округа, предусмотренных на расселение из аварийного жилищного фонда, и учитывается при расчете объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования в соответствии с Законом о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Государственный заказчик программы ежеквартально осуществляет мониторинг объемов расходов, понесенных городским округом на превышение общей стоимости расселения над объемом софинансирования, предусмотренным в рамках реализации мероприятий Государственной программы. В случае, если фактические расходы за счет бюджета городского округа, направленные на превышение стоимости общей приобретаемой площади над стоимостью общей расселяемой площади будут осуществлены в меньшем объеме, чем запланировано при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования, Государственный заказчик программы может предложить расселение дополнительных аварийных многоквартирных домов, включенных в программу на более ранний период реализации программы.

В случае, когда в целях реализации государственной программы приобретаются жилые помещения большей площади, чем расселяемые жилые помещения в аварийных домах, стоимость 1 квадратного метра площади жилых помещений, приобретаемых по итогам проведенных конкурентных процедур, не подлежит корректировке (уменьшению). В этом случае уровень софинансирования расходных обязательств Сергиево-Посадского городского округа не подлежит корректировке (уменьшению).

В соответствии ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном [ч. 7](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FA40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения [ч.](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566F3EDF440F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN)ч. 8 и [8.1](consultantplus://offline/ref=53EFC814FB496C0471683450DC027870E2F9A983FA2BED8BDBD42B6939A019C2AF6566FFE9FB40F35510688E2652B8D71CF32FCDB4I0CFN) ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040,00 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения за жилое помещение определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, допускается оплата за счет средств собственника, приобретающего помещение, части стоимости, составляющей разницу.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретенное гражданами после признания многоквартирного дома аварийным, на основании договора дарения либо договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, то есть договора, в котором отчуждение имущества производится бесплатно, ограничение по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение, установленное [ч. 8.2 ст. 32](consultantplus://offline/ref=82F80D24068908A81485B4C44F3D86EE350D2B018EFE464256825774BF61E5F1DCF1BBBB6A7E5131FDD7E329FDE5C4B44C87F8E314CEM3N) Жилищного кодекса Российской Федерации не применяется.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Средства на строительство жилых помещений расходуются в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

1. При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

- Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

- Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной Сергиево-Посадским городским округом Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе: в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов (ПИР, СМР);

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

- Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в государственной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти Московской области, муниципальных образованиях Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио.

- Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает следующие рекомендуемые требования, представленные в Приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  – постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  – Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  – Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  – СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;  – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;  – СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  – СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации экспертизы. |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие:  – несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;  – подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  – санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  – внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  – в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  – принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  – внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  – оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  – освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  – при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  – во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  – отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  – организованного водостока;  – благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  – оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  – имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  – звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  – мойку со смесителем и сифоном;  – умывальник со смесителем и сифоном;  – унитаз с сиденьем и сливным бачком;  – ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  – одно-, двухклавишные электровыключатели;  – электророзетки;  – выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  – газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  – радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Требование к энерго-эффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  – выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  – проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  – выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включает основное мероприятие F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами программы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» включает основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами подпрограммы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» включает основное мероприятие 04 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» обеспечивает: расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачами подпрограммы является: качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**6. Прогноз развития в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Муниципальная программа нацелена на поэтапное решение поставленных задач, позволит обеспечить систематичную ликвидацию аварийного фонда, обеспечить жителей городского округа безопасным и комфортабельным жильем, сократить количество коммунальных квартир; мероприятия по обследованию жилого фонда позволят своевременно выявить аварийный жилищный фонд с целью отнесения его к категории аварийного и не пригодного для проживания; обеспечить включение аварийного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора в Подпрограмму 2 государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года; | Этап III 2021-2022 года;  Этап IV 2022-2023 года; | Этап V 2023-2024 года;  Этап VI 2024-2025 года. |

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Этап I 2020 год;  Этап II 2021 год; | Этап III 2022 год;  Этап IV 2023 год. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».  Этап I 2022 год. | |

**7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

Потребность в финансовых средствах для приобретения и (или) строительства жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

V ф.ср.i = С х Spac.i, где

С – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 42 280,00 руб. в соответствии с региональной программой;

С – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области равная 61 040,00 руб. в соответствии с государственной программой;

C – стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области равная 83 963,00 руб. для жилых помещений по которым контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, соглашения на выкуп жилых помещений или иные типы контрактов будут профинансированы после 01.01.2022 года.

Spac.i – расселяемая площадь жилых помещений на соответствующем этапе реализации муниципальной программы.

Источниками финансирования программы являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Объем софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа определяется в долевом соотношении в соответствии с государственной и региональной программами.

При этом, объем софинансирования за счет средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области на 2022-2024 гг определяется в долевом соотношении в соответствии с распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.05.2021 № 24РВ-47 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Условия софинансирования сохраняются до 31.12.2024.

Средства бюджета Московской области, в том числе поступившие от Фонда, предоставляются муниципальным образованиям Московской области в форме субсидий из бюджета Московской области.

Субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области рассчитывается по формуле:

Сбi = Срфi +Vcpi,

где:

Сбi – субсидия бюджету муниципального образования Московской области;

Срфi – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области, сформированная за счет средств Фонда;

Vcpi – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области, сформированная за счет средств бюджета Московской области, которая не может превышать предельных уровней, утвержденных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Распределение субсидий утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период. Порядок и условия предоставления и расходования субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Московской области осуществляются в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия по предоставлению финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной и государственной программ.

Сумма предоставленной субсидии (в том числе использованной) подлежит возврату в бюджет Московской области в размере софинансирования стоимости расселяемой площади за счет бюджета Московской области, на которую произошло уменьшение, в случае:

- уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

- уменьшения стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации Программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленного государственной и региональной программами;

- выявления технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях, в том числе по итогам контрольных мероприятий, проводимых Министерством строительного комплекса Московской области, органами государственного финансового контроля Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.

В случае использования субсидий (части субсидий) не по целевому назначению, соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области.

Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

Предоставление субсидий приостанавливается в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке в случае нарушения городского округом условий предоставления субсидий.

При невозможности устранения допущенного городским округом нарушения условий предоставления субсидии, предоставление субсидий прекращается.

При приобретении жилых помещений большей площади, чем занимаемые жилые помещения в аварийных домах, разница стоимости общей площади жилых помещений подлежит оплате за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

При превышении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений над стоимостью 1 квадратного метра, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации, превышение стоимости общей площади жилого помещения, связанное с указанной разницей, подлежит оплате за счет средств городского округа.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий программы, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных средств.

Средства, предусмотренные на реализацию программы и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.

**8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых результатов реализации муниципальной программы. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда отображены в Приложении № 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 2,042 | 1,354 | 6,569 | 0,0 | 16,923 | 0,0 | F3 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F3 |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Приоритетный | тыс.кв.м | \_ | 2,042 | 1,354 | 6,569 | 0,0 | 16,923 | 0,0 | F3 |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный | чел. | \_ | 138 | 103 | 424 | 0 | 958 | 0,0 | F3 |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | \_ | 52 | 35 | 155 | 0 | 379 | 0 | F3 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Приоритетный | тыс.кв.м | 7,32 | 3,909 | 7,162 | 0,512 | 14,948 | 4,892 | 0 | 02, 04 |
| 2 | Количество расселенных жителей | Отраслевой | тыс.чел. | 0,451 | 0,261 | 0,509 | 0,040 | 1,049 | 0,291 | 0 | 02, 04 |
| 3 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | \_ | 0,253 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | \_ | 0,008 | 0,394 | 0,040 | 1,049 | 0,291 | 0 | 02 |
| 5 | Количество расселенных жилых помещений | Отраслевой показатель | шт. | 183 | 71 | 242 | 52 | 0 | 213 | 0 | 02, 04 |
| 6 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | тыс.кв.м. | \_ | 0,084 | 4,935 | 0,512 | 14,948 | 0 | 0 | 02 |
| 7 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, переселенных по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | тыс.чел | \_ | 0,008 | 0,394 | 0,040 | 1,049 | 0 | 0 | 02 |
| 8 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Отраслевой показатель | тыс.кв.м. | \_ | 0,253 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 9 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе | Отраслевой показатель | тыс.чел. | \_ | 3,825 | 2,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 10 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | тыс.кв.м. | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,892 | 0 | 02 |
| 11 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, переселенных по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | тыс.чел. | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,291 | 0 | 02 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы». | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | тыс.кв.м | \_ | 0 | 0 | 1,228 | 0 | 0 | 0 | F3 |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3 | Отраслевой показатель | тыс.чел. | \_ | 0 | 0 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | F3 |

**9. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы**

Основными показателями эффективности программы являются достижение значений планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, площади и количества расселенных помещений в результате выполнения программы.

В результате реализации программы планируется:

- переселить из аварийных жилых помещений 3 858 человека;

- расселить 1 488 аварийных жилых помещений;

- общая расселяемая площадь аварийного жилищного фонда 59 541.36 кв.м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Подпрограмма 1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | |
| 1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяч квадратных метров | Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Министерства жилищной политики Московской области |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках национального проекта | Отраслевой показатель |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяч квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2 | Количество расселенных жителей | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 3 | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых жителей из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 4 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяч человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках подпрограммы  2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 5 | Количество расселенных  жилых помещений | Штук | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных жилых помещений аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» и подпрограммы 2 «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года» государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Отраслевой показатель |
| 6 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 7 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 8 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 9 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 10 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 11 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»»** | | | |
| 1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |

**10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение**

**мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор программы.

Координатор программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского городского округа;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств бюджета Московской области (субсидий, субвенций) и Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей государственной и региональной программ;

- формирует и представляет в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на предоставление финансовой поддержки;

- обеспечивает заключение соглашений (договоров) с Министерством строительного комплекса Московской области по софинансированию мероприятий региональной программы;

- обеспечивает расходование финансовых средств, выделенных на реализацию региональной программы, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- обеспечивает приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

- обеспечивает предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий муниципальной программы,

- предоставляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной и региональной программ и расходовании финансовых средств.

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке координатору программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает выполнение программы, эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и направляет его муниципальному заказчику программы;

- определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчёт о реализации мероприятий.

**11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует и направляет в управление экономики:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт, о реализации мероприятий, согласованный с финансовым управлением;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку;

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчёту о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется:

а) аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**  **12.1. Паспорт подпрограммы 1** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Цели (цели) подпрограммы | Цели подпрограммы 1:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи подпрограммы 1:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 1:  Этап I 2019-2020 года;  Этап II 2020-2021 года;  Этап III 2021-2022 года; | | | Этап IV 2022-2023 года;  Этап V 2023-2024 года;  Этап VI 2024-2025 года. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | | | | |
| Итого | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | **2 072 622 065,68** | | 137 342 134,36 | 246 270 643.74 | 100 530 316,32 | 0 | 1 421 346 654,75 |
| Средства федерального бюджета | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **587 678 240,97** | | 24 530 855,49 | 41 597 857,56 | 65 929 871,05 | 0 | 455 619 656,87 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **1 212 505 739,71** | | 97 046 137,86 | 161 697 935,70 | 182 371 725,90 | 0 | 771 389 940,25 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **272 438 085,00** | | 15 765 141,01 | 42 974 850,48 | 19 361 035,88 | 0 | 194 337 057,63 |
| Внебюджетные источники | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе (тыс.кв.м): | | **26,888** | | 2,042 | 1,354 | 6,569 | 0,000 | 16,923 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников (тыс.кв.м) | | **0,00** | | 0,00 |  |  |  |  |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | | **26,888** | | 2,042 | 1,354 | 6,569 | 0,000 | 16,923 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | | **1 623** | | 138 | 103 | 424 | 0 | 958 |
| Количество расселенных  жилых помещений (шт.) | | **621** | | 52 | 35 | 155 | 0 | 379 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1**

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации Подпрограммы 1 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Подпрограммы 1, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр   
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**12.3. Концептуальные направления Подпрограммы 1**

Концепция Подпрограммы 1 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов (ПИР, СМР);

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017, приведен в разделе 12.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по источникам финансирования, приведен в разделе 12.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения, приведен в разделе 12.6.

План-график реализации Подпрограммы 1, содержащий информацию о механизмах реализации Подпрограммы 1 на 2020-2025 годы, а также промежуточные результаты реализации Подпрограммы 1 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 12.7.

Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 1, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому этапу приведен в разделе 12.8.

**12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Основное мероприятие F3** | | **2020-2025** | **Итого** | **0,00** | 2 072 622 065,68 | 137 342 134,36 | 246 270 643,74 | 267 662 632,83 | 0,00 | 1 421 346 654,75 | **Управление градостроительной деятельности администрации городского округа** | **Расселение**  **1 623 жителей из 621 аварийного жилого помещения общей площадью**  **26 889,24 кв.м** |
| **F3.** | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** |  | **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | 1 212 505 739,71 | 97 046 137,86 | 161 697 935,70 | 182 371 725,90 | 0,00 | 771 389 940,25 |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | 587 678 240,97 | 24 530 855,49 | 41 597 857,56 | 65 929 871,05 | 0,00 | 455 619 656,87 |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | 272 438 085,00 | 15 765 141,01 | 42 974 850,48 | 19 361 035,88 | 0,00 | 194 337 057,63 |
| F3.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 115 742 037,05 | 102 637 842,36 | 13 104 194,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение  138 жителей из 52 аварийных жилых помещений общей площадью  2 042,96 кв.м. |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 78 385 752,06 | 71 017 918,86 | 7 367 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 19 656 385,54 | 17 824 251,05 | 1 832 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 17 699 899,45 | 13 795 672,45 | 3 904 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.1.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 92 408 202,76 | 92 408 202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 71 017 918,86 | 71 017 918,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 17 824 251,05 | 17 824 251,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 566 032,85 | 3 566 032,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.1.2 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений по I этапу | 2020 | Итого | 0,00 | 10 229 639,60 | 10 229 639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 10 229 639,60 | 10 229 639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.1.3 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу (возврат) | 2021 | Итого | 0,00 | 13 104 194,69 | 0,00 | 13 104 194,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 7 367 833,20 | 0,00 | 7 367 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 832 134,49 | 0,00 | 1 832 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 904 227,00 | 0,00 | 3 904 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 110 050 295,05 | 34 704 292,00 | 75 346 003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение  103 жителей из 35 аварийных жилых помещений общей площадью  1 354,15 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 51 992 987,00 | 26 028 219,00 | 35 964 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 15 973 526,32 | 6 706 604,44 | 9 266 921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 32 083 781,73 | 1 969 468,56 | 30 114 313,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 82 9547 316,00 | 34 718 722,95 | 47 938 593.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 61 992 987,00 | 26 028 219,00 | 35 964 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 15 973 526,32 | 6 706 604,44 | 9 266 921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 4 690 802,68 | 1 983 899,51 | 2 706 903,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.2.2 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 27 407 410,00 | 0,00 | 27 407 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 27 407 410,00 | 0,00 | 27 407 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3.3 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 425 483 078,83 | 0,00 | 157 820 446,00 | 267 662 632,83 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие» | Расселение  424 жителей из 155 аварийных жилых помещений общей площадью  6 569,18 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 300 737 060,40 | 0,00 | 118 365 334,50 | 182 371 725,90 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 96 428 672,24 | 0,00 | 30 498 801,19 | 65 929 871,05 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 28 317 346,19 | 0,00 | 8 956 310,31 | 19 361 035,88 | 0,00 | 0,00 |
| F3.5 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонд по V этапу | 2023-2024 | Итого | 0,00 | 1 421 346 654,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 346 654,75 | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа | Расселение  958 жителей из 379 аварийных жилых помещений общей площадью  16 922,95 кв.м |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 771 389 940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 389 940,25 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 455 619 656,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 619 656,87 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 194 337 057,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 337 057,63 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **Итого** | **0,00** | 2 072 622 065,68 | 137 342 134,36 | 246 270 643,74 | 267 662 632,83 | 0,00 | 1 421 346 654,75 | **Х** | **Расселение**  **1 623 жителей из 621 аварийного жилого помещения общей площадью**  **26 889,24 кв.м** |
| **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **0,00** | 1 212 505 739,71 | 97 046 137,86 | 161 697 935,70 | 182 371 725,90 | 0,00 | 771 389 940,25 |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | 587 678 240,97 | 24 530 855,49 | 41 597 857,56 | 65 929 871,05 | 0,00 | 455 619 656,87 |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | 272 438 085,00 | 15 765 141,01 | 42 974 850,48 | 19 361 035,88 | 0,00 | 194 337 057,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | |  | в том числе: | |  | в том числе: | | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | Всего: | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | Всего: | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 1 в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | | **1 623** | **621** | **345** | **276** | **26 889,24** | **14 862,21** | **12 027,03** | **2 054 085 559,98** | **1 227 568 870,45** | **591 427 112,06** | **235 089 577,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.** | | **Всего по I этапу**  **2019-2020** | | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **115 742 037,05** | **78 385 752,06** | **19 656 385,54** | **17 699 899,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 138 | 52 | 18 | 34 | 2 042,96 | 598,74 | 1 442,22 | 115 742 037,05 | 78 385 752,06 | 19 656 385,54 | 17 699 899,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | | **Всего по II этапу**  **2020-2021** | | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **110 050 295,05** | **61 992 987,00** | **15 973 526,32** | **32 083 781,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 103 | 35 | 20 | 15 | 1 354,15 | 808,06 | 546,09 | 110 050 295,05 | 61 992 987,00 | 15 973 526,32 | 32 083 781,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | | **Всего по III этапу 2023-2024** | | **424** | **155** | **101** | **54** | **6 569,18** | **4 021,20** | **2 547,98** | **425 483 078,83** | **300 737 060,40** | **96 428 672,24** | **28 317 346,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 424 | 155 | 101 | 54 | 6 569,18 | 4 021,20 | 2 547,98 | 425 483 078,83 | 300 737 060,40 | 96 428 672,24 | 28 317 346,19 |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | | **Всего по V этапу 2023-2024** | | **958** | **379** | **206** | **173** | **16 922,95** | **9 434,21** | **7 488,74** | **1 421 346 654,75** | **771 389 940,25** | **455 619 656,87** | **194 337 057,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 958 | 379 | 206 | 173 | 16 922,95 | 9 434,21 | 7 488,74 | 1 421 346 654,75 | 771 389 940,25 | 455 619 656,87 | 194 337 057,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения**  **по Подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | | Всего: | | | |  | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Переселение в свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
|  |  | |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | | Приобретаемая площадь | Стоимость | | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб | кв. м | кв.м | кв. м | кв. м | | руб. | кв. м | руб. | | кв. м | руб. | | кв.м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 1, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | **26 889,24** | **244,58** | **210,58** | **12 853 803,20** | **0,00** | **0,00** | **34,00** | **36 988,81** | | **2 198 202 488,83** | **26 873,83** | **1 640 360 871,20** | | **8 563,90** | **481 648 938,40** | | **670,82** | **30 996 722,40** | **234,47** | **14 312 048,80** |
| **1.** | **Всего по I этапу 2019-2020** | | **2 042,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 914,02** | | **125 245 242,97** | **0,00** | **0,00** | | **2 756,77** | **115 646 702,97** | | **157,25** | **9 598 540,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 2 042,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914,02 | | 125 245 242,97 | 0,00 | 0,00 | | 2 756,77 | 115 646 702,97 | | 157,25 | 9 598 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Всего по II этапу 2020-2021** | | **1 354,15** | **244,58** | **210,58** | **12 853 803,20** | **0,00** | **0,00** | **34,00** | **1327,04** | | **82 657 316,00** | **0,00** | **0,00** | | **909,14** | **46 298 840,00** | | **161,1** | **7 117 264,00** | **256,80** | **14 312 048,80** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 1 354,15 | 244,58 | 210,58 | 12 853 803,20 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 1 327,04 | | 82 657 316,00 | 0,00 | 0,00 | | 909,14 | 46 298 840,00 | | 161,1 | 7 117 264,00 | 256,80 | 14 312 048,80 |
| **3.** | **Всего по III этапу 2020-2021** | | **6 569,18** | **973,53** | **973,53** | **59 424 271,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 595,65** | | **469 827 560,95** | **6 155,21** | **0,00** | | **0,00** | **469 827 560,95** | | **6 155,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 6 569,18 | 973,53 | 973,53 | 59 424 271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 595,65 | | 469 827 560,95 | 6 155,21 | 0,00 | | 0,00 | 469 827 560,95 | | 6 155,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Всего по V этапу 2023-2024** | | **16 922,95** | **1 692,29** | **0,00** | **142 089 745,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 230,66** | | **1 278 811 905,58** | **16 753,73** | **1 278 811 905,58** | | **16 753,73** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | | 16 922,95 | 1 692,29 | 0,00 | 142 089 45,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 230,66 | | 1 278 811 905,58 | 16 753,73 | 1 278 811 905,58 | | 16 753,73 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **12.7. План-график реализации подпрограммы 1 на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | | Предоставляемая площадь (кв. м) | | Образованы земельные участки под строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | | Подготовлена проектная документация | | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | | Получено разрешение на строительство | | Дом введен в эксплуатацию, поставлен на кадастровый учет | | | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | | Завершено переселение |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |  | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 |
|  | | **Этап I: 2019-2020 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Всего по этапу I 2019-2020 года** | **2 042,96** | **52** | **138** | | **2 914,02** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | | **х** |
| 1.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 477,20 | 34 | 98 | | 2 187,10 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 01.08.2019 | | 01.10.2019 | | 22.12.2017 | | 23.07.2021 | | | 01.11.2021 | | 31.12.2021 |
| 1.2. | | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | | х |
| 1.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 398,96 | 14 | 27 | | 509,72 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 01.08.2019 | | 01.10.2019 | | 03.11.2017 | | 11.12.2018 | | | 15.12.2020 | | 31.12.2021 |
| 1.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 165,20 | 4 | 12 | | 217,20 | | х | | х | | х | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | х | | х | | | 25.12.2021 | | 31.12.2021 |
|  | | **Этап II: 2020-2021 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | **Всего по этапу II 2020-2021 года** | **1 354,15** | **35** | | **103** | | **1574,62** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | | **х** | **х** |
| 2.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 758,5 | 21 | | 57 | | 909,14 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | 07.12.2018 | | | 01.04.2021 | | 01.08.2021 | 30.12.2021 |
| 2.2. | | Строительство многоквартирных домов | 34,00 | 1 | | 8 | | 37,00 | | 13.03.2016 | | 16.01.2017 | | 04.08.2017 | | 01.11.2017 | | 19.12.2017 | | 14.09.2017 | | | 15.04.2020 | | 01.07.2020 | 01.06.2021 |
| 2.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 144,7 | 4 | | 12 | | 161,10 | | 28.01.2015 | | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | 22.12.2017 | | | 02.09.2020 | | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
| 2.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 234,47 | 5 | | 14 | | 256,80 | | х | | х | | х | | 18.12.2020 | | 28.12.2020 | | х | | | х | | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
| 2.5. | | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 210.58 | 4 | | 12 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | | х | 30.12.2021 |
|  | | **Этап III: 2021-2022года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Всего по этапу III 2021-2022 года** | **6569,18** | **155** | | **424** | | **5 923,1** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | **х** |
| 3.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 5 595,65 | 135 | | 358 | | 5 923,1 | | х | | 01.03.2021 | | 01.05.2021 | | 01.07.2021 | | 10.10.2021 | | 01.06.2021 | | 01.08.2022 | | | 15.10.2022 | 30.12.2022 |
| 3.2. | | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.5. | | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 973,53 | 20 | | 53 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | 30.12.2022 |
|  | | **Этап V: 2023-2024года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Всего по этапу V 2023-2024 года** | **16 922,95** | **379** | | **958** | | **16 922,95** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | **х** | | | **х** | **х** |
| 3.1. | | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.2. | | Строительство многоквартирных домов | 15 230,66 | 342 | | 862 | | 16 753,73 | | 10.01.2022 | | 10.02.2022 | | 01.07.2022 | | 10.01.2024 | | 20.01.2024 | | 10.01.2023 | | 01.06.2024 | | | 01.08.2024 | 30.12.2024 |
| 3.3. | | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.4. | | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | | 0 | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | х |
| 3.5. | | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 1 692,29 | 37 | | 96 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | | х | 30.12.2022 |

**12.8. Расчет объема финансовых средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | | Cведения об общей площади аварийного жилищного фонда | | Количество расселяемых жилых помещений | | | Площадь помещений, кв. м | | | Стоимость переселения, руб. | | | |
|
| площадь, кв.м | количество человек | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Всего | частная собственность | муниципальная собственность | Средства Фонда | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета муниципального образования | Итого |
| **Итого по Этапу I: 2019-2020 г.** | | | | **2 042,96** | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **93 448 882,80** | **24 078 662,13** | **7 717 698,04** | **125 245 242,97** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2019 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 710 624,74** | **3 658 042,02** | **4 151 665,20** | **22 520 331,96** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | **2 042,96** | **138** | **52** | **18** | **34** | **2 042,96** | **598,74** | **1 444,22** | **78 738 258,06** | **20 420 620,11** | **3 566 032,84** | **102 724 911,01** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 10 | 361,20 | 20 | 8 | 1 | 7 | 361,20 | 44,50 | 316,70 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 2/2 | 408,56 | 32 | 12 | 3 | 9 | 408,56 | 75,04 | 333,52 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 4/1 | 426,90 | 27 | 12 | 6 | 6 | 426,90 | 165,10 | 261,80 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Кирпичная, д. 8 | 417,90 | 29 | 9 | 4 | 5 | 417,90 | 176,90 | 241,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Центральная, д. 4 | 428,40 | 30 | 11 | 4 | 7 | 428,40 | 137,20 | 291,20 |
| **Итого по Этапу II: 2020-2021 г.** | | | | **1 354,15** | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **61 992 987,00** | **15 973 526,32** | **4 690 802,68** | **82 657 316,00** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2020 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 028 219,00** | **6 706 604,44** | **1 983 899,51** | **34 718 722,95** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2021 год** | | | | **1 354,15** | **103** | **35** | **20** | **15** | **1 354,15** | **808,06** | **546,09** | **35 964 768,00** | **9 266 921,88** | **2 706 903,17** | **47 938 593,05** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 19,77 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19,77 | 0,00 | 19,77 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 4 | 422,30 | 26 | 10 | 6 | 4 | 422,30 | 257,30 | 165,00 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 6 | 427,10 | 24 | 11 | 8 | 3 | 427,10 | 313,42 | 113,68 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Кирпичный, д. 8 | 309,30 | 26 | 8 | 4 | 4 | 309,30 | 150,36 | 158,94 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 126,30 | 22 | 4 | 1 | 3 | 126,30 | 37,60 | 88,70 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 49,38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49,38 | 49,38 | 0,00 |
| **Итого по Этапу III: 2021-2022 г.** | | | | **6 569,18** | **424** | **155** | **101** | **54** | **6 569,18** | **4 021,20** | **2 547,98** | **300 737 060,40** | **96 428 672,24** | **28 317 346,19** | **425 483 078,83** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2021 год** | | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **118 365 334,50** | **30 498 801,19** | **8 956 310,31** | **157 820 446,00** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. дача 18А | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2022 год** | | | | **6 569,18** | **424** | **155** | **101** | **54** | **6 569,18** | **4 021,20** | **2 547,98** | **182 371 725,90** | **65 929 871,05** | **19 361 035,88** | **267 662 632,83** |
| 1 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 31 | 1 813,95 | 96 | 37 | 26 | 11 | 1 813,95 | 1 194,88 | 619,07 |  | | | |
| 2 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 10 | 1 280,21 | 84 | 28 | 17 | 11 | 1 280,21 | 721,21 | 559,00 |
| 3 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 12 | 1 241,85 | 94 | 36 | 23 | 13 | 1 241,85 | 766,87 | 474,98 |
| 4 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. Горького, д. 23 | 1678,77 | 120 | 43 | 29 | 14 | 1 678,77 | 1 043,24 | 635,53 |
| 5 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск,  ул. 1 Мая, д. 7 | 401,30 | 25 | 8 | 6 | 2 | 401,30 | 295,00 | 106,30 |
| 6 | Краснозаводск | | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. дача 18А | 153,10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 153,10 | 0,00 | 153,10 |
| **Итого по Этапу V: 2023-2024 г.** | | | | **16 922,95** | **932** | **379** | **206** | **173** | **16 922,95** | **9 434,21** | **7 488,74** | **771 389 940,25** | **455 619 656,87** | **194337 057,63** | **1 421 346 654,75** |
| **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу за 2024 год** | | | | **16 922,95** | **932** | **379** | **206** | **173** | **16 922,95** | **9 434,21** | **7 488,74** | **771 389 940,25** | **455 619 656,87** | **194337 057,63** | **1 421 346 654,75** |
| 1 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18Б | 367,40 | 19 | 11 | 6 | 5 | 367,40 | 239,10 | 128,30 |  | | | |
| 2 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 20 | 386,20 | 21 | 11 | 8 | 3 | 386,20 | 288,10 | 98,10 |
| 3 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Московская, д. 14 | 351,40 | 28 | 9 | 7 | 2 | 351,40 | 296,20 | 55,20 |
| 4 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 17 | 490,90 | 28 | 9 | 6 | 3 | 490,90 | 314,90 | 176,00 |
| 5 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Школьная, д. 19 | 726,90 | 35 | 20 | 15 | 5 | 726,90 | 564,80 | 162,10 |
| 6 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18 | 384,20 | 26 | 11 | 8 | 3 | 384,20 | 272,50 | 111,70 |
| 7 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  д. Наугольное, д. 99 | 44,60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 |
| 8 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Инженерная, д. 11 | 872,40 | 39 | 12 | 11 | 1 | 872,40 | 797,70 | 74,70 |
| 9 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 18А | 384,90 | 20 | 8 | 5 | 3 | 384,90 | 247,30 | 137,60 |
| 10 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  проезд. Хотьковский, д. 17 | 895,10 | 55 | 22 | 9 | 13 | 895,10 | 367,80 | 527,30 |
| 11 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 500,50 | 21 | 12 | 8 | 4 | 500,50 | 332,60 | 167,90 |
| 12 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 361,90 | 23 | 9 | 7 | 2 | 361,90 | 281,15 | 80,75 |
| 13 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а | 88,80 | 7 | 3 | 0 | 3 | 88,80 | 24,90 | 63,90 |
| 14 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13, | 855,00 | 41 | 13 | 7 | 6 | 855,00 | 501,70 | 353,30 |
| 15 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 465,20 | 29 | 8 | 2 | 6 | 465,20 | 109,40 | 355,80 |
| 16 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Пионерская, д. 1/12 | 185,40 | 6 | 4 | 2 | 2 | 185,40 | 99,60 | 85,80 |
| 17 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Сергиевская, д. 20 | 613,32 | 26 | 13 | 11 | 2 | 613,32 | 537,66 | 75,66 |
| 18 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 447,50 | 25 | 11 | 9 | 2 | 447,50 | 326,80 | 120,70 |
| 19 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 526,10 | 27 | 12 | 7 | 5 | 526,10 | 289,20 | 236,90 |
| 20 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 166,14 | 11 | 5 | 0 | 5 | 166,14 | 0,00 | 166,14 |
| 21 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 85,50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| 22 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 427,90 | 30 | 8 | 5 | 3 | 427,90 | 257,90 | 170,00 |
| 23 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 406,90 | 26 | 9 | 4 | 5 | 406,90 | 159,00 | 247,90 |
| 24 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 597,28 | 45 | 19 | 2 | 17 | 597,28 | 41,00 | 556,28 |
| 25 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 663,80 | 57 | 23 | 6 | 17 | 663,80 | 168,30 | 495,50 |
| 26 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 851,80 | 43 | 16 | 8 | 8 | 851,80 | 417,50 | 434,30 |
| 27 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 827,70 | 46 | 13 | 4 | 9 | 827,70 | 281,90 | 545,80 |
| 28 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 642,90 | 31 | 12 | 8 | 4 | 642,90 | 439,30 | 203,60 |
| 29 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 638,40 | 40 | 16 | 12 | 4 | 638,40 | 477,80 | 160,60 |
| 30 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 79 | 511,20 | 28 | 9 | 4 | 5 | 511,20 | 198,70 | 312,50 |
| 31 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 81 | 602,20 | 38 | 13 | 5 | 8 | 602,20 | 258,00 | 344,20 |
| 32 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Клементьевская, д. 82 | 704,70 | 36 | 18 | 15 | 3 | 704,70 | 565,40 | 139,30 |
| 33 | Сергиев Посад | | г. Сергиев Посад,  ул. Куликова, д. 3 | 457,71 | 30 | 11 | 3 | 8 | 457,71 | 152,90 | 304,81 |
| 34 | Сергиев Посад | | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 228,80 | 8 | 3 | 0 | 3 | 228,80 | 0,00 | 228,80 |  | | | |
| 35 | Сергиев Посад | | с. Больничная, д. 40 | 162,30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 162,30 | 125,10 | 37,20 |  | | | |
| **ИТОГО по Подпрограмме 1** | | | | **26 889,24** | **1 623** | **621** | **345** | **276** | **26 889,24** | **14 862,21** | **12 027,03** | **1 227 568 870,45** | **591 427 112,06** | **235 089 577,47** | **2 054 085 559,98** |

**13. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** **в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.1. Паспорт Подпрограммы 2** | | | | | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | Цели Подпрограммы 2:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи Подпрограммы 2:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации Подпрограммы 2: 2020 – 2025 года | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | | | | |
| Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: | **2 070 743 124,43** | **354 213 062,82** | **36 324 638,23** | **380 826 193,21** | **888 594 450,82** | **410 784 779,35** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **1 551 202 755,73** | **239 075 557,75** | **13 328 405,69** | **294 378 647,37** | **686 883 510,47** | **317 536 634,45** |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **519 540 638,70** | **115 137 505,07** | **22 996 232,54** | **86 447 545,84** | **201 710 940,35** | **93 248 144,90** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета (тыс.кв.м) | | **31,425** | 3 909,25 | 7 162,71 | 512,30 | 14 947,91 | 4 892,45 |  |
| Количество расселенных жителей (тыс.чел.) | | **2,150** | 0,261 | 0,509 | 0,040 | 1,049 | 0,291 |
| Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда (тыс.чел.) | | **0,368** | 0,253 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.) | | **1,782** | 0,008 | 0,394 | 0,040 | 1,049 | 0,291 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | | **844** | 102 | 174 | 17 | 445 | 106 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2**

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**13.3. Концептуальные направления Подпрограммы 2**

Концепция Подпрограммы 2 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями Подпрограммы 2 являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения Подпрограммы 2 гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для Подпрограммой 2 предусмотрено два альтернативных решения для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, приведен в разделе 13.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по источникам финансирования приведен в разделе 13.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в разделе 13.6.

План-график реализации Подпрограммы 2, содержащий информацию о механизмах реализации Подпрограммы 2 на 2020-2022 годы, а также промежуточные результаты реализации Подпрограммы 2 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 13.7.

Расчет объема финансовых средств по Подпрограмме 2, содержащий информацию о площади, количестве жилых помещений, количестве расселяемых людей, а также об объемах финансирования по каждому году приведен в разделе 13.8.

**13.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| **78202** | **Основное мероприятие 02** | **2020-2022** | **Итого** | **0,00** | **2 046 918 332,73** | **330 388 271,12** | **36 324 638,23** | | **380 826 193,21** | | **888 594 450,82** | | **410 784 779,35** | | Управление градострои-тельной  деятельности администра-ции городского округа | | Расселение  1 782жителей из 693 аварийных жилых помещений общей площадью  25 372,07 кв.м | |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **1 533 645 510,71** | **221 518 312,73** | **13 328 405,69** | | **294 378 647,37** | | **686 883 510,47** | | **317 536 634,45** | |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **513 272 822,02** | **108 869 958,39** | **22 996 232,54** | | **86 447 545,84** | | **201 710 940,35** | | **93 248 144,90** | |
| 02.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **2 046 918 332,73** | **330 388 271,12** | **36 324 638,23** | | **380 826 193,21** | | **888 594 450,82** | | **410 784 779,35** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **1 533 645 510,71** | **221 518 312,73** | **13 328 405,69** | | **294 378 647,37** | | **686 883 510,47** | | **317 536 634,45** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **513 272 822,02** | **108 869 958,39** | **22 996 232,54** | | **86 447 545,84** | | **201 710 940,35** | | **93 248 144,90** | |
| 02.1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2024 | Итого | 0,00 | **1 984 515 307,56** | **286 992 225,77** | **17 317 658,41** | | **380 826 193,21** | | **888 594 450,82** | | **410 784 779,35** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **1 533 645 510,71** | **221 518 312,73** | **13 328 405,69** | | **294 378 647,37** | | **686 883 510,47** | | **317 536 634,45** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **450 869 796,85** | **65 473 913,04** | **3 989 252,72** | | **86 447 545,84** | | **201 710 940,35** | | **93 248 144,90** | |
| 02.1.2 | Прочие мероприятия | 2020-2021 | Итого | 0,00 | **14 918 148,22** | **1 953 975,00** | **12 964 173,22** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **14 918 148,22** | **1 953 975,00** | **12 964 173,22** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 02.1.3 | Средства на оплату площади жилых помещений, превышающих общую площадь занимаемых жилых помещений | 2020-2021 | Итого | 0,00 | **47 084 876,95** | **41 442 070,35** | **5 642 806,60** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **47 084 876,95** | **41 442 070,35** | **5 642 806,60** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 02.1.4 | Субсидия МБУ "Развитие" на проведение инженерных изысканий, подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство внешних инженерных сетей, вынос инженерных сетей из пятна застройки (Владимирская-69) | 2021 | Итого | 0,00 | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 02.1.5 | Субсидия МБУ "Развитие" на проведение инженерных изысканий, подготовку проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство внешних инженерных сетей, вынос инженерных сетей из пятна застройки (Краснозаводск) | 2021 | Итого | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **04.** | **Основное мероприятие 04** | **2020-2021** | **Итого** | 0,00 | **23 824 791,70** | **23 824 791,70** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | Управление градострои-тельной деятельности администрации городского округа | | Расселение 368 жителей из 151 аварийных жилых помещений общей площадью  6 025,55 кв.м | |
| **Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»** | **Средства бюджета Московской области (возврат возвратов)** | 0,00 | **8 718 188,85** | **8 718 188,85** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | **8 839 056,17** | **8 839 056,17** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **6 267 546,68** | **6 267 546,68** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 04.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2021 | 2020-2021 | Итого | 0,00 | **23 824 791,70** | **23 824 791,70** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области (возврат возвратов) | 0,00 | **8 718 188,85** | **8 718 188,85** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **8 839 056,17** | **8 839 056,17** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **6 267 546,68** | **6 267 546,68** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 04.1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2021 | Итого | 0,00 | **18 824 051,70** | **18 824 051,70** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области (возврат возвратов) | 0,00 | **8 718 188,85** | **8 718 188,85** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **8 839 056,17** | **8 839 056,17** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **1 266 806,68** | **1 266 806,68** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 04.1.2 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020 | Итого | 0,00 | **4 990 900,00** | **4 990 900,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **4 990 900,00** | **4 990 900,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 04.1.3 | Оплата по исполнительным листам (расходы по оплате услуг оценщика) | 2020 | Итого | 0,00 | **9 840,00** | **9 840,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | **9 840,00** | **9 840,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Итого** | **0,00** | **2 070 743 124,43** | **354 213 062,82** | **36 324 638,23** | | **380 826 193,21** | | **888 594 450,82** | | **410 784 779,35** | |  | | Расселение 2 150 жителей из 844 аварийных жилых помещений общей площадью  31 424,62 кв.м | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **1 551 202 755,73** | **239 075 557,75** | **13 328 405,69** | | **294 378 647,37** | | **686 883 510,47** | | **317 536 634,45** | |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **519 540 368,70** | **115 137 505,07** | **22 996 232,54** | | **86 447 545,84** | | **201 710 940,35** | | **93 248 144,90** | |

**13.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по подпрограмме II муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **2 150** | **844** | **499** | **345** | **31 424,62** | **17 739,52** | **13 685,10** | **2 070 743 124,43** | **0,00** | **1 551 202 755,73** | **519 540 368,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **261** | **102** | **63** | **39** | **3 909,25** | **2 419,34** | **1 489,91** | **297 458 605,28** | **0,00** | **230 357 368,90** | **67 101 236,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 261 | 102 | 63 | 39 | 3 909,25 | 2 419,34 | 1 489,91 | 297 458 605,28 | 0,00 | 230 357 368,90 | 67 101 236,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **509** | **174** | **51** | **123** | **7 162,71** | **2 278,46** | **4 884,25** | **17 317 658,40** | **0,00** | **13 328 405,69** | **3 989 252,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 509 | 174 | 51 | 123 | 7 162,71 | 2 278,46 | 4 884,25 | 17 317 658,40 | 0,00 | 13 328 405,69 | 3 989 252,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **40** | **17** | **5** | **12** | **512,30** | **182,40** | **329,90** | **35 188 332,70** | **0,00** | **27 200 581,19** | **7 987 751,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 40 | 17 | 5 | 12 | 512,30 | 182,40 | 329,90 | 35 188 332,70 | 0,00 | 27 200 581,19 | 7 987 751,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Всего по этапу 2023 года** | **1049** | **445** | **326** | **119** | **14 947,91** | **10 632,66** | **4 315,25** | **1 219 071 367,33** | **0,00** | **970 170 166,95** | **248 901 200,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1049 | 445 | 326 | 119 | 14 947,91 | 10 632,66 | 4 315,25 | 1 219 071 367,33 | 0,00 | 970 170 166,95 | 248 901 200,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Всего по этапу 2024 года** | **291** | **106** | **54** | **52** | **4 892,45** | **2 226,66** | **2 665,79** | **410 784 779,35** | **0,00** | **317 536 634,45** | **93 248 144,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 291 | 106 | 54 | 52 | 4 892,45 | 2 226,66 | 2 665,79 | 410 784 779,35 | 0,00 | 317 536 634,45 | 93 248 144,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**13.6. План реализации мероприятий по переселению граждан по способам переселения по Подпрограмме 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых  помещений у  собственников | | Договор о развитии  застроенной  территории | Переселение в  свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщика-ми | | Выкуп жилых помещений | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Выкупаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Всего по Подпрограмме 2 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **31 424,62** | **0.00** | **0,00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31 424,62** | **27 043,07** | **2 070 743 124,43** | **17 274,18** | **1 499 252 983,75** | **5 641,14** | **101 105 523,41** | **4 079,40** | **197 104 874,40** | **170,90** | **14 349 276,70** | **2 214,03** | **192 525 930,40** |
| **1** | **Всего по этапу 2020 года** | **3 909,25** | 0,00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3 909,25** | **6 806,15** | **354 213 062,82** | **3 380,95** | **0.00** | **3 424,20** | **4 580 289,65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **67,6** | **6 308 700,27** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 3 909,25 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 909,25 | 6 806,15 | 354 213 062,82 | 3 380,95 | 0.00 | 3 424,20 | 4 580 289,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,6 | 6 308 700,27 |
| **2** | **Всего по этапу 2021 года** | **7 162,71** | **0,00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7 162,71** | **5 885,64** | **284 008 819,36** | **0.00** | **0.00** | **1 806,24** | **75 686 177,76** | **4 079,40** | **197 104 874,40** | **0.00** | **0.00** | **162,18** | **11 217 767,20** |
| 2.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 7 162,71 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 162,71 | 5 885,64 | 284 008 819,36 | 0.00 | 0.00 | 1 806,24 | 75 686 177,76 | 4 079,40 | 197 104 874,40 | 0.00 | 0.00 | 162,18 | 11 217 767,20 |
| **3** | **Всего по этапу 2022 года** | **512,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **512,30** | **512,30** | **35 188 332,70** | **0,00** | **0,00** | **410,70** | **20 839 056,00** | **0,00** | **0,00** | **170,90** | **14 349 276,70** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,30 | 512,30 | 35 188 332,70 | 0,00 | 0,00 | 410,70 | 20 839 056,00 | 0,00 | 0,00 | 170,90 | 14 349 276,70 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Всего по этапу 2023 года** | **14 947,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 947,91** | **13 452,91** | **1 219 071 367,33** | **14 125,55** | **1 129 546 682,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 495,00** | **133 920 985,00** |
| 3.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 14 947,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 947,91 | 13 452,91 | 1 219 071 367,33 | 14 125,55 | 1 129 546 682,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,00 | 133 920 985,00 |
| **4** | **Всего по этапу 2024 года** | **4 892,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 892,45** | **4 403,23** | **410 784 779,35** | **4 623,17** | **369 706 301,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **489,25** | **41 078 477,93** |
| 4.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 4 892,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892,45 | 4 403,23 | 410 784 779,35 | 4 623,17 | 369 706 301,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,25 | 41 078 477,93 |

**13.7. План-график реализации Подпрограммы 2 на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь  жилых помещений (кв.м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан  чел.) | Предоставляемая  П лощадь (кв. м) | Образованы земельные  участки под  строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений, подписание соглашений о возмещении | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений, регистрация соглашений о возмещении | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | **31 424,62** | **844** | **2 150** | **34 081,50** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **1** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2020 года** | **6 022,73** | **154** | **380** | **6 872,75** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 3 079,93 | 72 | 163 | 3 380,95 | 28.01.2015 | 13.04.2017 | | 01.06.2017 | 01.05.2019 | 01.07.2019 | 03.11.2017 | 01.08.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 |
| 1.2. | Строительство многоквартирных домов | 2 875,20 | 77 | 194 | 3 424,20 | 13.03.2016 | 16.01.2017 | | 04.08.2017 | 01.11.2017 | 19.12.2017 | 14.09.2017 | 15.04.2020 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
| 1.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений | 67,60 | 5 | 23 | 67,60 | х | х | | х | х | х | х | х | х | 01.07.2020 |
| **2** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2021 года** | **5 277,10** | **128** | **400** | **5 885,64** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1 698,27 | 40 | 123 | 1 806,24 | 12.10.2009 | 01.06.2013 | | 01.06.2014 | 18.06.2018 | 15.08.2018 | 19.12.2014 | 01.08.2021 | 01.09.2021 | 30.12.2021 |
| 2.2. | Строительство многоквартирных домов | х | х | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 3 578,83 | 88 | 277 | 4 079,40 | 07.06.2017 | 01.12.2017 | | 30.05.2018 | 01.07.2020 | 01.09.2020 | 30.06.2018 | 18.02.2020 | 01.12.2020 | 30.12.2021 |
| 2.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Выкуп жилых помещений | 162,18 | 4 | 6 | 162,18 | х | х | | х | х | х | х | х | х | 30.12.2021 |
| **3** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2022 года** | **512,30** | **17** | **40** | **590,14** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 3.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 341,40 | 12 | 22 | 410,70 | 01.09.2020 | 01.11.2020 | | 01.02.2021 | 01.06.2021 | 01.08.2021 | 01.04.2021 | 01.06.2022 | 01.08.2022 | 25.12.2022 |
| 3.2. | Строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 170,90 | 5 | 18 | 179,44 | х | х | | х | х | 01.09.2022 | х | х | х | 30.12.2022 |
| 3.5 | Выкуп жилых помещений | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | 01.07.2020 |
| **4** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2023 года** | **14 947,91** | **445** | **1 049** | **15 620,55** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 4.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Строительство многоквартирных домов | 13 452,91 | 400 | 999 | 14 125,55 | 10.01.2022 | 10.02.2022 | | 01.07.2022 | 10.01.2023 | 20.01.2023 | 01.07.2022 | 01.06.2023 | 01.08.2023 | 30.12.2023 |
| 4.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Выкуп жилых помещений | 1 495,00 | 45 | 105 | 1 495,00 | х | х | | х | х | 01.09.2022 | х | х | х | 30.12.2022 |
| **5** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2024 года** | **4 892,45** | **106** | **291** | **5 112,42** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 5.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Строительство многоквартирных домов | 4 403,23 | 96 | 261 | 4 623,17 | 10.01.2022 | 10.02.2022 | | 01.07.2022 | 10.01.2024 | 20.01.2024 | 10.01.2023 | 01.06.2024 | 01.08.2024 | 30.12.2024 |
| 5.3. | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 489,25 | 10 | 30 | 489,25 | х | х | | х | х | 01.09.2024 | х | х | х | 30.12.2024 |

**13.8. Расчет объема финансовых средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных аварийных жилых домов | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей, всего | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | | | | | |
| (далее - МКД) | жилых помещений | | |
|  | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | | | | | | | | | |
|  | Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная | муниципальная | За счет средств бюджета Московской области | | | | | | За счет средств бюджета муниципальных образований | | | | | |
|  | собственность | собственность | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **Итого по подпрограмме II:** | | | | | | **2 150** | **31 424,62** | **844** | **499** | **345** | **31 424,62** | **17 739,52** | **13 685,10** | **1 994 981 687,06** | **1 542 484 566,87** | **230 357 368,90** | **13 328 405,68** | **294 378 647,37** | **686 883 510,47** | **317 536 634,45** | **452 497 120,19** | **67 101 236,38** | **3 989 252,72** | **86 447 545,84** | **201 710 940,35** | **93 248 144,90** |
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 04 по Сергиево-Посадскому городскому округу (42 280,00 руб. за 1 кв.м): 20** | | | | | | **368** | **6 052,55** | **151** | **98** | **53** | **6 052,55** | **4 046,90** | **2 005,65** | **10 888 989,92** | **8 839 056,17** | **8 839 056,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 049 933,75** | **2 049 933,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого МКД по г. Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа: 4** | | | | | | **41** | **530,63** | **16** | **1** | **15** | **530,63** | **11,62** | **519,01** | **5 174 649,20** | **4 915 916,74** | **4 915 916,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258 732,46** | **258 732,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV  кв. 2020 | IV кв. 2024 | 8 | 73,06 | 2 | 0 | 2 | 73,06 | 0,00 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV  кв. 2020 | IV кв. 2024 | 7 | 113,35 | 3 | 0 | 3 | 113,35 | 0,00 | 113,35 | 4 683 355,60 | 4 449 187,82 | 4 449 187,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 167,78 | 234 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2020 | IV кв. 2024 | 25 | 332,6 | 10 | 0 | 10 | 332,60 | 0,00 | 332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2024 | 1 | 11,62 | 1 | 1 | 0 | 11,62 | 11,62 | 0,00 | 491 293,60 | 466 728,92 | 466 728,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 564,68 | 24 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по г. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа: 15** | | | | | | **327** | **5 521,92** | **135** | **97** | **38** | **5 521,92** | **4 035,28** | **1 486,64** | **5 714 340,72** | **3 923 139,43** | **3 923 139,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 791 201,29** | **1 791 201,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 14 | 227,50 | 7 | 7 | 0 | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. 15 |
| 2 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15. | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 3 | 115,10 | 2 | 2 | 0 | 115,10 | 115,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18. | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 0 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 5 | 81,90 | 3 | 3 | 0 | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. 18 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 3 | 85,20 | 2 | 2 | 0 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 7 | 321,10 | 7 | 7 | 0 | 321,10 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 103,40 | 3 | 3 | 0 | 103,40 | 103,40 | 0,00 | 783 127,07 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **783 127,07** | 783 127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. 18а |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, | 879-п | 18.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 4 | 49,90 | 1 | 1 | 0 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. 11а |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, | 879-п | 19.12.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 6 | 36,60 | 1 | 1 | 0 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. 13а |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 879-п | 19.12.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 7 | 80,90 | 2 | 0 | 2 | 80,90 | 0,00 | 80,90 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотск, д. 9 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 33 | 524,40 | 12 | 6 | 6 | 524,40 | 265,50 | 258,90 | 954 259,61 | **697 563,78** | 697 563,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **256 695,83** | 256 695,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 28 | 357,10 | 11 | 7 | 4 | 357,10 | 235,20 | 121,90 | 95 764,20 | **70 003,63** | 70 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25 760,57** | 25 760,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 10 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 10 | 197,80 | 4 | 1 | 3 | 197,80 | 73,30 | 124,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 12/11 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 32 | 526,60 | 12 | 8 | 4 | 526,60 | 357,20 | 169,40 | 960 601,60 | **702 199,77** | 702 199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **258 401,83** | 258 401,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 20 | 280,70 | 7 | 4 | 3 | 280,70 | 177,70 | 103,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 18 | 247,10 | 7 | 7 | 0 | 247,10 | 247,10 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 18 | 343,80 | 8 | 3 | 5 | 343,80 | 136,10 | 207,70 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 3 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 9 | 162,90 | 4 | 4 | 0 | 162,90 | 162,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 10 | 243,60 | 6 | 3 | 3 | 243,60 | 197,40 | 46,20 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сергиев Посад, ул. К.Либкнехта, д. 5 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 17 | 272,50 | 7 | 7 | 0 | 272,50 | 272,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 8 | 182,66 | 4 | 3 | 1 | 182,66 | 130,56 | 52,10 | 351 642,76 | **257 050,86** | 257 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **94 591,90** | 94 591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 19 | 270,24 | 5 | 4 | 1 | 270,24 | 225,70 | 44,54 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 32 | 532,90 | 12 | 9 | 3 | 532,90 | 389,90 | 143,00 | 2 152 572,04 | **1 891 952,41** | 1 891 952,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260 619,63** | 260 619,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3. | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2020 | IV кв. 2021 | 2 | 25,06 | 1 | 1 | 0 | 25,06 | 25,06 | 0,00 | 416 373,44 | **304 368,98** | 304 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **112 004,46** | 112 004,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3. | 253-п | 11.07.2016 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 13 | 227,46 | 6 | 3 | 3 | 227,46 | 92,96 | 134,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| **ИТОГО МКД по Основному мероприятию 02 по Сергиево-Посадскому городскому округу** | | | | | | **1 782** | **25 372,07** | **693** | **401** | **292** | **25 372,07** | **13 692,62** | **11 679,45** | **1 984 092 697,14** | **1 533 645 510,70** | **221 518 312,73** | **13 328 405,68** | **294 378 647,37** | **686 883 510,47** | **317 536 634,45** | **450 447 186,44** | **65 051 302,63** | **3 989 252,72** | **86 447 545,84** | **201 710 940,35** | **93 248 144,90** |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадского городскому округу: 43 ( 61 040 р. за кв. м.)** | | | | | | **424** | **5 360,81** | **137** | **21** | **116** | **5 360,81** | **833,30** | **4 527,51** | **303 887 273,76** | **234 846 718,41** | **221 518 312,73** | **13 328 405,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 040 555,35** | **65 051 302,63** | **3 989 252,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | дер. Жучки, д. 5 | 167 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 13 | 139,60 | 6 | 2 | 4 | 139,60 | 50,10 | 89,50 | 8 521 184,00 | 6 586 875,25 | 5 482 771,52 | 1 104 103,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 308,75 | 1 610 076,48 | 324 232,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пос. Репихово, д. 8 | 165 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 6 | 69,50 | 3 | 0 | 3 | 69,50 | 0,00 | 69,50 | 4 242 280,00 | 3 279 282,43 | 3 279 282,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 997,57 | 962 997,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пос. Репихово, д. 11 | 168 | 10.08.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 3 | 132,30 | 3 | 3 | 0 | 132,30 | 132,30 | 0,00 | 8 075 592,00 | 6 242 432,62 | 6 242 432,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 159,38 | 1 833 159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пос. Репихово, д. 12 | 169 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 9 | 144,00 | 4 | 0 | 4 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 8 789 760,00 | 6 794 484,48 | 6 794 484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 275,52 | 1 995 275,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пос. Репихово, д. 28 | 120 | 20.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 14 | 148,70 | 3 | 0 | 3 | 148,70 | 0,00 | 148,70 | 9 076 648,00 | 7 016 248,91 | 7 016 248,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 399,09 | 2 060 399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2020 | IV кв. 2022 | 8 | 84,30 | 2 | 0 | 2 | 84,30 | 0,00 | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 217-п | 25.04.2013 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 27 | 300,70 | 8 | 3 | 5 | 300,70 | 113,82 | 186,88 | 2 153 491,20 | 1 606 504,43 | 0,00 | 1 606 504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 986,77 | 0,00 | 546 986,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 93-п | 27.02.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2025 | 4 | 112,48 | 3 | 3 | 0 | 112,48 | 112,48 | 0,00 | 6 865 779,20 | 5 307 247,32 | 0,00 | 5 307 247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 531,88 | 0,00 | 1 558 531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 17 | 164 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 11 | 135,00 | 4 | 1 | 3 | 135,00 | 19,80 | 115,20 | 8 240 400,00 | 6 369 829,21 | 6 369 829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 570,79 | 1 870 570,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | 241 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 14 | 104,70 | 5 | 0 | 5 | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 6 390 888,00 | 4 940 156,43 | 3 699 219,33 | 1 240 937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 731,57 | 1 086 316,67 | 364 414,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Хотьково, ул. 2-я Станционная, д. 13а | 161 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 12 | 161,30 | 3 | 0 | 3 | 161,30 | 0,00 | 161,30 | 7 984 032,00 | 6 171 656,73 | 6 171 656,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 375,27 | 1 812 375,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Хотьково, ул. Горбуновская ф-ка, д. 3 | 154 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 28 | 167,00 | 3 | 1 | 2 | 167,00 | 52,80 | 114,20 | 10 163 160,00 | 7 856 122,68 | 7 856 122,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 037,32 | 2 307 037,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 116 | 19.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 15 | 222,10 | 5 | 2 | 3 | 222,10 | 113,60 | 108,50 | 13 556 984,00 | 10 479 548,63 | 8 707 792,43 | 1 771 756,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 435,37 | 2 557 139,57 | 520 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 240 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 20 | 196,80 | 5 | 0 | 5 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 12 012 672,00 | 9 285 795,46 | 9 285 795,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 876,54 | 2 726 876,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 244 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 11 | 237,12 | 5 | 0 | 5 | 237,12 | 0,00 | 237,12 | 14 472 584,00 | 11 187 307,43 | 11 187 307,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 276,57 | 3 285 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 150 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 14 | 182,00 | 5 | 0 | 5 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 11 109 280,00 | 8 587 473,45 | 8 587 473,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 806,55 | 2 521 806,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15а | 160 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 30 | 353,90 | 10 | 0 | 10 | 353,90 | 0,00 | 353,90 | 21 602 056,00 | 16 698 389,29 | 16 698 389,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 666,71 | 4 903 666,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 155 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 22 | 410,90 | 9 | 3 | 6 | 410,90 | 123,60 | 287,30 | 25 081 336,00 | 19 387 872,71 | 17 090 015,81 | 2 297 856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 693 463,29 | 5 018 672,19 | 674 791,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 156 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 16 | 205,80 | 5 | 0 | 5 | 205,80 | 0,00 | 205,80 | 12 562 032,00 | 9 710 450,74 | 9 710 450,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 581,26 | 2 851 581,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 242 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 23 | 271,31 | 8 | 1 | 7 | 271,31 | 49,70 | 221,61 | 16 560 762,40 | 12 801 469,34 | 12 801 469,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 293,06 | 3 759 293,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 243 | 23.05.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 15 | 259,50 | 6 | 0 | 6 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 15 839 880,00 | 12 244 227,24 | 12 244 227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 652,76 | 3 595 652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 115 | 19.05.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 21 | 286,10 | 7 | 1 | 6 | 286,10 | 41,30 | 244,80 | 17 463 544,00 | 13 499 319,52 | 13 499 319,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 964 224,48 | 3 964 224,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 157 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 15 | 251,43 | 6 | 0 | 6 | 251,43 | 0,00 | 251,43 | 15 347 287,20 | 11 863 453,02 | 11 863 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 834,18 | 3 483 834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12а | 149 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 28 | 331,88 | 8 | 0 | 8 | 331,88 | 0,00 | 331,88 | 20 222 552,00 | 15 632 032,70 | 15 632 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 519,30 | 4 590 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Хотьково,ул. Ломоносова, д. 14а | 158 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 23 | 207,40 | 4 | 0 | 4 | 207,40 | 0,00 | 207,40 | 12 629 176,00 | 9 762 353,05 | 9 762 353,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 822,95 | 2 866 822,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 170 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 3 | 76,80 | 2 | 0 | 2 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 4 687 872,00 | 3 623 725,05 | 3 623 725,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 146,95 | 1 064 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 151 | 27.07.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 6 | 89,80 | 3 | 1 | 2 | 89,80 | 23,80 | 66,00 | 5 481 392,00 | 4 237 116,02 | 4 237 116,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 275,98 | 1 244 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 159 | 10.08.2015 | IV кв. 2021 | IV кв. 2022 | 13 | 78,39 | 2 | 0 | 2 | 78,39 | 0,00 | 78,39 | 4 754 649,76 | 3 675 344,27 | 3 675 344,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 305,49 | 1 079 305,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадского городскому округу: 22** | | | | | | **1 067** | **15 118,81** | **450** | **326** | **124** | **15 118,81** | **10 632,66** | **4 486,15** | **1 269 420 644,03** | **981 262 157,84** | **0,00** | **0,00** | **294 378 647,37** | **686 883 510,47** | **0,00** | **288 158 486,19** | **0,00** | **0,00** | **86 447 545,84** | **201 710 940,35** | **0,00** |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 31 | 430,30 | 14 | 8 | 6 | 430,30 | 179,53 | 250,77 | 36 129 278,90 | 27 927 932,59 | 0,00 | 0,00 | 8 378 379,78 | 19 549 552,81 | 0,00 | 8 201 346,31 | 0,00 | 0,00 | 2 460 403,89 | 5 740 942,42 | 0,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 76 | 557,94 | 26 | 18 | 8 | 557,94 | 341,08 | 216,86 | 46 846 316,22 | 36 212 202,44 | 0,00 | 0,00 | 10 863 660,73 | 25 348 541,71 | 0,00 | 10 634 113,78 | 0,00 | 0,00 | 3 190 234,13 | 7 443 879,65 | 0,00 |
| 3 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 12 | 84,60 | 3 | 0 | 3 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 7 103 269,80 | 5 490 827,56 | 0,00 | 0,00 | 1 647 248,27 | 3 843 579,29 | 0,00 | 1 612 442,24 | 0,00 | 0,00 | 483 732,67 | 1 128 709,57 | 0,00 |
| 4 | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 88 | 15.04.2015 | IV кв. 2022 | IV кв. 2023 | 6 | 86,30 | 2 | 0 | 2 | 86,30 | 0,00 | 86,30 | 7 246 006,90 | 5 601 163,33 | 0,00 | 0,00 | 1 680 349,00 | 3 920 814,33 | 0,00 | 1 644 843,57 | 0,00 | 0,00 | 493 453,07 | 1 151 390,50 | 0,00 |
| 5 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 88 | 907,31 | 32 | 26 | 6 | 907,31 | 671,71 | 235,60 | 76 180 469,53 | 58 887 502,95 | 0,00 | 0,00 | 17 666 250,89 | 41 221 252,06 | 0,00 | 17 292 966,58 | 0,00 | 0,00 | 5 187 889,97 | 12 105 076,61 | 0,00 |
| 6 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 68 | 841,24 | 31 | 18 | 13 | 841,24 | 448,04 | 393,20 | 70 633 034,12 | 54 599 335,37 | 0,00 | 0,00 | 16 379 800,61 | 38 219 534,76 | 0,00 | 16 033 698,75 | 0,00 | 0,00 | 4 810 109,63 | 11 223 589,12 | 0,00 |
| 7 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 73 | 877,75 | 33 | 22 | 11 | 877,75 | 528,33 | 349,42 | 73 698 523,25 | 56 968 958,47 | 0,00 | 0,00 | 17 090 687,54 | 39 878 270,93 | 0,00 | 16 729 564,78 | 0,00 | 0,00 | 5 018 869,43 | 11 710 695,35 | 0,00 |
| 8 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 50 | 846,35 | 23 | 21 | 2 | 846,35 | 800,35 | 46,00 | 71 062 085,05 | 54 930 991,74 | 0,00 | 0,00 | 16 479 297,52 | 38 451 694,22 | 0,00 | 16 131 093,31 | 0,00 | 0,00 | 4 839 327,99 | 11 291 765,32 | 0,00 |
| 9 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 568 | 21.11.2013 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 49 | 1 037,70 | 24 | 19 | 5 | 1 037,70 | 833,30 | 204,40 | 87 128 405,10 | 67 350 257,14 | 0,00 | 0,00 | 20 205 077,14 | 47 145 180,00 | 0,00 | 19 778 147,96 | 0,00 | 0,00 | 5 933 444,39 | 13 844 703,57 | 0,00 |
| 10 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 58 | 839,91 | 20 | 8 | 12 | 839,91 | 233,07 | 606,84 | 70 521 363,33 | 54 513 013,85 | 0,00 | 0,00 | 16 353 904,16 | 38 159 109,69 | 0,00 | 16 008 349,48 | 0,00 | 0,00 | 4 802 504,84 | 11 205 844,64 | 0,00 |
| 11 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 52 | 1 039,40 | 24 | 17 | 7 | 1 039,40 | 731,70 | 307,70 | 87 271 142,20 | 67 460 592,92 | 0,00 | 0,00 | 20 238 177,88 | 47 222 415,04 | 0,00 | 19 810 549,28 | 0,00 | 0,00 | 5 943 164,78 | 13 867 384,50 | 0,00 |
| 12 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 56 | 801,22 | 26 | 18 | 8 | 801,22 | 432,32 | 368,90 | 67 272 834,86 | 52 001 901,35 | 0,00 | 0,00 | 15 600 570,41 | 36 401 330,94 | 0,00 | 15 270 933,51 | 0,00 | 0,00 | 4 581 280,05 | 10 689 653,46 | 0,00 |
| 13 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 98 | 1 861,60 | 34 | 32 | 2 | 1 861,60 | 1 756,48 | 105,12 | 156 305 520,80 | 120 824 167,58 | 0,00 | 0,00 | 36 247 250,27 | 84 576 917,31 | 0,00 | 35 481 353,22 | 0,00 | 0,00 | 10 644 405,97 | 24 836 947,25 | 0,00 |
| 14 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 54 | 853,65 | 21 | 16 | 5 | 853,65 | 684,07 | 169,58 | 71 675 014,95 | 55 404 786,56 | 0,00 | 0,00 | 16 621 435,97 | 38 783 350,59 | 0,00 | 16 270 228,39 | 0,00 | 0,00 | 4 881 068,52 | 11 389 159,87 | 0,00 |
| 15 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 30 | 544,40 | 15 | 14 | 1 | 544,40 | 512,40 | 32,00 | 45 709 457,20 | 35 333 410,42 | 0,00 | 0,00 | 10 600 023,13 | 24 733 387,29 | 0,00 | 10 376 046,78 | 0,00 | 0,00 | 3 112 814,03 | 7 263 232,75 | 0,00 |
| 16 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 24 | 529,00 | 16 | 16 | 0 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 44 416 427,00 | 34 333 898,07 | 0,00 | 0,00 | 10 300 169,42 | 24 033 728,65 | 0,00 | 10 082 528,93 | 0,00 | 0,00 | 3 024 758,68 | 7 057 770,25 | 0,00 |
| 17 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 66 | 902,11 | 28 | 15 | 13 | 902,11 | 474,85 | 427,26 | 75 743 861,93 | 58 550 005,27 | 0,00 | 0,00 | 17 565 001,58 | 40 985 003,69 | 0,00 | 17 193 856,66 | 0,00 | 0,00 | 5 158 157,00 | 12 035 699,66 | 0,00 |
| 18 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 84 | 886,77 | 35 | 22 | 13 | 886,77 | 513,47 | 373,30 | 74 455 869,51 | 57 554 387,13 | 0,00 | 0,00 | 17 266 316,14 | 40 288 070,99 | 0,00 | 16 901 482,38 | 0,00 | 0,00 | 5 070 444,71 | 11 831 037,67 | 0,00 |
| 19 | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 382 | 13.11.2015 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 61 | 800,12 | 28 | 25 | 3 | 800,12 | 685,62 | 114,50 | 67 180 475,56 | 51 930 507,61 | 0,00 | 0,00 | 15 579 152,28 | 36 351 355,33 | 0,00 | 15 249 967,95 | 0,00 | 0,00 | 4 574 990,39 | 10 674 977,56 | 0,00 |
| 20 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 5 | 64,35 | 3 | 3 | 0 | 64,35 | 64,35 | 0,00 | 5 403 019,05 | 4 176 533,73 | 0,00 | 0,00 | 1 252 960,12 | 2 923 573,61 | 0,00 | 1 226 485,32 | 0,00 | 0,00 | 367 945,60 | 858 539,72 | 0,00 |
| 21 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 10 | 136,49 | 5 | 3 | 2 | 136,49 | 88,29 | 48,20 | 11 460 109,87 | 8 858 664,93 | 0,00 | 0,00 | 2 657 599,48 | 6 201 065,45 | 0,00 | 2 601 444,94 | 0,00 | 0,00 | 780 433,48 | 1 821 011,46 | 0,00 |
| 22 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2023 | IV кв. 2024 | 16 | 190,30 | 7 | 5 | 2 | 190,30 | 124,70 | 65,60 | 15 978 158,90 | 12 351 116,83 | 0,00 | 0,00 | 3 705 335,05 | 8 645 781,78 | 0,00 | 3 627 042,07 | 0,00 | 0,00 | 1 088 112,62 | 2 538 929,45 | 0,00 |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадского городскому округу: 18** | | | | | | **291** | **4 892,45** | **106** | **54** | **52** | **4 892,45** | **2 226,66** | **2 665,79** | **410 784 779,35** | **317 536 634,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **317 536 634,45** | **93 248 144,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93 248 144,90** |
| 1 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 13 | 156,00 | 2 | 0 | 2 | 156,00 | 97,30 | 58,70 | 13 098 228,00 | 10 124 930,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 124 930,24 | 2 973 297,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 297,76 |
| 2 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 5 | 142,20 | 2 | 1 | 1 | 142,20 | 0,00 | 142,20 | 11 939 538,60 | 9 229 263,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 229 263,34 | 2 710 275,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 275,26 |
| 3 | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 9 | 134,30 | 4 | 1 | 3 | 134,30 | 53,90 | 80,40 | 11 276 230,90 | 8 716 526,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 716 526,49 | 2 559 704,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 704,41 |
| 4 | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 200-п | 29.05.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 14 | 211,10 | 6 | 3 | 3 | 211,10 | 128,20 | 82,90 | 17 724 589,30 | 13 701 107,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 701 107,53 | 4 023 481,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 481,77 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Ви-фанская, д. 52 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 2 | 160,30 | 2 | 0 | 2 | 160,30 | 0,00 | 160,30 | 13 459 268,90 | 10 404 014,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 404 014,86 | 3 055 254,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 254,04 |
| 6 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 179-п | 17.05.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 13 | 381,52 | 7 | 7 | 0 | 381,52 | 176,62 | 204,90 | 32 033 563,76 | 24 761 944,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 761 944,79 | 7 271 618,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 618,97 |
| 7 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 7 | 123,50 | 5 | 1 | 4 | 123,50 | 23,50 | 100,00 | 10 369 430,50 | 8 015 569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 015 569,78 | 2 353 860,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 860,72 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 338-п | 24.08.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 254,30 | 7 | 3 | 4 | 254,30 | 120,10 | 134,20 | 21 351 790,90 | 16 504 934,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 504 934,37 | 4 846 856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 846 856,53 |
| 9 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 12 | 121,23 | 4 | 3 | 1 | 121,23 | 101,00 | 20,23 | 10 178 834,49 | 7 868 239,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 239,06 | 2 310 595,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 595,43 |
| 10 | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 18 | 234,20 | 5 | 0 | 5 | 234,20 | 0,00 | 234,20 | 19 664 134,60 | 15 200 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 376,05 | 4 463 758,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 758,55 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 128-п | 12.04.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 31 | 438,50 | 11 | 5 | 6 | 438,50 | 191,20 | 247,30 | 36 817 775,50 | 28 460 140,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 460 140,46 | 8 357 635,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 357 635,04 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 229-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 25 | 496,90 | 8 | 4 | 4 | 496,90 | 248,30 | 248,60 | 41 721 214,70 | 32 250 498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 250 498,96 | 9 470 715,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 715,74 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 228-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 16 | 435,60 | 8 | 4 | 4 | 435,60 | 181,40 | 254,20 | 36 574 282,80 | 28 271 920,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 271 920,60 | 8 302 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 302 362,20 |
| 14 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 225-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 18 | 420,80 | 8 | 4 | 4 | 420,80 | 210,60 | 210,20 | 35 331 630,40 | 27 311 350,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 311 350,30 | 8 020 280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 020 280,10 |
| 15 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 226-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 24 | 408,20 | 10 | 8 | 2 | 408,20 | 189,20 | 219,00 | 34 273 696,60 | 26 493 567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 493 567,47 | 7 780 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 129,13 |
| 16 | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 227-п | 16.06.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 29 | 413,90 | 10 | 6 | 4 | 413,90 | 233,70 | 180,20 | 34 752 285,70 | 26 863 516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 863 516,85 | 7 888 768,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 888 768,85 |
| 17 | г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 24 | 202,10 | 4 | 1 | 3 | 202,10 | 113,84 | 88,26 | 16 968 922,30 | 13 116 976,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116 976,94 | 3 851 945,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 945,36 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 379-п | 05.10.2017 | IV кв. 2024 | IV кв. 2025 | 6 | 157,80 | 3 | 3 | 0 | 157,80 | 157,80 | 0,00 | 13 249 361,40 | 10 241 756,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 241 756,36 | 3 007 605,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 605,04 |

**14. Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **14.1. Паспорт Подпрограммы 3** | | | | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | |  | Цели Подпрограммы 3:  - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи Подпрограммы 3:  - качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа; - переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | | | | | |
| Координатор подпрограммы | |  | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы переселения граждан | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | |  | Сроки реализации Подпрограммы 3: 10.01.2022 – 31.12.2024 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования |  | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, рублей | | |
| Итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Министерство строительного комплекса Московской области | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области | | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета (тыс.кв.м) | | | **1227,50** | 1227,50 | 0,00 | 0,00 |
| Количество расселенных жителей (тыс.чел.) | | | **0,085** | 0,085 | 0,00 | 0,00 |
| Количество расселенных жилых помещений (шт.) | | | **23** | 23 | 0,00 | 0,00 |

**14.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, а также аварийный фонд, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан согласно перечню, рекомендованному государственной жилищной инспекцией в порядке государственного жилищного надзора к обязательному расселению.

В Подпрограмму 3 включены аварийные жилые помещения, в целях расселения которых уже заключены контракты и которые не будут расселены до конца 2021 года, исключенные из адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 года».

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

В ходе реализации Подпрограммы 3 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение Министерством строительного комплекса Московской области Сергиево-Посадского городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**14.3. Концептуальные направления Подпрограммы 3**

Концепция Подпрограммы 3 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Сергиево-Посадском городском округе только за счет средств бюджета Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Основными целями Подпрограммы 3 являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Подпрограммы 3 являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории в городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. В процессе исполнения Подпрограммы 3 гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом Подпрограммой 3 предусмотрено два альтернативных решения для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах:

- выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Перечень необходимых мероприятий, направленных на расселение аварийного жилья, приведен в разделе 14.4.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по источникам финансирования приведен в разделе 14.5.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в разделе 14.6.

План-график реализации Подпрограммы 3, содержащий информацию о механизмах реализации Подпрограммы 3 на 2021-2022 годы, а также промежуточные результаты реализации Подпрограммы 3 в разбивке по способам и планируемым срокам достижения этих промежуточных результатов приведены в разделе 14.7.

**14.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения  мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| **02** | **Основное мероприятие 01** | **2021-2022** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление градострои-тельной  деятельности администра-ции городского округа | Расселение  85 жителей из 23 аварийных жилых помещений общей площадью  1227,50 кв.м |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 02.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**14.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по Подпрограмме 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Всего по Подпрограмме 3 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **85** | **23** | **0** | **23** | **1227,50** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Всего по этапу 2022 года** | **85** | **23** | **0** | **23** | **1227,50** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 85 | 23 | 0 | 23 | 1227,50 | 0,00 | 1227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**14.6. План реализации мероприятий по переселению граждан по способам переселения по Подпрограмме 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых  помещений у  собственников | | Договор о развитии  застроенной  территории | Переселение в  свободный  жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщика-ми | | Выкуп жилых помещений | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Приобретае-  мая площадь | Стоимость | Выкупаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| **Всего по Подпрограмме 3 муниципальной программы переселения, в том числе:** | | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Всего по этапу 2022 года** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу | 1227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**14.7. План-график реализации Подпрограммы 3 на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь  жилых помещений (кв.м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан  чел.) | Предоставляемая  П лощадь (кв. м) | Образованы земельные  участки под  строительство | | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений, подписание соглашений о возмещении | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений, регистрация соглашений о возмещении | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Итого по Подпрограмме 3** | | **1227,50** | **23** | **85** | **1301,83** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **1** | **Итого по Сергиево-Посадскому городскому округу по этапу 2022-2024 года** | **1227,50** | **23** | **85** | **1301,83** | **х** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 1227,50 | 23 | 85 | 1301,83 | х | х | | х | х | 01.11.2019 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |

**14.8. Расчет объема финансовых средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД)** | **Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** | | | **Планируемая дата окончания переселения** | **Планируемая дата сноса / реконструкции МКД** | **Число жителей, всего** | **Число жителей, планируемых к переселению** | **Общая площадь жилых помещений МКД** | **Количество расселяемых жилых помещений** | | | **Расселяемая площадь жилых помещений** | | | **Стоимость переселения граждан** | | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | | **Всего:** | **За счет средств бюджета Московской области** | | | **За счет средств бюджета муниципальных образований** | | | **Также средства консолидированного бюджета Московской области на оплату превышения стоимости одного кв. м общей площади приобретаемых жилых помещений над стоимостью одного кв. м в многоквартирных домах, построенных по энергоэффективной технологии** | |
| **Номер** | **Дата** | | **частная собственность** | **муниципальная собственность** | **частная собственность** | **муниципальная собственность** |
| **Всего** | **2021 год** | **2022 год** | **Всего** | **2021 год** | **2022 год** | **средства бюджета Московской области** | **средства бюджета муниципальных образований** |
| **чел.** | **чел.** | **кв.м** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **руб** | **руб.** | **руб.** | **руб** | **руб.** | **руб** | **руб** | **руб.** | **руб.** |
| **Итого МКД по Сергиево-Посадскому городскому округу: 4** | | | | | | | **85** | **85** | **1 227,50** | **23** | **0** | **23** | **1 227,50** | **0,00** | **1 227,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11** | **194** | | **07.06.2011** | **IV кв. 2022** | **IV кв. 2023** | **28** | **28** | **513,20** | **7** | **0** | **7** | **513,20** | **0,00** | **513,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6** | **418** | | **02.07.2014** | **IV кв. 2022** | **IV кв. 2023** | **15** | **15** | **220,10** | **6** | **0** | **6** | **220,10** | **0,00** | **220,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15** | **194** | | **07.06.2011** | **IV кв. 2022** | **IV кв. 2023** | **29** | **29** | **310,00** | **6** | **0** | **6** | **310,00** | **0,00** | **310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17** | **194** | | **07.06.2011** | **IV кв. 2022** | **IV кв. 2023** | **13** | **13** | **184,20** | **4** | **0** | **4** | **184,20** | **0,00** | **184,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 1

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | |  | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего по году | 2020 г. | 2021 г | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.: | | **5 952,21** | **8 516,86** | **8 308,98** | **х** | **21 815,40** | **х** | **59 541,36** | **399** | **612** | **549** | **1 049** | **1 249** | **х** | **3 858** |
| 1. | Всего по Подпрограмме 1 программы переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 2 042,96 | 1 354,15 | 6 569,18 | х | 16 922,95 | х | 26 889,24 | 138 | 103 | 424 | х | 958 | х | 1 623 |
| 1.1. | Всего по I этапу 2019-2020 | 2 042,96 | x | x | x | x | x | 2 042,96 | 138 | x | x | x | x | x | 138 |
| 1.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 2 042,96 | x | x | x | x | x | 2 042,96 | 138 | x | x | x | x | x | 138 |
| 1.2. | Всего по II этапу 2020-2021 | х | 1 354,15 | x | x | x | x | 1 354,15 | х | 103 | x | x | x | x | 103 |
| 1.2.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | 1 354,15 | x | x | x | x | 1 354,15 | х | 103 | x | x | x | x | 103 |
| 1.3. | Всего по III этапу 2021-2022 | х | х | 6 569,18 | x | x | x | 6 569,18 | х | х | 424 | x | x | x | 424 |
| 1.3.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | х | 6 569,18 | x | x | x | 6 569,18 | х | х | 424 | x | x | x | 424 |
| 1.4. | Всего по V этапу 2023-2024 | x | х | х | x | 16 922,95 | х | 16 922,95 | x | х | х | х | 958 | x | 958 |
| 1.4.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | х | х | x | 16 922,95 | x | 16 922,95 | x | х | х | x | 958 | x | 958 |
| 1.5. | Всего по VI этапу 2024-2025 | x | x | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | x | x | х | х | х | х | х | x | x | х | х | х | х | х |
| 2. | По Подпрограмме 2 программы переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 3 909,25 | 7 162,71 | 512,30 | 14 947,91 | 4 892,45 | х | 31 424,62 | 261 | 509 | 40 | 1 049 | 291 | х | 2 150 |
| 2.1. | Всего по подпрограмме 2 | 3 909,25 | 7 162,71 | 512,30 | 14 947,91 | 4 892,45 | х | 31 424,62 | 261 | 509 | 40 | 1 049 | 291 | х | 2 150 |
| 2.1.1. | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | 3 909,25 | 7 162,71 | 512,30 | 14 947,91 | 4 892,45 | х | 31 424,62 | 261 | 509 | 40 | 1 049 | 291 | х | 2 150 |
| 3. | По Подпрограмме 3 программы переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 1227,50 | х | х | х | 1227,50 | х | х | 85 | х | х | х | 85 |
| 3,1 | Всего по подпрограмме 2 | х | х | 1227,50 | х | х | х | 1227,50 | х | х | 85 | х | х | х | 85 |
| 3,1,1 | Итого по Сергиево-Посадский городской округ | х | х | 1227,50 | х | х | х | 1227,50 | х | х | 85 | х | х | х | 85 |

Приложение № 2

**Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными**

**и подлежащих расселению в рамках муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь,  кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Всего в Сергиево-Посадском городском округе подлежит переселению в**  **2020 - 2025 гг.** | | | **X** | **X** | **59 541,36** | **3 858** | **X** |
| **По Подпрограмме 1 муниципальной программы переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе:** | | | **X** | **X** | **26 889,24** | **1 623** | **X** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 01.07.2014 | 401,30 | 25 | 31.12.2022 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1954 | 21.06.2012 | 1 1 813,95 | 96 | 31.12.2022 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1927 | 21.06.2012 | 1 280,21 | 84 | 31.12.2022 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1927 | 01.07.2014 | 1 241,85 | 94 | 31.12.2022 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1930 | 01.07.2014 | 1 678,77 | 120 | 31.12.2022 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 18 | 1918 | 01.07.2014 | 153,10 | 5 | 31.12.2022 |
| 7 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 6а | 1959 | 24.11.2016 | 126,30 | 22 | 31.12.2021 |
| 8 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 7 | 1949 | 24.11.2016 | 19,77 | 3 | 31.12.2021 |
| 9 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | 1951 | 24.11.2016 | 427,90 | 30 | 31.12.2024 |
| 10 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | 1950 | 24.11.2016 | 406,90 | 26 | 31.12.2024 |
| 11 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | 1953 | 24.11.2016 | 597,28 | 45 | 31.12.2024 |
| 12 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | 1954 | 24.11.2016 | 663,80 | 57 | 31.12.2024 |
| 13 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | 1969 | 24.11.2016 | 851,80 | 43 | 31.12.2024 |
| 14 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | 1956 | 24.11.2016 | 827,70 | 46 | 31.12.2024 |
| 15 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | 1958 | 24.11.2016 | 642,90 | 31 | 31.12.2024 |
| 16 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | 1960 | 24.11.2016 | 638,40 | 40 | 31.12.2024 |
| 17 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2/2 | 1954 | 06.10.2011 | 406,86 | 31 | 31.12.2020 |
| 18 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 4/1 | 1953 | 06.10.2011 | 426,90 | 27 | 31.12.2020 |
| 19 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 8 | 1953 | 06.10.2011 | 417,90 | 29 | 31.12.2020 |
| 20 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 10 | 1951 | 06.10.2011 | 361,20 | 20 | 31.12.2020 |
| 21 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4 | 1953 | 24.11.2016 | 428,40 | 30 | 31.12.2020 |
| 22 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 4 | 1954 | 06.10.2011 | 422,30 | 26 | 31.12.2021 |
| 23 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 6 | 1954 | 06.10.2011 | 427,10 | 24 | 31.12.2021 |
| 24 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Кирпичный, д. 8 | 1958 | 06.10.2011 | 309,30 | 26 | 31.12.2021 |
| 25 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 79 | 1942 | 12.10.2011 | 511,20 | 28 | 31.12.2024 |
| 26 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 81 | 1958 | 12.10.2011 | 602,20 | 38 | 31.12.2024 |
| 27 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 82 | 1953 | 12.10.2011 | 704,70 | 36 | 31.12.2024 |
| 28 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 | 1949 | 12.10.2011 | 465,20 | 29 | 31.12.2024 |
| 29 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 | 1951 | 12.10.2011 | 457,71 | 30 | 31.12.2024 |
| 30 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18 | 1956 | 12.10.2011 | 384,20 | 26 | 31.12.2024 |
| 31 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18А | 1956 | 12.10.2011 | 384,90 | 20 | 31.12.2024 |
| 32 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 18Б | 1956 | 12.10.2011 | 367,40 | 19 | 31.12.2024 |
| 33 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 20 | 1956 | 12.10.2011 | 386,20 | 21 | 31.12.2024 |
| 34 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 14 | 1953 | 29.12.2016 | 351,40 | 28 | 31.12.2024 |
| 35 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 17 | 1952 | 12.10.2011 | 490,90 | 28 | 31.12.2024 |
| 36 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 19 | 1952 | 12.10.2011 | 726,90 | 35 | 31.12.2024 |
| 37 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, проезд. Хотьковский, д. 17 | 1957 | 01.11.2011 | 895,10 | 55 | 31.12.2024 |
| 38 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 | 1949 | 01.11.2011 | 500,50 | 21 | 31.12.2024 |
| 39 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 | 1953 | 01.11.2011 | 361,90 | 23 | 31.12.2024 |
| 40 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26, к. а | 1897 | 06.10.2011 | 88,80 | 7 | 31.12.2024 |
| 41 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 | 1951 | 06.10.2011 | 872,40 | 39 | 31.12.2024 |
| 42 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 | 1951 | 06.10.2011 | 855,00 | 41 | 31.12.2024 |
| 43 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 | 1917 | 06.09.2011 | 185,40 | 6 | 31.12.2024 |
| 44 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | 1959 | 27.02.2014 | 662,70 | 28 | 31.12.2024 |
| 45 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 | 1958 | 06.10.2011 | 447,50 | 25 | 31.12.2024 |
| 46 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 | 1949 | 06.10.2011 | 526,10 | 27 | 31.12.2024 |
| 47 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 | 1917 | 06.09.2011 | 166,14 | 11 | 31.12.2024 |
| 48 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 | 1917 | 06.09.2011 | 85,50 | 3 | 31.12.2024 |
| 49 | д. Наугольное | д. Наугольное, д. 99 | 1953 | 30.06.2015 | 44,60 | 2 | 31.12.2024 |
| 50 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Больничная, д. 40 | 1936 | 15.04.2015 | 162,30 | 10 | 31.12.2024 |
| 51 | с. Константиново | с. Константиново, ул. Советская, д. 4 | 1934 | 15.04.2015 | 228,80 | 8 | 31.12.2024 |
| **По Подпрограмме 2 муниципальной программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **31 424,62** | **2 150** | **Х** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1953 | 27.05.2011 | 137,06 | 13 | 31.12.2023 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1953 | 27.05.2011 | 249,84 | 17 | 31.12.2023 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 1938 | 27.05.2011 | 332,6 | 25 | 31.12.2020 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 01.07.2014 | 201,92 | 17 | 31.12.2023 |
| 5 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 01.07.2014 | 430,30 | 31 | 31.12.2023 |
| 6 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 01.07.2014 | 557,94 | 76 | 31.12.2023 |
| 7 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 01.07.2014 | 841,24 | 68 | 31.12.2023 |
| 8 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 1942 | 01.07.2014 | 877,75 | 73 | 31.12.2023 |
| 9 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 1951 | 01.07.2014 | 846,35 | 50 | 31.12.2023 |
| 10 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1958 | 14.11.2013 | 1 037,70 | 49 | 31.12.2023 |
| 11 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 18 | 1942 | 13.11.2015 | 839,91 | 58 | 31.12.2023 |
| 12 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1958 | 01.07.2014 | 1 039,40 | 52 | 31.12.2023 |
| 13 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 20 | 1942 | 13.11.2015 | 801,22 | 56 | 31.12.2023 |
| 14 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 27 | 1938 | 13.11.2015 | 1 861,60 | 98 | 31.12.2023 |
| 15 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 3 | 1959 | 13.11.2015 | 544,40 | 30 | 31.12.2023 |
| 16 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 5 | 1959 | 13.11.2015 | 529,00 | 24 | 31.12.2023 |
| 17 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 13 | 1941 | 13.11.2015 | 853,65 | 54 | 31.12.2023 |
| 18 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, пер. Больничный, д. 14 | 1941 | 13.11.2015 | 800,12 | 61 | 31.12.2023 |
| 19 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 3 | 1940 | 01.07.2014 | 902,11 | 66 | 31.12.2023 |
| 20 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 5 | 1940 | 01.07.2014 | 907,31 | 88 | 31.12 2023 |
| 21 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Трудовые Резервы, д. 7 | 1941 | 01.07.2014 | 886,77 | 84 | 31.12.2023 |
| 22 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 9 | 1950 | 15.04.2015 | 84,60 | 12 | 31.12.2022 |
| 23 | с. Шеметово | с. Шеметово, ул. Центральная, д. 10 | 1950 | 15.04.2015 | 86,30 | 6 | 31.12.2022 |
| 24 | д. Жучки | д. Жучки, д. 5 | 1953 | 10.08.2015 | 139,60 | 13 | 31.12.2022 |
| 25 | д. Репихово | д. Репихово, д. 8 | 1957 | 10.08.2015 | 69,50 | 6 | 31.12.2022 |
| 26 | п. Репихово | п. Репихово, д. 11 | 1950 | 10.03.2014 | 132,30 | 3 | 31.12.2022 |
| 27 | п. Репихово | п. Репихово, д. 12 | 1965 | 10.08.2015 | 144,00 | 9 | 31.12.2021 |
| 28 | п. Репихово | п. Репихово, д. 28 | 1968 | 20.05.2015 | 148,70 | 14 | 31.12.2021 |
| 29 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская, д. 75 | 1954 | 19.05.2015 | 222,10 | 15 | 31.12.2021 |
| 30 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горбуновская фабрика, д. 3 | 1966 | 10.08.2015 | 167,00 | 28 | 31.12.2021 |
| 31 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 2 | 1959 | 19.09.2013 | 196,80 | 20 | 31.12.2021 |
| 32 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 8 | 1948 | 25.07.2013 | 237,12 | 11 | 31.12.2021 |
| 33 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Жуковского, д. 10 | 1952 | 03.03.2008 | 182,00 | 14 | 31.12.2021 |
| 34 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 15, лит. а | 1937 | 03.03.2008 | 353,90 | 30 | 31.12.2021 |
| 35 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 13 | 1954 | 10.08.2015 | 410,90 | 22 | 31.12.2021 |
| 36 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Лихачева, д. 14 | 1953 | 10.08.2015 | 205,80 | 16 | 31.12.2021 |
| 37 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 4 | 1948 | 25.07.2013 | 271,31 | 23 | 31.12.2021 |
| 38 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 9 | 1952 | 25.07.2013 | 259,50 | 15 | 31.12.2021 |
| 39 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 11 | 1962 | 28.11.2014 | 286,10 | 21 | 31.12.2021 |
| 40 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12 | 1957 | 03.03.2008 | 251,43 | 15 | 31.12.2021 |
| 41 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 12, лит. а | 1961 | 03.03.2008 | 331,88 | 28 | 31.12.2021 |
| 42 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Ломоносова, д. 14, лит. а | 1952 | 10.08.2015 | 207,40 | 23 | 31.12.2021 |
| 43 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Новая, д. 9 | 1900 | 10.03.2014 | 76,80 | 3 | 31.12.2021 |
| 44 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 3 | 1949 | 03.03.2008 | 89,80 | 6 | 31.12.2021 |
| 45 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Октябрьская, д. 5 | 1960 | 10.08.2015 | 78,39 | 13 | 31.12.2021 |
| 46 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 1-я, д. 17 | 1861 | 10.08.2015 | 135,00 | 11 | 31.12.2021 |
| 47 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Станционная 2-я, д. 13-а | 1861 | 10.08.2015 | 161,30 | 12 | 31.12.2021 |
| 48 | Хотьково | г. Хотьково, ул. Хотьковская 1-я, д. 4, лит. а | 1917 | 25.07.2013 | 104,70 | 14 | 31.12.2021 |
| 49 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 12/2 | 1951 | 06.10.2011 | 385,00 | 35 | 31.12.2021 |
| 50 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 | 1917 | 17.05.2017 | 381,52 | 13 | 31.12.2024 |
| 51 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а | 1917 | 05.10.2017 | 123,50 | 7 | 31.12.2024 |
| 52 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а | 1917 | 29.05.2017 | 211,10 | 14 | 31.12.2024 |
| 53 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 | 1917 | 05.10.2017 | 160,30 | 2 | 31.12.2024 |
| 54 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 | 1957 | 16.06.2017 | 496,90 | 25 | 31.12.2024 |
| 55 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 | 1957 | 16.06.2017 | 435,60 | 16 | 31.12.2024 |
| 56 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 | 1957 | 16.06.2017 | 420,80 | 18 | 31.12.2024 |
| 57 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а | 1957 | 16.06.2017 | 408,20 | 24 | 31.12.2024 |
| 58 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б | 1957 | 16.06.2017 | 413,90 | 29 | 31.12.2024 |
| 59 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 | 1917 | 24.08.2017 | 254,30 | 25 | 31.12.2024 |
| 60 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а | 1947 | 05.10.2017 | 121,23 | 12 | 31.12.2024 |
| 61 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 | 1917 | 05.10.2017 | 156,00 | 13 | 31.12.2024 |
| 62 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 | 1917 | 05.10.2017 | 142,20 | 5 | 31.12.2024 |
| 63 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 | 1917 | 05.10.2017 | 134,30 | 9 | 31.12.2024 |
| 64 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 | 1917 | 05.10.2017 | 157,80 | 6 | 31.12.2024 |
| 65 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 | 1917 | 05.10.2017 | 234,20 | 18 | 31.12.2024 |
| 66 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 5 | 1958 | 12.04.2017 | 438,50 | 31 | 31.12.2024 |
| 67 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Спортивный пер., д. 6 | 1917 | 05.10.2017 | 202,10 | 6 | 31.12.2024 |
| 68 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 | 1938 | 27.02.2014 | 342,60 | 17 | 31.12.2021 |
| 69 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 | 1933 | 27.02.2014 | 107,40 | 6 | 31.12.2021 |
| 70 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а | 1933 | 27.02.2014 | 103,40 | 8 | 31.12.2020 |
| 71 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 | 1952 | 25.04.2013 | 406,30 | 10 | 31.12.2021 |
| 72 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а | 1958 | 18.12.2013 | 49,90 | 4 | 31.12.2020 |
| 73 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а | 1958 | 19.12.2013 | 36,60 | 6 | 31.12.2020 |
| 74 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а | 1958 | 19.12.2013 | 80,90 | 7 | 31.12.2021 |
| 75 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 | 1948 | 25.04.2013 | 524,40 | 33 | 31.12.2021 |
| 76 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 1938 | 25.04.2013 | 554,90 | 38 | 31.12.2021 |
| 77 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 | 1948 | 26.04.2013 | 526,60 | 32 | 31.12.2021 |
| 78 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | 1950 | 25.04.2013 | 527,80 | 38 | 31.12.2021 |
| 79 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | 1950 | 25.04.2013 | 506,70 | 27 | 31.12.2021 |
| 80 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 | 1949 | 25.04.2013 | 516,10 | 27 | 31.12.2021 |
| 81 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 | 1958 | 25.04.2013 | 452,90 | 27 | 31.12.2021 |
| 82 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 | 1950 | 25.04.2013 | 532,90 | 32 | 31.12.2021 |
| 83 | Сергиев Посад | г. Сергиев Посад, Овражный пер., д. 3 | 1917 | 11.07.2016 | 252,52 | 15 | 31.12.2021 |
| **По Подпрограмме 3 муниципальной программы переселения, иным программам муниципального образования в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **X** | **X** | **1 227,50** | **85** | **Х** |
| 1 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.11 | 1939 | 07.06.2021 | 513,20 | 28 | 31.12.2022 |
| 2 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 02.07.2014 | 220,10 | 15 | 31.12.2022 |
| 3 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1939 | 07.06.2011 | 310,00 | 29 | 31.12.2022 |
| 4 | Краснозаводск | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1939 | 07.06.2011 | 184,20 | 13 | 31.12.2024 |