Приложение к постановлению

главы Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

**Паспорт муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры. 2. Повышение качества коммунальных услуг.3. Повышение энергетической эффективности.4.Улучшение условий жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Чистая вода.2. Системы водоотведения.3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.6. Развитие газификации.8. Обеспечивающая подпрограмма. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всего: | 1 938 822,58 | 808 805,62 | 417 913,94 | 166 096,83 | 413 501,79 | 132 505,30 |
| Средства бюджета Московской области | 804 420,48 | 139 577,32 | 180 306,52 | 105 876,85 | 269 859,79 | 108 800,00 |
| Средства бюджета города Москвы | 109 688,97 | 109 688,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 588 409,03 | 335 539,33 | 120 107,42 | 27 365,58 | 90 787,60 | 14 610,00 |
| Внебюджетные источники | 436 304,10  | 224 000,00 | 117 500,00 | 32 854,40 | 52 854,40 | 9 095,30 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;- увеличение количества созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки;- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, очищенных до нормативных значений;- увеличение количества созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод;- увеличение количества построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков) и КНС; - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений;- оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%; - обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;- снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;- снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировка основных проблем, инерционный прогноз ее развития.**

Муниципальная программа **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Московской области от от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.

Муниципальная программа **«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»** (далее –программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных предоставленных коммунальными предприятиями, администрацией городского округа и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

В связи с организацией Сергиево-Посадского городского округа и упразднения городских и сельских поселений, финансирование мероприятий необходимо осуществлять за счет средств местного бюджета, вхождением в программы развития коммунальной инфраструктуры Московской области с привлечением средств бюджета Московской области, реализации проектов федерального значения, средств ресурсоснабжающих предприятий, заложенных в тарифе предприятий, а также средств, заложенных в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий.

Текущее состояние объектов коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 50% до 87%), что приводит к технологическим остановкам оборудования коммунальных объектов, в результате чего страдает население. Причина обусловлена хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, неоформленных в муниципальную собственность в установленном порядке.

При этом до 87% сельских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 17% от произведенной тепловой энергии.

Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании муниципальной программы в части модернизации существующих систем.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского городского округа Московской области являются:

- отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами (недостаточная оснащенность приборами учета энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде);

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях и жилищном фонде (высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда);

- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению (отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево-Посадского городского округа Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа;

 - росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений и многоквартирных домов.

В подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Одним из важнейших направлений развития Сергиево-Посадского городского округа является газификация сельских населенных пунктов городского округа, а так же реализация мер государственной политики, направленных на обеспечения населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа природным газом.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский городской округ Московской области является энергодефицитным, решение вопросов повышения энергоэффективности имеет приоритетное значение.

1. **Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики с учетом реализации муниципальной программы**

Строительство станций обезжелезивания на ВЗУ, расположенных в сельской местности, позволит достичь качества питьевой воды до нормативных значений.

Реализация программы к 2024 году позволит:

-провести капитальный ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- уменьшить потери теплоносителя, холодной и горячей воды в трубопроводах;

- уменьшить процент износа инженерных сетей;

- сократить потери потребленной электроэнергии, повысить эффективность и надежность инженерных систем поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в инженерных системах;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения с 84% до 90%;

- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%;

- увеличить долю населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах до 93%.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы и их краткое описание**

3.1. Подпрограмма **«Чистая вода»** направлена на увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, а также надежности функционирования объектов водоснабжения.

3.2. Подпрограмма **«Системы водоотведения»** направлена на увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, а также надежности функционирования объектов водоотведения.

3.3. Подпрограмма **«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** направлена на модернизацию, проведение капитального ремонта и технического перевооружения объектов коммунального хозяйства; уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг; организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, включая работы по подготовке к зиме; актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием; уменьшение количества технологических нарушений на объектах коммунального хозяйства

3.4. Подпрограмма **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево - Посадского городского округа Московской области.

3.5. Подпрограмма **«Развитие газификации»** направлена на увеличение доли населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

3.6. Подпрограмма **«Обеспечивающая подпрограмма»** направлена на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, учреждений в сфере коммунального хозяйства, организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

**4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.**

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности.

**Подпрограмма 1 «Чистая вода».**

Основное мероприятие 02–«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» направлено на повышение эффективности и надежности работы систем и объектов водоснабжения».

Основное мероприятие F5- «Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено на обеспечения населения качественной питьевой из источников центрального водоснабжения посредством реконструкции и ремонта водозаборных узлов; приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ.

**Подпрограмма 2 «Системы водоотведения».**

Основное мероприятие 01 –«Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области».

Основное мероприятие 02 – «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области»

Основное мероприятие G6 – «Федеральный проект G6 «Оздоровление Волги».

Реализация мероприятий позволит снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры, сократить аварийность, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных значений, а так же вследствие чего снизиться сброс сточных вод в бассейн реки Волга.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».**

Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области. Реализация указанного мероприятия направлена на создание, реконструкцию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; сокращение числа аварий.

Основное мероприятие 04 – Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. Реализация указанного мероприятия направлена на погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов. Реализация указанного мероприятия направлена на разработку и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов.

**Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

Основное мероприятие 02 – Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области.

Для выполнения основных мероприятий в бюджетной сфере предусматривается: установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы; установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением; промывка трубопроводов и стояков системы отопления; замена светильников внутреннего освещения на светодиодные; повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений.

Для выполнения основного мероприятия «Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» предусмотрена установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Выполнение данных мероприятий приведет к достижению результатов выполнения подпрограммы:

- оснащению зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%;

- обеспечению автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;

- снижению уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;

- оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды до 100%;.

- снижению уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

**Подпрограмма 6 «Развитие газификации».**

Основное мероприятие 01 – Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах.

Для выполнения данного мероприятия предусмотрено обеспечение сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления, выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных, разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах.

**Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».**

Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления направлено на обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а так же на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево–Посадского городского округа Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Чистая вода»** | Х |
| 1.1. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Отраслевой приоритетный  | Ед. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2, G5 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»** | Х |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевойприоритетный | ед./тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 1 |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Отраслевой приоритетный | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод. | Отраслевой приоритетный  | куб.км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | G6 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** | Х |
| 3.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой приоритетный | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 3.2. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры(котельные, ЦТП, сети) | Отраслевой приоритетный | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.3. | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Отраслевой приоритетный | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.4. | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком газа на сумму не менее 11 млн рублей, электроэнергии на сумму не менее 30 млн рублей  | Показатель соглашения | Тыс.руб. | - | 41 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3.5. | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 26 млн рублей | Показатель соглашения | Тыс.руб. | - | 0,00 | 26 000,00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Х |
| 4.1. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой приоритетный | % | 84,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 4.2. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Отраслевой приоритетный | % | 83,27 | 87,6 | 86,69 | 97,30 | 100 | 100 | 2 |
| 4.3. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), | Отраслевой приоритетный | % | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 2 |
| 4.4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой приоритетный | % | 27,13 | 31,30 | 31,5 | 39,70 | 43,4 | 47,8 | 2 |
| 5. | **Подпрограмма 6«Развитие газификации»** |
| 5. 1 | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе | Отраслевой показатель | % | 93,76 | 94,3 | 94,6 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 1 |
| 5.2. | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа | Отраслевой показатель | % | 20,69 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 1 |
| 5.3. | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления | Отраслевой показатель | км. | 63,9 | 7,9 | 10,0 | 5,0 | 23,0 | 18,0 | 1 |
| 5.4. | Ввод в эксплуатацию распределительных сетей | Отраслевой показатель | км. | 23,8 | 2,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 1 |
| 6. | **Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»** |
| 6.1 | Отсутствие ограничений в поставке топливно-энергетических ресурсов в отопительный период. | Соглашение с ФОИВ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**6. Методика расчетов значений показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

**1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки.**

Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введённых в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории муниципального образования.

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

Базовое значение 2019 года - 1.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**2. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью.**

Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод,

построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ.

Единицы измерения: ед./тыс. куб. м

Источник данных: Государственная автоматизированная система «Управление» Годовая форма федерального статистического наблюдения №1 «канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"

Период предоставления отчетности - ежеквартальная.

**3. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций.**

Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории муниципального образования.

Единицы измерения: ед.

Источник данных:

отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

Базовое значение года - 0.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**4. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, куб. км/год.**

Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Единица измерения: куб. км/год.

Источники данных:

Годовая форма федерального статистического наблюдения N1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" - информация о годовых объемах всех сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации.

Годовая форма федерального статистического наблюдения N2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**5. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

Единица измерения: процент.

Показатель ГП, рассчитывается по следующей формуле:

Д—(Агтг+Аирикп+Апк-р)х100%, где

Д- доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;

Астс - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;

Авсиво - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;

Апкр - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.

**6. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры(котельные, ЦТП, сети).**

Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории муниципального образования.

Единицы измерения: единицы.

Источник данных:

отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

Базовое значение - 0.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**7. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области.**

Рассчитывается путем сложения значений целевых показателей по отдельным объектам региональной программы на каждый год ее реализации.

Единица измерения: куб.км/год

Источник данных: отчеты, предоставленные администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

Базовое значение - 0.

Период предоставления отчетности - по итогам отчетного года.

**8. Погашение просроченной задолженности перед поставщиком газа на сумму не менее 11 млн рублей, электроэнергии на сумму не менее 30 млн рублей.**

Показатель рассчитывается на основе предоставленной из бюджета Московской субсидии на погашение имеющей на текущий момент задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

Базовое значение – нет.

Единицы измерения – тыс. рублей.

**9. Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 26 млн рублей.**

Показатель рассчитывается на основе предоставленной из бюджета Московской субсидии на погашение имеющей на текущий момент задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

Базовое значение – нет.

Единицы измерения – тыс. рублей.

**10. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборам учета потребляемых энергетических ресурсов:-** показатель ГП**,** рассчитывается по следующей формуле:

**Дз.мо.= (Дээ+Дтэ+Дхв+Дг/в)/4, где**

Дээ - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета электрической энергии(%),

Дтэ-доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии(%),

Дхв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета холодной воды (%),

Дгв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета горячей воды (%),

Единица измерения: %

Базовое значение показателя - 84,1%

**11. Бережливый учет- оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.**

Показатель ГП, рассчитывается как:

Д = (М/К)х100%, где

Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовым и приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета

потребляемых энергетических ресурсов;

К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.

Единица измерения: %

Базовое значение показателя –83,27%

**12. Доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) Д = (М/К)х100%, где**

Д-доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D);

М-Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с

определенным классом энегетической эффективности (А, В, С, D);

К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета.

Единица измерения: процент/количество человек.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»

Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой, к общей численности населения.

**13. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.**

Д= (М/К)100%, где

Д- доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;

М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;

К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета

**14. Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе** – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

Ун – доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе (%);

Ч1 – численность населения Сергиево-Посадского городского округа, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

Ч2 – общая численность населения Сергиево-Посадского городского округа на конец года, человек.

Единица измерения – процент.

Базовое значение – 93,76;

Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность АО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения района.

**15. Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа** – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается по формуле:

Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа на конец года, единиц;

Ч6 – общее число сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа на конец года, единиц.

Единица измерения – процент.

Базовое значение – 20,69;

Периодичность предоставления – годовая.

Источники данных – ведомственная отчётность АО «Мособлгаз» по количеству сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по количеству сельских населенных пунктов района.

**16. Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления», «ввод в эксплуатацию распределительных сетей»,**осуществляется на основании отчета ГУП МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.

Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления:

- единица измерения – километр;

- базовое значение – 63,9;

- периодичность предоставления – годовая.

Ввод в эксплуатацию распределительных сетей:

- единица измерения – километр;

- базовое значение – 23,8;

- периодичность предоставления – годовая.

**17. Отсутствие ограничений в поставке топливно-энергетических ресурсов в отопительный период.**

Показатель рассчитывается на основе объектов коммунального хозяйства имеющих ограничения по ТЭР в отопительный период.

Базовое значение – 0.

Единицы измерения – ед.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

7.1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

7.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

7.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4)обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

8) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы);

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

11) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении программы (подпрограммы).

7.4. Муниципальный заказчик подпрограммы готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации подпрограммы в установленные сроки.

7.5. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

8.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:

направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский округ Московской области», их формирования и реализации утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 26.11.2019№122-ПГ.

**9.Подпрограммы муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

**9.1. Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения Сергиево-Посадского городского округа доброкачественной питьевой водой |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всего | 14 851,50 | 4 105,6 | 8 645,90  | 0,00  | 2 100,00  | 0,00  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 14 851,50 | 4 105,6 | 8 645,90  | 0,00  | 2 100,00  | 0,00  |
| Внебюджетные источники, в т.ч. средства, заложенные в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий, работающих на территории  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;- увеличение количества созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки. |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода».**

Высокий уровень износа объектов водоснабжения приводит к снижению качества воды.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально.

Реализация мероприятий по установке станций обезжелезивания в сельских населенных пунктах направлена на улучшение качества питьевой воды, реализуемой населению Сергиево-Посадского городского округа:

- приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания в Сергиево-Посадском городском округе.

**Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»**

**муниципальной программы муниципального образования «Сергиево–Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятий | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования  | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам тыс.руб. | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 23 605,60 | 4 105,6 | 8 599,94  | 0,00  | 2 100,00  | 0,00  | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества питьевой воды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 23 605,60 | 4 105,6 | 8 599,94  | 0,00  | 2 100,00  | 0,00  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого | 0,00  | 9 264,85 | 3 974,85 | 5 290,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества питьевой воды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00  | 9 264,85 | 3 974,85 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.2. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2021 | Итого | 0,00 | 467,17 | 0,00 | 467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества питьевой воды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 467,17 | 0,00 | 467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 5 119,48 | 130,75 | 2 888,73 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00  | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества питьевой воды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 119,48 | 130,75 | 2 888,73 | 0,00  | 2 100,00  | 0,00  |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию и содержание колодцев | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 5 119,48 | 130,75 | 2 888,73 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00  | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества питьевой воды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 5 119,48 | 130,75 | 2 888,73 | 0,00  | 2 100,00  | 0,00  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F5 | **Основное мероприятие F5** Федеральный проект «Чистая вода» | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества питьевой воды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| F5.1  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. | 2020-2024 | Итого | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества питьевой воды |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства / реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения микрорайона № 1 г. Краснозаводск | 2020 |  |  |  | Итого | 3 974,85 | 3 974,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа | 3 974,85 | 3 974,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Проектирование станции водоочистки пос. Птицеград г. Сергиев Посад | 2021 |  |  |  | Итого | 3 226,32 | 0,00 | 3 226,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 226,32 | 0,00 | 3 226,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Восстановление работоспособности станции обезжелезивания г. Краснозаводск | 2021 |  |  |  | Итого | 2 063,68 | 0,00 | 2 063,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 063,68 | 0,00 | 2 063,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|   | Всего по мероприятию: |   |   |   |   | Всего: | 9 264,85 | 3 974,85 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства / реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинан-сировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капитальный ремонт станции обезжелезивания д. Репихово | 2021 |  |  |  | Итого | 467,17 | 0,00 | 467,17 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа | 467,17 | 0,00 | 467,17 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|   | Всего по мероприятию: |   |   |   |   | Всего: |  467,17 | 0,00 | 467,17 | 0,00 | 0,00 |   |   |

**9.2. Паспорт подпрограммы 2«Системы водоотведения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение надежного и устойчивого функционирования объектов водоотведения и очистки сточных вод  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всего | 699 216,33 | 112 351,02 | 74 949,77 | 123 248,88 | 275 771,36 |  112 895,30 |
| Средства бюджета Московской области | 555 709,44 | 0,00 | 72 496,80 | 105 214,85 | 269 197,79 | 108 800,00 |
| Средства бюджета города Москвы | 109 688,97 | 109 688,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 22 013,82 | 2 662,05 | 2 452,97 | 14 179,63 | 2 719,17 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, в т.ч. средства, заложенные в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий. | 11 804,10 | 0,00 | 0,00 | 3 854,40 | 3 854,40 | 4 095,30 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | -увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, очищенных до нормативных значений;- увеличение количества созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод;- увеличение количества построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков) и КНС.  |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения».**

В  связи с большим физическим и моральным износом очистных сооружений требуется их модернизация.

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), проведению капитального ремонта канализационных насосных станций в сельских населенных пунктах направлена на улучшение качества очистки сточных вод в системах водоотведения поселений Сергиево-Посадского городского округа.

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

**муниципальной программы муниципального образования «Сергиево–Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятий | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования  | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам , тыс. руб. | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.** Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого |   | 182 849,27 | 34 002,10 | 5 784,67 | 26 312,80 | 3 854,40 | 112 895,30 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 122 617,00 | 0,00 | 4 187,00 | 9 630,00 | 0,00 | 108 800,00 |
| Средства бюджета города Москвы | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 16 128,17 | 1 702,10 | 1 597,67 | 12 828,40 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 11 804,10 | 0,00 | 0,00 | 3 854,40 | 3 854,40 | 4 095,30 |
| 1.1. | Организация в границах городского округа водоотведения | 2020-2024 | Итого |   | 370,10 | 2,10 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 370,10 | 2,10 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Организация в границах городского округа водоотведения | 2020-2024 | Итого |  | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обследование канализационных очистных сооружений | 2021 | Итого |  | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2024 | Итого |   | 182 479,17 | 34 000,00 | 5 416,67 | 26 312,80 | 3 854,40 | 112 895,30 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 122 617,00 | 0,00 | 4 187,00 | 9 630,00 | 0,00 | 108 800,00 |
| Средства бюджета города Москвы | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15 758,07 | 1 700,00 | 1 229,67 | 12 828,40 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 11 804,10 | 0,00 | 0,00 | 3 854,40 | 3 854,40 | 4 095,30 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.** Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого |   | 516 367,06 | 78 348,92 | 69 165,10 | 96 936,08 | 271 916,96 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 433 092,44 | 0,00 | 68 309,80 | 95 584,85 | 269 197,79 | 0,00 |
| Средства бюджета города Москвы | 77 388,97 | 77 388,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 885,65 | 959,95 | 855,30 | 1 351,23 | 2 719,17 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2024 | Итого |   | 516 367,06 | 78 348,92 | 69 165,10 | 96 936,08 | 271 916,96 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 433 092,44 | 0,00 | 68 309,80 | 95 584,85 | 269 197,79 | 0,00 |
| Средства бюджета города Москвы | 77 388,97 | 77 388,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 885,65 | 959,95 | 855,30 | 1 351,23 | 2 719,17 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.6. | **Основное мероприятие G6 -** Федеральный проект «Оздоровление Волги» | 2020-2024 | Итого |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G6.1. | Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2020-2024 | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Повышение качества очистки сточных вод |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.1 «Организация в границах городского округа водоотведения» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Канализование пос.Гражданский г.Сергиев Посад» - проектно-изыскательские работы» | 2020-2021гг. |   | 0,0 |   | Итого | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета городского округа | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |   |   |
|   | Всего по мероприятию: |   |   |   |   | Всего: | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |   |   |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2.«Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1 | "Строительство очистных сооружений канализации в г.п. Сергиев-Посад Мощностью 40 тыс. куб.м/сут. " (ПИР) | 2020-2021гг. |   | 0,0 |    | Итого | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджета города Москвы | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 2 | "Строительство очистных сооружений канализации в д. Зубцово. " (ПИР) | 2021 г. |  | 0,00 |  | Итого | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений в с. Сватково г.о. Сергиево-Посадский (в т.ч. ПИР)  | 2021-2022 гг. |  | 0,00 |  | Итого | 126 675,07 | 0,00 | 5 416,67 | 12 458,40 | 0,00 | 108 800,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 122 617,00 | 0,00 | 4 187,00 | 9 630,00 | 0,00 | 108 800,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 058,07 | 0,00 | 1 229,67 | 2 828,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | "Модернизация очистных сооружений в г.п. Хотьково, г.о. Сергиево-Посадский " | 2022-2023 г.г. |  | 0,00 |  | Итого | 7 708,80 | 0,00 | 0,00 | 3 854,40 | 3 854,40 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 7 708,80 | 0,00 | 0,00 | 3 854,40 | 3 854,40 | 0,00 |  |  |
| 5 | "Модернизация очистных сооружений п. Лоза, г.о. Сергиево-Посадский " | 2024 г. |  | 0,00 |  | Итого | 4 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095,30 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 4 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095,30 |  |  |
|   | Всего по мероприятию: |   |   |   |   | Всего: | 182 479,17 | 34 000,00 | 5 416,67 | 26 312,80 | 3 854,40 | 112 895,30 |   |   |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул.Митькина г.Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул.Сергиевская, от КНС №1 до ул. Клубная (1 этап ) (в том числе ПИР) | 2020-2023гг. |   | 0,0 |    37 014,70   | Итого | 515 816,02 | 78 348,92 | 68 999,79 | 96 550,35 | 271 916,96 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 433 092,44 | 0,00 | 68 309,80 | 95 584,85 | 269 197,79 |
| Средства бюджета города Москвы | 77 388,97 | 77 388,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 334,61 | 959,95 | 689,99 | 965,50 | 2 719,17 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Разработка раздела документации,  обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения, «Ансамбль Троице-Сергиевской Лавры в Сергиевом Посаде», по адресу: г. Сергиев Посад Московской области | 2021-2022 гг. |  | 0,00 | 0,00 | Итого | 551,04 | 0,00 | 165,31 | 385,73 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 551,04 | 0,00 | 165,31 | 385,73 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по мероприятию: |   |   |   |   | Всего: | 516 367,06 | 78 348,92 | 69 165,10 | 96 936,08 | 271 916,96 |

**9.3. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективности и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всего | 423 637,49 | 195 228,54 | 165 742,39 | 10 101,76 | 52 564,80 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 246 093,04 | 138 945,32 | 107 147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 177 544,45 | 56 283,22 | 58 594,67 | 10 101,76 | 52 564,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, в т.ч. средства, заложенные в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение эффективности и надежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений. |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».**

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушения и аварий, повышение потерь и утечек ресурсов, снижение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и в результате – снижение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельных, ЦТП, сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения), проведение капитального ремонта позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения муниципального района путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов.

Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков позволит привести объекты инженерной инфраструктуры переданных военных городков в надлежащее состояние, улучшить качество оказываемых населению коммунальных услуг.

**Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

**муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | **Итого** |  | 334 394,14 | 144 517,94 | 134 742,39 | 7 659,01 | 47 564,80 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 179 093,04 | 97 945,32 | 81 147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 155 301,10 | 46 572,62 | 53 594,67 | 7 659,01 | 47 564,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого |   | 267 947,70 | 136 966,98 | 126 780,72 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Развитие» | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области |   | 179 093,04 | 97 945,32 | 81 147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 88 854,66 | 39 021,66 | 45 633,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2021 | Итого |  | 7 961,67 | 0,00 | 7 961,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 7 961,67 | 0,00 | 7 961,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания Котельная Лит.Б.Б1, назначение нежилое, площадь 242,3 кв.м., кадастровый № 50:05:0140140:353, (с производственным оборудованием, используемым в технологическом процессе), адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Зубцово, д. 59  | 2021 | Итого |  | 7 961,67 | 0,00 | 7 961,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 7 961,67 | 0,00 | 7 961,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024 | Итого |   | 58 574,77 | 7 550,96 | 0,00 | 3 459,01 | 47 564,80 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 58 574,77 | 7 550,96 | 0,00 | 3 459,01 | 47 564,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024 | Итого |  | 1 473,82 | 1 473,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 473,82 | 1 473,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | Оплата неустойки по контракту ООО «Е8» № 35/2019 от 05.07.2019 | 2020 | Итого |  | 89,86 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского поселения Краснозаводск | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 89,86 | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания автономной мини-котельной (с оборудованием) с кадастровым номером 50:05:0070603:980 и земельного участка с кадастровым номером 50:05:0070603:1107 площадью 978 кв.м., вид разрешенного использования: для строительства автономной мини-котельной, категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад, Скобяное шоссе, у д. №6, №6а | 2020 | Итого |  | 5 987,28 | 5 987,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 5 987,28 | 5 987,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Субсидия МУП «Сергиево-Посадская Теплосеть» на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному зимнему периоду 2021-2022 гг. | 2020-2024 | Итого |  | 51 023,81 | 0,00 | 0,00 | 3 459,01 | 47 564,80 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 51 023,81 | 0,00 | 0,00 | 3 459,01 | 47 564,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Основное мероприятие 04**. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2021 | Итого |  | 67 000,00 | 41 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 26 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства бюджета Московской области |  | 67 000,00 | 41 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020-2021 | Итого |  | 67 000,00 | 41 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 26 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства бюджета Московской области |  | 67 000,00 | 41 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | **Основное мероприятие 05**. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Итого |   | 22 153,35 | 9 710,60 | 5 000,00 | 2 442,75 | 5 000,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 22 153,35 | 9 710,60 | 5 000,00 | 2 442,75 | 5 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 | Итого |  | 11 668,08 | 4 708,58 | 2 500,00 | 1 959,50 | 2 500,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 11 668,08 | 4 708,58 | 2 500,00 | 1959,50 | 2 500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | Итого |   | 10 485,27 | 5 002,02 | 2 500,00 | 483,25 | 2 500,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 10 485,27 | 5 002,02 | 2 500,00 | 483,25 | 2 500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Итого |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  | Организация в границах городского округа теплоснабжения водоснабжения и водоотведения населения |
| Средства бюджета Московской области |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по подпрограмме | 2020-2024 | Итого |   | 423 637,49 | 195 228,54 | 165 742,39 | 10 101,76 | 52 564,80 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры  |   |
| Средства бюджета Московской области |   | 246 093,04 | 138 945,32 | 107 147,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |   | 177 544,45 | 56 283,22 | 58 594,67 | 10 101,76 | 52 564,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень строительства(реконструкции) объектов муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.2. «Строительство и реконструкция, объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.[2020](#P1263), тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы но не оплаченные в 2019 году в размере 699,6 тыс.руб. средства бюджета Московской области) | 2020 |  |  |  | Итого | 30 066,28 | 30 066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Развитие»Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 21 653,86 | 21 653,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 8 412,42 | 8 412,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Константиново Сергиево-Посадский м.р. | 2020 |  |  |  | Итого | 21 213,33 | 21 213,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Развитие»Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 16 397,90 | 16 397,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 815,43 | 4 815,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры по ул.Кооперативная, г.Хотьково | 2020-2021 |  |  |  | Итого | 218 962,73 | 82 271,37 | 111 470,58 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 159 404,72 | 59 893,56 | 81 147,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 59 558,01 | 22 377,81 | 30 322,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Проектирование сетей водоснабжение, водоотведения в переулках Банный Двор, Вокзальный г.Сергиев Посад | 2021 |  |  |  | Итого | 4 225,00 | 0,00 | 4 098,25 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 225,00 | 0,00 | 4 098,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Корректировка проектно-сметной документации газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района, газовой блочно-модульной котельной с. Константиново Сергиево-Посадский м.р. | 2020 |  |  |  | Итого | 4 015,00 | 3 416,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Развитие»Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 015,00 | 3 416,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Строительство сетей водоснабжение, водоотведения в переулках Банный Двор, Вокзальный г.Сергиев Посад | 2022 |  |  |  | Итого | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Прохождение государственной экспертизы сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей пос. Скобянка | 2021 |  |  |  | Итого | 113,89 | 0,00 | 113,89 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 113,89 | 0,00 | 113,89 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Проектирование проекта санитарно-защитных зон газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района, газовой блочно-модульной котельной с. Константиново Сергиево-Посадский м.р. | 2021 |  |  |  | Итого | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Развитие»Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Подготовка документации на согласование сводных планов сетей с ресурсоснабжающими организациями, изготовление тех. планов здания и сетей инженерно-технического обеспечения газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,6 МВт по адресу: д. Самотовино сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района, газовой блочно-модульной котельной с. Константиново Сергиево-Посадский м.р. | 2021 |  |  |  | Итого | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Развитие»Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Строительство газовой блочно-модульной котельной д. Зубачево Сергиево-Посадский г.о. (ПИР) |  |  |  |  | Итого | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Развитие»Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Комплексное апробирование оборудования и 72-х часовое испытание под нагрузкой блочно-модульной котельной, разработки карты параметров настройки автоматики безопасности, испытание предупредительной сигнализации и автоматики безопасности газовой блочно-модульной котельной с. Константиново Сергиево-Посадский м.р. |  |  |  |  | Итого | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Развитие»Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Всего: | 267 947,70 | 136 966,98 | 126 780,72 | 4 200,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 179 093,04 | 97 945,32 | 81 147,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 88 854,66 | 39 021,66 | 45 633,00 | 4 200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5.1. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Работы по ремонту тепловой сети от здания бойлерной до стадиона "Старт" города Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа  | 2020 |   |   |   | Итого | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |   | Администрация городского поселения Краснозаводск  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 102,02 | 102,02 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Работы по монтажу водоподъемной колонны СКВ №8 ВЗУ№3 с установкой глубинного насоса ЭЦВ 10-65-175, согласно Технического задания | 2020 |   |   |   | Итого | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |   | Администрация городского поселения Краснозаводск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Теплоснабжение подвала здания ул. Гагарина, д. 6 | 2020 |  |  |  | Итого | 123,8 | 123,8 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация городского поселения Пересвет |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 123,8 | 123,8 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по мероприятию: |   |   |   |   | Всего: | 1 473,82 | 1 473,82 | 0,00 | 0,00 |   | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|   |   |   |   |   |   | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   | Средства бюджета городского округа | 1 473,82 | 1 473,82 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**9.4. Паспорт подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево - Посадского городского округа Московской области. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы  | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всего: | 26 506,06 | 5 350,00 | 5 146,06 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 310,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 506,06 | 350,00 | 146,06 | 350,00 | 350,00 | 310,00 |
| Внебюджетные источники | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды;- обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;- снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;- снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |

**Характеристики проблем, решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского городского округа Московской области являются:

- отсутствие контроля за потреблением энергетических ресурсов и воды;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях и жилищном фонде.

Причинами возникновения данных проблем являются:

- недостаточная оснащенность приборами учета потребителей энергоресурсов бюджетной сферы и жилищного фонда;

- высокая доля устаревшего оборудования и изношенность коммунальных сетей;

-низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда;

- отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению.

Настоящая подпрограмма направлена на реализацию следующих мероприятий:

- установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы и муниципальной собственности;

 - установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

- установка, замена, поверка индивидуальных и общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье;

Выполнение мероприятий программы способствует увеличению доли оснащенных приборами учета бюджетных учреждений и многоквартирных домов, что в свою очередь позволит рационально использовать энергоресурсы, а так же обеспечить автоматизированный учет и контроль объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета в бюджетных учреждениях.

В результате выполнения мероприятий программы предполагается увеличение доли бюджетных учреждений и многоквартирных домов с высоким классом энергоэффективности (А,B,C,D).

**Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |   | 11 | 12 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.** Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 26 506,06 | 5 350,00 | 5 146,06 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 310,00 |  | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в многоквартирных домах |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 506,06 | 350,00  | 146,06 | 350,00 | 350,00 | 310,00 |
| Внебюджетные средства |  | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.1. | Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого |  | 26 506,06 | 5 350,00 | 5 146,06 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 310,00 |  | Обеспечение учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов и воды по приборам учета в многоквартирных домах |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 506,06 | 350,00 | 146,06 | 350,00 | 350,00 | 310,00 |
| Внебюджетные средства |  | 25 000,00 | 5 000,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.1.1 | Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 22020-2024 | Итого |  | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |
| Внебюджетные средства |  | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2.1.2 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого |  | 1 506,06 |  350,00 |  146,06 |  350,00 |  350,00 |  310,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 506,06 | 350,00 | 146,06 | 350,00 | 350,00 | 310,00 |
| Внебюджетные средства |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

**9.5. Паспорт подпрограммы 6 муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие газификации»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» (в редакции Постановление Правительства Московской области от 19.10.2020 № 769/32).  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всего | 448 029,37 | 226 468,30 | 121 315,82 | 26 637,25  | 59 308,00 | 14 300,00 |
| Средства бюджета Московской области | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |
| Средства бюджета городского округа | 48 529,37  |  7 468,30 |  8 815,82 |  2 637,25 | 15 308,00 | 14 300,00 |
| Внебюджетные источники, в т.ч. средства, заложенные в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий) | 399 500,00 |  219 000,00 | 112 500,00 | 24 000,00 |  44 000,00 |   0,00  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня газификации сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа;- построить 54,9 км газопровода высокого давления;- построить 46,8 км газораспределительных сетей;- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -6 ед.;- выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно – монтажные работы по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах – 46 ед. |

**Характеристика проблем, решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации».**

Одним из важнейших направлений по газификации сельских населенных пунктов городского округа является реализация мер государственной политики, направленных на обеспечения населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа природным газом:

- строительство газопроводов высокого давления;

- строительство газораспределительных сетей;

- строительство фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах.

В период с 2020 года по 2024 год планируется выполнить:

- построить 54,9 км газопровода высокого давления;

- построить 46,8 км газораспределительных сетей;

- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -6;

-выполнить разработку проектно-сметной документации и строительно–монтажные работы по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов в многоквартирных домах – 46.

Непосредственными результатами реализации подпрограммы будет:

- обеспечение сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления;

- газификация многоквартирных домов расположенных в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа.

Главным итогом реализации подпрограммы следует считать увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

**Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации»**

**муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ мероприятия | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы(тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2020-2024 | Итого |  | 448 029,37 | 226 468,30 | 121315,82 | 26 637,25  | 59 308,00 | 14 300,00 |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 48 529,37 |  7 468,30 | 8 815,82  |  2 637,25 | 15 308,00 | 14 300,00 |
| Внебюджетные средства |  | 399 500,00 |  219 000,00 | 112 500,00 | 24 000,00 | 44 000,00 |  00,00  |
| 1.1. | Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией  | 2020-2024 | Итого |  | 399 500,00 | 219 000,00 | 112 500,00 | 24 000,00 | 44 000,00 |  00,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  00,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  00,00 |  00,00 |
| Внебюджетные средства |  | 399 500,00 | 219 000,00 | 112 500,00 | 24 000,00 |  44 000,00 |  00,00 |
| 1.2 | Организация в границах городского округа газоснабжения населения. | 2020-2024 | Итого |  | 48 529,37 | 7 468,30 | 8 815,82 | 2 637,25 | 15 308,00 | 14 300,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  00,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 48 529,37 | 7 468,30 | 8 815,82  | 2 637,25 |   15 308,00 | 14 300,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Организация в границах городского округа газоснабжения населения. | 2020-2024 | Итого |  | 35 012,87 | 5 597,51 | 5 690,12 | 2 557,25 | 11 108,00 |  10 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 35 012,87 | 5 597,51 | 5 690,12 | 2 557,25 |  11 108,00 |   10 000,00 |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 |   0,00 |  |  |
| 1.2.2 | Постановка на кадастровый учет вновь построенных газопроводов | 2020-2024 | Итого |  |  100,00 |  100,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 100,00 |  100,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| 1.2.3 | Прочие мероприятия по газификации (договора на подключение к сети газораспределения, договора технического обслуживания на газопроводы переданные в муниципальную собственность, договора на экспертизу т.д.) | 2020-2024 | Итого |  |  10 788,00 |  1770,79 |  837,21 |   80,00 |  4 000,00 |  4 100,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 10 788,00 |  1770,79 |  837,21 |  80,00 |  4 000,00 |  4 100,00 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| 1.2.4 | Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов (газгольдеры) | 2020-2024 | Итого |  |  1 962,00 |  00,00 |  1 962,00 |   00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 962,00 |  00,00 |  1 962,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| 1.2.5 | Установка, замена газового оборудования (газовые плиты, счетчики и т.д.) в муниципальном жилищном фонде" | 2021 | Итого |  |   726,50 |  00,00 |  326,50 |  00,00 |  200,00 |  200,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  726,50 |  00,00 |  326,50 |  00,00 |  200,00 |  200,00 |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
|  | Итого | 2020-2024 | Итого |  | 448 029,37 | 226 468,30 | 121 315,82 | 26 637,25 | 59 308,00 | 14 300,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |  00,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 48 529,37  | 7 468,30 |  8 815,82 |  2 637,25 |  15 308,00 | 14 300,00 |
| Внебюджетные средства |  | 399 500,00 |  219 000,00 | 112 500,00 |  24 000,00 | 44 000,00 |  00,00  |

**Адресный перечень строительства(реконструкции) объектов муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.«Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией» подпрограммы 6 «Развитие газификации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.[2020](#P1263), тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Газопровод к с. Муханово 9,10 км. – выполнение строительно – монтажных работ | 2021 |  |  |  | Итого | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Газопровод высокого давления к д.Путятино с последующей газификацией 14,50 км. - разработка ПСД | 2019-2020 |  |  |  | Итого | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Газопровод высокого давления к д.Путятино с последующей газификацией 14,50 км. – выполнение строительно-монтажных работ | 2020 |  |  |  | Итого | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Газопровод высокого давления к с.Закубежье с последующей газификацией 15,00 км. - разработка ПСД | 2019-2020 |  |  |  | Итого | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| 5. | Газопровод высокого давления к с.Закубежье с последующей газификацией 15,00 км. - выполнение строительно-монтажных работ  | 2020 |  |  |  | Итого | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| 6 | Газификация д. Каменки 4,50 км.- выполнение строительно-монтажных работ | 2021 |  |  |  | Итого | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  7 | Газификация с. Муханово – 10,50 км. - выполнение строительно-монтажных работ | 2021-2022 |  |  |  | Итого | 57 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 57 00,00 | 0,00 | 37 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  8 | Газопровод к с.Деулино Сергиево-Посадского городского округа с последующей газификации 3,5км – разработка ПСД | 2019-2020 |  |  |  | Итого | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  небюджетные средства | 2 000,00  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  9 | Газопровод к с.Деулино Сергиево-Посадского городского округа с последующей газификации 3,5км – выполнение строительно-монтажных работ | 2021 |  |  |  |  Итого | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  Внебюджетные средства | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  10 | Газопровод к с.Хомяково с последующей газификации 8,8км – разработка ПСД | 2021-2022 |  |  |  |  Итого | 8 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 000,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 8 800,00  | 0,00 | 4 800,00 | 4 000,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  11 | Газопровод к с.Хомяково с последующей газификации 8,8км – выполнение строительно-монтажных работ | 2023 |  |  |  |  Итого | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  Внебюджетные средства | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |  0,00 |  |  |
| 12 | Газификация с.Озерецкое – 4,00 км. - выполнение строительно-монтажных работ | 2020 |  |   |  | Итого | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Всего: | 399 500,00 | 219 000,00 | 112 500,00 | 24 000,00 | 44 000,00 | 00,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  00,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  00,00 |  00,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 399 500,00 | 219 000,00 | 112 500,00 | 24 000,00 |  44 000,00 |   00,00 |  |  |

**Адресный перечень строительства(реконструкции) объектов муниципальной собственности Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2.1. «Организация в границах городского округа газоснабжения населенных пунктов» подпрограммы 6«Развитие газификации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности  | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.[2020](#P1263), тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | с. Константиново - ГБМК мощностью 1,3 МВт. – оплата технических условий; строительный контроль | 2020-2021 |  |  |  | Итого | 1 431,41 | 1 251,41 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 431,41 | 1 251,41 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | д. Самотовино ГБМК мощностью 4,271 МВт. – оплата технических условий; строительный контроль | 2020-2021 |  |  |  | Итого | 246,18 | 66,18 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 246,18 | 66,18 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной пос.Заречный, (с учетом ТУ, техприсоединения, археолог.экспертизы) | 2020 |  |  |  | Итого | 1025,63 | 1025,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 1025,63 | 1025,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Фасадные газопроводы. д. Самотовино д. 15,16,17,23 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа | 2021 |  |  |  | Итого | 2 414,38 | 0,00 | 448,72 | 1 965,66 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  2 414,38 | 0,00 | 448,72 | 1 965,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
|  6 | Фасадные газопроводы. д. Кузьмино д.4, 5, 9, 10, 27, 32, с.Константиновоул. Октябрьская д.8, 9, 10 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа | 2022-2023 |  |  |  | Итого | 11 108,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 11 108,00 |   0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 11 108,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 11 108,00 |    0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| 7 | Фасадные газопроводы. д. Федорцово д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа | 2020-2021 |  |  |  | Итого | 4 323,87 | 0,00 | 4 323,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 323,87 | 0,00 | 4 323,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Фасадные газопроводы. Пос. Здравница д.№1, 3 – выполнение проектно-изыскательских работ, технологическое присоединение, строительно-монтажные работы, строительный контроль, пуск газа | 2021 |  |  |  | Итого | 1 149,12 | 0,00 | 557,53 | 591,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 149,12 | 0,00 | 557,53 | 591,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  |  |
| 9 | Фасадные и внутридомовые газопроводы в многоквартирных домах.Сельское поселение Лозовское п. Заречный д.1,2,3,4а,5,6,7,8,9,10, 11,14 - выполнение строительно-монтажных работ (с учетом строительного контроля, авторского надзора, пересогласование проектной документации с АО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз») | 2020 |  |  |  | Итого | 2 402,47 | 2 402,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 402,47 | 2 402,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Выполнение мероприятий по замене агрегатов тепломеханической части и производству работ по автоматизации тепломеханической части котельной расположенной по адресу: д. Трехселище, Сергиево-Посадского городского округа | 2020 |  |  |  | Итого | 851,82 | 851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 851,82 | 851,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Фасадные газопроводы. д.Березняки д.1а, 1б – выполнение проектно-изыскательских работ, технологическое присоединение, строительно-монтажные работы, строительный контроль, пуск газа | 2022 |  |  |  | Итого | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 10 000,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Всего: | 35 012,87 | 5 597,51 | 5 690,12 | 2 557,25 | 11 108,00 |  10 000,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 35 012,87 | 5 597,51 | 5 690,12 | 2 557,25 | 11 108,00 |  10 000,00 |  |   |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  |  |

**9.6. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами населения Сергиево-Посадского городского округа. |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. руб. |
| **Всего** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Всего | 326 582,73 | 265 302,16 | 42 114,00 | 758,94 | 18 407,63 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 323 964,73 | 264 670,16 | 41 452,00 | 96,94 | 17 745,63 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, в т.ч. средства, заложенные в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |

**Характеристики проблем решаемых посредством выполнения мероприятий подпрограммы 8«Обеспечивающая подпрограмма».**

Снижение задолженности городского округа за потребленные энергоресурсы и обеспечение деятельности предприятий коммунального комплекса является основной задачей подпрограммы. Для этого в неё включены мероприятия по предоставлению субсидий для подготовки к отопительному периоду, предоставление муниципальных гарантий, а так же сопряженные с деятельностью по организации деятельности муниципальных органов мероприятия.

**Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»**

**муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия №  | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы(тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого |  | 326 582,73 | 265 302,16 | 42 114,00 | 758,94 | 18 407,63 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация в границах городского округа тепло-водоснабжения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 323 964,73 | 264 670,16 | 41 452,00 | 96,94 | 17 745,63 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого |  | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация деятельности административной комиссии |
| Средства бюджета Московской области |  | 2 618,00 | 632,00 | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого |  | 254 425,52 | 243 960,72 | 0,00 | 0,00 | 10 464,80 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение деятельности муниципальных органов |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 254 425,52 | 243 960,72 | 0,00 | 0,00 | 10 464,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Субсидия МУП «Сергиево-Посадская Теплосеть» на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному зимнему периоду 2021-2022 гг. |  | Итого |  | 1 153,60 | 1 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 153,60 | 1 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Субсидия МУП «Районные коммунальные системы» на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному зимнему периоду 2021-2022 гг. | 2020-2024 | Итого |  | 25 464,80 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464,80 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение деятельности муниципальных органов |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 20 464,80 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464,80 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу (На исполнение обязательств Муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа "Сергиево-Посадская Теплосеть" (принципал) по договору уступки права требования с целью бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами населения Сергиево-Посадского городского округа |  | Итого |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу(На исполнение обязательств Муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского муниципального района Московской области "Районные коммунальные системы Сергиево-Посадского муниципального района" (принципал) по оплате потребленных энергоресурсов с целью бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами населения Сергиево-Посадского городского округа, без права регрессного требования гаранта к принципалу) | 2020-2024 | Итого |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение деятельности муниципальных органов |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Исполнительные листы по решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-12393/16 от 04 августа 2016 г. (проект КНС-2) и №А41-12396/16 от 08 июня 2016 г. (проект КНС-8) | 2020-2024 | Итого |  | 1 049,48 | 1 049,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение деятельности муниципальных органов |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 049,48 | 1 049,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Предоставление субсидии на иные цели для МУП «РКЦ Хотьково» | 2020-2024 | Итого |  | 11 757,64 | 11 757,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Обеспечение деятельности муниципальных органов |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 11 757,64 | 11 757,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2020-2024 | Итого |  | 69 539,21 | 20 709,44 | 41 452,00 | 96,94 | 7 280,83 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | Организация в границах городского округа тепло-водоснабжения населения |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |  | 69 539,21 | 20 709,44 | 41 452,00 | 96,94 | 7 280,83 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |