# Приложение

# к постановлению администрации

# Сергиево-Посадского

# городского округа Московской области

# от __________ № ______

Муниципальная программа муниципального образования

«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

# «Чистый округ»

- Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Чистый округ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (управление благоустройства) |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования направлена на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 4 078,00 | 1 358,00 | 1 359,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 404 827,75 | 1 614 827,75 | 1 395 000, 00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 408 905,75 | 1 616 185,75 | 1 396 359,00 | 1 396 361, 00 | 0,00 | 0,00 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.

Основным стратегическим направлением деятельности Сергиево-Посадского городского округа Московской области является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Согласно подпункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» под благоустройством территории принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Реализация программы направлена на выполнение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий округа, направленных на:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области большое значение имеет благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Целями муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ» (далее - Программа) является:

1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования направлена на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализация Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, будет стимулировать жителей Сергиево-Посадского городского округа Московской области к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа Сергиево-Посадского городского округа Московской области и повысит качество жизни населения.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий Сергиево-Посадского городского округа Московской области из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории городского округа, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий Сергиево-Посадского городского округа Московской области для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования Сергиево-Посадского городского округа Московской области необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства Сергиево-Посадского городского округа Московской области невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа Московской области, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках Программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан;

- и организаций в реализации мероприятий по благоустройству на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках Программы по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

## 4. Управление реализацией муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утверждённый постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ, в рамках Программы запланированы мероприятия по управлению реализацией Программы:

- 1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор (координаторы) муниципальной программы.

- 2. Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- 1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

- 2) организацию управления муниципальной программой;

- 3) реализацию муниципальной программы;

- 4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы.

- 3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

- 1)   разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

- 2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

- 3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

- 4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;

- 5) в случае принятия решения об участии Сергиево-Посадского городского округа в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

- в соответствии с Регламентом администрация Сергиево-Посадского городского округа  готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за  выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании  мероприятий государственной программы (подпрограммы);

- обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области,  соглашения о предоставлении субсидии  бюджету Сергиево-Посадского городского округа на  реализацию мероприятий в текущем финансовом году и плановом периоде,  при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и  плановый период  в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области,  утвержденным постановлением правительства Московской области от 19.08.2022 №881/27;

- 6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- 7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

- 8) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт                        о реализации муниципальной программы;

- 9) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

- 10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

- 11) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

- 12) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка.

- 4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

- Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные настоящим Порядком сроки.

- 5 Ответственный за выполнение мероприятия:

- 1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

- 2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- 3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия;

- 4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений.

- Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утверждённый постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ, в рамках Программы запланированы мероприятия по контролю и отчетности при реализации Программы:

- 1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

- 2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме                                        по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

- 1)  оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

- 2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

- 3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

- а) аналитическую записку, в которой отражается:

- - анализ достижения показателей муниципальной программы;

- - анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- - анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- - анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

- б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

- в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

- Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком                   в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.

6. Целевые показатели

муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Приоритетный показатель | Процент | - | 100 | - | - | - | - | Управление благоустройства | 1.И4.01 1.01.11 1.01.12 1.01.14 |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Приоритетный показатель | Тыс. квадратных метров | - | 6 033, 474 21 | - | - | - | - | Управление благоустройства | 1.01.01 1.01.16 |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Процент | Значение показателя определяется по формуле: (Xрем./Xобщ.)*100 Xрем. – количество дворовых территорий, на которых осуществлен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки) внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) в отчетном периоде. Xобщ. – общее количество дворовых территорий, утвержденных титульными списками объектов благоустройства муниципального образования в год предшествующий году реализации мероприятий (утверждаются постановлением органов местного самоуправления). | Управление благоустройство | Ежеквартальная |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Управление благоустройство | Ежеквартальная |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2 | 1 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 3 | 1 | 01 | 11 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв. м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 4 | 1 | 01 | 12 | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и/или отремонтированных пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения), в т.ч. вдоль автомобильных дорог на территории Московской области в отчетном периоде |
| 5 | 1 | 01 | 13 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных/модернизированных контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 6 | 1 | 01 | 14 | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных твердых покрытий подъездных путей у контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 7 | 1 | 01 | 16 | Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 8 | 1 | 01 | 23 | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного) | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) с территорий муниципального образования. |

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 441 346,01 | 201 346,01 |  |  |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 441 346,01 | 201 346,01 |  |  |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 441 346,01 | 201 346,01 |  |  |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 441 346,01 | 201 346,01 |  |  |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 11 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 3 967 559,75 | 1 414 839,75 |  |  |  |  |  | 1 276 359,00 | 1 276 361,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 078,00 | 1 358,00 |  |  |  |  |  | 1 359,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 963 481,75 | 1 413 481,75 |  |  |  |  |  | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 4 078,00 | 1 358,00 |  |  |  |  |  | 1 359,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 078,00 | 1 358,00 |  |  |  |  |  | 1 359,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Итого | 121 228, 80 | 41 228, 80 |  |  |  |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 121 228, 80 | 41 228,80 |  |  |  |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 027,46 м2 | 26 027,46 м2 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.12. Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Итого | 86 083, 95 | 46 083, 95 |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 86 083, 95 | 46 083, 95 |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 43 | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок |  | Итого | 7 061,02 | 7 061,02 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 061,02 | 7 061,02 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 22 901,98 | 12 901,98 |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22 901,98 | 12 901,98 |  |  |  |  |  | 5 000 ,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 10 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Итого | 3 693 306,00 | 1 293 306,00 |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 693 306,00 | 1 293 306,00 |  |  |  |  |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) |  | Итого | 32 900,00 | 12 900,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 32 900,00 | 12 900,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 4 408 905,75 | 1 616 185,75 |  |  |  |  |  | 1 396 359,00 | 1 396 361,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 078,00 | 1 358,00 |  |  |  |  |  | 1 359,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 404 827,75 | 1 614 827,75 |  |  |  |  |  | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием

И4.01 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Стоимость работ (тыс.руб) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1. | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 10 641,125 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 41 940, 35 | 41 940, 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 41 940,35 | 41 940,35 | - | - |  |  |  |
| 2. | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 4; ул. Инженерная, д. 2, 4, 6 | 7 847 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 13 829, 48 | 13 829, 48 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 13 829, 48 | 13 829, 48 | - | - |  |  |  |
| 3. | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 197/2, 199, 199А, 201, 201А | 12 358 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 19 602, 96 | 19 602, 96 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 19 602, 96 | 19 602, 96 | - | - |  |  |  |
| 4. | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 203, 203А, 203Б | 5 033 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 13 143, 15 | 13 143, 15 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 13 143, 15 | 13 143, 15 | - | - |  |  |  |
| 5. | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2А; ул. Клубная, д. 26 | 2 611,13 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 11 481, 30 | 11 481, 30 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 481, 30 | 11 481, 30 | - | - |  |  |  |
| 6. | г. Хотьково, ул. Ак. Королева, д. 7/1, 7/2, 11 | 7 928 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 22 734, 38 | 22 734, 38 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22 734, 38 | 22 734, 38 | - | - |  |  |  |
| 7. | дер. Трехселище, д. 1, 2, 5, 6 | 7 972 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 8 099,79 | 8 099,79 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 8 099, 79 | 8 099, 79 | - | - |  |  |  |
| 8. | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 1, 1А | 3 903,5 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 19 824, 98 | 19 824, 98 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 19 824, 98 | 19 824, 98 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
| 9. | пос. Мостовик, ул. Лесная, д. 19, 21, 23, 25, 44, 46 | 7 118 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 25 061, 22 | 25 061, 22 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 25 061, 22 | 25 061, 22 | - | - |  |  |  |
| 10. | пос. Лоза, д. 1, 2, 3 | 1 295,5 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 12 979, 68 | 12 979, 68 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 12 979, 68 | 12 979, 68 | - | - |  |  |  |
| 11. | пос. Конкурсный, ул. Парковая д. 5 | 1 971 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 | - |  |  | Итого | 4 414, 73 | 4 414, 73 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Московской области | 4 414,73 | 4 414,73 | - | - |  |  |  |
| Всего по перечню: |  |  | Х | Х | Х |  | Х | Всего: | 179 282,59 | 179 282,59 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 179 282,59 | 179 282,59 | - | - |  |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 01.12 «Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения)» Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 5 (56.368763, 38.144611; 56.368649, 38.144581) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 255, 58 |  | Итого | 255, 58 | 255, 58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 255, 58 | 255, 58 | - | - |  |
| 2. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 2 (56.368212, 38.144838; 56.367993, 38.144770) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 358, 63 |  | Итого | 358, 63 | 358, 63 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 358, 63 | 358, 63 | - | - |  |
| 3. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о. р.п. Скоропусковский, от д. 32 к остановке (56.367029, 38.142425; 56.367344, 38.141766) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 420, 48 |  | Итого | 1 420, 48 | 1 420, 48 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 420, 48 | 1 420, 48 | - | - |  |
| 4. | Пешеходная коммуникация Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово мкр-н Новый д.А, Б,В,Г,Д,Е,Ж,11 (от угла д.Ж до перекрестка к КП) (56.516681, 38.084412; 56.516957, 38.083685) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 752, 51 |  | Итого | 752, 51 | 752, 51 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 752, 51 | 752, 51 | - | - |  |
| 5. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (за д.9 до д.15) (56.516568, 38.084453; 56.516040, 38.084681 | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 777, 24 |  | Итого | 777, 24 | 777, 24 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 777, 24 | 777, 24 | - | - |  |
| 6. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.15 до подъезда №1 д.15) (56.516086, 38.085171; 56.516108, 38.085294) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 143, 08 |  | Итого | 143, 08 | 143, 08 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 143, 08 | 143, 08 | - | - |  |
| 7. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.12а до дороги) (56.515404, 38.085707; 56.515272, 38.086004) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 3340, 58 |  | Итого | 340, 58 | 340, 58 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 340, 58 | 340, 58 | - | - |  |
| 8. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до бани) (56.514985, 38.085057; 56.515358, 38.085701) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 716,12 |  | Итого | 716,12 | 716,12 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 716,12 | 716,12 | - | - |  |
| 9. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до д.19) (56.515240, 38.084909; 56.515205, 38.085792) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 788, 90 |  | Итого | 788, 90 | 788, 90 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 788, 90 | 788, 90 | - | - |  |
| 10. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от бани на угол д.13) (56.514973, 38.085086; 56.514841, 38.085324) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 379, 79 |  | Итого | 379, 79 | 379, 79 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 379, 79 | 379, 79 | - | - |  |
| 11. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от бани к д.14) (56.514855, 38.084912; 56.514442, 38.085014) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 848,36 |  | Итого | 848,36 | 848,36 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 848,36 | 848,36 | - | - |  |
| 12. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.18,24,25,26,27,28 (от дороги д.18 до лавочек) (56.515445, 38.089268; 56.515813, 38.088775) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 680, 20 |  | Итого | 680, 20 | 680, 20 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 680, 20 | 680, 20 | - | - |  |
| 13. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от тропинки к 14 дому до д.16) (56.514541, 38.084980; 56.514459, 38.084830) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 315, 84 |  | Итого | 315, 84 | 315, 84 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 315, 84 | 315, 84 | - | - |  |
| 14. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., д.Березняки, от д.12 до д.118 (56.344044, 38.243109; 56.344463, 38.242850) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 756, 37 |  | Итого | 756, 37 | 756, 37 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 756, 37 | 756, 37 | - | - |  |
| 15. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Сватково, от д.9 к д.10 (56.390050, 38.222855; 56.390420, 38.223689) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 142, 08 |  | Итого | 1 142, 08 | 1 142, 08 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 142, 08 | 1 142, 08 | - | - |  |
| 16. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., пос. Мостовик, тротуар вдоль ул. Пионерская (56.307552, 37.929883; 56.306501, 37.931829) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 984, 05 |  | Итого | 1 984, 05 | 1 984, 05 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 984, 05 | 1 984, 05 | - | - |  |
| 17. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от Парка Победы до пр-д Строителей (56.254565, 37.973761; 56.254685, 37.971764) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 2 051, 20 |  | Итого | 2 051, 20 | 2 051, 20 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 051, 20 | 2 051, 20 | - | - |  |
| 18. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, от ул. Заводская до Березовой рощи (56.257729, 37.971602; 56.257305, 37.971172) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 047, 17 |  | Итого | 1 047, 17 | 1 047, 17 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 047, 17 | 1 047, 17 | - | - |  |
| 19. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 ул. Строителей, до д.3 ул. Мира (у школы №8) (56.414954, 38.1713414; 56.413692, 38.171750) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 2 161, 12 |  | Итого | 2 161, 12 | 2 161, 12 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 161, 12 | 2 161, 12 | - | - |  |
| 20. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.4 по ул.Чкалова к д.8 по ул.Комсомольская (56.416982, 38.178840; 56.417776, 38.179283) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 438, 72 |  | Итого | 1 438, 72 | 1 438, 72 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 438, 72 | 1 438, 72 | - | - |  |
| 21. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.1 по ул. Ленина до д.4 по ул. Первомайская (56.418725, 38.173240; 56.418321, 38.173066) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 736, 49 |  | Итого | 736, 49 | 736, 49 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 736, 49 | 736, 49 | - | - |  |
| 22. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.2 по ул. Ленина до д.3 по ул. Комсомольская (56.417259, 38.173803; 56.417366, 38.175120) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 411, 30 |  | Итого | 1 411, 30 | 1 411, 30 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 411, 30 | 1 411, 30 | - | - |  |
| 23. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 по ул.Октябрьская, до д.9 по ул.Строителей (56.412260, 38.173499; 56.412482, 38.172672) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 216, 86 |  | Итого | 1 216, 86 | 1 216, 86 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Московской области | 1 216, 86 | 1 216, 86 | - | - |  |
| 24. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, тротуар у д.2а по ул.Мира (56.415586, 38.170142; 56.415888, 38.170536) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 075, 49 |  | Итого | 1 075, 49 | 1 075, 49 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 075, 49 | 1 075, 49 | - | - |  |
| 25. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, у д.6 по ул. Чкалова (56.416778, 38.178704; 56.416579, 38.179991) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 209, 43 |  | Итого | 1 209, 43 | 1 209, 43 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 209, 43 | 1 209, 43 | - | - |  |
| 26. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от тротуара «Лесные дорожки» до д/с №27 (56.414067, 38.173289; 56.412613, 38.175405) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 3 842, 22 |  | Итого | 3 842, 22 | 3 842, 22 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 842, 22 | 3 842, 22 | - | - |  |
| 27. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от ул. Гагарина, д. 8А до тротуара «Лесные дорожки» (56.412609, 38.175419; 56.412784, 38.177168) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 2 407,04 |  | Итого | 2 407,04 | 2 407,04 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 407,04 | 2 407,04 | - | - |  |
| 28. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, вдоль ул. Королева, д. 1 (56.410095, 38.171536; 56.409413, 38.171390) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 977, 09 |  | Итого | 977, 09 | 977, 09 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 977, 09 | 977, 09 | - | - |  |
| 29. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Гагарина, вдоль д. 11 вдоль забора школы №5 (56.413747, 38.178342; 56.415108, 38.176756) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 2 854,15 |  | Итого | 2 854,15 | 2 854,15 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 854,15 | 2 854,15 | - | - |  |
| 30. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Новая, от д. 2 до д. 4 (56.437057, 38.242861; 56.437059, 38.243130) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 303, 45 |  | Итого | 303, 45 | 303, 45 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 303, 45 | 303, 45 | - | - |  |
| 31. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 70 до рынка (56.492491, 38.181699; 56.492760, 38.181277) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 616,50 |  | Итого | 616,50 | 616,50 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 616,50 | 616,50 | - | - |  |
| 32. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп Богородское, от д. 5 до д. 2 (56.492274, 38.186145; 56.492265, 38.187744) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 504,15 |  | Итого | 1 504,15 | 1 504,15 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 504,15 | 1 504,15 | - | - |  |
| 33. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп Богородское, от д. 14 до д. 70 (56.493231, 38.181215; 56.493222, 38.183938) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 2 717,51 |  | Итого | 2 717,51 | 2 717,51 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 717,51 | 2 717,51 | - | - |  |
| 34. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп Богородское, от д. 70 до д. 16 (56.492777, 38.181203; 56.492684, 38.181923) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 669,70 |  | Итого | 669,70 | 669,70 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 669,70 | 669,70 | - | - |  |
| 35. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, от д. 38 до д. 40 (56.321818, 38.132896; 56.321988, 38.133501) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 478,25 |  | Итого | 478,25 | 478,25 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 478,25 | 478,25 | - | - |  |
| 36. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., д. Березняки, от д. 23 до школы №15 (56.345438, 38.239962; 56.345882, 38.240413) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 564,63 |  | Итого | 564,63 | 564,63 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 564,63 | 564,63 | - | - |  |
| 37. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 1 (56.413586, 38.181268; 56.413835, 38.181013) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 391, 28 |  | Итого | 391, 28 | 391, 28 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 391, 28 | 391, 28 | - | - |  |
| 38. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 2 (56.414360, 38.180690; 56.413878, 38.180985) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 691,19 |  | Итого | 691,19 | 691,19 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 691,19 | 691,19 | - | - |  |
| 39. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 3 (56.414386, 38.180616; 56.414527, 38.180388) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 331,86 |  | Итого | 331, 86 | 331,86 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 331, 86 | 331, 86 | - | - |  |
| 40. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, ул. Клубная, между домами 5 и 7 (56.292497, 38.148825; 56.292117, 38.148871) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 538, 21 |  | Итого | 538, 210 | 538 ,21 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 538 ,21 | 538,21 | - | - |  |
| 41. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 1) (56.260789, 38.218016; 56.260710, 38.218792) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 585, 14 |  | Итого | 585, 14 | 585, 14 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 585, 14 | 585 ,14 | - | - |  |
| 42. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 2) (56.260694, 38.218965; 56.260827, 38.220821) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 1 369, 72 |  | Итого | 1 369, 72 | 1 369, 72 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 369, 72 | 1 369, 72 | - | - |  |
| 43. | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, пос. Конкурсный, от д. 35 и 39 к д. 5 (56.280313, 38.086791; 56.280226, 38.087498) | 1 | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 2026 |  | 517, 89 |  | Итого | 517, 89 | 517, 89 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 517, 89 | 517 ,89 | - | - |  |
| Всего по перечню: |  |  | Х | Х | Х |  | Х | Всего: | 45 367,73 | 45 367,73 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 45 367,73 | 45 367,73 | - | - |  |

Адресный перечень дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2026 |
| 2 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 4; ул. Инженерная, д. 2, 4, 6 | 2026 |
| 3 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 197/2, 199, 199А, 201, 201А | 2026 |
| 4 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 203, 203А, 203Б | 2026 |
| 5 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2А; ул. Клубная, д. 26 | 2026 |
| 6 | г. Хотьково, ул. Ак. Королева, д. 7/1, 7/2, 11 | 2026 |
| 7 | дер. Трехселище, д. 1, 2, 5, 6 | 2026 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 1, 1А | 2026 |
| 9 | пос. Мостовик, ул. Лесная, д. 19, 21, 23, 25, 44, 46 | 2026 |
| 10 | пос. Лоза, д. 1, 2, 3 | 2026 |
| 11 | пос. Конкурсный, ул. Парковая д. 5 | 2026 |

Адресный перечень дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по устройству пешеходных коммуникаций на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 5 (56.368763, 38.144611; 56.368649, 38.144581) | 2026 |
| 2 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 2 (56.368212, 38.144838; 56.367993, 38.144770) | 2026 |
| 3 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 32 к остановке (56.367029, 38.142425; 56.367344, 38.141766) | 2026 |
| 4 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово мкр-н Новый д.А, Б, В,Г,Д,Е,Ж,11 (от угла д.Ж до перекрестка к КП) (56.516681, 38.084412; 56.516957, 38.083685) | 2026 |
| 5 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (за д.9 до д.15) (56.516568, 38.084453; 56.516040, 38.084681) | 2026 |
| 6 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.15 до подъезда №1 д.15) (56.516086, 38.085171; 56.516108, 38.085294) | 2026 |
| 7 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.12а до дороги) (56.515404, 38.085707; 56.515272, 38.086004) | 2026 |
| 8 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до бани) (56.514985, 38.085057; 56.515358, 38.085701) | 2026 |
| 9 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до д.19) (56.515240, 38.084909; 56.515205, 38.085792) | 2026 |
| 10 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от бани на угол д.13) (56.514973, 38.085086; 56.514841, 38.085324) | 2026 |
| 11 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от бани к д.14) (56.514855, 38.084912; 56.514442, 38.085014) | 2026 |
| 12 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.18,24,25,26,27,28 (от дороги д.18 до лавочек) (56.515445, 38.089268; 56.515813, 38.088775) | 2026 |
| 13 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от тропинки к 14 дому до д.16) (56.514541, 38.084980; 56.514459, 38.084830) | 2026 |
| 14 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., д.Березняки, от д.12 до д.118 (56.344044, 38.243109; 56.344463, 38.242850) | 2026 |
| 15 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Сватково, от д.9 к д.10 (56.390050, 38.222855; 56.390420, 38.223689 | 2026 |
| 16 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., пос. Мостовик, тротуар вдоль ул. Пионерская (56.307552, 37.929883; 56.306501, 37.931829) | 2026 |
| 17 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от Парка Победы до пр-д. Строителей (56.254565, 37.973761; 56.254685, 37.971764) | 2026 |
| 18 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, от ул. Заводская до Березовой рощи (56.257729, 37.971602; 56.257305, 37.971172) | 2026 |
| 19 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 ул. Строителей, до д.3 ул. Мира (у школы №8) (56.414954, 38.1713414; 56.413692, 38.171750) | 2026 |
| 20 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.4 по ул.Чкалова к д.8 по ул.Комсомольская (56.416982, 38.178840; 56.417776, 38.179283) | 2026 |
| 21 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.1 по ул. Ленина до д.4 по ул. Первомайская (56.418725, 38.173240; 56.418321, 38.173066) | 2026 |
| 22 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.2 по ул. Ленина до д.3 по ул. Комсомольская (56.417259, 38.173803; 56.417366, 38.175120) | 2026 |
| 23 | Пешеходная коммуникация Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 по ул.Октябрьская, до д.9 по ул.Строителей (56.412260, 38.173499; 56.412482, 38.172672) | 2026 |
| 24 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, тротуар у д.2а по ул.Мира (56.415586, 38.170142; 56.415888, 38.170536) | 2026 |
| 25 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, у д.6 по ул. Чкалова (56.416778, 38.178704; 56.416579, 38.179991) | 2026 |
| 26 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от тротуара «Лесные дорожки» до д/с №27 (56.414067, 38.173289; 56.412613, 38.175405) | 2026 |
| 27 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от ул. Гагарина, д. 8А до тротуара «Лесные дорожки» (56.412609, 38.175419; 56.412784, 38.177168) | 2026 |
| 28 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, вдоль ул. Королева, д. 1 (56.410095, 38.171536; 56.409413, 38.171390) | 2026 |
| 29 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Гагарина, вдоль д. 11 вдоль забора школы №5 (56.413747, 38.178342; 56.415108, 38.176756) | 2026 |
| 30 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Новая, от д. 2 до д. 4 (56.437057, 38.242861; 56.437059, 38.243130) | 2026 |
| 31 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 70 до рынка (56.492491, 38.181699; 56.492760, 38.181277) | 2026 |
| 32 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 5 до д. 2 (56.492274, 38.186145; 56.492265, 38.187744) | 2026 |
| 33 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 14 до д. 70 (56.493231, 38.181215; 56.493222, 38.183938) | 2026 |
| 34 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 70 до д. 16 (56.492777, 38.181203; 56.492684, 38.181923) | 2026 |
| 35 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, от д. 38 до д. 40 (56.321818, 38.132896; 56.321988, 38.133501) | 2026 |
| 36 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., д. Березняки, от д. 23 до школы №15 (56.345438, 38.239962; 56.345882, 38.240413) | 2026 |
| 37 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 1 (56.413586, 38.181268; 56.413835, 38.181013) | 2026 |
| 38 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 2 (56.414360, 38.180690; 56.413878, 38.180985) | 2026 |
| 39 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 3 (56.414386, 38.180616; 56.414527, 38.180388) | 2026 |
| 40 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, ул. Клубная, между домами 5 и 7 (56.292497, 38.148825; 56.292117, 38.148871) | 2026 |
| 41 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 1) (56.260789, 38.218016; 56.260710, 38.218792) | 2026 |
| 42 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 2) (56.260694, 38.218965; 56.260827, 38.220821) | 2026 |
| 43 | Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, пос. Конкурсный, от д. 35 и 39 к д. 5 (56.280313, 38.086791; 56.280226, 38.087498) | 2026 |

Адресный перечень дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по устройству и модернизации контейнерных площадок на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Западная, д.56 (КП под 4 бака-1, КП под КГО-1) | 2026 |
| 2 | Сергиево-Посадский район, г.п. Хотьково, ул. Громовой(ул.Фурманова) (КП под 6 баков-1) | 2026 |
| 3 | Сергиево-Посадский г.о., г.Хотьково, ул. Васнецова (КП под 4 бака-1, КП под КГО-1) | 2026 |
| 4 | Сергиев Посад г, Тураково д, 5 (КП под КГО-1) | 2026 |
| 5 | Сергиев Посад г, Фестивальная ул, 1 (отсек под КГО-1) | 2026 |
| 6 | Сергиев Посад г, Вознесенская ул, 86 (КП под КГО-1) | 2026 |
| 7 | Сергиев Посад г, Кирпичная ул, 29 №2 (КП под КГО-1) | 2026 |
| 8 | Сергиево-Посадский г о, Сватково с, 9 (КП под КГО-1) | 2026 |
| 9 | Сергиев Посад, ул.Орджоникидзе, д.21А (КП под 12 баков-12) | 2026 |
| 10 | Сергиев Посад, Базисный питомник (КП под 6 баков-1) | 2026 |