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Муниципальная программа муниципального образования
«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»
 «Чистый округ» 

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Чистый округ» 

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы благоустройства 

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа

	Цели муниципальной программы
	1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»
	Администрация Сергиево-Посадского городского округа (управление благоустройства)

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования направлена на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2026 год 
	2027 год
	2028 год

	2029 год
	2030 год

	Средства бюджета Московской области
	4 078,00
	1 358,00
	1 359,00
	1 361,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	4 404 827,75
	1 614 827,75
	1 395 000, 00
	1 395 000,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	4 408 905,75
	1 616 185,75
	1 396 359,00
	1 396 361, 00
	0,00
	0,00




2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.

	Основным стратегическим направлением деятельности Сергиево-Посадского городского округа Московской области является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
Согласно подпункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» под благоустройством территории принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Реализация программы направлена на выполнение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий округа, направленных на:
- улучшение внешнего облика населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа Московской области;
- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области;
- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.
Важнейшей задачей Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
Для нормального функционирования населенных пунктов Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области большое значение имеет благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.
Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.
Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.
От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.
Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Целями муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ» (далее - Программа) является:
1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования направлена на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
 Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.
Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализация Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, будет стимулировать жителей Сергиево-Посадского городского округа Московской области к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа Сергиево-Посадского городского округа Московской области и повысит качество жизни населения.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.
На сегодняшний день дворовые и общественные территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий Сергиево-Посадского городского округа Московской области из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории городского округа, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий Сергиево-Посадского городского округа Московской области для инвалидов и других маломобильных групп населения.
К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования Сергиево-Посадского городского округа Московской области необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства Сергиево-Посадского городского округа Московской области невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления Сергиево-Посадского городского округа Московской области, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках Программы.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
· повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
· запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
· запустит механизм финансового и трудового участия граждан; 
· и организаций в реализации мероприятий по благоустройству на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:
· бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
· социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области;
· управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.
В рамках Программы по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:
· оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;
· проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;
· проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;
· создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы. 



4. Управление реализацией муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утверждённый постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ, в рамках Программы запланированы мероприятия по управлению реализацией Программы:

· 1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор (координаторы) муниципальной программы.
· 2. Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
· 1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы; 
· 2) организацию управления муниципальной программой;
· 3) реализацию муниципальной программы;
· 4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы.
· [bookmark: Par207]3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):
· 1)   разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);
· 2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;
· 3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
· [bookmark: Par210]4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;
· 5) в случае принятия решения об участии Сергиево-Посадского городского округа в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:
·  в соответствии с Регламентом администрация Сергиево-Посадского городского округа  готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за  выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании  мероприятий государственной программы (подпрограммы); 
· обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области,  соглашения о предоставлении субсидии  бюджету Сергиево-Посадского городского округа на  реализацию мероприятий в текущем финансовом году и плановом периоде,  при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и  плановый период  в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области,  утвержденным постановлением правительства Московской области от 19.08.2022 №881/27;
· 6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
· 7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);
· 8) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт                        о реализации муниципальной программы;
· [bookmark: Par218][bookmark: Par217]9) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;
· [bookmark: Par219]10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
· 11) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;
· 12) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка.
· 4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
· Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные настоящим Порядком сроки.
· 5 Ответственный за выполнение мероприятия:
· 1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
· 2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
· 3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия;
· 4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений.
5. Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утверждённый постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ, в рамках Программы запланированы мероприятия по контролю и отчетности при реализации Программы:
· 1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.
· 2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме                                        по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:
· 1)  оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
· 2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.
· 3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:
·  а) аналитическую записку, в которой отражается:
· - анализ достижения показателей муниципальной программы;
· - анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;
· - анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов; 
· - анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.
· б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
· в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.
· Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком                   в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.
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6. Целевые показатели 
муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ» 


	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный 
за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих  влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования.

	1.1.
	Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек)
	Приоритетный показатель
	Процент
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	Управление благоустройства
	1.И4.01
1.01.11
1.01.12
1.01.14

	1.2.
	Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств
	Приоритетный показатель
	Тыс. квадратных метров
	-
	6 033, 474 21
	-
	-
	-
	-
	Управление благоустройства
	1.01.01
1.01.16





 Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ» 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек)
	Процент
	Значение показателя определяется по формуле:
(Xрем./Xобщ.)*100
Xрем. – количество дворовых территорий, на которых осуществлен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки) внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) в отчетном периоде.
Xобщ. – общее количество дворовых территорий, утвержденных титульными списками объектов благоустройства муниципального образования в год предшествующий году реализации мероприятий (утверждаются постановлением органов местного самоуправления).
	Управление благоустройство 
	Ежеквартальная

	1.2.
	Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств
	Тыс. кв. м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области
	Управление благоустройство
	Ежеквартальная





Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 
Сергиево-Посадского городского округа Московской области «Чистый округ» 


	№
п/п
	№ подпрограммы 
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование показателя/результата 
	Единица измерения
	Порядок определения значений 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	01
	01
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области»

	2
	1
	И4
	01
	Выполнен ремонт дворовых территорий
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде

	3
	1
	01
	11
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м)
	Кв. м.
	Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде

	4
	1
	01
	12
	Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения)
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и/или отремонтированных пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения), в т.ч. вдоль автомобильных дорог на территории Московской области в отчетном периоде

	5
	1
	01
	13
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок
	Шт.
	Фактическое значение результата определяется количеством устроенных/модернизированных контейнерных площадок в отчетном периоде

	6
	1
	01
	14
	Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок
	Шт.
	Фактическое значение результата определяется количеством устроенных твердых покрытий подъездных путей у контейнерных площадок в отчетном периоде

	7
	1
	01
	16
	Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	Тыс. кв. м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области

	8
	1
	01
	23
	Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного)
	Куб. м
	Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) с территорий муниципального образования.




Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	2026-2030
	Итого
	441 346,01
	201 346,01
	120 000,00
	120 000,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	441 346,01
	201 346,01
	120 000,00
	120 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие И4.01. 
Ремонт дворовых территорий
	2026-2030
	Итого
	441 346,01
	201 346,01
	120 000,00
	120 000,00
	0,00
	0,00
	 Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	441 346,01
	201 346,01
	120 000,00
	120 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.
	
	 
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования
	2026-2030
	Итого
	3 967 559,75
	1 414 839,75
	1 276 359,00
	1 276 361,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 078,00
	1 358,00
	1 359,00
	1 361,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 963 481,75 
	1 413 481,75
	1 275 000,00
	1 275 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2026-2030
	Итого
	4 078,00
	1 358,00
	1 359,00
	1 361,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 078,00
	1 358,00
	1 359,00
	1 361,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Мероприятие 01.11.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
(картами свыше 25 кв. м)
	2026-2030
	Итого
	121 228, 80
	41 228, 80
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	121 228, 80
	41 228,80
	40 000,00
	40 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м.
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	26 027,46 м2
	26 027,46 м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Мероприятие 01.12.
Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения)
	2026-2030
	Итого
	86 083, 95
	46 083, 95
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	86 083, 95
	46 083, 95
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения), ед.
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	43
	43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.4.
	Мероприятие 01.13.
Устройство и модернизация контейнерных площадок
	
	Итого
	7 061,02
	7 061,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	7 061,02
	7 061,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт.
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.5.
	Мероприятие 01.14.
Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок
	2026-2030
	Итого
	22 901,98
	12 901,98
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	22 901,98
	12 901,98
	5 000 ,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт.
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2.6.
	Мероприятие 01.16.
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	2026-2030
	Итого
	3 693 306,00
	1 293 306,00
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 693 306,00
	1 293 306,00
	1 200 000,00
	1 200  000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.7.
	Мероприятие 01.23.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного)
	
	Итого
	32 900,00
	12 900,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	Управление благоустройства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	32 900,00
	12 900,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме 1
	Итого
	4 408 905,75
	1 616 185,75
	1 396 359,00
	1 396 361,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	4 078,00
	1 358,00
	1 359,00
	1 361,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	4 404 827,75
	1 614 827,75
	1 395 000,00
	1 395  000,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием
И4.01 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Стоимость работ (тыс.руб)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	10 641,125
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	41 940, 35
	41 940, 35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	41 940,35
	41 940,35
	-
	-
	

	2. 
	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 4; ул. Инженерная, д. 2, 4, 6
	7 847
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	13 829, 48
	13 829, 48
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	13 829, 48
	13 829, 48
	-
	-
	

	3.
	г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 197/2, 199, 199А, 201, 201А
	12 358
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	19 602, 96
	19 602, 96
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	19 602, 96
	19 602, 96
	-
	-
	

	4. 
	г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 203, 203А, 203Б
	5 033
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	13 143, 15
	13 143, 15
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	13 143, 15
	13 143, 15
	-
	-
	

	5. 
	г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2А; ул. Клубная, д. 26
	2 611,13
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	11 481, 30
	11 481, 30
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	11 481, 30
	11 481, 30
	-
	-
	

	6. 
	г. Хотьково, ул. Ак. Королева, д. 7/1, 7/2, 11
	7 928
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	22 734, 38
	22 734, 38
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	22 734, 38
	22 734, 38
	-
	-
	

	7. 
	дер. Трехселище, д. 1, 2, 5, 6
	7 972
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	8 099,79
	8 099,79
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	8 099, 79
	8 099, 79
	-
	-
	

	8. 
	г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 1, 1А
	3 903,5
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	19 824, 98
	19 824, 98
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	19 824, 98
	19 824, 98
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	9. 
	пос. Мостовик, ул. Лесная, д. 19, 21, 23, 25, 44, 46
	7 118
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	25 061, 22
	25 061, 22
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	25 061, 22
	25 061, 22
	-
	-
	

	10. 
	пос. Лоза, д. 1, 2, 3
	1 295,5
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	12 979, 68
	12 979, 68
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	12 979, 68
	12 979, 68
	-
	-
	

	11. 
	пос. Конкурсный, ул. Парковая д. 5
	1 971
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	-
	
	
	Итого
	4 414, 73
	4 414, 73
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Московской области
	4 414,73
	4 414,73
	-
	-
	

	Всего по перечню:
	
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Всего:
	179 282,59
	179 282,59
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	179 282,59
	179 282,59
	-
	-
	






Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 01.12 «Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения)» Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Характеристика объекта
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Стоимость работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 5 (56.368763, 38.144611; 56.368649, 38.144581)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	255, 58
	
	Итого
	255, 58
	255, 58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа 
	255, 58
	255, 58
	-
	-
	

	2. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 2 (56.368212, 38.144838; 56.367993, 38.144770)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	358, 63
	
	Итого
	358, 63
	358, 63
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	358, 63
	358, 63
	-
	-
	

	3.
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о.  р.п. Скоропусковский, от д. 32 к остановке (56.367029, 38.142425; 56.367344, 38.141766)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 420, 48
	
	Итого
	1 420, 48
	1 420, 48
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 420, 48
	1 420, 48
	-
	-
	

	4. 
	Пешеходная коммуникация Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово мкр-н Новый д.А, Б,В,Г,Д,Е,Ж,11 (от угла д.Ж до перекрестка к КП) (56.516681, 38.084412; 56.516957, 38.083685)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	752, 51
	
	Итого
	752, 51
	752, 51
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	752, 51
	752, 51
	-
	-
	

	5. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (за д.9 до д.15) (56.516568, 38.084453; 56.516040, 38.084681
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	777, 24
	
	Итого
	777, 24
	777, 24
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	777, 24
	777, 24
	-
	-
	

	6. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.15 до подъезда №1 д.15) (56.516086, 38.085171; 56.516108, 38.085294)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	143, 08
	
	Итого
	143, 08
	143, 08
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	143, 08
	143, 08
	-
	-
	

	7. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.12а до дороги) (56.515404, 38.085707; 56.515272, 38.086004)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	3340, 58
	
	Итого
	340, 58
	340, 58
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	340, 58
	340, 58
	-
	-
	

	8. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до бани) (56.514985, 38.085057; 56.515358, 38.085701)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	716,12
	
	Итого
	716,12
	716,12
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	716,12
	716,12
	-
	-
	

	9. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до д.19) (56.515240, 38.084909; 56.515205, 38.085792)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	788, 90
	
	Итого
	788, 90
	788, 90
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	788, 90
	788, 90
	-
	-
	

	10. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16  (от бани на угол д.13) (56.514973, 38.085086; 56.514841, 38.085324)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	379, 79
	
	Итого
	379, 79
	379, 79
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	379, 79
	379, 79
	-
	-
	

	11. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от бани к д.14) (56.514855, 38.084912; 56.514442, 38.085014)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	848,36
	
	Итого
	848,36
	848,36
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	848,36
	848,36
	-
	-
	

	12. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.18,24,25,26,27,28 (от дороги д.18 до лавочек) (56.515445, 38.089268; 56.515813, 38.088775)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	680, 20
	
	Итого
	680, 20
	680, 20
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	680, 20
	680, 20
	-
	-
	

	13. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от тропинки к 14 дому до д.16) (56.514541, 38.084980; 56.514459, 38.084830)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	315, 84
	
	Итого
	315, 84
	315, 84
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	315, 84
	315, 84
	-
	-
	

	14. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., д.Березняки, от д.12 до д.118 (56.344044, 38.243109; 56.344463, 38.242850)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	756, 37
	
	Итого
	756, 37
	756, 37
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	756, 37
	756, 37
	-
	-
	

	15. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Сватково, от д.9 к д.10 (56.390050, 38.222855; 56.390420, 38.223689)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 142, 08
	
	Итого
	1 142, 08
	1 142, 08
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 142, 08
	1 142, 08
	-
	-
	

	16. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., пос. Мостовик, тротуар вдоль ул. Пионерская (56.307552, 37.929883; 56.306501, 37.931829)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 984, 05
	
	Итого
	1 984, 05
	1 984, 05
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 984, 05
	1 984, 05
	-
	-
	

	17. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от Парка Победы до пр-д Строителей (56.254565, 37.973761; 56.254685, 37.971764)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	2 051, 20
	
	Итого
	2 051, 20
	2 051, 20
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 051, 20
	2 051, 20
	-
	-
	

	18. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, от ул. Заводская до Березовой рощи (56.257729, 37.971602; 56.257305, 37.971172)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 047, 17
	
	Итого
	1 047, 17
	1 047, 17
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 047, 17
	1 047, 17
	-
	-
	

	19. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 ул. Строителей, до д.3 ул. Мира (у школы №8) (56.414954, 38.1713414; 56.413692, 38.171750)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	2 161, 12
	
	Итого
	2 161, 12
	2 161, 12
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 161, 12
	2 161, 12
	-
	-
	

	20. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.4 по ул.Чкалова к д.8 по ул.Комсомольская (56.416982, 38.178840; 56.417776, 38.179283)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 438, 72
	
	Итого
	1 438, 72
	1 438, 72
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 438, 72
	1 438, 72
	-
	-
	

	21. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.1 по ул. Ленина до д.4 по ул. Первомайская (56.418725, 38.173240; 56.418321, 38.173066)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	736, 49
	
	Итого
	736, 49
	736, 49
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	736, 49
	736, 49
	-
	-
	

	22. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.2 по ул. Ленина до д.3 по ул. Комсомольская (56.417259, 38.173803; 56.417366, 38.175120)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 411, 30
	
	Итого
	1 411, 30
	1 411, 30
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 411, 30
	1 411, 30
	-
	-
	

	23. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 по ул.Октябрьская, до д.9 по ул.Строителей (56.412260, 38.173499; 56.412482, 38.172672)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 216, 86
	
	Итого
	1 216, 86
	1 216, 86
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Московской области
	1 216, 86
	1 216, 86
	-
	-
	

	24. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, тротуар у д.2а по ул.Мира (56.415586, 38.170142; 56.415888, 38.170536)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 075, 49
	
	Итого
	1 075, 49
	1 075, 49
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 075, 49
	1 075, 49
	-
	-
	

	25. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о.,  г. Пересвет, у д.6 по ул. Чкалова  (56.416778, 38.178704; 56.416579, 38.179991)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 209, 43
	
	Итого
	1 209, 43
	1 209, 43
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 209, 43
	1 209, 43
	-
	-
	

	26. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от тротуара «Лесные дорожки» до д/с №27 (56.414067, 38.173289; 56.412613, 38.175405)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	3 842, 22
	
	Итого
	3 842, 22
	3 842, 22
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	3 842, 22
	3 842, 22
	-
	-
	

	27. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от ул. Гагарина, д. 8А до тротуара «Лесные дорожки» (56.412609, 38.175419; 56.412784, 38.177168)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	2 407,04 
	
	Итого
	2 407,04
	2 407,04
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 407,04
	2 407,04
	-
	-
	

	28. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, вдоль ул. Королева, д. 1 (56.410095, 38.171536; 56.409413, 38.171390)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	977, 09
	
	Итого
	977, 09
	977, 09
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	977, 09
	977, 09
	-
	-
	

	29. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Гагарина, вдоль д. 11 вдоль забора школы №5 (56.413747, 38.178342; 56.415108, 38.176756)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	2 854,15 
	
	Итого
	2 854,15
	2 854,15
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 854,15
	2 854,15
	-
	-
	

	30. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Новая, от д. 2 до д. 4 (56.437057, 38.242861; 56.437059, 38.243130)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	303, 45
	
	Итого
	303, 45
	303, 45
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	303, 45
	303, 45
	-
	-
	

	31. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 70 до рынка (56.492491, 38.181699; 56.492760, 38.181277) 
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	616,50
	
	Итого
	616,50
	616,50
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	616,50
	616,50
	-
	-
	

	32. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп Богородское, от д. 5 до д. 2 (56.492274, 38.186145; 56.492265, 38.187744)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 504,15
	
	Итого
	1 504,15
	1 504,15
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 504,15
	1 504,15
	-
	-
	

	33. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп Богородское, от д. 14 до д. 70 (56.493231, 38.181215; 56.493222, 38.183938)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	2 717,51
	
	Итого
	2 717,51
	2 717,51
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	2 717,51
	2 717,51
	-
	-
	

	34. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп Богородское, от д. 70 до д. 16 (56.492777, 38.181203; 56.492684, 38.181923)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	669,70
	
	Итого
	669,70
	669,70
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	669,70
	669,70
	-
	-
	

	35. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, от д. 38 до д. 40 (56.321818, 38.132896; 56.321988, 38.133501)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	478,25
	
	Итого
	478,25
	478,25
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	478,25
	478,25
	-
	-
	

	36. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., д. Березняки, от д. 23 до школы №15 (56.345438, 38.239962; 56.345882, 38.240413)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	564,63
	
	Итого
	564,63
	564,63
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	564,63
	564,63
	-
	-
	

	37. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 1 (56.413586, 38.181268; 56.413835, 38.181013)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	391, 28
	
	Итого
	391, 28
	391, 28
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	391, 28
	391, 28
	-
	-
	

	38. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 2 (56.414360, 38.180690; 56.413878, 38.180985)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	691,19
	
	Итого
	691,19
	691,19
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	691,19
	691,19
	-
	-
	

	39. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 3 (56.414386, 38.180616; 56.414527, 38.180388)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	331,86
	
	Итого
	331, 86
	331,86
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	331, 86
	331, 86
	-
	-
	

	40. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, ул. Клубная, между домами 5 и 7 (56.292497, 38.148825; 56.292117, 38.148871)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	538, 21
	
	Итого
	538, 210
	538 ,21
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	538 ,21
	538,21
	-
	-
	

	41. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 1) (56.260789, 38.218016; 56.260710, 38.218792)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	585, 14
	
	Итого
	585, 14
	585, 14
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	585, 14
	585 ,14
	-
	-
	

	42. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 2) (56.260694, 38.218965; 56.260827, 38.220821)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	1 369, 72
	
	Итого
	1 369, 72
	1 369, 72
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	1 369, 72
	1 369, 72
	-
	-
	

	43. 
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, пос. Конкурсный, от д. 35 и 39 к д. 5 (56.280313, 38.086791; 56.280226, 38.087498)
	1
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	2026
	
	517, 89
	
	Итого
	517, 89
	517, 89
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	517, 89
	517 ,89
	-
	-
	

	Всего по перечню:
	
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Всего:
	45 367,73
	45 367,73
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа
	45 367,73
	45 367,73
	-
	-
	








Адресный перечень дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа,
сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий 

	№ 
п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1
	г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	2026

	2
	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 4; ул. Инженерная, д. 2, 4, 6
	2026

	3
	г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 197/2, 199, 199А, 201, 201А
	2026

	4
	г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 203, 203А, 203Б
	2026

	5
	г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 2А; ул. Клубная, д. 26
	2026

	6
	г. Хотьково, ул. Ак. Королева, д. 7/1, 7/2, 11
	2026

	7
	дер. Трехселище, д. 1, 2, 5, 6
	2026

	8
	г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 1, 1А
	2026

	9
	пос. Мостовик, ул. Лесная, д. 19, 21, 23, 25, 44, 46
	2026

	10
	пос. Лоза, д. 1, 2, 3
	2026

	11
	пос. Конкурсный, ул. Парковая д. 5
	2026



Адресный перечень дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа,
сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по устройству пешеходных коммуникаций на территории Сергиево-Посадского городского округа 

	№ 
п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 5 (56.368763, 38.144611; 56.368649, 38.144581)
	2026

	2
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 2а к д. 2 (56.368212, 38.144838; 56.367993, 38.144770)
	2026

	3
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Скоропусковский, от д. 32 к остановке (56.367029, 38.142425; 56.367344, 38.141766)
	2026

	4
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово мкр-н Новый д.А, Б, В,Г,Д,Е,Ж,11 (от угла д.Ж до перекрестка к КП) (56.516681, 38.084412; 56.516957, 38.083685)
	2026

	5
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (за д.9 до д.15) (56.516568, 38.084453; 56.516040, 38.084681)
	2026

	6
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.15 до подъезда №1 д.15) (56.516086, 38.085171; 56.516108, 38.085294)
	2026

	7
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.8,9,10,15,17,19,12 А,12 (сбоку д.12а до дороги) (56.515404, 38.085707; 56.515272, 38.086004)
	2026

	8
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до бани) (56.514985, 38.085057; 56.515358, 38.085701)
	2026

	9
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от д.13 до д.19) (56.515240, 38.084909; 56.515205, 38.085792)
	2026

	10
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от бани на угол д.13) (56.514973, 38.085086; 56.514841, 38.085324)
	2026

	11
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от бани к д.14) (56.514855, 38.084912; 56.514442, 38.085014)
	2026

	12
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.18,24,25,26,27,28 (от дороги д.18 до лавочек) (56.515445, 38.089268; 56.515813, 38.088775)
	2026

	13
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Шеметово мкр-н Новый д.13,14,16 (от тропинки к 14 дому до д.16) (56.514541, 38.084980; 56.514459, 38.084830)

	2026

	14
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., д.Березняки, от д.12 до д.118 (56.344044, 38.243109; 56.344463, 38.242850)
	2026

	15
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., с.Сватково, от д.9 к д.10 (56.390050, 38.222855; 56.390420, 38.223689
	2026

	16
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., пос. Мостовик, тротуар вдоль ул. Пионерская (56.307552, 37.929883; 56.306501, 37.931829)
	2026

	17
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от Парка Победы до пр-д. Строителей (56.254565, 37.973761; 56.254685, 37.971764)
	2026

	18
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, от ул. Заводская до Березовой рощи (56.257729, 37.971602; 56.257305, 37.971172)
	2026

	19
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 ул. Строителей, до д.3 ул. Мира (у школы №8) (56.414954, 38.1713414; 56.413692, 38.171750)
	2026

	20
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.4 по ул.Чкалова к д.8 по ул.Комсомольская (56.416982, 38.178840; 56.417776, 38.179283)
	2026

	21
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.1 по ул. Ленина до д.4 по ул. Первомайская (56.418725, 38.173240; 56.418321, 38.173066)
	2026

	22
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.2 по ул. Ленина до д.3 по ул. Комсомольская (56.417259, 38.173803; 56.417366, 38.175120)
	2026

	23
	Пешеходная коммуникация Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от д.6 по ул.Октябрьская, до д.9 по ул.Строителей (56.412260, 38.173499; 56.412482, 38.172672)
	2026

	24
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, тротуар у д.2а по ул.Мира (56.415586, 38.170142; 56.415888, 38.170536)
	2026

	25
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, у д.6 по ул. Чкалова (56.416778, 38.178704; 56.416579, 38.179991)
	2026

	26
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от тротуара «Лесные дорожки» до д/с №27 (56.414067, 38.173289; 56.412613, 38.175405)
	2026

	27
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, от ул. Гагарина, д. 8А до тротуара «Лесные дорожки» (56.412609, 38.175419; 56.412784, 38.177168)
	2026

	28
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, вдоль ул. Королева, д. 1 (56.410095, 38.171536; 56.409413, 38.171390)
	2026

	29
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Гагарина, вдоль д. 11 вдоль забора школы №5 (56.413747, 38.178342; 56.415108, 38.176756)
	2026

	30
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Новая, от д. 2 до д. 4 (56.437057, 38.242861; 56.437059, 38.243130)
	2026

	31
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 70 до рынка (56.492491, 38.181699; 56.492760, 38.181277)
	2026

	32
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 5 до д. 2 (56.492274, 38.186145; 56.492265, 38.187744)
	2026

	33
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 14 до д. 70 (56.493231, 38.181215; 56.493222, 38.183938)
	2026

	34
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, от д. 70 до д. 16 (56.492777, 38.181203; 56.492684, 38.181923)
	2026

	35
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, от д. 38 до д. 40 (56.321818, 38.132896; 56.321988, 38.133501)
	2026

	36
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., д. Березняки, от д. 23 до школы №15 (56.345438, 38.239962; 56.345882, 38.240413)
	2026

	37
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 1 (56.413586, 38.181268; 56.413835, 38.181013)
	2026

	38
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 2 (56.414360, 38.180690; 56.413878, 38.180985)
	2026

	39
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, вдоль школы-сада №7, участок 3 (56.414386, 38.180616; 56.414527, 38.180388)
	2026

	40
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, ул. Клубная, между домами 5 и 7 (56.292497, 38.148825; 56.292117, 38.148871)
	2026

	41
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 1) (56.260789, 38.218016; 56.260710, 38.218792)
	2026

	42
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., пос. Лоза, от д. 4Д до д/с «Сказка» и «Улыбка» (уч. 2) (56.260694, 38.218965; 56.260827, 38.220821)
	2026

	43
	Пешеходная коммуникация, Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, пос. Конкурсный, от д. 35 и 39 к д. 5 (56.280313, 38.086791; 56.280226, 38.087498)
	2026



Адресный перечень дворовых территорий Сергиево-Посадского городского округа,
сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по устройству и модернизации контейнерных площадок на территории Сергиево-Посадского городского округа 

	№ 
п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1
	г.Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Западная, д.56 (КП под 4 бака-1, КП под КГО-1)
	2026

	2
	Сергиево-Посадский район, г.п. Хотьково, ул. Громовой(ул.Фурманова) (КП под 6 баков-1)
	2026

	3
	Сергиево-Посадский г.о., г.Хотьково, ул. Васнецова (КП под 4 бака-1, КП под КГО-1)
	2026

	4
	Сергиев Посад г, Тураково д, 5 (КП под КГО-1)
	2026

	5
	Сергиев Посад г, Фестивальная ул, 1 (отсек под КГО-1)
	2026

	6
	Сергиев Посад г, Вознесенская ул, 86 (КП под КГО-1)
	2026

	7
	Сергиев Посад г, Кирпичная ул, 29 №2 (КП под КГО-1)
	2026

	8
	Сергиево-Посадский г о, Сватково с, 9 (КП под КГО-1)
	2026

	9
	Сергиев Посад, ул.Орджоникидзе, д.21А (КП под 12 баков-12)
	2026

	10
	Сергиев Посад, Базисный питомник (КП под 6 баков-1)
	2026
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