Приложение 1                                         к распоряжению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от 15.12.2023 № 358-ПА

Изменения существенных условий муниципального контракта 
от 03.09.2022 № Р-08/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 
г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9»

| Номер, дата, наименование муниципального контракта | Цена Контракта на дату заключения муниципального контракта |  | Цена Контракта с учетом изменения (увеличения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Р-08/а-2022 от 03.09.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом 9» | 174 247 779 (сто семьдесят четыре миллиона двести сорок семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 37 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов |  | 293 672 616 (двести девяносто три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 92 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов |  |
|  | Цена этапа 1 | 7 725 285 (семь миллионов семьсот двадцать пять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 86 копеек, в том числе НДС 20% | Цена этапа 1 | 18 129 736 (восемнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 06 копеек, в том числе НДС 20% |
|  | Цена этапа 2 | 166 522 493 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать две тысячи четыреста девяносто три) рубля 51 копейка, в том числе НДС 20% | Цена этапа 2 | 275 542 880 (двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС 20% |