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Дополнительное соглашение № 5
 к концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

	г. о. Сергиев Посад
	«______»_________2026 г.


                  
 Муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», от имени которого выступает Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области, в лице Главы городского округа Ерохановой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава Сергиево-Посадского городского округа Московской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», действующее с одной стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (ООО «Газпром теплоэнерго МО»), в лице Генерального директора Маржохова Станислава Резуановича, действующего на основании Устава ООО «Газпром теплоэнерго МО», именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,
Субъект Российской Федерации «Московская область», в лице Губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава Московской области, именуемый в дальнейшем «Московская область», с третьей стороны,
вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь частями 3, 3.9 статьи 13, частью 1 статьи 43 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях», подпунктами «б», «г» пункта 2 Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения», 
а также принимая во внимание, что:
1) Сторонами в соответствии с постановлением  администрации Сергиево-Посадского городского округа от 01.10.2021 № 1520-ПГ «О целесообразности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», в целях привлечения инвестиций в экономику Сергиево-Посадского городского округа Московской области, а также эффективного использования муниципального имущества заключено концессионное соглашение от 22.10.2021 № Д-18  
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» 
(далее по тексту – Концессионное соглашение  от 22.10.2021 № Д-18); 
2) Законом Московской области от 08.11.2021 № 205/2021-ОЗ «Об утверждении заключения концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» утверждено заключение Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18;
3) С 01.01.2026 вступил в законную силу нормативно-правовой акт Российской Федерации –Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»  в части изменения ставки НДС с 20% до 22%;
4) Министерством энергетики Московской области принято распоряжение 
от  18.06.2026  № 116-Р «Об утверждении схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа  Московской области на период с 2026  до 2045  год»; 
5) Сторонам Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 требуется уточнить порядок финансирования Дополнительных расходов Концессионера; 
6) От Концессионера в адрес Концедента и Московской области поступило письмо от 22.06.2026 № 1956-26/МО, содержащее предложение о внесении изменений в Концессионное соглашение от 22.10.2021 № Д-18;  
7) От Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области письмом от   .  .2026 № КИ/     /26 получено согласие антимонопольного органа на изменение условий Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18;
8) Главой Сергиево-Посадского городского округа Московской области принято постановление от   .  .2026 г. №     -ПА «Об изменении существенных условий концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ Московской области»,
Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 (далее – «Дополнительное соглашение») 
о нижеследующем:
1. Пункт 5.10 Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 изложить в следующей редакции:
«5.10. Предельный (максимальный) размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых Концессионером в течение всего срока действия Соглашения, в ценах соответствующего года без учета НДС составляет                      19 786 883,46 тыс.руб., в ценах соответствующего года с учетом НДС составляет 24 056 218,77 тыс.руб.».
2. Пункт 17.18. Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 изложить 
в следующей редакции: 
«17.18. Если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение Валовой выручки Концессионера, Концедент обеспечивает финансирование и (или) возмещает Концессионеру такие понесенные им Дополнительные расходы и (или) Сокращение Валовой выручки Концессионера в соответствии с настоящим пунктом, пунктом 17.21 настоящего Соглашения и порядком расчета, установленным Приложением 22КС к настоящему Соглашению, с учетом положений, предусмотренных пунктами 17.18.3 и 17.18.4 Соглашения.».
3. Пункт 17.21. Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 изложить 
в следующей редакции: 
«17.21. Возмещение и (или) финансовое обеспечение Дополнительных расходов, Сокращения Валовой выручки Концессионеру осуществляется Концедентом в форме субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных нормативным правовым актом Концедента, не противоречащих условиям Соглашения, в пределах размера Дополнительных расходов, указанного в Уведомлении об Особом обстоятельстве, согласованном Сторонами и подтвержденного обосновывающими документами и расчетами в соответствии с условиями Соглашения.
При этом возмещение и (или) финансовое обеспечение Дополнительных расходов Концессионеру может осуществляться поэтапно (частями) в пределах общего размера Дополнительных расходов, указанного в Уведомлении об Особом обстоятельстве, согласованном Сторонами.».
4.  Приложение 1КС «Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию Концессионером, в том числе его технико-экономические показатели» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к Дополнительному соглашению.
5. Приложение 9КС «Задание и основные мероприятия» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 
к Дополнительному соглашению.
6. Приложение 11КС «Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к Дополнительному соглашению.
7. Приложение 13КС «Объем валовой выручки Концессионера на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером» к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к Дополнительному соглашению.
8. Остальные условия Концессионного соглашения от 22.10.2021 № Д-18 остаются без изменений.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Пункты 2 и 3 Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения сторон с 31.03.2025. 
10. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон.
11. Приложения: 
	            Приложение 1 к Дополнительному соглашению «Приложение 1КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию Концессионером, в том числе его технико-экономические показатели»;                   
Приложение 2 к Дополнительному соглашению «Приложение 9КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Задание и основные мероприятия»;                   
                        Приложение 3 к Дополнительному соглашению «Приложение 11КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения»;
                         Приложение 4 к Дополнительному соглашению «Приложение 13КС к Концессионному соглашению от 22.10.2021 № Д-18 «Объем валовой выручки Концессионера на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером».

12. Реквизиты и подписи Сторон
	Концедент:
Муниципальное образование 
«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»
Адрес: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д. 169
ИНН/КПП 5042022397/504201001, 
ОГРН 1035008354193,
Казначейский счет (расчетный) 03231643467280004800, 
Казначейский счет 40102810845370000004
ОКЦ №1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва,
БИК: 004525987
Глава Сергиево-Посадского
 городского округа Московской области


____________________ /О.В. Ероханова/
	м.п

	Концессионер:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром теплоэнерго 
Московская область»
Адрес: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, дом 4, помещение 76,
ИНН/КПП 5007101649/504301001, 
ОГРН 1175007008824,
Р/с: 40702810800010007156 в Центральном филиале «АБ «РОССИЯ» г. Москва, 
К/с: 30101810145250000220,
БИК: 044525220

Генеральный директор 


________________ /С.Р. Маржохов/
м.п.

	Московская область:

Субъект Российской Федерации «Московская область»
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар строителей, д. 1,
ИНН 7710342058, ОГРН 1027739809460

Губернатор Московской области



________________ /А.Ю. Воробьев/
м.п.

	





	
	
	
	
	Приложение 1
к Дополнительному соглашению № 5 от _______________ 
о  внесении изменений  в  Концессионное соглашение от 22 октября 2021 года № Д-18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение 1КС к Концессионному соглашению от 22 октября 2021 года № Д-18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию* Концессионером, в том числе его технико-экономические и производственные показатели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловые сети
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Тип имущества, подлежащего созданию Концессионером
	Местонахождение /кадастровый номер земельного участка**
	Наименование мероприятия
	Технико-экономические показатели (уточняются при разработке проектной документации)
	Год начала работ
	Год ввода в эксплуатацию
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	
	
	
	

	
	1
	Строительство тепловой сети
	 г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б
	Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б)
	2D=159
	L=150
	2022
	2027
	
	
	
	

	
	2
	Строительство тепловой сети
	г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а
	Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а
	2D=89
	L=200
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	3
	Строительство тепловой сети 
	г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а
	Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а
	2D=50
	L=100
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	6
	Строительство тепловой сети 
	Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса
	Строительство тепловой сети для переключения котельной "Трикотажная фабрика" на котельную "Рабочий поселок"  (Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) (от ТК-26 по ул. Булавина до "врезки" в магистраль 2Ду150 "Трикотажной фабрики" ТК-17 по ул. Карла Маркса), (Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса)
	D=219
	L=600
	2026
	2027
	
	
	
	

	
	**Кадастровые номера земельных участков для размещения тепловых сетей определяются  Проектной документацией.
	
	
	
	

	
	Котельные
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Тип имущества, подлежащего созданию Концессионером
	Местонахождение/кадастровый номер земельного участка
	Наименование мероприятия
	Технико-экономические показатели (уточняются при разработке проектной документации)
	Год начала работ
	Год ввода в эксплуатацию
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Установленная мощность Гкал/ диаметр мм, протяженность м
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Строительство БМК
	Сергиеов-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Загорская                                                                                     к.н. 50:05:0050202:1892
	Строительство БМК №11 
(г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а)
	6,60
	2022
	2024
	
	
	
	

	
	2
	Строительство БМК
	Сергиево-Посадский г.о,  д. Жучки                                                                  к.н. 50:05:0050401:1925
	Строительство БМК №3
(г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б)
	1,10
	2022
	2025
	
	
	
	

	
	3
	Строительство БМК
	Сергиево-Посадский г.о., с. Васильевское, д. 26/1                                                     к.н. 50:05:0030161:9
	Строительство БМК
(с. Васильевское, д. 26/1)
	4,80
	2022
	2024
	
	
	
	

	
	4
	Строительство БМК
	Сергиево-Посадский г.о.,  д. Марьино                                                              к.н. 50:05:0020108:1061 
	Строительство БМК
(с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18)
	5,50
	2022
	2024
	
	
	
	

	
	5
	Строительство БМК
	Сергиево-Посадский г.о., с. Закубежье                                                            к.н. 50:05:0010503:646
	Строительство БМК 
(с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34)
	2,13
	2022
	2024
	
	
	
	

	
	6
	Строительство БМК
	г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская                                                             к.н. 50:05:0140233:319
	Строительство БМК 
(Лозовское с.п., пос. Ситники,  стр. 25/7)
	0,43
	2022
	2025
	
	
	
	

	
	7
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., д. Путятино                                                             к.н. 50:05:0130307:345
	Строительство БМК 
(Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136)
	0,50
	2022
	2025
	
	
	
	

	
	8
	Строительство БМК
	Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки                                                                к.н. 50:05:0060124:374
	Строительство БМК 
(Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130)
	4,30
	2022
	2025
	
	
	
	

	
	9
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., с. Сватково                                                               к.н. 50:05:0120121:1308
	Строительство БМК
(Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95)
	3,01
	2022
	2025
	
	
	
	

	
	10
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а                                                                                                                       к.н. 50:05:0120205:83 
	Строительство БМК
Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)
	2,58
	2022
	2025
	
	
	
	

	
	11
	Строительство БМК
	 Сергиево-Посадский г.о., п. Реммаш                                                        к.н. 50:05:0020354:2547
	Строительство БМК
(пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24)
	43,20
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	12
	Строительство БМК
	Сергиево-Посадский г.о., д. Зубцово                                                                          к.н. 50:05:0140140:1158
	Строительство БМК 
(д.Зубцово)
	1,77
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	13
	Строительство БМК
	г. Сергиев Посад, ул. Кирова                                                                          формируется из земельного участка с к.н. 50:05:0070401:2866
	Строительство БМК
(г. Сергиев Посад, ул. Кирова)
	1,00
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	14
	Строительство БМК 
	г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1                                                    к.н. 50:05:0070705:548
	Строительство БМК
(Скобяной посёлок)
	34,03
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	15
	Строительство БМК 
	г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе                                                             к.н. 50:05:0070704:1830
	Строительство БМК пос. Афанасово
	2,00
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	16
	Строительство БМК 
	г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, 37а                                                              к.н. 50:05:0060305:413
	Строительство БМК Птицеградская
(г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а)
	14,20
	2022
	2027
	
	
	
	

	
	17
	Строительство БМК 
	г. Сергиев Посад., ул. Весенняя                                                                       к.н. 50:05:0070803:2
	Строительство БМК "Ферма"
( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя)
	39,94
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	18
	Строительство БМК 
	г. Сергиев-Посад, микрорайон Семхоз, ул. Парковая,43                                                               к.н. 50:05:0000000:86201
	Строительство БМК 
( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43)
	3,79
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	19
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, проезд 21                                                                                к.н. 50:05:0110215:1068
	Строительство БМК 
(г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2)
	30,00
	2022
	2027
	
	
	
	

	
	20
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, 6                                                                                    к.н. 50:05:0110218:12
	Строительство БМК 
(г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) 
	10,00
	2022
	2027
	
	
	
	

	
	21
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.                                                                                                                          ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0000000
	Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР)
(г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 
	4,08
	2022
	2028
	
	
	
	

	
	22
	Строительство ТГУ
	Сергиево-Посадский г.о.,  п. Сырнево                                                                                                                            к.н. 50:05:0020243:343
	Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Сырнево)
	0,13
	2022
	2024
	
	
	
	

	
	23
	Строительство ТГУ
	         г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, Советская площадь                                           к.н. 50:05:0040309:1483
	Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., пос. Семхоз, Советская, 1Б) 
	2D=76; L=10
0,301
	2022
	2024
	
	
	
	

	
	24
	Строительство ТГУ
	Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное                                                   к.н. 50:05:0060101:1049
	Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное, 1)
	2D=76; L=10
0,129
	2022
	2024
	
	
	
	

	
	25
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., с. Глинково                                                            к.н. 50:05:0060301:2021
	Строительство БМК (г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково)
	0,70
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	26
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково                                                     (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050302)
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая)
	24,96
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	27
	Строительство БМК 
	                     Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково,                                    ул. Ломоносова  к.н. 50:05:0050402:2250
	Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково)
	17,53
	2022
	2025
	
	
	
	

	
	28
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о.,  д. Жучки, 44а                                                           к.н. 50:05:0040605:2014
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Жучки)
	4,75
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	29
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый                                       к.н. 50:05:0020506:1366
	Строительство БМК Радон (Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый)
	33,01
	2022
	2027
	
	
	
	

	
	30
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., п. Лесхоз                                                         ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060106
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Наугольновский р-н, пос. Лесхоз)
	3,50
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	31
	Строительство БМК 
	г. Сергиев-Посад, Ярославское ш.                                                                 к.н. 50:05:0070205:13
	Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, Ярославское ш.)
	5,66
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	32
	Строительство БМК 
	г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская                                                                к.н. 50:05:00700106:2487
	Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская)
	68,00
	2022
	2027
	
	
	
	

	
	33
	Строительство БМК 
	г. Сергиев-Посад, ул. Школьная                                                                         к.н. 50:05:0070404:14
	Строительство БМК Клементьевская (г. Сергиев-Посад, ул. Школьная)
	46,43
	2022
	2027
	
	
	
	

	
	34
	Строительство БМК 
	г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная                                                                  к.н. 50:05:0000000:87380
	Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная)
	5,16
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	35
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково                                                          к.н. 50:05:0120101:1061
	Строительство БМК Семенково (Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково)
	2,556
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	36
	Строительство БМК 
	Сергиево-Посадский г.о., п. Лоза                                                                     к.н. 50:05:0140229:872      
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Лозовское с.п., пос. Лоза)
	9,3
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	37
	Строительство БМК 
	               Сергиево-Посадский г.о., д. Назарьево                                                к.н. 50:05:0140203:566
	Строительство БМК 
(г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383)
	5,45
	2022
	2026
	
	
	
	

	
	
	* Подробная описательная часть проводимых мероприятий по  строительству (созданию), конкретный перечень работ по  строительству(созданию) и  технико-экономические показатели будут определены в Проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ
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Приложение 2
к Дополнительному соглашению № 5 от _______________ 
о  внесении изменений  в  Концессионное соглашение от 22 октября 2021 года № Д-18

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Приложение 9КС
 к Концессионному соглашению от 22 октября 2021 года № Д-18

	Задание  и Основные мероприятия

	1. Задание Концессионеру
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование городского округа
	Описание задания
	Срок выполнения

	
	
	
	

	1
	г.о. Сергиево-Посадский Московской области
	Замена физически и морально изношенного оборудования на высокоэффективное современное оборудование с высоким значением КПД. Повышение энергоэффективности системы. Снижение эксплуатационных затрат.  Снижение выбросов вредных веществ. Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.
Достижение низкого уровня тепловых потерь при передаче тепловой энергии и повышения срока службы тепловых сетей.
	2022-2045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2. Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в целях реконструкции*  Объекта Концессионного соглашения

	 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	

	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Адрес Объекта
	Описание мероприятия Объекта 
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	 Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб  в ценах соответствующего года с НДС 

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятий
	После реализации мероприятий
	
	
	

	1
	Реконструкция котельной №9
(г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС)
	г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС 50:05:0040205:901
	Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования
	мощность
	Гкал/ч
	2,71
	1,40
	2022
	2027
	40 338,28

	2
	Реконструкция котельной  Здравница
(г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница)
	г.о. Сергиево-Посадский,Лозовское с.п., пос. Здравница 50:05:0140118:386
	Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования
	мощность
	Гкал/ч
	2,06
	2,06
	2022
	2026
	19 155,16

	3
	Реконструкция котельной Скоропусковский, 39
(г.о. Сергиев-Посад,  Скоропусковский, 39)
	г.о. Сергиев-Посад., г. Сергиев Посад  Скоропусковский, 39 50:05:0060203:3
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	мощность
	Гкал/ч
	25,20
	13,99
	2022
	2026
	148 992,80

	4
	Реконструкция котельной Углич, 
(г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б)
	г.о. Сергиево-Посадский, Дружбы, 5б 50:05:0070204:110
	Реконструкция котельной
	мощность
	Гкал/ч
	65,61
	80,00
	2022
	2027
	442 315,75

	5
	Реконструкция котельной Мишутино
(г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а)
	г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а   50:05:0020411:38
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	мощность
	Гкал/ч
	2,60
	2,60
	2022
	2026
	46 879,58

	6
	Реконструкция котельной 
(г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково)
	г.о. Сергиево-Посадский, д. Бубяково (оборудование котельной расположено в подвале жилого дома )
	Реконструкция котельной
	мощность
	Гкал/ч
	0,05
	0,05
	2022
	2026
	2 927,58

	7
	Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки)
	г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки 50:05:0020206:1
	Автоматизация и диспетчеризация котельной
	мощность
	Гкал/ч
	1,40
	1,40
	2022
	2024
	3 452,09

	8
	Модернизация  котельной  (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино)
	 г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино 50:05:0010402:285
	Автоматизация и диспетчеризация котельной
	мощность
	Гкал/ч
	3,10
	3,10
	2022
	2024
	3 643,87

	9
	Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново)
	г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново 50:05:0020335:314
	Автоматизация и диспетчеризация котельной

	Мощность
	Гкал/ч
	1,40
	1,40
	2022
	2024
	3 452,09

	10
	Модернизация  котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 )
	г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26         50:05:0040125:521
	Автоматизация и диспетчеризация котельной
	Мощность
	Гкал/ч
	6,50
	6,50
	2022
	2024
	7 667,79

	11
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:    г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе,  у д.6, д.6А
	г.о. Сергиево-Посадский, Скобяное шоссе,  у д.6, д.6А 50:05:0070603:1107
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	мощность
	Гкал/ч
	1,20
	1,20
	2022
	2032
	5 580,08

	12
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:     г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а 
	г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а 50:05:0070503:230
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	мощность
	Гкал/ч
	4,80
	4,80
	2022
	2033
	5 846,71

	13
	Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково,  ул. Загорская, д. 1а
	г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково,  ул. Загорская, д. 1а  50:05:0050202:1892
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	6,60
	6,60
	2034
	2036
	4 188,06

	14
	Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б
	г.о. Сергиево-Посадский,  г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б 50:05:0050401:1925
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	1,10
	1,10
	2036
	2036
	3 322,67

	15
	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово
	г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово 50:05:0060403:1188
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	2034
	2036
	3 188,13

	16
	Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34
	г.о. Сергиево-Посадский, 
д. Короськово, д. 34     50:05:0000000:85637
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	2034
	2036
	3 188,13

	17
	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово
	г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово                          (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501)
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,22
	0,22
	2033
	2037
	3 876,67

	18
	Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово
	г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,22
	0,22
	2033
	2037
	3 876,67

	19
	Модернизация котельной , расположенной по адресу: Репихово, д. 26а
	г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а                                                 (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501)
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	2033
	2037
	3 431,37

	20
	Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово
	г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово                          (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501)
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	2033
	2037
	3 431,37

	21
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  пос.Васильевское, д. 26/1
	г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1  50:05:0030161:9
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	4,80
	4,80
	2034
	2038
	3 091,28

	22
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  п. Шеметовкое, д. Сырнево
	г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево  50:05:0020243:343
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	2034
	2038
	3 359,78

	23
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18
	г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 50:05:0020108:1061
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	5,50
	5,50
	2034
	2038
	3 091,28

	24
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34
	г.о. Сергиево-Посадский,  п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 50:05:0010503:646
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	2,13
	2,13
	2034
	2038
	3 592,95

	25
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16
	г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный,     д. 16          50:05:0060531:1367
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	7,39
	7,39
	2035
	2038
	3 167,12

	26
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1
	г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1   50:05:0140229:872
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	9,89
	9,89
	2039
	2039
	5 719,12

	27
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:   Лозовское с.п., пос. Ситники,  стр. 25/7
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:   Лозовское с.п., пос. Ситники,  стр. 25/7  50:05:0140233:319
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,43
	0,43
	2036
	2039
	3 842,15

	28
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136
	г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино,                    д. 136          50:05:0130307:345
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,50
	0,50
	2038
	2039
	3 512,14

	29
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130
	г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки,                д. 130     50:05:0060124:374
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	4,30
	4,30
	2039
	2039
	2 053,02

	30
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:  Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 50:05:0120121:1308
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	3,01
	3,01
	2039
	2040
	5 127,42

	31
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а
	г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а    50:05:0120205:83
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2040
	2040
	5 226,48

	32
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24
	г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24 50:05:0020354:2547
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	43,20
	43,20
	2035
	2040
	9 151,40

	33
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:  пос. Семхоз, Советская, 1Б
	г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б 50:05:0040309:1483
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	2035
	2035
	1 464,81

	34
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:   г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55
	г.о. Сергиев-Посадский, ул. Вознесенская, 55                 50:05:0070406:385
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	5,76
	5,76
	2036
	2036
	1 708,94

	35
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:   Скобяной посёлок
	г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок                                            к.н. 50:05:0070705:548
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	34,03
	34,03
	2041
	2041
	10 451,74

	36
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева
	г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева 50:05:0060305:413
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	14,20
	14,20
	2037
	2037
	2 809,23

	37
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя
	г.о. Сергиев-Посадский, ул. Весенняя  50:05:0070803:2
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	39,94
	39,94
	2036
	2042
	11 033,44

	38
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2
	г.о. Сергиево-Посадский, 
г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2 50:05:0110215:1068
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	30,00
	30,00
	2037
	2039
	3 689,10

	39
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького
	г.о. Сергиево-Посадский, г. Краснозаводск,
ул. Горького  50:05:0110218:12)
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	10,00
	10,00
	2042
	2042
	9 764,88

	40
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    Сергиев-Посад,
г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7
	г.о. Сергиев-Посадский,
г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7                                   ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050302
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	24,96
	24,96
	2043
	2043
	6 875,31

	41
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    Сергиев-Посад,
г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13
	г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13    50:05:0050101:1092
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	6,20
	6,20
	2038
	2038
	1 960,78

	42
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    г.о. Сергиев-Посад,  Хотьково, ст. Желтиково
	г.о. Сергиево-Посадский,  Хотьково, ст. Желтиково (оборудование котельной расположено в подвале жилого дома)
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,16
	0,16
	2034
	2035
	3 096,97

	43
	Модернизация котельной Радон
	г.о. Сергиево-Посадский,  
завод Радон 50:05:0020506:1366
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	33,01
	33,01
	2037
	2044
	7 845,09

	44
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:     г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а
	г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское ш, 4а  50:05:0070205:13
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	5,66
	5,66
	2038
	2038
	1 960,78

	45
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:     г.о. Сергиев-Посад,  Скоропусковский, 39
	г.о. Сергиево-Посадский,  Скоропусковский, 39                     50:05:0060203:3
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	13,99
	13,99
	2038
	2044
	4 390,78

	46
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:     г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7
	г.о. Сергиево-Посадский, Бероунская, 7  50:05:0070106:2487
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	68,00
	68,00
	2041
	2042
	3 777,12

	47
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:       г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42
	г.о. Сергиево-Посадский, 
п. Богородское д.42        50:05:0000000:78429
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	95,00
	95,00
	2045
	2045
	11 784,41

	48
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, дер. Морозово, д.120)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, дер. Морозово 50:05:0060403:1188
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	2022
	2024
	12 329,81

	49
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Сергиево-Посадский г.о., д. Короськово, д. 34)
	Сергиево-Посадский г.о., д. Короськово, д. 34 50:05:0000000:85637
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
	Гкал/ч
	0,61
	0,61
	2022
	2024
	30 256,04

	50
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 15 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово                               (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501)
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
протяженность
диаметр
	Гкал/ч
м.п.
мм
	0,43
	0,43
	2022
	2027
	23 423,73

	51
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 16 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово, д. 26а)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово, д. 26а                    (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501)
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
	Гкал/ч
	0,13
	0,13
	2022
	2027
	7 559,12

	52
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной № 17 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Репихово                                (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060501)
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
протяженность
диаметр
	Гкал/ч
м.п.
мм
	0,13
	0,13
	2022
	2027
	7 559,12

	53
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной №14 
(г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, 
пос. СЕВЕР, д. 14)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, 
пос. СЕВЕР, д. 14 (50:05:0050308:408)
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
протяженность
диаметр
	Гкал/ч
м.п.
мм
	1,75
	1,75
	2022
	2026
	36 357,85

	54
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной №12 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13  50:05:0050101:1092
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
протяженность
диаметр
	Гкал/ч
м.п.
мм
	6,20
	6,20
	2022
	2027
	44 943,17

	55
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной №19 (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ст. Желтиково)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ст. Желтиково (оборудование котельной расположено в подвале жилого дома )
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
диаметр
	Гкал/ч
мм
	0,50
	0,16
	2022
	2024
	8 551,10

	56
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной, (Сергиево-Посадский г.о., п. Богородское д.42)
	Сергиево-Посадский г.о., п. Богородское д.42  50:05:0000000:78429
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
диаметр
	Гкал/ч
мм
	90,02
	95,00
	2022
	2027
	116 671,17

	57
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной (г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55)
	Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55                              50:05:0070406:385
	Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной
	Мощность
диаметр
	Гкал/ч
мм
	5,76
	5,76
	2022
	2026
	89 432,49

	58
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:     г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б
	г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б                                       50:05:0070204:110
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	80,00
	80,00
	2043
	2044
	13 484,88

	59
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:   г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское,        с. Константиново
	г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Константиново 50:05:0020335:314
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	1,40
	1,40
	2022
	2032
	5 575,78

	60
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:   г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58
	г.о. Сергиев-Посад, Новоугличское шоссе, д.58                          (котельная расположена на крыше жилого дома)
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,70
	0,70
	2022
	2032
	5 148,78

	61
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:    г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60
	г.о. Сергиев-Посад, Новоугличское шоссе, д.60                           (котельная расположена на крыше жилого дома)
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	0,70
	0,70
	2022
	2033
	3 137,00

	62
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:     г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А
	г.о. Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, д.2, корп. А  50:05:0070205:13
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	3,40
	3,40
	2022
	2032
	6 562,09

	63
	Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул.Школьная, д.2Б
	г.о. Сергиев-Посад, ул.Школьная, д.2Б                               50:05:0070404:14
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	46,43
	46,43
	2045
	2045
	7 534,29

	64
	Модернизация котельной, расположенной по адресу:  г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское,         д. Шебурново, д. 48 
	г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 50:05:0020241:1281 
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	8,60
	8,60
	2022
	2032
	8 686,48

	65
	Модернизация котельной , расположенной по адресу:    
г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, 
ул. Ломоносова, 7а
	г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, 
ул. Ломоносова, 7а 50:05:0050402:2250
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	17,53
	17,53
	2043
	2043
	6 875,31

	66
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной Заречный,
(г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16)
	г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 50:05:0060531:1367
	Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета  в соответствие с требованиями нормативной документации
	Мощность
	Гкал/ч
	13,00
	7,20
	2022
	2026
	125 798,62

	Итого:
	1 452 189,23

	 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	67
	Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК 
(г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а)
	г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а
	ТК-2 Уз-3
Уз-3 Уз-9
Уз-9 Уз-15
Уз-15 ТК-18
ТК-18 УЗ-12а
УЗ-12а ТК-12
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	92 294,66 

	68
	Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК 
(г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а)
	г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а
	ТК-2 Уз-3
Уз-3 Уз-9
Уз-9 Уз-15
Уз-15 ТК-18
ТК-18 УЗ-12а
УЗ-12а ТК-12
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	76 821,97 

	69
	Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, 
(г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) 
	г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б
	ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149
ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г)
ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы)
ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1)
ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы)
ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100)
ТК-16 ТК-17
ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16)
ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б)
ТК-10 ЦТП-3
ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37)
ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37)
ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы)
ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14)
ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4)
ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы)
Котельная ТК-1
ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2
ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110
ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А)
ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33
ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС)
ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение)
ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы)
Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	754 075,54 

	70
	Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, 
(г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) 
	г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б
	ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149
ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г)
ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы)
ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1)
ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы)
ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100)
ТК-16 ТК-17
ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16)
ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б)
ТК-10 ЦТП-3
ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37)
ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37)
ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы)
ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14)
ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4)
ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы)
Котельная ТК-1
ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2
ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110
ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А)
ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33
ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС)
ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение)
ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы)
Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	7 301,77 

	71
	Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7)
	г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7
	Котельная ТК-1 теp.кот
ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии
ТК-19/2 ТК-96а
ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый
ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина
ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый
ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина
ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина
ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая
ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская
ТК-9 до ТК-45 
 ТК-46 до ТК-48
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	586 766,10 

	72
	Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская 
(г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б)
	г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б
	Т/тр от Котельная ТК-11
ТК-52 ТК-61
ТК-56 ТК-90
ТК-90 ТК-61
Тр от Клемен кот. ТК-48
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	322 747,90 

	73
	Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская 
(г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б)
	г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б
	Т/тр от Котельная ТК-11
ТК-52 ТК-61
ТК-56 ТК-90
ТК-90 ТК-61
Тр от Клемен кот. ТК-48
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	235 119,50 

	74
	Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма
(г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7
	г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7
	 ТК-18 ТК-33
ТК-33 ТК-33а
ТК-33а ТК-34
ТК-34 ТК-138
ТК-5 ТК-17 
ТК-17  ТК-41
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	83 514,11 

	75
	Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма
(г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7
	г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7
	 ТК-18 ТК-33
ТК-33 ТК-33а
ТК-33а ТК-34
ТК-34 ТК-138
ТК-5 ТК-17 
ТК-17  ТК-41
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	66 440,95 

	76
	Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиев-Посад, 
пгт Скоропусковский, 39)
	г.о. Сергиев-Посад, 
пгт Скоропусковский, 39
	Котельная УР-0
УР-0 УР-1
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	41 442,84 

	77
	Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки
сельское поселение
 (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130)
	г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130
	ВЗУ котельная
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2025
	9 566,13 

	78
	Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки
сельское поселение
 (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130)
	г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130
	ВЗУ котельная
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2025
	8 229,17 

	79
	Реконструкция тепловых сетей котельной №2
 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) 
	г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а
	Михеенко, 8 ТК 20
Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15)
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	28 701,33 

	80
	Реконструкция тепловых сетей котельной №2
 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) 
	г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а
	Михеенко, 8 ТК 20
Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15)
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	22 845,70 

	81
	Реконструкция тепловых сетей котельной
(г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6)
	г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6
	котельная ТК1,2
ТК2 Тк4-15
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	92 926,10 

	82
	Реконструкция тепловых сетей котельной
(г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6)
	г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6
	котельная ТК1,2
ТК2 Тк4-15
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	63 754,26 

	83
	Реконструкция тепловых сетей котельной 
(г.о. Сергиев-Посад 
д. Шабурново, д.48а)
	г.о. Сергиев-Посад 
д. Шабурново, д.48а
	т/сети от котельной 
д. Шабурново
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2024
	12 979,87 

	84
	Реконструкция тепловых сетей котельной 
(г.о. Сергиев-Посад 
д. Шабурново, д.48а)
	г.о. Сергиев-Посад 
д. Шабурново, д.48а
	т/сети от котельной 
д. Шабурново
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2024
	12 979,87 

	85
	Реконструкция тепловых сетей котельной 
(г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское)
	г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское
	ТК1 УЗ 1-1
УЗ 1-1 ТК 43
ТК 43 ТК 59
ТК59 ТК5
ТК5 ТК6
ТК6 ТК7
ТК7 УЗ- 42
ТК49 ТК47
ТК47 ТК46
ТК23 ТК24
ТК24 ТК 40
ТК40 УЗ 24-6
ТК 24 УЗ 24
УЗ 24 УЗ 24-1
У24-1 УЗ 24-2
УЗ 24-2 УЗ 25
ТК 38 ТК 26
ТК 26 ТК 27
ТК 27 ТК 28
ТК 28 ТК 29
ТК 29 ТК 30
ТК 37 ТК 33
ТК 33 УЗ 27
УЗ 27 ТК 36
УЗ 54 УЗ 33
УЗ 33 УЗ 33-2
ТК 49 ТК 50
ТК 50 ТК 32


	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	460 199,69 

	86
	Реконструкция тепловых сетей котельной
(г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2)
	г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2
	Театральная16 к51-50 лет октября
к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8
к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6
к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	143 852,46 

	87
	Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш
	Сергиево-Посадский г.о., п.Реммаш
	Котельная-Уз 1
Уз 1-Уз 2-Уз 3
Уз 3-Уз 3А
Уз 3А-Уз 4
Уз 4-ТК 1
ТК 1-ТК 2
ТК 2-Уз 29
Уз 29-Уз 29а
Уз 29а -Уз 40
ТК 40-ТК 45
ТК 45-Уз 43
ТК 43-ТК 45А
ТК 45А -ТК 46
ТК 46-Уз 46
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	416 479,32 

	88
	Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино
	г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино
	т/сети от котельной д. Кузьмино
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2024
	42 613,32 

	89
	Реконструкция тепловых сетей (Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый)
	Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый
	т/сети от котельной 
с. Шеметово
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2027
	20 679,52 

	90
	Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, 
в/г № 383
	г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, 
в/г № 383
	ТК9 до ТК12
ТК1 до ТК5
ТК1 до зд. 21
ТК10 до ТК30
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	 
	 
	2022
	2026
	38 629,89 

	Итого:
	3 640 961,98

	91
	Модернизация тепловых сетей г.о. Сергиев Посад (нераспределенный лимит) ***
	г.о. Сергиев Посад (нераспределенный лимит)
	 
	Протяженность
	м 
	 
	 
	2022
	2043
	13 687 220,59 

	Всего по реконстракции и модернизации:
	17 328 182,57

	* Подробная описательная часть проводимых мероприятий по реконструкции Объекта и конкретный перечень работ по реконструкции объекта концессионного соглашения и  технико-экономические показатели будут определены в Проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

	** Окончательная стоимость мероприятий будет определена по результатам формирования Проектной документации, документации об определении сметной стоимости и прохождения Экспертизы. 

	***Подробная описательная часть проводимых мероприятийпо модернизации тепловых сетей в соствае объекта концессионного соглашения будет определена в инвестиционной программе, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

	*** Подробная описательная часть проводимых мероприятий по  модернизации  тепловых сетей в составе объекта концессионного соглашения будет определена в инвестиционной программе, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
	

	3. Перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в целях строительства (создания)* Объекта Концессионного соглашения 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Адрес Объекта
	Описание мероприятия Объекта 
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб  в ценах соответствующего года с НДС

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятий
	После реализации мероприятий
	
	
	

	92
	Строительство БМК №11 
(г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а)
	Сергиеов-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Загорская                                                                                     к.н. 50:05:0050202:1892
	Строительство замещающего источника на новом ЗУ                         за территорией промышленного предприятия
(Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. Загорская)
	мощность
	Гкал/ч
	0,00
	6,60
	2022
	2024
	119 018,57

	93
	Строительство БМК №3
(г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б)
	Сергиево-Посадский г.о,  д. Жучки                                                                  к.н. 50:05:0050401:1925
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке (Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки)
	мощность
	Гкал/ч
	0,00
	1,10
	2022
	2025
	47 178,42

	94
	Строительство БМК
(с. Васильевское, д. 26/1)
	Сергиево-Посадский г.о., с. Васильевское, д. 26/1                                                     к.н. 50:05:0030161:9
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., с. Васильевское, д. 26/1)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	4,80
	2022
	2024
	86 135,85

	95
	Строительство БМК
(с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18)
	Сергиево-Посадский г.о.,  д. Марьино                                                              к.н. 50:05:0020108:1061 
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке (Сергиево-Посадский г.о,                                 д. Марьино)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	5,50
	2022
	2024
	81 000,87

	96
	Строительство БМК 
(с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34)
	Сергиево-Посадский г.о., с. Закубежье                                                            к.н. 50:05:0010503:646
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., с. Закубежье)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	2,13
	2022
	2024
	40 522,46

	97
	Строительство БМК 
(Лозовское с.п., пос. Ситники,  стр. 25/7)
	г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская                                                             к.н. 50:05:0140233:319
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке 
(г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	0,43
	2022
	2025
	25 769,64

	98
	Строительство БМК 
(Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136)
	Сергиево-Посадский г.о., д. Путятино                                                             к.н. 50:05:0130307:345
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке с  переводом на природный газ 
(Сергиево-Посадский г.о.., д. Путятино)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	0,50
	2022
	2025
	30 211,44

	99
	Строительство БМК 
(Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130)
	Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки                                                                к.н. 50:05:0060124:374
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	4,30
	2022
	2025
	75 911,23

	100
	Строительство БМК
(Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95)
	Сергиево-Посадский г.о., с. Сватково                                                               к.н. 50:05:0120121:1308
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., с. Сватково)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	3,01
	2022
	2025
	55 479,96

	101
	Строительство БМК
Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)
	Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а                                                                                                                       к.н. 50:05:0120205:83 
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	2,58
	2022
	2025
	56 524,43

	102
	Строительство БМК
(пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24)
	 Сергиево-Посадский г.о., п. Реммаш                                                        к.н. 50:05:0020354:2547
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке
(Сергиеов-Посадский г.о., п. Реммаш)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	43,20
	2022
	2026
	504 699,25

	103
	Строительство БМК 
(д.Зубцово)
	Сергиево-Посадский г.о., д. Зубцово                                                                          к.н. 50:05:0140140:1158
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., д. Зубцово)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	1,77
	2022
	2026
	47 951,21

	104
	Строительство БМК
(г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89)
	г. Сергиев Посад, ул. Кирова                                                                          формируется из земельного участка с к.н. 50:05:0070401:2866
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке
(г.Сергиев Посад, ул. Кирова)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	1,00
	2022
	2026
	44 391,51

	105
	Строительство БМК
(Скобяной посёлок)
	г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1                                                    к.н. 50:05:0070705:548
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке 
(г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, 1).                                                
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	34,03
	2022
	2026
	304 562,13

	106
	Строительство БМК пос. Афанасово
	г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе к.н. 50:05:0070704:1830
	Строительство замещающего источника на новом  земельном участке
(г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	2,00
	2022
	2026
	63 444,06

	107
	Строительство БМК Птицеградская
(г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а)
	г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, 37а                                                              к.н. 50:05:0060305:413
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, 37а.                                                                         
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	14,20
	2022
	2027
	193 088,04

	108
	Строительство БМК "Ферма"
( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя)
	г. Сергиев Посад., ул. Весенняя                                                          к.н. 50:05:0070803:2
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(г. Сергиев-Посад, ул. Весенняя)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	39,94
	2022
	2026
	539 904,28

	109
	Строительство БМК 
( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43)
	г. Сергиев-Посад, микрорайон Семхоз, ул. Парковая,43                                                               к.н. 50:05:0000000:86201
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, ул. Парковая,43)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	3,79
	2022
	2026
	75 237,86

	110
	Строительство БМК 
(г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, проезд 21                                                                                к.н. 50:05:0110215:1068
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский, г. Краснозаводск, проезд 21)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	30,00
	2022
	2027
	303 455,37

	111
	Строительство БМК 
(г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) 
	Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, 6                                                                                    к.н. 50:05:0110218:12
	Строительство БМК на новом земельном участке
(Сергиев-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, 6)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	10,00
	2022
	2027
	141 207,69

	112
	Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР)
(г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 
	Сергиево-Посадский г.о., Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.                                                                                                                          ЗУ формируется из каастрового квартала 50:05:0000000
	Строительство  замещающего источника на новом земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) 
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	4,08
	2022
	2028
	72 044,16

	113
	Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Сырнево)
	Сергиево-Посадский г.о.,  п. Сырнево                                                                                                                            к.н. 50:05:0020243:343
	Строительство ТГУ на новом земельном участке                          (Сергиево-Посадский г.о., п. Сырнево)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	0,13
	2022
	2024
	12 500,00

	114
	Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., пос. Семхоз, Советская, 1Б) 
	         г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, Советская площадь                                           к.н. 50:05:0040309:1483
	Строительство ТГУ на новом земельном участке      
(г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, Советская площадь)
	мощность
	Гкал/ч
	0,00
	0,30
	2022
	2024
	7 409,75

	115
	Строительство ТГУ (Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное, 1)
	Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное                                                   к.н. 50:05:0060101:1049
	Строительство ТГУ на новом земельном участке    
(Сергиево-Посадский г.о., д. Наугольное)
	мощность
	Гкал/ч 
	0,00
	0,13
	2022
	2024
	6 578,69

	116
	Строительство БМК (г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково)
	Сергиево-Посадский г.о., с. Глинково                                                            к.н. 50:05:0060301:2021
	Строительство БМК в целях отказа от эксплуатации  участка ТС протяженностью 1,1 км.
(Сергиево-Посадский г.о., с. Глинково)
	мощность
	Гкал/ч 
	0,00
	0,70
	2022
	2026
	16 075,39

	117
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково                                                     (ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0050302)
	 Строительство замещающего источника на новом земельном участке.
(Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая).                
	мощность 
	Гкал/ч
	24,30
	24,96
	2022
	2026
	346 463,83

	118
	Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково)
	                     Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково,                                    ул. Ломоносова  к.н. 50:05:0050402:2250
	Строительство замещающего источника  на новом ЗУ                    (г.о. Сергиев-Посад,  г. Хотьково, ул. Ломоносова)                            с переключением абонентов от котельной №1                               (ул. Калинина, 15)
	мощность 
	Гкал/ч 
	24,31
	17,53
	2022
	2025
	168 764,57

	119
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Жучки)
	Сергиево-Посадский г.о.,  д. Жучки, 44а                                                           к.н. 50:05:0040605:2014
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, д. Жучки,  44а)
	мощность 
	Гкал/ч
	15,70
	4,75
	2022
	2026
	65 665,62

	120
	Строительство БМК Радон (Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый)
	Сергиево-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый                                       к.н. 50:05:0020506:1366
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиеов-Посадский г.о., с. Шеметово, мкр. Новый)
	мощность 
	Гкал/ч
	31,81
	33,01
	2022
	2027
	53 581,80

	121
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Наугольновский р-н, пос. Лесхоз)
	Сергиево-Посадский г.о., п. Лесхоз                                                         ЗУ формируется из кадастрового квартала 50:05:0060106
	Строительство  замещающего источника на новом земельном участке
(г.о. Сергиев-Посад, п. Лесхоз)
	мощность 
	Гкал/ч 
	7,44
	3,50
	2022
	2026
	51 601,58

	122
	Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, Ярославское ш.)
	г. Сергиев-Посад, ш. Ярославское                                                                 к.н. 50:05:0070205:13
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
( г.Сергиев Посад, ш. Ярославское)
	мощность 
	Гкал/ч
	7,44
	5,66
	2022
	2026
	70 953,89

	123
	Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская)
	г. Сергиев-Посад, ул. Бероунская, 7                                                                к.н. 50:05:00700106:2487
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(г. Сергиев Посад, Бероунская, 7)
	мощность 
	Гкал/ч
	76,28
	68,00
	2022
	2027
	422 522,54

	124
	Строительство БМК Клементьевская (г. Сергиев-Посад, ул. Школьная)
	г. Сергиев-Посад, ул. Школьная                                                                         к.н. 50:05:0070404:14
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(г. Сергиев-Посад, ул. Школьная)
	мощность 
	Гкал/ч
	45,16
	46,43
	2022
	2027
	570 402,07

	125
	Строительство БМК (г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная)
	г. Сергиев-Посад, ул. Пограничная                                                                  к.н. 50:05:0000000:87380
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке
(г. Сергиев Посад, ул. Пограничная)
	мощность 
	Гкал/ч
	5,16
	5,16
	2022
	2026
	70 288,69

	126
	Строительство БМК Семенково (Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково)
	Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково                                                          к.н. 50:05:0120101:1061
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., д.Семенково)
	мощность 
	Гкал/ч
	1,40
	2,56
	2022
	2026
	60 984,51

	127
	Строительство БМК (Сергиево-Посадский г.о., Лозовское с.п., пос. Лоза)
	Сергиево-Посадский г.о., п. Лоза                                                                     к.н. 50:05:0140229:872      
	Строительство замещающего источника на существующем земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., п. Лоза)
	мощность 
	Гкал/ч
	15,10
	9,30
	2022
	2026
	159 666,88

	128
	Строительство БМК 
(г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383)
	               Сергиево-Посадский г.о., д. Назарьево                              к.н. 50:05:0140203:566
	Строительство замещающего источника на новом земельном участке
(Сергиево-Посадский г.о., д. Назарьево)
	мощность 
	Гкал/ч
	0,00
	5,45
	2022
	2026
	103 442,54

	129
	Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б)
	 г.о. Сергиево-Посадский, ул. Школьная, 2б
	Необходимо  строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м  с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В".
(г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б)
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	0,00
	2D=159L=150
	2022
	2027
	26 761,06

	130
	Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а
	г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а
	Подключение детского сада № 72 посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 от ТК-2 до детского сада
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	0,00
	2D=89L=200
	2022
	2026
	31 123,51

	131
	Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а
	г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а
	Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м.  (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а)
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	0,00
	2D=50L=100
	2022
	2026
	15 258,67

	132
	Строительство тепловой сети для переключения котельной "Трикотажная фабрика" на котельную "Рабочий поселок"  (Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) (от ТК-26 по ул. Булавина до "врезки" в магистраль 2Ду150 "Трикотажной фабрики" ТК-17 по ул. Карла Маркса), (Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса)
	Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Булавина, ул. Карла Маркса
	Котельная ТК-1 теp.кот
ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии
ТК-19/2 ТК-96а
ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый
ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина
ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый
ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина
ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина
ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая
ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская
ТК-9 до ТК-45 
 ТК-46 до ТК-48
	Диаметр; протяженность
	мм
м.п
	0,00
	D=219L=600
	2026
	2027
	100 576,97

	Всего по строительству:
	5 268 360,99

	4. Перечень мероприятий, которые необходимо исключить из Концессионного соглашения 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Адрес Объекта
	Описание мероприятия Объекта 
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятий
	Год окончания реализации мероприятий
	Предельный размер расходов Концессионера**, тыс. руб  в ценах соответствующего года с НДС

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятий
	После реализации мероприятий
	
	
	

	133
	Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал
(г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 )
	г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д.10, пом.8
	Установка ТГУ по ул. Садовая д.10, пом.8
	 
	 
	 
	2D=76 L=10
0,129
	2022
	2023
	3 219,70

	134
	Реконструкция котельной №5 
(г.о. Сергиев-Посад,
г. Хотьково, Кооперативная)
	г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, Кооперативная
	Реконструкция котельной со снижением мощности. Автоматизация и диспетчеризация
	4,5
	Гкал/час
	4,5
	1,25
	2022
	2023
	4 266,29

	Всего по исключаемым объектам
	7 485,99

	Всего по программе:
	24 056 218,77

	* Подробная описательная часть проводимых мероприятий по  строительству (созданию) Объекта, конкретный перечень работ по  строительству(созданию) и  технико-экономические показатели будут определены в Проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

	**Окончательная стоимость мероприятий будет определена по результатам формирования Проектной документации, документации об определении сметной стоимости и прохождения Экспертизы. 

	*** Нераспределенные инвестиционные расходы направляются на финансирование мероприятий, фактические экономические обоснованные расходы которых подтверждены заключением экспертизы и превысили их плановую стоимость определенную в настоящем положении
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 к Дополнительному соглашению № 5 от ______________
о внесении изменений в Концессионное соглашение от 22.10.2021 № Д-18

Приложение 11КС
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	Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Тарифная зона I
	
	
	
	

	
	Таблица 1. Предельный объём (размер) расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения
	
	

	
	1.Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб. 

	
	Год
	В ценах соответствующего года без учета НДС 
	В ценах соответствующего года  с НДС
	

	
	в т.ч. на 2021 год
	0,00
	0,00
	

	
	в т.ч. на 2022 год
	188 976,20
	226 771,44
	

	
	в т.ч. на 2023 год
	473 959,60
	568 751,53
	

	
	в т.ч. на 2024 год
	1 453 659,00
	1 744 390,81
	

	
	в т.ч. на 2025 год
	1 127 100,10
	1 352 520,12
	

	
	в т.ч. на 2026 год
	3 125 068,10
	3 812 583,08
	

	
	в т.ч. на 2027 год
	1 479 609,76
	1 805 123,91
	

	
	в т.ч. на 2028 год
	285 385,49
	348 170,30
	

	
	в т.ч. на 2029 год
	298 798,61
	364 534,30
	

	
	в т.ч. на 2030 год
	312 842,14
	381 667,41
	

	
	в т.ч. на 2031 год
	333 373,22
	406 715,33
	

	
	в т.ч. на 2032 год
	347 866,75
	424 397,44
	

	
	в т.ч. на 2033 год
	366 555,37
	447 197,55
	

	
	в т.ч. на 2034 год
	386 063,68
	470 997,69
	

	
	в т.ч. на 2035 год
	404 118,13
	493 024,12
	

	
	в т.ч. на 2036 год
	422 721,36
	515 720,06
	

	
	в т.ч. на 2037 год
	442 877,01
	540 309,95
	

	
	в т.ч. на 2038 год
	460 160,16
	561 395,40
	

	
	в т.ч. на 2039 год
	480 074,64
	585 691,06
	

	
	в т.ч. на 2040 год
	501 369,03
	611 670,22
	

	
	в т.ч. на 2041 год
	532 090,85
	649 150,83
	

	
	в т.ч. на 2042 год
	557 208,99
	679 794,96
	

	
	в т.ч. на 2043 год
	581 446,69
	709 364,97
	

	
	в т.ч. на 2044 год
	3 025,00
	3 690,50
	

	
	в т.ч. на 2045 год
	15 835,00
	19 318,70
	

	
	ИТОГО
	14 580 184,91
	17 722 951,69
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Таблица 2. Источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, тыс. руб. (без НДС)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Год действия Соглашения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	2

	
	Источники инвестиций, тыс. руб. всего
	0,00
	188 976,20
	473 959,60
	1 453 659,00
	1 127 100,10
	3 125 068,10
	1 479 609,76
	285 385,49
	298 798,61
	312 842,14
	333 373,22
	347 866,75
	366 555,37

	
	в том числе заемные средства, тыс. руб.
	0,00
	181 462,86
	473 959,60
	1 453 659,00
	1 127 100,10
	3 125 068,10
	1 356 311,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб.
	0,00
	7 513,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123 298,15
	285 385,49
	298 798,61
	312 842,14
	333 373,22
	347 866,75
	366 555,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Продолжение: 2033-2045 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Год действия Соглашения
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	

	
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	Источники инвестиций, тыс. руб. всего
	386 063,68
	404 118,13
	422 721,36
	442 877,01
	460 160,16
	480 074,64
	501 369,03
	532 090,85
	557 208,99
	581 446,69
	3 025,00
	15 835,00
	

	
	в том числе заемные средства, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб.
	386 063,68
	404 118,13
	422 721,36
	442 877,01
	460 160,16
	480 074,64
	501 369,03
	532 090,85
	557 208,99
	581 446,69
	3 025,00
	15 835,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Год действия Соглашения
	Всего за период 2021-2045 гг
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники инвестиций, тыс. руб. всего
	14 580 184,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе заемные средства, тыс. руб.
	7 717 561,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб.
	6 862 623,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тарифная зона II
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Таблица 1. Предельный объём (размер) расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб. 

	
	Год
	В ценах соответствующего года без учета НДС 
	В ценах соответствующего года  с НДС
	

	
	в т.ч. на 2021 год
	0,00
	0,00
	

	
	в т.ч. на 2022 год
	70 702,05
	84 842,46
	

	
	в т.ч. на 2023 год
	146 601,95
	175 922,34
	

	
	в т.ч. на 2024 год
	354 497,82
	425 397,39
	

	
	в т.ч. на 2025 год
	373 455,60
	448 146,72
	

	
	в т.ч. на 2026 год
	933 436,72
	1 138 792,80
	

	
	в т.ч. на 2027 год
	467 479,83
	570 325,39
	

	
	в т.ч. на 2028 год
	122 276,98
	149 177,92
	

	
	в т.ч. на 2029 год
	128 024,00
	156 189,28
	

	
	в т.ч. на 2030 год
	134 041,13
	163 530,18
	

	
	в т.ч. на 2031 год
	142 672,06
	174 059,92
	

	
	в т.ч. на 2032 год
	150 729,36
	183 889,82
	

	
	в т.ч. на 2033 год
	155 668,14
	189 915,13
	

	
	в т.ч. на 2034 год
	161 073,76
	196 509,99
	

	
	в т.ч. на 2035 год
	168 644,23
	205 745,96
	

	
	в т.ч. на 2036 год
	176 570,51
	215 416,02
	

	
	в т.ч. на 2037 год
	184 869,32
	225 540,57
	

	
	в т.ч. на 2038 год
	196 935,38
	240 261,17
	

	
	в т.ч. на 2039 год
	207 703,82
	253 398,66
	

	
	в т.ч. на 2040 год
	218 984,22
	267 160,75
	

	
	в т.ч. на 2041 год
	222 152,69
	271 026,28
	

	
	в т.ч. на 2042 год
	232 593,87
	283 764,52
	

	
	в т.ч. на 2043 год
	245 333,85
	299 307,30
	

	
	в т.ч. на 2044 год
	12 251,25
	14 946,53
	

	
	в т.ч. на 2045 год
	0,00
	0,00
	

	
	ИТОГО
	5 206 698,55
	6 333 267,09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Таблица 2. Источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения, тыс. руб. (без НДС)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Год действия Соглашения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	2

	
	Источники инвестиций, тыс. руб. всего
	0,00
	70 702,05
	146 601,95
	354 497,82
	373 455,60
	933 436,72
	467 479,83
	122 276,98
	128 024,00
	134 041,13
	142 672,06
	150 729,36
	155 668,14

	
	в том числе заемные средства, тыс. руб.
	0,00
	70 702,05
	135 616,46
	334 445,56
	367 027,56
	876 508,97
	334 867,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб.
	0,00
	0,00
	10 985,48
	20 052,26
	6 428,04
	56 927,75
	132 611,90
	122 276,98
	128 024,00
	134 041,13
	142 672,06
	150 729,36
	155 668,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Продолжение: 2033-2045 гг.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Год действия Соглашения
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	

	
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	Источники инвестиций, тыс. руб. всего
	161 073,76
	168 644,23
	176 570,51
	184 869,32
	196 935,38
	207 703,82
	218 984,22
	222 152,69
	232 593,87
	245 333,85
	12 251,25
	0,00
	

	
	в том числе заемные средства, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб.
	161 073,76
	168 644,23
	176 570,51
	184 869,32
	196 935,38
	207 703,82
	218 984,22
	222 152,69
	232 593,87
	245 333,85
	12 251,25
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Год действия Соглашения
	Всего за период 2021-2045 гг
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники инвестиций, тыс. руб. всего
	5 206 698,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе заемные средства, тыс. руб.
	2 119 168,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	собственные средства (амортизация, прибыль), тыс. руб.
	3 087 530,02
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 к Дополнительному соглашению № 5 от ______________
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	Объем валовой выручки Концессионера на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером
	
	

	
	 Тарифная зона I
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Год
	Объем валовой выручки (тыс. руб. без НДС)
	
	

	
	
	
	ВСЕГО (тыс. руб.)  
	
	

	
	1
	2021
	1 628 639
	
	

	
	2
	2022
	1 737 401
	
	

	
	3
	2023
	2 015 036
	
	

	
	4
	2024
	2 394 340
	
	

	
	5
	2025
	3 239 488
	
	

	
	6
	2026
	3 745 558
	
	

	
	7
	2027
	4 457 944
	
	

	
	8
	2028
	4 745 664
	
	

	
	9
	2029
	4 978 621
	   
	

	
	10
	2030
	4 987 830
	
	

	
	11
	2031
	5 246 150
	
	

	
	12
	2032
	5 492 052
	
	

	
	13
	2033
	6 097 438
	
	

	
	14
	2034
	6 422 723
	
	

	
	15
	2035
	6 622 563
	
	

	
	16
	2036
	6 940 304
	
	

	
	17
	2037
	6 983 341
	
	

	
	18
	2038
	7 026 441
	
	

	
	19
	2039
	7 380 712
	
	

	
	20
	2040
	7 755 597
	
	

	
	21
	2041
	8 485 704
	
	

	
	22
	2042
	8 968 203
	
	

	
	23
	2043
	9 310 751
	
	

	
	24
	2044
	9 621 705
	
	

	
	25
	2045
	10 079 572
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Тарифная зона II
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Год
	Объем валовой выручки (тыс. руб. без НДС)
	
	

	
	
	
	ВСЕГО (тыс. руб.)  
	
	

	
	1
	2021
	791 465
	
	

	
	2
	2022
	841 118
	
	

	
	3
	2023
	974 917
	
	

	
	4
	2024
	1 114 971
	
	

	
	5
	2025
	1 343 461
	
	

	
	6
	2026
	1 465 729
	
	

	
	7
	2027
	1 723 875
	
	

	
	8
	2028
	1 948 853
	
	

	
	9
	2029
	2 021 674
	
	

	
	10
	2030
	2 177 686
	
	

	
	11
	2031
	2 319 890
	
	

	
	12
	2032
	2 469 863
	
	

	
	13
	2033
	2 618 516
	
	

	
	14
	2034
	2 759 370
	
	

	
	15
	2035
	2 892 691
	
	

	
	16
	2036
	2 986 216
	
	

	
	17
	2037
	3 074 809
	
	

	
	18
	2038
	3 115 672
	
	

	
	19
	2039
	3 264 457
	
	

	
	20
	2040
	3 449 206
	
	

	
	21
	2041
	3 683 208
	
	

	
	22
	2042
	3 883 926
	
	

	
	23
	2043
	4 050 801
	
	

	
	24
	2044
	4 212 391
	
	

	
	25
	2045
	4 381 836
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ПОДПИСИ СТОРОН
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Концедент:
	Московская область:
	
	

	
	Глава Сергиево-Посадского городского 
округа Московской области
	Губернатор Московской области 
	
	

	
	
	
	
	

	
	_________________
	________________________
	
	

	
	Ероханова Оксана Владимировна
	Воробьев Андрей Юрьевич
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Концессионер:
	
	
	

	
	Генеральный директор 
ООО «Газпром теплоэнерго МО»    
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	_______________________
	
	
	

	
	Маржохов Станислав Резуанович
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