Приложение 1                                          к распоряжению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от 13.09.2024 № 242-РЗ

Изменения существенных условий по Контракту от 27.12.2022  № Р-22/а-2022                          на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178»

| Номер, дата, наименование контракта | Цена контракта на дату заключения контракта |  | Цена контракта с учетом изменения (увеличения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Р-22/а-2022 от 27.12.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178 | 1 251 897 324 (один миллиард двести пятьдесят один миллион восемьсот девяносто семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 62 копейки |  | 1 434 990 851 (один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 18 копеек |  |
|  | Цена этапа 1 | 39 196 572 (тридцать девять миллионов сто девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% | Цена этапа 1 | 39 196 572 (тридцать девять миллионов сто девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% |
|  | Цена этапа 2 | 282 670 (двести восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, без НДС | Цена этапа 2 | 282 670 (двести восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, без НДС |
|  | Цена этапа 3 | 1 212 418 082 (один миллиард двести двенадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе НДС 20% | Цена этапа 3 | 1 395 511 609 (один миллиард триста девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девять) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20% |